
项目编号：政采-汉滨区-2026-00053
建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程
竞争性磋商文件

采购单位：汉滨区建民街道办事处
二○二六年一月

目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  采购内容及服务要求
第五章  磋商响应文件基本格式

第一章 竞争性磋商公告
建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及

通村公路完善工程竞争性磋商公告
项目概况
建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程采购项目的潜在供应商应在汉滨区建民街道综合与经济发展办公室(汉滨区建民街道张湾村获取采购文件，并于 2026年02月09日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：政采-汉滨区-2026-00053

项目名称：建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：429,211.27元

采购需求：

合同包1(建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程):

合同包预算金额：429,211.27元

合同包最高限价：429,211.27元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	公路工程施工
	满足新胜村村级道路运输要求
	1(项)
	详见采购文件
	429,211.27


 本合同包不接受联合体投标

 合同履行期限：60日历天

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发(2007)51号

（4）财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知--（财库[2004]185号）

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6） 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--财库〔2019〕27号

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程)特定资格要求如下:

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)；

（3）投标企业须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理需具备公路工程二级及以上建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证，在本单位注册，且无在建项目；

（4）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年度经审计的财务会计报告（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

（5）税收缴纳证明：自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）参加政府采购活动前三年内（2021年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（9）供应商具有履行合同的设备技术能力的声明；

（10）本项目专门面向中小企业采购，供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

（11）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件
时间： 2026年01月30日 至 2026年02月05日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：汉滨区建民街道综合与经济发展办公室(汉滨区建民街道张湾村

方式：现场获取

售价： 0元

四、响应文件提交
截止时间： 2026年02月09日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：汉滨区建民街道综合与经济发展办公室(汉滨区建民街道张湾村

五、开启
时间： 2026年02月09日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：汉滨区建民街道综合与经济发展办公室(汉滨区建民街道张湾村

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
获取竞争性磋商文件时请携带单位介绍信原件及经办人身份证原件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：汉滨区建民街道办事处

地址：汉滨区建民办事处

联系方式：15929095559

2.采购代理机构信息
名称：汉滨区建民街道办事处

地址：汉滨区建民办事处

联系方式：15929095559

3.项目联系方式
项目联系人：汉滨区建民街道办事处负责

电话：15929095559

汉滨区建民街道办事处

2026年1月29日
第二章  磋商须知

一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令第87号》、《财政部令第74号》、《陕财办采资（2014）143号》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》文件及省市现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：汉滨区建民街道办事处

1.2 代理机构：汉滨区建民街道办事处

1.3 监督管理机构：汉滨区财政局采购股
2．合格的投标人、合格的货物及服务

2.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.1.1特定资格条件：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证 (法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)；

（3）投标企业须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 拟派项目经理需具备公路工程二级及以上建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证，在本单位注册，且无在建项目；

（4）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年度经审计的财务会计报告（(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

（5）税收缴纳证明：自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）参加政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（9）供应商具有履行合同的设备技术能力的声明；

（10）本项目专门面向中小企业采购，供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

（11）本项目不接受联合体投标。
注：供应商应保证在响应文件中附有上述资料的复印件并加盖公章，（响应文件中缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性），经审查不合格的投标人按废标处理。

根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布结果公告，责任自负；

2.1.3 投标人必须从采购代理机构领取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构领取磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加磋商。

2.1.4本项目不接受联合体磋商。

2.2 合格的货物与服务

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格供应商。

2.2.2 服务系指文件规定的，投标人须承担的所有相关服务。

3．磋商费用    
投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告；

第二章  磋商须知；

第三章  商务及合同主要条款；

第四章  采购内容及服务要求；

第五章  磋商响应文件格式。

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 任何要求对磋商文件进行澄清的响应投标人均应在磋商响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
5.2 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改文件将构成磋商文件的一部分,对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电话、传真或其他书面形式予以确认。

5.3 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

5.4 采购单位可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。
6.磋商文件的解释权归采购人及代理机构。

三、磋商响应文件的编制

7．编制要求                    

7.1投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

7.2投标人提交的磋商响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．磋商响应文件构成和格式

8.1 投标人编写的磋商响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

(1)磋商响应函；

(2)第一次磋商报价表；

(3)资格证明文件；

(4)供应商概况；

(5)供应商参加政府采购活动承诺书

(6)响应方案(格式自拟）

(7)项目主要组成人员简历表
(8)近3年（2022年1月1日至投标截止时间）企业完成的类似项目业绩合同，业绩只作为评分依据。
(9)附件
8.2 供应商应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写及签署响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。未按表格规定制作和签署，将被视为无效投标文件，按不合格处理。

8.3 供应商应将报价文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录,逐页加盖原色公章，装订成册。

9．磋商报价

9.1 投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 供应商应按照磋商采购文件相关要求自行进行磋商报价。
9.3 凡因磋商单位对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商单位自负。

9.4 所有根据合同或其它原因应由磋商单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在磋商单位提交的磋商报价中。

9.5 磋商单位所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而按废标处理。

9.6 踏勘现场

9.6.1 经采购人允许，供应商可以踏勘为目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

9.6.2 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

9.6.3 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

9.7 供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，按废标处理。

9.8 本项目最高限价为：肆拾贰万玖仟贰佰壹拾壹元贰角柒分（￥:429,211.27元），磋商报价大于或等于本采购预算则按废标处理。

9.9 供应商不得以低于成本的报价参加磋商，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不成立，则按无效标处理。
10．磋商货币

10.1 供应商提供的服务一律以人民币报价。

11．磋商保证金

11.1本项目不要求投标保证金。
12．磋商有效期

12.1 磋商有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的磋商有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．磋商响应文件的制作和签署

13.1 投标人应提交磋商响应文件正本1份和副本1份、电子版(U盘）1份且与文字版一致。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.2 磋商响应文件应加盖供应商公章和法人或委托人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.3 磋商响应文件的正本和副本应分别单独采用A4纸单面胶粘装订成册，装订应牢固，不易拆散，不得夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，逐页标注连续页码，字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合8.1至8.3项要求。

13.4 除投标人对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.5 因投标单位表述不清所引起的后果由投标单位负责。
四、磋商响应文件的递交

14．磋商响应文件的密封和标记

14.1 磋商响应文件的“正本”与“副本”应分开包装，封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。磋商响应文件正本和副本应分别包装，磋商响应文件电子版应与正本包在同一个封套里。标袋骑缝处必须粘贴密封封条，并加盖投标人公章。

14.2 标记要求：

(1)清楚标明“递交至汉滨区建民街道综合与经济发展办公室(汉滨区建民街道张湾村”；

(2)注明项目名称、项目编号和“在2026年2月9日14:30时不得启封”的字样；

(3)标明供应商名称和地址。

14.3 所有供应商须按14.1、14.2项要求密封并加写标记。

15．磋商截止日期

15.1供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将磋商响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的磋商响应文件

16.1采购人及采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回
17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 供应商的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.4从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。
五、磋商与评审

18．文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.4 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录，磋商记录包括按本须知第18.2条规定在磋商时宣读的全部内容。 

19．磋商小组
19.1招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令第74号》及有关规定组建磋商小组。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表并签名报到以证明其出席。

18.3 磋商时，由各供应商代表共同检查磋商响应文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构的工作人员当众拆封。密封不合格的磋商响应文件以及按照第17条规定，提交了可接受的“撤回”通知书的磋商响应文件将不予拆封。

19.2 磋商小组由采购人代表及有关评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。
19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。
20、磋商办法及内容
20.1 磋商原则：
（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
（3）综合评估，择优选择资质齐全、业绩较好服务有保证的成交单位。
20.2磋商程序： 

磋商的全过程分为资格审查、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价采取集中报价形式。

 20.2.1 依据程序，供应商所有报价均不予以公开。

	内容
	审查因素
	审查标准

	资格审查标准
	营业执照
	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)

	
	资质条件
	投标企业须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理需具备公路工程二级及以上建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证，在本单位注册，且无在建项目。

	
	财务状况报告
	提供近三年（2022-2024年）任意一年度经审计的财务会计报告（(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

	
	税收缴纳证明
	自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

	
	社会保障资金缴纳证明
	自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

	
	无重大违法纪录的书面声明
	参加政府采购活动前三年内（2021年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	
	主体信用查询记录
	供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

	
	履约能力
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）

	
	中小企业声明函
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标（格式自拟）。

	注：以上资料须提供复印件加盖公章单独装袋递交，以备审查。审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。


 20.2.2 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）符合性评审：如发现下列情况之一的，其投标将按无效处理：

	符

合

性


审

查
	1
	投标人名称
	与营业执照、税务登记证和组织机构代码证一致

	
	2
	项目名称、项目编号
	本项目完全一致

	
	3
	投标文件的签署、盖章
	签署、盖章均符合磋商文件要求，且无遗漏。

	
	4
	投标有效期
	符合磋商文件要求

	
	5
	投标报价
	符合磋商文件规定

	
	6
	工期
	符合磋商文件规定

	
	7
	其他
	没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。


（3）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）磋商小组要求投标单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一投标单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标单位平等的磋商机会。 

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标单位。 

（4）投标单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最终报价

磋商小组认为供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内够提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。  

最终报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

21．磋商响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的投标单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的投标单位的响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“最终报价”、“商务响应”、“施工组织设计”、“质量及服务承诺”、“业绩”等进行评审赋分。

	项别
	分项最

高分值
	                      计分依据

	磋商报价40分
	40分
	报价得分为实质性满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40

	施工组织
设计
50分
	5分
	总体施工方案（满分5分）：总体实施方案内容全面，具有地域发展的长远视角，思维创新、理念先进；编制能力描述全面、有前瞻性、实施路径清晰、重点任务明确等得计4.1-5分；有内容不够详尽得计2.1-4.0分；有内容但不符合本工程具体情况的，视具体情况得1.1-2分；没有得0分；

	
	5分
	2.工期保证体系及保证措施（满分5分）：工期措施安排满足本项目要求得计4.1-5分，组织措施不齐全但不影响项目实施2.1-4.0分；组织措施内容不符合本工程具体情况得1.1-2分；没有得0分。

	
	5分
	3.工程质量管理体系及保证措施（满分5分）：施工技术标准、施工过程、检验检测，质量通病防治等保证工程质量的技术组织措施完全满足施工要求等；确保工程质量及技术措施安排妥当得计4.1-5分；组织措施不完整但不影响项目实施得计2.1-4.0分；组织措施内容不符合本工程具体情况得1.1-2分；没有得0分。

	
	5分
	4.安全生产管理体系及保证措施（满分5分）：安全管理体系及施工保证措施全面、有效且明确安全生产责任，具有完善的安全生产管理体系，安全生产管理规范化、制度化技术，安全组织措施全面得计4.1-5分；安全组织措施不完整但不影响项目实施得计2.1-4.0分；安全组织措施内容不符合本工程具体情况得1.1-2分；没有得0分。

	
	5分
	5.文明施工、环境保护保证体系及保证措施（满分5分）：文明施工、环境保护措施满足施工要求得计4.1-5分；措施不齐全施工要求得计2.1-4.0分；有内容但不符合施工要求得计1.1-2分；没有得0分。

	
	7分
	6项目经理部组成（7分）：项目经理部组成：包含项目经理、技术负责人及五大员共计7人，提供有效证明文件（包括但不限于职称证或执业证、身份证、毕业证等），每缺1人扣1分，扣完为止。

	
	5分
	7.主要施工机械设备情况（满分5分）：主要机械设备进场计划安排合理，调试正常无故障，保养计划切实有效并安排专人调度机械设备得计4.1-5分；设备不足施工要求得计2.1-4.0分；有内容但不符合施工要求得计1.1-2分；没有得0分。

	
	5分
	8.劳动力进场计划（满分5分）：劳动力的调配布置均衡，安全教育体系得当得计4.1-5分；劳动力计划不足施工要求得计2.1-4.0分；有内容但不符合施工要求得计1.1-2分；没有得0分。

	
	3分
	9.新技术、新材料、新工艺应用情况（满分3分）：新技术、新材料、新工艺的应用情况科学合理、能进行详细说明得计3分；新技术、新材料、新工艺的应用情况基本合理、有说明得计2分；有内容但未进行说明得计1分；没有得0分。

	质量及服务承诺

10分
	10分
	1、工程质量：5分

符合投标质量标准等级要求计2分，提出详细质量保证措施的计1-3分。

2、服务承诺：5分

具有完善的售后服务体系计2分，有详细的服务承诺措施的计1-3分。

	业绩5分
	5分
	业绩：提供供应商2022年1月1日至投标截止时间类似项目业绩，每提供一份得2.5分，最高得5分。（提供中标通知书或合同协议书证明材料）。


22.本项目落实政府采购政策

22.1.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号。本项目所属行业：“建筑业”
（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。
（3）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。
22.1.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）供应商在磋商响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占磋商报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

22.1.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例（本项目专门面向中小企业采购，故不在执行价格优惠政策）
符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例
投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合磋商文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。
23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。

六、授予合同

24．成交通知书

24.1采购代理机构发布中标结果的同时向成交人发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25．招标代理服务费

        无。

    26．签订合同

26.1成交人应按《成交通知书》约定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第23条或第24.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

27．其他

27.1 磋商时，当全部报价均超出预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性磋商失败。若第三次报价仍超预算，采购单位又无力追加，磋商小组可宣布本次竞争性磋商失败。

27.2磋商响应文件递交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应取得采购单位同意后，按照以下原则处理：

（1）竞争性磋商文件没有不合理条款、竞争性磋商公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性磋商或改用其它方式采购。

（2）竞争性磋商文件存在不合理条款的，磋商程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织磋商工作。

27.3拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在磋商响应文件中，同时保证磋商响应文件正、副本中都有且一致。

28质疑与投诉：

28.1质疑

（1）供应商认为磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购单位提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购单位负责供应商质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：现场或邮寄

② 联系方式（详见磋商公告内容）
28.2 投诉

（1）质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意，或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购单位、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

 商务及合同主要条款

（本格式条款仅供采购人和成交供应双方签订合同做参考） 
发包人（全称）： 汉滨区建民街道办事处             

承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                           。
2.工程地点：汉滨区建民街道新胜村         。

3.工程立项批准文号：  汉发改能环[2025]527号     。

4.资金来源： 汉区财建[2025]47号                  。

5.工程内容： 详见工程量清单及图纸   。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                 。

二、合同工期

计划开工日期： 2026 年     月   日。

计划竣工日期： 2026 年    月   日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 行业 标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）       (¥      元)；

2.合同价格形式： 审计价为结算依据 。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于   2026  年   月    日签订。

九、签订地点

本合同在 汉滨区建民街道办事处  签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自  签订之日          生效。

十二、合同份数

本合同一式 3份，均具有同等法律效力，发包人执 1  份，承包人执 2 份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：           法定代表人或其委托代理人

（签字）：

组织机构代：                     组织机构代码：                   
地址:                                 地址：                          
邮政编码：                     邮政编码：                  
法定代表人：                   法定代表人：                
委托代理人：                   委托代理人：                

电      话：                   电  话：                 
传      真：                   传      真：          /        
电子信箱：                      电子信箱：                    
开户银行：                              开户银行：                     
账号：                          账  号：                  
注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。
 采购内容及服务要求

工期及质量要求：

完成本项目施工的工期为60日历天，质量等级为合格。

二、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的总承包。

三、合同价款、款项支付：

合同价款包括了供应商完成本项目合同条款确定范围内的全部工作内容所需的费用，包干实施，具体款项支付在完工验收之日起十五日内结清

四、工程质量：

1、本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准等技术文件为依据施工，一次性验收合格，本工程不收取质量保证金。

2、所使用材料必须是符合现行国家标准或行业规定的合格产品。设计、施工和材料使用，严格控制有毒有害气体材料,必须遵守消防 安全、环境保护等国家强制性规定,使用前必须经采购单位和质监部门验收合格后才能使用。

3、材料质量出现问题，成交人负责包修、包退、包换，费用由投标人承担；

4、须严格按照经招标采购单位批准的施工方案施工，执行国家  或行业质量标准和验收规范。达不到强制标准的项目必须无条件返工，并承担损失。

5、成交人要严格按要求施工，无条件接受质量监督部门和招标采购单位监理人员的监督。

五、验收

1、项目完成后，成交人需提供全套施工、竣工验收报告等书面 资料，并按国家有关部门的标准要求检测验收。验收由招标采购单位会同监理及有关部门进行验收；

2、成交人应提前通知招标采购单位，由招标采购单位会同有关人员根据工程量清单及投标文件等进行验收；

3、验收合格后，成交人应与招标采购单位办理相关的验收交接手续，填写交接验收单，验收各方签字后送合同各方。

二、工程量清单及编制说明：

建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程，安防道路 3 条，分别为七改路至新胜村、新胜村四组至长岭村三组、胡家庄至冯家梁。根据施工图设计图纸内容，本预算计列了标志、护栏、路基、路面等预算内容。预算详细内容请参阅预算文件各表，现就预算编制作如下说明： 

一、编制依据 

1、陕西省市场监督管理局发布的《干线公路养护工程预算编制规范》(DB61/T 1998─2025)，以下简称“《编制规范》”。 

2、交通运输部发布的《公路工程预算定额》(JTG3832─2018)。 

3、交通运输部发布的《公路桥梁养护工程预算定额》(JTG/T 5612-2020)。 

4、财政部、税务总局、海关总署公告《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2019〕39 号）。 

5、交通运输部办公厅交办公路〖2016〗66 号关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知。 

6、陕西省交通运输厅〖2016〗475 号《陕西省交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知》。 

二、直接费的计算 

1.人工单价：按 105.89 元/工日计取。 

2.材料单价： 

外购材料及地方性材料均是参考陕西省交通厅定额站发布的二○二五年11月价格信息采用地方调查的工地实际单价确定。部分地材采 

用料场运至工地的价格，运杂费按陕交发[2008]117号文件计取。 

3.机械使用费： 

按《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018 执行，燃料费按最新信息价中单价计算。 

三、措施费、企业管理费 

1.基本措施费按陕南地区计取；

2.采取不封闭施工； 

3.综合里程按 10 公里计取； 

4.行车干扰费按 500 次以下计取； 

5.企业管理费根据编制规范规定计取； 

6. 养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金分别按 16%、0.7%、7.25%、0.91%、8.5%计取。 

四、间接费按《编制办法》规定计取。 

五、利润依据编制办法，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计取；税金依据财政部、税务总局、海关总署公告 2019年第 39 号文件，按直接费、间接费、利润之和的 9%计取。 

六、专项费用 

1.安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按 1.5%计取。 

七、工程建设其他费 

工程保险费：根据编制办法规定以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费率计算。 

八、预备费 

本项目不计取预备费。 

十、软件名称及版本号 

本次预算采用“同望工程造价管理软件”进行编制，版本号: V11.1.1
	总预算汇总表

	养护项目名称：建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程
	编制时间：
	
	第 1 页
	共 2 页
	01-1表

	项次
	工程或费用名称
	单位
	总数量
	预算金额（元）
	技术经济
指标
	各项费用比例（％）
	备注

	
	
	
	
	七改路至新胜村
	新胜村四组至长岭村三组
	胡家庄至冯家梁
	
	合计
	
	
	

	YHGC 1
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	公路公里
	3.800
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 102
	路基工程
	km
	3.600
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	路基修复完善
	km
	3.600
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	路基挖方
	m3
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1]
	挖土方
	m3
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	排水工程
	km
	0.395
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1]
	重建或新增排水工程
	m3
	56.880
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	边沟
	m3
	56.880
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	防护工程
	m3
	205.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1]
	重建或新增防护工程
	m3
	205.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浆砌片石挡土墙
	m3
	205.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拆除旧排水、防护工程
	m3
	18.450
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	拆除浆砌边沟
	m3
	18.450
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 103
	路面工程
	km
	3.275
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	路面病害防（处）治
	m2
	87.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	水泥混凝土路面
	m2
	87.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1]
	破碎板修补
	m2
	87.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30cm开山石渣基层
	m2
	100.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18cm水泥混凝土面层
	m2
	87.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	植钢筋φ28
	根
	44.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	修复或新增路面
	m2
	1045.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	16cm开山石渣基层
	m2
	1307.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	18cm水泥混凝土面层
	m2
	1045.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	路肩加固
	m3
	101.900
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1]
	培路肩
	m3
	84.800
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)
	热沥青灌缝
	m
	870.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5)
	植钢筋φ28
	根
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	(6)
	植钢筋φ14
	根
	1791.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	挖除旧路面
	m3
	15.750
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	挖除水泥混凝土面层
	m3
	15.750
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 107
	交通工程及沿线设施
	公路公里
	0.200
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全设施
	公路公里
	0.200
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	重建或新增
	km
	0.200
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1]
	护栏
	m
	119.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	钢护栏
	m
	119.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	波形钢板护栏
	m
	119.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	Gr-D-4E
	m
	79.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2
	Gr-D-2E
	m
	16.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.3
	D级护栏A型端头
	个
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	[2]
	标志牌
	块
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铝合金标志牌
	块
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	单柱式铝合金标志牌
	块
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1
	单柱式（一）A=70
	块
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2
	凸面镜
	处
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	[3]
	轮廓标
	个
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	栏式轮廓标
	个
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 110
	专项费用
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工场地建设费
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	施工扬尘污染防治措施费
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全生产费
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 3
	第三部分 养护工程其他费
	公路公里
	3.800
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 301
	养护工程项目管理费
	公路公里
	0.700
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 305
	工程保通管理费
	公路公里
	3.600
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 306
	工程保险费
	公路公里
	3.800
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 5
	第一至四部分合计
	公路公里
	3.800
	
	
	
	
	
	
	
	

	YHGC 6
	公路养护工程总费用
	公路公里
	3.800
	
	
	
	
	
	
	
	


	养护工程预算表

	养护工程项目名称：建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程
	养护工程分类：预防养护
	编制范围：七改路至新胜村
	第 1 页
	共 1 页
	3-01表

	
	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	金额（元）
	技术经济指标
	备注

	
	YHGC 1
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	公路公里
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 107
	交通工程及沿线设施
	公路公里
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 10702
	安全设施
	公路公里
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 1070202
	重建或新增
	km
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 107020201
	护栏
	m
	119
	
	
	 

	
	YHGC 10702020101
	钢护栏
	m
	119
	
	
	 

	
	YHGC 1070202010101
	波形钢板护栏
	m
	119
	
	
	 

	
	1
	Gr-D-4E
	m
	79
	
	
	 

	
	2
	Gr-D-2E
	m
	16
	
	
	 

	
	3
	D级护栏A型端头
	个
	6
	
	
	 

	
	YHGC 107020202
	标志牌
	块
	3
	
	
	 

	
	YHGC 10702020201
	铝合金标志牌
	块
	3
	
	
	 

	
	YHGC 1070202020101
	单柱式铝合金标志牌
	块
	3
	
	
	 

	
	1
	单柱式（一）A=70
	块
	2
	
	
	 

	
	2
	凸面镜
	处
	1
	
	
	 

	
	YHGC 107020203
	轮廓标
	个
	10
	
	
	 

	
	YHGC 10702020301
	栏式轮廓标
	个
	10
	
	
	 

	
	YHGC 110
	专项费用
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 11001
	施工场地建设费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 1100102
	施工扬尘污染防治措施费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 11002
	安全生产费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 3
	第三部分 养护工程其他费
	公路公里
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 301
	养护工程项目管理费
	公路公里
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 306
	工程保险费
	公路公里
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 5
	第一至四部分合计
	公路公里
	0.2
	
	
	 

	
	YHGC 6
	公路养护工程总费用
	公路公里
	0.2
	
	
	 


	养护工程预算表

	养护工程项目名称：建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程
	养护工程分类：专项养护
	编制范围：新胜村四组至长岭村三组
	第 1 页
	共 1 页
	3-01表

	
	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	金额（元）
	技术经济指标
	备注

	
	YHGC 1
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	公路公里
	3.1
	
	
	 

	
	YHGC 102
	路基工程
	km
	3.1
	
	
	 

	
	LJ03
	路基修复完善
	km
	3.1
	
	
	 

	
	LJ0301
	路基挖方
	m3
	30
	
	
	 

	
	LJ030101
	挖土方
	m3
	30
	
	
	 

	
	LJ0304
	排水工程
	km
	0.395
	
	
	 

	
	LJ030402
	重建或新增排水工程
	m3
	56.88
	
	
	 

	
	LJ03040201
	边沟
	m3
	56.88
	
	
	 

	
	LJ0305
	防护工程
	m3
	167.6
	
	
	 

	
	LJ030502
	重建或新增防护工程
	m3
	167.6
	
	
	 

	
	LJ03050201
	浆砌片石挡土墙
	m3
	167.6
	
	
	 

	
	YHGC 10201
	拆除旧排水、防护工程
	m3
	18.45
	
	
	 

	
	1020101
	拆除浆砌边沟
	m3
	18.45
	
	
	 

	
	YHGC 103
	路面工程
	km
	3.1
	
	
	 

	
	LM01
	路面病害防（处）治
	m2
	87.5
	
	
	 

	
	LM0102
	水泥混凝土路面
	m2
	87.5
	
	
	 

	
	LM010204
	破碎板修补
	m2
	87.5
	
	
	 

	
	LM01020401
	30cm开山石渣基层
	m2
	100
	
	
	 

	
	LM01020402
	18cm水泥混凝土面层
	m2
	87.5
	
	
	 

	
	LM01020403
	植钢筋φ28
	根
	44
	
	
	 

	
	LM02
	修复或新增路面
	m2
	870
	
	
	 

	
	LM0203
	16cm开山石渣基层
	m2
	1088
	
	
	 

	
	LM0208
	18cm水泥混凝土面层
	m2
	870
	
	
	 

	
	LM0209
	路肩加固
	m3
	84.8
	
	
	 

	
	LM020901
	培路肩
	m3
	84.8
	
	
	 

	
	LM0212
	热沥青灌缝
	m
	870
	
	
	 

	
	LM0213
	植钢筋φ28
	根
	15
	
	
	 

	
	LM0214
	植钢筋φ14
	根
	1491
	
	
	 

	
	YHGC 10301
	挖除旧路面
	m3
	15.75
	
	
	 

	
	YHGC 1030101
	挖除水泥混凝土面层
	m3
	15.75
	
	
	 

	
	YHGC 110
	专项费用
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 11001
	施工场地建设费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 1100102
	施工扬尘污染防治措施费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 11002
	安全生产费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 3
	第三部分 养护工程其他费
	公路公里
	3.1
	
	
	 

	
	YHGC 305
	工程保通管理费
	公路公里
	3.1
	
	
	 

	
	YHGC 306
	工程保险费
	公路公里
	3.1
	
	
	 

	
	YHGC 5
	第一至四部分合计
	公路公里
	3.1
	
	
	 

	
	YHGC 6
	公路养护工程总费用
	公路公里
	3.1
	
	
	 


	养护工程预算表

	养护工程项目名称：建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程
	养护工程分类：专项养护
	编制范围：胡家庄至冯家梁
	第 1 页
	共 1 页
	3-01表

	
	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	金额（元）
	技术经济指标
	备注

	
	YHGC 1
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	公路公里
	0.5
	
	
	 

	
	YHGC 102
	路基工程
	km
	0.5
	
	
	 

	
	LJ03
	路基修复完善
	km
	0.5
	
	
	 

	
	LJ0305
	防护工程
	m3
	37.4
	
	
	 

	
	LJ030502
	重建或新增防护工程
	m3
	37.4
	
	
	 

	
	LJ03050201
	浆砌片石挡土墙
	m3
	37.4
	
	
	 

	
	YHGC 103
	路面工程
	km
	0.175
	
	
	 

	
	LM02
	修复或新增路面
	m2
	175
	
	
	 

	
	LM0203
	16cm开山石渣基层
	m2
	219
	
	
	 

	
	LM0208
	18cm水泥混凝土面层
	m2
	175
	
	
	 

	
	LM0209
	路肩加固
	m3
	17.1
	
	
	 

	
	LM0214
	植钢筋φ14
	根
	300
	
	
	 

	
	YHGC 110
	专项费用
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 11001
	施工场地建设费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 1100102
	施工扬尘污染防治措施费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 11002
	安全生产费
	元
	
	
	
	 

	
	YHGC 3
	第三部分 养护工程其他费
	公路公里
	0.5
	
	
	 

	
	YHGC 301
	养护工程项目管理费
	公路公里
	0.5
	
	
	 

	
	YHGC 305
	工程保通管理费
	公路公里
	0.5
	
	
	 

	
	YHGC 306
	工程保险费
	公路公里
	0.5
	
	
	 

	
	YHGC 5
	第一至四部分合计
	公路公里
	0.5
	
	
	 

	
	YHGC 6
	公路养护工程总费用
	公路公里
	0.5
	
	
	 


第五章 磋商响应文件基本格式

正（副）本
建民办新胜村2025年村道安全生命防护工程及通村公路完善工程
磋商响应文件
项目编号：政采-汉滨区-2026-00053
供应商：                         
法人或委托人：                    
日    期：                              

目  录

一、磋商响应函

二、第一次磋商报价表
三、资格证明文件

四、供应商概况
五、供应商参加政府采购活动承诺书

六、响应方案（格式自拟）
七、拟投入本项目主要人员一览表

八、近三年企业完成的类似工程业绩

九、附件

一、磋商响应函

                ：

根据贵方为（采购项目名称）的竞争性磋商公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），提交投标文件正本一份、副本    份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起90个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．投标人完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关没收投标保证金和拒绝投标的条款。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：
详细地址：                                  

邮政编码：                                  

电话：                                      
传真：                                      
电子邮件地址：                              
开户银行：                                  
帐号：                                      
年     月     日
二、第一次磋商报价表

                             （一）一次报价表         

项目编号                                            单位：元     

	项目名称
	

	总报价
（人民币）
	小写金额： 

大写金额：             


	工期（日历天）
	

	质量标准
	

	项目经理及证号
	

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。



供应商（公章）：                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年     月     日
（二）工程量清单报表（参考同望软件默认格式打印） 
三、资格证明文件（复印件加盖公章）

1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证 (法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)；

（3）投标企业须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 拟派项目经理需具备公路工程二级及以上建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证，在本单位注册，且无在建项目；

（4）财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年度经审计的财务会计报告（(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

（5）税收缴纳证明：自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）参加政府采购活动前三年内（2021年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（9）供应商具有履行合同的设备技术能力的声明；

（10）本项目不接受联合体投标。
注：投标单位未按磋商文件要求附上相关资质证件的，按无效标处理。
法定代表人授权书
汉滨区建民街道办事处：
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：             
联系地址：                                                  

联系电话：                  传真：                          

法定代表人/被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件（正面）
	被授权人身份证复印件（正面）

	法定代表人身份证复印件（反面）
	被授权人身份证复印件（反面）


说明：

1．本授权书有效期自磋商大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明


    本人         （法定代表人）       （身份证号码）代表本公司        （公司名称）在此郑重声明，在参加本次政府采购活动                 （项目名称）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本人愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本人及参与磋商人员愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。
    特此声明！


                                      单位名称（公章）：
                                      法定代表人（签字或盖章）：
                                      日期：

四、供应商概况

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	组织机构代码
	
	电子邮箱
	

	营业执照
	信用代码号
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围
	

	基本开户行
	
	账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


供应商：（盖章）                            
法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：      
日期：       年      月      日

五 、供应商参加政府采购活动承诺书
（一）供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：                              

邮    编：　　                     　　 

电    话：　　　                　　　　

                         　　　　 年　　月　　日

（二）承诺书

	致：（汉滨区建民街道办事处）

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标单位
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


（三）承诺书

	致：（汉滨区建民街道办事处）

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标单位
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


（四）承诺书

	致：（汉滨区建民街道办事处）

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标单位
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


（五）承诺书

	致：（汉滨区建民街道办事处）

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标单位
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


六、响应方案(格式自拟）

供应商根据本项目实际情况，编写实施方案，包括但不限于以下内容，格式自拟。 
1、总体施工方案

2、工期保证体系及保证措施 

3、工程质量管理体系及保证措施 

4、安全生产管理体系及保证措施 

5、文明施工、环境保护保证体系及保证措施 

6、项目组织管理人员构成 

7、项目风险预测与防范，事故应急预案 

8、主要施工机械设备情况

9、劳动力进场计划

10、新技术、新材料、新工艺应用情况
七、拟投入本项目主要人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	任职资格
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：

1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。 
2.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。 
3.提供人员证明信息（包括但不限于职称证或执业证、身份证、毕业证等） 
八、近三年（2022年1月1日至投标截止时间）

完成的类似工程业绩情况表

	序号
	合同签订时间
	委托人名称
	项目名称
	合同

金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1.本表后附中标通知书或合同协议书证明材料。

2.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
供 应 商：                        （盖章）

法定代表人或授权代表：      （签名或盖章）           

                                            年     月     日

九、附件
附件1

一.中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

_
企业名称：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日     期： 年   月   日

二、监狱企业、福利企业相关资格证明材料


