吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目

招标文件

项目编号：HDCGDL-ZC2026-012

采 购 人：吴堡县城市投资经营集团有限公司

采购代理机构：华鼎工程咨询集团有限公司

2026年3月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章  招标内容及采购需求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

第一部分  资格证明文件

第二部分  符合性证明文件

第三部分  投标方案

第一章  招标公告

吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度

采砂服务项目招标公告

项目概况

黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目招标项目的潜在投标人应在CA锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026年03月27日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HDCGDL-ZC2026-012

项目名称：黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：17,500,000.00元

采购需求：

合同包1(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(一标包：下山畔采砂区)):

合同包预算金额：2,500,000.00元

合同包最高限价：2,500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 采矿业服务 | 下山畔采砂区 | 125,000(吨) | 详见采购文件 | 2,500,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：165日历天

合同包2(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(二标包：槐树港上段采砂区)):

合同包预算金额：6,250,000.00元

合同包最高限价：6,250,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 采矿业服务 | 槐树港上段采砂区 | 312,500(吨) | 详见采购文件 | 6,250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：165日历天

合同包3(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(三标包：槐树港下段采砂区)):

合同包预算金额：2,500,000.00元

合同包最高限价：2,500,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 采矿业服务 | 槐树港下段采砂区 | 125,000(吨) | 详见采购文件 | 2,500,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：165日历天

合同包4(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(四标包：冉湾采砂区)):

合同包预算金额：6,250,000.00元

合同包最高限价：6,250,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 采矿业服务 | 冉湾采砂区 | 312,500(吨) | 详见采购文件 | 6,250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：165日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(一标包：下山畔采砂区))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；
②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
④《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）；
⑤本项目不专门面向中小企业采购；
⑥其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(二标包：槐树港上段采砂区))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

合同包3(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(三标包：槐树港下段采砂区))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

合同包4(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(四标包：冉湾采砂区))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(一标包：下山畔采砂区))特定资格要求如下:

（1）营业执照等主体资格证明文件。
（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
（4）财务状况报告：提供2024年的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表。
（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。
（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。
（7）信用记录：对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单，以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝其参与政府采购活动（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），并附网页截图加盖投标人公章。
（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺书附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）
（9）供应商拟投入本项目的开采作业船舶应具有有效船舶检验证书。
（10）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。
（11）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（12）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

合同包2(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(二标包：槐树港上段采砂区))特定资格要求如下:

同合同包1

合同包3(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(三标包：槐树港下段采砂区))特定资格要求如下:

同合同包1

合同包4(吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目(四标包：冉湾采砂区))特定资格要求如下:

同合同包1

三、获取招标文件

时间： 2026年03月06日 至 2026年03月12日 ，每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年03月27日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：网上递交

开标地点：榆林市公共资源交易中心18楼开标室1802C

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：网上递交

1.方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台－陕西政府采购交易系统－陕西省公共资源交易平台－投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜，请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，下载榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜。若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口购买，或下载手机APP：陕西公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

2.建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：吴堡县城市投资经营集团有限公司

地址：陕西省榆林市吴堡县宋家川街道办新建街155号

联系方式：宋磊 15353385252

2.采购代理机构信息

名称：华鼎工程咨询集团有限公司

地址：延安市枣园路圣都花园10楼

联系方式：18109118505

3.项目联系方式

项目联系人：罗瑞梅

电话：18109118505

第二章  投标人须知

## 一、定义

（一）采购人：吴堡县城市投资经营集团有限公司

（二）监管部门：吴堡县财政局

（三）采购代理机构：华鼎工程咨询集团有限公司

（四）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

## 二、投标人注意事项

### （一）询问

### 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向华鼎工程咨询集团有限公司提出质疑。

采购人、华鼎工程咨询集团有限公司将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2.质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、华鼎工程咨询集团有限公司不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4.质疑人对华鼎工程咨询集团有限公司或采购人的答复不满意，以及采购人、华鼎工程咨询集团有限公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5.投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7.依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第二百四十三条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第二百四十六条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8.质疑函递交：

采购人：宋磊                  联系电话：15353385252

代理机构：华鼎工程咨询集团有限公司

延安市枣园路圣都花园10楼

联系电话：18109118505        质疑递交（邮箱）：3337449354@qq.com

9.投诉书递交地址：

延安市枣园路圣都花园10楼      联系电话：18109118505

（三）执行优惠政策

1.价格评审优惠条件

符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1根据〈关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〉（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

2.价格扣除比例：

供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

（四）关于知识产权与保密事项

1.所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2.由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

## 目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

## （六）投标人的投标费用自理

## 三、招标文件

### （一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

### （二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，华鼎工程咨询集团有限公司将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

### （三）招标文件的修改、澄清

1.华鼎工程咨询集团有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，华鼎工程咨询集团有限公司将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，华鼎工程咨询集团有限公司将顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或华鼎工程咨询集团有限公司以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，华鼎工程咨询集团有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4.各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，华鼎工程咨询集团有限公司不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

### （四）招标文件的解释权归华鼎工程咨询集团有限公司。

## 四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对现场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1.电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程〉交易文件下载”下载电子招标文件。

2.电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3.制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买，或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

### （二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

### （三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台〉企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

### （四）投标文件的补充、修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

### （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1.逾期提交电子投标文件；

2.提交的投标文件与本项目不相符；

3.投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4.因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5.上传的电子投标文件无法打开。

## 六、组织开标

（一）华鼎工程咨询集团有限公司组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）华鼎工程咨询集团有限公司在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由华鼎工程咨询集团有限公司工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及华鼎工程咨询集团有限公司工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有异义，以及认为采购人、华鼎工程咨询集团有限公司相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、华鼎工程咨询集团有限公司应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

## 七、资格审查

开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：

- 合同包1（吴堡县城市投资经营集团有限公司下山畔采砂区）特定资格要求如下：

- （1）营业执照等主体资格证明文件。

- （2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
（4）财务状况报告：提供2024年的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表。

- （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。
（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

- （7）信用记录：对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），附网页截图加盖投标人公章。

- （8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺书附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）
（9）供应商拟投入本项目的开采作业船舶应具有有效船舶检验证书。
（10）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。
（11）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- （12）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

- 合同包2（吴堡县城市投资经营集团有限公司槐树港上段采砂区）特定资格要求如下：同合同包1

- 合同包3（吴堡县城市投资经营集团有限公司槐树港下段采砂区）特定资格要求如下：同合同包1

- 合同包4（吴堡县城市投资经营集团有限公司冉湾采砂区）特定资格要求如下：同合同包1

- 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

## 八、组织评标

### （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

### （二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2.发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5.对投标文件进行比较和评价；

6.确定中标候选人名单；

7.配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9.编写评标报告。

### （三）组建评标委员会

1.为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2.评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取5人，采购人代表2人，共7人组成评标委员会。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家（自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家）。

3.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，华鼎工程咨询集团有限公司应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，华鼎工程咨询集团有限公司应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

### （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### （五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1.投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2.投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3.综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；投标人名单和评标委员会成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报县财政局处理，并将其评审情况如实记入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告县财政局。

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

2.不具备招标文件中规定的资格要求；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5.有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6.按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 十、中标

（一）华鼎工程咨询集团有限公司在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人，华鼎工程咨询集团有限公司将发布中标公告。

（三）华鼎工程咨询集团有限公司将在中标人确定之日起2个工作日内，在发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，华鼎工程咨询集团有限公司向中标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（六）投标供应商无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商按以下要求递交纸质投标文件。（备注：份数：正本1份，副本2份，电子文件U盘3份；装订：采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹装订。）

## 十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起25个工作日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者华鼎工程咨询集团有限公司沟通并作书面记录。采购人或者华鼎工程咨询集团有限公司确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为；

2.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3.因重大变故，采购任务取消。

废标后，由华鼎工程咨询集团有限公司发布废标公告。

## 十三、采购代理服务费

（一）采购代理服务费由成交单位支付。

（二）采购代理服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展和改革委员会发布的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）和《吴堡县人民政府办公室关于印发〈吴堡县政府投资建设项目管理办法〉的通知》规定标准收取。

## 第三章  评审办法及标准

## 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期符合招标文件要求。 |
| 5 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。 |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |

## 二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

合同包1、包2、包3、包4评审标准

| 分值构成 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | - 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×10。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 服务方案 | 55分 | - 1.由评委对开采方案、运输方案、开采运输能力保证措施等进行审查，评标委员会根据投标人提供的方案的具体性、全面性和合理性进行综合比较评审。分为三个评价等级，第一级7—10分，第二级4—7分，第三级0-4分，未提供的不得分。满分10分。 2.投标人自行编制项目开采及运输过程中安全工作方案，评标委员会根据投标人提供的方案的具体性、全面性和合理性进行综合比较评审。分为三个评价等级，第一级7—10分，第二级4—7分，第三级0-4分，未提供的不得分。满分10分。 3.投标人自行编制项目环保、生态修复工作方案，评标委员会根据投标人提供的方案的具体性和全面性、合理性进行综合比较评审。分为三个评价等级，第一级4—5分，第二级3—4分，第三级2—3分，未提供的不得分。满分5分。 - 4.针对本项目人员配备方案科学性、合理性以及人员资质能力等，由评标委员会综合比较评分；分为三个评价等级，第一级7—10分，第二级4—7分，第三级0-4分，未提供的不得分。满分10分。 5.投标人自行分析本项目重难点及关键点并提出相应的方案，评标委员会根据投标人分析及方案的具体性和全面性、合理性进行综合比较评审。分为三个评价等级，第一级4—5分，第二级3—4分，第三级2—3分，未提供的不得分。满分5分。 - 6.投标人提供进度保证措施、工期计划安排，评标委员会根据投标人分析的合理性进行评审，分为三个评价等级，第一级4—5分，第二级3—4分，第三级2—3分，未提供的不得分。满分5分。 - 7.投标人针对本项目提供可能会出现的突发事项，提出应急预案方案，投标人如何保证服务质量不受影响，完成采购人要求的每日工作量。由评标委员会综合比较；分为三个评价等级，第一级7—10分，第二级4—7分，第三级0-4分，未提供的不得分。满分10分。 |
| 设备保障 | 12分 | 提供拟投入设备清单。 机械、设备工具种类齐全、能完全满足采砂需要、能及时补充、更换，得6—12分； - 机械设备工具基本齐全，得0-6分。 |
| 商务响应 | 5分 | - 有效性和符合性审核合格的投标供应商， 商务要求完全响应招标文件要求的得 5分，否则不得分。 |
| 服务承诺 | 12分 | - 针对项目需求，投标人自行作出服务质量及相关方面的实质性承诺。评标委员会对所有投标人承诺情况横向比较评分，优秀得12分、良好得8分、一般得4分。未提供的不得分。 |
| 业绩 | 6分 | 提供2021年1月至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，每提供一个计3分，满分6分。 - （投标响应文件中附加盖供应商公章的合同复印件） |

注：1、各种计算数字“四舍五入”保留两位小数。

- 评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分

第四章  招标内容及采购需求

本次吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目，根据县财政局批复，本项目不专门面向中小企业采购。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

一、项目内容

招标范围为黄河流域吴堡段下山畔采砂区、槐树港上段采砂区、槐树港下段采砂区、冉湾采砂区采砂服务。由服务作业单位负责采砂作业，采砂作业包括各标段范围内采砂、采砂设备（含采砂船、水砂分离器等）及采砂人员配备（人证合一）、采砂所需能耗（水、电、油等）、运砂道路维护、堆砂场地平整、采砂设备维护等，并承担与此相关的所有费用。

本次招标项目共划分为4个标段，采购预算1750万元。其中，

一标段：下山畔采砂区，计划采砂10万吨（含水总量12.5万吨），预算250万元。

二标段：槐树港上段采砂区，计划采砂25万吨（含水总量31.25万吨），预算625万元。

三标段：槐树港下段采砂区，计划采砂10万吨（含水总量12.5万吨），预算250万元。

四标段：冉湾采砂区，计划采砂25万吨（含水总量31.25万吨），预算625万元。

投标最高限价：服务费不高于20元/吨（含水量）。

- 二、采购需求：

合同包1：吴堡县城市投资经营集团有限公司下山畔采砂区项目参数及要求

包1：吴堡县城市投资经营集团有限公司下山畔采砂区，计划采砂12.5万吨。

由服务作业单位负责采砂作业，采砂作业包括各标段范围内采砂、采砂设备（含采砂船、水砂分离器等）及采砂人员配备（人证合一）、采砂所需能耗（水、电、油等）、运砂道路维护、堆砂场地平整、采砂设备维护等，并承担与此相关的所有费用。

（1）开采期和采砂作业时间

可采期为2026 年4月1日至6月30日， 2026 年10月1日至12月14日。为保证采砂作业的安全，规定在白天进行采砂活动，夜间（22:00～次日 6:00）采砂活动应全面停止。

每年可采期由吴堡县采砂公司组织采砂作业区采砂作业，禁采期到来前，按时按规定将河道内的所有采砂设备及场内设施、活动房撤离出河道管理范围。修复采砂作业场地，将河道恢复至开采前状态。

（2）堆砂场数量及布局

在下山畔采砂作业区、槐树港上段采砂作业区、槐树港下段采砂作业区、冉湾采砂作业区布置临时堆砂点，共 11 处，其中 6 处临时堆砂点配备水砂分离器，其余5处采用传统堆砂脱水方式。传统堆砂的临时堆砂点总方量不大于 3000m³，底面积不大于600㎡，高度不得超过5m；配备水砂分离器的临时堆砂点砂堆底面积不大于 600㎡，高度不得超过2m。

临时堆砂点位于河岸滩地，砂石资源满车时及时运至河道管理范围外，及时平整河道。

采砂公司在采砂作业区内设置临时堆砂区、装卸运输作业区、转运道路，车辆采砂设备仅在采砂装卸、运输作业区活动作业。

进入禁采期前，河道管理范围内临时堆砂点均无砂堆，平整场地，并通过河道管理部门检查。禁采期采砂机具应按照县采砂办指定位置存放。

（3）进出场道路

采砂作业区转运道路两侧设置边界标识，采砂作业区运输道路应按照规划路线运输，设置相应路标。采砂作业区进、出场道路和采砂作业区转运道路均由采砂公司维护、管理、采砂期间不得有扬尘。

禁采期河道内采砂道路封闭。

（4）车辆管理

临时堆砂点到储砂场或场外段砂料转运采用车牌号登记报备的车辆运输，以便进出场识别。杜绝超载、滴漏，雨雪天气禁止通行。 所有运输车辆在经过村镇、城区、居民区等地要减速慢行、禁鸣喇叭，对沿途道路造成损坏的，要及时维护、保养，确保不影响生产、生活道路通行。转运车辆需满足县交通局管理要求。

（5）采砂临时设备存放处

为规范砂场采砂作业管理，充分考虑吴堡县砂石采运作业实际需求。可采期在各采砂作业区滩地设置采砂临时设备存放处。采砂临时设备存放处主要存放临时采砂设备（如抽砂管道）、故障船只、闲置船只、铲车等采砂机具。采砂临时设备确保可随时 撤离，禁采期采砂临时设备存放处所有设备均撤出河道管理范围。

（6）安全生产

1）有安全负责人、专职安全员：每个采砂作业区要有安全负责人及专职安全员，负责本公司安全生产工作；2）有安全设备设施：采砂船上配备救生衣、救生圈、竹竿及灭火器等；加工点内要有消防砂、消防池和工器具；3）有安全规章制度：采砂企业要制定安全规章制度，并将制度上墙；4）各采砂作业区需按规定设置安全警示 标志，安全警示标志主要设置位置为采砂作业区所占水边线、砂场 周边和进出口醒目位置等；靠近城区、交通便利的采砂作业区以及 危险性较高的区域，应加密安全警示标志设置。

（7）砂场监控

每个采砂作业区临时堆砂点、砂场运输道路口安装摄像头。采砂作业区设置电子围栏。实行进出场计量监控、登记制度。

（8）现场清理及恢复河道

1）在每个采砂作业区设置一个垃圾箱，将生活垃圾每天清理至 垃圾箱，并定期将垃圾运输至垃圾处理厂进行处理，防止污染环境。

2）在可采期结束前，应及时撤离采砂机具设备、临时建筑等设施，复平采坑，恢复河床原貌。

（9）禁采期管理

采砂公司应在禁采期间切实加强日常管理监督，采取 24小时值班制度，科学制定值班流程，合理安排人员，明确值班职责，保证值班工作有序、有效开展。在值班过程中如发现问题或突发事件，应及时上报公司负责人，并根据现场情况采取适当应急措施，确保 采砂区顺利、安全度过禁采期。

（10）采砂方式及机具控制

采砂方式为水采。本年度吴堡县黄河段采砂作业区采砂船总数量控制为11条，采砂作业区采砂船的功率控制在300kW之内，采砂船舶最大自重吨位不得超过30t，采砂泵尺寸不超过6英寸。

其中下山畔采砂区设置 2 条采砂船，对应 2 处临时堆砂点。每条船配备3人，每处临时堆砂点配备1人，装载车司机配备根据装载车数量配备。

下山畔采砂区配备1套水砂分离设备。

（11）采砂机具管理

船舶实行编号管理，开采过程中船身喷涂醒目识别编号。采砂 船舶明确集中停靠点，采砂船舶严禁在禁采区停靠，建立采砂船集中停靠档案。在可采期，作业采砂船非工作时段，靠岸停靠；故障船、临时设备等存放至采砂临时设备存放处。禁采期采砂船只等机 具按照采砂办指定位置存放。

对作业过程中所需的挖掘机、吊车、装载机等非道路移动机械须到相应管理部门进行编码登记，经登记后方可进行作业。

（12）其他要求

砂质量必须满足三类以上建筑用砂的颗粒级配、质量和技术要求，按国家标准《GB_T 14684-2022 建筑用砂》执行。

服务作业单位进场后，人员必须备案，必须人证合一，如有特殊情况需要更换人员，需在城投集团变更登记。砂场内现有设备因故损坏照价赔偿，作业期间发生安全责任事故的，限时作出整改，逾期未整改完善的，则进行清场处理，同时配备安全员。

服务作业单位需提供船只的正规手续，必须为场内从业人员购买保险，场内采砂人员、安全人员需有相应的资格证书，并与服务作业单位有雇佣或劳动关系。投标人所使用机械、器具原则上必须在服务作业单位名下，如租赁其他单位的，需提供相关租赁合同，合同上需详细明确安全生产相关责任。采砂设备由服务作业单位负责维护维修，确保正常使用。

采砂服务作业单位必须服从监督管理。严格执行黄委会与所有涉及部门的各项要求，因服务作业单位违反规定，受到水利部门、黄委会等处罚的，解除合同，终止合作，责令清场，退出采砂区。

城投公司设置站口，统一管理、统一过磅、统一收费。采砂服务作业单位必须服从管理。

服务作业单位必须严格执行有关河道采砂的法律法规及文件要求，严格服从城投公司及水行政等相关管理部门的监督管理。各服务作业单位必须履行安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》和省市安全生产文件要求，精心组织、周密安排、规范生产流程，做好采砂工作。造成安全事故依法承担责任。

服务费以服务作业单位投标报价为准。服务费由各服务作业单位开具服务发票，城投公司凭票支付。服务作业单位按照税收规定纳税。

服务作业单位必须按照采砂作业计划按时完成产值，采砂完成量如下：

各采砂区2026年4月1日至2026年12月14日采砂完成量

进度表

| 序号 | 采砂区名称 | 批复量含水分（万吨） | 工期 | 4.1-4.9 | 4.10-4.19 | 4.20-4.30 | 5.1-5.9 | 5.10-5.19 | 5.20-5.31 | 6.1-6.9 | 6.10-6.19 | 6.20-6.30 | 10.1-10.9 | 10.10-10.19 | 10.20-10.31 | 11.1-11.15 | 11.16-11.29 | 11.30-12.14 | 合计完成量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下山畔采砂区 | 12.5 | 165 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 12.5万吨 |

其他未尽事宜严格按照《陕西省榆林市吴堡县黄河河道2026年度采砂实施方案》及政府部门相关规定。

合同包2：吴堡县城市投资经营集团有限公司槐树港上段采砂区项目参数及要求

包2：吴堡县城市投资经营集团有限公司槐树港上段采砂区，计划采砂31.25万吨。

由服务作业单位负责采砂作业，采砂作业包括各标段范围内采砂、采砂设备（含采砂船、水砂分离器等）及采砂人员配备（人证合一）、采砂所需能耗（水、电、油等）、运砂道路维护、堆砂场地平整、采砂设备维护等，并承担与此相关的所有费用。

（1）开采期和采砂作业时间

可采期为2026 年4月1日至6月30日， 2026 年10月1日至12月14日。为保证采砂作业的安全，规定在白天进行采砂活动，夜间（22:00～次日 6:00）采砂活动应全面停止。

每年可采期由吴堡县采砂公司组织采砂作业区采砂作业，禁采期到来前，按时按规定将河道内的所有采砂设备及场内设施、活动房撤离出河道管理范围。修复采砂作业场地，将河道恢复至开采前状态。

（2）堆砂场数量及布局

在下山畔采砂作业区、槐树港上段采砂作业区、槐树港下段采砂作业区、冉湾采砂作业区布置临时堆砂点，共 11 处，其中 6 处临时堆砂点配备水砂分离器，其余5处采用传统堆砂脱水方式。传统堆砂的临时堆砂点总方量不大于 3000m³，底面积不大于600㎡，高度不得超过5m；配备水砂分离器的临时堆砂点砂堆底面积不大于 600㎡，高度不得超过2m。

临时堆砂点位于河岸滩地，砂石资源满车时及时运至河道管理范围外，及时平整河道。

采砂公司在采砂作业区内设置临时堆砂区、装卸运输作业区、转运道路，车辆采砂设备仅在采砂装卸、运输作业区活动作业。

进入禁采期前，河道管理范围内临时堆砂点均无砂堆，平整场地，并通过河道管理部门检查。禁采期采砂机具应按照县采砂办指定位置存放。

（3）进出场道路

采砂作业区转运道路两侧设置边界标识，采砂作业区运输道路应按照规划路线运输，设置相应路标。采砂作业区进、出场道路和采砂作业区转运道路均由采砂公司维护、管理、采砂期间不得有扬尘。

禁采期河道内采砂道路封闭。

（4）车辆管理

临时堆砂点到储砂场或场外段砂料转运采用车牌号登记报备的车辆运输，以便进出场识别。杜绝超载、滴漏，雨雪天气禁止通行。 所有运输车辆在经过村镇、城区、居民区等地要减速慢行、禁鸣喇叭，对沿途道路造成损坏的，要及时维护、保养，确保不影响生产、生活道路通行。转运车辆需满足县交通局管理要求。

（5）采砂临时设备存放处

为规范砂场采砂作业管理，充分考虑吴堡县砂石采运作业实际需求。可采期在各采砂作业区滩地设置采砂临时设备存放处。采砂临时设备存放处主要存放临时采砂设备（如抽砂管道）、故障船只、闲置船只、铲车等采砂机具。采砂临时设备确保可随时 撤离，禁采期采砂临时设备存放处所有设备均撤出河道管理范围。

（6）安全生产

1）有安全负责人、专职安全员：每个采砂作业区要有安全负责人及专职安全员，负责本公司安全生产工作；2）有安全设备设施：采砂船上配备救生衣、救生圈、竹竿及灭火器等；加工点内要有消防砂、消防池和工器具；3）有安全规章制度：采砂企业要制定安全规章制度，并将制度上墙；4）各采砂作业区需按规定设置安全警示 标志，安全警示标志主要设置位置为采砂作业区所占水边线、砂场 周边和进出口醒目位置等；靠近城区、交通便利的采砂作业区以及 危险性较高的区域，应加密安全警示标志设置。

（7）砂场监控

每个采砂作业区临时堆砂点、砂场运输道路口安装摄像头。采砂作业区设置电子围栏。实行进出场计量监控、登记制度。

（8）现场清理及恢复河道

1）在每个采砂作业区设置一个垃圾箱，将生活垃圾每天清理至 垃圾箱，并定期将垃圾运输至垃圾处理厂进行处理，防止污染环境。

2）在可采期结束前，应及时撤离采砂机具设备、临时建筑等设施，复平采坑，恢复河床原貌。

（9）禁采期管理

采砂公司应在禁采期间切实加强日常管理监督，采取 24小时值班制度，科学制定值班流程，合理安排人员，明确值班职责，保证值班工作有序、有效开展。在值班过程中如发现问题或突发事件，应及时上报公司负责人，并根据现场情况采取适当应急措施，确保 采砂区顺利、安全度过禁采期。

（10）采砂方式及机具控制

采砂方式为水采。本年度吴堡县黄河段采砂作业区采砂船总数量控制为11条，采砂作业区采砂船的功率控制在300kW之内，采砂船舶最大自重吨位不得超过30t，采砂泵尺寸不超过6英寸。

其中槐树港上段采砂区设置 4 条采砂船，对应 4 处临时堆砂点。每条船配备3人，每处临时堆砂点配备1人，装载车司机配备根据装载车数量配备。

槐树港上段采砂区配备1套水砂分离设备。

（11）采砂机具管理

船舶实行编号管理，开采过程中船身喷涂醒目识别编号。采砂 船舶明确集中停靠点，采砂船舶严禁在禁采区停靠，建立采砂船集中停靠档案。在可采期，作业采砂船非工作时段，靠岸停靠；故障船、临时设备等存放至采砂临时设备存放处。禁采期采砂船只等机 具按照采砂办指定位置存放。

对作业过程中所需的挖掘机、吊车、装载机等非道路移动机械须到相应管理部门进行编码登记，经登记后方可进行作业。

（12）其他要求

砂质量必须满足三类以上建筑用砂的颗粒级配、质量和技术要求，按国家标准《GB_T 14684-2022 建筑用砂》执行。

服务作业单位进场后，人员必须备案，必须人证合一，如有特殊情况需要更换人员，需在城投集团变更登记。砂场内现有设备因故损坏照价赔偿，作业期间发生安全责任事故的，限时作出整改，逾期未整改完善的，则进行清场处理，同时配备安全员。

服务作业单位需提供船只的正规手续，必须为场内从业人员购买保险，场内采砂人员、安全人员需有相应的资格证书，并与服务作业单位有雇佣或劳动关系。投标人所使用机械、器具原则上必须在服务作业单位名下，如租赁其他单位的，需提供相关租赁合同，合同上需详细明确安全生产相关责任。采砂设备由服务作业单位负责维护维修，确保正常使用。

采砂服务作业单位必须服从监督管理。严格执行黄委会与所有涉及部门的各项要求，因服务作业单位违反规定，受到水利部门、黄委会等处罚的，解除合同，终止合作，责令清场，退出采砂区。

城投公司设置站口，统一管理、统一过磅、统一收费。采砂服务作业单位必须服从管理。

服务作业单位必须严格执行有关河道采砂的法律法规及文件要求，严格服从城投公司及水行政等相关管理部门的监督管理。各服务作业单位必须履行安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》和省市安全生产文件要求，精心组织、周密安排、规范生产流程，做好采砂工作。造成安全事故依法承担责任。

服务费以服务作业单位投标报价为准。服务费由各服务作业单位开具服务发票，城投公司凭票支付。服务作业单位按照税收规定纳税。

服务作业单位必须按照采砂作业计划按时完成产值，采砂完成量如下：

各采砂区2026年4月1日至2026年12月14日采砂完成量

进度表

| 序号 | 采砂区名称 | 批复量含水分（万吨） | 工期 | 4.1-4.9 | 4.10-4.19 | 4.20-4.30 | 5.1-5.9 | 5.10-5.19 | 5.20-5.31 | 6.1-6.9 | 6.10-6.19 | 6.20-6.30 | 10.1-10.9 | 10.10-10.19 | 10.20-10.31 | 11.1-11.15 | 11.16-11.29 | 11.30-12.14 | 合计完成量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槐树港上段采砂区 | 31.25 | 165 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 31.25万吨 |

其他未尽事宜严格按照《陕西省榆林市吴堡县黄河河道2026年度采砂实施方案》及政府部门相关规定。

合同包3：吴堡县城市投资经营集团有限公司槐树港下段采砂区项目参数及要求

包3：吴堡县城市投资经营集团有限公司槐树港下段采砂区，计划采砂12.5万吨。

由服务作业单位负责采砂作业，采砂作业包括各标段范围内采砂、采砂设备（含采砂船、水砂分离器等）及采砂人员配备（人证合一）、采砂所需能耗（水、电、油等）、运砂道路维护、堆砂场地平整、采砂设备维护等，并承担与此相关的所有费用。

（1）开采期和采砂作业时间

可采期为2026 年4月1日至6月30日， 2026 年10月1日至12月14日。为保证采砂作业的安全，规定在白天进行采砂活动，夜间（22:00～次日 6:00）采砂活动应全面停止。

每年可采期由吴堡县采砂公司组织采砂作业区采砂作业，禁采期到来前，按时按规定将河道内的所有采砂设备及场内设施、活动房撤离出河道管理范围。修复采砂作业场地，将河道恢复至开采前状态。

（2）堆砂场数量及布局

在下山畔采砂作业区、槐树港上段采砂作业区、槐树港下段采砂作业区、冉湾采砂作业区布置临时堆砂点，共 11 处，其中 6 处临时堆砂点配备水砂分离器，其余5处采用传统堆砂脱水方式。传统堆砂的临时堆砂点总方量不大于 3000m³，底面积不大于600㎡，高度不得超过5m；配备水砂分离器的临时堆砂点砂堆底面积不大于 600㎡，高度不得超过2m。

临时堆砂点位于河岸滩地，砂石资源满车时及时运至河道管理范围外，及时平整河道。

采砂公司在采砂作业区内设置临时堆砂区、装卸运输作业区、转运道路，车辆采砂设备仅在采砂装卸、运输作业区活动作业。

进入禁采期前，河道管理范围内临时堆砂点均无砂堆，平整场地，并通过河道管理部门检查。禁采期采砂机具应按照县采砂办指定位置存放。

（3）进出场道路

采砂作业区转运道路两侧设置边界标识，采砂作业区运输道路应按照规划路线运输，设置相应路标。采砂作业区进、出场道路和采砂作业区转运道路均由采砂公司维护、管理、采砂期间不得有扬尘。

禁采期河道内采砂道路封闭。

（4）车辆管理

临时堆砂点到储砂场或场外段砂料转运采用车牌号登记报备的车辆运输，以便进出场识别。杜绝超载、滴漏，雨雪天气禁止通行。 所有运输车辆在经过村镇、城区、居民区等地要减速慢行、禁鸣喇叭，对沿途道路造成损坏的，要及时维护、保养，确保不影响生产、生活道路通行。转运车辆需满足县交通局管理要求。

（5）采砂临时设备存放处

为规范砂场采砂作业管理，充分考虑吴堡县砂石采运作业实际需求。可采期在各采砂作业区滩地设置采砂临时设备存放处。采砂临时设备存放处主要存放临时采砂设备（如抽砂管道）、故障船只、闲置船只、铲车等采砂机具。采砂临时设备确保可随时 撤离，禁采期采砂临时设备存放处所有设备均撤出河道管理范围。

（6）安全生产

1）有安全负责人、专职安全员：每个采砂作业区要有安全负责人及专职安全员，负责本公司安全生产工作；2）有安全设备设施：采砂船上配备救生衣、救生圈、竹竿及灭火器等；加工点内要有消防砂、消防池和工器具；3）有安全规章制度：采砂企业要制定安全规章制度，并将制度上墙；4）各采砂作业区需按规定设置安全警示 标志，安全警示标志主要设置位置为采砂作业区所占水边线、砂场 周边和进出口醒目位置等；靠近城区、交通便利的采砂作业区以及 危险性较高的区域，应加密安全警示标志设置。

（7）砂场监控

每个采砂作业区临时堆砂点、砂场运输道路口安装摄像头。采砂作业区设置电子围栏。实行进出场计量监控、登记制度。

（8）现场清理及恢复河道

1）在每个采砂作业区设置一个垃圾箱，将生活垃圾每天清理至 垃圾箱，并定期将垃圾运输至垃圾处理厂进行处理，防止污染环境。

2）在可采期结束前，应及时撤离采砂机具设备、临时建筑等设施，复平采坑，恢复河床原貌。

（9）禁采期管理

采砂公司应在禁采期间切实加强日常管理监督，采取 24小时值班制度，科学制定值班流程，合理安排人员，明确值班职责，保证值班工作有序、有效开展。在值班过程中如发现问题或突发事件，应及时上报公司负责人，并根据现场情况采取适当应急措施，确保 采砂区顺利、安全度过禁采期。

（10）采砂方式及机具控制

采砂方式为水采。本年度吴堡县黄河段采砂作业区采砂船总数量控制为11条，采砂作业区采砂船的功率控制在300kW之内，采砂船舶最大自重吨位不得超过30t，采砂泵尺寸不超过6英寸。

其中槐树港下段采砂区设置 2 条采砂船，对应 2 处临时堆砂点。每条船配备3人，每处临时堆砂点配备1人，装载车司机配备根据装载车数量配备。

槐树港下段采砂区配备1套水砂分离设备。

（11）采砂机具管理

船舶实行编号管理，开采过程中船身喷涂醒目识别编号。采砂 船舶明确集中停靠点，采砂船舶严禁在禁采区停靠，建立采砂船集中停靠档案。在可采期，作业采砂船非工作时段，靠岸停靠；故障船、临时设备等存放至采砂临时设备存放处。禁采期采砂船只等机 具按照采砂办指定位置存放。

对作业过程中所需的挖掘机、吊车、装载机等非道路移动机械须到相应管理部门进行编码登记，经登记后方可进行作业。

（12）其他要求

砂质量必须满足三类以上建筑用砂的颗粒级配、质量和技术要求，按国家标准《GB_T 14684-2022 建筑用砂》执行。

服务作业单位进场后，人员必须备案，必须人证合一，如有特殊情况需要更换人员，需在城投集团变更登记。砂场内现有设备因故损坏照价赔偿，作业期间发生安全责任事故的，限时作出整改，逾期未整改完善的，则进行清场处理，同时配备安全员。

服务作业单位需提供船只的正规手续，必须为场内从业人员购买保险，场内采砂人员、安全人员需有相应的资格证书，并与服务作业单位有雇佣或劳动关系。投标人所使用机械、器具原则上必须在服务作业单位名下，如租赁其他单位的，需提供相关租赁合同，合同上需详细明确安全生产相关责任。采砂设备由服务作业单位负责维护维修，确保正常使用。

采砂服务作业单位必须服从监督管理。严格执行黄委会与所有涉及部门的各项要求，因服务作业单位违反规定，受到水利部门、黄委会等处罚的，解除合同，终止合作，责令清场，退出采砂区。

城投公司设置站口，统一管理、统一过磅、统一收费。采砂服务作业单位必须服从管理。

服务作业单位必须严格执行有关河道采砂的法律法规及文件要求，严格服从城投公司及水行政等相关管理部门的监督管理。各服务作业单位必须履行安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》和省市安全生产文件要求，精心组织、周密安排、规范生产流程，做好采砂工作。造成安全事故依法承担责任。

服务费以服务作业单位投标报价为准。服务费由各服务作业单位开具服务发票，城投公司凭票支付。服务作业单位按照税收规定纳税。

服务作业单位必须按照采砂作业计划按时完成产值，采砂完成量如下：

各采砂区2026年4月1日至2026年12月14日采砂完成量

进度表

| 序号 | 采砂区名称 | 批复量含水分（万吨） | 工期 | 4.1-4.9 | 4.10-4.19 | 4.20-4.30 | 5.1-5.9 | 5.10-5.19 | 5.20-5.31 | 6.1-6.9 | 6.10-6.19 | 6.20-6.30 | 10.1-10.9 | 10.10-10.19 | 10.20-10.31 | 11.1-11.15 | 11.16-11.29 | 11.30-12.14 | 合计完成量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槐树港下段采砂区 | 12.5 | 165 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.8万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 完成0.9万吨 | 12.5万吨 |

其他未尽事宜严格按照《陕西省榆林市吴堡县黄河河道2026年度采砂实施方案》及政府部门相关规定。

合同包4：吴堡县城市投资经营集团有限公司冉湾采砂区项目参数及要求

包4：吴堡县城市投资经营集团有限公司冉湾采砂区，计划采砂31.25万吨。

由服务作业单位负责采砂作业，采砂作业包括各标段范围内采砂、采砂设备（含采砂船、水砂分离器等）及采砂人员配备（人证合一）、采砂所需能耗（水、电、油等）、运砂道路维护、堆砂场地平整、采砂设备维护等，并承担与此相关的所有费用。

（1）开采期和采砂作业时间

可采期为2026 年4月1日至6月30日， 2026 年10月1日至12月14日。为保证采砂作业的安全，规定在白天进行采砂活动，夜间（22:00～次日 6:00）采砂活动应全面停止。

每年可采期由吴堡县采砂公司组织采砂作业区采砂作业，禁采期到来前，按时按规定将河道内的所有采砂设备及场内设施、活动房撤离出河道管理范围。修复采砂作业场地，将河道恢复至开采前状态。

（2）堆砂场数量及布局

在下山畔采砂作业区、槐树港上段采砂作业区、槐树港下段采砂作业区、冉湾采砂作业区布置临时堆砂点，共 11 处，其中 6 处临时堆砂点配备水砂分离器，其余5处采用传统堆砂脱水方式。传统堆砂的临时堆砂点总方量不大于 3000m³，底面积不大于600㎡，高度不得超过5m；配备水砂分离器的临时堆砂点砂堆底面积不大于 600㎡，高度不得超过2m。

临时堆砂点位于河岸滩地，砂石资源满车时及时运至河道管理范围外，及时平整河道。

采砂公司在采砂作业区内设置临时堆砂区、装卸运输作业区、转运道路，车辆采砂设备仅在采砂装卸、运输作业区活动作业。

进入禁采期前，河道管理范围内临时堆砂点均无砂堆，平整场地，并通过河道管理部门检查。禁采期采砂机具应按照县采砂办指定位置存放。

（3）进出场道路

采砂作业区转运道路两侧设置边界标识，采砂作业区运输道路应按照规划路线运输，设置相应路标。采砂作业区进、出场道路和采砂作业区转运道路均由采砂公司维护、管理、采砂期间不得有扬尘。

禁采期河道内采砂道路封闭。

（4）车辆管理

临时堆砂点到储砂场或场外段砂料转运采用车牌号登记报备的车辆运输，以便进出场识别。杜绝超载、滴漏，雨雪天气禁止通行。 所有运输车辆在经过村镇、城区、居民区等地要减速慢行、禁鸣喇叭，对沿途道路造成损坏的，要及时维护、保养，确保不影响生产、生活道路通行。转运车辆需满足县交通局管理要求。

（5）采砂临时设备存放处

为规范砂场采砂作业管理，充分考虑吴堡县砂石采运作业实际需求。可采期在各采砂作业区滩地设置采砂临时设备存放处。采砂临时设备存放处主要存放临时采砂设备（如抽砂管道）、故障船只、闲置船只、铲车等采砂机具。采砂临时设备确保可随时 撤离，禁采期采砂临时设备存放处所有设备均撤出河道管理范围。

（6）安全生产

1）有安全负责人、专职安全员：每个采砂作业区要有安全负责人及专职安全员，负责本公司安全生产工作；2）有安全设备设施：采砂船上配备救生衣、救生圈、竹竿及灭火器等；加工点内要有消防砂、消防池和工器具；3）有安全规章制度：采砂企业要制定安全规章制度，并将制度上墙；4）各采砂作业区需按规定设置安全警示 标志，安全警示标志主要设置位置为采砂作业区所占水边线、砂场 周边和进出口醒目位置等；靠近城区、交通便利的采砂作业区以及 危险性较高的区域，应加密安全警示标志设置。

（7）砂场监控

每个采砂作业区临时堆砂点、砂场运输道路口安装摄像头。采砂作业区设置电子围栏。实行进出场计量监控、登记制度。

（8）现场清理及恢复河道

1）在每个采砂作业区设置一个垃圾箱，将生活垃圾每天清理至 垃圾箱，并定期将垃圾运输至垃圾处理厂进行处理，防止污染环境。

2）在可采期结束前，应及时撤离采砂机具设备、临时建筑等设施，复平采坑，恢复河床原貌。

（9）禁采期管理

采砂公司应在禁采期间切实加强日常管理监督，采取 24小时值班制度，科学制定值班流程，合理安排人员，明确值班职责，保证值班工作有序、有效开展。在值班过程中如发现问题或突发事件，应及时上报公司负责人，并根据现场情况采取适当应急措施，确保 采砂区顺利、安全度过禁采期。

（10）采砂方式及机具控制

采砂方式为水采。本年度吴堡县黄河段采砂作业区采砂船总数量控制为11条，采砂作业区采砂船的功率控制在300kW之内，采砂船舶最大自重吨位不得超过30t，采砂泵尺寸不超过6英寸。

其中冉湾采砂区设置 3 条采砂船，对应 3 处临时堆砂点。每条船配备3人，每处临时堆砂点配备1人，装载车司机配备根据装载车数量配备。

冉湾采砂区配备3套水砂分离设备。

（11）采砂机具管理

船舶实行编号管理，开采过程中船身喷涂醒目识别编号。采砂 船舶明确集中停靠点，采砂船舶严禁在禁采区停靠，建立采砂船集中停靠档案。在可采期，作业采砂船非工作时段，靠岸停靠；故障船、临时设备等存放至采砂临时设备存放处。禁采期采砂船只等机 具按照采砂办指定位置存放。

对作业过程中所需的挖掘机、吊车、装载机等非道路移动机械须到相应管理部门进行编码登记，经登记后方可进行作业。

（12）其他要求

砂质量必须满足三类以上建筑用砂的颗粒级配、质量和技术要求，按国家标准《GB_T 14684-2022 建筑用砂》执行。

服务作业单位进场后，人员必须备案，必须人证合一，如有特殊情况需要更换人员，需在城投集团变更登记。砂场内现有设备因故损坏照价赔偿，作业期间发生安全责任事故的，限时作出整改，逾期未整改完善的，则进行清场处理，同时配备安全员。

服务作业单位需提供船只的正规手续，必须为场内从业人员购买保险，场内采砂人员、安全人员需有相应的资格证书，并与服务作业单位有雇佣或劳动关系。投标人所使用机械、器具原则上必须在服务作业单位名下，如租赁其他单位的，需提供相关租赁合同，合同上需详细明确安全生产相关责任。采砂设备由服务作业单位负责维护维修，确保正常使用。

采砂服务作业单位必须服从监督管理。严格执行黄委会与所有涉及部门的各项要求，因服务作业单位违反规定，受到水利部门、黄委会等处罚的，解除合同，终止合作，责令清场，退出采砂区。

城投公司设置站口，统一管理、统一过磅、统一收费。采砂服务作业单位必须服从管理。

服务作业单位必须严格执行有关河道采砂的法律法规及文件要求，严格服从城投公司及水行政等相关管理部门的监督管理。各服务作业单位必须履行安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》和省市安全生产文件要求，精心组织、周密安排、规范生产流程，做好采砂工作。造成安全事故依法承担责任。

服务费以服务作业单位投标报价为准。服务费由各服务作业单位开具服务发票，城投公司凭票支付。服务作业单位按照税收规定纳税。

服务作业单位必须按照采砂作业计划按时完成产值，采砂完成量如下：

各采砂区2026年4月1日至2026年12月14日采砂完成量

进度表

| 序号 | 采砂区名称 | 批复量含水分（万吨） | 工期 | 4.1-4.9 | 4.10-4.19 | 4.20-4.30 | 5.1-5.9 | 5.10-5.19 | 5.20-5.31 | 6.1-6.9 | 6.10-6.19 | 6.20-6.30 | 10.1-10.9 | 10.10-10.19 | 10.20-10.31 | 11.1-11.15 | 11.16-11.29 | 11.30-12.14 | 合计完成量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冉湾采砂区 | 31.25 | 165 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成1.8万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 完成2.65万吨 | 31.25万吨 |

其他未尽事宜严格按照《陕西省榆林市吴堡县黄河河道2026年度采砂实施方案》及政府部门相关规定。

第五章  合同基本条款

## 一、服务条件

（一）服务地点：黄河流域吴堡段下山畔采砂区、槐树港上段采砂区、槐树港下段采砂区、冉湾采砂区采砂服务。

（二）服务期：165日历天（4月1日至12月14日）。

## 二、合同价款

投标总价为暂定价，按照投标单价及实际采砂数量实结算。

## 三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：甲乙双方签订合同后，甲方根据乙方管理任务完成情况，考核合格后按月支付，次月支付上一月服务费，乙方提供正规税务发票。

四、质量保证

提供的服务满足招标文件要求及相关规定。

## 五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

## 六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》等有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

## 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

## 八、合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.合同一式五份，采购人两份，成交供应商一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算一份。

3.未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式

注释： 1.本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。 2.第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河

流域吴堡段2026年度采砂服务项目

投标文件

项目编号：

标段名称：吴堡县城市投资经营集团有限公司黄河流域吴堡段2026年度采砂服务项目    标包

供 应 商：（盖章）

时  　间：
目 录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、社保缴纳证明	X

三、税收缴纳证明	X

四、财务状况报告	X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺	X

六、法定代表人授权委托书	X

七、信用记录	X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书	X

九、供应商拟投入本项目的开采作业船舶应具有有效船舶检验证书	X

十、信用承诺书（保证金）	X

十一、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	X

十二、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、投标函格式	X

二、开标一览表	X

分项报价表	X

三、投标人参加政府采购活动承诺书	X

四、技术服务偏差表	X

五、合同条款响应	X

第三部分  投标方案	X

一、投标人性质及其概况	X

投标人基本信息	X

投标人性质	X

其他	X

- 投标方案	X

- 参考样表	X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明	X

第一部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》《中小企业声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、社保缴纳证明

三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

六、法定代表人授权委托书

七、信用记录

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

- 九、供应商拟投入本项目的开采作业船舶应具有有效船舶检验证书

- 十、信用承诺书（保证金）

十一、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

十二、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）

法定代表人授权委托书

华鼎工程咨询集团有限公司：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的

《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （一面） | 授权代表 身份证复印件 （一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 授权代表 身份证复印件 （另一面） |

投标人名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“”。

2.法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3.法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购现场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺；

投标信用承诺书（保证金）

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件，或者改变投标文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其他违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规﹝2018﹞457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

投标人书面声明函

华鼎工程咨询集团有限公司：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的投标投标人，在此郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“”。

第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

华鼎工程咨询集团有限公司：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已知悉并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件作出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2.以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 具体服务内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

- 2.本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写；

- 3.数量按照含水总量填报。

供应商名称（盖章）

年　月　日

三、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1.我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2.我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3.对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4.我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购现场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购现场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年　月　日

四、技术服务偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“－”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2.“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）

年　月　日

五、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）

年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级（国家行政部门颁发） |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人士 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3.投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不作要求）。

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还需提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）相关规定；

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4.本项目所属行业为工业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖县监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的县）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。

三、参考样表

（一）同类业绩统计样表

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）拟投入项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资格 | 拟在本项目中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）拟投入采砂项目的设备

| 设备名称 |  | 型号规格 | 数量（台套） |  |  | 国别或 产地 | 制造 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自有 | 采购 | 租赁 |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | （此表可延长） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

- 四、投标人认为有利于中标的其他情况说明