- 府谷县郭家湾和清水工业园区生活污水处理厂托管运营项目采购计划文件

- 一、采购项目名称

- 府谷县郭家湾和清水工业园区生活污水处理厂托管运营项目

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式

- 1.采购项目预算：1186250.00元

- 2.资金来源：其他财政资金

- 3.采购方式：竞争性谈判

- 三、具体采购需求

- 服务期限：365日历天。

- 项目地址：府谷县。

- 3.采购需求：府谷县郭家湾和清水工业园区生活污水处理厂托管运营项目。

- 四、合同模板：

府谷县郭家湾和清水工业园区生活污水处理厂托管运营项目合同

- 合同三方主体

委托方（甲方）：府谷县住房和城乡建设局

运营方（乙方）：________________（中标运营单位）

监管方（丙方）：府谷县大昌汗镇人民政府、府谷县清水镇人民政府

甲方通过政府采购程序确定乙方为府谷县郭家湾和清水工业园区生活污水处理厂托管运营项目的运营服务单位，丙方负责属地污水处理厂日常监督、管理与考核。三方依据《中华人民共和国民法典》等法律法规，本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，订立本合同，共同遵照执行。

- 定义与解释

- 项目名称：府谷县郭家湾和清水工业园区生活污水处理厂托管运营项目

- 项目场地：府谷县大昌汗镇郭家湾工业园区、府谷县清水镇清水工业园区

- 项目规模

￮郭家湾工业园区生活污水处理厂：设计处理规模200m³/d，采用A²/O+MBR工艺

￮清水工业园区生活污水处理厂：设计处理规模300m³/d，采用A²/O+MBR工艺

- 出水标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

- 运营内容：两座污水处理厂全流程托管运营，含设施运行、维护、监测、工艺优化、水质达标保障、设备检修、药剂添加、数据记录分析等

- 运营服务费：甲方按本合同约定支付给乙方的污水处理托管运营全部费用

- 运营期限：运行期1年

- 计划内暂停服务：乙方按规范对设备检修、保养、更换的计划性停运，需提前报备

- 计划外暂停服务：非计划性停运，含设备故障、进水异常等突发情况

- 运营权

- 甲方授予乙方在合同约定运营期内，对郭家湾、清水工业园区生活污水处理厂独家运营、维护、管理的权利，未经甲方书面同意，乙方不得转包、分包运营服务。

- 运营期限

￮运行期：自项目设施正式移交运营日起计算，共计1年（365天），运行期出现重大安全、环保事故，甲方可单方解除合同

￮考核淘汰：试运行期内，单季度考核低于60分或两季度60—89分，自动解除合同

- 运营期内，项目设施所有权归甲方，使用权归乙方；合同终止后，乙方无偿将设施完好移交甲方/丙方。

- 三方权利与义务

- 甲方权利义务

- 按合同约定足额支付运营服务费，资金来源为县级财政资金。

- 协调发改、财政、环保、属地乡镇等部门，保障乙方正常运营（电力供应、污水排放、污泥处置、手续办理等）。

- 对乙方运营全过程实施监督，包括水质达标、安全生产、设备完好、成本管控等。

- 受理公众投诉，核实处理后反馈给乙方；定期公开运营质量、监测结果、整改情况。

- 要求乙方按月提交运营报表、监测数据、设备检修记录等资料，乙方不得推诿。

- 负责污水处理厂设施设备大修、更新、改造的资金保障与审批。

- 组织项目设施移交验收，审核乙方运营考核结果。

- 乙方权利义务

- 按合同约定独立开展运营工作，享有合法运营收益权。

- 全面负责两座污水处理厂的日常运行、维护、检修、监测、药剂添加、数据记录、工艺优化，确保出水稳定达到一级A标准。

- 承担运营期内人员工资、电费、药剂费、栅渣污泥运输费、日常检修维护费、办公费、安全文明费、车辆费、绿化费、伙食费、管理费及利润税金等全部运营成本。

- 建立安全生产、应急处置、环保管理体系，实现安全生产零事故、设备完好率100%、能耗合理可控。

- 按规范开展水质自检，每月向甲方、丙方提交化验报告；配合环保部门进行监督性监测，确保在线监测设备正常联网、校准。

- 污泥处置应符合国家规范，实行转运三联单制度，按丙方指定地点合规处置。

- 当进水水质、水量、温度异常时，应立即采取应急措施，在5小时内通知甲方、丙方及环保部门；当危及设施安全时，可暂停进水并报备。

- 在运营期内，不得抵押、处置项目设施，不得擅自改变工艺、停运设备。

- 合同终止后，应无偿移交完好设施、完整技术档案、运营台账。

- 丙方权利义务

- 负责属地污水处理厂的设施清点、资产移交、日常监管、考核打分。

- 完善属地污水处理厂的土地、环保验收、排污许可证等前期手续。

- 按照《郭家湾和清水工业园区污水处理厂考核细则》进行每月考核，在次月10日前将考核结果书面上报给甲方。

- 监督乙方的运营行为，对于违规排放、运维不规范等问题，应责令整改，并上报处罚意见。

- 提供污泥处置场地，协调属地运营环境，以保障污水处理厂正常运转。

- 配合甲方开展定期和不定期督查，并落实整改要求。

- 项目设施接收与移交

- 移交小组：甲、乙、丙三方各自成立移交小组，共同开展设施清点、水质检测、资料移交等工作。

- 接收条件：当污水厂设施设备完好、水质达标、技术资料齐全时，三方签字确认后完成移交。

- 移交内容

- 设施设备：格栅间、沉砂池、生化反应池、二沉池、消毒池、污泥处理系统、在线监测系统及附属设施

- 技术资料：设计图纸、设备合格证、运维手册、环评报告、验收文件、历史运营数据

- 资产清单：三方签字确认的设施设备明细台账

- 移交后，乙方承担设施日常管护责任；移交前设施故障由甲方负责整改。

- 运营服务标准与要求

- 运行要求：全年运营365天，无正当理由不得停运；计划内停运年度累计不超过7天，提前20天报备甲方。

- 水质要求：出水COD、氨氮、总磷、SS、pH等指标全部达标一级A标准，因乙方原因超标由乙方承担全部环保责任与经济损失。

- 设备要求：主要设备完好率≥98%，建立设备检修、保养、完好率台账。

- 台账要求：完善运行、巡检、成本、隐患整改、水质化验、污泥处置等台账，数据真实可查。

- 安全要求：持证上岗，定期安全培训，无重大安全事故；危化品规范存放，应急演练每年不少于2次。

- 厂容厂貌：厂区整洁、无杂物、无异味，绿化养护到位。

- 运营服务费及支付

- 服务费金额

- 本项目年度运营服务费按府谷县投资评审中心审核标准执行，合计人民币1,186,250元/年（大写：壹佰壹拾捌万陆仟贰佰伍拾元整）。

- 分项费用：

￮郭家湾工业园区生活污水处理厂：474,500元/年

￮清水工业园区生活污水处理厂：711,750元/年

- 服务费单价：6.5元/m³/日，按设计规模核算，已包含全部运营成本。

- 支付方式

- 甲方将服务费列入县级财政年度预算，按季度支付。

- 丙方每季度末进行考核打分，次月10日前将考核表报甲方；甲方审核后15个工作日内付款。

- 考核挂钩支付规则

￮考核≥90分：按季度合同金额全额支付

- 考核60—89分：每低0.5分，扣除季度金额的0.5%

- 考核＜60分：不予支付当季费用，甲方有权追责

- 乙方需向甲方开具合法有效服务类增值税发票，否则甲方可顺延付款。

- 设施设备维护与更新

- 日常维护：运营期内设施设备日常检修、保养、小部件更换费用由乙方承担。

- 大修更新：设备达到使用年限、非人为损坏、大面积故障，乙方上报维修方案，甲方审批后由甲方出资实施。

- 乙方添置的非工艺类办公用品，合同期满自行处置，甲方不予补偿。

- 合同解除与违约责任

- 合同解除

- 乙方出现下列情形，甲方单方解除合同，不予支付剩余费用，乙方承担违约责任：

￮出水连续3天超标或年度累计超标10天

￮发生重大安全、环保事故

￮试运行期考核不合格

￮转包、分包运营服务

￮拒不整改监管问题

- 因国家政策调整、不可抗力导致合同无法履行，三方协商解除，互不承担违约责任。

- 违约责任

- 甲方逾期付款，按应付金额每日0.05%支付违约金，以财政资金拨付到位为前提，财政未拨付的，甲方不承担逾期责任。

- 乙方水质超标、违规排放，承担环保罚款及损失，支付年度服务费10%违约金。

- 任何一方单方违约解除合同，支付年度服务费20%违约金。

- 乙方未按要求移交设施、资料，甲方有权扣除剩余服务费。

- 不可抗力

- 不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况（地震、洪水、政策强制关停等）。

- 遭遇不可抗力方48小时内书面通知对方，7日内提供公证证明；双方协商减免责任、顺延期限。

- 不可抗力造成的损失，由各方自行承担。

- 争议解决

三方因合同履行发生争议，优先友好协商；协商不成，向府谷县人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款继续履行。

- 其他约定

- 本合同附件与正文具有同等法律效力，附件包括：

￮附件1：郭家湾和清水工业园区污水处理厂考核细则

￮附件2：运营服务费构成明细

￮附件3：项目设施设备移交清单

- 合同未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 本合同一式拾份，甲方执叁份，乙方执叁份，丙方执贰份，财政、评审部门各备案壹份，具有同等法律效力。

- 本合同自三方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

委托方（甲方）（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

运营方（乙方）（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

监管方（丙方）（盖章）：

府谷县大昌汗镇人民政府

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

府谷县清水镇人民政府

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

# 附件1：郭家湾和清水工业园区污水处理厂考核细则（核心条款）

1.制度建设（10分）：组织机构、规章制度、档案管理、安全生产闭环管理

2.人员管理（10分）：人员配备、持证上岗、技能培训

3.运行管理（25分）：工艺管控、台账记录、巡检、污泥规范处置

4.水质管理（25分）：出水达标、在线监测、自检报告、水样规范

5.设备管理（15分）：设备完好率、管网维护、检修计划

6.安全管理（10分）：安全责任、隐患排查、应急管理

7.厂容厂貌（5分）：环境卫生、绿化养护

8.配合工作（5分）：整改落实、督查配合

------－以下无正文------

注：本合同为简易版本，仅供参考，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

- 五、履约验收标准和方法

（一）履约验收时间：服务期结束后15个工作日内。

（二）履约验收主体及内容：

验收主体：府谷县住房和城乡建设局

验收内容：采购人根据合同要求，对项目所包含的审查内容进行验收。

（三）验收依据：

1.招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2.验收合格证、质检报告；

3.合同及附件文本；

4.合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（四）验收标准：

1.编制的服务方案应符合国家、省、市现行有关标准、规范的规定，并对检测成果承担相应的法律责任；

（五）验收方法：

采购人组织验收人员，按照相关验收标准对采购项目的履约结果进行验收。

- 六、支付方式：

付款方式：见合同。

- 七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1.采购单位：府谷县住房和城乡建设局

2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县金世纪大楼东辅楼B座

3.项目联系人：温工联系电话：0912-8720593

府谷县住房和城乡建设局

2026年4月13日