# 项目编号：SDX-ZB-F-26（0051）

延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期)

# 招标文件

# 采 购 人：延安革命纪念地管理局

# 代理机构：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司

时    间：2026年4月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	5

第三章 评标办法及标准	21

第四章 采购内容及技术要求	26

第五章 商务条款	28

第六章 政府采购合同（参考格式）	29

第七章 投标文件基本格式	37

第一章  招标公告

延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期)招标公告

#### 项目概况

延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）获取招标文件，并于 2026年04月21日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SDX-ZB-F-26（0051）

项目名称：延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期)

采购方式：公开招标

预算金额：11,084,600.00元

采购需求：

合同包1(延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期)):

合同包预算金额：11,084,600.00元

合同包最高限价：11,084,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他研究和试验开发服务 | 延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护 | 1(项) | 详见采购文件 | 11,084,600.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日至2027年12月31日前完成项目所有内容。

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期))特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
    （2）投标人须具备行政主管部门颁发的【文物保护工程（施工）一级资质】（从业范围须包括：近现代重要史迹及代表性建筑），并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    （3）项目负责人：
    ①项目负责人：具备文物保护工程责任设计师证书或文物保护工程责任工程师证书；
    ②勘察设计负责人：具备文物保护工程责任设计师证书；
    ③施工负责人：具备文物保护工程责任工程师证书。
    注：项目负责人与勘察设计负责人/施工负责人可为同一人。
    （4）投标人不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的单位（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
    （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料）

#### 三、获取招标文件

时间：2026年04月01日至2026年04月08日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午 12:00:00至18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年04月21日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易中心交易四厅

开标地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易中心交易四厅

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、本项目专门面向中小企业采购。

2、须满足的政府采购政策

（1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
    （2）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
    （3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
    （4）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
    （5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
    （6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
    （7）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
    （8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
    （9）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
    （10）其他需要落实的政府采购政策，或如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、其他要求

（1）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（2）投标登记：投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

（3）下载文件：投标人登录《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。

（4）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

（5）本次公告同时在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1.采购人信息

名称：延安革命纪念地管理局

地址：新洲小镇办公大楼

联系方式：0911—8073348

#### 2.采购代理机构信息

名称：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司

地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段395号亚美伟博广场8楼808室

联系方式：15091616382

#### 3.项目联系方式

项目联系人：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司

电话：15091616382

- 投标须知

- 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：延安革命纪念地管理局 地 址：陕西省延安市枣园路新洲小镇市政府综合办公楼 联系人：雷博兴 电 话：0911—8073348 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司 地 址：陕西省西安市莲湖区二环南路西段395号亚美伟博广场808室 联系人：李睿洋、党艳红、王卉 电 话：15091616382 |
| 3 | 项目名称 | 延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期) |
| 4 | 服务期 | 合同签订之日至2027年12月31日前完成项目所有内容。 |
| 5 | 投标人信用 信息查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 |
| 6 | 资 金 | 财政资金 |
| 7 | 招标范围 | 详见招标文件第四章。 |
| 8 | 投标人资格 条件 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 - 1）具有独立承担民事责任的能力 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（复印件加盖投标人公章）。 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ①2024年度或2025年度经审计的财务报告，包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；如为事业法人，提供部门决算报告；②或在开标日期前十二个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）；（以上两种形式的资料提供任何一种即可）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 提供声明文件原件。 - 4）具有依法缴纳税收的良好记录 - 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据（所得税或增值税）或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； - 5）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 - 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标商截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - 2、特定资格要求 - 1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2）投标人须具备行政主管部门颁发的【文物保护工程（施工）一级资质】（从业范围须包括：近现代重要史迹及代表性建筑），并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3）项目负责人： ①项目负责人：具备文物保护工程责任设计师证书或文物保护工程责任工程师证书； ②勘察设计负责人：具备文物保护工程责任设计师证书； ③施工负责人：具备文物保护工程责任工程师证书。 注：项目负责人与勘察设计负责人/施工负责人可为同一人。 4）投标人不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的单位（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料） - 注：以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件从投标截止日起，投标有效期为90日历天（投标人中标后应出具书面文件，延长其投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。 |
| 12 | 投标保证金 | 1.投标保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等法律法规允许的形式； 2.投标保证金的金额：壹万元整（10,000.00元）； 名 称：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司 开户行：中国民生银行股份有限公司西安分行营业部 账 号：644422105 开户银行代码：305791012016 3.要求：投标保证金应与投标有效期一致。投标保证金须以投标人名义交纳，本项目不接受任何个人名义交纳的投标保证金。 注意：（1）以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出（并在投标文件中附基本账户行开户许可证）。在银行转账或电汇时，汇款用途栏处须注明所交投标保证金所属项目编号（26（0051）），以便于招标代理机构保证金管理系统自动查收保证金是否到账。投标人确认到账后将转账凭证及基本账户证明材料复印件附于投标文件中。若未按上述要求提交保证金，造成投标保证金结果核对失败的，后果由投标人自负。 （2）保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。 4.时间：投标人应于递交文件截止前，确认已按要求将投标保证金向陕西电通兴达咨询管理有限责任公司财务部交纳到账。未按要求提交投标保证金的投标人，其递交的文件将被拒绝。 |
| 13 | 投标替代 方案 | 不接受备选投标方案。 |
| 14 | 投标文件 份数 | 线下递交：一正一副，电子版2份。 线上递交：上传电子投标文件； 注：线下递交的电子版为U盘，内容包括投标文件签字盖章PDF版。 |
| 15 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易四室 投标文件递交截止时间：2026年4月21日09时00分00秒 |
| 16 | 开 标 | 开标时间：2026年4月21日09时00分00秒 地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易四室 |
| 17 | 投标文件签字和盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 18 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 19 | 付款方式 | - 本合同生效后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的40%， - 进度款：① 综合勘察工作全部完成并经甲方验收通过后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的20%；②试验研究工作全部完成并经甲方验收通过确认后,乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的15%；③ 现场试验工作全部完成并经甲方验收通过确认后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的5%。 - 本项目结项并终验通过，甲乙双方完成结算审核，审计部门完成审计后，甲方支付剩余全部项目款。（含文物保护专项验收）。 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 特殊情况 处理 | 在招标文件及程序符合法律规定的前提下，递交投标文件或对招标文件做出实质响应的投标人如果少于3家，应终止开标，重新组织采购。 |
| 22 | 投标报价 要求 | 1.本次投标采用一次报价（报价唯一） 2.投标报价保留小数后两位、第三位四舍五入。 3.评审价以投标报价总金额评审。 |
| 23 | 招标文件的澄清、修改及质疑答复 | 1、采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求递交投标文件截止时间15日前，采购人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改，并以书面形式通知所有下载招标文件的投标人，不足15日的，将顺延递交首次投标文件截止时间。 2、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 3、招标文件、澄清（答疑）纪要、修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。 |
| 24 | 代理服务费 | 招标代理服务费： 1、采购人在项目完成后须向采购代理机构一次性支付代理服务费。 2、代理服务费:按照代理协议的约定收取。 3、招标代理服务收费标准(费率) 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0%. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7%. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55%. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35%. 4、招标代理服务收费按照差额定率累进法计算。 5、本项目项目属性：服务招标。 |
| 25 | 合同包1 最高限价 | 人民币：壹仟壹佰零捌万肆仟陆佰元整（¥11,084,600.00元） 投标报价超过最高限价按无效标处理。 |
| 26 | 投标人代表 系统签到 | 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束； |
| 27 | 特别提示 | 该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场， 即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： （1）开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”； （2）投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束； （3）开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：公开招标解密时间为30分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 （4）相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：0512-58188039 （5）不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】 网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知】进行下载。 |
| 28 | 中小企业 | ☑专门面向中小企业招标项目 本项目专门面向中小企业，故不参与价格扣除。 □非专门面向中小企业招标项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除政策 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体 4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 29 | 关于知识产权与保密 事项 | 1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和 法律责任由投标人承担。 2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。 |
| 30 | 采购标的所属行业及划分标准 | 行业划分标准为： 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目属于：未列明行业。 |
| 31 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，专家5人；评标专家确定方式：在政府采购专家库随机抽取。 |
| 32 | 其他 | 投标人应授权合法的人员参加本项目招标活动全过程，其中法定代表人直接参加开标活动的，应出具法定代表人证明书及法定代表人合法有效的身份证扫描件，且应与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加开标活动的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证扫描件。 |

## 一、总  则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1“采购人”系指延安革命纪念地管理局。

1.2“采购代理机构”系指组织本次开标活动的陕西电通兴达咨询管理有限责任公司。

1.3“投标人”系指无条件接受招标文件的各项要求，具备相应履约能力、并向评标委员会递交投标文件的投标人。

2．合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、合同包1的特定资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- （2）投标人须具备行政主管部门颁发的【文物保护工程（施工）一级资质】（从业范围须包括：近现代重要史迹及代表性建筑），并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- （3）项目负责人：

- ①项目负责人：具备文物保护工程责任设计师证书或文物保护工程责任工程师证书；

- ②勘察设计负责人：具备文物保护工程责任设计师证书；

- ③施工负责人：具备文物保护工程责任工程师证书。

- 注：项目负责人与勘察设计负责人/施工负责人可为同一人。

- （4）投标人不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的单位（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

- （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明材料）

注：上述资格证明材料为必备材料或条件，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理，各投标人在投标文件中应附完整的资格证明材料。

2.1.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.2 投标人必须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）投标并下载招标文件，未从正规渠道购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。

2.2投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

3．投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

4．招标文件构成

招标文件包括下列内容：

- 第一章  招标公告

- 第二章  投标须知前附表

- 第三章  投标须知

- 第四章  采购内容及技术要求

- 第五章  商务条款

- 第六章  政府采购合同（参考格式）

- 第七章  投标文件基本格式

5．招标文件的澄清和修改

5.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15个工作日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

6.招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 投标人提交的投标文件（包括项目的技术资料）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8．投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应按招标文件提供的相应格式按顺序编写。

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9．投标报价

9.1 投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 投标人须对服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3. 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

9.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5 投标人不得以低于成本的报价参加投标，投标人的投标报价明显低于其他投标人的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。

10．投标货币

10.1 投标人提供的服务一律以人民币报价。

11．投标保证金

详见投标人须知前附表

12．投标有效期

12.1 投标文件从投标截止日起，投标有效期为90日历天（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．投标文件的制作和签署

13.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标时须提供电子投标文件。中标人中标后提供的纸质投标文件（包括但不限于文字、图片、签章等）应确保与电子投标文件一致，若不一致，采购人将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判，因此导致的后果，中标人自行承担责任。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3纸质版文件的编制：

13.3.1详见前附表。

13.3.2投标文件封面及内容、投标函及其它有要求处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，纸质版文件与电子版文件签字盖章必须一致。

13.3.3投标文件的正本和副本应分别单独采用A4纸胶粘装订成册，装订应牢固、不易拆散、夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合8.1至8.3项要求。

13.4 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字或加盖公章后才有效。

## 四、投标文件的递交

14．投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.投标人应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间上传投标文件。

16．迟交的投标文件

16.1采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

17．投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

18．开标

18.1 采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标。开标会议邀请所有投标人派代表参加，开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统进行签到。

18.2 开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；

注：公开招标解密时间为30分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段，由电子交易系统进行自动唱标。

18.3 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.4 在开标环节出现下列情况之一的，其电子及纸质投标文件视为无效文件：

（1）投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因投标人自身原因（如CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.5 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

19．评标委员会

19.1 采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生（具体人数详见投标须知前附表）。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20．评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

21、投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22．投标文件的初审

22.1 开标后，由采购代理机构协助采购人共同依法对投标人的资格证明文件进行审查。

22.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响服务内容；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3 符合性评审：主要对各投标人投标文件进行商务性的审定。有一项不符合的，其投标将按无效处理：

22.3.1有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）不同投标人的投标文件由同一单位送达。

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23．投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法

23.3 本项目落实政府采购政策

23.3.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标人须提供中小企业声明函，以此为依据享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2018〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标投标人须按照财库〔2018〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23.3.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

24 价格优惠比例

投标企业优惠比例（本合同包专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

23.6 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1)投标价格低的；

(2)技术方案得分高的；

24、评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

## 六、授予合同

25．中标通知书

25.1采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网和陕西省公共资源交易网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

26．招标代理服务费

26.1招标代理服务费：参考计价格[2002]1980号文及发改价格[2011]534号文收取。

26.2招标代理服务费由采购人支付一次性支付给陕西电通兴达咨询管理有限责任公司。

27．签订合同

27.1中标人在收到中标通知书后10日内，与采购人签订合同。

27.2 如果中标人没有按照上述第26.1条或第27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

28．其他

28.1 拒绝商业贿赂

28.1.1投标人须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》编制在投标文件中。

29、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

29.1 谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐中标候选人。

29.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各投标人，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标投标人的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐中标候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价。

（2）符合性评审：主要对各投标人资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标人的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判。

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选中标单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标人提出询问或澄清。投标人必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标人法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，投标人的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为中标第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若中标候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定中标候选人排序。

29.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

七、质疑与投诉

30、质疑及投诉

30.1 质疑

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

（3）潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以投标人填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内一次性提出。

（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。

质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。

（5）投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（6）采购人负责投标人质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（7）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

书面质疑：格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”；

联系部门：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司

联 系 人：李睿洋

联系电话：15091616382

通讯地址：陕西省西安市莲湖区二环南路西段395号亚美伟博广场808室

30.2 投诉

（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

31、其他

31.1、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不 良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

31.2、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重

后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

- 评标办法及标准

- 资格审查

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（复印件加盖投标人公章）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①2024年度或2025年度经审计的财务报告，包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；如为事业法人，提供部门决算报告；②或在开标日期前十二个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）（以上两种形式的资料提供任何一种即可）； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供声明文件原件。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据（所得税或增值税）或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； |
| 5 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标商截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件； |
| 6 | 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 7 | 资质要求 | 投标人须具备行政主管部门颁发的【文物保护工程（施工）一级资质】（从业范围须包括：近现代重要史迹及代表性建筑），并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 注：“投标人须具备行政主管部门颁发的【文物保护工程（施工）一级资质】（从业范围须包括：近现代重要史迹及代表性建筑）”需提供相关证书盖章扫描件；“并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”须提供承诺。 |
| 8 | 项目负责人 | ①项目负责人：具备文物保护工程责任设计师证书或文物保护工程责任工程师证书； ②勘察设计负责人：具备文物保护工程责任设计师证书； ③施工负责人：具备文物保护工程责任工程师证书。 注：项目负责人与勘察设计负责人/施工负责人可为同一人。需提供有效的证书或有效的证明文件。 |
| 9 | 信誉 | 投标人不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的单位（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 10 | 控股管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |

- 符合性审查

| 序号 | 要求 | 审查因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件语言 | 投标文件语言符合招标文件要求。 |  |
| 2 | 投标文件项目名称、合同包名称、项目编号 | 投标文件项目名称、合同包名称、项目编号与招标文件一致； |  |
| 3 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件签署、盖章均按招标文件要求盖章 （评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |
| 4 | 投标保证金 | 符合招标文件要求； |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件要求； |  |
| 6 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |  |
| 7 | 投标报价 | 投标报价同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）开标一览表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价. |  |
| 8 | 技术/服务/商务实质性条款要求 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。如发现不满足下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理。 1）商务要求逐条响应并满足招标文件要求； 2）投标人应具备完成本次服务的保障能力； 3）投标文件未有采购人不能接受的附加条件； 4）招标文件的采购内容及要求为最低要求，投标投标人应当完全满足，不允许出现负偏离。 5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 6）满足招标文件规定的其他要求。 |  |
| 9 | 其他情况 | 没有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为；招标文件或法律法规规有关废标或否决投标规定的其他情形。 |  |
| 备注：符合性审查不合格的投标人不得进入下一评审环节。 |  |  |  |

- 综合比较与评价

评标因素及权重分值表

| 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。 | 15分 |
| 业绩 | 提供2022年3月1日至今的类似项目业绩（以加盖单位公章的合同复印件为准，时间以合同签订时间为准），每提供一份得3分，满分9分。 | 9分 |
| 可研能力 | 1.提供已结项的文物相关课题研究资料，每提供一项得2分，满分4分。 2.提供文物保护相关的发明专利或实用新型专利，每提供一项得2分，满分4分。 | 8分 |
| 项目团队与技术负责人 | - 团队专业配备满足项目需求，人员包含但不限于项目负责人、施工负责人、勘察设计负责人、其他主要人员等，应提供相应的身份证、毕业证、职称证（如有）、有效的岗位证（如有）、社保证明等复印件并加盖单位公章为准。根据以上项目组人员的数量、职称、搭配情况、学历等综合比较。数量齐全、人员资质优、专业对口得（8-12]分；数量较齐全、人员资质较优、专业较对口得(4-8]分；数量欠缺、人员资质偏低、专业不能全部满足要求得[0-4]分.未响应不得分。 | 12分 |
| 检测与试验保障能力 | - 试验检测能力（3分） 投标人在以往文物保护工程有和本项目灰土夯筑、砖石等相关材料检测的证明材料，每提供1项相关证明材料得1分，最高得3分。（须提供合同协议书或具有CMA章检测报告） - 检测与试验保障措施（3分） - 根据投标人提供的检测与试验保障措施，包含但不限于体系与流程的完备性、材料检测的具体方案、现场试验与数字监测方案、成果与追溯机制等，方案完整、可操作性强的，得[2-3]分；方案基本完整、可操作的，得[1-2)分；方案缺项、笼统的，得[0-1)分。 | 6分 |
| 项目理解与病害诊断方案 | - 1、评审内容 - （1）是否准确识别凤凰山、清凉山、南泥湾等革命旧址窑洞建筑的典型频发病害类型（渗水、冻融、黄土湿陷、风化等）； - （2）是否针对不同旧址的建筑形制（接口土窑、靠崖式石窑、独立式石窑）提出差异化病害诊断路径； - （3）是否结合项目现场条件提出科学合理的勘察与试验布设思路。 - 2、得分标准 - （1）内容完整、针对性强、技术路径清晰的，得[12-18]分； （2）内容基本完整、有一定针对性的，得[6-12)分； （3）内容空泛、照搬通用模版或存在明显技术缺漏的，得[0-6)分。 | 18分 |
| 勘察与监测专项方案 | - 1、评审内容 （1）水文地质勘察方案：地质钻孔、物探（高密度法、探地雷达、面波）、孔内电视、孔间CT等测试手段的布点合理性及与旧址地质特征的匹配度； （2）监测系统方案：监测系统相关设备是否满足本项目长期稳定性要求； （3）室内外试验方案：冻融循环、干湿循环、黄土湿陷、盐破坏等试验的组织实施路径与质量控制措施。 2、得分标准 （1）方案完整、技术路线先进、可操作性强的，得[10-15]分； （2）方案基本完整、可操作的，得[5-10)分； （3）方案缺项、笼统或存在明显技术缺陷的，得[0-5)分。 | 15分 |
| 施工组织与文物保护措施 | - 评审内容 （1）项目实施期间对窑洞本体的临时支护、防震动、防污染措施； （2）冬雨季对冻融、干湿循环病害的专项规避方案； （3）旧址开放区域（如有）的游客与文物隔离应急预案，以及施工痕迹修复、场地恢复措施。 2、得分标准 - （1）措施具体、全面、针对性强的，得[6-9)分； （2）措施基本覆盖但细节不足的，得[3-6)分； （3）措施空泛或存在重大缺项的，得[0-3)分。 | 9分 |
| 预期成果与研究计划 | 1、评审内容 （1）是否针对本项目提出可落地的研究性保护成果计划（如研究报告、技术导则、工法申请、专利申请等）； （2）成果的应用转化路径是否清晰。 2、得分标准 （1）成果计划明确、路径清晰、与项目关联度强的，得5-8分； （2）有成果计划但较为笼统的，得2-4分； （3）无成果计划或完全脱离项目实际的，得0-1分。 | 8分 |

第四章  采购内容及技术要求

- 项目的名称、工作内容、服务标准及要求：
    1.项目名称：延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期)

2.工作内容：

合同包1(延安革命纪念地管理局延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程(一期))。

- 3.服务标准及要求：

- 满足国家现行规范及标准要求

二、服务期：合同签订之日至2027年12月31日前完成项目所有内容。

三、服务内容

（1）综合勘察：典型窑洞调查、病害勘察与评估、病害机理及成因分析、结构勘察与评估、环境灾害调查与评估、现场测绘与材料分析与评估、已实施工程效果评估等；

（2）实验研究：保护修缮材料研究、保护工艺研究、结构加固研究等；

（3）设计工作：基于勘察与研究结果的深化设计与施工图设计；

（4）施工：图纸范围内的所有工作内容；

（5）现场试验：典型窑洞建筑研究成果现场试验、现场试验效果评估与数字孪生监测预警、监测系统等。

（6）成果编制：研究报告编制及影像资料系统整理工作，形成相关研究成果文件等。

（7）项目验收等。

四、其他资料

延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程（一期）（备案稿）

注：因编标工具附件只能上传10个附件，且对附件大小有要求，故附件上传不完整，请各投标人自行与代理机构联系，剩余资料代理机构工作人员将通过邮件方式发各投标人。

第五章 商务条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：延安革命纪念地管理局 地 址：陕西省延安市枣园路新洲小镇市政府综合办公楼 资金来源：财政资金 |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 3 | 服务期：合同签订之日至2027年12月31日前完成项目所有内容。 |
| 4 | - 付款方式： - （1）本合同生效后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的40%， - （2）进度款：① 综合勘察工作全部完成并经甲方验收通过后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的20%；② 试验研究工作全部完成并经甲方验收通过确认后,乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的15%；③ 现场试验工作全部完成并经甲方验收通过确认后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的5%。 （3）本项目结项并终验通过，甲乙双方完成结算审核，审计部门完成审计后，甲方支付剩余全部项目款。（含文物保护专项验收）。 |
| 5 | 知识产权： 投标人应对所供具有或已取得合法知识产权，投标人应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，投标人应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 6 | 违约责任： 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 |

第六章  政府采购合同（参考格式）

延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护

工程（一期）合同

签订地点：__________

签订日期：___ _年_   _月_   _日

合同协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》《中国文物古迹保护准则》等相关法律法规和规章、项目相关文件，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责对等、互利共赢的原则，就延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程（一期）项目（以下简称“本项目”）的相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：延安革命遗址典型窑洞建筑研究性保护工程（一期）

1.2 项目地点：杨家岭革命旧址、凤凰山革命旧址、清凉山新闻出版部门旧址、南泥湾八路军炮兵学校旧址内指定区域。

1.3 项目性质：文物研究性保护项目。

1.4 项目范围和内容：本次研究性保护范围涵盖实施方案编制、综合勘察、试验研究、现场试验、验收及相关技术服务等工作。

1.5工程立项批准文号：__________

1.6资金来源：__________

- 合同期限

  - 2.1 开始日期：____年__月__日

  - 结束日期：____年__月__日

总工期：____日历天（含实施方案设计、综合勘察、试验研究、现场试验）

2.2 顺延：

（1）因甲方原因、新增研究内容、文物主管部门要求、专家评审延期、不可抗力等非乙方原因造成延误，应期顺延，乙方不承担违约责任。

（2）若非本合同约定的免责或可顺延的原因，乙方未能按合同期限完成项目研究，应向甲方支付逾期违约金。每日历天的违约金金额为合同总价款的万分之一，但累计违约金总额不得超过合同总价款的3%。

第三条 合同价款及支付

3.1合同价款：本合同采用固定总价形式。

3.2合同总价（大写）：人民币__________元（¥__________）

3.3 支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付合同价款，具体支付节点及比例如下：

（1）预付款：本合同生效后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的40%，即人民币______元（大写：_________），作为乙方启动工程的资金，乙方需提交等额合法有效的增值税发票。

（2）进度款：① 综合勘察工作全部完成并经甲方验收通过后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的20%，即人民币______元（大写：_____________）；

② 试验研究工作全部完成并经甲方验收通过确认后,乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的15%，即人民币______元（大写：__________）；

③ 现场试验工作全部完成并经甲方验收通过确认后，乙方提交合法、有效的等额发票后，甲方支付合同总价款的5%，即人民币______元（大写：_______）；

（3）尾款：本项目结项并终验通过，甲乙双方完成结算审核，审计部门完成审计后，甲方支付剩余全部项目款。（含文物保护专项验收）。

第四条 结项与交付

4.1 结项流程：

（1）分阶段结项验收：乙方完成每一项研究工作后，向甲方提交结项申请及相关资料，甲方在收到申请后20天内组织结项验收，结项验收合格的，出具单项研究结项合格证明；结项验收不合格的，乙方限期整改，重新提交结项申请，直至结项验收合格。

（2）结项验收：研究内容全部完成，且各分项研究结项均验收合格后，乙方提交结项验收申请、完整的验收资料及结项报告，甲方在收到申请后按相关程序及时组织结项验收，或向上级主管部门申请结项验收。

第五条 质量标准

5.1质量标准：本项目质量需符合《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》及国家、行业相关技术标准、招标文件、乙方投标文件及本合同约定，确保项目达到研究效果，通过文物保护各项评估与结项验收，确保窑洞建筑得到有效保护。

## 第六条 双方权利与义务

6.1 甲方权利与义务

（1）甲方向乙方提供项目相关的基础资料、图纸、历史沿革、文物相关文件并对其真实性负责。

（2）甲方负责协调旧址管理、文物部门、地方政府及周边作业环境，提供研究基础条件。

（3）甲方负责协调旧址管理单位、文物主管部门、当地政府及周边群众，为乙方提供必要的作业场地、通行便利、水电支持（费用由乙方承担），负责解决乙方作业过程中遇到的阻碍，确保项目顺利推进。

（4）甲方按合同约定及时支付价款，组织阶段评审与单项研究结项验收，及时出具结项验收意见，不得无故拖延。

（5）甲方负责审核乙方提交的实施方案、单项研究方案、进度报告、结算资料等相关文件，在收到文件后20个工作日内出具审核意见，逾期未审核的，视为认可该文件。

（6）甲方指派专人负责与乙方的沟通对接，及时传达相关指令、反馈意见，协调解决项目推进过程中的重大问题。

6.2 乙方权利与义务

（1）乙方有权按照本合同约定收取合同价款，若甲方逾期付款，有权要求甲方支付逾期违约金；有权在甲方未履行约定义务导致项目无法推进时，暂停项目研究并要求甲方承担相应损失。

（2）乙方具备文物保护工程相应资质，项目团队资质合规，未经甲方书面同意，不得擅自更换各团队项目负责人及核心技术人员。

（3）乙方按研究方案、专家意见、文物保护规范实施，确保科学严谨。

（4）乙方在项目实施过程中对文物安全负总责，因乙方原因造成文物损坏，由乙方承担全部赔偿与法律责任。

（5）乙方负责组织各项研究阶段验收、结项验收等相关工作，配合甲方及文物主管部门完成文物保护验收。

（6）乙方负责项目结项合格后的资料移交工作，移交的资料需完整、规范。

（7）乙方建立完善的保密制度，妥善保管本项目相关的技术资料、文物资料等信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露，否则承担相应违约责任。

（8）乙方不得将本项目转包、违法分包给任何第三方，不得将综合勘察、试验研究、现场加固整体分包，若确需分包需提前书面报甲方审核同意，分包单位须具备相应资质，乙方对分包项目的质量、安全、工期承担全部责任。

（9）乙方严格遵守国家及地方相关法律法规、文物保护规定及甲方的相关管理制度，服从甲方的合理管理及协调，及时响应甲方的合理要求。

## 第七条 违约责任

7.1一般原则

任何一方未履行或未按约定履行合同义务，均应承担继续履行、采取补救措施、支付违约金、赔偿损失等违约责任。

7.2甲方违约责任

（1）逾期付款：甲方未按合同约定时间、金额支付款项，每逾期一日，按逾期应付款项的万分之一向乙方支付违约金，直至全部付清；逾期超过30日，乙方有权暂停服务，合同期限顺延。

（2）未提供条件：因甲方原因未及时提供场地、资料、指令、验收等，导致乙方延误或费用增加的，甲方应承担乙方实际损失，合同期限相应顺延。

（3）单方变更或解除：甲方无故单方变更、中止或解除合同，应提前书面通知乙方，并赔偿乙方实际投入与合理损失。

7.3乙方违约责任

（1）逾期结项：非免责原因，乙方未按期完成的本项目研究内容，每逾期一日，按合同总价款的万分之一支付违约金，累计不超过合同总价的3%。

（2）质量不达标：乙方服务、成果、质量不符合约定，应无偿整改、返工直至合格；如造成损失的，另行赔偿。

（3）擅自停工或转包：乙方擅自停工、转包或违法分包的，甲方有权要求整改，直至解除合同。

7.4违约金与损失赔偿

（1）违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足差额。

（2）双方确认：损失包括直接损失及为实现权利支出的合理费用（律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等）。

7.5违约处理程序

一方违约后，守约方可发出书面整改通知，要求限期纠正；逾期未纠正的，守约方有权暂停履行、拒付款项、解除合同，并追究违约责任。

7.6责任上限

除故意或重大过失造成人身损害、重大财产损失外，任何一方累计承担的违约责任总额不超过合同总价款。

第八条 不可抗力

8.1 不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（地震、台风、洪水、冰雹、火灾、雷击、海啸、泥石流等）；政府行为（征收、征用、禁令、封锁、管制、政策重大调整等）；社会异常事件（战争、敌对行动、暴动、骚乱、罢工、疫情防控强制措施等）。

8.2 一方遭受不可抗力事件影响，不能履行合同义务的，应立即通知对方，并在不可抗力发生后15 日内向对方提供有效证明文件（由事件发生地公证机构、政府部门或行业协会出具）。未按约定及时通知并提供证明，导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

8.3 因不可抗力导致合同不能履行或不能按期履行的，根据不可抗力影响程度，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

（1）不可抗力仅造成暂时不能履行的，受影响一方不承担违约责任，履行期限相应顺延；

（2）不可抗力导致合同目的不能实现的，任何一方均可通知对方解除合同，双方互不承担违约责任。

8.4 因不可抗力造成的损失，由各方自行承担；已发生、已投入且无法收回的合理费用，由双方协商分担；已按约定履行部分义务的，甲方应按实际完成量据实结算支付。

8.5不可抗力事件消除后，受影响一方应立即恢复履行合同义务，并及时通知对方。

## 第九条 争议解决

## 9.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

## 第十条 合同生效及其他

10.1合同生效与份数

（1）本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

（2）本合同自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

10.2合同变更与补充

本合同的任何修改、补充、变更，均须由双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页。）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或被授权代表： | 或被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第七章 投标文件基本格式

- 投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照招标文件填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

- 全部文件应按投标须知中规定的语言和份数提交。

项目编号：

项目名称

合同包名称

投 标 文 件

投 标 人（全称、盖章）：

法人或委托人（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

目  录

（自动索引）

- 一、投标人资格证明文件

（一）营业执照等主体资格证明文件

提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（复印件加盖投标人公章）。

- 财务状况报告

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①2024年度或2025年度经审计的财务报告，包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；如为事业法人，提供部门决算报告；②或在开标日期前十二个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）（以上两种形式的资料提供任何一种即可）；

- 专业技术能力

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书，提供声明文件原件。

附：声明书参考格式

声明书

致：（采购人）

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内       （详细注册地址）  合法注册并经营，公司主营业务为        ，营业（生产经营）面积为        ，现有员工数量为    。本单位郑重承诺，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 税收缴纳证明

- 具有依法缴纳税收的良好记录：提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据（所得税或增值税）或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；

- 社保缴纳证明

- 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标商截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；

（六）书面声明

书面声明

采购人名称：

我方作为（项目名称及合同包名称）（采购项目编号：）的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：　　年　月　日

- 资质要求

投标人须具备行政主管部门颁发的【文物保护工程（施工）一级资质】（从业范围须包括：近现代重要史迹及代表性建筑），并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

注：“投标人须具备行政主管部门颁发的【文物保护工程（施工）一级资质】（从业范围须包括：近现代重要史迹及代表性建筑）”需提供相关证书盖章扫描件；“并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”须提供承诺。

- 附：承诺函

- 承诺函

- 致：（招标人名称）

- 我公司承诺：我公司具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

- ……

特此承诺！

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日  期：　　年 　月　日

- 项目负责人要求

①项目负责人：具备文物保护工程责任设计师证书或文物保护工程责任工程师证书；

②勘察设计负责人：具备文物保护工程责任设计师证书；

③施工负责人：具备文物保护工程责任工程师证书。

注：项目负责人与勘察设计负责人/施工负责人可为同一人。需提供有效的证书或有效的证明文件。

（九）信用记录

投标人不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录”记录名单；不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的单位（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

- （十）控股管理关系

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

控股管理关系承诺书

1、投标人法定代表人/单位负责人在其他单位任职情况：

2、投标人控股关系说明

（1）投标人下属控股单位：

（2）投标人上属被控股单位：

3、投标人管理关系说明

（1）投标人下属管理单位：

管理职责（行政、人事等）：

（2）投标人上属被管理：

管理职责（行政、人事等）：

本单位对上述内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

日      期：           年      月       日

（十一）法定代表人授权委托书

法定代表人证明书或法定代表人授权书

### 法定代表人证明书（适用于法定代表人参加）

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称及合同包名称 |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人签字并盖章： |  |  |  |  |  |

投标人名称：                        （投标人单位公章）

日 期：

### 法定代表人授权书（适用于授权委托人参加）

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称及合同包名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起 个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 被授权人二代身份证正面复印件或扫描件 |  |  |  | 被授权人二代身份证反面复印件或扫描件 |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字： |  |  |  |  |  |  |

投标人（全称、盖章）：

日 期：

二、符合性证明文件

（一）、投标函

## 致        （采购人） ：

我方收到贵公司发布的《项目名称及合同包名称》（项目编号：      ）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、本文件的所有内容，组成了我们的投标文件，并且该文件内的所有内容都是真实的。

2、我们与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系。

3、我们完全同意招标文件规定的招标程序及评标方法，我们完全接受并认同招标文件（包括合同条款）的全部内容，愿意遵守招标文件中的各项规定。

4、我方已交纳投标保证金：缴纳形式为     。

5、我方将严格按照有关政府采购法规及招标文件的规定参加投标。如我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书后在法定时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与采购人签订合同。

6、经认真考虑和详细计算，我们在此报出最优惠的价格参与竞争(详见《开标一览表》)。

7、对于采购人要求进一步提供的其它资料，我们愿意尽快提供或答复。

8、投标报价自投标截止之日起有效期为90个日历天，如中标，投标文件有效期与合同有效期一致。

9、所有关于本次投标的函电联系，请寄到下列地址：

投标人全称（公章）：

地址：           邮编：

电话：           邮箱（专用邮箱） ：

传真：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日    期：

备注：1、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应， 在评审时将其视为无效响应。

- （二）开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |

投标人：                          （加盖公章）

日期：   年   月   日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用；

2、标段编号与项目编号一致，标段名称为合同包名称。

（三）分项报价表

单位：元

格式自拟

- （四）技术/服务偏差表

合同包名称：                                           项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏差 | 偏差及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的要求，其投标无效。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则，将取消其投标或中标资格。

投 标 人（全称、盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

（五）供应商承诺书

  - 1、投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
承诺书（1）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）

全权代表（签字）：

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书（2）

| 致：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（3）

| 致：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（4）

| 致：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的投标人，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

- 2、响应招标文件要求的承诺

- 致：（招标人名称）

我公司承诺：

……

承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

注：投标人根据情况情形填写。

（六）投保保证金交纳凭证

1.投标保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等法律法规允许的形式；

2.投标保证金的金额：壹万元整（10,000.00元）；

名  称：陕西电通兴达咨询管理有限责任公司

开户行：中国民生银行股份有限公司西安分行营业部

账  号：644422105

开户银行代码：305791012016

3.要求：投标保证金应与投标有效期一致。投标保证金须以投标人名义交纳，本项目不接受任何个人名义交纳的投标保证金。

注意：（1）以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出（并在投标文件中附基本账户行开户许可证）。在银行转账或电汇时，汇款用途栏处须注明所交投标保证金所属项目编号（26（0051）），以便于招标代理机构保证金管理系统自动查收保证金是否到账。投标人确认到账后将转账凭证及基本账户证明材料复印件附于投标文件中。若未按上述要求提交保证金，造成投标保证金结果核对失败的，后果由投标人自负。

（2）保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。

4.时间：投标人应于递交文件截止前，确认已按要求将投标保证金向陕西电通兴达咨询管理有限责任公司财务部交纳到账。未按要求提交投标保证金的投标人，其递交的文件将被拒绝。

（七）合同条款响应

格式自拟。

三、投标方案

- 供应商基本情况及其性质

1、投标人基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级、上年度营业收入及单位人员情况。

2、投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

投标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

特别提醒：投标人性质（声明函或证明文件）将随中标公告一同公布。

3、其他

如：经营状况、相关服务、用户评价等。

附件1：中小企业声明函（服务）

### 中小企业声明函

本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（非联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件 中明确的所属行业：       ） 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）;

- （标的名称）,属于（采购文件 中明确的所属行业：       ） 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元'，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）;

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 备注：投标人提供的《中小微企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

### 附件2:残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函（如有，不用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 附件3：监狱企业证明函

### 监狱企业证明函（如有，不用可删除）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

投标人（盖章）：

承诺人（签字）：

承  诺  时  间：       年      月     日

（二）技术服务方案

投标人的技术服务方案应结合招标文件中综合比较与评价中要求的内容进行编制。依据评审办法，具体格式自拟。

附件1 拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 学历 | 专业 | 参加工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附项目组成人员身份证、毕业证（如有）、职业资格或职称证书（如有）、岗位证书（如有）、社保证明等复印件加盖公司印章。

投标人名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：        （盖章/签字）

日      期：      年   月   日

附件2 本项目的项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

备注：后附相关证书证件复印件（扫描件）加盖公章。

投标人名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：        （盖章/签字）

日      期：      年   月   日

  - （三）企业类似项目业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2.后附相应证明材料。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日      期：

  - （四）其他资料

其他需要补充的资料