项目编号: SXLB-2026-12

安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目

# 招 标 文 件

采   购   人：岚皋县国营林业总场

采购代理机构：陕西鲁班建工项目管理有限公司

2026 年 4 月

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证 证 书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关 招投标

事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因

未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录 全 国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省 公共 资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，并升级至最新版 本，使 用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易 平台（陕 西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采 购 类 ）投 标 文 件 制 作 软 件 操 作 手 册 》 ； 制 作 工 具 下 载 地 址 ：

https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?prod

ucttype=1&p latformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=

610000&CategoryCode=16。

3 、 递 交 电 子 投 标 文 件 ： 登 录 全 国 公 共 资 源 交 易 中 心 平 台（陕 西 省 ） （http://www.sxggzyjy.cn/），选择“ 电子交易平台— 陕西政府采购交易系统 —企 业端 ”进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入，进入菜单“采购业务 —我的项

目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传

成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录 ”，在左侧选择 “投

标人 ”身份，登录地区选择“安康市不见面开标 ”插入CA锁登录，输入密

码      后     ，     点     击      “      登     录     ”     ：

（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），

投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1、选择要开标的项目，点   击

进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”

返回项目列表页面。

5、开标签到

投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之 后

就不能签到；点击页面上“签到 ”按钮进行签到，开标前 10分钟可以签到。

签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有： 高 配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳  麦、 高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装  了陕 西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见  面 开  标  直  播   画   面  （   播  放  器   下  载  链  接  为   ： https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=

Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前

60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

（3）、投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的

CA锁。

（4）、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购内容及技要求

第四章  商务条款

第五章  采购合同

第六章  投标文件格式

# 第一章  招标公告

项目概况

安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）获取采购文件，并于2026年04月29日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXLB-2026-12

项目名称：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目

采购方式：公开招标

预算金额：2499477.50元

采购需求：

合同包 1（安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目):

合同包预算金额：2499477.50元

合同包最高限价：2499477.50元

| 品目 号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参 数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他农林牧渔服务 | 安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目 | 1(套) | 详见采购文件 | 2499477.50 | 2499477.50 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：19个月（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《财 政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（4）《财政部国家发展改革委关于印发（节能产品政府采购实施意见）的通知》（财 库〔2004〕185 号）；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国 办发〔2007〕51 号）；（6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财 库〔2006〕90 号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；（8）《关于印发环 境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；（9）《关于印发节能产品 政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；（10）《财政部农业农村部国家乡村振 兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）《陕 西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）； （12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（13）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1（安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目）特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件；

（2）提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（投标人为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）；

（3）提供2024年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前 6个月内其基本开户银行出具的资信证明；；

（4）提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（5）提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

(6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明

（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（8）投标人需出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录以及未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。开标现场通过以上网站对各主体信用记录进行查询，以查询结果为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加政府采购活动；

（9）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：农、林、牧、渔业；

（10）本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间：2026 年04月09日至 2026年04月15日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午

14:00:00 至 17:50:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年04月29日09时 00 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：安康市公共资源交易平台（不见面开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标须知：使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；2、2.进行完善相关信息后，须将网上投标成功回执单、介绍信、授权委托书的扫描件加盖原色公章(扫描为一个PDF文档）发送至采购代理机构邮箱3978821955@qq.com，并联系通知代理机构；3、本项目采用电子化投标方式（ “不见面开标大厅 ”登录网址 http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），不提供纸质投标文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；4、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：岚皋县国营林业总场

地址：岚皋县城关镇西三路41号

联系方式：13991514667

2.采购代理机构信息

名称：陕西鲁班建工项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区新城街道办事处安火路社区大桥南路1号御公馆小区三期3幢1单元601室

联系方式：19891525624

3.项目联系方式

项目联系人：方工

电话：19891525624

陕西鲁班建工项目管理有限公司

2026年04月08日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目 |
|  | 项目编号 | SXLB-2026-12 |
| 2 | 采购人 | 采购人：岚皋县国营林业总场 地址：岚皋县城关镇西三路41号 联系方式：13991514667 |
|  | 代理机构 | 名 称：陕西鲁班建工项目管理有限公司 地 址： 安康市汉滨区新城街道办事处安火路社区大桥南路1号御公馆小区三期3幢1单元601室 联系人：方工 电话：19891525624 |
| 3 | 采购内容 | 具体要求详见采购招标文件 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 最高限价 | 2499477.50元，投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价， 否则按无效文件处理。 |
| 6 | 质量要求 | 合 格 |
| 7 | 服务期 | 19个月（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延） |
| 8 | 供应商资质 要求 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件； （2）提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（投标人为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）； （3）提供2024年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前 6个月内其基本开户银行出具的资信证明；； （4）提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）； （5）提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）； (6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明 （7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； （8）投标人需出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录以及未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。开标现场通过以上网站对各主体信用记录进行查询，以查询结果为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加政府采购活动； （9）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：农、林、牧、渔业； （10）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 报价采用的币种 | 人民币 |
| 11 | 供应商的 替代方案 | 本项目不允许提交替代方案 |
| 12 | 采购招标文件的 组成部分 | 详见本章细则 |
| 13 | 投标文件答疑澄 清修改 | 采购人澄清发出时间：距投标截止时间 15 日前 供应商收到确认时间：收到澄清后 24 小时内。 |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日历天 |
| 15 | 投标保证金额 | 本项目不缴纳保证金 |
| 16 | 投标文件编制 要求 | 招标响应电子投标文件1份。电子投标文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。 |
| 17 | 投标文件签字 盖章 | 按采购招标文件指定位置要求“签字或盖章 ”的签字或盖章均可。要求签字处必须由签署人亲笔签名，盖章无效；否则投标文件不予通过。 |
| 18 | 开标时间及地址 | 招标响应文件截止时间：2026年04月29日09时00分00秒（北京时间） 地点：陕西省公共资源交易平台 招标时间：2026年04月29日09时00分00秒（（北京时间） 招标地点：安康市公共资源交易中心（不见面开标网址）http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login |
| 19 | 评标方法及标准 | 综合评分法。 |
| 20 | 采购代理服务费 | 服务费按照陕西政务服务网(网上中介服务超市)中选金额进行计取，招标代理服务费由中标（中标）供应商 |
| 21 | 纸质版投标文件 编制、签章、密 封及递交方式 | 成交供应商在领取中标通知书前须向代理机构提供纸质版投标文件 （正本一份、电子文档一份（U 盘存储，含软件版）封装在一个文件袋内。 注：纸质版响应文件必须与线上电子版文件保持一致。 |
| 注意事项： 1、请各供应商务必详细阅读本采购招标文件的全部条款， 以减少不必要的失误，否则， 由此引起的损失或风险由供应商自行承担。 2、各供应商获取采购招标文件后应认真即使审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求 等，在有效时间内未提出任何异议的，视为对本采购招标文件要求无任何异议。 |  |  |

## 二、项目说明

1、本项目说明详见投标人须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规

章，通过公开招标方式择优选定中标人。

## 三、招标文件

1、招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。

2、招标文件：在线获取

3、招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4、投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，

在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。

5、招标文件的澄清或修改：

5-1、招标人或招标代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改， 但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改 的内容均为招标文件的组成部分，并对招标人及投标人起约束作用。澄清或修改的内 容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知所 有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄 清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6、投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向招标代理机构提出询问。 否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投 标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7、对招标文件提出质疑的，应当在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，招标人可酌情延长提交投标 文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、招标文件的解释权归招标人或招标代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1、本项目的资格要求详见投标人须知前附表。

2、合格投标人

符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足

本项目资格条件。不符合上述规定的投标人，投标无效。

3、投标人信用信息：

3-1、使用规则：对列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和失信被执行人名单的投标人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，其投标无效；

3-2、截止时间：详见投标人须知前附表；

3-3、查询记录和证据留存方式：投标人提供书面声明；

3-4、特别说明：

（1）投标人如在中标通知书发出前出现上述违法失信行为，招标人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；

（2）投标人在投标文件中已出具的书面声明并不能取代招标人或招标代理机构在 评标前进行复查。（查询渠道：“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）、（中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）。

3-5、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求， 参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政 府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库， 以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负。

4、投标文件的组成

①投标函

②开标一览表

③资格证明文件

④供应商概况

⑤供应商参加政府采购活动承诺书

⑥商务响应偏离表

⑦实施方案

⑧业绩

5、投标文件编写说明

5-1 编制工具

（1）电子招标文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在

[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载 ”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载 ”下载更新后的 电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件，系统将拒绝

接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）” 的“服务指南 ”栏目“下载专区 ”中，下载“ 陕西省公共资源交易平台政府采购电子  标书制作工具 ”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF ”的电子投标文件。 ”

5-2 制作电子响应文件

（1）本项目采用电子化投标的方式，编制电子投标文件时，应使用最新发布的电  子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对投标文件进行签  署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地  方，请使用“法人 CA ”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA ”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。

（2）电子响应文件需要使用上述专用软件进行编制。若响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看响应文件工具打开未加密的响应文件重新导 出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

（3）投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

（4）投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时 解密等相关招投标事宜。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。开标 时请务必携带数字认证证书，如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

（5）投标人应确保电子投标文件内容字迹清晰、易于辨认等，否则评标委员会将 按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标人自行承担责任。

6、纸质投标文件

中标供应商在领取中标通知书时须提供印鉴齐全的纸质版响应文件 1份。纸质投 标文件与电子投标文件一致，采用书籍（胶装）方式装订。纸质投标文件均须 A4 纸打印，装订成册并编制目录和页码。

7、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、投标报价

8-1、投标货币：人民币      单位:元（保留小数点后两位）。

8-2、投标人的投标报价应为本次招标所要求的服务的所有费用，包括但不限于服 务费、会场租赁费、住宿费、交通费、税金等其他一切相关费用。投标人所报的价格 应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

注：投标报价超过采购预算金额的，投标无效。

8-3、投标人要按分项报价表内容填写工作内容、收费报价等内容，并由法人代表

或被授权人签署。投标分项报价表上的价格应按要求分项填写。

（1）招标文件要求的所有伴随服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包

括在投标人提交的投标价格中。

8-4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9、对投标人的其他要求：

9-1、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

9-2、必须根据招标文件要求进行服务内容。

9-3、本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资

格，并承担由此引起的一切经济损失。

9-4、接受招标人委托的相关单位对工作内容、质量、进度、实施方案、价款支付

与结算审核等的监督和管理。

## 五、投标保证金：不要求提交

## 六、投标

1、投标文件的递交：

1-1、电子响应文件递交、开启和解密

电子响应文件可于提交投标响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易 平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时， 投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台> 企业端>我的项目 ”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录；开标会议时，投标人须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子响应文件，所有投标人解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

1-2、电子投标文件在投标截止时间前上传至指定平台。电子版逾期上传至平台将

被系统拒收；

2、投标文件的补充、修改与撤回：

2-1、电子投标文件上传后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。

2-2、在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改或撤回。

3、投标有效期：

3-1、自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。投标人投标有效期短于招标文件

规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

4、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采

购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4-1、投标人直接或者间接从招标人或招标代理机构处获得其他投标人的相关情

况并修改其投标文件；

4-2、投标人按照招标人或招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加

政府采购活动；

4-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行

为。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

## 七、开标、资格审查、评标和定标

1、开标

1-1、招标代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标，该项目将采取“不见面 ”开标的形式，参加的投标人在开标前 30 分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席，并保持在线直到评审结束。

1-2、开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密 ”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同，解密时间未到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

1-3、在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标响应文件使用 的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

1-4、招标代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

2、资格审查

开标结束后，由招标人或招标代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格

的投标人方可进入下一阶段的评审，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标

人其投标无效。

2-1、特定资格证明文件：

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性评审 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件； |
|  | 法定代表人委托 授权书 | 提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（投标人为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）； |
|  | 财务状况报告 | 提供经审计的2024年完整财务审计报告（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）； |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供） |
|  | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）； |
|  | 书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明 |
|  | 无重大违法记 录的书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； |
|  | 主体信用 查询记录 | 供应商通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国 政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； |
|  | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：农、林、牧、渔业； |
|  | 本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。 | 本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。 |

3、评标

3-1、评标委员会

（1）招标代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采

购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建评标委员会。

（2）招标人派一名代表进入评标委员会时，须向招标代理机构出具授权函。

（3）评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项

目评审工作，招标人代表不得担任评审组长。

（4）评标委员会成员不得参加开标活动。

（5）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、

评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单；

f、向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合招标人、招标代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，招标人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下

列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3-5、评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进

行评标。

3-5-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应 程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内

容，未通过审查的按无效投标处理：

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符 合 性 评 审 | 投标文件项目名称、项 目编号、标段（未分标 段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项 目完全一致，且无遗漏：（1）封面；（2）投标函；（3） 法定代表人委托授权书。 |
|  | 投标文件组成 | 符合招标文件的要求 |
|  | 投标文件签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
|  | 投标文件的语言及计 量单位 | 均符合招标文件的要求。 |

|  | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求；（3）报价货币符合招 标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最 高限价； |
|  | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性 条款。 |
|  | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |
|  | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须 知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文 件明确规定的其他被视为“无效投标 ”的情形。 |

3-5-2、投标文件的澄清：

（1）在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由 法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、投标文件有关内容与“开标一览表 ”不一致的，以“开标一览表 ”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表 ”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

g、分项报价表、技术响应及偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分

项报价表为准；

h、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述 a 至 d 两种以上不一致的，按

上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供 书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会

应当将其作为无效投标处理。

3-5-3、评审：

（1）评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他

外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入 下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向

低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，招标人可

以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过

修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3-6、评分标准：综合评分法。分值 100 分。各分项分值分配如下：

| 评审因素 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（基准价/投标报价）×30％×100 |
| 商务响应 | 5分 | 对招标文件中商务条款的响应明确、清晰、满足要求计3-5分，响应不明确不清晰1-3分，不响应不得分。 |
| 技术部分 | 37分 | - 1.服务方案（7分） - 针对本项目采购需求中各部分内容，提供相应的服务方案，方案内容包括但不限于①工作目标②工作内容③工作方法④技术要求等。服务方案科学严谨、内容全面详细、符合技术要求，计5-7分；服务方案合理，内容全面性不够，但描述详细、符合技术要求，计3-5分；服务方案不合理、内容描述粗略，计1-3分；不提供不得分。 - 2.质量保证（11分） - 针对本项目采购需求中的内容，制定质量保证措施内容，内容包括但不限于①质量目标②质量保证方法及措施等。服务方案科学严谨、内容全面详细、符合技术要求，计8-11分；服务方案合理，内容全面性不够，但描述详细、符合技术要求，计4-8分；服务方案不合理、内容描述粗略，计1-4分；不提供不得分。 - 3.文明施工、防火、环境保护措施（5分） - 文明施工、防火、环境保护措施合理、完善，计3-5分；文明施工、防火、环境保护措施基本合理、比较完善，计2-4分；文明施工、防火、环境保护措施一般，计1-2分；不提供不得分。 - 4.机具、设备配置（8分） - 拟投入机具、设备种类齐全先进合理，完全满足项目需求，设备性能良好能随时投入使用，且为本公司自有设备或市场租赁，计6-8分；拟投入设备种类基本齐全，能基本满足项目需求，且为本公司自有设备或市场租赁，计3-6分；拟投入机具、设备种类单一，不能满足项目需求，为本公司自有设备或市场租赁，计1-3分；不提供不得分。注：投标文件需附设备购买发票或租赁合同复印件或扫描件加盖单位公章予以佐证。 - 5.劳动力安排计划（6分） - 针对本项目劳动力安排计划情况表，根据合理、可行程度进行评审，劳动力安排计划合理、可行，计4-6分； 劳动力安排计划基本可行，计2-4分；劳动力安排计划可行性较差，计1-2分； 不提供不得分。 |
| 安全保障 方案及应 急措施 | 11分 | - 针对本项目采购需求中的内容，方案内容包括但不限于①安全保障方案②应急措施等。方案内容全面、描述详细、可操作性强，计8-11分；方案内容全面性不够，但描述详细、可操作性强，计4-8分；方案内容全面性不够，描述不够详细、可操作性一般，计1-4分；不提供不得分。 |
| - 人员配备 | 11分 | - 有具体的管理制度，组织结构合理,规范可行。有针对本项目的技术团队，具有专项经验，分工明确，岗位责任制强（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责、联系方式等），配备充足的专业水平高且有相关特长的技术人员，能全面高效地完成本项目，计8-11分；技术团队基本满足项目工作需要，基本有能力完成项目，计4-8分；技术团队不能满足本项目工作需要，完成项目能力差，计1-4分； 不提供不得分。 |
| 业绩 | 6分 | - 投标人 自2023年04月01日至今已完成的类似项目业绩。每份有效业绩计2分，最高计6分。注：以合同签订时间为准，投标文件中应附中标通知书和合同协议书复印件加盖公章予以佐证，其中合同协议书应至少包含合同首页、合同金额所在页、采购内容或清单页、合同双方签字盖章页，否则不予认可。 |
| 注：1.(1)符合项目实际需求是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容符合行业政策要求、满足本项目采购需求；(2)内容缺陷是指：非专门针对本项目或与项目不匹配、不符合项目特点、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。“不足”是指与项目不匹配或与本项目无关、描述简单、条例紊乱等。 2.投标人的投标文件中需提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有提供虚假证明材料的，除按无效投标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚。 |  |  |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“ 四舍五入 ”。

3）特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得 分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员

会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷

后再进行复会。

3-7、政府采购政策评分标准

3-7-1、中小微企业的价格评分标准

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于 进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的办法，对于 非专门面向中小企业的项目，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。 大中型企业与小微企业组成联合体或者者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%-3%提高至 4%-6%。

（1）对小型、微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小 型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的 30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-4%）。

（3）参加本项目的中小企业须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式）， 未提供的不视为中小企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）中小企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号） 及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）和《工 业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）文件规定标准确认。

3-7-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中 价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予

10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》（财库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。

3-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定 的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3-7-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发< 节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于 建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家 环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、 《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

4、定标

4-1、定标程序

（1）评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后， 在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐 3 名以上中标候选人，并编写评标报告。

（2）评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作 出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（3）招标代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交招标人。 招标人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定 中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同， 技术得分高者成为中标人。确定结果后，招标人向招标代理机构出具《定标复函》。 招标人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）招标代理机构接到招标人的《定标复函》后，在 2 个工作日内，将中标结果 在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布 1 个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第 52 条执行。

4-2、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

5、投标无效的情形：

5-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5-2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

5-3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5-4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5-5、提供虚假材料谋取中标的；

5-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；5-7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、合同

1、中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，持中标通知书与招标人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与招标人签订供货合同或者拒绝与招标人签订合同 的，则招标人将废除授标，并依法承担相应法律责任。同时，招标人可以按照评审报 告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开 展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，

中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过

程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标

后另行转包或者分包履行。

5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款 的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

## 九、合同的履约验收

招标人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技

术、服务、安全标准的履约情况进行验收。

## 十、招标服务费

1、本项目招标服务费按照陕西政务服务网(网上中介服务超市)中选金额进行计取，招标代理服务费用由项目中标供应商向陕西鲁班建工项目管理有限公司缴纳招标服务费。

2、招标服务费应采用转账、现金形式缴纳。

## 十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，招标人和招标代理机构将按《政府采购法》、《政府采

购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）重新组织采购活动：

（1）投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超出采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 十二、特殊情况处理

若在实施采购项目过程中，因在不同阶段有效投标人不足三家，申请变更采购方式的，应按照《安康市财政局关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》执行。）

## 十三、询问、质疑与投诉

1、询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人、招标代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以 在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2-2、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2-4、投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，招标人、招 标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不 得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，招标人、招标代理机构将驳回。

2-5、投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载 明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑 ，联系人：方工 ，联系方式:19891525624,地址：陕西鲁班建工项目管理有限公司（安康市汉滨区新城街道办事处安火路社区大桥南路1号御公馆小区三期3幢1单元601室）。

3、投诉

质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

十四、陕西省中小企业政府采购信用融资

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支 持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、 融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快 推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规 定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可 根 据 自 身 资 金 需 求 ， 登 录 陕 西 省 政 府 采 购 信 用 融 资 平 台 （http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商 银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。

第三章  采购内容及要求

一、项目概要

（1）项目名称：安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目

（2）项目实施地点：岚皋县滔河镇东坪国有林区

（3）项目主要建设内容: 在岚皋县国营林业总场东坪国有林区195号林班种植林下天麻97500桶

二、项目建设目的

该项目的建设，是实现“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。一是经济效益十分可观。参照今年市场上，杂交天麻最低价格为12元/斤，种植97500桶（营养钵直径45厘米）林下天麻，其综合毛收入可达320万元，利润约为60万元。二是带农益农效果明显，项目建设及经营管护期间，每年需投入大量的劳务，97500桶（营养钵直径45厘米）天麻大约需要4810个工日，可带动当地农民务工收入72.15万元；三是发展林下天麻需要对林地进行适度的抚育，一方面抚育促进了森林质量提升，另一方面抚育产生的废枝废材可作为菌材使用，实现了国有林区森林资源保护和有效利用双赢目标。

三、项目建设任务

3.1天麻种植技术和栽培管理

3.1.1天麻种植技术：

（1）生长习性：兰科天麻属腐生草本植物，植株高1.5-2m；根状茎椭圆形至卵状椭圆形，节较密最长可15cm以上，单个最大重量达800克，含水量70%以内。茎灰棕色带白色纵条纹，花蓝绿色，花期6-7月,适生海拔1500m-2200m，土壤适宜沙质壤土。

（2）选种：本次天麻种植选用的是乌红杂交天麻，它具有生长快，适应性强的特点，是优良高产品种。乌红杂交天麻植株高1.5-2m，根状茎较大，常呈哑铃形，最大单个重量达1公斤，含水量在85%左右。茎橙红色，花黄色而略带橙红色花期4-5月。

（3）选地：乌红杂交天麻适生于海拔1500m-2200m的乔木林地，要求林分郁闭度大于0.6，林地土壤要求为质地疏松、排水良好的沙质壤土为宜，土壤PH值5-6，品种植阴坡、阳坡均可，林区温度不超过30℃，生长温度10-30℃，最佳生长温度20-25℃，空气相对湿度80%。 依据以上原则，本次项目建设天麻种植用地选择在岚皋县国营林业总场东坪管护区的三溪口195号林班，种植区域约65亩。详见天麻种植布局图。

（4）清林：2026年3月，对项目实施林地中的中幼林进行抚育，对侧枝横生的大树适度修枝，割除妨碍性灌木和藤木，清楚倒伏木，收集落叶备用，以达到林内通透、林地干净。

（5）培柴：2026年4月-9月完成培柴工作。首先，要对项目林地进行翻耕，清理石块和其他杂质。翻耕完成后进行装钵工作，将菌材、密环菌分别装入营养钵中，并用沙土填充营养钵空隙，土填至营养钵口水平位置即可。将装好的营养钵沿林地坡地埋入地中，埋土不宜过深，将营养钵的三分之一露在土外即可。完毕后，用遮荫网覆盖在营养钵上，再将收集的落叶覆盖在遮荫网上。

（6）下种：2027年3月，组织人员启开营养钵，将天麻种子下到营养钵中，重新覆土，营养钵归位后，覆盖。3月至10月间是天麻发育、生长的时间，只需少许人员驻守在种植区，随时掌握天气和温度的变化，确保天麻的生长安全。

（7）采收：2027年10月底，天麻生长成熟，即可组织人员将营养钵翻起，启钵采收。

3.1.2天麻栽培管理及病虫害防治

天麻的生长不能使用化肥，大量的化学物品的使用都可能会使天麻发生死亡或者大规模减产，只需在播种后在覆盖物表皮放置极少量的辛硫磷固体颗粒，即可防止地下害虫咬食天麻，除了虫害可采用诱捕器进行鼠害防治。

四、进度安排

（1）2026年3月前完成项目实施方案制定及批复和前期各项准备工作并启动实施。

（2）2026年11月前全面完成项目建设，完成竣工总结，项目初验及审计。

（3）2026年12月前完成资料收集整理，上报相关资料，申请县级、市级验收。

五、其他要求

本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%，乙方将菌材全部下地培植后，经甲方、监理确认后10个工作日内，向乙方支付合同总金额的60%：

第四章     商务条款

一、项目名称：安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目

二、项目实施地点：岚皋县滔河镇东坪国有林区

三、项目主要建设内容: 在岚皋县国营林业总场东坪国有林区195号林班种植林下天麻97500桶

四、付款方式：

本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%，乙方将菌材全部下地培植后，经甲方、监理确认后10个工作日内，向乙方支付合同总金额的60%：

五、项目建设任务

5.1天麻种植技术和栽培管理

5.1.1天麻种植技术：

（1）生长习性：兰科天麻属腐生草本植物，植株高1.5-2m；根状茎椭圆形至卵状椭圆形，节较密最长可15cm以上，单个最大重量达800克，含水量70%以内。茎灰棕色带白色纵条纹，花蓝绿色，花期6-7月,适生海拔1500m-2200m，土壤适宜沙质壤土。

（2）选种：本次天麻种植选用的是乌红杂交天麻，它具有生长快，适应性强的特点，是优良高产品种。乌红杂交天麻植株高1.5-2m，根状茎较大，常呈哑铃形，最大单个重量达1公斤，含水量在85%左右。茎橙红色，花黄色而略带橙红色花期4-5月。

（3）选地：乌红杂交天麻适生于海拔1500m-2200m的乔木林地，要求林分郁闭度大于0.6，林地土壤要求为质地疏松、排水良好的沙质壤土为宜，土壤PH值5-6，品种植阴坡、阳坡均可，林区温度不超过30℃，生长温度10-30℃，最佳生长温度20-25℃，空气相对湿度80%。 依据以上原则，本次项目建设天麻种植用地选择在岚皋县国营林业总场东坪管护区的三溪口195号林班，种植区域约65亩。详见天麻种植布局图。

（4）清林：2026年3月，对项目实施林地中的中幼林进行抚育，对侧枝横生的大树适度修枝，割除妨碍性灌木和藤木，清楚倒伏木，收集落叶备用，以达到林内通透、林地干净。

（5）培柴：2026年4月-9月完成培柴工作。首先，要对项目林地进行翻耕，清理石块和其他杂质。翻耕完成后进行装钵工作，将菌材、密环菌分别装入营养钵中，并用沙土填充营养钵空隙，土填至营养钵口水平位置即可。将装好的营养钵沿林地坡地埋入地中，埋土不宜过深，将营养钵的三分之一露在土外即可。完毕后，用遮荫网覆盖在营养钵上，再将收集的落叶覆盖在遮荫网上。

（6）下种：2027年3月，组织人员启开营养钵，将天麻种子下到营养钵中，重新覆土，营养钵归位后，覆盖。3月至10月间是天麻发育、生长的时间，只需少许人员驻守在种植区，随时掌握天气和温度的变化，确保天麻的生长安全。

（7）采收：2027年10月底，天麻生长成熟，即可组织人员将营养钵翻起，启钵采收。

5.1.2天麻栽培管理及病虫害防治

天麻的生长不能使用化肥，大量的化学物品的使用都可能会使天麻发生死亡或者大规模减产，只需在播种后在覆盖物表皮放置极少量的辛硫磷固体颗粒，即可防止地下害虫咬食天麻，除了虫害可采用诱捕器进行鼠害防治。

六、进度安排

（1）2026年3月前完成项目实施方案制定及批复和前期各项准备工作并启动实施。

（2）2026年11月前全面完成项目建设，完成竣工总结，项目初验及审计。

（3）2026年12月前完成资料收集整理，上报相关资料，申请县级、市级验收。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

- 第五章   建设合同

安康市岚皋县国营林业总场

2026年中央财政衔接推进乡村振兴资金(欠发达国有林场巩固提升任务）项目

建

设

合

同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

项目地点：安康市岚皋县

签订日期：2026年 月 日

合 同 书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规及竞争性磋商文件要求。现就甲方委托乙方承担安康市岚皋县国营林业总场2026年中央财政衔接推进乡村振兴资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目，订立以下合同条款，以便共同遵守

第一条：甲方委托乙方进行建设及服务的内容

在岚皋县国营林业总场东坪国有林区195号林班种植天麻97500桶，天麻品种为乌红杂交天麻(详见招标文件及采购清单包含的全部内容）.

第二条：乙方按下列要求完成项目建设和服务工作

项目建设地点：岚皋县国营林业总场东坪国有林区195号林班。

项目建设期限：2026年4月至2027年12月，自合同签订之日起计算。

第三条：甲乙双方权利与义务

甲方权利和义务

1.积极协助配合乙方解决处理欠发达国有林场巩固提升项目实施过程中遇到的各项矛盾、纠纷.如因不可抗力的情况影响乙方履行合同义务，则甲方不得向乙方追究任何责任，建设期限相应顺延。

2.有权督促要求乙方按照磋商文件及采购清单包含的全部内容进行项目建设.

3.甲方利用乙方提交的生产技术服务所取得所有交付品，归甲方所有.

4.按合同约定向乙方及时支付项目建设相关款项。对项目资金使用、建设进度及种植质量进行监督。

乙方权利和义务

- 1.乙方按磋商文件及采购清单包含的全部内容及甲方要求，在约定的时间内完成欠发达国有林场巩固提升项目建设任务。

- 2.项目建设过程中使用的蜜环菌、萌发菌、菌棒等均由乙方结合项目进度自行统筹组织制作或购买.涉及新品种引进的需提交品种权证书。

3.乙方需提供配套栽培技术规范、生产报告及财务账目。项目完成后，乙方负责提出自评或总结报告，及时做出经费决算，接受和配合甲方组织的项目验收和绩效评估。

4.乙方应在项目建设和项目后期管护期，做好安全措施和防范，如因乙方原因发生安全事故，乙方负全部责任。

5.合同签订之日起30日内，乙方应严格按照《陕西省工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》要求，履行相关责任，申领保证金免存决定书或存储工资保证金，通过银行转账或现金等方式，将农民工工资按时足额支付给农民工本人。

第四条：合同价款及支付方式

- 1.合同价款：甲乙双方确定本合同价款为人民币：¥      万元 （大写：     ）。

- 2.付款方式：合同签订后，甲方采用转账方式分两批次向乙方支付合同款。

3.乙方账号信息：

（1）户名：

（2）账号：

（3）开户银行名称：

第一批次：本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%：¥      万元（大写：       ）。

第二批次：乙方将菌材全部下地培植后，经甲方、监理确认后10个工作日内，向乙方支付合同总金额的60%：¥      万元 （大写：         ）。

- 4.乙方对账号信息的真实性、准确性负责，因乙方提供的账户、票据等问题导致甲方未及时付款的，甲方不承担任何责任。

5.乙方保证甲方支付的全部项目资金（包括首期款和第二批次）必须且仅限于用于本合同天麻种植项目的直接相关开支（包括但不限于：菌种、菌材原料、种植基质、肥料、农药、场地租赁/维护、设备购置/租赁/维护、人工成本、运输费、技术服务费、合理的管理费用等），严禁挪作他用。

6.乙方应建立清晰、完整的项目独立财务账目，对项目资金的收支进行专项管理。

7.对于所有使用项目资金产生的费用支出，乙方必须保存并提供合法、真实、有效、完整的原始票据（包括但不限于发票、收据、合同、银行转账凭证、工资单等）原件或清晰复印件，以供甲方查验、审计或作为费用核销依据。

第五条：保密义务

甲方：

- 保密内容（包括技术信息和经营信息）:

（1）甲方需要对乙方所提供的生产技术指导内容保密。

（2）甲方使用乙方的新品种、专利技术成果必须尊重乙方知识产权，另外签订授权使用协议和保密协议。

2．涉密人员范围: 负责与乙方联系的相关技术人员和管理者。

3．保密期限：合同期限内及其合同到期后2年内。

乙方：

1.保密内容: 乙方需对甲方的年度天麻种植及经营状况保密。

2.涉密人员范围: 负责与甲方联系的相关技术人员和管理者。

3.保密期限：合同期限内及其合同到期后2年内。

第六条：项目的转包、分包

- 1.非经甲方同意，乙方不得将项目及其权利和义务进行转包、分包给第三方。

- 2.本项目若需转包、分包，必须经甲方同意后另行签订协议，并将转包、分包合同副本作为本协议的正式附件，交甲方备案备查。

- 3.因第三方不能完成转包或分包合同的约定义务，影响乙方完成本协议应完成的义务，由乙方负责。

- 第七条：验收标准及质量要求

- 1.种植天麻不少于97500桶；

- 2.平均每桶产量不低于1.5kg。

第八条：天麻的采收与销售：

天麻成熟后，由乙方负责组织天麻的采挖、储存以及销售工作，并做好天麻采挖、储存、销售，回款等过程中的账目、凭证、记录等资料，以便项目审计、结算或分配等。

第九条：效益分配：

鉴于林下天麻种植项目周期长、投资大、风险高，为激励乙方高效管理、积极投入，确保项目高质量完成，特制定如下分配机制：

1.中标企业实施本项目须负责保底收益（中标价），且保底收益归甲方所有。

2.项目全部收益中除保底收益之外的总利润分配，以天麻实际销售价（当时价格）分三档进行分配，具体为：天麻实际销售价（均价）≥17元/斤时，利润分配比例为甲方15%、乙方85%；天麻实际销售价（均价）≥14，<17元/斤时，利润分配比例为甲方13%、乙方87%；天麻实际销售价（均价）≤13元/斤时，利润分配比例为甲方10%、乙方90%。

3.若项目在履行过程中产生的收益未达到保底收益指标，乙方不享受任何利益分配且按照保底收益补齐差额，并在项目结算完毕后10日内将   万元保底收益打入甲方指定收款账户。

4.甲方收款账号信息

（1）户名：岚皋县财政局

（2）账号：9558 8526 0700 1201 689

（3）开户银行名称：中国工商银行岚皋县支行

第十条：违约责任

1.合同签订后，乙方超过2个月未按约定启动项目建设的，经甲方督促仍未整改落实的，甲方有权解除合同，另行处置。由于乙方原因，造成项目成果不符合约定（磋商文件及采购清单包含的全部内容）要求，甲方有权要求乙方每日按合同总价的0.04％支付违约金；甲方逾期付款，则每日按照未付合同价款的0.04%向乙方偿付违约金.

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

3.由于乙方错误造成的质量事故或者损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的费用。

第十一条：争议和解决

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向岚皋县人民法院起诉。

- 第十二条：其他

1.本合同未尽事宜，经双方友好协商解决达成书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。

2．合同双方中任何一方欲变更、解除合同，必须提前一个月以书面形式向对方提出申请，未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。因一方变更、解除本合同给对方造成损失的，由变更、解除合同的一方赔偿对方因此遭受的损失。

3.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具法律同等效力。

4.本合同自甲、乙双方法定代表人/负责人或授权委托代理人签字并加盖合同专用章之日起生效。

甲方：(盖章)

法定代表人/授权代表：  ___________________(签字)

签订日期：  年  月  日

乙方：(盖章)

法定代表人/授权代表：  ___________________(签字)

签订日期：  年  月  日

第六章  投标文件格式

项目编号:

安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目

# 投标文件

投 标 人：                       （公章）

法定代表人（被授权人）：    （签字或盖章）

时        间：

目  录

- 一、投标函

- 二、开标一览表

- 三、资格证明文件

- 四、供应商概况

- 五、供应商参加政府采购活动承诺书

- 六、商务响应偏离表

- 七、实施方案

八、业绩

一、投标函

致：（采购人）

根据贵方为  （采购项目名称）   招标采购工程及服务的招标公告 （项目编号）  ， 签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表投标单位   （投标单位名称、地址）   ，提交电子投标文件 1 份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为      人民币金额数（同时用汉 字大写和数字表示的总报价），服务期     日历天，服务质量达到      。

2．我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本招标有效期为自招标之日起 90 个日历日（成交投标单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．我们完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低招标报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电              话：

传             真：

年   月   日

二、第一次招标报价表

（1）报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 总报价（元） | 服务期（月） | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安康市岚皋县国营林业总场2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目 | 小写：¥ 元 大写： |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：        年      月

（2）投标分项报价表

| 项目名称 | 投入明细 | 总投入量 | 单价（元） | 总投资（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料费用 | 蜜环菌 | 78000瓶 |  |  |
|  | 种子 | 14625kg |  |  |
|  | 菌材 | 1072.5吨 |  |  |
|  | 营养钵 | 97500个 |  |  |
|  | 遮阳网 | 65000㎡ |  |  |
|  | 硬纸箱 | 7150个 |  |  |
| 人工费用 | 土地平整 | 390工日 |  |  |
|  | 培钵 | 1170工日 |  |  |
|  | 培钵辅助杂工 | 455工日 |  |  |
|  | 培钵杂工 | 130工日 |  |  |
|  | 遮阳网铺设 | 390工日 |  |  |
|  | 播种 | 1170工日 |  |  |
|  | 采收、搬运装车 | 1105工日 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

- 投 标 人（公章）：

- 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

- 日 期：

三、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件；

（2）提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（投标人为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）；

（3）提供2024年度经审计的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前 6个月内其基本开户银行出具的资信证明；

（4）提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

（5）提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

(6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）

（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（8）投标人需出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录以及未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。开标现场通过以上网站对各主体信用记录进行查询，以查询结果为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加政府采购活动；

（9）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加，并提供《中小企业声明函》，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：农、林、牧、渔业；

（10）本项目不接受联合体投标。

## 注：供应商未按招标采购文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

（1）法定代表人资格证明书

| 致： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 信用代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证正反复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章）： |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

注：法定代表人亲自参与投标时出具。

（2）法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称）  的法定代表 人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                  ）的投标、洽谈、 执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目

中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：   （公章）                  法定代表人（签字）：

签发日期：      年     月     日

附：被授权人姓名：               性别：        职务：

联系电话：

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

（3）参加本次招标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

供应商参加政府采购活动承诺书

致：岚皋县国营林业总场、陕西鲁班建工项目管理有限公司

我公司（投标人名称），就参加                   项目（采购项目编号：      ） 投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近 3 年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门 处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近 3 年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或 经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采 取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承 担由此带来的法律后果。

特此声明！

声 明 人： (投标人名称、公章)

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：        年       月       日

（4）非联合体声明 （格式）

致：

我公司作为本次公开招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下： 我公司参加本次公开招标项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚 假，我公司愿意接受因提供虚假材料谋取成交应负的法律责任。

特此声明！

声明人：   (投标人名称、公章) 法定代表人：  (签字或盖章)

日  期 ：   年  月   日

四、供应商概况

（1）供应商基本情况表

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |

（2）供应商性质

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020 ）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采 购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政 策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于   （采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为 	（企业名称）,从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企 业名称）,从业人员 人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小

型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。

（2.2）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2.如不是该类企业则不需提供此声明函（可删除此页）。

（2.3）监狱企业证明文件（格式）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1.如不是该类企业则不需提供证明文件（可删除此页）

五、供应商参加政府采购活动承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄

严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂

以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政

府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“ 围标、陪标 ”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好 ”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质

疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，

承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                                  （盖章）

全权代表：                                  （签字）

地    址：

邮    编：

电    话：

六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离度 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

投标单位名称：  （公章）

日       期：

注：商务偏离表应按照招标文件“第四章 商务要求 ”中逐条响应，“偏离情况 ”应根

据实际响应情况注明：正偏离或无偏离。商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。

七、实施方案

各投标人按照招标文件“第三章 采购内容及要求 ”及招标文件“第二章 投标人须知 ”中的“评分标准 ”编制对应的详细响应方案，评标时作为评审依据。（根据招标文件评分办法格式自拟）包括但不限于以下内容：

1.技术部分

2.安全保障方案及应急措施

- 3.人员配备

附表1：

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 工作年限 | 拟在本项目 担任的职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：后附以上人员的相关证书证件复印件加盖供应商公章）

八、业绩

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）提供 2023 年 4 月1日以来通过验收合格的类似项目业绩证明材料。表格后附合同复印件加盖公章

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：