- 采购内容及要求

一、项目概况：

西咸新区秦汉新城XXQH-ZL02-02-C号宗地（一标段）考古发掘劳务服务。

注：地块遗迹数量以《项目考古勘探工作报告》为准，招标阶段以招标人现有墓葬登记表内容进行报价。投标总报价为本项目已探明遗迹的固定价格，一次包死。

二、采购要求：

1.积极协调考古技术单位和各方关系，在合同约定的期限内完成工作；

2.严格按照考古规范和现场技术人员的要求进行实施，确保项目实施质量；

3.接受招标人及相关职能部门管理，做好相关人员安全及生产安全、确保项目安全及无事故，出现工地人员人身安全及其他安全事故，由中标单位负责。

三、商务要求：

3.1依据国家文物局《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》，中有关考古发掘项目的取费标准，并结合项目建设区域工作实际情况进行报价，上述费用为本项目含税价格，包含所需的管理费、措施费、安全文明施工费、扬尘绿网费、人工费、风险费以及所有不可预见因素等所有费用。以上价格为本项目已探明遗迹的固定价格，一次包死，且对于发掘过程中新增的古代文化遗存的费用，甲方不再予以新增。

3.2付款方式：按照《西咸新区考古工作管理办法》（陕西咸办发〔2020〕22号）文件的要求，由招标人依据项目实际完成工程量（即《项目考古勘探工作报告》已探明的遗迹数量）分期分次向中标单位付款：完成总工程量的30%支付合同总价款的30%,完成总工程量的70%支付合同总价款的40%,待招标人验收完成中标单位向招标人移交场地后支付总价款的30%。招标人付款前，中标单位应向招标人提供与应付款项等额的增值税发票。中标单位迟延提供发票，招标人付款应相应顺延。

四、技术要求：

1、按照国家文物局颁布的《田野考古操作规程》及相关法律法规进行发掘。

2、发掘须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的沉降观测技术标准或规范的要求：（1）《中华人民共和国文物保护法》（中华人民共和国主席令第八十四号）（2）《陕西省文物保护条例》（陕西省人民代表大会常务委员会公告第55号）（3）《关于加强基本建设工程中考古工作的指导意见》（国家文物局文物保发[2006]42号）（4）《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（国家文物局[90]文物字第248号）（5）陕西省文物局《关于加强基本建设工程中考古工作的通知》（陕文物发〔2014〕147号）（6）《田野考古工作规程》（2009年4月出版）（7）《关于调整最低工资标准的通知》(陕人社发〔2017〕8号) （8）项目考古勘探工作报告（9）其他相关资料等。

3、开工前乙方应做好工作人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录，听从甲方及考古发掘技术服务单位现场工作人员的指挥，协同配合考古发掘技术服务单位开展项目考古发掘工作。

4、乙方派驻现场项目负责人须为与乙方签订劳动合同的正式工作人员，在开展项目考古发掘前须向甲方出具上述劳动合同复印件及社保缴纳证明。

5、按照《田野考古工作规程》科学组织考古发掘，乙方应依据甲方要求按时配备足够技术工人和劳务工人，乙方委派现场工作人员应熟悉并遵守文物保护法规，具备良好的文物保护意识和职业操守，按考古工作规范清理和保护文物，确保出土文物安全。未经甲方许可，不得将出土文物携离项目属地。

6、乙方须自备项目考古发掘过程中所需的一切器材设备。

7、按照协议工作期限，配合考古发掘技术服务单位完成考古发掘工作，并向甲方移交场地。

8、在现场工作的乙方人员在不违反安全操作规范的前提下，应服从甲方项目负责人管理，按甲方要求供应考古发掘劳务服务，确保考古发掘劳务服务质量，同时应遵守甲方的安全制度及相关规章制度，承担有关资料的保密义务。

9、如有重大发现（重要遗迹现象等）或重要工作成果，须及时报告甲方。

10、乙方使用的机械、车辆和其他工具设施以及乙方的管理人员和雇用的民工等由乙方全权负责。包括施工现场和生活场所等凡是乙方人员活动的地方，其人身安全和财物安全等由乙方全权负责；乙方的人员在现场或其他地方对他人造成伤害，或对别的单位的设施造成损坏的，责任由乙方自负。

11、乙方须按甲方的时间要求完成考古发掘项目劳务服务工作，不得无故延长工作时限。

12、乙方必须严格按照考古发掘及有关建设规程进行施工，确保施工安全。开挖土方时，必须按照基坑开挖的规范和放坡系数的要求来进行，土方应按指定的地点堆放,保证施工道路畅通。如不按规程施工，造成的人员及设备的损伤，责任由乙方负责。

13、乙方须按照甲方具体要求，在项目现场搭建临时建筑设施，费用乙方须自行解决。

14、因乙方原因造成甲方其他设备损坏，由乙方负责修复并承担相关费用。

五、安全要求：

1、乙方在项目实施过程中应做到制度上墙、文明施工。

2、乙方须协助甲方做好考古现场的安全管理工作，组织及协调现场人员维持现场秩序，保证考古发掘工作顺利进行。

3、乙方必须采取必要的人防、物防、技防措施，加强安全管理及夜间值守，确保工作人员、出土文物和考古资料的安全。

4、乙方在考古发掘过程中全权负责所提供工作人员、机械的安全问题，并承担由此产生的相关费用。

5、乙方施工应注意边坡稳定,加强检查工作,做好墓葬加固支撑,设置支撑挡土板。