**采购需求**

（1）项目概况

项目名称：2018-2023年存量违法图斑和2024年新增违法图斑整改项目

项目地点：西安市临潼区北田街道办事处范围内，具体地点以采购人要求为准。

服务期限：自合同签订之日起20日内完成工程范围内全部清运工程。

（2）服务内容

本次需就地清理类图斑 18个。经现场实测，涉及图斑需清运渣土约11869.4立方米，单价最高限价：85元/立方米。

**本项目报价方式为全费用综合单价，最终按实际工程量结算。**

（3）质量标准

符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

（4）服务要求

1、供应商负责所有垃圾的运输，需做好现场其他设施维护工作；

2、安全责任：所有清扫运输工具均自备，维护费由成交供应商自行承担；清扫运输期间发生一切事故由成交供应商自负；

3、清运权限：成交供应商必须由其本人参加清理垃圾，不得转包或分包给他人清运，否则采购人有权终止清运期限；

4、成交供应商须服从管理，依规合理利用场地及设施，不能从事有损于采购人利益和违反安全生产管理活动的行为。