**采购需求**

**一、项目概况**

根据国家《网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第147号）、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》等相关文件要求，西安市地方志办公室决定对西安市地情资料数据库开展商用密码应用安全性评估（简称“密评”）。

**二、服务内容**

依据国家密码测评标准体系的要求，对升级改版后的西安市地情资料数据库开展商用密码应用安全性评估。

|  |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 等级 |
| 西安市地情资料数据库 | 三级 |

**三、技术要求**

依据《信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）、《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）、《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）等国家关于信息系统安全等级保护的相关标准和规范要求，密评工作包含测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析与报告编制活动等内容，具体工作为以下步骤：

**（一）测评准备活动**

了解被测系统的详细情况，准备测评工具，为编制测评方案做好准备。

**（二）方案编制活动**

确定与被测系统相适应的测评对象、测评指标及测评内容等，形成测评方案，为实施现场测评提供依据。

**（三）现场测评活动**

按照测评方案的总体要求，分步实施所有测评项目，包括单项测评、测评单元和整体测评等方面，以了解系统的真实保护情况，获取足够证据，发现系统存在的密码应用安全性问题。

**（四）分析与报告编制活动**

根据现场测评结果和《信息系统密码应用基本要求》等文件的有关要求，分析被测系统面临的风险，从而给出测评结论，形成测评报告文本。

1. **整改咨询活动**

以测评发现的问题为重点，编写信息系统密评整改建议；在西安市地方志办公室依据测评报告中的整改建议开展密码建设整改工作时，提供建设整改相关的咨询服务。

**四、服务要求**

**（一）测评阶段服务要求**

**1、服务内容保证**

依据《中华人民共和国密码法》《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》等国家关于密码应用安全性评估的相关标准和规范要求，为西安市地情资料数据库中涉及密码应用技术、产品和服务的网络和应用的合规性、正确性、有效性进行评估，包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等方面，通过测评项目的实施，根据被测信息系统安全状况，给出测评结果并提出改进建议，以确保被测信息系统达到《信息系统密码应用基本要求》的要求，为其信息资产安全和业务持续稳定运行提供保障。

**2、服务质量保证**

根据质量体系要求建立科学的质量保证体系，从人员配备、工具保障以及科学的测评方法论、工作过程等多方面保证项目实施过程的质量。通过“测评准备--方案编制--现场测评--编制测评报告”4个环节严格执行，供应商应详细描述本次项目的整体测评实施方案，包括项目概述、密评方案、测试过程中需使用测试设备清单、时间安排、阶段性文档提交和验收标准等，并在重要环节进行文档评审，保证报告结论准确性。

**3、测评工具配备**

密评工作过程中配备专用密评工具，可实现对数字证书合规性等进行测评，供应商应提供工具采购证明材料。

**4、测评人员配备**

密评人员不少于2人，项目负责人与项目组成员要求具备“商用密码应用安全性评估人员测评能力考核合格证书”和注册信息安全专业人员-密码技术专家资质；配备项目质量负责人，要求质量负责人具有中级及以上测评师证书。

**（二）整改咨询阶段服务要求**

自合同签订之日起1年内，供应商应配合采购人开展密码应用安全整改工作，对整改工作提出规划和建议，整改过程中对整改结果进行测评。

**（三）其它服务要求**

**1.配合检查服务**

自合同签订之日起1年内，供应商应协助采购人响应网信部门、密码管理部门、公安机关、审计机构、单位内部以及第三方机构针对信息系统安全和密码应用安全的检查工作。服务内容包括协助客户准备、完善各类资料文档，配合检查过程中的答疑及技术支持及其他现场检查的响应。

**2.电话支持服务**

自合同签订之日起1年内，供应商应提供7×24小时电话支持服务，解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。电话响应时间不超过10分钟，到达现场时间不超过2小时，解决问题不超过24小时。

**3.技术咨询服务**

自合同签订之日起1年内，供应商应为采购人提供技术咨询服务，包括信息系统整改建设咨询服务以及其他相关安全咨询服务，一旦接到采购人的服务请求，技术服务工程师应立即开始提供服务，帮助采购人解决信息安全相关技术问题，全面配合做好业务系统全保障工作。

**五、商务要求**

**（一）服务期限**

在签订合同后90个工作日内完成测评工作，在通过验收后提供一年的质保服务。

说明：初次测评完成后，如测评结果未达标，供应商须出具整改建议并协助有关方做好整改。整改完成后进行复评，直至测评达到要求。

**（二）款项结算**

合同签订生效后一个月内支付合同总价款的50%。测评服务完成并提交成果报告后进行验收。验收合格后，一个月内支付合同总价款的50%。

**六、其他**

**（一）成果交付要求**

在本次测评项目完成后，供应商须出具《商用密码应用安全性评估报告》，整理项目过程中所有相关的过程文档，提交西安市地方志办公室。

 **（二）违约责任**

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供的设备质量不能满足合同技术要求，采购人有权终止合同并对供应商的违约行为进行追究。

3.供应商不能按期完成工作任务，须按采购人已支付金额的双倍返还于采购人，作为赔偿。如因采购人原因导致工作任务不能按计划完成，供应商不用承担赔偿责任。