**采购需求**

**一、项目规模**

生产绿地项目于新村征地范围内构建筑物面积约1000㎡、水泥地面面积约900㎡、建筑垃圾方量约3350m³。

**二、商务要求**

1、工期：二十天。

2、质量要求：符合国家现行施工质量验收合格标准。

3、结算方式：

3.1、本合同为单价包干合同，该单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、风险费用、利润、税金等全部费用，含税包干单价不因任何因素调整。

3.2、项目完成验收合格后，根据工程量据实结算，一次支付100%工程款。

**三、工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **暂定工程量** |
| 1 | 构建筑物拆除 | ㎡ | 1000 |
| 2 | 水泥地面破除 | ㎡ | 900 |
| 3 | 垃圾清运 | m³ | 3350 |