**采购内容及要求**

**一、项目概况**

本项目2025年营盘镇曹店村水毁道路修复项目，施工范围为：修复水毁道路6.758 km,主要建设内容为路基土石方、防护工程、路面、涵洞等。

**二、工程内容和施工地点、计划工期**

1)工程内容：

道路修复项目，修复水毁道路6.758 km,主要建设内容为路基土石方、防护工程、路面、涵洞等；详见工程量清单。

2)施工地点：柞水县营盘镇曹店村宽沟。

3)计划工期：自合同签订之日起60天内竣工。

4)质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

5)工程进度款结算与支付：

双方约定的工程进度款支付的方式：合同签订后，甲方向乙方拨付项目资金30%预付款，后按照施工进度进行付款，工程竣工验收后付款至90%，经审计结算，出具正式审计报告后支付审定金额的97%，剩余3%作为工程质量保证金，待质量保证到期后进行支付。（质保期为壹年）

**三、施工要求**

（1）技术标准规范

1.本项目的施工必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于施工方面现行标准、规范、规程和办法等。

2.施工单位在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。

3.施工单位在施工中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。

4.建设成果必须通过建设行政主管部门的组织验收。

（2）服务质量要求

1.严格按照国家现行标准、规范要求进行建设施工；

2.建设施工要体现实用性、景观性、高质量、高标准的环保理念。

3.在满足基本必要的建设施工时间内，施工进度应满足采购人提出的要求。

4.无条件协助采购人解决各种与建设施工有关的问题。

5.在施工期间，供应商必须注意人员安全，规范施工，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。