一、项目概况

西安浐灞国际港为推动区域快速发展，拟对CB2-2-270/272地块加密探坑开挖文勘清表工作，清运方量约为189098.3立方米。

二、工程内容和施工地点、计划工期

1、工程内容：本项目主要对现CB2-2-270/272地块进行加密探坑开挖文勘清表，须达到文勘发掘实施条件。

2、工程地点：西安浐灞国际港欧亚五路至欧亚六路、兴泰北路两侧

3、计划工期：自进场之日起20日内竣工。

三、工程量及限价

清运垃圾为189098.3立方米，最高限价100元/立方米。

四、施工要求

1、垃圾清运干净，现场无遗留垃圾，达到文勘实施条件。

2、建筑垃圾要清运至正规建筑垃圾消纳场、回填点或项目工地等，不扬尘、不撒漏、不随意倾倒垃圾，必须按照有关规定及要求做好防尘降噪措施。

3、清运中不能超载，做好篷盖，落实好安全文明生产及治污减霾工作。

4、项目在垃圾清运过程中，应采取围挡及覆盖的方式满足治污减霾工作要求。