项目编号：慧科ZX-CF01191BF

柞水县农村创业创新及人才培育体系

建设项目

竞争性磋商文件

采   购   人：柞水县农业农村局

采购代理机构：陕西慧科工程管理咨询有限公司

二〇二五年七月

温馨提示：

1、请仔细阅读竞争性磋商文件各项具体要求，如有任何疑问请在文件规定的时间内提出，逾期将被拒绝受理。

2、请务必考虑天气情况、交通情况并提前熟悉前往路线，以便按时递交竞争性磋商响应文件，到达文件递交地点后及时到磋商响应文件接收处签字登记，逾期到达将被拒绝接收。

感谢参与本项目投标，请供应商务必阅读以上内容，如有任何疑问请联系相关工作人员进行解答，我们将竭诚为您服务!

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	4

第三章  采购内容及技术要求	25

第四章  拟签订的合同文本	41

第五章  磋商响应文件格式	56

- 竞争性磋商公告

项目概况

柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼C-306室陕西慧科工程管理咨询有限公司获取采购文件，并于2025年07月29日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：慧科ZX-CF01191BF

项目名称：柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1347000.00元

采购需求：

合同包1(柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目):

合同包预算金额：1347000.00元

合同包最高限价：1347000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 主要包括创业创新中心200m'的环境及基础设施改造、智能化设备及附属设施配备、4个实训基地提升改造、创业创新工作室搭建、远程视频会议系统、柞水木耳互联网培训系统功能拓展等。 | 1(项) | 详见 采购文件 | 1347000.00 | 1347000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目)特定资格要求如下:

3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人。

3.2供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年07月19日 至 2025年07月25日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼C-306室陕西慧科工程管理咨询有限公司

方式：现场获取

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月29日14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼陕西慧科工程管理咨询有限公司

第二会议室

五、开启

时间：2025年07月29日14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼陕西慧科工程管理咨询有限公司

第二会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目非专门面向中小企业

- 2.获取采购文件时（本项目文件获取采用线上线下项目相结合的方式），请携带单位介绍信及经办人身份证复印件（均需加盖单位公章）或者把以上资料发送至我公司邮箱，并联系项目负责人通过邮箱获取磋商文件，邮箱：snhuike@126.com。

3.需要落实的政府采购政策：(1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；(2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；(4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；(5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(6)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(7)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；(8)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）(10)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

4.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：柞水县农业农村局

地址：陕西省商洛市柞水县政府机关大院招商楼3楼

联系方式：09144341861

2.采购代理机构信息

名称：陕西慧科工程管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼C-306室

联系方式：029-89384142

3.项目联系方式

项目联系人：李小刚

电话：029-89384142

- 第二章竞争性磋商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：柞水县农业农村局 地 址：陕西省商洛市柞水县政府机关大院招商楼3楼 联系人：余老师 电 话：09144341861 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西慧科工程管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼C-306室 联系人：李小刚 电话：029-89384142 |
| 3 | 项目名称 | 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目 |
| 4 | 采购范围 | 详见采购文件 |
| 5 | 服务期限 | 90日历天 |
| 6 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 7 | 供应商应具备的资格条件 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目落实政府采购政策需满足的资格要求如下:(1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；(2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；(4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；(5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(6)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(7)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；(8)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）(10)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号） - 3.本项目的特定资格要求： - 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目特定资格要求如下: 3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人。 3.2供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 - 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 9 | 分包 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 10 | 偏差 | □ 不允许 ☑ 允许 |
| 11 | 磋商报价的其他 要求 | 1、本项目采用固定总价合同。 2、供应商的磋商报价，应是完成本项目全部内容的总报价，供应商的总报价均应包括完成该项目的人员的工资、办公费用、管理人员费、设备器材使用费、设备器材折旧费、保险、社保、福利、食宿、交通、各类加班费用、轮休换休人员费用、遣散及税金、利润等所有费用。 3、凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔，采购人将不予批准。 4、任何有选择的磋商报价将不予接受。 5、报价货币：人民币。 |
| 12 | 磋商保证金 | 磋商保证金：大写壹万元整（¥10000.00） 磋商保证金形式：电汇、支票形式或具有担保资格单位出具的有效保函，以电汇、支票形式递交磋商保证金的应当从供应商账户转出。提交磋商保证金后，供应商须将银行汇款回执单（或保函）复印件附在响应文件中。 公司名称:陕西慧科工程管理咨询有限公司 开户行地址:平安银行西安高新支行 账 号：30210685000188 转账事由： 项目磋商保证金。 |
| 13 | 是否允许提交备选响应方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 14 | 响应文件份数及其他要求 | 响应文件份数：（正本1份、副本2份、电子标书1份） 响应文件的正本与副本应分别装订成册，否则按无效响应处理。 |
| 15 | 磋商响应文件的密封、标记及递交 | 1、磋商响应文件正、副本分别密封，共两个密封袋（电子标书放置磋商响应文件正本密封袋内）。封口处有磋商供应商公章。 2、封皮上写明： 项目名称： 磋商供应商名称： 注明“磋商响应文件”字样 注明“磋商时间启封”字样。 未按照磋商文件要求密封的，代理机构有权拒收。 |
| 16 | 磋商响应截止时间 | 2025年07月29日14时00分00秒（北京时间） |
| 17 | 递交响应文件的 地点 | 陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼陕西慧科工程管理咨询有限公司第二会议室 |
| 18 | 响应文件是否退还 | 否 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同磋商响应截止时间 开标地点：同递交响应文件的地点 |
| 20 | 磋商小组的组成 | 磋商小组构成： 3 人 |
| 21 | 磋商小组推荐成交候选人的人数 | 3 |
| 22 | 成交公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网 成交公告期限：1个工作日 |
| 23 | 履约保证金 | ☑无 □有，履约保证金的金额：/ |

A、名词解释

1.说明

1.1 竞争性磋商文件涉及术语的内涵及解释

1.1.1 “磋商当事人”是指在磋商活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、磋商供应商和采购代理机构等。

1.1.2“采购人”是指：柞水县农业农村局。

1.1.3“采购代理机构”是指：陕西慧科工程管理咨询有限公司。

1.1.4“磋商供应商”是指：符合本磋商资格条件，自愿欲向采购人提供工程、货物、服务的法人或其他组织。

1.1.5“竞争性磋商文件”是指：由采购人或采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

1.1.6“磋商响应文件”是指：磋商供应商根据本竞争性磋商文件向采购人提交的全部文件。

1.1.7“书面形式”是指：任何手写、打印或印刷的各种函件，包括电传、电报、电子邮件。

1.2 磋商供应商

1.2.1如磋商供应商代表不是法定代表人，须随磋商响应文件提供《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

1.3本项目不接受联合体磋商。

1.4 中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
2.磋商费用

无论磋商结果如何，磋商供应商自行承担与参加磋商活动有关的全部费用。

3.合格的磋商响应人和合格的服务：

凡具有法人资格，具有独立承担民事责任的能力；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好；具有履行合同所必需的服务和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录。

B、竞争性磋商文件

3.竞争性磋商文件

3.1 竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成。

3.2 磋商供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料可能导致响应无效。

4.磋商文件的澄清或修改

4.1 提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。

4.2 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在响应文件递交截止时间3个工作日前，以书面形式通知采购代理机构,由代理机构汇总后统一进行答复，并以书面形式通知所有参与竞争性磋商的供应商。磋商供应商收到后澄清或修改文件后24小时内，以书面形式确认收到该文件。

4.3 磋商文件的解释权归采购代理机构所有。

5.备选磋商方案

本项目不得提供备选方案。

C、磋商响应文件

6.磋商响应文件计量单位

磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7.磋商响应文件的组成

7.1 磋商响应文件的组成包含磋商函、报价一览表、法定代表人授权书、商务响应及相关证明、技术响应、承诺书等内容。

7.2 磋商响应文件中报价一览表表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

8.响应内容填写说明

磋商响应文件按统一格式编制，对磋商文件要求做出实质性响应。磋商供应商可根据情况自行扩展。

9.磋商响应报价

9.1本项目报价应是磋商供应商正确、全面完成磋商响应文件所述全部工作内容的全部报酬。为完成本项目及相关服务可能发生的一切费用。所有根据合同或其它原因由磋商供应商支付的税金和其它应缴纳的费用，以及利润等都应包括在磋商总报价中，磋商供应商不得要求采购人在报价之外支付其它任何费用。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由磋商供应商自行承担。

9.2 磋商报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而作任何调整，磋商单位应充分考虑到各种风险因素。

9.3 磋商供应商应按磋商文件所提供的相关需求，报出合理唯一的报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

9.4 报价货币：人民币。

9.5 本次磋商采取二次报价，即：磋商响应文件中的磋商总报价为第一次报价；在磋商供应商初审合格后，第一次报价为有效报价。磋商小组所有成员集中与通过初审的各供应商单位分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。参加磋商的供应商在规定时间内，提交第二次报价，第二次报价即为最终报价。

9.6 特殊情况处理：根据磋商情况，磋商小组有权决定是否进行第三次报价。

9.7 磋商后所确定的成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

9.8 最低报价不是磋商成交的唯一依据。

9.9 任何一次报价超出采购预算的，按响应无效处理。

9.10 本项目不公开任何一次报价。

10.磋商响应文件有效期：

自磋商之日起90天。如果成交，则延期到合同期满，磋商响应文件有效期不满足竞争性磋商文件要求的，将视为响应无效。

11.磋商保证金：详见供应商须知前附表。

11.1 供应商在递交磋商响应文件的同时，应按规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其磋商响应文件的组成部分。

11.2 供应商不按要求提交磋商保证金的，按无效投标处理。

11.3 采购人自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

11.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）投标截止时间后，供应商在投标有效期内撤销磋商响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

12.磋商响应文件的签署及规定

12.1 磋商供应商应填写全称，同时加盖磋商供应商单位印章。

12.2 磋商响应文件中需签字的地方按竞争性磋商文件要求签字，需盖章的地方按竞争性磋商文件要求盖章。

12.3 磋商供应商准备磋商响应文件（正本1份、副本2份、电子标书1份），正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册。副本可以为正本的复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。

12.4 磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

12.5 因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

D、磋商响应文件的递交

13.磋商响应文件的密封、标记及递交

13.1 磋商响应文件正、副本分别密封，共两个密封袋（电子标书放置磋商响应文件正本密封袋内）。封口处有磋商供应商公章。

13.2 封皮上写明：

项目名称：

磋商供应商名称：

注明“磋商响应文件”字样

注明“磋商时间启封”字样。

未按照磋商文件要求密封的，代理机构有权拒收。

14.磋商时间

14.1 采购人推迟磋商时间时，应以书面或传真的形式通知所有磋商供应商。采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的磋商时间约束。

14.2 磋商时间以后送达的磋商响应文件及相关的资料，代理机构拒绝接收。

15.磋商响应文件的修改、撤回和撤销

15.1 磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.2 磋商响应文件的修改文件应按本须知要求编写、密封，还须注明“修改磋商响应文件”和“磋商时间前不得启封”字样。修改文件须在磋商时间前送达采购代理机构。

15.3 磋商时间之后，磋商供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

E、磋商及评审

16.磋商

16.1 采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

16.2 磋商大会由采购代理机构主持，采购人代表、磋商供应商等相关人员参加。

16.3 磋商供应商应派法定代表人或者授权代表出席开标会，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。磋商供应商的法定代表人或授权代表未出席开标会的，视为其认同磋商结果。

16.4 磋商大会程序：

（1）宣布磋商大会现场纪律。

（2）公布递交磋商响应文件的磋商供应商名称。

（3）供应商代表查验磋商响应文件的密封情况。

（4）开启磋商响应文件，公开唱出磋商供应商名称、递交文件份数。

16.5 采购代理机构对开标过程做好记录，并存档备案。

16.6资格审查

开标结束后，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定条款对磋商供应商的资格进行审查。审查内容出现任何一项不符合，按无效响应处理。资格审查内容如下：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，提供营业执照或者其他证明材料 | 符合磋商文件要求， 合法有效。 |
| 2 | 税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（磋商截止日前6个月内任意一个月份的缴费证明资料或无欠税证明）依法免税的供应商应提供相关资料证明。 | 符合磋商文件要求， 合法有效。 |
| 3 | 社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（磋商截止日前6个月内任意一个月份的缴费证明资料）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关资料证明。 | 符合磋商文件要求， 合法有效。 |
| 4 | 财务状况报告：供应商提供2022年到2024年任意一年经审计的财务报告或存款账户开户银行出具的磋商截止时间前六个月内的资信证明及账户开户许可证明文件或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函。 | 符合磋商文件要求， 合法有效。 |
| 5 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）； | 符合磋商文件要求， 合法有效。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 符合磋商文件要求， 合法有效。 |
| 7 | 供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 | 以磋商截止日查询结果为准。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 符合磋商文件要求， 合法有效。 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |  |  |

17.磋商小组

17.1 为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得不少于磋商小组成员总数的三分之二，评审专家在财政部门专家库中随机抽取产生。

17.2 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄漏评审情况和评审中获悉的商业秘密。

17.3 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

17.4 磋商小组在评审过程中收到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

17.5 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

18.对磋商响应文件的评审

18.1 对磋商响应文件的初步审查

磋商小组按照下列内容对通过资格审查的磋商响应文件进行初审，出现任何一项不符合，按响应无效处理：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签字、盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由委托代理人签字或盖章，出具有效的授权委托书及被授权人身份证明材料。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明。 |
| 2 | 磋商报价 | 唯一报价，并未超出采购预算 |
| 3 | 磋商文件有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 服务期限 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 磋商保证金 | 符合磋商文件要求 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则初步审查评定为不合格。 |  |  |

18.2 评审中，磋商响应文件中出现下列情况，修正原则为：

（一）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

（三）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（四）磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（五）多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

（六）文字与图表不符时，以文字为准；

18.3磋商供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。磋商供应商同意后，按上述规定修正后的报价对磋商供应商起约束作用。

18.4 对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件所列内容，不依靠任何外来证明。

18.5 凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向磋商供应商及与评标无关的其他人透露。

18.6 磋商响应文件中出现下列情况之一者（但不限于），按响应无效处理：

（一）磋商供应商未经正常渠道购买竞争性磋商文件，或磋商供应商名称与领取文件时登记的单位名称不符，且未出具有效证明的。

（二）磋商响应文件没有法定代表人授权书或授权书的合法性或有效性不符合要求（法定代表人直接投标除外，但须提供身份证件）。

（三）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的。

（四）提供虚假证明、虚假资质（包含第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

（五）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料; 磋商供应商不能证明其报价合理性的。

（六）磋商供应商不按照磋商小组要求进行澄清或说明。

（七）响应内容存在重大缺漏项。

（八）附加了采购人难以接受的条件或条款。

（九）出现相关法律法规所不允许或磋商文件规定的其他情况。

18.7 磋商响应文件的澄清

18.7.1 磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求；磋商供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交。

18.7.2 询标澄清时磋商供应商只作说明和解释，不得借此对投标报价、工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改。

18.8 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

18.9 磋商响应文件的详细审查

18.9.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.9.2 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

18.9.3 磋商小组各成员应独立对每个有效响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

18.9.4 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

18.10 评审内容、原则及标准（满分100分）

| 评标内容 | 评标原则与标准 |
| --- | --- |
| 报价得分（10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×10 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 注：磋商小组认为磋商单位的报价明显低于其他通过符合性审查磋商单位的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商单位不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。 |
| 需求分析（10分） | 根据客户实际需求进行方案设计 正确识别本项目关键点及重难点，分析全面、具体、透彻，解决对策针对性强的，得10分； 对关键点、重难点的分析较全面，但不够具体和透彻，解决对策较合理可行的，得7分； 有关键点、重难点分析及解决对策，但描述不具体的，得4分。 |
| 总体设计（10分） | 总体技术架构设计先进合理、技术路线成熟可靠、设计思路清晰。得10分； 总体技术架构设计较先进合理、技术路线较成熟可靠、设计思路较清晰。得7分； 总体技术架构设计不先进合理、技术路线不成熟可靠、设计思路不清晰。得4分； |
| 项目实施方案（10分） | 组织实施方案充分满足项目要求，软件开发人员配置合理、进度安排科学，有详细的项目进度计划，有明确的质量保障措施，方案和计划合理可行得10分； 组织实施方案基本满足项目要求，软件开发人员配置较合理、进度安排较科学，有较详细的项目进度计划，有较明确的质量保障措施，方案和计划较合理可行得7分； 组织实施方案不满足项目要求，软件开发人员配置不合理、进度安排不科学，没有详细的项目进度计划，没有明确的质量保障措施，方案和计划不合理可行得4分； |
| 方案完整性（10分） | 方案完整性：（10分） 对磋商文件理解到位且方案层次清晰、合理、完整，得10分； 对磋商文件理解基本到位且方案层次较清晰、较合理、较完整，得7分； 对磋商文件理解不到位且方案层次不清晰、不合理、不完整，得4分； |
| 应用功能设计（10分） | 应用功能设计思路清晰、功能设计完整，符合业务需求。得10分； 应用功能设计思路较清晰、功能设计较完整，基本符合业务需求。得7分； 应用功能设计思路不清晰、功能设计不完整，不符合业务需求。得4分； |
| 创业创新中心环境升级改造（10分） | 创业创新中心改造方案详细合理，可实施性强，设备选型可靠，配置合理，满足采购人实际需求，得10分； 创业创新中心改造方案较详细合理，可实施性较强，设备选型较可靠，配置较合理，满足采购人实际需求，得7分； 创业创新中心改造方案合理性一般，可实施性一般，设备选型一般，配置一般，满足采购人实际需求，得4分； |
| 售后服务方案（10分） | 根据“售后服务方案”赋分。方案的内容完整、科学，人员配备合理，描述详细准确。 方案全面、合理、规范，可操作性强得10分； 方案比较合理和规范，有较强的可操作性得9分； 方案基本合理，有一定的可操作性得8分； 方案基本合理，可操作性不强得7分； 方案有缺漏，可操作性差得6分； 未提供相关内容不得分。 |
| 培训方案（5分） | 提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，得5分； 提供的培训方案较全面、较完整、基本可行、较有针对性。培训内容较有层次，培训方式较适当，基本能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，得3分； 提供的培训方案不全面、不完整、不可行、没有针对性。培训内容没有层次，培训方式不适当，不能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，得1分； |
| 人员技术能力（10分） | - 技术负责人具备国家或省级人社部门颁发的系统架构设计师、信息系统项目管理师资格证书以及中国软件测试资质认证委员会（CSTQB）颁发的系统测试工程师证书。以上证书需提供加盖公章的证书复印件，每有一项得2分，最高得6分； - 项目经理具备国家或省级人社部门颁发的信息系统项目管理师资格证书、中国计算机信息系统集成行业协会颁发的音视频系统集成项目经理证书。以上证书需提供加盖公章的证书复印件，每有一项得2分，最高得4分； |
| 公司业绩（5分） | 提供2022年1月1日至今信息化项目业绩，投标文件中附有其合同文件为依据（提供完整扫描件，合同以签订时间为准），每提供一份合同得2.5分，满分5分。 |

19.评审过程保密

19.1 从磋商之日到确定成交供应商止，磋商小组成员不得向磋商供应商或其他无关人员透露有关审查、澄清、评价等情况或授标意向。

19.2 任何人员如发生泄密现象，将承担相应的法律责任。

19.3 磋商供应商企图影响采购人的任何行为，将导致该磋商供应商被拒绝，并承担相应的法律责任。

F、确定中标

20.成交通知

20.1采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出“成交通知书”。供应商可向采购代理机构查询其得分和排名。咨询电话：029-89384142，联系人：李小刚。

20.2 采购代理机构不做未成交原因的解释。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21.签订合同

21.1 成交供应商应依据成交通知书与采购人在法定期限内签订服务合同。

21.2 竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及有关的澄清文件均作为合同附件。

21.3成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报：

（1）成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的；

（2）将成交项目转让他人，或未经采购人同意将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

G、招标代理服务费

22.招标代理服务费

22.1招标代理服务费，金额为定额20000.00元（人民币贰万元整），与采购单位签订代理服务合同，由成交单位支付代理服务费。

22.2 成交供应商在取得成交通知书后，由成交单位一次性转账支付给招标代理服务费。

22.3成交单位在支付采购代理服务费前，招标代理机构提供相应金额的增值税普通发票。

代理费缴纳账号如下：

开户名称：陕西慧科工程管理咨询有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司西安光华路支行

账    号：611301135013001841428

H、采购项目需要落实的政府采购政策

1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1.1、1.2、1.3条款的价格扣除或加分。)

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询并办理相关业务。

《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

第三条  本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条  开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条  政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条  各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

第十九条 本办法自2018年11月1日起施行。

I、质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（质疑函格式见本章附件一）。采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。联系电话：029-89384142，联系人：李小刚。

采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（5）供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

附件：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

- 第三章  采购内容及技术要求

柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目

采购内容及技术要求

建 设 内 容

柞水县农业农村局

二0二五年七月

一、项目背景

为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加快推进乡村人才振兴的意见>》、《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》、《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》、《陕西省人民政府关于加快推进乡村人才振兴的实施意见》等文件精神，参考《柞水县人民政府关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》、《柞水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《柞水县现代农业园区建设实施方案》、《陕西省柞水县国家现代农业产业园中央财政奖补资金使用管理办法》等有关柞水县创业创新中心及人才培育体系建设内容：建设柞水木耳创业创新中心，优化创业创新环境，提升产业发展水平，带动更多农民就近就业创业。产业带头人培训，以农业经营主体带头人、农村专业人才、农业精英人才、返乡创业者、农业经纪人培训等分类培训。提升人才培育体系整体水平，促进产业发展，带动更多农民就地就近就业。开展产业带头人培育，以农业经营主体带头人、经纪人培养等分类培训木耳技能培训、产业领头人孵化培训及实训实践内容要求，通过创业创新、培训中心的升级打造以及人才培育体系建设，为木耳生产技术、经营管理、数字技能（电商、直播）、品牌营销等领域的系统性培训打造坚实基础。为培育更多、更优、更契合木耳产业发展的领头人、技术骨干创造条件，赋能柞水木耳产业高质量发展，充实高素质农民队伍，方便开展全产业链布局，加强农村实用人才优化升级。

二、建设目标

1.通过科学规划、科技赋能、教育融合、绿色低碳的设计理念，打造一个集“学习、实践、创新、交流”于一体的现代化空间。既满足当前培训与创业需求，又为未来发展预留弹性，最终实现环境育人、空间促创的核心价值，助力乡村振兴与人才培育的长效发展。

2.提升农业培训的现代化、数字化水平，帮助农民提升信息化水平，重视人才的引进、留住、培养和使用问题；加快实施农业农村技术人才培育提升，把互联网、数字化知识技能纳入新型农民教育培训体系，提高基层工作人员、新型农业经营主体、农村实用人才、新型农民的数字化应用能力和知识素养，壮大乡村数字化人才队伍，为数字乡村建设增强后劲。

3.利用数字化技术加快农业培训信息化。推进数字农业、智慧农业建设，优化农业培训方式，构建农村数字教育资源公共服务体系。

通过创业创新及人才培训中心的建设，打造一个“赋能-孵化-成长-反哺”的闭环生态，通过培育人才、孵化企业、链接资源、升级产业，实现“人才留得住、企业活得好、乡村兴得起”的可持续发展，最终推动柞水县域经济从“输血”向“造血”转型，为乡村振兴注入核心驱动力。

三、设计原则

1.因地制宜，整合资源

农村创业创新及人才培育体系建设项目要根据实际情况和相关部门（柞水县农业农村局、被培训机构人员、农业合作社、个体）需求，本着经济合理的原则，充分依托已有基础资源（已有基础设施资源、网络资源、软硬件资源）互联网资源，促进资源整合，防止重复建设。

2.注重内容，落实标准

防止重建设、轻应用，重硬件轻软件，既要抓系统建设实施过程、更要在试运行过程中做好相关业务培训工作，充分发挥即将建设硬件、软件系统平台在创业创新人才体系打造培训发展过程中高效作用。各系统建设及人员培训要严格按照国家、地方和行业的有关标准与规范。培训中心屋顶、室内装饰装修严格按照有关钢构、建筑、装饰装修技术标准规范要求开展，音视频会议系统的分析、设计、实现和测试要严格按照软件、硬件、音视频行业标准和规范，以确保系统符合相关专业标准，互联网培训系统、满足当下木耳产业在培训、人员管理方面的需求按信息系统开发标准落实建设。

3.技术先进，安全可靠

依靠网络视频、网络会议、视频高清直播、录播、高保真音视频降噪等先进技术，借鉴其他地区先进经验开展建设工作，注重系统及设备的可靠性、实用性和先进性，采用符合当前发展趋势的先进技术，并充分考虑技术的成熟性。加强核心技术的创新型应用，保障软硬件系统安全平稳运行，为人才培训建立坚实基础支撑。

4.立足当前，着眼长远

柞水县农村创业创新及人才培育体系建设要以需求为导向，以培训促发展，分步实施，逐步完善，把当前和长远结合起来，适应未来木耳产业和行业发展，不断提升各培训深度广度，系统、平台技术赋能培训的水平。

5.高点定位、统筹规划

柞水县农村创业创新及人才培育体系建设是一项跨部门、跨行业的综合性系统工程，在设计方案上，按照“小木耳大产业”发展要求，搞好总体规划、初步设计，充分调动相关单位人员工作积极性，设计上覆盖柞水县木耳培训业务、直播录播业务、技能实训业务等流程管理。

6.技术先进、科学论证

设计方案应在总结其它创新及人才培育体系建设工作经验的基础上进行，以科学严谨的态度，在充分调研和专家论证的基础上，紧密结合木耳产业园区人才实际需求、木耳产业发展未来人才痛点，采用先进培训手段，确保柞水县农村创业创新及人才培育体系建设的先进性、经济性和实用性。

7.先进性

远程会议音视频系统、直播录播系统、互联网培训系统，保证各系统的安装调试使用运行，在一定时期内不落后，应用系统保证在一定时期内的先进性、实用性。

8.规范化

整个柞水县农村创业创新及人才培育体系建设要求规范化，要根据国家财经法律、法规、政策和招标各项制度的实际情况，提出规范的人才培训规范和考核标准，应用系统建设充分参考国家信息系统建设相关技术标准和规范。

9.简单化

各智能化系统的搭建做到简介简单实用：互联网培训系统、劳工系统系统支持图形化界面，界面友好、简洁明了，避免复杂和多步骤的操作向导。

为了确保以上应用水平的人员均能够对系统平台快速地掌握并进行方便地使用，要重视用户界面的友好性和方便性。

10.易维护性

音视频系统、视频监控、门禁系统等前后端智能化设备维护要做到简单操作，易于维护。互联网培训系统、劳工系统参数的维护与管理应能通过图形化操作界面实现，系统维护人员可在任何一个网络终端进行系统维护。必须保证维护工作的简单性，减少维护的工作难度和维护的工作量。

11.适用性

农村创业创新及人才培育体系建设，要能实现与政府相关部门、行业协会、相关团体机构组织的培训资源的普遍适用原则，提高培训资源的使用水平，提高创业创新中心、分中心的使用率，提升人才培训成果以及高端木耳技术人才孵化能力，为柞水木耳的高质量发展提供强大人才支撑。

12.易运营

培训中心、实训基地、创业创新工作室各升级系统、智能化设备以及互联网培训系统、劳工系统建设完成后需便于运营，后期负责运营供应商具有丰富信息系统运营的实践经验。

四、其他总体要求

4.1项目工期要求

合同签订后90日历日。

4.2验收要求

	中标供应商按照项目需求完成系统建设后，由建设方（采购人）会同监理机构组织初验，初验合格后系统上线试运行，试运行完成后，进行项目终验。

系统功能：软件系统按照需求规格说明书的要求，检查系统功能是否达到设计要求。

系统性能：硬件系统集成按照需求规格说明书的性能指标，测试系统指标是否达到设计要求。

文档资料：检查系统设计文档是否齐全、是否合格。

软件系统版权归柞水县农业农村局所有，中标供应商原有知识产权除外。

4.4平台技术维护要求

平台建成之后，为了保障平台的稳定性和可靠性，需要对平台进行技术维护工作，主要包括：

及时响应各种操作问题、数据录入问题、功能模块问题等。

提供技术支持，并能协助柞水县农业农村局技术团队熟练对接第三方业务平台。

配合进行各种数据的汇总和页面的调整优化。

提供平台运维技术支撑。

4.5售后服务要求

提供两年平台质保和两年免费维护。服务期内需提供全年7*24小时电话咨询服务及远程技术诊断、支持，并绝对有义务保证相关电话的通信通畅，所有技术问题将在半个小时之内进行技术响应。

4.6付款方式和发票开具方式

项目合同签订后支付合同总款的40%；

完成合同内硬件设备部分的安装调试并通过专项验收后支付合同总款的30%

系统正式上线运行并通过终验收后支付合同总款的30%（预留3%设备质保金）；

中标供应商承诺在采购人办理以上各期付款的支付手续前，为采购人（采购人）出具等额的符合国家规定的发票。

五、建设内容

5.1创业创新中心环境及设施改造

本次柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目建设项目位于位于柞水县，原房屋为彩钢板结构，面积三间约200M2（其中设计培训区154M2，设备区46M2），另在设备区旁设置盥洗室。

依据柞水县当前创业创新中心（4楼）长27米、宽7米、高3米现有基础设施资源，将创业创新中心进行整体设计，拆除原有老旧设施，打造一个现代、功能齐全，具备扩音系统、培训直播录播、大屏显示、安防门禁系统为一体的综合智能化系统，建成一个开展学习和培训的专业场所，提升学员的学习体验。

（1）拆除现实训中心大厅现有大门1扇、窗户8扇，更换剩余窗户，拆除临时卫生间一间，处理地面，拆除原地面地板砖、讲台，将拆除废旧材料清运至指定地点；

（2）改造区域规划设计，本次升级改造创业创新中心长27米米、离地高3.2米的房间，升级后分为培训会议中心（21.45米*7米）、设备间（7米*5.3米）两个功能区域。

（3）创业创新中心墙顶地及门窗装饰装修工程：墙面通过吸音板材达到吸引隔音，提升空间隔音性能的目的；顶面通过优质铝合金方板。地面采用高品质釉面瓷砖，颜色纹理浅灰或米黄等中性色调。门窗使用断桥铝合金型材，玻璃为双层中空玻璃 6mm钢化玻璃。进户门采用钢质防火门或优质钢木复合门，隔墙采用6*8轻钢隔墙，骨架采用系列轻钢龙骨（天地龙骨、竖向龙骨）并预留预留16块55英寸拼接屏安装位及配套线槽。安装踢脚线，保护墙面底部免受磕碰，遮盖地面与墙面的伸缩缝。

5.2 创业创新中心智能化设备及附属设施配备

（1）创业及创新中心空调及供电：从供电局电线杆引专线至室内配电箱，含电表及配电箱安装，单独电表箱安装于创业创新中心入口处，接入电网。安装20盏LED灯（0.3×1.2m）、24个插座、4个开关及3个配电箱。安装2台3匹柜式空调、1台壁挂空调。

（2）创业创新中心智能化设备及附属设施配备，在进户门处安装智能门禁系统，采用刷卡或密码加指纹识别方式，确保只有授权人员才能进入。配备网络交换机一台，具备提供直播会议、办公网络接入核心功能。

（3）培训桌椅60套（60套双人桌、120把椅子）、主席台2套、空调3台、文件柜2组以及附属智能化设施专业扩音系统、直播会议系统各1套，培训中心配套线材、管道施工、供电安装及调试运行服务。

（4）专业扩音系统，包括高保真专业音箱6只、专业功放3台、调音台1台、一拖二无线话筒1套、一拖四无线话筒1套、电源时序器1台、数字反馈抑制器1台、定制机柜1台、音箱支架6支。

（5）创业创新中心会议直播录播系统采用信息化设备实现为创业创新中心赋能，通过信息化录播系统的建设，实现传统空间的现代化改造，为用户打造满足线上课程资源制作需求的课程建设空间环境。并力求在最大限度不影响讲师授课的前提下便捷完成线上课程资源的录制制作，并从内容完整、画质、音质等维度保障课程质量，以满足线上课程资源的优质、便捷建设需要。

5.3 创业创新中心大屏显示、高清投影、室内监控及配套附属

（1）高清窄边框拼接屏显示系统1套及配套附属设施，4*4高清超窄拼缝（0.88mm）大屏，具有高分辨率、厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射的优点。超窄边框液晶显示屏，采用工业级DID液晶面板，采用的DID液晶拼接单元具有更高的亮度，可以达到500 cd/m2，为监视器所设计，可以24小时连续工作，拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上，拥有“动态超解像技术”，能将低像素图像在全高清显示屏中清晰再现。

（2）配备满足200英寸大屏投影需求，支持高清会议内容展示，电动幕布升降与投影仪联动，提升操作便捷性，安装方式：支持吊装、平放、360°旋转，配备200英寸电动幕布。

（3）在关键位置(四个角)安装高清摄像头6个，NVR1台、显示器1台及附属设施。实现室内全方位监控，采用智能监控系统，支持远程查看和录像回放功能，确保监控系统24小时运行，保障室内安全。

5.4柞水县实训基地提升改造

在4个实训基地配备扩音及音响系统、办公电脑等设施，促进技能实训基地基础设施优化升级，一拖二无线话筒1只、多媒体功放机1只、专业音箱2只、音频连接线2根及配套线材、镀锌钢管及安装调试等。

5.5创业创新工作室搭建

通过搭配高清摄像头、摄影等、无限切换台、摄像头支架、麦克风支架、LED200W补光灯、高性能电脑2台，增设拾音器2个、移动硬盘2块、照相机2台、U盘10个、补光灯、幕布、办公桌桌椅、沙发等搭建集直播、录播一体的直录播工作室。电脑配置要求为高性能独立显卡、i7处理器，24G内存、512G硬盘。话筒音箱要求为多功能一体音箱1个：蓝牙5.0连接；支持多种音频接入包括AUX、FT卡等、不低于4000毫安大容量电池、低功率芯片、大容量锂电池、高品质无线麦克风（2个）；文件柜尺寸：900*390*1850mm；激光打印复印扫描一体、连接方式有线，WIFI，USB、扫描功能，馈纸式扫描、兼容系统Windows 7；Windows 11；Windows 8；Windows 10；打印速度20页/分钟，黑白模式最佳打印分辨率600dpi；微单半画幅相机：传感器类型CMOS；焦点数量4503个；液晶屏像素162万；液晶屏类型旋转屏；触摸屏取景器类型；电子取景器液晶屏尺寸3英寸；4TSSD固态硬盘；USB数据线、硬盘包、转接头+收纳包；U盘64GB高性能、大容量 USB3.2；定制沙发等办公设施。

5.6远程视频会议系统

配备电视屏1台、智能视频会议数据采集编解码设备1台、无线传屏器1台、笔记本电脑1台，实现柞水县与商洛市农业部门远程视频会议功能。

5.7柞水木耳互联网培训系统功能拓展

拓展柞水木耳线上培训系统功能，增加包括系统小程序版本，方便线上培训、上传图片、音视频、文件供培训学员随时随地观看学习。新增发布系统线下培训活动，学员通过线上小程序进行报名，系统记录报名和参与情况，新增发布调查问卷，学员对专家进行评分，系统统计整体评分情况。新增消息通知、待答疑、培训提醒、待办提醒推送功能。新增统计数据报表，导入或导出相关数据功能。

基于已有知识库，通过直播、录播视频资源上传至平台，可实现随时随地，不限人次的24小时在线培训答疑及技能培训功能。本次升级拓升级，将原已有互联网培训答疑系统。

原有的用户与专家之前的沟通方式只有以评论或回复的形式进行沟通，这样双方的沟通时间拉长，沟通效率不高，当前版本新增了电话沟通和专家在线实时沟通功能，大大提高了时效性。

用户端原有APP端，不管用户或专家在使用系统时都需要在手机端安装一个APP，占用手机资源和空间，同时使用和版本更新较为不便，本次采用小程序，不管理是andriod或IOS手机只需要用微信扫描下平台提供的小程序二维码即可进行操作，简洁方便，这个也是当前迭代版本最大的亮点。

系统新增活动管理，主要目的是针对大部分用户可能存在的问题做线上培训，通知有兴趣的用户参加，这样有助于加速增进用户技能，减少专家工作量。

增加咨询管理功能、活动管理功能、增加调查问卷功能、.增加移动端小程序、增加专家咨询功能、增加线沟通功能。

六、运行维护

1、硬件方面

运维提供的运行维护服务包括，信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备的运行维护服务，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。

用户信息系统的组成主要可分为两类：硬件设备和软件系统。

硬件设备包括网络设备、主机设备、存储设备等；

软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件（如：数据库软件、中间件软件等）、业务应用软件等。

服务项目范围覆盖的信息系统资源以下方面的关键状态及参数指标：

1）运行状态、故障情况；

2）配置信息；

3）可用性情况及健康状况性能指标。

（1）软硬件资产统计服务

服务内容包括：

A.硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录

B.软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录

2、软件方面

本项目涉及到的软件系统平面的运维，传统的信息系统运维工具，已经很难适应当前大数据、云计算、物联网等新技术新工具的运维要求。本次建设的互联网线上培训系统已经发展到非常复杂的数据、业务、支撑环境，大规模的信息系统基础设施和应用平台带来的海量的信息系统运维数据，以及不断涌现的新应用和快速更新的应用平台带来的快速海量运维数据的变更，以及半结构和完全非结构的运维数据的快速涌现对运维人员、团队的技术能力、经验提出了较高要求，尤其是政府部门，普遍缺乏相关技术人员团队。同时变化常态化，当前业务和新技术的迅猛发展，导致系统平台版本需要频繁变更，导致大数据平台运维管理的成本增大。

七、其它

做好业务培训、持续优化系统运行状态，是一项重要且需要持之以恒的工作，为将所开发系统平台更好更地应用于实践中，需要承建方尽快开展各项业务培训工作，保证业务应用系统数据。保证培训的频次以及培训的深度，拓展培训的渠道， 结合线上线下各类方式开展。

八、具体技术参数及要求详见分项报价表

- 第四章  拟签订的合同文本

XX项目合同

甲  方：【】

乙  方：【】

【】年【】月

合  同

鉴于甲方开展【     项目】项目的需要，经由鉴证方【   】组织招标，甲、乙双方为确保该项目的顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，结合本项目具体情况，按照平等互利的原则达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：

2、甲方的开发需求：（具体以甲方确认的书面需求为准）

二、合同文件构成

本协议书及附件与下列文件一起构成合同文件：

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、中标（成交）通知书

3、合同履行中双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议及相关技术报告、项目相关方案及报告等；

4、三方签字的会议纪要及经批准的项目变更文档等。

三、项目要求：具体内容详见采购需求

四、项目开发进度安排

1、乙方应在本合同签订后    日内根据甲方要求，提供书面的周密合理的项目实施计划。实施计划应当包括以下内容：

1.1项目计划进度（包括但不限于项目开始时间、里程碑节点、每个里程碑节点所要解决的问题及达成的目标、采用的方法等、完成的时间节点）；

1.2项目成员及具体工作分工；

1.3其他甲乙双方认为应该明确的事项；

1.4乙方需根据项目实际情况和甲方需求编制深化实施方案。

2、合同签订后【 】个月内，乙方完成该项目硬件系统采购、运输、安装、调试及信息系统测试、交付、上线运行工作，并最终通过甲方验收。经甲方同意，双方可调整相应计划进度。如无特殊原因，原则上整体工期【 】个月保持不变，以保证项目按时交付。

3、乙方派驻【  】名工程师提供驻场服务，和【  】名工程师非驻场技术支撑服务。

联系人       ，  联系电话：

五、合同价款及支付方式

1、合同价款：合同总价为人民币      元（¥     元）。该费用已包括环境改造、设备采购、物流运输、安装调试、软件开发所需的全部费用，包括但不限于税费、人工费、专利授权费、交通费、食宿费等项目实施的全部费用。

2、支付方式

项目合同签订后支付合同总款的40%；

完成合同内硬件设备部分的安装调试并通过专项验收后支付合同总款的30%

系统正式上线运行并通过终验收后支付合同总款的30%（预留3%设备质保金）；

中标供应商承诺在采购人办理以上各期付款的支付手续前，为采购人（采购人）出具等额的符合国家规定的发票。

3、付款方式以银行转账方式支付，乙方指定的账户为：

单 位 名  称：

开 户 银  行：

账        号：

4、每次付款条件满足前，乙方须向甲方开具同等金额的增值税发票，甲方的开票信息如下：

单 位 名 称：

开 户 银 行：

账       号：

纳税人识别号：

住   所   地：

5、因乙方未及时向甲方出具发票或开具的发票不合规导致甲方延迟付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

6、乙方确保上述账户信息真实准确，若账户信息有误造成乙方未收到款项，损失由乙方自行承担。若乙方更换以上账户信息，应在付款前7日内书面通知甲方，未通知致使乙方未收到费用的，甲方不承担任何责任。

六、项目成果的交付与验收

1、交付

1.1技术交付成果：包括但不限于：产品说明书、合格证等文件、系统使用手册、系统维护手册等相关文档等

1.2技术成果交付载体：乙方向甲方交付签字盖章的纸质文档一套、电子文档和光盘一套。

1.3技术成果交付时间：以项目验收确认时间为准。

1.4技术成果交付地点：甲方指定地点。

2、验收方式

2.1验收：

验收要求如下：

（一）完成项目方案、磋商文件、响应文件、合同要求的建设内容，基本达到建设目标，满足使用要求，运行状态正常。

（二）功能、性能等指标达到设计要求。

（三）项目发生的变更已按照规定执行。

（四）项目实施过程中出现的重大问题已解决。

2.2乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

3、验收依据：

3.1磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；

3.2本合同及附件文本；

3.3国家相应的标准、规范；

七、技术服务及培训

双方确定，乙方应在向甲方交付实施成果后，为甲方人员提供以下技术指导和培训，或提供与使用该成果相关的技术服务。

八、双方权利与义务

1、甲方权利

1.1行使项目开发的监督管理权利。本项目的硬件验收、软件设计开发、测试、安装、调试、故障诊断和验收等各项工作，受甲方监督管理，在项目实施过程中甲方可以随时检查乙方实施项目中间过程，并要求乙方无条件提供中间成果。针对发现的问题，甲方有权提出整改意见，督促乙方整改，在甲方的需求说明内，乙方在项目验收前应无条件接受并在甲方规定的时间内完成整改。

1.2在项目实施过程中，如出现项目进度、质量或协调问题、乙方人员不能胜任工作等情况，甲方有权要求更换项目经理及有关项目成员，乙方必须予以配合，并保证项目经理及成员的更换不影响项目实施的进度和质量。

1.3甲方根据项目质量和进度的需要，可以要求乙方及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员，并由乙方承担因其人员不足、不到位所导致影响项目质量、进度的违约责任。

1.4甲方有权要求乙方针对本项目系统的功能，向甲方指定人员进行相关培训。

1.5甲方有权根据相关项目管理制度对乙方的服务质量、人员考勤等方面进行考核并督促乙方进行整改。

1.6甲乙双方在经过友好协商后，有权对项目方案提出适当调整。

2、甲方义务

2.1甲方应按照合同中约定的期限和方式向乙方支付报酬。

2.2甲方应在合同签订后选派、组织掌握计算机知识并熟悉业务的管理人员、业务人员和技术人员，组成项目组，配合乙方进行项目的实施。

2.3甲方应向乙方提供项目实施所需的资料及数据。

2.4甲方应及时对乙方提交的成果组织验收，并签署各阶段验收报告。

3、乙方权利

3.1乙方有权要求甲方按合同约定付款。

3.2乙方有权要求甲方配合协调项目所涉及的各用户单位的关系。

3.3乙方有权要求甲方在规定的时间内对就本项目相关业务提出的需求问题给予明确答复。

3.4乙方有权要求甲方对提交的成果组织验收，并签署各阶段验收报告。

4、乙方义务：

4.1乙方应按合同实施进度完成本项目硬件系统安装调试及软件系统需求调研、设计、开发、安装调试、测试、培训及试运行、系统维护。

4.2乙方应保证所开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

4.3乙方应向甲方提供用户需求说明书、系统安装报告、操作手册、测试方案及报告、系统部署文档、验收报告及可安装的程序运行文件等相关文档。

4.4乙方应完成本项目中其他应由乙方完成的工作，包括但不限于提供技术指导、技术培训、软件维护等服务，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题，在进行项目开发阶段、运行阶段，所发生的任何涉及本项目系统不合理、不完整、运行不畅等问题，均由乙方负责解决及后期维护。

4.5乙方应保证开发的软件完全符合本合同的要求，不能与甲方的信息安全防御体系有任何冲突，如发生冲突，乙方必须负责完全解决，以适应甲方的信息安全防御体系。

4.6乙方应保障其工作人员遵守甲方工作场所的各项规章制度，并对其工作人员的行为向甲方承担责任。乙方工作人员与甲方不存在任何劳动或劳务派遣关系，乙方应独自负责其工作人员的工资福利、社保、劳保及安全等事宜，并为其购买适当的保险。如乙方工作人员与甲方产生任何争议纠纷，或者乙方工作人员在甲方工作场所发生任何人身伤亡、财产损失的，乙方应承担所有相关法律责任，给甲方造成损失的，还应对甲方承担损害赔偿责任。

4.7 乙方应保证其开发的软件或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，乙方同意，如有第三方声称其开发的软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将承担所有相关法律责任，给甲方造成损失的，还应对甲方承担损害赔偿责任。

4.8 未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的权利义务全部或部分转委托给第三方。

九、保密条款

1、保密范围：本合同及服务期限有关软件的应用技术资料、业务数据、测试数据及获知的双方的商业秘密、个人隐私等资料及信息均属保密范围。

2、保密期限：永久。

3、保密义务

3.1甲、乙双方同意所签订的合同条款及其附件内信息乃是秘密，双方均有保密之义务，未经书面允许，不得将其泄露给第三方（甲乙双方任何一方未经对方许可，不得向任何第三方披露此协议内容，法律、法规或司法程序要求予以披露的除外），也不得用于本项目之外的其它用途。

3.2双方同意对在合作过程中所获知的对方的业务、技术情报和资料均负有保密义务，任何一方不得将其泄漏给第三方（法律、法规或司法程序要求予以披露的除外）。

3.3无论本合同的变更、解除、终止，双方继续承担保密条款约定的保密义务。

十、技术成果权益的归属和分享

在本合同项目中，乙方根据甲方的需求定制开发的技术交付成果及其知识产权归甲乙方共同所有。乙方应向甲方共享订制开发的软件源代码、目标程序和可执行程序。

十、违约责任

1、乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目，如逾期在30天内（包括30天），每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款十万分之一的违约金，除依约支付违约金外，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

2、如乙方开发的软件、部署的硬件系统不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒绝并要求乙方限期整改，如乙方拒绝整改或整改仍不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付本合同总价款的10%的违约金，不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担补足责任。

3、如乙方逾期提交本合同约定的全部技术成果及资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款十万分之一的违约金，除依约支付违约金外，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

4、如乙方未在保修期内按合同约定的期限履行保修义务并实施保修计划，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款十万分之一的违约金。

5、如乙方开发的项目成果侵犯任何第三人的知识产权，包括但不限于商标专用权、专利权、著作权等合法权利，或甲方有证据证明第三人可能就设备、软件等主张权利的，甲方可以立即解除本合同并中止支付相应的价款，已经支付的款项，甲方有权要求乙方返还，并要求乙方支付合同总金额5%的违约金，不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担补足责任。

6、甲乙双方保证遵守合同约定的保密义务，一方违约的，应支付合同总金额10%的违约金。

7、 因乙方违反上述约定给甲方造成损失的，除支付违约金外，应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失、可得利益损失、给第三方的违约、侵权赔偿以及甲方为解决此事支付的交通费、评估费、调查取证费、诉讼费、保全费、保全保险费、律师费鉴定费、公证费、公告费等相关费用。

9、如乙方发生上述违约情形，甲方有权暂不予支付相应服务费用或在支付剩余服务费用时直接扣除违约金金额。

十一、不可抗力

1、不可抗力指在本合同期限内发生的不可预见（或可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本合同的国家政策、法律、法规的限制、地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动或任何其它社会、政治动荡造成的灾难。

2、如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确认的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间。本合同期限可根据中止的期限做相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。

3、声称遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后不迟于 10 日内通知另一方，并随附经有关部门确认的不可抗力书面证明，且应尽可能减少不可抗力所产生之影响。

4、如发生不可抗力，双方应立即协商解决问题的方案。如果不可抗力持续 30日以上，且致使合同目的无法实现的，则任何一方均可解除本合同。

5、在发生不可抗力时，双方对各自控制下的设备、资料负有保管责任，对于未受不可抗力影响并且可以继续履行的合同义务应继续履行。

十二、争议的解决

1、因本合同的解释、执行或与本合同有关事项而产生的争议，应首先由双方通过友好协商解决。

2、如协商或调解不成，将争议提交甲方所在地法院诉讼解决。

3、合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。

十三、合同中止

- 如果乙方有下列情形之一的，甲方可以中止履行合同：

- 1.1经营状况严重恶化；

- 1.2转移财产、抽逃资金，以逃避债务或丧失商业信誉；

- 1.3丧失与实现本合同目的密切相关的经营资格；

- 1.4有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形。

十四、送达

1、甲、乙双方确认，本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件数据电文以及法院或仲裁机构发出的法律文书应当发送至本合同尾部约定的地址、联系人和通信终端。双方通讯地址、电话、传真均系真实有效，如有变更，变更方应在变更后48小时内通知对方。因一方变更前述通讯地址、电话、传真而未通知对方，造成对方无法发出通知的，由此造成的损失由变更方负责。

2、因本合同履行所发出的（包括但不限于）通知等文件均应采用书面形式，即邮寄信件或手递信件。上述通知等文件的送达，如以邮寄方式送达的，信件发出后第七日为送达日；以手递方式送达的，手递日为送达日。

十七、其他

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至甲乙双方履行完本合同项下全部义务之日终止。

2、附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同生效后，双方就本项目达成的其他任何方案、口头协议或书面协议、有关函电等，均以本合同为准。

3、合同一式 柒份，甲方 叁 份，乙方叁 份，鉴证方执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜或对本合同的任何变更、补充及增加经甲乙双方协商一致，可订立补充合同。本合同补充合同、附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。

以下无正文

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （公章） | (公章) |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一

保密协议书

甲方：

乙方：

乙方因在甲方单位履行职务，已经（或将要）知悉甲方的秘密信息及数据。为明确乙方的保密及数据保护义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，遵循平等自愿、协商一致原则，自愿签订本协议，以期共同遵守。

一、定义

1.本协议所称的保密信息包括但不限于：

（1）甲方的战略规划、经营方针、投资计划、业务拓展和营销方案、经营管理方案、培训内容、制式文本等。

（2）甲方的财务预算方案、决算方案、利润分配方案、资金及融资状况、债务和担保情况、以及订立的重大合同等可能对甲方产生重大影响的事项。

（3）甲方的经营管理报告、各项规章制度、业务流程和标有密级的文件。

（4）甲方系统中用户的数据，包括但不限于用户清单、用户资料及个人信息、合作方式、定价政策、交易价格、合作协议等。

（5）甲方的招标和投标的标底、标书内容等。

（6）信息系统软硬件配置等资料信息。

（7）根据《保守国家秘密法》和有关法律法规应当予以保密的资料信息。

（8）甲方的内部规章制度规定不得泄露的资料信息。

（9）泄露后可能导致甲方利益受损的其他资料信息。

（10）甲方知道或应该合理地知道是“机密的”或“专有的”资料信息。

（11）甲方的应用技术资料、数据、软件、用户名、密码、系统结构、网络配置、源程序及主合同内容。

2.上述所指的“秘密信息”的资料形式，包括但不限于：书面文字资料、图片资料、视听资料、电子文档资料以及其他信息载体或秘密资料存在的任何形式。

3.本协议所称数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录，包括甲方数据及甲方用户数据。

4.数据处理，包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。

5.数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

6.用户数据，是指有关已辨别的或可识别自然人的任何数字的、字母的、图形的、摄影的、声学的或其它种类的信息。

二、双方权利义务

（一）甲方的权利义务

1.甲方拥有对所有数据及其衍生物的所有权利和权益。

2.甲方有权对乙方的数据安全保密行为进行监督。如果乙方违反保密信息保护义务，披露、使用甲方的机密信息及甲方数据的，甲方有权终止与乙方的合作。

3.甲方有权要求乙方采取合理步骤协助甲方遵守相关数据保护法律和其他隐私声明或政策下规定的义务。

（二）乙方的权利义务

1.乙方保证其在处理甲方及甲方用户数据时，仅以履行协议的目的以及用户同意的目的及范围为限，按照相关数据保护法律的规定和用户授权同意范围处理。

2.乙方为甲方提供维保技术服务期间，应当保证甲方设备、网络、应用系统及数据的安全，并保证应用适配甲方的实际应用环境，除经甲方事前书面同意外，乙方不得以任何其它目的或用途为由，直接或间接对甲方数据进行披露、修改、加工、商业性开发利用系统限制等活动，否则视乙方违约，甲方有权追究乙方相应法律责任。

3.乙方了解并承认，甲方会将有具有商业价值的保密信息保存在由乙方维护的服务器上或终端计算机上，并且由于系统维护服务、数据备份服务等原因，乙方应保证维护的服务器、终端计算机应用有效安全。乙方应妥善保管相关设备及服务器的口令及账户信息，如果这些设备口令、帐户信息、数据等未经甲方事先书面许可披露给他人，造成甲方损失的，甲方将依法依规追究乙方责任。

4.乙方同意并承诺开展数据处理活动，应当遵守法律、法规，尊重社会公德和伦理，遵守商业道德和职业道德，诚实守信，履行数据安全保护义务，承担社会责任，不得危害国家安全、公共利益，不得损害甲方的合法权益。

5.乙方应建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取合理、足够的技术性和组织性措施保障甲方数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。所需费用全部由乙方承担。

6.乙方承诺重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。

7.乙方应合理限制乙方员工访问数据的权限，并保证完成以下事项：

（1）采取所有合理的步骤，为促进履行协议下义务而有需要访问甲方及用户数据时，以确保仅乙方的被授权员工有权在此限度内访问前述数据；

（2）确保乙方可访问前述数据的员工知晓、理解本协议及信息保护法律下的义务；

（3）确保乙方可访问前述数据的员工知晓甲方数据的保密性质，并采用适用于访问或处理前述数据的安保程序。

8.开展数据处理活动时，乙方应当加强风险监测，在发现或得知可能致使甲方的数据有泄露风险时，应当立即采取补救措施，并尽快向甲方及有关主管部门报告相关泄露情况，最晚不应超过泄露事件发生后的12小时。

9.如有数据泄露风险产生，乙方的书面通知应包含以下事项：

（1）被泄露的数据主体的身份信息；

（2）对于所发生事件的描述，包括：泄露时间和被发现泄露的时间；

（3）泄露的范围，包括: 所涉及数据的类型；

（4）乙方对泄露反馈的描述，包括：其采取的减轻损害的步骤；

（5）甲方可能合理要求的其它信息。

10.乙方对甲方重要数据处理时，应当按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估，并向甲方报送风险评估报告。风险评估报告应当包括处理的重要数据的种类、数量，开展数据处理活动的情况，面临的数据安全风险及其应对措施等。

11.乙方应当按照《信息系统安全等级保护实施指南》对甲方的信息系统运营具体实施等级保护工作。

12.甲方信息系统的安全保护等级确定后，乙方应当按照国家信息安全等级保护管理规范和技术标准，开展信息系统安全建设或者改建工作，所需费用由乙方承担。

13.乙方应当定期对信息系统安全状况、安全保护制度及措施的落实情况进行自查。第三级信息系统应当每年至少进行一次自查，第四级信息系统应当每半年至少进行一次自查，第五级信息系统应当依据特殊安全需求进行自查。

经测评或者自查，信息系统安全状况未达到安全保护等级要求或实际应用需求未达到甲方需要的，乙方应当制定方案进行整改。

14.乙方应进行系统安全测评和网络安全加固，如该系统因遭遇网络入侵、非法使用等原因造成甲方数据泄露，乙方需承担违约责任，并且承担因此产生的全部法律后果。

15.甲方向乙方提供的数据在传输过程中，对数据产生的任何数据副本，残留数据，乙方必须在数据传输完成后及时进行清理销毁，否则一旦因为在数据传输过程中由于乙方未能及时妥善清理残留数据或者数据副本而造成关键数据泄露，引发的数据安全事故，乙方需承担因此产生的全部法律后果。

16.乙方同意并承诺，应对所有保密信息予以严格保密，未经甲方事先书面同意，乙方不能将所持有的与本协议有关的个人数据及保密信息向境内外转移或允许其他第三方机构或个人访问。

17.乙方应建立并完善内部保密制度，与了解知悉本协议保密内容的人员签订保密协议；乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定。

18.乙方只限于将上述数据提供给为履行本协议约定义务的乙方实施或者运维工程师等数据操作与管理人员，不得将关键数据向任何与实现数据集成对接无关的任何其他人员；乙方应确保参与数据操作和管理的乙方人员严格遵守本协议所规定之保密义务，如果数据操作人员有违反本协议规定的情况，即视为乙方之违约行为，甲方有权追究乙方相应法律责任。

19.乙方出于履行本协议的目的，可向其雇员披露前述保密信息，但接受这类保密信息之前乙方必须保证其雇员遵守本协议约定的保密义务。本保密义务不适用于法定披露义务。但法定披露义务也仅限于为满足相关法律要求所必须披露的最低程度，且乙方应在披露前将该情况通知甲方，以便甲方可以及时采取保护措施。

20.如果乙方通过书面意见证明：乙方对保密信息的透露是由于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而发生的，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密信息的透露。

21.当甲方以书面形式要求乙方交回保密信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密信息以及所有描述和概括该保密信息的文件。

22.乙方应当按照甲方的要求采取有效的方法对保密信息进行保密，所需费用由乙方承担。

23.乙方对甲方的数据、软件、用户名、密码、系统结构、网络配置等不得泄露给任何第三方，如有违反，应当向甲方承担违约责任。

24.乙方雇员离职后，对在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方保密信息及数据的内容，继续承担保密义务。如有违反，乙方应当向甲方承担违约责任。

25.乙方应在甲方的要求下，或在协议终止、到期后或者用户同意的目的完成后（以先到达的时间为准）立即保证其自身从事以下行为：

（1） 以甲方同意的方式，销毁所有甲方及用户数据实现不能复原；

（2）以甲方同意的方式，对所有甲方及用户数据进行去识别化。

26.未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用从甲方获知的技术和保密信息。

27.乙方同意对甲方的保密信息予以与其自身类似信息同等保密的方式予以保护。

28.以下信息不应作为保密信息：

（1）在无违反义务的情况下，已被公众所知；

（2）在无违反义务的情况下，在披露前已被他方所知；

（3）在无违反义务的情况下，被一方独立的开发的信息；

（4）在无违反义务的情况下，从第三方处获得的信息。

三、保密期限

本协议所述秘密的保密期限不受主合同存续期间的限制；协议解除/终止后，乙方仍继续保守上述秘密信息，直到其成为公知信息。

四、违约责任

1.若乙方未履行本协议约定的义务，应当按甲方评估后的经济损失支付违约金。

2.如乙方因前款违约行为支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应当承担损失赔偿责任。

3.前款所述损失赔偿按照如下方式计算：

（1）损失赔偿额为甲方因乙方的违约行为所受到的实际经济损失以及可举证之期待利益损失。

（2）如果甲方的损失依照本款第（1）项所述的计算方法难以计算的，损失赔偿额为不低于乙方因违约行为所获得的全部利润的合理数额。

（3）甲方因调查和追究乙方的违约行为而支付的合理费用（包括但不限于律师费、公证费用、合理调查费用等），应当包含在损失赔偿额之内。

4.因乙方的违约行为同时侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

五、不可抗力

（一）不可抗力是指协议订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害，如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱等。

（二）一方因不可抗力不能履行协议的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行协议的，应当在五日内通知对方，同时在十日内提供不能履行协议的已经发生不可抗力的证明，以减轻可能给对方造成的损失。

六、情势变更

协议成立后，该协议的基础条件发生了双方在订立协议时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行协议对于一方明显不公平的，受不利影响的双方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，一方可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除协议。

七、数据权利

1.乙方承认甲方提供的上述数据始终为甲方的资产，数据的权威和所有权为甲方所有，乙方任何涉及数据侵权的行为视为违约，甲方有权追究乙方相关法律责任。

2.乙方如发生违反本协议的规定内容的行为，甲方可于任何时间终止本协议且不再向乙方提供任何数据，并要求乙方清除已经提供给乙方的所有关键数据及副本，乙方需以书面形式保证，数据清除过程没有以直接或间接等任何形式保留关键数据或数据副本。

八、送达

本协议首部当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。

九、争议解决

（1）因履行本协议过程中发生争议，应通过协商解决；协商解决不成或无法协商解决的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（2）协议不生效、无效、被撤销或终止的，不影响本协议中有关争议解决方法的条款的效力。

十、协议生效与变更

（1）本协议生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行本协议义务。

（2）本协议未尽事宜或对本协议的任何变更、补充及增加经协议方协商一致，可订立补充协议。补充协议、附件均为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等效力。

（3）本协议及其附件构成各方之间关于该等合意事项全部内容，并已取代之前各方关于此合作事宜的任何口头或书面的谅解、承诺、报价或协议。

- 第五章  磋商响应文件格式

编制说明：

1、本磋商响应文件格式，仅起到样式作用，编制磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件。

2、磋商响应文件的编制应按照本格式提供的内容，做出逐一的明确答复；磋商供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本竞争性磋商文件中相关表格如不够填写时，磋商供应商可以自行扩展。

项目编号：慧科ZX-CF01191BF                    正本或副本

柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目

磋商响应文件

磋商供应商：________________（盖章）

日      期：__________________

目   录

第一部分     磋商响应函......................页码

第二部分     磋商响应报价表

第三部分     法定代表人（或负责人）授权书

第四部分     相关证明资料

第五部分     技术响应

第六部分     商务响应

第七部分     承诺书

第一部分 磋商响应函

致：                   （采购人名称）

我单位收到你公司（项目名称）    （项目编号:（慧科ZX-CF01191BF）） 竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动，并参与磋商会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，总报价详见磋商响应第一次报价表。

2、我方提交的磋商响应文件，正本1份、副本2份、电子标书1份。

3、如果我们磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，你们有选择成交人的权力。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

7、磋商响应文件有效期：自磋商响应文件递交截止之日起90天。如果成交，则延期到合同期满。

8、所有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

磋商供应商全称（盖章）：

地    址：

开 户 行：

帐    号：

联系人及电话：

传    真：

邮    编：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

第二部分  磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） | 大写： 元； 小写：¥ 。 |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |
| 其他说明事项（如有） |  |

磋商供应商名称：（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

| 表1 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目——创业创新中心环境及设施改造(1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 内容描述 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| 1 | 墙顶地门窗装饰装修 | 地砖找平铺贴80*80cm | ㎡ | 200.22 |  |  |  |
|  |  | 竹炭集成墙板 | ㎡ | 211.8 |  |  |  |
|  |  | 木龙骨石膏板打底 | ㎡ | 211.8 |  |  |  |
|  |  | 实木脚线 | m | 90 |  |  |  |
|  |  | 彩钢顶：75#夹芯板 | ㎡ | 275 |  |  |  |
|  |  | 屋脊瓦 | m | 30 |  |  |  |
|  |  | 沿边瓦 | m | 90 |  |  |  |
|  |  | 屋顶钢架加固 | ㎡ | 275 |  |  |  |
|  |  | 隔断 钢架：6*8钢构 | ㎡ | 21.3 |  |  |  |
|  |  | 隔断 集成墙板：竹炭集成墙板 | ㎡ | 42.6 |  |  |  |
|  |  | 隔断 墙板底架：木龙骨石膏板打底 | ㎡ | 42.6 |  |  |  |
|  |  | 机房隔断：6*8钢构 | ㎡ | 14.4 |  |  |  |
|  |  | 隔断 集成墙板：竹炭集成墙板 | m | 28.8 |  |  |  |
|  |  | 隔断 墙板底架:木龙骨石膏板打底 | ㎡ | 28.8 |  |  |  |
|  |  | 洗脸盆：陶瓷一体 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拖把池：陶瓷 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水路改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 吊顶：铝扣板 | ㎡ | 200.22 |  |  |  |

分项报价

|  | 墙顶地门窗装饰装修 | 断桥铝窗户：85#断桥铝（1.9*1.6m*6） | ㎡ | 18.24 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断桥铝窗户：85#断桥铝（1.5*1.2m*2） | ㎡ | 3.6 |  |  |  |
|  |  | 大门：防盗门+密码锁 | ㎡ | 3.3 |  |  |  |
|  |  | 灯具：平板灯 60*60cm | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | 窗帘 | m | 42 |  |  |  |
|  |  | 窗帘杆:罗马杆 | m | 30 |  |  |  |
|  |  | 线路重走（强弱电、开关、插座） | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 热水器 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 操作台 | ㎡ | 4.8 |  |  |  |
|  |  | 室内拆除（地砖、吊顶、门窗户灯具等） | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 门口地胶 | ㎡ | 6 |  |  |  |
|  |  | 封窗外边:2*4钢架+彩钢瓦 | ㎡ | 24.32 |  |  |  |
|  | 卫生间改造 | 铝扣板顶子 | ㎡ | 1.82 |  |  |  |
|  |  | 地砖 | ㎡ | 1.82 |  |  |  |
|  |  | 墙砖 | ㎡ | 7.28 |  |  |  |
|  |  | 陶瓷一体盆 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拖把池 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 便池 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 垃圾清运 | 建筑垃圾清运费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 大数据中心改造 | 一楼大数据中心环境改造提升 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目--智能化设备及附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内容描述 | 数 量 |  |  | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  | 品牌 |  |  |  |
| 1.专业扩声系统 | 专业音箱 | 技术参数要求： 单元组成Components:LF：1×12＂HF：1×1.73＂ 频率响应Frequency Response(±3dB)：55Hz-20kHz 灵敏度Sensitivity(SPL1W/1M)：98dB 最大声压级MAX SPL@1m：122dB 额定功率(AES)：350W/峰值功率Peak Power：700W 标称阻抗Nominal Impedance：8Ω 分频点Crossover：2.1kHz | 6只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业功率放大器 | 要求： 额定功率：立体声Stereo power8Ω：500w x2 额定功率：立体声Stereo power4Ω：900w x2 桥接：单声道Bridge power(RMS/THD1%)8Ω：1800w 桥接：单声道Bridge power(RMS/THD1%)4Ω：2000w 阻尼系数Damping factor：>500 转换速率Slew rate：60v / us 信噪比S/N Ratio：>105dB | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调音台 | 1，12路单声输入，带蓝牙播放 2，带有数码显示MP3（U盘 MP3输入） 3，MP3带有录音功能 4，+ 48 V幻像电源 5，双7段均衡器 6，内置99 种DSP效果器 7，五段效果电平监听指示 8，双十二段电平显示主输出 9，录音、耳机监听输出 10，每通道三段均衡器 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一拖二无线手持话筒 | 要求： 1.UHF宽频段设计，可多套同时使用 2. 具有IR红外线自动对频功能。 3. 配置4路独立音频输出，1路混合输出，同时单路音量可调，满足不同场合 4. 提供多种发射器可选.。会议/手持/腰包发射器，可以混搭使用。 5. LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组等工作状态。 6. 通道工作频率相同, 发射器之间可以互换, 操作灵活。 7. 适用范围：会议室、学校教室、多媒体室、家庭娱乐和户外演出 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线一拖四会议话筒 | 要求： 采用UHF宽频段设计，可多套同时使用 2. 具有IR红外线自动对频功能。 3. 配置4路独立音频输出，1路混合输出，同时单路音量可调，满足不同场合 4. 提供多种发射器可选.。会议/手持/腰包发射器，可以混搭使用。 5. LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组等工作状态。 6. 通道工作频率相同, 发射器之间可以互换, 操作灵活。 7. 适用范围：会议室、学校教室、多媒体室、家庭娱乐和户外演出 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源时序器 | 要求： 工作电压 220V/50-60Hz 每一路功率 峰值可达3000W ，建议可带7台1000W~1500W功放 输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压： 110V输入=110V输出，220V输入=220V输出） 输出电源插座 16A万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控16A万用插 每一路开关间隔时间及保险制动 1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 机箱高度 （符合机柜按照标准） 单路受控功能 有 ，（每通道可以单独受控） 照明配置 配置一个5V USB照明工程灯接口 电压显示表 有,数字电压显示表 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字反馈抑制器 | 要求： 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX） 移频量：5Hz±1Hz 传声增益提升量：5-14dB 线路输入阻抗≥5KΩ 线路输出阻抗≤600Ω 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz 话筒连接匹配：非幻象供电话筒话筒连接方式：1路卡龙母插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 国标定制 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音箱专用架 | 国标定制 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.视频会议系统 | 视频会议主机 | 1.标准机柜式结构，采用国产音视频编解码芯片、电信级插卡式设计。 2.支持数据以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的CPU使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长），对服务器的资源数据一目了然。 3.单机支持≥4组物理会议，支持≥8路1080P并发用户，支持并发≥20个虚拟会议。支持MCU级联功能，级联模式可支持≥1000以上用户入会；支持MCU组成资源池、形成MCU分布式架构，实现MCU资源的统一管理、动态分配MCU资源、相互备份。 4.内置GK模块，支持终端注册E.164分机号，并使用E.164分机号互相呼叫。支持NAT、H.460等技术，可穿越防火墙。 5.单台设备支持≥8路HDMI视频输出，内置电视墙输出功能，可输出不同会议的合成画面，也可选择输出不同会议的任意会场单画面。 6.支持所有终端同时发送辅流，支持主流辅流混合画面。 7.支持≥19种多画面布局，每屏≥64画面，支持自动分屏功能；辅流画面可合成在多画面中，画面窗口支持自动填充、语音激励、视频轮询、辅流显示功能，并可在同界面直接观看会议实时视频。 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高清视频终端 | 要求： 全新分体式高清视频会议终端，支持H.265技术，超低带宽即可实现超高清效果，集成丰富音视频接口，适用于各类中小型会议场所。 技术参数： 1.框架协议：符合国际电联ITU H.323、SIP协议 2.视频输入：3路高清视频输入接口，HDMI*3 3.视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2 4.音频输入：3路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1、HDMI*1 5.音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 6.网络：1路千兆网口，RJ45*1；1路WIFI网络（可选配为4G网络） 7.USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 8.控制接口：1路RS-232 9.视频协议：支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频标准协议 10.双流协议：支持H.239、BFCP双流协议 11.显示方式：支持4：3和16：9 12.散热方式：内置散热风扇 13.环境要求温度：0℃ ～35℃ (工作状态) -40℃～55℃ (非工作状态) 14.相对湿度：10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态)（不凝露） 15.设备尺寸：220mm×210mm×30mm 16.供电电源：DC 12V 17.重量：1.5kg | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机 | 要求：全新一代ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使得摄像机图像输出性能得到明显提升，成像效果也更加出色。广泛应用于会议室、报告厅、教室、培训室、指挥中心等应用场所。 1.全高清图像：采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。 2.采用60.7°高品质光学镜头，光学变焦达到30倍，并支持16倍数字变焦。 3.采用升级版AI技术，采用LS行人重识别技术，可以根据行人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息能够准确判断每一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选； 4.支持拓展1080P60 NDI®¦HB技术，可通过网络传输实现超高解析度画质和更接近无损的视觉效果； 5.所有视频输出接口均达到低延迟指标。支持HDMI、3G-SDI、USB 3.0、网络4路视频同时输出，且均支持1080P60； 6.采用先进的聚焦算法，使得镜头快速、准确、稳定地完成聚焦； 7.独家音频处理算法，可消除混响，采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，且支持EQ调整，优化声音效果；支持外接麦克风、无线小蜜蜂等，具备1路 3.5mm 音频输入接口，满足大多数场景的拾音需求； 8.支持SDI、HDMI、USB 3.0和网络音视频输出，采用AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三脚架 | 碳素钢摄像机、照相机三脚架、液压阻尼云台1.9米专业摄像机脚架三脚架 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.辅助材料 | 有线无线一体路由器 | 3000M WiFi 6 企业级无线路由器：共有5个千兆电口，最大支持2个WAN口，推荐带终端数150台，推荐带宽2Gbps，最大支持无线接入速率2976Mbps，支持管理AP数32；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持Uweb、云平台与小贝APP管理 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 2根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 300米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 200米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度3米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 50米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.管线桥架预埋安装调试 | 桥架或配管 | 桥架：网格桥架100*100，吊顶上方3-35cm区域安装，所有弱电线缆、光缆、控制线都走桥架内； 配管：根据各弱电系统线缆敷设需求在室内吊顶上方制作安装弱电线管（15mm/20mm/25mm） | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线预埋 | 预埋25mm直径的线管3根：由演讲主席台地面到顶棚、由演讲台区域至大屏控制台；由演讲区域至设备间 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试 | 前期管线预埋、后期安装、加电调试、试运行 | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.办公附属设施 | 会议桌 | 高规格可折叠培训桌培训桌1200*400*750 | 60套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 椅子 | 培训室椅 | 120把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主席台 | 主席台三人发言桌椅组合：红胡桃色或其他颜色 | 2套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件柜 | 加厚铁皮文件柜：900*390*1850mm； | 2套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 饮水机 | 要求：定时开关机，可满足120~240人同时使用，220V电源 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 演讲台 | E1级环保材质，品牌厂家生产、带滑轮方便移动 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平板电脑 | 分辨率2200*1440；网络类型WiFi版；存储容量256GB；厚度7.0mm以下；屏幕分辨率2-2.2K；运行内存8GB；处理器未公布；屏幕大小11-11.9英寸屏幕尺寸11.5英寸； | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高性能笔记本电脑 | 高性能140W独立显卡：i7处理器，加速频率4.9GHZ；24G内存；512G硬盘；独立显卡140WGPU性能释放；屏幕尺寸15.6英寸；5个USB接口；1个HDMI高清接口；支持无线WIFI6、蓝牙；win11操作系统 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柜式 空调 | 柜式空调：3匹 超一级能效变频冷暖节能空调立式柜机2025新款 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁挂 空调 | 大1.5匹：制冷功率845E，制热功率1240W，循环风量750M3/h | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 表3 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目--大屏显示、高清投影、室内监控及配套附属设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  |  | 内容描述 | 数 量 |  | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| 1.拼接屏系统 | 高清液晶拼接屏 |  | 要求： 55英寸、0.88mm超窄缝 屏体分辨率1920*1080；亮度500CD/㎡ 高亮度、高色域、高对比度，高分辨率保证完美的显示效果； 采用直下式LED背光系统,节能环保； 采用全新超宽视角延伸技术，保证在水平、垂直视角178°内，图像不变形，色彩不失真；16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节； 采用图像像素动态逐点切割解析处理技术，对画面细节进行补偿，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现 采用逐行扫描驱动技术，提升画面的流畅，消除闪烁；去交错算法，消除“锯齿”；动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术； 图像边框校正技术，纠正图像错位;图像边框可选补偿或遮盖，实现完整全高清信号实时处理；8ms快速响应时间，画面真正无拖尾；简易模块化设计，特殊的后盖设计，安装维护简单方便； 多层次菜单显示功能，操控更方便； |  | 16块 |  |  |  |  |
|  | 图像拼接处理器 |  | 要求：视频信号输入CVBS×1,VGA信号输入 VGA×1,DVI数字信号输入 DVI×1,HDMI信号输入 HDMI×1,RS-232控制输入 RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2, USB/ISP信号输入×1（USB 具有播放视频、USB 烧录、智能升级功能，USB视频格式支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB）； 控制软件具有智能多阶、多模式色差调整功能； 具有3D降噪、3D滤波、3D去隔行。 |  | 16套 |  |  |  |  |
|  | 大屏控制软件 |  | 要求： 1、智能模式切换：支持1920*1080模式、3840*2160模式切换 2、支持开机拼接logo、单屏logo模式切换 3、智能拼接预案模式轮巡 4、预设三种权限模式：操作员、技术管理员、超级管理员 5、智能无线控制模式，具有移动终端无线控制系统软件著作权 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 高清分配器 |  | 前端支持1路高清信号输入，后端支持16路高清信号输出 |  | 1套 |  |  |  |  |
|  | 液压支架 |  | 采用符合国标冷轧钢板，结构坚实牢靠。采用科技材料切割方案，激光切割冷轧钢板精准度高、无毛刺，国产标准化数控折弯机，结构尺寸精确，一体化折弯，坚实耐用。采用国标防静电喷涂，工业级产品，美观大方，牢靠耐用。模块化安装方式，简单方便。（强度液压支架，推按模式前维护液压支架） |  | 16套 |  |  |  |  |
|  | HDMI线、串口线材等 |  | 全铜镀金端子解除，增强信号传输面撤岗氧化，保持信号传输稳定，。采用优质环保胶料，能在各种气候环境条件下使用。符合屏蔽阻抗匹配双绞线，能量大限度的减少串扰，超高速，无差错传输HDMI高清线材。10米以内 |  | 1项 |  |  |  |  |
|  | 电视屏 |  | 功能；HDR，VRR可变刷新率，动态补偿，数字RF接口，同轴音频输出；电视类型智能电视，适老电视，游戏电视；屏幕尺寸65英寸；组套类型无组套；刷屏率120Hz；电视初始内容源；背光方式直下式/DLED；智能语音助手华为小艺；CPU架构双核A53+双核A73；系统HarmonyOS；存储内存32GB；WIFI频段2.4G&5G；运行内存/RAM3GB；安装孔距100*200mm；屏占比≥97%；边框材质金属；USB3.0接口数1个；HDMI2.1接口数1个；HDMI2.0接口数1个；USB2.0接口数1个；含底座重量15.6kg；外包装尺寸宽1580mm；高960mm；厚163mm；裸机尺寸（不含底座）宽1446mm；高855.8mm；厚88mm；含底座尺寸；宽1446mm；高911.8mm；厚254mm护眼功能；低蓝光护眼认证；有“无闪屏护眼认证”100%色域标准；BT.709；响应时间8ms；屏幕分辨率超高清4K；屏幕尺寸65英寸；屏幕比例16:9； |  | 2块 |  |  |  |  |
|  | 电脑、电视连接线 |  | 40米HDMI线数字高清线工程线；笔记本电脑连接电视显示器 |  | 2根 |  |  |  |  |
| 2.高清投影系统 | 商用会议教育教学工程投影仪4K解码 |  | 3LCD显示技术，液晶板尺寸0.64英寸； 标准亮度70000流明（ISO/IEC 21118: 2020国际标准）； 对比度5,000,000:1 标准分辨率2715*1527； 整机功率435W，最低待机功耗0.5W；内置扬声器16W； 标准模式下光源寿命20,000小时，ECO模式下光源寿命30000小时； 镜头手动1.6倍变焦；投射比1.08–1.76:1；照度均匀性85%； 机器重量7.9KG； 噪音水平普通模式下39dB，低噪音模式下28dB； 镜头可垂直/水平位移（垂直+55%， 水平±22%）； |  | 1台 |  |  |  |  |
|  | 功能特点 |  | 高达5,000,000:1的对比度 通过对比度优化，呈现纯白、纯黑(而非深灰色)的清晰画面，为您提供舒适的观赏体验。 超高清分辨率 通过像素位移技术，实现2,715x1,527（4,145,805像素）的高清晰分辨率的显示效果，投影图像细节更加清晰、生动。 紧凑机身实现高亮度 即使在明亮的环境下，高亮度也可使图像清晰显示，使投影画面比以往更加引人注目。 激光光源实现20,000小时长寿命 ，ECO模式下30000小时超长寿命，实现降低运行成本、节约维护时间。 低至28dB的低噪音设计 打造安静的现场环境，更加引人入胜。 单向通风结构设计； 采用工业级折叠式静电过滤网，可水洗，过滤网更换周期可达20,000小时； 机器面板、接口、遥控器采用全中文标识； 具备数码变焦扩展功能； |  |  | 1项 |  |  |  |
|  | 投影仪支架 |  | 1米定制支架 |  |  | 1套 |  |  |  |
|  | 200寸电动幕布 |  | 4:3幕布；幕布分类电动；高清投影幕布 |  |  | 1套 |  |  |  |
|  | 笔记本连接投影仪 |  | 30米HDMI工程线 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 3.监控系统 | 半球摄像机 |  | 网络半球摄像机： （高清） |  |  | 6套 |  |  |  |
|  | NVR |  | 硬盘录像机：配套NVR（8路NVR+4T专用硬盘） |  |  | 1套 |  |  |  |
|  | 显示器 |  | NVR显示器 |  |  | 1台 |  |  |  |
|  | 网线 |  | 6类网线 |  |  | 200米 |  |  |  |
| 4.安装费 | 专业技术人员二人上门安装调试（包含差旅，人工，食宿）以及培训指导。 |  |  |  |  | 1项 |  |  |  |
|  | 大屏防尘窗帘轨道 | 顶装挂钩式隐形导轨滑轮窗帘盒（3.85~5.1米） |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 表4 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目--实训基地提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内容描述 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |  | 品牌 |
| 1.扩声系统 | 无线话筒 | 功能要求 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 3.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 4.具有LS多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。 5.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。 6.具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。 7.具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。 8.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。 | 4套 |  |  |  |  |
|  | 多媒体功放机 | 要求： 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入。 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 5.提供3路RCA线路输入，3路平衡麦带幻象电源输入。 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 | 4套 |  |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 功能要求 1.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 2.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 3.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.峰值功率：600W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：3"锥形高音单元×1 9.低音：8"低音×1 | 8只 |  |  |  |  |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm | 8根 |  |  |  |  |
|  | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 4项 |  |  |  |  |
|  | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 4项 |  |  |  |  |
|  | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 4项 |  |  |  |  |
|  | 安装调试 | 扩音系统安装调试 |  |  |  |  |  |
| 2.办公设施 | 笔记本电脑 | 14寸笔记本，i5处理器，16G内存，1T硬盘，轻薄商务 | 4台 |  |  |  |  |
| 3.牌匾制作 | 4实训基地牌匾制作 | 不锈钢牌匾 | 6套 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表5 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目--创业创新工作室搭建 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内容描述 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |  |
| 直播录播间配套设施 | 直播间直播录播套装 | 要求： 1、包含：12倍高清摄像头1个；摄影灯2个；麦克风2个；无线切换台1个；USB延长线1条；SUB声卡；摄像头支架2个；麦克风支架1个；LED200W补光灯；虚拟抠像滤布 2、功能及性能： 1/2.8英寸大尺寸图像传感器；高清1080P直播画面；优秀ISP算法色彩还原度更高；12倍光学变焦镜头，观众观看更清晰；255个预设位快捷键，支持局部放大、通过遥控器或导播台，进行画面切换；全新智能算法提升自动对焦，画面切换更快更准确地完成聚焦；多机位画中画，直播更专业；电影级抠像直播；COMS数字降噪；支持瘦身美颜、绿幕抠图、美颜瘦身、；精准聚焦；微距拍摄、降噪无杂音；滤镜、色彩还原、高清稳定，支持多平台推流、实景与虚拟直播 | 1 套 |  |  |  |  |
|  | 高性能笔记本电脑 | 高性能140W独立显卡：13代酷睿i7处理器，加速频率4.9GHZ；24G内存；512G硬盘；独立显卡140WGPU性能释放；屏幕尺寸15.6英寸；5个USB接口；1个HDMI高清接口；支持无线WIFI6、蓝牙；win11操作系统 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 电脑音箱 | 长条双声道、防磁抗噪音箱 | 2个 |  |  |  |  |
|  | 话筒音箱套装 | 多功能一体音箱1个：蓝牙5.0连接；支持多种音频接入包括AUX、FT卡等、4000毫安大容量、低功率芯片、大容量锂电池、高品质无线麦克风（2个） | 2 套 |  |  |  |  |
|  | 文件柜 | 加厚铁皮文件柜：900*390*1850mm； | 2 个 |  |  |  |  |
|  | 打印机 | 类型：激光多功能一体机 激光打印复印扫描一体 扫描功能，馈纸式扫描，CCC强制性认证是，介质类型普通纸，自动双面复印不支持自动双面复印，双面打印非自动双面，端口USB；WiFi端口；以太网，基础功能打印；复印；扫描；传真，单面支持纸张尺寸A4；A5，兼容系统Windows 7；Windows 11；Windows 8；Windows 10，最大功率465W，纸张输入容量150页，打印速度20页/分钟，黑白模式最佳打印分辨率600dpi。 | 2台 |  |  |  |  |
|  | 台式电脑 | 商务办公台式电脑：处理器intel 12代表i5高性能处理器；内存16GB大内存；硬盘容量512GB SSD；能效等级一级能效；屏幕尺寸27英寸及以上；USB接口数4个；USB接口数4个；视频接口HDMI接口；CPU型号i5-12450H 核心数八核；产品尺寸长285mm；宽100mm；高238mm；产品净重（kg）1.7；芯片组SOC集成 | 1 台 |  |  |  |  |
|  | 平板电脑 | 屏幕比例3:2；能效等级无能效等级；分辨率2800*1840；网络类型WiFi版；颜色其他；处理器；屏幕分辨率2.8-3.2K；运行内存8GB；屏幕大小11-11.9英寸；屏幕尺寸11.5英寸；厚度7.0mm以下；存储容量256GB；后置摄像头1300W；前置摄像头像素800w | 1台 |  |  |  |  |
|  | 壁挂空调 | 大1.5匹：制冷功率845E，制热功率1240W，循环风量750M3/h | 1 台 |  |  |  |  |
|  | 微单照相机 | 微单半画幅相机：传感器类型CMOS；焦点数量4503个；液晶屏像素162万；液晶屏类型旋转屏；触摸屏取景器类型电子取景器；液晶屏尺寸3英寸 | 1 台 |  |  |  |  |
|  | 相机配套 | 备用电池、摄影三脚架、128G高速卡 | 2 台 |  |  |  |  |
|  | 移动硬盘 | 4TSSD固态硬盘；USB数据线、硬盘包、转接头+收纳包 | 2个 |  |  |  |  |
|  | U盘 | 64GB高性能、大容量 USB3.2 | 10个 |  |  |  |  |
|  | 沙发 | 办公沙发2个、茶几1个；木质办公室商务接待沙发；；精选优质加厚西皮、健康环保、耐磨舒适透气、柔软亲肤 | 2 个 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表6 柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目--远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内容描述 | 数 量 |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  | 品牌 |  |
| 远程视频会议系统评估 | 电视机 | 功能要求： 具备HDR，VRR可变刷新率，动态补偿，数字RF接口，同轴音频输出；电视类型智能电视，适老电视，游戏电视；屏幕尺寸65英寸；组套类型无组套；刷屏率120Hz；电视初始内容源；背光方式直下式/DLED；智能语音助手华为小艺；CPU架构双核A53+双核A73；存储内存32GB；WIFI频段2.4G&5G；运行内存/RAM3GB；安装孔距100*200mm；屏占比≥97%；边框材质金属；USB3.0接口数1个；HDMI2.1接口数1个；HDMI2.0接口数1个；USB2.0接口数1个；含底座重量15.6kg；外包装尺寸宽1580mm；高960mm；厚163mm；裸机尺寸（不含底座）宽1446mm；高855.8mm；厚88mm；含底座尺寸；宽1446mm；高911.8mm；厚254mm护眼功能；低蓝光护眼认证；有“无闪屏护眼认证”100%色域标准；BT.709；响应时间8ms；屏幕分辨率超高清4K；屏幕尺寸65英寸；屏幕比例16:9； | 1 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线传屏器 | 要求 1个无线辅流传屏器 • 硬件编码投屏 • 支持4k无线投屏 • USB-C接口，带USB-A转接头 | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能视频会议数据采集编解码设备 | 功能要求： 适用于微型会议室的会议系统； 支持H.323/SIP、腾讯会议、飞书会议室、亿联会议、UME、微软Teams、Zoom等视频会议平台； 110°视角，800万像素镜头，电子云台； 支持USB-C投屏、有线/无线BYOD； 音视频一体机、遥控器； 含2年维保 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试及培训 | 包含产品运输、集成、安装、调试及培训 | 1 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 笔记本电脑 | 14寸笔记本，i5处理器，16G内存，1T硬盘，14寸笔记本，i5处理器，16G内存，1T硬盘，轻薄商务 | 1 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 互联网培训系统建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 | 子系统 | 子系统功能模块内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 互联网培训系统 | 互联网培训管理基础平台 | 搭建平台基础管理系统，包括基础参数设置、人员部门管理、权限管理、日志管理等基础功能，对接各个子系统，实现基础数据的统一管理、配置等。 | 1套 |  |  |
|  |  | 互联网培训数据库 | 为互联网培训系统提供数据支撑,主要包括基础数据库、知识数据库、培训管理库、消息管理库等，不限于基础的人员、专家、视频、图文等信息库。 | 1套 |  |  |
|  |  | 知识库管理系统 | 基于种植人员所需的专业知识，建立知识库系统，对知识库进行增补维护，包括图文、视频等种植知识，使种植人员在线上能够自主的学习补充知识，通过整合存储、检索、协作等功能，实现知识资源的高效利用与流转。其核心功能覆盖知识全生命周期管理，同时兼顾安全性、协作性与智能化需求。 | 1套 |  |  |
|  |  | 咨询培训管理系统 | 建立种植人员和专家线上沟通系统，搭建信息桥，种植人员通过专家列表和介绍快速找到合适的专家，并进行线上沟通答疑，可选择图文沟通、在线咨询等不同的方式进行沟通，沟通记录记录在案，以备查询和追踪，同时相互之间可以进行满意度评价 | 1套 |  |  |
|  |  | 信息通知管理系统 | 建立消息通知系统，使种植人员和专家能在各自使用端查看未读或待办消息,同时也可以查看历史已读记录，同时也可以追踪历史处理信息 | 1套 |  |  |
|  |  | 数据报表统计管理系统 | 建立互联网培训报表管理系统，对专家问答情况、种植人员问题解决情况，双方考评情况以及种植知识等信息做汇总统计，图表展示，直贡展现平台整体情况。 |  |  |  |
|  |  | 专家端小程序 | 建立专家综合管理体系，对专家进行统一标准化管理，包括专家入驻申请、平台审核、专家介绍、专家答疑、专家解聘等功能,专家在小程序端能及时处理种植人员的相关诉求，给种植人员答疑解惑。 |  |  |  |
|  |  | 种植人员小程序 | 建立种植人员管理体系，种植人员帐号分配或注册申请，浏览学习农业种植相关资讯、图文、视频等信息，同时还可以在线与专家进行互动交流，快速解决问题。 |  |  |  |
| 2 | 互动终端 | 电脑PC端 | 基于BS架构，开发满足互联网培训系统多组织的业务模式，通过分级账号管理实现权限分配，通过Nginx、API网关等技术实现负载均衡来提高后端服务器运行效率. | 1套 |  |  |
|  |  | 小程序 | 开发种植人员和专家对应的小程序（如：知识学习、专家咨询、工单反馈等功能），两个角色可以共用一套小程序。 |  |  |  |

二次磋商报价单

| 项目名称 内容 |  |
| --- | --- |
| 二次磋商报价（元） | 响应总报价为：大写： 元； 小写：¥ 。 |
| 备注 |  |

注：1.响应文件中不填写，以磋商后现场填写最终报价表为准。2.此表格与本项目有关的各种费用均应包含在响应总报价中，若未填报，视为已包含。3.表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。4.二次报价为总报价，二次分项报价=一次分项报价*（1-下浮率），下浮率=（一次总报价-二次总报价）/一次总报价*100%

磋商供应商名称：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

第三部分  法定代表人（或负责人）授权书

陕西慧科工程管理咨询有限公司：

（磋商供应商全称）的（法人代表人（或负责人）姓名、职务） 授权 （被授权人姓名、职务） 为全权代表，参加贵公司组织的  （项目名称）   （项目编号:慧科ZX-CF01191BF）的磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限自磋商之日起90天。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

附：法定代表人（或负责人）、被授权人身份证复印件。

第四部分  相关证明资料

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。（加盖公章的复印件）

（2）税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（磋商截止日前6个月内任意一个月份的缴费证明资料或无欠税证明）依法免税的供应商应提供相关资料证明。（加盖公章的复印件）

（3）社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（磋商截止日前6个月内任意一个月份的缴费证明资料）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关资料证明。（加盖公章的复印件）

（4）财务状况报告：供应商提供2022年至2024年度任一年经审计的财务报告或存款账户开户银行出具磋商截止时间前的资信证明及账户开户许可证明文件或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函。（加盖公章的复印件）

（5）提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函或证明材料）。（加盖公章）

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖公章）

（7）中小企业声明函。

（8）监狱企业、福利企业证明材料（如适用，请提供）。

（9）残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供）。

注：供应商弄虚作假或提供虚假材料的，按《中华人民共和国政府采购法》第77条执行：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件1

提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（格式可以自拟）

陕西慧科工程管理咨询有限公司：

我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

磋商供应商：                                    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

附件2：

供应商书面声明函

陕西慧科工程管理咨询有限公司：

我方作为（项目名称）（项目编号：   ）的磋商供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中     （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

磋商供应商：                                    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

附件3

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 (联合体)参加(柞水县农业农村局)的(柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

(柞水县农村创业创新及人才培育体系建设项目)，属于(软件和信息技术服务业); 承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.如不是该类企业则不需提供相关声明；

- 若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件4

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_    _单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1.如不是该类企业则不需提供相关声明；

2.若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件5

监狱企业证明资料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注：1.如不是该类企业则不需提供相关声明；如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

磋商保证金交款凭证复印件或扫描件

磋商保证金(汇款凭证)粘贴处：

第五部分  技术响应

供应商应按照竞争性磋商文件要求，根据“第二章  评审内容、原则及标准”内容作出全面响应，包括不局限于以下内容：

一、技术方案

- 1.需求分析

- 2.总体设计

- 3.项目实施方案

- 4售后服务方案

- 5培训方案

- 6项目团队

- 二、商务部分

- (一)业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

第六部分  商务响应

供应商应按照竞争性磋商文件要求，根据“第三章采购内容及要求以及第四章拟签订的合同文本”内容作出全面响应，如没有偏差，按全部响应承诺。

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应条款 | 偏离 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，必须一一对应填写，若完全无偏离则附此空表加盖单位公章。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

磋商供应商：                                    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

第七部分  承诺书

承诺书（一）

采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

承诺书（二）

陕西慧科工程管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的                        的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

承诺书（三）

陕西慧科工程管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的                          的供应商，本公司郑重申告并承诺：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

承诺书（四）

陕西慧科工程管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的                          的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格证明文件等相关证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：