采购项目编号：FDDL-2025103-2

杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）

竞争性谈判文件

采   购   人：杨陵区揉谷中心幼儿园

采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  竞争性谈判采购须知	7

第三章  采购内容及要求	29

第四章  工程量清单	29

第五章  商务要求	31

第六章  合同（主要条款）	33

第七章  竞争性谈判响应文件格式	40

## 第一章  竞争性谈判公告

杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）潜在的供应商应在线上获取竞争性谈判文件，并于2025年08月07日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：FDDL-2025103-1

2、项目名称：杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：321773.26元

5、最高限价：321773.26元

6、采购需求：
采购需求：

合同包1(杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（一标段）):

合同包预算金额：230390.53元

合同包最高限价：230390.53元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑工程 | 杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修 | 1(项) | 详见采购文件 | 230390.53 | 230390.53 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：20日历天
合同包2(杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）):

合同包预算金额：91382.73元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他建筑工程 | 杨陵区揉谷中心幼儿园消防设施消防通道改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 91382.73 | 91382.73 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：20日历天
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、合同包1(杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（一标段）)落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008] 248号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》 （陕财办 采〔2020〕15 号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通 知（财库〔2021〕20号）；

（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

合同包2：杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）)落实政府采购政策需满足的资格要求：同合同包1 
   3、本项目的特定资格要求：

合同包1(杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（一标段）)
 （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

（3）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或防水防腐保温工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师证书，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建项目(提供无在建项目承诺书）；

（5）外省企业需在“陕西省住房和城乡建设厅（https://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询，附查询截图，截图应包括网站中“外省进陕施工企业的基本信息和进陕人员信息”；

（6）供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（7）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺。

（8）财务状况报告：供应商提供2024年度经会计事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在谈判截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明；

（9）税收缴纳证明：供应商提供已缴纳的2025年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；

（10）社会保障资金缴纳证明：供应商提供已缴存的2025年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（11）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（此条无需提供，采购代理机构在评标现场查询）；

（12）本项目不接受联合体谈判（提供非联合体承诺书）；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标（提供供应商企业关系关联承诺书）；

（14）谈判保证金交纳凭证（附开户许可证或基本账户存款信息）；

（15）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。
合同包2(杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）)
 （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

（3）供应商具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书及有效期内的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理（项目经理无在建工程需提供企业书面承诺等证明材料）；

（5）外省企业需在“陕西省住房和城乡建设厅（https://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询，附查询截图，截图应包括网站中“外省进陕施工企业的基本信息和进陕人员信息”；

（6）供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（7）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺。

（8）财务状况报告：供应商提供2024年度经会计事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在谈判截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明；

（9）税收缴纳证明：供应商提供已缴纳的2025年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；

（10）社会保障资金缴纳证明：供应商提供已缴存的2025年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（11）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（此条无需提供，采购代理机构在评标现场查询）；

（12）本项目不接受联合体谈判（提供非联合体承诺书）；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标（提供供应商企业关系关联承诺书）；

（14）谈判保证金交纳凭证（附开户许可证或基本账户存款信息）；

（15）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。

三、 获取采购文件

时间：2025年07月31日至2025年08月05日，每日09：00-12:00,14：00-17：00（北京时间，法定节假日除外）

方式：线上获取。

注：供应商请在谈判文件获取时间以内将单位介绍信、经办人身份证加盖公章（备注报名标段、经办人联系电话及电子邮箱，）扫描件发送至邮箱1274403523@qq.com，并及时联系采购代理机构确认（联系人：唐工，电话：029-89298871）。报名资料核实无误后向供应商发送竞争性谈判文件，请及时查收。

四、 响应文件递交

截止时间：2025年08月07日09时00分（北京时间）

递交地点：杨凌示范区农创成果汇大厦4楼401室（杨陵区神农路16号，创业大厦西侧大楼）

五、开启

递交时间：2025年08月07日09时00分（北京时间）

地点：杨凌示范区农创成果汇大厦4楼401室（杨陵区神农路16号，创业大厦西侧大楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

/

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：杨陵区揉谷中心幼儿园

地址：咸阳市杨陵区揉谷镇中心小学南

联系人：陈老师

联系方式：13088980075

2、釆购代理机构信息

名称：陕西方得项目管理有限公司

地址：陕西省西安市碑林区雁塔路北段1号6层

联系方式：029-89298871

3、项目联系方式

项目联系人：唐工

电 话：029-89298871

陕西方得项目管理有限公司
2025年07月31日

## 第二章  竞争性谈判采购须知

## 竞争性谈判采购须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 杨陵区揉谷中心幼儿园 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 陕西方得项目管理有限公司 地 址: 陕西省西安市碑林区雁塔路北段1号6层 联系人: 唐工 电 话: 029-89298871 |
| 3 | 本标段采购项目名称 | 杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段） |
| 4 | 本标段采购项目编号 | FDDL-2025103-2 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算 | 本标段采购预算为91382.73元。最高限价为91382.73元，谈判供应商报价超出最高限价的，作为不实质性响应谈判文件，按无效谈判处理。 |
| 7 | 工期 | 20日历天 |
| 8 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 10 | 采购内容 | 杨陵区揉谷中心幼儿园消防设施消防通道改造，具体详见竞争性谈判文件。 |
| 11 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。 |
| 12 | 联合体谈判 | 不接受 |
| 13 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织。采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 14 | 构成竞争性谈判采购文件的其他文件 | 竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。 |
| 15 | 谈判供应商对谈判文件提出质疑的时间 | 谈判供应商对谈判文件有质疑，可以在开标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑为无效询问和质疑，采购代理机构不予受理。 |
| 16 | 谈判截止时间 | 2025年08月07日09时00分（北京时间） |
| 17 | 谈判有效期 | 从谈判截止日起90日历日。 |
| 18 | 谈判保证金 | 本标段谈判保证金金额：人民币壹仟捌佰元整（￥1800.00元） 保证金缴纳形式有以下三种： 1、谈判保证金应使用人民币，以银行转账的形式提交。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出。供应商在交纳保证金时应注明项目名称或项目编号，并应确保在谈判截止时间前到达采购代理机构指定账户。 退还方式：转账 收取保证金单位名称：陕西方得项目管理有限公司 账号：2614 0801 0400 03545 开户行：中国农业银行股份有限公司西安春临三路支行 银行联行号：1037 9101 0568 2、银行保函 （1）供应商基本账户开户行； （2）地市级以上有信誉的国家或股份制商业银行的分行或支行。 3、信用担保 以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省、西安市财政部门认定的具有开具响应保函资格的单位开具的保函。 注：（1）供应商可自行选择提交保证金的形式，但必须体现项目名称或项目编号，未按规定交纳的视为自动放弃本次谈判。以银行保函形式递交保证金的，供应商违约，开具保函单位的单位承担连带责任。 （2）采用银行转账形式的供应商应在谈判截止时间之前,将谈判保证金由供应商的基本账户一次性汇入采购代理机构账户。 |
| 19 | 备选谈判方案和报价 | 不接受备选谈判方案和多个报价。 |
| 20 | 签字盖章 | 谈判供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 21 | 谈判响应文件份数 | 正本1份；副本2份；电子文件U盘2份（电子文件与纸质正本谈判响应文件的内容应保持一致，注明供应商名称、项目编号及名称） |
| 22 | 谈判响应文件的装订 | 谈判响应文件纸质版一律装订成册（禁止使用活页），正本和副本分别装订，正本、副本（所有副本放在一个密封袋中）用单独密封装袋分别密封，电子版放置正本密封袋中。 |
| 23 | 谈判响应文件封面的标注 | 谈判响应文件正本和副本的封面上均应标明：谈判项目名称、谈判项目编号、谈判供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 24 | 谈判响应文件密封及外层 密封袋的标注 | 正本、副本（所有副本放在一个密封袋中）、电子版放置正本密封袋中。标袋封皮上注明采购项目名称、采购项目编号、供应商公司名称（公章）、年月日、“正本”、“副本”、“开标时启封”等内容，再加密封条密封，应粘贴牢固，并加盖骑缝章（供应商印章）和法人印章。 |
| 25 | 递交谈判响应文件地点 | 杨凌示范区农创成果汇大厦4楼401室（杨陵区神农路16号，创业大厦西侧大楼） |
| 26 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2025年08月07日09时00分（北京时间） 谈判地点：杨凌示范区农创成果汇大厦4楼401室（杨陵区神农路16号，创业大厦西侧大楼） |

## （二）竞争性谈判采购须知

一、 名词解释

1、采 购 人：杨陵区揉谷中心幼儿园

2、采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司

3、供应商：响应谈判并且符合竞争性谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人或其他组织或自然人。

二、谈判文件要求

1、谈判文件包括目录中所列的四部分。参加谈判的供应商应仔细阅读并充分了解谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，对谈判文件各项条款都作出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2、谈判文件的澄清和修改：

1）提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接受谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2）谈判文件的修改将以书面形式通知所有供应商，并作为谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

3）为使供应商编写谈判响应文件时，有充分时间对谈判文件的修改内容研究，谈判组织单位可以酌情延长谈判截止日期。

4、参加谈判的供应商必须从谈判组织单位获取谈判文件，各供应商自行转让或复制视为无效。谈判文件仅作为本次竞争性谈判使用。

5、竞争性谈判文件的解释权归谈判组织单位。

三、谈判采购的内容及要求

1、谈判采购的内容：

1-1、内容：本标段为杨陵区揉谷中心幼儿园消防设施消防通道改造，具体详见竞争性谈判文件。

1-2、参加谈判的供应商必须根据谈判文件要求，按照给定的工程量、技术指标，列出为本次采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，配备的相应的商务和技术人员，保障项目在组织实施、财务保证、材料供应、售后服务及技术支持等方面的具体做法和措施。

1-3、列出类似项目的业绩。在谈判响应文件中附有合同等相关证明资料,以证明其供应经验及能力。

1-4、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有事项、格式、条款和要求，对竞争性谈判文件的全部内容及要求逐项做出实质性响应，提交相应资料。

1-5、本项目不接受联合体谈判。

2、谈判资格：

（1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

（3）供应商具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书及有效期内的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理（项目经理无在建工程需提供企业书面承诺等证明材料）；

（5）外省企业需在“陕西省住房和城乡建设厅（https://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询，附查询截图，截图应包括网站中“外省进陕施工企业的基本信息和进陕人员信息”；

（6）供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（7）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺。

（8）财务状况报告：供应商提供2024年度经会计事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在谈判截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明；

（9）税收缴纳证明：供应商提供已缴纳的2025年1月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；

（10）社会保障资金缴纳证明：供应商提供已缴存的2025年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（11）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（此条无需提供，采购代理机构在评标现场查询）；

（12）本项目不接受联合体谈判（提供非联合体承诺书）；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标（提供供应商企业关系关联承诺书）；

（14）谈判保证金交纳凭证（附开户许可证或基本账户存款信息）；

（15）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。

以上资格证明文件为必备条件，资格审查时，缺少其中任何一项或某项达不到要求，其响应文件视为无效文件。在响应文件正本和副本中附以上资格证明文件的复印件，并加盖供应商公章。

3、谈判响应文件的编制：

3-1、谈判响应文件必须根据采购代理机构提供的谈判文件格式编写，并对谈判文件作出实质性响应。具体内容包括：

3-1-1、对竞争性谈判响应函格式中内容的响应。

3-1-2、谈判报价表。

3-1-3、参加谈判的供应商须出具资格证明文件，证明参加谈判的供应商具备谈判活动要求的资格，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度，成交后有能力履行合同，且质量有保证等。

3-1-4、供应商为完成本次采购任务编制的实施方案。

4、价格构成及报价要求

4-1、谈判报价：各供应商应充分考虑谈判文件的各项条款和本项目的实际情况，根据自身情况及市场供需行情自主报价。

4-2、谈判的最终报价是完成采购项目内容所需的全部费用，供应商按照给定的工程量，一次性包死，不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。合同总价包括项目实施费及其他费用等从项目实施至验收合格等所有其他有关各项的含税费用。凡因供应商对谈判文件阅读不深、误解、疏漏，或因对施工环境及市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

4-3、供应商不得以低于成本的报价参加谈判。若谈判小组认为某个供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效文件处理。

4-4、谈判报价货币：人民币，单位：元。

4-5、谈判最终报价价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更谈判的最终报价。

4-6、本标段采购预算为人民币91382.73元，最高限价为人民币91382.73元。第一次报价超出最高限价的供应商不进入下一步谈判程序。

4-7、供应商在谈判期间所发生的一切费用自行承担。

5、保证金：

5-1供应商须向采购代理机构递交人民币壹仟捌佰元整（￥1800.00元）的保证金

收取保证金单位名称：陕西方得项目管理有限公司

账号：2614 0801 0400 03545

开户行：中国农业银行股份有限公司西安春临三路支行

银行联行号：1037 9101 0568

5-2、谈判供应商谈判时，必须以人民币提交足额的谈判保证金，并作为其谈判的一部分。

5-3、 谈判保证金的提交

5-3-1、谈判现场不办理谈判保证金事宜。

5-3-2、谈判保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

5-3-3、以银行转账交纳保证金的，可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，应从其基本账户转出。

5-3-4、以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省、西安市财政厅认定的具有开具响应保函资格的单位开具的保函。谈判供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

5-3-5、未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

5-3-6、使用汇票（银行承兑汇票、商业承兑汇票）提交谈判保证金的，供应商必须提前把汇票送至公司财务，以保证财务有足够的时间到银行办理入账手续。

5-4、谈判保证金的退还

5-4-1、未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

5-4-2、谈判供应商所交纳的谈判保证金不计利息。

5-4-3、成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的响应保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商拒绝履行合同义务的。

（6）法律法规规定的其他内容。

5-5、谈判保证金退还方式：银行转账。

6、谈判有效期

6-1、谈判有效期见谈判供应商须知前附表。谈判有效期短于此规定期限的响应，将按无效响应处理。

6-2、特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期满之前要求谈判供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长谈判有效期的谈判供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长谈判有效期的谈判供应商不能修改其谈判响应文件。

6-3、谈判响应文件有效期为自谈判截止日起90日历日，成交供应商的谈判响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、谈判响应文件的式样和签署

1、谈判供应商必须根据采购代理机构提供的谈判响应文件的格式，编制谈判响应文件正本1份，副本2份，电子文件U盘2份，正、副本各自装订成册，每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。除明确允许谈判供应商可以自行编写的外，谈判供应商不得以“谈判响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，谈判供应商提供的谈判响应文件将作为无效文件处理。

2、谈判响应文件的正本和所有的副本正文内容字号不限，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明“第几页、共多少页”等字样。

3、电子文件制作要求，电子文件与纸质正本响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效力，采用PDF格式，可采用电子印章，或将有盖章和签字的文字页、证件等扫描文件一起编辑到PDF格式文件中，尤其是有盖章和签字的页不能遗漏，采用U盘刻录，U盘外包装应注明供应商名称、项目编号、项目名称。

4、谈判响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

5、谈判响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

五、谈判响应文件的密封和提交

1、响应文件密封

1-1、供应商应将谈判响应文件的正本、副本（所有副本放在一个密封袋里），用单独的密封袋分别密封，电子标书与正本一起封装，在密封袋上标明项目编号、项目名称、谈判供应商全称（公章）、年月日、“正本” 、“副本” 等内容，在加密封条密封，应粘贴牢固，并加盖骑缝章（供应商印章）和法人印章。

1-2、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构可以拒收；采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

2、响应文件提交

2-1、供应商应在谈判文件要求提交响应文件递交的截止时间前将响应文件密封送达谈判地点。采购代理机构收到响应文件后办理签收手续。

2-2、在谈判采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回给供应商。

2-3、在提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。修改或撤回的内容应按采购文件的规定编制、密封、标记和发送，并在谈判响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2-4、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

2-5、在响应文件提交截止时间后到谈判文件规定的响应有效期满期间，供应商不得撤回其响应，否则，应按政府采购的有关规定处罚。

2-6、逾期送达或者未按谈判文件要求密封的谈判响应文件将被拒收，对未按谈判文件要求的格式、数量和方式胶装、签署、盖章的响应文件，视为无效响应。如果供应商未按上述要求，密封及标记的响应文件、误投或过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接受，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

六、 谈判程序

1、谈判会议由采购代理机构主持。主持人按照竞争性谈判文件规定的谈判时间宣布谈判，按照规定要求主持谈判会。谈判将按以下程序进行（但不限于）：

（1）宣布谈判会开始并致辞；

（2）宣布会场纪律和有关注意事项；

（3）宣布参加谈判会的现场监督人员和主持人、会议记录等采购工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加谈判的供应商名单；

（4）宣布检查谈判响应文件的密封情况。由谈判供应商与监督管理机构共同检查响应密封情况，经检查无误后，签字确认；

（5）记录第一次报价：将各参加竞争性谈判单位的响应文件中的谈判报价表内容由记录人进行记录，再由监督人签字确认；

（6）谈判小组按竞争性谈判文件规定的谈判方法和标准，进行比较和评价；

（7）编制谈判报告；

（8）谈判会议结束。

（9）若出现最低报价相等的情况，则由谈判小组按少数服从多数的原则，综合供应商项目实施方案、单位企业实力等情况推荐排序。

2、采购代理机构对谈判过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

七、谈判小组组成及职责

1、采购代理机构组织谈判、评审工作，谈判整个过程接受监督机构的监督和管理，参加谈判的供应商须签名报到以证明出席。

2、为确保谈判工作公平、公正，根据有关规定成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家组成，专家比例不少于谈判小组成员总数的三分之二。谈判小组成员在专家库中随机抽取。

3、谈判小组的职能：

3-1、与各供应商就谈判响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的技术指标、实施方案、谈判报价、同类业绩、商务响应等进行谈判；

3-2、依据谈判文件，并视谈判情况，确定进入最终评审的供应商；

3-3、公平谈判、公正评审。在谈判结束后，根据谈判响应文件，结合各谈判单位的承诺内容，谈判小组采用最低评标价法推荐侯选成交供应商。

3-4、谈判小组意见不一致时，则采取简单多数有效的原则进行表决。

3-5、协商处理谈判过程中出现的其它相关问题。

4、竞争性谈判开始时，采购代理机构先将各供应商的第一次报价及有关内容进行记录。

5、竞争性谈判开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，谈判小组均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

八、需要落实的政府采购政策

8-1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行8-1-1、8-1-2、8-1-3条款的价格扣除或加分。)

8-1-1、 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8-1-2 、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

8-1-3 、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

8-2、落实优先采购节能、环保产品的政策

8-2-1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

8-3、政府采购信用融资政策

8-3-1、融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

注：供应商同时具备小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位等价格评分标准的，以最优的计取，不重复享受政策。

九、谈判原则及程序

1、谈判原则：

1）坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

2）坚持竞争性、经济实效性和可实施性原则。

3）通过综合评定，择优选择价格合理、质量可靠、工期有保证的成交单位。

2、谈判形式：采取背对背的谈判方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一、面对面的谈判。

3、谈判程序：谈判的全过程分为记录第一次谈判报价、供应商资格审查、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、第二次报价、评审七个阶段。第一次报价均采取集中报价形式。通过资格审查确定进入谈判的供应商，只有符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的供应商才有最终报价和评审的机会。谈判小组按报价由低到高进行排序。谈判报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（1）记录第一次报价：将各参加竞争性谈判单位的响应文件中的谈判报价表内容由记录人进行记录。

（2）资格审查：按照采购文件要求由采购人或采购代理机构对各供应商提供的资格证明文件进行审查，对于没有按采购文件要求提供必备资格或资格的合法性或有效性不符合规定的供应商，不进入下一步评审程序。

（3）符合性评审：主要对响应文件进行商务和技术符合性的审定。出现下列情况之一的按无效文件处理。

1）竞争性谈判响应文件未按照谈判文件规定份数提交的；

2）竞争性谈判响应文件未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

3）竞争性谈判响应文件出现重大负偏离的；

4）谈判有效期不足的或无有效期的；

5）报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（4）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对采购内容、设备及材料技术指标、商务、报价、施工组织方案等内容进行一对一的谈判。

技术性谈判内容：主要考虑设备及材料技术指标、施工组织方案等内容。

商务性谈判内容：包括响应文件中全部报价的正确性、完整性，报价的合理性，工期，付款方式，履约能力、售后服务等。

最终报价：进入终审的供应商进行最终报价。

4、综合评审：

1）经过技术、商务审查合格的供应商，进入最后的评审阶段，评比内容包括：

（1）技术指标符合要求，功能满足使用要求；

（2）项目实施方案；

（3）实施计划符合采购人要求，能够在规定的时间按时竣工；

（4）售后服务措施具体、可行；

（5）谈判供应商认为需要提供的文件和资料。

2）谈判小组按照各项评审要求，进行评审，在以上各项均能满足采购要求的前提下，采用最低评标价法的方式排序，写出谈判结果报告，向采购人推荐一至三个侯选成交单位。

十、确定成交单位：

1、采购代理机构应在谈判结束后两个工作日内，将谈判报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到谈判报告后五个工作日内，从谈判报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，并函告采购代理机构。

3、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

4、采购代理机构在接到采购人的“成交确认书”确认文件后两个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，并向成交供应商发出“成交通知书”。

5、采购代理机构将谈判过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

十一、合同

成交通知书发出之日起三十日内，成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订合同。竞争性谈判文件、响应文件及谈判过程中的承诺内容均作为合同的组成部分。

十二、成交服务费

1、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付成交服务费。

2、成交服务费依据国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定标准收取。

3、不足3000.00元按3000.00元收取。

4、服务费账户

开户名称：陕西方得项目管理有限公司西安第十分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安凤城十二路支行

账号：61050177004500000850

十三、其它

1、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超出采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构应当终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2、谈判开始到成交单位确定后，谈判小组、采购单位、各供应商要严格遵循保密原则，任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按相关法规进行相应的处罚。

3、确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其成交资格，并报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

4、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的规定，供应商在购买标书后，应及时在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。因供应商自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由供应商自行承担。

十四、质疑与投诉

1、供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑接受以书面形式送达 以下地址：

联系人:唐工

联系电话：029-89298871

地址: 陕西省西安市碑林区雁塔路北段1号6层

2、质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

4、代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

5、质疑人对代理机构或采购人的答复不满意，以及代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息 质疑供应商 地址： 邮编： 联系人： 联系电话 授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑项目具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据 质疑事项2： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字（签章）： 公章： 日期：

第三章  采购内容及要求

一、项目概况

1、工程名称：杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）

2、工期要求：20日历天

3、工程质量等级：合格

4、验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。

5、现场要求：项目现场材料堆放整齐，安全可靠。

6、工程量：本项目按给定工程量，并结合现场情况，进行实施。措施费、人工费各供应商自行考虑，计入报价。

二、施工要求

1、工程实行包工包料，不得转包、分包。

2、供应商在本工程中的项目经理，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中质检员、特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

3、施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由供应商负责。

4、严格按照国家和省上有关规定施工，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

三、施工具备的条件

1、现场具备实施条件。

2、材料、设备全部由成交供应商自行采购。

3、水电设施齐全。

四、质量保证

1、施工方必须依据谈判要求，按照有关规范施工，确保工程优良，一次性验收交接。

2、选用的主材、设备、辅材必须是合格产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

3、施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

4、施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在谈判响应文件中指定的项目经理及施工队伍。不得分包、转包。确需分包、转包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

5、施工方的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查，质保期内发生任何质量问题施工方需要及时维护修理。

6、将严格按照工艺流程和现行国家安全规范施工，严格执行施工要点，保证处理处置等级达到国家标准。

## 第四章  工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急灯 | 220V | 个 | 12 |
| 2 | 安全出口指示灯 | 220V | 个 | 7 |
| 3 | 配线配管 | 线NH-BV-2*2.5/钢制线管φ20 | 米 | 96 |
| 4 | 增加消火栓 | 地上室外消火栓DN100 | 个 | 2 |
| 5 | 钢丝网骨架PE管 | DN100 | 米 | 61 |
| 6 | 阀门井 | 600*600 | 个 | 2 |
| 7 | 室外开挖管道沟（沟道恢复） | 600*600 | 米 | 60 |
| 8 | 阀门 | DN100 | 个 | 2 |
| 9 | 火灾报警控制器 | 柜式、3回路、带总线盘、多线盘 | 台 | 1 |
| 10 | 消防电话主机 | / | 台 | 1 |
| 11 | 消防广播功率放大器 | 150W | 台 | 1 |
| 12 | 消防广播分配盘 | / | 台 | 1 |
| 13 | 消防广播 | 3W | 个 | 36 |
| 14 | 火灾报警设备 | 烟感、手报（带电话插孔）、声光警报器 | 个 | 149 |
| 15 | 配线配管 | 线NH-RVS-2*2.5/钢制线管φ20 | 米 | 670 |
| 16 | 系统调试 |  | 项 | 1 |
| 土方（消防通道路面改造）位置面积：车棚南边路面长28米宽3.1米， 西南角2块约18㎡拆除砌割开挖、清运垃圾等， 制做新路面20公分厚， 做路基础3-7灰土.用白灰（3.5立方米)， 路基开挖50公分深、做30公分灰土制做路基。施工详细工程量如下表序号17-23项 |  |  |  |  |
| 17 | 路面切缝 | / | 米 | 25 |
| 18 | 混凝土路破碎 | / | 平方 | 65.7 |
| 19 | 块料垃圾清运出厂 | / | 立方 | 55 |
| 20 | 基础夯实 | / | 平方 | 65.7 |
| 21 | 路缘石安装 | / | 米 | 30 |
| 22 | 修补面施工，打混凝土夯实，收面 | / | 平方 | 65.7 |
| 23 | C30混凝土 | / | 立方 | 16.14 |

第五章   商务要求

1、质量要求：符合国家现行技术规范和标准合格。

2、项目实施地点：采购人指定地点。

3、工期：20日历天

3.1成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

3.2成交供应商遇到可能妨碍按时竣工的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期或者通过协商加收误期赔偿金。

4、质保期：五年

5、合同价款：

5.1合同总价包括：项目实施费及其他费用等从项目实施至验收合格等所有其他有关各项的含税费用。

5.2合同价格一次包死，不受市场价格变化等其它因素的影响。

6、付款方式：

6.1、付款方式：项目验收合格付合同价款的97%，于五年后无任何质量问题一次性付合同价款的3%。

6.2、结算方式：采购人与成交供应商直接结算，发票直开采购人。

6.3、支付方式：银行转账。

7、技术文件

7.1材料产品合格证；

7.2工程竣工资料；

7.3其它资料。

8、质量保证

8.1施工方必须依据谈判要求，按照有关规范施工，确保工程优良，一次性验收交接。

8.2选用的主材、设备、辅材必须是合格产品，确保质量合格，进货渠道可靠，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

8.3施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

8.4施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在谈判响应文件中指定的项目施工负责人（项目经理）及施工队伍。不得分包、转包。确需分包、转包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

8.5质量保证期为各供应商承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查、维修。

8.6本工程项目要求质量等级为合格。

9、项目检验与验收

9.1成交供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料。

9.2验收须以合同、竞争性谈判采购文件及谈判响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

9.3采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

10、合同的变更、中止、终止

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，由双方协商解决。

11、合同争议的解决

合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购方所在地仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

12、违约责任

12.1依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。

12.2成交供应商未按合同要求履行，不符合采购技术要求，成交供应商必须无条件更换人员或设备，提高技术，完善质量，否则，采购人有权终止合同，并对成交供应商的违约行为进行追究并依法向成交供应商进行经济索赔。

## 第六章  合同（主要条款）

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：

乙方：（成交单位名称）

- 合同标的:

二、合同价款：

1、合同总价：

2、合同总价包括：项目实施费及其他费用等从项目实施至验收合格等所有其他有关各项的含税费用。

3、合同总价不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响；

三、合同价款的支付

1、付款方式：项目验收合格付合同价款的97%，于五年后无任何质量问题一次性付合同价款的3%。

2、结算方式：甲方与乙方直接结算，发票直开甲方。

3、支付方式：银行转账。

四、质量保证

1、工程质量为合格。

2、所用设备是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、因拆除、安装等方面施工引起影响正常使用的问题，由施工方负全部责任。因使用方使用不当所造成的问题，施工方全力配合解决。

五、关于工期的约定

1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2.因甲方未按约定完成工作且影响工期的，工期相应顺延。

3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，由乙方承担逾期完工的违约责任。

4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

六、技术服务

1-1、工程竣工资料；

1-2、其它资料。

2、售后服务内容各供应商自行列出。

七、违约责任

按《民法典》中的相关条款执行。

1、发包人违约的责任

因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工程顺延。

因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人有权要求发包人按照约定支付合同价款，发包人将以该次应支付的合同价款为基础按银行同期存款利息计算向承包人支付违约金。

2、承包人违约的责任

（1）承包人违反法律和合同约定进行转包或违法分包的，承包人应向发包人承担签约合同价5%的违约金，并且发包人有权解除本合同，因此造成的一切损失（包括但不限于招标费用、工程延期产生的损失、支付他人的费用或赔偿金、诉讼费、律师费等）由承包人承担；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，除每次应向发包人承担1万元的违约金外，还应返工更换合格材料和工程设备外，工期不予顺延；

（3）承包人应严格遵守住房城乡建设部关于印发《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》的通知的规定，如有违反发包人有权终止合同，承包人并且承担发包人一切损失。

（4）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除本合同，由此造成的一切损失由承包人承担（包括但不限于不支付承包人已完工程的费用、支付或赔偿他人的费用、诉讼费、律师费等）；

八、验收

1、整个工程施工完毕，由发包人组织进行验收，出具正式报告。其验收结果作为最终的验收依据。

2、甲方根据有关国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担且工期不予顺延；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失，发包人不予支付工程款。

九、合同的变更、中止、终止

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，由双方协商解决。

十、合同争议的解决

合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购方所在地仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十一、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、竞争性谈判文件

4、竞争性谈判响应文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份，备案   份。

3、合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，合同签订地点为     。

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

## 第七章  竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件格式是谈判供应商的部分谈判响应文件格式，谈判供应商应按照这些格式编制谈判响应文件。编制谈判响应文件前，请详细阅读竞争性谈判文件，理解文件中的每一项要求，逐一做出实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

注：非独立企业法人参与本次谈判的，竞争性谈判响应文件内涉及到法人签字盖章的部分均可由负责人签字盖章，授权书格式参照法人代表授权书。

正本/副本

政府采购项目

项目编号：FDDL-2025103-2

杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）

竞争性谈判响应文件

谈判供应商：                       （单位盖章）

法定代表人或其授权代表：         （签名或盖章）

时  间：      二○   年  月  日

目   录

第一部分  谈判响应函

第二部分  第一次谈判报价表

第三部分  商务偏离表

第四部分  谈判响应方案说明

第五部分  供应商承诺书

第六部分  供应商资格证明文件

第七部分  其他资料

第一部分  谈判响应函

陕西方得项目管理有限公司：

我单位收到贵公司 FDDL-2025103-2竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供谈判技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按竞争性谈判文件的规定，我公司的第一次谈判总报价为：人民币（大写）：

（￥：   元），并对其后的谈判报价负法律责任。

3、我方提交的响应文件正本一份、副本二份、电子标书二份。

4、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、谈判后在规定的有效期内撤回谈判，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次谈判有关的任何证据或资料，且尊重谈判小组的评审结论和结果。我们完全理解最低谈判报价不作为成交的唯一条件，且尊重谈判小组的评审结论和成交结果。

7、我方的响应文件在谈判后有效期为90个日历日，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本谈判文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：_________________

日    期：

第二部分   第一次谈判报价表

- 谈判项目编号：FDDL-2025103-2                         单位 ：元/日历天

| 谈判供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价（元） | 工期（日历天） |
| 合计： 人民币：大写 小写：￥ |  |  |

注：1、报价应按谈判总价填写，最多保留小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。

2、各供应商必须严格按照上表要求填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签名及盖章）：

日期：

第三部分   商务偏离表

谈判供应商名称：                                  谈判项目编号：FDDL-2025103-2

| 序号 | 采购商务要求 | 竞争性谈判响应文件商务响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应严格按照“第四章 商务要求”中所包含的商务条款填写；“谈判采购商务要求”须按竞争性谈判采购文件的商务条款填写；“竞争性谈判响应文件商务响应”为供应商所响应的商务条款；“偏离及其影响”填写：优于或相同。完全响应的不用在本表列出，提供盖章空表即可。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进处罚。

3．商务偏离表不允许负偏离，任何负偏离均视为重大负偏离。

供应商名称：   （盖章）

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：

日期:

第四部分   谈判响应方案说明

一、报价书（应包含已标价工程量清单）。

二、供应商按竞争性谈判文件要求编制谈判方案，包括但不限于项目实施方案、质量保证措施、安全保证措施、进度保证措施、技术人员构成、售后服务等。

三、商务响应说明。

四、供应商认为有必要说明的问题。

注：内容不限于此，供应商可补充。请结合本项目竞争性谈判文件中关于采购项目要求进行认真编制。

第五部分  供应商承诺书

陕西方得项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：

日期：

第六部分  供应商资格证明文件

谈判供应商参加本次谈判必须提供以下资格证明文件：

1、谈判供应商基本情况表；

2、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

4、供应商具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书及有效期内的安全生产许可证；

5、拟派项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理（项目经理无在建工程需提供企业书面承诺等证明材料）；

6、外省企业需在“陕西省住房和城乡建设厅（https://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询，附查询截图，截图应包括网站中“外省进陕施工企业的基本信息和进陕人员信息”；

7、供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

8、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

9、财务状况报告；

10、税收缴纳证明；

11、社会保障资金缴纳证明；

12、本项目不接受联合体谈判（提供非联合体承诺书）；

13、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标（提供供应商企业关系关联承诺书）；

14、谈判保证金交纳凭证（附开户许可证或基本账户存款信息）；

15、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。

1、谈判供应商基本情况表

| 谈判供应商 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金 | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 人 | 生产工人 | 人 |  |
| 账号 | 基本银行账号 |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表：  （签名及盖章）：

日期:

2、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3、法定代表人（单位负责人）身份证明

谈判供应商名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系            （谈判供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

供应商名称：              （单位公章）

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加谈判时提供，被授权人参与本次谈判的，本页可删除。

3.1、法定代表人授权书

致：陕西方得项目管理有限公司

注册于（工商行政管理局名称）之（谈判供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法全权代表，就（项目名称）的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义全权处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：        电 话：        电传：

法定代表人、被授权代表身份证复印件（正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代表身份证复印件 |

供应商名称：     （盖章）        法定代表人:  （签名或盖章）

被授权人：（签名或盖章）         授权日期：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（注：本授权有效期自谈判之日起不得少于90天）

说明：仅限授权代表参加谈判时提供，法定代表人参与本次谈判的，本页可删除。

- 供应商具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书及有效期内的安全生产许可证；

5、拟派项目经理具备机电工程专业贰级（含贰级）以上建造师证书和安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理（项目经理无在建工程需提供企业书面承诺等证明材料）；

6、外省企业需在“陕西省住房和城乡建设厅（https://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询，附查询截图，截图应包括网站中“外省进陕施工企业的基本信息和进陕人员信息”；

7、供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（格式）

杨陵区揉谷中心幼儿园/陕西方得项目管理有限公司：

本单位在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:（公章）

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

年    月    日

8、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（格式）

杨陵区揉谷中心幼儿园/陕西方得项目管理有限公司：

我方作为（项目名称：杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段） 项目编号：FDDL-2025103-2)的供应商，在此郑重声明：

1、我方具备履行合同所必须的设备和专业技术服务能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称(加盖公章)

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 9、财务状况报告；

10、税收缴纳证明；

11、社会保障资金缴纳证明；

12、本项目不接受联合体谈判（提供非联合体承诺书）；

（格式）

杨陵区揉谷中心幼儿园/陕西方得项目管理有限公司：

本单位郑重声明，参加陕西方得项目管理有限公司组织的（项目名称：杨陵区揉谷中心幼儿园屋面漏水维修及消防设施消防通道改造项目（二次）（二标段）  项目编号：FDDL-2025103-2)采购活动，为非联合体谈判。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称(加盖公章)

法定代表人或授权代表:（签字或盖章）

日期： 年  月  日

- 13、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标（提供供应商企业关系关联承诺书）；

1.供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1.3、单位负责人/法定代表人：

2.其他与本项目有关的利害关系说明：                               。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日期：         年   月    日

14、谈判保证金交纳凭证（附开户许可证或基本账户存款信息）

- 1、若采用银行转账形式的，供应商须在此附交纳保证金的转账凭证（附开户许可证或基本账户存款信息）；

- 2、若采用银行保函形式的，供应商须在此附银行保函扫描件（附开户许可证或基本账户存款信息）；

3、若采用信用担保形式的，须将信用担保函扫描件装订在谈判响应文件中。

15、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责；

后附附件，供应商属于哪种企业填写到相应的附件

附件一：                        中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加          的（项目名称、项目编号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本项目属于建筑业

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若为监狱企业、残疾人福利单位提供监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函；详见附件二及附件三。

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件二：监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业谈判时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

附件三：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如果满足残疾人福利性条件，需提供谈判企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料和货物制造企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料。对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的谈判产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位谈判时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

第七部分  其他资料

1、供应商2022年7月至今类似项目业绩一览表

供应商名称：                                                        单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“合同金额”需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖公章。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其谈判申请被拒绝。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：

日期:

- 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                   （公      章）

法定代表人或授权代表：       （签名及盖章）

地    址：

邮    编：

电    话：

- 3、供应商认为有必要补充说明的事项