黄甫镇墙头村党群服务中心及村委阵地建设项目

采购需求文件

- 采购项目名称：黄甫镇墙头村党群服务中心及村委阵地建设项目

- 采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：2055002.00元

2、资金来源：财政拨款

3、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：本工程计划于2025年12月完成。

2、项目实施地点：府谷县黄甫镇

3、预算金额：2055002.00元。

- 4、采购需求：

- 新建地上两层党群服务中心及村委阵地，包括拆除、建筑、结构、给排水、电气、暖通等工程。 具体内容见本项目工程量清单。

- 5、工   期：90日历天内完成。

- 6、履约情况：本项目建设完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的造成的一切费用由供应商承担，并负担采购人的一切损失。

- 7、验收：验收须符合采购文件所示内容、合同、国家相应的标准、规范等。

- 四、对供应商的要求

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

特定资格具体内容以竞争性磋商文件为准。

- 五、合同模板：

甲方:府谷县黄甫镇人民政府        （以下简称甲方)

乙方:                            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：黄甫镇墙头村党群服务中心及村委阵地建设项目

2、工程地点：府谷县黄甫镇

3、工程内容： 新建地上两层党群服务中心及村委阵地，包括拆除、建筑、结构、给排水、电气、暖通等工程

4、合同工期：

开工日   2025 年  9 月 15  日，

竣工日   2025 年  12 月 15  日，

有效工期 90 天；如遇特殊天气等不可抗力因素工期顺延。

二、工程服务形式

包工、包料、包工期、包质量。

三、工程合同价

合同价为              (￥             元)，最终以审计价为准。

四、工程质量监督与检查验收

乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供

便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，结束后，由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格后双方签字。

五、付款方式

甲方按照工程进度支付乙方工程款，工程竣工验收后支付总工程款的80%，决算审计后支付剩余工程款。

六、安全施工

乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任，甲方不负任何责任。

七、施工责任

1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，乙方按施工工艺要求施工。

2、乙方按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容，并听从甲方指派的施工人员安排。

3、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

八、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

九、本协议一式肆份，双方各执贰份。

甲方:府谷县黄甫镇人民政府

甲方法人或委托代表签字：

(签字盖章)

乙方:

乙方法人或委托代表签字：

(签字盖章)

年  月  日

六、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷县黄甫镇人民政府

2、采购单位地址：府谷县黄甫镇

3、项目联系人： 杨芮                 联系电话：15009125923

府谷县黄甫镇人民政府

2025年8月27日