采购需求

一、项目内容

(一)项目概况：项目位于云水六路（天谷五路-天谷六路）东西两侧，西边长约310米，宽约48米；东边长约270米，宽约48米；总面积约27840平方米。提升内容主要为苗木移植、增加喷灌，铺设草皮及天谷一路（云水二路-云水一路），长约2000米，宽约2米；总面积约2223平方米，提升内容主要为苗木移植、铺设草皮、改良土壤。

(二)施工地点：项目位于云水六路（天谷五路-天谷六路）、天谷一路（云水二路-云水一路）。

(三)工期：1个月，具体以合同签订时间为准。工期到期后养护一年。

(四)项目预算：1883600.00元，最高限价：1883550.26元，超出项目最高限价按无效标处理。其中暂列金80000.00元为不可竞争费用。

(五)施工内容：云水六路（天谷五路-天谷六路）苗木移植、增加喷灌，铺设草皮。天谷一路（云水二路-云水一路）苗木移植、铺设草皮、改良土壤。

二、采购内容及要求

(一)施工期内严格按照设计图纸操作，如需要变更方案 ,必须先与甲方进行沟通协商，根据协商结果进行下一步工作。

(二)施工期间运送施工所需材料，乙方要维护好道路周边卫生，相关费用均包含在报价内。

(三)施工期及养护期内，乙方自行负责施工地点的管护与安全工作，当天施工完及时清理垃圾，现场垃圾不过夜。 施工期结束，必须在两天内清理现场。相关费用包含在报价内。

(四)施工期间对道路周边行人有一定的干扰，选择合理 的道路布控方案，需充分考虑行人疏导、夜间施工、安全文明措施等，确保施工期间交通顺畅、确保施工人的安全，相关费用均包含在报价内。

(五)施工期内，乙方负责其所需的水、电设施，自行处 理与施工地点的有关管理部门和单位的协调工作。设备费用 、水电费等费用包含在报价内。

(六)自备库房等便于苗木更新所需的备货、苗木养护所 需的病虫害防治药品存放等，巡视所需车辆、办公地点等费用均包含在报价内。

三、工程量清单（详见附件）

四、施工要求

建设标准符合《园林绿化工程项目规范（GB 55014-2021）》。

在施工期间，中标人必须注意人员安全，加强安全措施，对施工人员进行安全教育，并健全安全管理制度和加强教育培训。施工人员必须持证上岗。要求成交供应商在施工中做到封闭性施工。承诺明确安全责任，承诺文明施工，承诺自觉遵守采购人的管理规定。

五、商务要求

项目完工验收后支付至合同总价款的80%，工程结算评审后支付至评审金额的100%。

六、质量验收标准或规范

国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《园林绿化工程项目规范（GB 55014-2021）》等国家、部门及陕西省、西安市有关规定。