采购需求

一、主要内容

本包主要内容为对2025年度陕西环境空气污染预报决策支撑能力提升项目进行监理，针对项目计划审核、质量控制、进度管理、成本控制和风险管理等进行监督、控制和管理，确保项目按计划、质量、预算顺利实施并达成目标，同时需确保项目满足信创要求，最终提交监理报告。具体见下表。

| 要求 | 内容明细 | 项目指标 |
| --- | --- | --- |
| 项目监理 | 前期准备阶段 | 对项目需求分析与规划进行审查，确保需求清晰、可行且符合业务目标。 监督招标过程，确保程序合规；审核合同条款，明确各方责任、验收标准及违约责任。 |
|  | 实施阶段 | 控制项目整体实施进度与质量，进行变更管理评估、积极协调沟通，确保项目得以顺利实施并达成目标。 |
|  | 验收阶段 | 监督测试过程，审核验收文档(如测试报告、操作手册、分析报告等)。 确保知识转移，检查承建方提供的培训是否到位。 |
|  | 通用监理职责 | 确保项目符合国家/行业标准(如等保2.0、数据安全法)、确保所有项目文档完整、规范。识别潜在风险(如技术瓶颈、人员流失)，提出应对措施。 确保项目全程为全国产化。 |
|  | 监理结果 | 按项目分包提供监理报告 |

二、技术要求

1.前期准备阶段

1.1需求分析与规划审查

（1）审核用户需求文档，确保需求清晰、可行且符合业务目标。

（2）参与项目可行性研究，评估技术方案和预算的合理性。

2实施阶段

2.1进度控制

监理机构需对项目进度进行跟踪和控制，确保各项任务按照计划有序推进。及时发现并解决影响进度的问题，并向业主提供相应的建议和意见。包括但不限于：（1）监督项目计划执行，定期检查进度，协调解决延期风险。（2）审核关键节点(如需求确认、原型设计、系统测试)的交付成果。

2.2质量控制

监理团队负责对项目的质量进行全面检查，包括（1）检查开发是否符合技术规范(如编码标准、网络安全要求)；（2）组织阶段性评审(如设计评审、代码走查、压力测试）等，确保项目交付成果符合质量要求。

2.3变更管理

审核变更申请，评估对成本、进度的影响，避免随意变更。

2.4沟通协调

组织项目例会，协调业主、承建方、第三方之间的争议，促进信息共享，确保项目各方对项目目标和进展有一致的理解和认同。

3验收阶段

3.1系统测试与验收

（1）监督测试过程(如单元测试、集成测试、用户验收测试等)。

（2）审核验收文档(如测试报告、操作手册、分析报告等)。

3.2移交与培训

确保知识转移，检查承建方提供的培训是否到位。

4通用监理职责

4.1文档管理

确保项目文档(需求说明书、设计文档、会议纪要等项目文档)完整、规范。

4.2风险管理

识别潜在风险(如技术瓶颈、人员流失)，提出应对措施。

4.3合规性检查

确保项目符合国家/行业标准(如等保2.0、数据安全法)。