项目编号：LZBD2025-1676

西安市雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73地块围墙工程

竞争性磋商文件

采购人：西安市雁塔区鱼化寨街道办事处

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞争性磋商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 采购要求

第五章 磋商响应文件格式

第一章竞争性磋商公告

西安市雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73地块围墙工程竞争性磋商公告

- 项目概况

高新区GX3-22-73地块围墙工程采购项目的潜在供应商应在龙寰项目管理咨询有限公司招标四部获取采购文件，并于 2025年10月16日 14时00分 （北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：LZBD2025-1676

项目名称：高新区GX3-22-73地块围墙工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：500141.6元

采购需求：

合同包1(高新区GX3-22-73地块围墙工程):

合同包预算金额：500141.6元

合同包最高限价：500141.6元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他构筑物工程施工 | GX3-22-73地块围墙工程 | 1(项) | 详见采购文件 | 500141.6 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起15天。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(高新区GX3-22-73地块围墙工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购（残疾人 福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(高新区GX3-22-73地块围墙工程)特定资格要求如下:

3.1供应商应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明。
3.2供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。
3.3拟派项目经理具备建筑工程专业二级或以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），在本单位注册且无在建项目。
3.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 三、获取采购文件

时间： 2025年9月28日 至 2025年10月11日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：龙寰项目管理咨询有限公司招标四部

方式：现场获取

售价： 0元

- 四、响应文件提交

截止时间： 2025年10月16日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室龙寰项目管理咨询有限公司会议室

- 五、开启

时间： 2025年10月16日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室龙寰项目管理咨询有限公司会议室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

（一）获取竞争性磋商文件方式详情：

请携带单位介绍信及授权代表居民身份证原件到龙寰项目管理咨询有限公司招标四部（地点：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区五层501室）获取竞争性磋商文件。

（二）需要落实的政府采购政策：1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：西安市雁塔区鱼化寨街道办事处

地址：西安市天谷六路软件公寓

联系方式：029-88511174

- 2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-648

- 3.项目联系方式

项目联系人：徐小宁、葛元庆、刘强

电话：029-88228899-648

第二章竞争性磋商须知

## A、名词解释

1.说明

- 1.1竞争性磋商文件涉及术语的内涵及解释

- 1.1.1“磋商当事人”是指在磋商活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、磋商供应商和采购代理机构等。

- 1.1.2“采购人”是指：西安市雁塔区鱼化寨街道办事处

- 1.1.3“采购代理机构”是指：龙寰项目管理咨询有限公司

- 1.1.4“磋商供应商”是指：符合本磋商资格条件，自愿向采购人提供工程、货物、服务的法人或其他组织或自然人。

- 1.1.5“竞争性磋商文件”是指：由采购人或采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

- 1.1.6“磋商响应文件”是指：磋商供应商根据本竞争性磋商文件向采购人提交的全部文件。

- 1.1.7“书面形式”是指：任何手写、打印或印刷的各种函件，包括电传、电报、电子邮件。

- 1.2磋商供应商

- 1.2.1如磋商供应商代表不是法定代表人，须随磋商响应文件提供《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

- 1.3本项目不接受联合体磋商。

- 2.磋商费用

- 无论磋商结果如何，磋商供应商自行承担与参加磋商活动有关的全部费用。

- 3.合格的磋商响应人和合格的服务：

- 符合磋商文件要求的合格响应人。

## B、竞争性磋商文件

- 3.竞争性磋商文件

3.1竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成。

3.2磋商供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料可能导致响应无效。

4.磋商文件的澄清或修改

4.1提交响应文件截止时间之前，采购人或采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止之日３个工作日前，以书面形式通知所有获得磋商文件的供应商；不足3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

4.2任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在响应文件递交截止时间3天前，以书面形式通知采购代理机构,由代理机构汇总后统一进行答复，并以书面形式通知所有参与竞争性磋商的供应商。磋商供应商收到澄清或修改文件后24小时内，以书面形式确认收到该文件。

4.3磋商文件的解释权归采购代理机构所有。

5.备选磋商方案

本项目不得提供备选方案。

## C、磋商响应文件

- 6.磋商响应文件计量单位

磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

- 7.磋商响应文件的组成

7.1磋商响应文件的组成包含磋商响应函、磋商响应第一次报价表、分项报价表、法定代表人授权书、相关证明资料、技术响应、商务响应、承诺书等内容。

7.2磋商响应文件中磋商响应报价表内容与分项报价表内容不一致的，以磋商响应报价表为准。

8.响应内容填写说明

磋商响应文件参考给定格式编制，对磋商文件要求做出实质性响应。磋商供应商可根据情况自行扩展，但不得随意删减格式要求内容。

9.磋商响应报价

9.1磋商总报价应是磋商供应商正确、全面完成磋商响应文件所述全部工作内容的全部报酬。为完成本项目及相关服务可能发生的一切费用。所有根据合同或其它原因由磋商供应商支付的税金和其它应缴纳的费用，以及利润等都应包括在磋商总报价中，磋商供应商不得要求采购人在报价之外支付其它任何费用。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由磋商供应商自行承担。

9.2磋商报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而作任何调整，磋商单位应充分考虑到各种风险因素。

9.3磋商供应商应按磋商文件所提供的相关需求，报出合理唯一的报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

9.4报价货币：人民币。

9.5本次磋商采取多次报价，即：磋商响应文件中的磋商总报价为第一次报价；在磋商供应商初审合格后，第一次报价为有效报价。通过初审的各供应商单位与磋商小组进行磋商后，在规定时间内，提交第二次报价。二次报价不得超过一次报价。

9.6磋商后所确定的成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

9.7最低报价不是磋商成交的唯一依据。

9.8任何一次报价超出采购预算的，按响应无效处理。

9.9本项目不公开任何一次报价。

10.磋商响应文件有效期：

自磋商截止之日起90天。如果成交，则延期到合同期满，磋商响应文件有效期不满足竞争性磋商文件要求的，将视为响应无效。

- 11.磋商保证金：本项目不收取保证金。

- 12.磋商响应文件的签署及规定

12.1磋商供应商应填写全称，同时加盖磋商供应商单位印章。

12.2磋商响应文件中需签字的地方按竞争性磋商文件要求签字，需盖章的地方按竞争性磋商文件要求盖章。

12.3磋商供应商准备磋商响应文件正本1份、副本1份、电子版1份（U盘储存包含签字盖章的pdf格式一份），正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册。副本可以为正本的复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。

12.4磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

12.5因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

- 13.踏勘

13.1本项目采购人不组织统一踏勘。

## D、磋商响应文件的递交

14.磋商响应文件的密封、标记及递交

14.1磋商响应文件应密封在密封袋内。正本单独密封在一个密封袋内，所有副本密封在一个密封袋内，电子版密封在正本密封袋内。封口处有磋商供应商公章。

14.2封皮上写明：

项目名称：

磋商供应商名称：

注明“磋商响应文件”字样。

15.磋商时间

15.1采购人推迟磋商时间时，应以书面或传真的形式通知所有磋商供应商。采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的磋商时间约束。

15.2磋商时间以后送达的磋商响应文件及相关的资料，代理机构拒绝接收。

16.磋商响应文件的修改、撤回和撤销

16.1磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2磋商响应文件的修改文件应按本须知要求编写、密封，还须注明“修改磋商响应文件”和“磋商时间前不得启封”字样。修改文件须在磋商时间前送达采购代理机构。

16.3磋商时间之后，磋商供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

## E、磋商及评审

17.磋商

17.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

17.2磋商大会由采购代理机构主持，采购人代表、磋商供应商等相关人员参加。

17.3磋商供应商应派法定代表人或者授权代表出席开标会，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。磋商供应商的法定代表人或授权代表未出席开标会的，视为其认同磋商结果。

17.4磋商大会程序：

（1）宣布磋商大会现场纪律。

（2）公布递交磋商响应文件的磋商供应商名称。

（3）查验磋商响应文件的密封情况。

（4）开启磋商响应文件，公开唱出磋商供应商名称、递交文件份数。

17.6资格审查

开标结束后，由采购人对磋商供应商的资格进行审查。审查内容出现任何一项不符合，按无效投标处理。资格审查内容如下：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。 | 法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明。 |
| 2 | 供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。 | 提供有效的证书的复印件。 |
| 3 | 拟派项目经理具备建筑工程专业二级或以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），在本单位注册且无在建项目。 | 提供有效的证书的复印件，及无在建承诺。 |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。 | 符合磋商文件要求，以代理机构投标截止日查询结果为准。 |
| 5 | 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。 | 提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料。 |
| 6 | 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函或提供《基本资格条件承诺函》。 | 提供具有财务审计资质单位出具的2024年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函或提供《基本资格条件承诺函》。 |
| 7 | 税收缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）或提供《基本资格条件承诺函》。 | 提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）或提供《基本资格条件承诺函》。 |
| 8 | 社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）或提供《基本资格条件承诺函》。 | 提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）或提供《基本资格条件承诺函》。 |
| 9 | 供应商具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函或提供《基本资格条件承诺函》。 |
| 10 | 供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供《基本资格条件承诺函》。 |
| 评定结果：以上内容须加盖供应商公章，有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |  |  |

18.磋商小组

18.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得不少于磋商小组成员总数的三分之二，评审专家在专家库中随机抽取产生。

18.2磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄漏评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向有关部门举报。

18.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.对磋商响应文件的评审

19.1对磋商响应文件的符合性审查

磋商小组按照下列内容对通过资格审查的磋商响应文件进行符合性审查，出现任何一项不符合，按响应无效处理：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签字、盖章。 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 磋商报价 | 唯一报价，并未超出采购标包预算 |
| 3 | 响应文件数量 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 工期 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 质量标准 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 7 | 法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书及身份证；授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。（被授权人需提供文件递交截止时间前六个月内任意一个月的社会保障资金的缴纳证明） | 符合磋商文件要求 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则初步审查评定为不合格。 |  |  |

19.2评审中，磋商响应文件中出现下列情况，修正原则为：

（一）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

（三）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（四）磋商响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（五）多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

（六）文字与图表不符时，以文字为准；

19.3磋商供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。磋商供应商同意后，按上述规定修正后的报价对磋商供应商起约束作用。

19.4对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件所列内容，不依靠任何外来证明。

19.5凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向磋商供应商及与评标无关的其他人透露。

19.6磋商响应文件中出现下列情况之一者（但不限于），按响应无效处理：

（一）磋商供应商未经正常渠道购买竞争性磋商文件，或磋商供应商名称与领取文件时登记的单位名称不符，且未出具有效证明的。

（二）磋商响应文件没有法定代表人授权书或授权书的合法性或有效性不符合要求（法定代表人直接投标除外，但须提供身份证件）。

（三）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的。

（四）产品供货渠道不明确的，提供虚假技术性能指标的。

（五）提供虚假证明、虚假资质（包含第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

（六）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;磋商供应商不能证明其报价合理性的。

（七）磋商供应商不按照磋商小组要求进行澄清或说明。

（八）响应内容存在重大缺漏项。

（九）附加了采购人难以接受的条件或条款。

（十）出现相关法律法规所不允许或磋商文件规定的其他情况。

19.7磋商响应文件的澄清

19.7.1磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商供应商提出询问或澄清要求；磋商供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交。

19.7.2询标澄清时磋商供应商只作说明和解释，不得借此对投标报价、工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改。

19.8磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

19.9磋商响应文件的详细审查

19.9.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.9.2综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

19.9.3磋商小组各成员应独立对每个有效响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组无记名投票推荐。

19.9.4评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.10评审内容、原则及标准（满分100分）

| 评标因素 | 评价要素 |
| --- | --- |
| 价格 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |
| 施工方案 | 施工方案全面、合理，施工方法先进，可行性强，完全满足工程施工要求的得5分； 施工方案全面、合理，施工方法较先进，有一定的可行性，能满足工程施工要求的得4分；施工方案较完整、合理，施工方案有针对性，基本可行，满足工程施工要求的得3分； 施工方案存在部分不完整，施工方法针对本项目基本可行的得2分；方案简单笼统或存在较大不合理的得1分；未提供或明显不合理的不得分。 |
| 施工组织和项目管理机构 | 施工组织及项目管理设置合理、全面。对工程项目的实施具有有效地计划、组织、协调、控制，针对性强、可行性强，能完全确保实现项目的管理目标的得5分；施工组织及项目管理设置合理、全面。对工程项目的实施具有一定的计划、组织、协调、控制效果，有一定的合理性和可行性的得4分； 施工组织及项目管理设置基本全面、合理，基本能确保实现项目管理目标的得3分； 施工组织或项目管理机构设置部分存在不合理，但总体基本能达到项目管理目标的得2分；施工组织和项目管理机构设置简单，存在较大不合理性的得1分； 未提供或安排不合理，达不到管理目标的不得分。 |
| 疑难问题处理预案 | 针对本项目实施过程中可能出现的问题分析全面，且有相对应的解决方案和措施，方案和措施合理、可行性强的得5分； 针对本项目实施过程中可能出现的问题分析全面，有相对应的解决方案和措施，方案和措施有一定合理性、可行性的得4分； 针对本项目实施过程中可能出现的问题分析基本全面，相对应的解决方案和措施，基本合理、可行的得3分；针对本项目实施过程中可能出现的问题有一定的分析但分析不全面，相对应的解决方案和措施部分可行的得2分； 针对本项目实施过程中可能出现的问题分析简单不全面，相对应的解决方案和措施有较大的不合理性的得1分；未提供或明显不合理的不得分。 |
| 进度计划安排方案， 施工进度表或施工网络图 | 进度安排合理、可行、科学、符合项目实施需求，施工进度表或网络图表达清晰、合理，可行性强的得5分；进度安排有一定合理性、可行性、科学性，能符合项目实施需求，施工进度表或网络图表达有一定合理性和可行性的得4分； 进度安排合理、可行、较符合项目实施需求，施进度表或网络图表达基本明确、清晰的得3分；进度安排较合理、较可行、较符合项目实施需求，施进度表或网络图表达不明确、不清晰的得2分；进度安排合理和可行一般的，施进度表或网络图表达不明确、不清晰、较混乱的得1分；未提供不得分。 |
| 投入本项目机械设备及劳动力安排 | 机械配备投入合且数量充足、投入计划紧贴项目进度，劳动力安排合理，可操作性强，能够确保项目如期保质完成的得5分； 机械配备投入合且数量充足、投入计划紧贴项目进度，劳动力安排合理有一定的合理性和可行性的得4分；机械配备投入合理且数量充足、投入计划基本与项目进度匹配，劳动力安排基本合理可行的得3分；机械配备投入计划基本合理，基本与项目进度匹配，劳动力数量基本合理的得2分； 机械配备投入数量存在部分不合理，与项目建设进度匹配度一般，劳动力数量存在部分不合理，计划表不清晰、可行性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 治污减霾专项方案 | 方案内容有针对性，符合本项目实际情况及实施要求，方案详尽，合理性和可行性强，能够有效保证环境卫生的得5分； 方案内容有针对性，符合本项目实际情况及实施要求，方案详尽，有一定合理性和可行性的得4分；方案内容基本符合本项目实际情况及实施要求且内容基本全面，基本合理、可行的得3分；方案内容基本符合本项目实际情况及实施要求且基本全面，但合理性、可行性一般的得2分；方案内容基本符合本项目实际情况及实施要求且不全面，不合理得1分。未提供不得分。 |
| 安全专项方案 | 方案内容专门针对本项目编制，符合本项目实际情况及实施要求，方案详尽，合理性和可行性强的得5分；方案内容专门针对本项目编制，符合本项目实际情况及实施要求，方案详尽，有一定合理性和可行性的得4分；方案内容基本符合本项目实际情况及实施要求且内容基本全面，基本合理、可行的得3分；方案内容基本符合本项目实际情况及实施要求且基本全面，但合理性、可行性一般的得2分；方案内容较少且不合理性、不可行性得1分；未提供不得分 |
| 确保工程质量的技术组织措施 | 针对本项目的工程提出合理、科学、完整的确保质量技术组织措施，可行性强的得5分；针对本项目的工程提出合理、科学、完整的确保质量技术组织措施，有一定可行性的得4分；确保工程质量的技术组织措施基本合理、科学、完整，能满足项目的整体需求的得3分；组织措施部分存在不合理性，但基本能满足项目整体要求的得2分；措施简单笼统或存在较大不合理性的得1分；未提供不得分。 |
| 确保文明施工的技术组织措施 | 措施完整、能够全面保证文明施工，从多个方面确保文明施工，且合理性、可行性强的得5分；措施完整、全面能够保证文明施工，从多个方面确保文明施工，有一定的合理性和可行性的得4分；措施基本完整全面，能从多个方面确保文明施工，基本合理、可行的得3分； 措施不完整、全面，但有一定的可行性的得2分；措施简单笼统或存在明显的不合理性的，不能满足文明施工的得1分； 未提供不得分。 |
| 确保环境保护的组织措施 | 措施全面、完整，能从多方面考虑影响环境的因素，并提出相关解决和防治措施，实施度高、可落地性强，可确保达到环境保护的要求得5分；措施全面、完整，能从多方面考虑影响环境的因素，有一定的可行性和可操作性，能满足环境保护要求的得4分； 措施基本全面、完整，基本有一定的可行性，能基本满足环境保护要求的得3分； 该措施不全面，但有一定的可行性，基本能达到环境保护要求的得2分； 措施存在较大不合理性、内容简单的得1分；未提供不得分。 |
| 确保工期 的技术组织措施 | 有清晰合理的工期计划措施，实施进度安排合理，可行性强，具有详细明确的实施进度计划表，能够确保工程如期保质完成的得5分； 有工期计划措施，实施进度安排合理，有一定的可行性，具有明确的实施进度计划表，能够确保工程完工的得4分； 进度安排合理，有一定的可行性，实施进度计划基本明确的能够基本保证项目如期完成的得3分； 进度安排基本合理，实施进度计划表不清晰、可行性一般的得2分； 进度安排合理性一般，实施进度计划表不清晰的得1分； 未提供不得分。 |
| 承诺 | 供应商对工期时限、工程质量及进度以及施工过程中产生的垃圾按规定倾倒、不随意抛洒，环境卫生等方面做出承诺； 承诺涵盖全面且承诺可行的得5分；承诺涵盖较全面有一定可行性的得4分；承诺内容涵盖不全面但所承诺内容可行的得3分；承诺不全面，可行性一般的得2分；承诺内容简单、不符合项目实际需求、存在较大不合理性的得1分； 未提供不得分。 |
| 业绩 | 近年（2022年1月1日至今），每承担过1个类似项目得2分，最高得10分（类似业绩提供合同复印件，时间以签订日期为准）。 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。建筑业的划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

20.评审过程保密

20.1从磋商之日到确定成交供应商止，磋商小组成员不得向磋商供应商或其他无关人员透露有关审查、澄清、评价等情况或授标意向。

20.2任何人员如发生泄密现象，将承担相应的法律责任。

20.3磋商供应商企图影响采购人的任何行为，将导致该磋商供应商被拒绝，并承担相应的法律责任。

## F、确定中标

21.成交通知

21.1采购代理机构在接到采购人的成交复函后，发布成交公告同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2采购代理机构不做未成交原因的解释。

21.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

22.签订合同

22.1成交供应商应依据成交通知书与采购人签订委托合同。

22.2竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及有关的澄清文件均作为合同附件。

22.3成交供应商有下列情形之一的，采购人可以要求赔偿：

（1）成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的；

（2）将成交项目转让他人，或未经采购人同意将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## G、招标代理服务费

23.招标代理服务费

23.1成交供应商应依据成交金额向代理交纳招标代理服务费，交费金额按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）计费标准收取，不足3000元按3000元标准收取。

23.2成交供应商在取得成交通知书时，以转账或现金形式向采购代理机构缴付招标代理服务费。

H、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式向采购人提出质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

3、接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：徐小宁、葛元庆、刘强

联系电话：029-88228899-648

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

邮编：710065

24、需要落实的政府采购政策

24.1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行24.1.1、24.1.2、24.1.3条款的价格扣除或加分。)

24.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

24.1.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

24.1.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

24.2、落实优先采购节能、环保产品的政策

24.2.1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

24.2.2根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

24.3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

附件一：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

第三章拟签订的合同文本

（注：本合同样式仅供参考，具体合同格式及条款以双方实际签订为准。）

发包人(全称，以下简称甲方)：

承包人(全称，以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》第三篇、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的事项订立本合同，乙方愿按本合同约定的付款方式承担本项目任务，双方达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程范围及规模：

2、工程日期：

3、施工标准：

二、合同的组成部分：

1、乙方成交的响应文件（投标响应低于磋商文件时以磋商文件为准）；

2、磋商文件及补充文件；

3、标准、规范和有关技术资料；

4、其他有关文件。

三、双方的权利及义务

1、甲方的权利和义务

1.1有权随时检查、监督现场及工程进度、质量和安全；

1.2有对现场工作的认定权；

2、乙方的权利和义务：

2.1乙方有权按投标书中的承诺获得约定的工程费；

2.2乙方不得将工程转包，渣土外运所发生的一切费用由乙方负责，乙方严格按照高新区建筑垃圾内倒相关规定做好清运工作及治污减霾措施，并自行承担相关费用；

2.3接受发包人和各级建设主管部门的监督和管理；

2.4乙方按照合同的规定承担认定范围内的相关任务；

2.5乙方要按合同约定制定施工方案，确保按规定实施；

2.6乙方按有关部门的规定装载，严禁超载，要做好蓬盖；

2.7加强易燃、易爆物品的管理；

2.8工程完成后，须及时向有关部门提出工程验收申请，如验收不合格，则必须在限期内整改完毕并达到合格标准；

2.9要切实做好安全与文明施工，乙方要制定安全生产责任制，责任落实到人，乙方要与有关部门签订安全责任书，如发生安全问题完全由乙方负责；

2.10要切实加强各类管线的防护工作，按甲方和管线单位的要求做好防护措施（各项防护措施费已包括在投标单价内，结算时不再另行计算）；

2.11 乙方应在现场设置项目经理部，项目经理部常驻人员名单应在开工前向甲方提交；项目经理应具有二级及以上注册建造师资格；本工程项目经理为    ，注册证号      ，安全考核合格证号           。

2.12 乙方未经甲方同意，不得擅自更换甲方认定的本工程施工负责人（项目经理）及管理机构人员；

2.13 乙方必须自行施工，不得转包，确需分包个别子项时，须征得甲方同意；

2.14 乙方在施工过程中所发生的由自身原因造成的损失和后果自负；

2.15 工程结算时，乙方须按高新区财政结算评审相关规定提供结算所需资料； 乙方负责确保工程结算、评审、审计的资料齐全，因资料不全无法进行工程结算、评审、审计的，乙方自行承担责任。

2.16 在项目用地正式交付前，乙方须做好用地的看护工作，如围墙出现破损等问题乙方须及时修补，相关费用由乙方自行承担。

四、合同价款和付款方式：

（一）合同价款

1、本工程采用固定综合单价合同方式，单价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元/m) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73地块围墙工程 | m | 1163.12 |  |  |

- 付款方式：

当结算金额高于本合同金额时以本合同金额作为结算金额，当结算金额低于本合同金额时据实结算。

本合同订立后，乙方按本合同约定完成本工程项目所有内容并验收合格后，报送本工程的结算评审资料，由高新区财政局进行结算评审并出具结算报告和结算结果通知单后，乙方出具正式发票，甲方支付合同金额的的90%，剩余10%待项目用地正式交付后，甲方进行支付。

如施工过程中因不可抗力等因素，需暂停或延期施工，导致工程量未达到前款约定的付款工程进度条件，双方可根据实际情况，另行协商付款方式并签订补充协议。

五、其它：

1、罚则

如果因非发包方原因，而导致承包方未能按要求的工期完工(不可抗力除外）或工程质量不合格的均为承包方违约，承包方应支付发包方合同总金额2‰/天的违约金至违约期限结束，违约金在最后一次付款时进行扣除。

2、争议

2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由以下第2.1.2种方式解决：

2.1.1由西安仲裁委员会仲裁解决；

2.1.2向工程所在地人民法院提起诉讼。

合同争议处理期间，除正在处理的争议部分外，合同其余部分应继续执行。

3、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份；本合同由双方签字盖章后生效，待合同履行完毕，工程价款结清后本合同自然终止。

4、本合同中未尽事宜双方协商解决。

甲方：(盖章)                  乙方(盖章)

甲方代表签字：                乙方代表签字：

年   月    日                 年   月  日

安全生产、文明施工责任书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规政策，甲乙双方就本项目签署安全生产、文明施工责任书，主要内容如下：

一、甲方责任：

1、定期组织安全会议,随时组织安全检查和现场监督管理。

2、及时协调解决工程实施过程中各类管线的迁移和改造等问题。

3、及时处理施工过程中妨碍安全生产和文明施工的问题。

4、及时传达和通报相关职能部门关于安全生产工作的重要指示和要求，督促乙方安全施工工作的落实。

二、乙方责任：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法规政策。根据现场实际情况制订有效可行的安全与文明施工方案。及时处理施工过程中妨碍安全生产和文明施工的问题。

2、建立健全安全组织管理机构，制订严格的安全管理制度和安全生产预案。现场施工人员全面掌握安全文明施工的方法和要领，安全生产文明施工责任人全过程进驻现场。应当健全安全生产制度，建立由法定代表人为第一责任人的责任体系，完善紧急救援措施，保证安全施工，做到“组织有保证，任务有要求，工作有检查，预防有措施”。

3、建立严格的对易燃、易爆等危险品管理制度和使用规范，配备充足的安全防护物品和器具。

4、施工现场设置醒目的安全标志和文明施工标语，做好施工现场的安全防护和围挡工作。施工前，乙方向职工介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

5、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用，严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用。

6、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。

7、必须严格执行各类防火、防爆制度和使用规范，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均有肇事方负责。

8、在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路保护，甲方应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时和甲方联系，采取保护措施。

9、配备充足的安全防护物品和器具，监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

10、施工人员应当按规定佩戴安全帽、挂设保险绳，应有效的控制施工过程中的扬尘、噪声和震动，按有关规定运输建筑材料、处置建筑渣土和各种废物。

11、在建筑物施工时不得有下列行为：抛撒废料；将有毒有害废物作土方回填；泥浆水未经处理直接排入城市排水设施或河道；无符合规定装置而在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒有害烟尘和气体的物质；其它应当禁止的行为。

12、积极配合相关部门的监督、检查和指导，对存在的问题，要制定整改措施、经费保障、完工日期等整改计划，及时采取有效措施，消除安全隐患，按规定的时间上交安全检查整改情况书面材料，并向甲方报送整改情况。

13、加强施工现场管理，完善各种安全防护设施，乙方承担施工过程中发生安全事故的全部责任和处罚。若发生安全事故，要立即组织力量进行救援，最大限度杜绝人员伤亡，及时上报事故情况，不得拖延或瞒报事故。安全事故发生后，要保护好现场，积极配合相关部门做好调查取证工作，按照责任及相关规定做好善后处理工作，消除安全隐患。

14、乙方应组织做好拆除前所有移交房屋及现场安全看护工作，若因看护不力导致的安全事故等由乙方承担全部责任。同时，乙方应组织开展拆迁区域的安全巡查工作，对发现的安全隐患应及时向甲方报告以采取解决措施。

15、承担施工过程中发生安全事故的全部责任和处罚。

16、未注明事项，必须符合招标文件及国家相关法律、法规以及各级建设行政主管部门的相关要求。

三、本责任书一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，双方签字盖章后生效，工作完成后自动失效。

甲方责任人：(签字)   公章

乙方责任人：(签字)    公章

年   月   日                     年   月   日

第四章 采购需求

根据西安高新区管委会关于项目用地要求，结合雁塔区鱼化寨街道办事处承担征地实施主体责任的要求，对GX3-22-73地块围墙工程制定施工要求如下：

工程概况：

1、工程名称：西安雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73 地块围墙工程。

2、工程地点：天谷五路以南，云水三路以西、云水四路以东，天谷六路以北。

3、工程内容：西安雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73地块围墙工程，计划围墙安装总长度约为1163.12 米。

二、技术要求：

1、工期：计划工期15天。

2、工艺标准：采用新型墙体材料氯化镁、珍珠岩、砂子、水泥等按照科学比例并经特殊生产工艺制造而成的施工环保围墙；每块墙体的长度约4.12m，高约2.2m。墙板长约3.62m，厚约6cm；立柱为长方形柱体，规格统一，边长约45cm×50 cm。

3.质量标准：合格

三、工作计划部署：

施工现场的勘察资料和信息：有关的施工验收规范，安全技术规范，安全操作规程和国家、西安市有关安全技术规定。现行国家规范及行业标准：《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防止扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》以及企业的相关配套要求；

建造围墙前，要精心编制施工工作方案和施工实施细则，工作人员应工装整体，岗位标牌清晰，安全配备齐全，特别注意使用安全三宝；要做好环保工作，按照西安市治污减霾的相关要求，配齐相关设备，要求绿色施工、安全施工、文明施工。确保围墙工程科学、环保、安全、有序，确保围墙建造工程按期顺利完成。

四、施工质量控制：

1、按照施工点放线，确定围墙起止点，沿途4.1米标记槽位，并预留大门。

2、按照已标记槽位开槽，开槽尺寸长为1200mm、宽为250mm-300mm、深度为500mm。

3、采用C20商品混凝土，一次性浇筑完成，养护约2-3天。

4、进料，将底梁正面朝外，每空摆放整齐待装，立柱及板材每空摆放整齐待装。

5、按照工艺流程装配围墙，要求：柱子垂直，墙体在一条直线，柱帽及扣梁要平齐，每装配一空以锚栓将立柱临时固定于基础上，防止立柱松动。

6、随装随调，将按照工艺流程将围墙调整至符合规定标准后，拧紧螺栓至墙体无松动。

7、墙体安装完毕，沙灰勾缝，填平墙体间缝隙，粉刷涂料两遍，保证图案清晰，墙面平整，涂料均匀无花浆，墙面立体感强。

8、待涂料干后，最终检查整理墙面，补涂料补空隙，全部检查完工后，将现场施工用料及废渣清理干净，待验收合格后撤场。

五、安全保证措施：

1、在同一工作面上要协调工人与施工机械所占的工作面。

2、项目部派专职安全员对施工过程进行跟踪检查，做到每一施工过程接受安全控制。

3、现场成立安全生产领导小组，以项目经理为首，项目安全总监为主，安全员为辅，其他各大员参与，各司其职，层层落实。

4、实行安全技术交底制度，认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针思想，把安全生产工作摆在日常工作的首位。

5、建立健全安全生产责任制，严格按照现场安全防护标准化的要求管理现场，做好安全技术交底工作，提高工人的自我保护意识。

6、对职工进行“三级”教育，签订安全合同。特殊工种要持证上岗。

7、各施工机械操作人员不得擅自离岗，不得操作与操作证不相符的机械，无证人员严禁操作机械。

8、施工区域严禁无关人员进入场地，推土机工作范围内不得站人或进行其他作业。

9、文明施工

工地出入口及施工区域按要求张贴安全文明施工铭牌及宣传画。按要求做好防噪降噪工作，做到不扰民，不与附近邻居起纠纷；做到工地完，场地清，无任何建筑垃圾等。

10、降尘防尘除霾的环境保护工作：

为有效的防治城市扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障人民的正常生产、生活秩序和身体健康，预防本工程实施过程中对环境污染事故的发生。

（1）降尘防尘除霾防治的总目标：

建立有效的管理制度，并通过实施确保工地现场达到西安市扬尘治理检查要求，使扬尘治理工作制度化、规范化，创建绿色环保工地。

（2）成立降尘防尘除霾防止领导小组：

项目部成立降尘防尘雾霾防治管理领导小组，项目经理为组长，安全员为副组长，现场工作人员为组员实施扬尘治理工作。组长负责全面指挥、统一组织、协调；副组长具体负责实施施工现场扬尘治理；各组员密切配合，帮助支持，全面铺开、严格规范，监管到位，彻底清除扬尘污染。有专职安全员负责每天检查扬尘治理落实及实施情况。

第五章磋商响应文件格式

项目编号：LZBD2025-1676                             正本或副本

#### 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处

#### 高新区GX3-22-73地块围墙工程

磋商响应文件

磋商供应商：________________（盖章）

日期：   年   月   日

目录

第一部分 磋商响应函

第二部分 磋商响应报价表

第三部分 法定代表人身份证明书

第四部分 法定代表人授权书

第五部分 资格证明资料

第六部分 技术响应

第一部分、磋商响应函

致：西安市雁塔区鱼化寨街道办事处

我单位收到你公司西安市雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73地块围墙工程（LZBD2025-1676）竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动，并参与磋商会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，总报价详见磋商响应第一次报价表。

2、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本一份、电子版一份。

3、如果我们磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，你们有选择成交人的权力。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

7、磋商响应文件有效期：自磋商截止之日起90天。如果成交，则延期到合同期满。

8、所有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

磋商供应商全称（盖章）：

地址：

开户行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

法定代表（负责）人或授权代表签字:

年月日

第二部分 磋商响应报价表（第一次）

| 项目名称 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73地块围墙工程 |
| --- | --- |
| 磋商总报价 | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

磋商供应商名称：（公章）

法定代表（负责）人或授权代表（签字或盖章）：

年月日

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元/m) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处高新区GX3-22-73地块围墙工程 | m | 1163.12 |  |  |

磋商供应商名称：（公章）

法定代表（负责）人或授权代表（签字或盖章）：

年月日

第三部分 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：            性别：        年龄：    职务：

系          （供应商名称）                 的法定代表人。

特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件。

磋商供应商名称：（公章）

法定代表（负责）人或授权代表（签字或盖章）：

年月日

第四部分 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

西安市雁塔区鱼化寨街道办事处：

（磋商供应商全称）的（法人代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为全权代表，参加（项目名称）（项目编号:LZBD2025-1676）的磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限自磋商截止之日起90天。

磋商供应商名称（公章）：	法定代表（负责）人（签字或盖章）：

年月日

- 附：1、法定代表人、被授权人身份证复印件。

2、被授权人社保证明复印件。

第五部分 资格证明资料

- 供应商应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明；

- 供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

- 拟派项目经理具备建筑工程专业二级或以上注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证），在本单位注册且无在建项目。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料。

6、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函或提供《基本资格条件承诺函》。

7、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）或提供《基本资格条件承诺函》。

8、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）或提供《基本资格条件承诺函》。

9、供应商具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。提供承诺函或《基本资格条件承诺函》。

10、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明或《基本资格条件承诺函》。

注、1、以上资格证明资料中：第6、7、8、9、10项，投标人可提供《基本资格条件承诺函》即可。若不提供《基本资格条件承诺函》，则需提供6、7、8、9、10项相应的证明材料。

2、《基本资格条件承诺函》详见附件格式内容。投标人应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标(成交)”的违法行为。

- 附件1：

基本资格条件承诺函(参考模版)

致西安市雁塔区鱼化寨街道办事处:

(投标人名称)郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(投标人公章)

年        月     日

- 附件2：

供应商书面声明函

西安市雁塔区鱼化寨街道办事处：

我方作为项目名称（项目编号：____）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并参照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- 附件3：

供应商书面声明及承诺函

西安市雁塔区鱼化寨街道办事处：

我方作为项目名称：（项目编号：____）的投标供应商，在此郑重声明及承诺：

在参加本次政府采购项目经营活动中____（填“没有”或“有”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并参照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或被授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

附件4：

中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处 的 高新区GX3-22-73地块围墙工程 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业相关企业(含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.高新区GX3-22-73地块围墙工程，属于 建筑业; 承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业名称（盖章）：

- 日  期： 年 月 日

- 残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 备注：如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日期：年月日

监狱和戒毒企业证明材料

- 监狱和戒毒企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

。

附件4：

拟派项目经理无在建项目承诺书

西安市雁塔区鱼化寨街道办事处（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往   （招标项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理      （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

磋商供应商名称：（公章）

法定代表（负责）人或授权代表（签字或盖章）：

年月日

第六部分技术响应

供应商应按照竞争性磋商文件要求，根据“第二章竞争性磋商须知19.10条评审内容、原则及标准”及“第四章采购要求”内容作出全面响应。

1.施工方案

2.施工组织和项目管理机构

3.疑难问题处理预案

4.进度计划安排方案， 施工进度表或施工网络图

5.投入本项目机械设备及劳动力安排

6.治污减霾专项方案

7.安全专项方案

8.确保工程质量的技术组织措施

9.确保文明施工的技术组织措施

10.确保环境保护的技术组织措施

11.确保工期的技术组织措施

12.承诺

13.业绩