项目编号：ZC-HXCT2025-083

数字政府数智协同引擎平台建设项目

竞争性磋商文件

采 购 人：安   康   学   院

代理机构：华夏城投项目管理有限公司

2025年10月15日

目  录

第一章  磋商公告

第二章  投标须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  磋商内容及要求

第五章  磋商响应文件基本格式

第一章  磋商公告

数字政府数智协同引擎平台建设项目采购项目的潜在供应商应在安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼获取采购文件，并于2025年10月27日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC-HXCT2025-083

项目名称：数字政府数智协同引擎平台建设项目

项目采购方式：竞争性磋商

预算金额：750000.00 元

采购需求：

合同包1（数字政府数智协同引擎平台建设项目）：

合同包预算金额：750000.00 元

合同包最高限价：750000.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 数字政府数智协同引擎平台建设项目 | 1（项） | 详见采购文件 | 750000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：20日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（数字政府数智协同引擎平台建设项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（数字政府数智协同引擎平台建设项目）特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与地提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履约能力承诺及相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2024年10月1日至今至少1个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税或不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（5）税收缴纳证明：提供2024年10月1日至今至少1个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（6）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为软件和信息技术服务业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

三、获取采购文件

时间：2025年10月15日至2025年10月21日，每天上午08:30:00至12:00:00，14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼

方式：现场获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月27日09时30分00秒（北京时间）

地点：安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼会议室

五、开启

时间：2025年10月27日09时30分00秒（北京时间）

地点：安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5工作日。

七、其他补充事宜

（1）项目概况：构建智能流程协同与数据治理一体化平台，实现跨系统业务自动化、多源数据整合及动态建模，支撑政务高效决策与精准服务；完成与现有业务系统的整合；（具体内容详见竞争性磋商采购文件）

（2）报名确认：供应商须在文件发售时间内携带法人授权书（需附法人和委托人身份证复印件加盖原色单位公章；法定代表人亲自参加的提供本人身份证复印件加盖原色单位公章）在安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼进行报名，确认报名完毕后方可发放磋商文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安康学院；

地址：陕西省安康市育才路92号；

电话：18690563012   0915-3288097

2.项目联系方式

名称：华夏城投项目管理有限公司

地址：安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼

联系方式：0915-3220051

3.项目联系方式

项目联系人：李文文

电话：0915-3220051

第二章  投标须知

## 一、总  则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规。

1.采购人、采购代理机构

1.1 采   购   人：安康学院

1.2 采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

2.合格的供应商、合格的服务

2.1 合格的供应商

2.1.1 资质要求：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与地提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履约能力承诺及相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2024年10月1日至今至少1个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税或不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（5）税收缴纳证明：提供2024年10月1日至今至少1个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（6）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为软件和信息技术服务业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：供应商要保证在磋商响应文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。经审查，不合格的供应商按无效投标处理。

2.1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

2.1.3 供应商须从采购代理机构获取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构获取磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加投标。

2.2 合格的服务

2.2.1 投标所提供的有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格供应商。

2.2.2 服务系指磋商文件规定的，供应商须承担的所有相关服务。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 二、磋商文件

4.磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

- 磋商公告

第二章  投标须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  磋商内容及要求

第五章  磋商响应文件基本格式

5.磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人在提交首次磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构（邮箱384052840@qq.com），采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购人可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购代理机构。

## 三、磋商响应文件的编制

7.编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 供应商提交的磋商响应文件（包括产品的技术资料）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8.磋商响应文件构成

8.1 供应商编写的磋商响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

（1）响应函

（2）法定代表人授权委托书

（3）磋商报价表

（4）分项报价表

（5）商务及技术响应偏离表

（6）供应商基本情况表

（7）资格证明文件

（8）投标方案说明

（9）供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

9.投标报价

9.1 投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 供应商须对服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务要求进行报价的投标。供应商应在磋商响应文件中的投标分项报价表上标明对本次磋商拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3 投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

9.3.1 所供服务的分项报价

9.3.2 其他费用

9.3.3 所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应缴纳的费用都要包括在供应商提交的投标报价中。

9.4 本项目采购预算为：柒拾伍万元整（¥ 750000.00 元），磋商报价大于采购预算则视为无效投标。

9.5 磋商小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效投标处理。

9.6磋商最后报价最低不是成交的唯一依据。

10.磋商货币

10.1 供应商提供的服务一律以人民币报价。

11.磋商保证金

11.1 本项目无须缴纳磋商保证金

12.投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的投标有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13.磋商响应文件的制作和签署

13.1纸质磋商响应文件

（1）供应商应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

（2）供应商应将磋商响应文件按本须知第8.1条规定的顺序编排并编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。

13.1.2 供应商应提交磋商响应文件正本1份和副本2份。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。供应商在提供纸质磋商响应文件的同时提交电子版1份，放入磋商响应文件正本中。

13.1.3 磋商响应文件按要求均应加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.1.4 磋商响应文件应以胶封方式装订成册。磋商响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

13.1.5 除供应商对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.1.6 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

13.1.7 纸质磋商响应文件的密封和标记

（1）磋商响应文件的正本和副本及电子版U盘1份装在一个封套内。封口处粘贴密封封条并加盖供应商公章。

（2）标记要求：

① 清楚标明“递交至华夏城投项目管理有限公司”；

② 注明项目名称、项目编号和“在 2025年10月27日09时30分之前不得启封”的字样；

③ 标明供应商名称、地址及加盖供应商公章；

四、磋商响应文件的递交

- 14.磋商响应文件的提交

- 14.1 纸质磋商响应文件应当在开标当日，并于提交磋商响应文件截止时间前送达开标地点，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的磋商响应文件。

15.磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间内将响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.迟交的磋商响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17.磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 供应商的修改或撤回通知书应按本须知第13条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

五、磋商与评审

18.磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表携带相关资质证件并签名报到以证明其出席。

18.3 开标时，由供应商自行查验其递交的纸质磋商响应文件的密封情况：磋商响应文件是否被开启、原始密封是否完好，查验完毕签字确认。各供应商对密封查验结果自行负责，不相互查验及提出质疑。

18.4 供应商在开标现场进行二次报价，磋商小组按照评标规则计分。

18.5 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

19.磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

20.磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审六个阶段。最终报价采取集中报价形式。

20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

20.2.2 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

| 内容 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 有效的主体 资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与地提供其身份证明； |
|  | 法定代表人 授权委托书 | 法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件； |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履约能力承诺及相关证明材料； |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2024年10月1日至今至少1个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税或不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明； |
|  | 税收缴纳证明 | 提供2024年10月1日至今至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明； |
|  | 财务状况报告 | 提供2024年度经审计的财务报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其开标前三个月内银行出具的资信证明； |
|  | 无重大违法记录 的书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； |
|  | 主体信用 查询记录 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 中小企业声明 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为软件和信息技术服务业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。 |  |  |

（2）符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；符合性评审应满足以下要求：

| 序号 | 审查因素 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件项目名称、项目编号与磋商文件一致 |
| 2 | 磋商响应文件中供应商公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书 |
| 3 | 服务期符合磋商文件要求 |
| 4 | 投标有效期符合磋商文件要求 |
| 5 | 只有一个有效报价 |
| 6 | 其他情况：符合磋商文件或法律法规有关规定的其他情形 |
| 备注：符合性审查不合格的供应商不得进入下一评审环节 |  |

（3）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.磋商响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下方面进行评审赋分。

21.3 评分细则：

评审总分值为100分，具体分值如下：

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最 高分值 |  |
| 投标 报价 | 10分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的投标价格为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×价格权值×100 |
| 技术 评审 | 50 分 | 整体建设方案 5 分 | 供应商对平台建设提供科学合理、目标明确、细致可行的建设方案，方案科学合理符合实际情况且目标明确，细致可行，落地性强，有完善的实施组织计划，保证平台建设调试、开通运行，达到验收标准，本项满分5分。 整体方案完善、合理、贴合项目实际需求，保障项目顺利实施计3.1-5分；整体方案描述简单，但尚能保障项目实施计1.1-3分；整体方案不完整，有疏漏计0-1分。 |
|  |  | 技术指标 35 分 | 针对“数智协同引擎平台工具新建和共享、现有业务系统的整合”，响应技术指标和性能完全满足招标文件要求计35分，每有1项负偏离或不满足技术要求扣2分,扣完为止。 (备注：投标人须提供相应的软件功能支撑材料，包括但不限于软件截图、软件彩页、开发方案等相关资料，否则不计分） |
|  |  | 技术对接 10分 | 为保证模块开发的整体性，要求所开发模块能够与原基座功能模块、数据共享与数据应用部分进行数据与接口进行对接，要求提供原基座功能模块、数据共享与数据应用部分开发方出具的能够与本次数智协同引擎平台成功对接的证明函件。提供计10分，不能提供不计分。 |
| 运维 及售 后 | 30 分 | 运维保障 10 分 | - 针对数据整合、流程自动化、智能辅助等核心场景的运维保障服务进行详细方案描述。 - 整体方案完善、合理、贴合项目实际需求计4.1-6分；整体方案描述简单，尚贴合项目实际计2.1-4分；整体方案有疏漏，未贴合项目实际计1-2分，不提供不计分。 2.针对项目的运维要求，提供基本远程运维的计基础分数2分；在此基础上能够提供驻场运维人员驻场，每增加1人计1分，满分2分。 |
|  |  | 售后服务方案及承诺 11分 | 1. 售后方案：提供售后服务维护保障方案（包含售后服务内容、服务团队、应急预案等）。 售后方案完善、合理、贴合项目实际需求计7 分；售后方案缺一项计 3 分；售后方案缺两项计 1 分；未提供售后方案不计分。 2.售后响应时间的承诺：承诺30分钟内响应计4分；承诺1小时内响应计2分；承诺2小时内响应计1分。（备注：超过2小时响应不计分） |
|  |  | 保密措施及承诺 4分 | 针对本项目提供保密措施及承诺：保密措施详细、可行，具有相应管理制度，展现了较强的风险防控能力计 4 分；保密措施详细、可行，具有主要的管理制度计3 分；保密措施简单、空泛计2分；未提供保密措施不计分。 |
|  |  | 培训方案 5 分 | 针对本项目具有可行的技术培训方案（包括培训内容、培训方式、培训地点等），培训采购人使用人员进行简单的操作维护。 培训方案详细、完善计3.1-5分；培训方案简单、空泛计2.1-3分；培训方案过于简单计1-2分；未提供培训方案不计分。 |
| 项目 团队 | 5 分 | 项目团队 | 供应商针对本项目的人员组成进行评审。 1.项目经理具备相关建设项目参与经验计1分；具备人社、工信部颁发的项目管理或软件开发等相关高级职称证书1分。满分2分； 2.项目组织机构配备专业、组成合理，工作任务明确，项目团队方案充实细致计3分；项目团队方案一般，项目组织机构配备不够专业，工作任务基本明确计2分；项目组织机构配备笼统简单，工作任务分配不明确计1分；未提供不计分。 |
| 业绩 | 5 分 | 业绩 | 提供近三年（2022年10月至今）类似项目业绩，以项目合同为准，每提供一个类似项目业绩计1分，满分5分。 |

供应商的磋商响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

22. 本项目落实政府采购政策

22.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，本项目所属行业为软件和信息技术服务业，采购活动执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定。规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

②投标供应商须出具《中小企业声明函》（详见附件格式），由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-－财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，且应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（4）供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

22.2  信用融资

（1）符合招标文件规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程进行信用融资，办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi）。

（2）信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

（3）根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

23.磋商小组对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1） 投标价格低的；

（2） 技术评估得分高的；

（3） 售后服务承诺优的。

24.确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

## 六、授予合同

25.成交通知书

25.1采购代理机构在收到采购人的定标复函后，将在规定时间向成交供应商发出成交通知书。

25.2 成交通知书是合同的组成部分。

26.中标服务费

26.1采购代理服务费/中标服务费的计费标准及缴纳方式：

26.2成交供应商在领取《成交通知书》之前，应向华夏城投项目管理有限公司缴纳采购代理服务费/中标服务费。

26.3招标代理服务费由中标人支付，交费金额参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价〔2003〕857号）规定标准及乙方相关承诺收取。

26.4采购代理服务费/中标服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

27.签订合同

27.1成交供应商在收到成交通知书后30日内，与采购人签订合同。

27.2 如果成交供应商没有按照上述第26条或第27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织招标。

28.其他

无

七、质疑与投诉

30.质疑及投诉

30.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

①接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

# 采购人名称：安康学院

地   址：陕西省安康市汉滨区育才路92号

联系方式：18690563012   0915-3288097

采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

地    址：安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼

联系方式：0915-3220051

邮    箱：384052840@qq.com

30.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章 商务及合同主要条款

一、服务内容：

通过数字政府数智协同项目开发与建设项目，实现数字技术和产业的深度融合，推动县域经济的数字化转型和发展。

数字政府数智协同引擎平台建设项目包含两部分内容：第一部分是数智协同引擎平台工具新建和共享开发；第二部分是利用数智协同引擎平台工具新建和共享，对原有的所有业务进行整合、开发与部分系统新建。

数智协同引擎平台工具新建数字政府数智协同流程引擎，包括数智协同流程引擎建模和定义、数智协同流程设计、数智协同流程执行和控制、数智协同业务对象管理、数智协同表单管理和任务管理和监控等。数智协同引擎平台工具共享为数智协同引擎数据仓库建设，包括数智协同引擎数据源管理、数智协同引擎数据源驱动、数智协同引擎数据表类目和SQL查询等约15个模块。

利用数智协同引擎平台工具新建和共享，对原有的所有业务进行整合与开发，与此同时还包含部分重要业务系统的新建与补充。

梳理整合的包括政法委321社会治理大数据信息系统、司法局矛盾纠纷调解信息系统、公共法律服务信息系统、综合执法系统、应急指挥及管理信息系统、乡村振兴项目管理系统、重点项目管理系统、防返贫数字化系统、残疾人服务数字化系统、农产销售平台、智慧社区平台、智慧物业平台、非公党建数字化系统、乡村振兴资产管理系统、数字招商平台、数字人大、数字政协、数字检务平台、数字旅游平台、流动人口数据管理平台等。

- 服务地点：

- 安康学院。

三、服务期：

自合同签订之日起20日内；

- 质量保修范围和保修期：

- 质保3年。远程支持服务：提供7*24远程问题处理服务,就有关设备的技术咨询及问题，进行远程技术支持和处理，并提供问题解决方案。

五、质量标准：符合国家有关法律法规、规章、技术标准和合同要求。

六、款项结算

1.支付方式：合同签订生效后10日内，支付合同总金额的80%；验收完成后10日内，支付合同总金额的20%。（具体以签订合同为准）

2.乙方应在每次收款前向甲方开具合法有效的发票，否则甲方有权延迟付款。

七、履约保证

1.成交公告公示期结束后7天内，成交供应商主动与采购方联系并签订合同书，超过30天未签订合同书视为成交供应商主动放弃，由此引发的一切后果由成交供应商承担。

2.提供的服务细节等，能满足采购方业务发展的需要，符合国家与行业相关规定与要求。若无法满足上述所有需求，在签订合同书7天之内，需采取可行的方法进行修正与补救，并不得要求采购方承担任何费用。若在上述规定的时间之内没有执行修正与补救措施，或经过修正与补救后仍然无法满足采购方上述所有需求，采购方有权单方面解除采购合同，并且不承担任何责任与后果，同时追究供应商的违约责任，对采购方造成损失的可继续追偿。

3.投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供应商应履行相应的责任。

八、合同实施

1.成交单位应在合同签订后2个日历日内安排人员与采购人就相关工作进行安排、部署。

2.若未能在服务期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

九、验收

1.验收交付标准和方法：验收须以合同文本、国家有关的验收标准及规范、采购文件、响应文件为依据。

2.验收时间：

成交供应商按时完成合同约定的软件功能调试，并进行上线运行。系统运行正常后10天，成交供应商提交验收报告，采购人组织专家进行评审，评审通过后双方负责人签字，并盖公司章，项目完成验收。

十、违约责任

1.按《民法典》等国家相关法律法规执行，或按双方约定。如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向安康市人民法院起诉 。

2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

十一、合同（草案）条款及格式

技术服务合同

甲 方：

乙 方：

第一条  总则

在平等互利、诚实守信、共同发展的基础上，甲乙双方经过友好协商，就乙方为甲方提供技术服务事项，甲方向乙方支付服务对应的款项，双方按本合同约定的条款享受权利、履行义务并承担责任。

- 服务内容概要

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总计： | ¥ 元（大写： ） |  |  |

- 服务内容细则

1.数智协同引擎平台工具新建和共享

包括数字政府数智协同流程引擎、数智协同引擎数据仓库建设

2.业务系统的整合

包括政法委社会治理大数据信息系统、司法局矛盾纠纷调解信息系统、公共法律服务信息系统、综合执法系统、应急指挥及管理信息系统、乡村振兴项目管理系统、重点项目管理系统、防返贫数字化系统、残疾人服务数字化系统、农产销售平台、智慧社区平台、智慧物业平台、非公党建数字化系统、乡村振兴资产管理系统、数字招商平台、数字人大、数字政协、数字检务平台、数字旅游平台、流动人口数据管理平台

- 服务费用支付方式

1．技术服务费价税合计总额为：￥      元（大写：       ），不含税金额为￥       元（大写：         ），税额为￥      元（大写：          ）；

2．技术服务费具体支付方式和时间如下：

合同签订后     个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的80%，即 ￥       元（小写），即       （大写）；乙方向甲方开具相对应金额发票。

项目交付验收后     个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%，即 ￥       元（小写），即       （大写）；乙方向甲方开具相对应金额发票。

甲方开票信息为：

名称：

税号：

地址、电话：

开户行：

账号：

乙方开户银行名称、地址和账号为：

户  名：

开户行：

账  号：

第五条  服务其他内容

1. 验收交付标准和方法：中标方按时完成合同约定的软件功能对接和调试，并进行上线运行。

2. 系统运行10天正常后，供应商可提出验收申请，甲方应在供应商提出验收申请之日起3日内组织验收。由供应商提交验收报告，甲方组织进行验收评审，评审通过后双方负责人签字，并盖公司章，项目完成验收。

3. 质量保修范围和保修期：质保3年，包含远程支持服务：提供7*24远程问题处理服务,就有关设备的技术咨询及问题，进行远程技术支持和处理，并提供问题解决方案。

4. 知识产权归属和处理方式：归属安康学院

5. 成本补偿和风险分担约定：按招标文件、投标文件要求或双方协商。

第六条  违约责任

1、任何一方欲解除本技术服务合同，应提前5个工作日通知对方。

2、甲方无故解除本技术服务合同的，无权要求乙方返还支付费用并应承担赔偿对乙方造成的损失；乙方无故解除本技术服务合同，应双倍返还支付费用并应承担赔偿对甲方造成的损失。

3、由于不可抗力造成本技术服务合同暂时中止，双方不承担赔偿任何损失。

第七条   争议解决

对本协议未尽事宜或在执行过程中发生的争议，双方应本着友好合作的精神共同协商解决。当事人不愿协商解决或者协商不成，双方决定交由甲方所在地仲裁委员会仲裁，仲裁费由败诉方承担，争议的解决适用中华人民共和国法律、法规、条例和计算机行业惯例。按《民法典》等国家相关法律法规执行，或按双方约定。如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向安康市人民法院起诉 。

第六条   服务期限

1、本服务合同自甲乙双方签字之日起生效，除非双方另有明确规定，本合同传真件同等有效。

2、本合同自服务期截止时间自动终止。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：                                乙方：

（盖章）                         （盖章）

| 法定代表人或授权代表： （签字或盖章） | 法定代表人或授权代表： （签字或盖章） |
| --- | --- |

年   月   日                                年    月   日

第四章 采购内容及要求

# 一、采购内容

1.项目名称：数字政府数智协同引擎平台建设项目

2.采购预算：750000.00 元

3.服务期：

自合同签订后20日

4.服务地点：陕西省安康市安康学院

- 服务内容：

通过数字政府数智协同项目开发与建设项目，实现数字技术和产业的深度融合，推动县域经济的数字化转型和发展。

数字政府数智协同引擎平台建设项目包含两部分内容：第一部分是数智协同引擎平台工具新建和共享开发；第二部分是利用数智协同引擎平台工具新建和共享，对原有的所有业务进行整合、开发与部分系统新建。

数智协同引擎平台工具新建数字政府数智协同流程引擎，包括数智协同流程引擎建模和定义、数智协同流程设计、数智协同流程执行和控制、数智协同业务对象管理、数智协同表单管理和任务管理和监控等。数智协同引擎平台工具共享为数智协同引擎数据仓库建设，包括数智协同引擎数据源管理、数智协同引擎数据源驱动、数智协同引擎数据表类目和SQL查询等约15个模块。

利用数智协同引擎平台工具新建和共享，对原有的所有业务进行整合与开发，与此同时还包含部分重要业务系统的新建与补充。

梳理整合的包括政法委321社会治理大数据信息系统、司法局矛盾纠纷调解信息系统、公共法律服务信息系统、综合执法系统、应急指挥及管理信息系统、乡村振兴项目管理系统、重点项目管理系统、防返贫数字化系统、残疾人服务数字化系统、农产销售平台、智慧社区平台、智慧物业平台、非公党建数字化系统、乡村振兴资产管理系统、数字招商平台、数字人大、数字政协、数字检务平台、数字旅游平台、流动人口数据管理平台等。

# 二、技术要求

1.数智协同引擎平台工具新建和共享

| 序号 | 产品/服务 | 服务/功能模块 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级模块 | 二级模块 |  |  |  |
| 数智协同引擎平台工具新建和共享 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字政府数智协同流程引擎 | 数智协同流程引擎建模和定义 |  | 基于数智协同流程跨系统业务分析，配置标准化数智协同流程节点，明确各环节的操作步骤与执行规则，实现业务数智协同流程的规范化建模与可视化设计。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 数智协同流程设计 | 数智协同流程节点设置 | 跳转规则：对用户任务设置跳转规则，当满足规则时跳转到指定节点。 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 数智协同流程节点事件设置 | 催办设置：对用户任务进行催办设置。 | 1 | 项 |
| 4 |  |  |  | 子数智协同流程设置：对外部子数智协同流程进行数智协同流程设置。 | 1 | 项 |
| 5 |  |  |  | 条件设置：对节点进行条件设置。 | 1 | 项 |
| 6 |  |  | 数智协同流程人员设置 | 为数智协同流程中的所有用户任务设置人员。 | 1 | 项 |
| 7 |  |  | 数智协同流程业务对象设置 | 绑定业务对象：为数智协同流程绑定一个或多个业务对象。 | 1 | 项 |
| 8 |  |  |  | 业务对象属性值设置：可以设置在数智协同流程的指定节点时对业务对象的一个或多个属性的值进行修改。修改的时机有两种：显示前、保存时。 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 数智协同流程表单设置 | 为数智协同流程设置全局表单、数智协同流程实例表单和各节点的表单。 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 数智协同流程操作按钮设置 | 可以控制数智协同流程各环节拥有哪些操作按纽的权限。 | 1 | 项 |
| 11 |  |  | 数智协同流程变量管理 | 定义数智协同流程变量，数智协同流程变量可以是全局变量或者各节点的变量。 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 数智协同流程条件设置 | 对数智协同流程设置控制条件。 | 1 | 项 |
| 13 |  |  | 数智协同流程历史管理 | 数智协同流程支持版本控制，通过历史管理可以查看数智协同流程的所有版本。 | 1 | 项 |
| 14 |  |  | 规则任务管理 | 规则任务的启动停止及增删改查。 | 1 | 项 |
| 15 |  | 数智协同流程执行和控制 |  | 根据预定义的规则和条件，自动分配任务、发送通知、触发事件等。 | 1 | 项 |
| 16 |  | 数智协同业务对象管理 | 数智协同业务对象建模 | 支持在WEB页面进行业务对象建模。业务对象以有一个主实体，0个或者多个子实体，主实体和子实体的关系可以是1：1,1：N，N：N。一主实体，在系统中又可以作为其他实体的子实体。 | 1 | 项 |
| 17 |  |  | 生成物理表 | 完成数智协同业务对象建模以后，可以选择生成物理表。未生成物理表时数智协同业务对象产生的业务数据存储在业务对象实例表中。生成物理表以可以选择捋业务数据保存在物理表中 | 1 | 项 |
| 18 |  |  | 通过外部表建模 | 可以通过数据源查询出的表结构自动构建业务对象。 | 1 | 项 |
| 19 |  | 数智协同表单管理 | 数智协同表单元数据管理 | 生成数智协同表单之前需要先定义表单元数据，数智协同表单元数据是表单控件类型。验证，表单计算，分组，联动等相的一些数据。 一份表单元数据可以包台一个或者多个业务对象。 | 1 | 项 |
| 20 |  |  | 数智协同表单生成 | 可以选择由一个或者多个业务对象生成数智协同表单，选择实体对应的模版，然后生成模版，生成模版后，用户可以编辑表单，用户可以编辑JS实现一些特殊的功能。 | 1 | 项 |
| 21 |  |  | 数智协同表单版本控制 | 支持多版本控制。 | 1 | 项 |
| 22 |  |  | 数智协同表单历史操作 | 会自动记录html代码的各历史记录，可以在各历史记录中切换。 | 1 | 项 |
| 23 |  |  | 数智协同表单权限控制 | 可以对数智协同表单的字段、子表进行全线设置，权限 为：隐藏、只读、编辑和必填四种类型。 | 1 | 项 |
| 24 |  |  | 业务数据模板配置 | 对于已经生成的数智协同表单可以进行业务数据模板配置，配置显示列、查询字段、排序字段、功能按 钮等。 | 1 | 项 |
| 25 |  | 任务管理和监控 |  | 构建数智协同作业的全生命周期管控体系，通过动态追踪任务执行路径中的责任人、时效节点及流转状态等核心参数，同步生成可视化效能分析报告与实时数据看板。 | 1 | 项 |
| 26 | 数智协同引擎数据仓库建设▲ | 数智协同引擎数据源管理 | 数据库支持 | 支持国内市场主流数据库连接信息的配置管理，包括增删改查、测试连通性。可查看该数据源关联的业务数智协同流程明细。同时支持关系型数据库的数据传输加密配置。 | 1 | 项 |
| 27 |  |  | CSV文件 | CSV文件可作为数据集成的数据源进行数据同步。 | 1 | 项 |
| 28 |  |  | XML文件 | XML文件可作为数据集成的数据源进行数据同步。 | 1 | 项 |
| 29 |  |  | 文件 | 文件即非结构化数据，包括：pdf、图片、word等，均可作为非结构化数据集成的数据源进行数据同步。 | 1 | 项 |
| 30 |  |  | FTP(文件服务器) | 支持FTP文件服务器的连接配置，对文件服务器的管理维护包括：增删改查、测试连通性。可查看该数据源关联的作业明细。 | 1 | 项 |
| 31 |  |  | API | 支持对API数据源的配置管理（协议、URL、报文格式），对API管理维护包括：增删改查。可查看该数据源关联的作业明细。 | 1 | 项 |
| 32 |  | 数智协同引擎数据源驱动 | 数据源驱动 | 支持配置国内市场主流数据库的数据源驱动，对同一数据源类型下的不同版本的数据库，可自定义驱动文件，以灵活适配。 | 1 | 项 |
| 33 |  | 数智协同引擎数据表类目 | 关联数据表 | 各空间用户可依据租户管理员统一定义的数据表类目批量关联数据表，以快速构建数据表资产。 | 1 | 项 |
| 34 |  | SQL查询 | SQL文件夹新建 | 文件夹用于组织管理SQL文件。以有序视图将不同的SQL文件进行归类管理。输入文件夹名称，即可完成文件夹的创建。 | 1 | 项 |
| 35 |  |  | SQL文件新建 | 新建SQL文件，包括：输入SQL名称，选择所属文件夹。 | 1 | 项 |
| 36 |  |  | SQL文件编辑 | 双击对应SQL文件后，在编辑区打开该文件，进行SQL编辑。 | 1 | 项 |
| 37 |  |  | SQL文件运行 | 可运行整个SQL逻辑，并在结果展示区展示执行过程与结果。 | 1 | 项 |
| 38 |  |  | SQL文件保存 | 定义好SQL查询文件后，即可进行SQL文件保存。 | 1 | 项 |
| 39 |  |  | SQL版本管理 | 提供sql查询中sql脚本的历史版本管理，便于对比和使用。在sql查询配置页新增‘版本管理’，可查看该节点已保存的历史sql脚本。 | 1 | 项 |
| 40 |  | 字段映射配置 | 字段映射配置 | 库表导入和库表导出时，为将数据中台字段类型与不同数据源字段类型做映射，可对其进行映射配置。 | 1 | 项 |
| 41 |  | 数智协同引擎标签类型 | 标签类型新建 | 创建标签类型，填写标签类型基础信息，包括：标签类型名称（不可重复）、描述。 | 1 | 项 |
| 42 |  |  | 标签类型修改 | 对标签类型进行修改，包括：标签类型名称、描述。 | 1 | 项 |
| 43 |  |  | 标签类型删除 | 对未关联数智协同引擎标签的标签类型进行删除。 | 1 | 项 |
| 44 |  |  | 标签类型查询 | 通过数智协同引擎标签类型名称、是否关联标签 进行组合查询，查询结果显示在结果列表中。 | 1 | 项 |
| 45 |  | 数智协同引擎标签 | 标签新建 | 创建数智协同引擎标签，包括：标签名称、选择‘标签类型’、描述，同一标签类型下的标签不可重复。 | 1 | 项 |
| 46 |  |  | 标签修改 | 对数智协同引擎标签进行修改，包括：标签名称、选择‘标签类型’、描述。 | 1 | 项 |
| 47 |  |  | 标签删除 | 对未关联资源的标签进行删除。 | 1 | 项 |
| 48 |  |  | 标签查询 | 通过标签名称、标签类型进行组合查询，查询结果显示在结果列表中。 | 1 | 项 |
| 49 |  | 数智协同引擎数据标签类目 | 数据标签类目 | 支持对数据标签类目关联数据标签，以形成符合业务需求的多套数据标签类目视图。 | 1 | 项 |
| 50 |  | 数智协同引擎标签加工 | 单字段加工 | 选择某一字段，通过内置规则或自定义规则对其进行数据标签的加工。 | 1 | 项 |
| 51 |  |  | 多字段加工 | 选择多个字段后，同时可为每个已选字段分别配置加工逻辑（内置规则或自定义规则的加工方式二选一），当所有已选字段的加工逻辑都满足时，可生成对应的数据标签。 | 1 | 项 |
| 52 |  |  | 新建标签值 | 支持在一次加工作业中生成多个数据标签值。 | 1 | 项 |
| 53 |  | 数据标签管理 | 数据标签查看 | 数据标签管理页面，可查看已存在的数据标签详细信息。 | 1 | 项 |
| 54 |  |  | 数据标签发布 | 数据开发者对未发布的标签进行发布，支持批量发布标签，发布时需让用户做二次确认“确定发布标签？”。发布后的数据指标会显示在“资产目录”中，标签状态变为“已发布”。 | 1 | 项 |
| 55 |  |  | 数据标签下架 | 数据开发者对已发布的数据标签进行下架，支持批量下架数据标签，下架时需让用户做二次确认“确定下架标签？”。下架后的数据标签不再显示在“资产目录”中，标签状态变为“未发布”。 | 1 | 项 |
| 56 |  |  | 数据标签关联类目 | 数据开发者对数据标签进行关联类目操作，不管数据标签发布与否，均可对数据标签进行关联类目操作。 | 1 | 项 |
| 57 |  | 数智协同引擎敏感词库 | 数智协同引擎敏感词库 | 支持创建数智协同引擎敏感词库，用于敏感数据自动识别。 | 1 | 项 |
| 58 |  | 数智协同引擎脱敏规则管理 | 数智协同引擎脱敏规则管理 | 支持创建数智协同引擎脱敏规则，规则类型包括：字符掩盖、关键字替换、字符删除，用于敏感数据的脱敏。 | 1 | 项 |
| 59 |  | 数智协同引擎数据脱敏管理 | 敏感数据识别 | 响应数据安全要求，作为数据脱敏的前置操作，支持字段级的敏感数据识别，通过自定义敏感数据识别规则或引用敏感词库，可周期性自动识别敏感数据。通过写正则或引用敏感词进行敏感数据自动识别。 | 1 | 项 |
| 60 |  |  | 脱敏规则配置 | 支持对数据表的敏感数据引用预定义好的脱敏规则进行数据脱敏。 | 1 | 项 |
| 61 |  |  | 脱敏结果预览 | 支持数据脱敏结果在数据预览时进行查看。 | 1 | 项 |
| 62 |  | 数智协同引擎基础通用数据库 | 人口库 | 须提供基础数据来源，明确基本元素信息以及人口扩展元素信息。 | 1 | 项 |
| 63 |  |  | 法人库 | 须提供基础数据来源，明确基本元素信息以及法人扩展元素信息。 | 1 | 项 |
| 64 |  |  | 宏观经济库 | 须提供基础数据来源，明确宏观经济部门数据以及类别数据信息。 | 1 | 项 |
| 65 |  |  | 自然资源和空间地理基础信息库 | 须提供基础数据来源，明确专题应用类别信息。 | 1 | 项 |
| 66 |  | 部门业务数据库 | 发改领域主题库 | 构建价格监管与项目监测数据库，涵盖五大核心模块：价格监测模块：中小学教育收费目录/有线电视资费标准/水气终端售价等民生价格数据重点项目模块：重大工程进度跟踪及投资监管数据企业资质模块：高新技术企业认证名录/技术合同备案信息；科技项目模块：县域至省级科研立项及科技奖励数据库；示范建设模块：科技示范村镇/外专项目等创新载体档案 | 1 | 项 |
| 67 |  |  | 科技领域主题库 | 建立教育体育资源综合库，形成三大数据集群：教育机构管理库：基础教育数据/社会办学机构登记/校办企业名录体育资源库：公共体育场馆开放数据/高危体育项目许可台账/体校运营档案培训监管库：青少年体育俱乐部/社会体育指导员/成人教育机构资质信息。 | 1 | 项 |
| 68 |  |  | 教育领域主题库 | 建立教育体育资源综合库，形成三大数据集群：教育机构管理库：基础教育数据/社会办学机构登记/校办企业名录体育资源库：公共体育场馆开放数据/高危体育项目许可台账/体校运营档案培训监管库：青少年体育俱乐部/社会体育指导员/成人教育机构资质信息。 | 1 | 项 |
| 69 |  |  | 经贸领域主题库 | 搭建经济运行监测平台，包含三类核心数据：企业资质库：国家级技术中心认定/单用途预付卡备案企业名录；市场监测库：成品油流通/生活必需品/社零总额等动态指标；经济运行库：规上工业产值/工业增加值增速/GDP占比等宏观数据 | 1 | 项 |
| 70 |  |  | 公安领域主题库 | 构建社会治安治理数据库，划分三大专题：治安管理库：特种行业许可/涉税案件/矿山爆破器材采购备案；交通管理库：机动车全生命周期档案/驾校培训台账/交通事故处置记录；人口管理库：宾馆网吧实名登记数据/出入境记录/县域人口普查档案 | 1 | 项 |
| 71 |  |  | 民政领域主题库 | 建设民生服务数据库，形成四大数据体系：社会保障库：城乡低保/特困供养对象动态管理台账；社会救助库：流浪乞讨人员/孤残儿童救助服务记录；民政事务库：行政区划地名/殡仪火化/彩票销售终端数据；养老服务体系：特困供养机构/养老服务机构运营监测数据 | 1 | 项 |
| 72 |  |  | 退役军人领域主题库 | 建设县退役军人领域主题数据仓库 | 1 | 项 |
| 73 |  |  | 财政领域主题库 | 建设财政领域主题数据仓库 | 1 | 项 |
| 74 |  |  | 自然资源领域主题库 | 构建国土空间治理数据库：用地审批模块：建设用地规划许可/农用地转用审批/闲置土地监管；土地交易中心：招拍挂审批记录/土地用途变更审核/不动产登记全要素档案；矿产管理库：采矿许可发放台账/矿权转让备案/地质灾害防治方案审批 | 1 | 项 |
| 75 |  |  | 城建主题库集群 | 住房监管平台：商品房预售许可追踪系统/网签合同动态数据库；工程质监中心：建筑市场执法记录/竣工验收备案追踪体系；房产交易库：保障房申请审核全流程数据/房产交易三维空间档案 | 1 | 项 |
| 76 |  |  | 交通领域主题库 | 运输管理：客货运经营许可/营运车辆电子档案；设施监测：公路流量实时数据库/通村公路建设进度看板 | 1 | 项 |
| 77 |  |  | 水利领域主题库 | 建设水利领域主题数据仓库，水资源管理：取水许可审批台账/灌溉设施占用审批记录；工程档案库：水土保持方案审批链/已建水利设施数字孪生模型 | 1 | 项 |
| 78 |  |  | 农业农村领域主题库 | 建设农业农村领域主题数据仓库，新型经营主体库：农业产业化龙头企业监测/种畜禽生产经营许可台账；生产监管中心：农资生产经营许可链/主要农产品产能数据库 | 1 | 项 |
| 79 |  |  | 乡村振兴领域主题库 | 建设乡村振兴领域主题数据仓库，扶贫信息、全县涉农整合资金项目、消费扶贫 | 1 | 项 |
| 80 |  |  | 生态文旅主题库 | 文化遗产保护中心：文物管理：修缮工程审批链/不可移动文物交易备案系统；旅游经济库：景区客流监测模型/旅游建设项目跟踪台账。生态安全平台：林业资源库：退耕还林项目全周期档案/森林防火预警系统；环境监管中心：排污许可证动态管理/危废经营企业黑白名单 | 1 | 项 |
| 81 |  |  | 民生保障主题库 | 健康医疗云：医疗机构画像：诊疗服务大数据分析平台；医保监管中心：参保人员全息档案/基金使用智能审计系统 应急管理平台：安全生产库：危化企业许可台账/特种作业人员资格认证系统；灾害预警中心：林火智能监测网络/自然灾害应急响应数据库 | 1 | 项 |
| 82 |  |  | 市场监管主题库 | 质量安全中心：特种设备全生命周期档案（电梯/锅炉/压力容器等分类管理）；工业产品生产许可追溯链；知识产权库：专利授权动态监测/商标注册地理分布热力图 | 1 | 项 |
| 83 |  |  | 政务服务主题库 | 行政审批中枢：事项办理追踪：高频事项办理效能分析看板；数字政府底座：政务事项标准化目录管理体系；司法公证库：法律服务主体登记系统/法律援助案件电子档案 | 1 | 项 |

2.业务系统的整合

| 序号 | 产品/服务 | 服务/功能模块 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级模块 | 二级模块 |  |  |  |
| 业务系统的整合 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 政法委社会治理大数据信息系统★ | 组织机构整合 |  | 确保与“321”应用系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。 注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 3 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对“321”系统的升级工作主要包括以下五个方面： 1、数据处理能力的提升：通过优化数据处理算法，提高系统的数据处理速度和处理能力，以满足更大规模、更高频次的数据处理需求。 2、数据安全性的加强：通过采用更高级别的加密技术和安全措施，保障数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和被攻击。 3、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 4、数据分析功能的扩展：增加新的数据分析模型和算法，提高数据分析的准确性和深度，为决策提供更加科学和有力的支持。 5、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 4 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同引擎平台数智协同流程引擎，为“321”系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 融合通信系统 | 须接入融合通信系统，具备查看全县监控的能力 | 1 | 项 |
| 6 |  |  | GIS引擎 | 须接入地图引擎，具备绘制网格，三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 7 |  |  | RPA数智协同流程机器人 | 支持采用RPA将数据实时上传 | 1 | 项 |
| 8 |  |  | LA活体认证 | 须接入活体认证，具备实名认证的能力 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 短信平台 | 须接入软件平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 文本内容安全 | 须接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 11 |  |  | 图片内容安全 | 须接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良图片的填写 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图支持基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 13 | 司法局矛盾纠纷调解信息系统 | 组织机构整合 |  | 确保与司法局矛盾纠纷调解信息系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 14 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 15 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对矛盾纠纷调解信息系统的升级工作主要包括以下三个方面： 1、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口。 2、功能模块扩展：根据司法需求，增加新的功能模块，如指挥调度、诉前调解、案件跟踪等，提高系统的实用性和便利性。 3、系统集成与对接：优化矛盾纠纷调解信息系统与其他相关系统的集成和对接，实现信息的共享和交流，提高工作效率和协同作战能力。 | 1 | 项 |
| 16 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 须采用数智协同流程引擎，为“矛盾纠纷调解信息系统”提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 17 |  |  | 短信平台 | 须接入短信平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 18 |  |  | 文本内容安全 | 须接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 19 |  |  | 图片内容安全 | 须接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 20 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图支持基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 21 | 公共法律服务信息系统 | 组织机构整合 |  | 确保与公共法律服务信息系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 22 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 23 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对公共法律服务升级信息系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 2、资源整合与优化：加强资源整合和优化，提高服务效率。加强与横向部门、组织、企业的合作，建立联动机制和信息共享机制，推动公共法律服务与其他社会服务的融合发展。 3、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 24 |  | 数字协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为公共法律服务提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 25 |  |  | 短信平台 | 支持所有待办事项以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 26 |  |  | 文本内容安全 | 须接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 27 |  |  | 图片内容安全 | 须接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 28 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图支持基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 29 | 综合执法系统 | 组织机构整合 |  | 确保与综合执法系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 30 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 31 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对综合执法信息系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 2、加强部门协作配合：加强与公安、环保、工商等相关部门的协作配合，形成工作合力。通过建立健全的信息共享、线索通报、联合执法等机制，提高综合执法的整体效果。 3、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 32 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为综合执法系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 33 |  |  | 融合通信系统 | 须接入融合通信系统，具备查看全县监控的能力 | 1 | 项 |
| 34 |  |  | 物联网平台 | 须接入物联网平台，具备查阅物联传感器数据的能力 | 1 | 项 |
| 35 |  |  | GIS引擎 | 须接入GIS引擎，具备按图调度的能力 | 1 | 项 |
| 36 |  |  | 短信平台 | 须接入软件平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 37 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图支持基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 38 | 应急指挥及管理信息系统 | 组织机构整合 |  | 确保与应急指挥及管理信息系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 39 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 40 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对应急指挥及管理信息系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、建立智能化分析系统：通过智能化技术、物联网平台，实现对突发事件现场的实时监控、数据分析和预测预警，为指挥决策提供科学依据。 2、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 3、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 41 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为应急指挥及管理信息系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 42 |  |  | 物联网平台 | 须接入物联网平台，具备查阅物联传感器数据的能力 | 1 | 项 |
| 43 |  |  | 短信平台 | 须接入软件平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 44 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图支持基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 45 | 乡村振兴项目管理系统 | 组织机构整合 |  | 确保与乡村振兴项目管理系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 46 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 47 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 48 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为乡村振兴项目管理系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 49 |  |  | GIS引擎 | 须接入地图引擎，具备绘制项目地点、区块的能力 | 1 | 项 |
| 50 |  |  | RPA数智协同流程机器人 | 支持采用RPA将数据实时上传 | 1 | 项 |
| 51 |  |  | 短信平台 | 须接入软件平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 52 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 53 | 重点项目管理系统 | 组织机构整合 |  | 确保与重点项目管理系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 54 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 55 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对重点项目管理系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 2、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 56 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为重点项目管理系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 57 |  |  | 融合通信系统 | 接入融合通信系统，具备查看全县监控的能力 | 1 | 项 |
| 58 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备绘制项目地点、地块，提供三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 59 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 60 | 防返贫数字化系统 | 组织机构整合 |  | 确保与防返贫数字化系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 61 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 62 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 63 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为防返贫数字化系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 64 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备绘制防返贫检测地图，具备三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 65 |  |  | RPA数智协同流程机器人 | 支持采用RPA将数据实时上传 | 1 | 项 |
| 66 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 67 | 残疾人服务数字化系统 | 组织机构整合 |  | 确保与防返贫数字化系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 68 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 69 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 70 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为残疾人服务数字化系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 71 |  |  | 短信平台 | 接入软件平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 72 |  |  | 文本内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 73 |  |  | 图片内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 74 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 75 | 农产销售平台 | 组织机构整合 |  | 确保与农产销售平台的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 76 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 77 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 78 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为农产销售系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 79 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 80 | 智慧社区平台 | 组织机构整合 |  | 确保与智慧社区平台的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 81 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 82 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对智慧社区系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、数据处理能力的提升：通过优化数据处理算法，提高系统的数据处理速度和处理能力，以满足更大规模、更高频次的数据处理需求。 2、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 3、五同机制的扩展：增加五同机制板块，支持五同机制带来的服务与管理。 4、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 83 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为智慧社区系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 84 |  |  | 融合通信系统 | 接入融合通信系统，具备查看监控的能力 | 1 | 项 |
| 85 |  |  | 物联网平台 | 接入物联网平台，具备链接体征检测设备的能力 | 1 | 项 |
| 86 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备绘制网格的能力 | 1 | 项 |
| 87 |  |  | LA活体认证 | 接入活体认证，便于群众线上办事 | 1 | 项 |
| 88 |  |  | 短信平台 | 接入软件平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 89 |  |  | 文本内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 90 |  |  | 图片内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 91 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 92 | 智慧物业平台 | 组织机构整合 |  | 确保与智慧物业平台的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 93 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 94 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 95 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为智慧物业平台提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 96 |  |  | 融合通信系统 | 接入融合通信系统，具备查看监控的能力 | 1 | 项 |
| 97 |  |  | 物联网平台 | 接入物联网平台，具备链接小区智能化设备的能力 | 1 | 项 |
| 98 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 99 |  |  | LA活体认证 | 接入活体认证，便于群众注册使用 | 1 | 项 |
| 100 |  |  | 短信平台 | 接入软件平台，提供短信形式通知的能力 | 1 | 项 |
| 101 |  |  | 文本内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 102 |  |  | 图片内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良图片的填写 | 1 | 项 |
| 103 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 104 | 非公党建数字化系统 | 组织机构整合 |  | 确保与安康非公党建数字化系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。 注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 105 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 106 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 107 | 乡村振兴资产管理系统 | 组织机构整合 |  | 确保与乡村振兴资产管理系统的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。 注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 108 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 109 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 110 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为乡村振兴资产管理系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 111 |  |  | 融合通信系统 | 接入融合通信系统，具备查看全县监控的能力 | 1 | 项 |
| 112 |  |  | 物联网平台 | 接入物联网平台，具备查看配套物联设备的能力 | 1 | 项 |
| 113 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备绘制资产地块的能力 | 1 | 项 |
| 114 |  |  | RPA数智协同流程机器人 | 支持采用RPA将数据实时上传 | 1 | 项 |
| 115 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 116 | 数字招商平台 | 组织机构整合 |  | 确保与数字招商平台的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。 注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 117 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 118 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对数字招商系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、数据处理能力的提升：通过优化数据处理算法，提高系统的数据处理速度和处理能力，以满足更大规模、更高频次的数据处理需求。 2、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 119 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为数字招商平台提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 120 |  |  | 融合通信系统 | 接入融合通信系统，具备查看全县监控的能力 | 1 | 项 |
| 121 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 122 |  |  | 短信平台 | 接入软件平台，可以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 123 |  |  | 文本内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 124 |  |  | 图片内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良图片的填写 | 1 | 项 |
| 125 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 126 | 数字人大 | 组织机构整合 |  | 确保与数字人大的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。 注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 127 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 128 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 129 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为数字人大提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 130 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备绘制家站信息，三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 131 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 132 | 数字政协 | 组织机构整合 |  | 确保与数字政协的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 133 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 134 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 | 1 | 项 |
| 135 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为数字政协提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 136 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 137 | 数字检务平台 | 组织机构整合 |  | 确保与数字检务平台的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。 注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 138 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 139 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对数字检务系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、数据处理能力的提升：通过优化数据处理算法，提高系统的数据处理速度和处理能力，以满足更大规模、更高频次的数据处理需求。 2、数据安全性的加强：通过采用更高级别的加密技术和安全措施，保障数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和被攻击。 3、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 4、数据分析功能的扩展：增加新的数据分析模型和算法，提高数据分析的准确性和深度，为决策提供更加科学和有力的支持。 5、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 140 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为数字检务平台提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 141 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 142 |  |  | LA活体认证 | 接入活体认证，便于群众实名认证 | 1 | 项 |
| 143 |  |  | 短信平台 | 接入短信平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 144 |  |  | 文本内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 145 |  |  | 图片内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良图片的填写 | 1 | 项 |
| 146 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 147 | 数字旅游平台 | 组织机构整合 | 组织架构管理的同步 | 确保与数字旅游平台的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。 注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 148 |  | 账号及登录权鉴整合 | 帐号管理同步 | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 149 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对数字旅游系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 2、社交与互动功能：允许用户创建个人资料、分享旅行经历和评价。开发社交功能，如评论、点赞、私信和旅行结伴。支持举办线上活动和竞赛，鼓励用户参与和分享。 | 1 | 项 |
| 150 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为数字旅游平台提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 151 |  |  | 融合通信系统 | 接入融合通信系统，具备查看全县旅游监控的能力 | 1 | 项 |
| 152 |  |  | 物联网平台 | 接入物联网平台，管理智能设备信息，在安全、信息发布等方面提供助力 | 1 | 项 |
| 153 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备绘制网格，三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 154 |  |  | 短信平台 | 接入软件平台，群众报事将以短信形式通知相关负责人 | 1 | 项 |
| 155 |  |  | 文本内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良文本的填写 | 1 | 项 |
| 156 |  |  | 图片内容安全 | 接入文本内容安全管理，避免群众上报时不良图片的填写 | 1 | 项 |
| 157 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |
| 158 | 流动人口数据管理平台 | 组织机构整合 |  | 确保与流动人口数据管理平台的组织架构管理、成员管理、标签管理、限定成员可修改字段、通讯录管理保持同步，并明确具体同步内容及方式。注：由采购人协调原供应商洽谈对接。 | 1 | 项 |
| 159 |  | 账号及登录权鉴整合 |  | 支持通过数智协同引擎平台进行统一的账号管理和权限管理，并明确实现内容及实现方式。 | 1 | 项 |
| 160 |  | 业务系统数智化协同改造 |  | 对流动人口数据管理系统的升级工作主要包括以下几个方面： 1、数据处理能力的提升：通过优化数据处理算法，提高系统的数据处理速度和处理能力，以满足更大规模、更高频次的数据处理需求。 2、数据安全性的加强：通过采用更高级别的加密技术和安全措施，保障数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和被攻击。 3、交互体系升级，跨平台适配方案：全终端覆盖支持，兼容国内市场主流操作系统生态；交互界面智能化改造：实施分辨率自适应+多语言支持技术方案；操作流程重构。采用数智化导航面板设计，实现多任务并行处理，构建统一操作入口，整合业务流程节点可视化看板。 4、数据分析功能的扩展：增加新的数据分析模型和算法，提高数据分析的准确性和深度，为决策提供更加科学和有力的支持。 5、系构建多维度生态对接体系： 异构系统协议转换层，实现跨平台数据报文格式自动适配；标准化接口服务群，支持多个业务系统接入认证；数据校验中枢，建立字段级映射规则库与异常流量监测模型，保障数据交换完整性。 | 1 | 项 |
| 161 |  | 数智协同工具接入 | 数智协同流程引擎 | 采用数智协同流程引擎，为流动人口数据管理系统提供数智协同流程配置支持，使得新系统的数智协同流程更加灵活，适配更多的业务场景。 | 1 | 项 |
| 162 |  |  | 融合通信系统 | 接入融合通信系统，具备查看全县监控的能力 | 1 | 项 |
| 163 |  |  | 物联网平台 | 接入物联网平台，具备管理全县物联设备的能力 | 1 | 项 |
| 164 |  |  | GIS引擎 | 接入地图引擎，具备三维、二维、倾斜摄影等基于地图的展现能力 | 1 | 项 |
| 165 |  |  | LA活体认证 | 接入活体认证，具备实名认证的能力 | 1 | 项 |
| 166 |  |  | 短信平台 | 接入软件平台，具备短信通知的能力 | 1 | 项 |
| 167 |  |  | 数据可视化引擎 | 所有数据分析大图基于可视化引擎进行升级改造 | 1 | 项 |

第五章  磋商响应文件基本格式

正（副）本

数字政府数智协同引擎平台建设项目

磋商响应文件

项目编号：ZC-HXCT2025-083

供应商（盖章）：

法人或委托人（签字或盖章）：

详 细 地 址：

日       期：                           
                 目  录

一、响应函

二、法定代表人授权委托书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、商务及技术响应偏离表

六、供应商基本情况表

七、资格证明文件

八、投标方案说明

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

华夏城投项目管理有限公司：

根据贵方为   （采购项目名称）采购服务的磋商公告    （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址），提交磋商响应文件正本一份、副本    份，电子版1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为            人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3.供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本次投标有效期为自开标日起 90 个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5.供应商完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝投标的条款。

6.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

年     月     日

二、法定代表人授权委托书

## 2.1、法定代表人资格证明

供应商：

单位性质：

地    址：

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：          职务：

系                     （供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                           （盖章）

日  期：     年    月     日

附：法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

2.2、法人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托             （被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目                     （项目名称、项目编号）的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于    年    月    日签字生效，

特此声明。

法人代表签字或盖章：                 被授权人签字：

（公章）：                           被授权人联系电话：

日  期：  年  月  日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 被授权人身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件反面 | 被授权人身份证复印件反面 |

三、磋商报价表

项目编号：ZC-HXCT2025-083

| 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：   年   月   日

四、分项报价表

| 序号 | 名称 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计（元） |  | ￥： （大写） |  |  |  |

注：① 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

② 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

③ 在不改变此表格式的情况下可自行制作

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年    月    日

五、商务及技术响应偏离表

（一）商务响应偏离表

供应商名称（盖章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离度 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：根据服务期限、付款等商务条款要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作。偏离度填写：正偏离、无偏离、负偏离。

（二）技术响应偏离表

| 序号 | 磋商文件需求 | 投标文件技术服务标准响应 | 偏差度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按所投项目的实际技术服务标准，逐条对应招标文件的“第四章 采购内容及要求”认真填写本表。偏差度填写：优于、等于、低于。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：  年  月  日

六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；

资质指特定条件要求提供的资质。

供 应 商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签名或盖章）

日期：    年  月  日

## 七、资格证明文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：详见采购公告

注：供应商未按磋商文件要求附相关资质证件的，按无效投标处理。

八、投标方案说明

- 按照磋商文件的评分要求编写投标方案及售后服务承诺，格式自拟

- 业绩证明材料

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额（元） | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、后附业绩证明材料。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                    　（盖章）

法定代表人或授权代表：　　　　　　　　  （签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 安康学院  （单位名称）的 数字政府数智协同引擎平台建设项目 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 数字政府数智协同引擎平台建设项目 （标的名称），属于 软件和信息技术服务业（采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为          （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为          （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。