政府采购项目

项目编号：ZCPC-2025-079

市委党校智慧校园软件项目建设

竞争性磋商文件

陕西众灿品诚项目管理有限公司

2025年11月

温馨提示

请供应商认真阅读下列条款，避免因此造成的无效投标：

- 本项目采用电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA主锁），现场解密投标响应文件，如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密响应文件，按无效投标对待。

- 制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。”

- 递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台 (陕西省•安康市),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目一项目流程-上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- 本项目采用“不见面开标”方式，无须到开标现场及递交纸质响应文件，各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载操作手册，并在响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）递交电子响应文件。

五、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

六、各供应商应于开标前自行检查电脑网络环境、安装插件以及设置浏览器，提前阅读《安康市公共资源交易不见面开标大厅操作手册》(网址：https：//ggzyjy.ankang.gov.cn/Node-93230.html)，可在开标1小时前登录不见面开标大厅，进入系统进行签到。如有供应商因不熟悉系统操作流程无法签到，应及时联系安康市公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作。在开标过程中，供应商使用电子证书（CA锁）进行的远程签到、解密、确认等一系列操作都将视为供应商自身行为；各供应商应当妥善保管好电子证书（CA锁）。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或响应的，由供应商自行承担后果，遇到问题及时联系客服40092800135/4009980000。

七、供应商须在竞争性磋商文件发售截止前登录电子交易平台下载竞争性磋商文件，未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载竞争性磋商文件，导致无法完成后续流程的责任自负。

谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	5

第二部分  供应商须知	9

一、总则	9

二、磋商文件	9

三、磋商要求	10

四、响应文件的编制和签署要求	11

五、响应文件的密封和递交	11

六、开标	12

七、评审	13

八、确定成交供应商	21

九、质疑与投诉	21

十、履约保证金	22

十一、合同	22

十二、合同的履约验收	22

十三、招标代理服务费	22

十四、需要落实的政府采购政策	22

第三部分  采购内容及要求	24

第四部分  拟签订的合同条款文本	34

第五部分  响应文件格式	49

- 第一部分  竞争性磋商公告

###### 项目概况 ###### 市委党校智慧校园软件项目建设采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于2025年12月08日14时00分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZCPC-2025-079

项目名称：市委党校智慧校园软件项目建设

采购方式：竞争性磋商

预算金额：999,500.00元

采购需求：

合同包1(市委党校智慧校园软件项目建设):

合同包预算金额：999,500.00元

合同包最高限价：999,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 软件集成实施服务 | 市委党校智慧校园软件项目建设 | 1(项) | 详见采购文件 | 999,500.00 | 999,500.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(市委党校智慧校园软件项目建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141；（4）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政 府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）；(10)符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；(11)国家统计局 关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知；(12)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；(13)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）（14）其他应落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(市委党校智慧校园软件项目建设)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明(法定代表人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

（3）控股、管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购项目；

（4）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

#### 三、获取采购文件

时间： 2025年11月26日 至2025年12月02日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2025年12月08日14时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）上传电子响应文件

#### 五、开启

时间：2025年12月08日14时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）-不见面开标系统

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载磋商文件。

2.本项目采用电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站（服务指南－下载专区）中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子磋商文件技术支持：40092800135/4009980000；

3.未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动；

4.请各供应商获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

5.本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，支持中小企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持脱贫攻坚等相关政策。详见磋商文件《供应商须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：中共安康市委党校

地址：安康高新区花园大道

联系方式：余婧  0915-3366106

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西众灿品诚项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区电子城街道万象国际中心2号楼1单元801室

联系方式：王伟娜18966707323

###### 3.项目联系方式

项目联系人：王伟娜

电话：18966707323

- 第二部分  供应商须知

## 一、总则

（一）名词解释

1、采 购 人：中共安康市委党校

2、监督机构：同级财政部门

3、采购代理机构：陕西众灿品诚项目管理有限公司

4、供 应 商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）费用承担

供应商应承担其参与采购活动所涉及的一切费用。

（三）保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等内容予以保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（四）现场踏勘

不统一组织，供应商自行踏勘或采购人认为有必要，另行书面通知

（五）转包与分包

1、本项目严禁采取转包方式履行合同。

2、本项目不允许分包，成交供应商在成交后不得将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的,否则，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

（六）进口产品、联合体

1、本项目是否接受进口产品投标： 否  。

2、本项目是否接受联合体投标： 否  。

## 二、磋商文件

（一）磋商文件

- 1、磋商文件的获取：供应商必须从安康市公共资源交易中心平台下载磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。仅作为本次招标使用。

2、电子磋商文件下载：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站[电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

（二）磋商文件的修改或澄清

1、若对磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在财政部门指定媒体上发布更正公告并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，不足5日的，采购代理机构将顺延递交响应文件的截止时间。

2、在采购活动中，采购代理机构按照有关规定对获取磋商文件的潜在供应商发出书面形式通知要求其确认的，潜在供应商应当在规定时间将确认情况原件送达至采购代理机构或通过电子邮件回复至采购代理机构指定的邮箱地址。若潜在供应商未在规定时间内进行确认的，视同对发出的书面通知已认可，所造成的一切后果由供应商自行承担。

（三）解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

## 三、磋商要求

（一）供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照磋商文件要求的内容编制响应文件。

（二）磋商报价

1、供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写第一次磋商报价表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

2、磋商报价是供应商响应本次采购要求中全部工作内容的价格体现,包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用。按照含税包干综合单价×采购人审定的实际完成工作量进行结算。

3、磋商最终报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价,各供应商分项报价表中所有报价（与最终磋商报价比例一致）同比例下浮。

4、凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5、供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为，某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，可要求该潜在供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其响应文件作无效响应文件处理。

6、最低报价不是成交的唯一依据。

（三）磋商保证金

无

（四）投标有效期

投标有效期从递交响应文件的截止之日起算不得少于90个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（五）响应文件中标准和计量单位的使用

1、供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

2、响应文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

3、磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

## 四、响应文件的编制和签署要求

（一）响应文件必须按照磋商文件第七部分“响应文件格式”中的要求编制，响应文件中供应商名称盖章处必须加盖供应商公章，磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处非法人单位的负责人均参照执行。

（二）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章。

（三）本项目采用电子化投标的方式。供应商须在“陕西省安康市公共资源交易中心平台（https：//ggzyjy.ankang.gov.cn/）”的“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子响应文件。供应商须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

## 五、响应文件的密封和递交

（一）本项目采用不见面开标模式，供应商不需要提供纸质响应文件。供应商应在投标截止时间前登录磋商文件载明的“不见面开标大厅”（http：//bjmkb.akggzyjy.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）网址，按系统提示完成开标流程。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成开标的，由供应商自行承担后果。

（二）电子响应文件以陕西省安康市公共资源交易中心网公示的开标时间为准，在投标截止时间前上传至陕西省安康市公共资源交易中心平台。供应商编制响应文件时，涉及的有关原件应在响应文件中提供电子版。

（三）如因供应商自身原因造成无法解密响应文件，按无效投标对待。

（四）递交电子响应文件。登录陕西省安康市公共资源交易中心平台（ https：//ggzyjy.ankang.gov.cn/），选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

## （五）成交供应商另行提供纸质版响应文件（一正一副）交与代理公司，无需封标。

## 六、开标

（一）采购代理机构按磋商文件规定的时间在规定的时间和地点组织开标活动。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、供应商（线上）和有关方面代表参加。开标截止时间后供应商不足3家的，不进行开标。

（三）开标程序

以“不见面开标大厅”流程为准。

（四）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（五）开标当日,供应商不必抵达开标现场，可通过安康市公共资源交易不见面开标系统参加开标会议。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）→不见面开标系统。

（六）各供应商需实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的相应后果。

（七）注意事项

1、供应商参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备；

2、供应商参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。

3、为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。

4、开标、评标过程中，参与远程互动的各供应商应为同一个人，供应商一端参与互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权代表。

5、参与不见面开标的各供应商，应当仔细阅读系统操作手册，供应商可登录（https：//ggzyjy.ankang.gov.cn/Content-2497671.html）下载操作手册。并按照交易流程进行不见面开标活动。未按规定程序操作导致的一切后果由供应商自行承担。

## 七、评审

评标过程中对响应文件的判定，只依据开标截止时间前陕西省安康市公共资源交易平台递交的电子响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

（一）磋商小组组成

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成（达到公开限额标准的为5人以上单数），其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从陕西省政府采购专家库中随机抽取。

（二）资格审查

开标结束后，磋商小组对供应商的资格要求进行审查，具体审查内容如下：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2024年度财务报告或供应商开户银行近6个月内其出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税至少一种）和已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141；（4）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政 府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）；(10)符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；(11)国家统计局 关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知；(12)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；(13)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）（14）其他应落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(市委党校智慧校园软件项目建设)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明(法定代表人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

（3）控股、管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购项目；

（4）联合体投标：本项目不接受联合体投标

采购代理机构将在响应文件递交截止日当天资格审查阶段在【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】政府采购严重违法失信行为记录名单栏和【信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】失信被执行人、重大税收违法失信主体栏对各供应商的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

备注：

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

（2）分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按磋商文件给定的格式填写，响应文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应证明文件。

（二）符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，符合性审查结束后，磋商小组对审查结果进行签字确认。符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。具体审查内容如下：

| 实质性条款要求 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 有效性审查 | 项目名称、项目编号 | 与所投项目名称、项目编号一致 |
|  | 签署、盖章 | 符合磋商文件签署盖章要求 |
|  | 语言及计量单位 | 语言、计量单位均符合磋商文件规定 |
|  | 磋商报价 | 1.报价唯一； 2.报价货币符合磋商文件要求； 3.未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |
| 完整性审查 | 投标有效期 | 从递交响应文件的截止之日起算不少于90个日历日 |
| 响应程度审查 | 合同条款 | 响应磋商文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。 |

（三）投标无效情形的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

1、供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与竞争性磋商文件获取登记表中的名称不符；

2、响应文件中提供的供应商资格要求证明文件不符合磋商文件规定；

3、响应文件中出现备选方案或响应文件中出现选择性报价的；

4、磋商报价超过了本项目采购预算或最高限价的；

5、响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

6、响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

7、响应文件未按照磋商文件规定的格式要求编制的；

8、响应内容出现漏项或数量与要求不符的；

9、响应文件中无投标有效期或投标有效期达不到磋商文件要求的；

10、未响应合同条款或响应的合同条款中附有采购人不能接受的附加条件的；

11、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

12、与本采购项目其他供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

13、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；

14、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

15、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

（四）响应文件的澄清、说明或者更正：

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、响应文件出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）响应文件中第一次磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以第一次磋商报价表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以第一次磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（五）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2、对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、已递交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（六）最终报价

1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

2、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

3、最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

4、最终报价应按首次报价的格式内容填写，由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

5、二次报价网上操作流程：

①插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

②点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

③点击网上报价；

④报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

⑤签章查看：点击，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

⑥确认无误如图：

⑦提交。

（七）比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

1、评审方法：综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2、评审因素及权重分解表（总计100分）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 根据各供应商的有效磋商报价，以满足磋商文件要求且有效投标价格的最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（评标基准价/有效磋商报价）×价格分权值×100（保留到小数点后两位（四舍五入），当场统一计算）。 注：对符合《政府采购促进中 小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的小微企业报价给予10.00%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10.00%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10.00%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 | 价格评分因素 |
| 2 | 技术方案 | 24分 | 供应商针对磋商文件中带“▲”的重要技术指标进行点对点完整应答，完全满足该项目实际要求得24分，每有一项有明显缺陷或不详细、不完整扣4分，扣完为止，未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
|  | 企业及团队服务实力 | 7分 | - 团队配置：本项目的项目组成人员配备齐全（包括但不限于PMP证书、系统分析师、高级信息安全管理工程师、数据库管理师、软件设计师、高级软件测试工程师、系统集成项目管理工程师等）每提供一个证书得1分，最高得7分，未提供不得分。 - 须提供证书扫描件并加盖公章。 | 共同评分因素 |
|  |  | 4分 | 企业实力：供应商具有CMMI证书，五级得4分，四级得2分，三级及以下得1分，提供证书复印件，未提供不得分（不重复得分）。 |  |
| 5 | 业绩证明 | 5分 | 供应商具有2022年1月1日以来类似软件项目业绩，每提供一个业绩案例合同得1分最高5分，未提供不得分。 （注：业绩需提供合同复印件和用户盖章的验收报告复印件，合同复印件需体现合同的签订主体、签订时间、建设内容等内容。） | 共同评分因素 |
| 6 | 实施方案 | 24分 | 方案内容包括但不限于①项目进度安排②组织保障措施③质量控制措施④风险控制措施⑤文档管理⑥培训方案⑦测试方案⑧验收方案等内容的详细描述。评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、对项目采购内容和具体情况理解充分，符合本项目整体要求得24分；评审内容每缺一项扣3分，扣完为止；每有一处有缺陷扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。） | 共同评分因素 |
| 7 | 售后方案 | 6分 | 方案包括但不限于①售后服务体系②售后服务技术支持措施③售后服务响应时间等内容。方案内容完整、具体、切实可行的得6分，方案有缺项或表述不够详细或有其他缺陷不能完全满足项目需求的每项扣2分，扣完为止。最多得6分，未提供不得分。 | 共同评分因素 |
| 8 | 功能演示 | 20分 | 1.教学管理系统功能演示 ①考勤管理支持考勤规则设置，支持多种考勤模式和考勤状态的设置，可设置学员打卡时间段，可通过模拟课程时间进行考勤测试 ②大教室排座支持移动区域功能，支持通过鼠标一键框选座位以及人员进行座位拖动 ③支持毕业证书可视化配置，可以上传证书底图，配置证书尺寸，是否要显示头像，配置印章，配置水印，证书文字动态配置，配置后实时查看配置效果 ④班级档案支持自动获取班级资料文件包括班级作业、教学资料、学员名单、学员照片、班级相册、教学计划，支持手动新增文件夹上传班级资料，可一键打包下载 ⑤教学场地占用支持多种展现方式，支持按时间段，按周期批量设置占用，冲突的教室能够显示占用情况，可以显示场地多媒体资源情况，支持导出多种模式的资源占用表 2.学员管理系统功能演示 ①学员进入首页可查看教学资料，可切换查看全部资料和本班资料 ②支持在学员论坛模块进行发帖，点赞，评论操作 ③支持按日历模式和列表模式查看课表，可在课表上直接查看课程备注和下载课件 ④支持查看座位表信息，可查看学员所在班次的座位区域，学员本人座位突出显示 ⑤学员可查看历史培训记录，可下载查看班级教学计划和学员手册，可切换班次 3.班主任管理系统功能演示 ①支持学员信息批量导入功能和手动新增学员，若为历史参训学员，填写手机号和身份证后，其他信息自动关联带出 ②支持学员自动分组，可按学号或自定义条件自动分组，分组完成后支持手动拖拽学员进行人员排序 ③支持批量导入学员照片，生成学员头像，同时支持批量导出学员头像 ④支持班主任在作业管理下代学员上传作业，修改作业成绩，发布作业成绩 ⑤班主任首页支持班级事务查看，包括班级作业进度、评估进度、考勤进度，可点击直接提醒学员 4.教学测评系统功能演示 ①支持评估模板自定义功能，实现多种评估题型直接拖拽进行评估模板制定，包括一票否决、组合题、填空题、打分题、评价题、分数下拉、多项下拉、数值填空 ②支持设置评估题目的分值和权重，评估模板自动实时计算显示总权重和总分 ③支持将评估题目加入题库，也可以从题库中直接选取题目进行评估模板制定 ④支持预览评估模板，可切换查看手机端和电脑端评估样式，可对制定好的评估模板进行模拟填写 ⑤可查看课程评估统计，针对每个评估题目进行汇总统计，点击人数查看具体学员评估详情 三、赋分标准（满分20分） 上述四点共20项，提供真实系统演示每演示成功一项得1分，提供demo演示每演示成功一项得0.5分，提供PPT演示每演示成功一项得0.2分，未提供演示不计分。 注：评标现场代理机构将通过不见面系统私聊，分别通知各投标单位，依次进入指定的腾讯会议室（具体会议室链接开标现场通知）进行演示，请各供应商事先下载注册腾讯会议，并调试好演示内容，确保评审小组可清晰流畅的浏览演示。 | 共同评分因素 |

3、其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

（2）评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

4、推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，磋商小组依据评审结果写出评审报告。

## 八、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商，复函采购代理机构。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

## （三）采购代理机构当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公告期限为1个工作日，并向成交供应商发“成交通知书”。

## 九、质疑与投诉

（一）质疑

1、供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

（1）提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交法人授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复。

3、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 十、履约保证金

本项目成交供应商是否需要向采购人缴纳履行保证金： 否  。

## 十一、合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）成交供应商需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（1250140002@qq.com）。

（三）成交供应商无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

## 十二、合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十三、招标代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（二）招标代理服务费的计算方法：以成交金额为基数，参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）及国家和发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定按标准收取，若按照标准收取不足5000元，按5000元计取。

（三）招标代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）招标代理服务费缴纳信息：

银行户名：陕西众灿品诚项目管理有限公司

开户银行：招商银行西安分行钟楼支行

账    号：129914150610901

## 十四、需要落实的政府采购政策

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141；（4）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政 府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）；(10)符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；(11)国家统计局 关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知；(12)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；(13)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）（14）其他应落实的政府采购政策。

# 第三部分  采购内容及要求

项目名称

市委党校智慧校园软件项目建设

- 采购内容与要求

- 一、教学教务系统

- 学员管理平台

- 学员报道系统：包含网上报道、报道审核

- 学员管理系统：包含班次管理、班级管理、学籍管理、档案管理

- 班务管理系统：包含请假管理、成绩管理、结业管理、证书管理

- 考勤管理：包含考勤信息提示、课程信息展示、操作安全管理，支持扫码、刷卡、人脸考勤多种方式

▲请投标方详细描述学员管理平台各功能模块，画出详细清晰的网上报名管理系统架构图和业务架构图

- 教学教务管理平台

- 教学管理系统：包含课件资料、排课管理、课表查询、教学通知、基础设置

- 测评管理系统：包含教学测评、后勤测评、测评状况、测评结果、投票管理

- 教务管理系统：包含师资库、教学专题库、教学活动

▲请投标方详细描述学教学教务管理平台各功能模块，画出详细清晰的教学管理系统架构图和业务架构图

- 二、后勤管理系统

- 主要包括网上报修、教室场馆管理、易耗品管理、体育馆管理、用餐管理、车辆管理、访客管理等功能

▲请投标方详细描述后勤管理系统各功能模块，画出详细清晰的教室场馆管理系统架构图和业务架构图

- 三、辅助决策系统

- 主要包含报名数据分析、学员数据分析、课程数据分析、师资数据分析、考勤数据分析、评价数据分析、班级数据分析

- 四、移动端

- 分学员端、以及教职工端、功能包含教学教务管理、后勤管理

▲请投标方详细描述移动端平台各功能模块，画出详细清晰的移动服务端系统架构图和业务架构图

- 五、统一支撑平台

- 统一用户系统、业务生成器、工作流引擎

- ▲请投标方对统一支撑平台的系统概述、功能描述、技术方案、功能指标和组件接口等方面展开详细描述

- 六、系统对接

- 系统需实现与电子班牌系统的对接

▲请投标方承诺智慧校园平台与电子班牌系统对接，相互调用数据，实现党校智慧校园相关信息系统与电子班牌的集成，教学安排、通知公告、新闻等信息均能够通过党校智慧校园相关信息系统推送至电子班牌

- 七、电子班牌

- 1.硬件参数

- 显示参数：可视角	水平178°，垂直178°

- 显示尺寸：21.5 inch

- 屏幕可视区域：476.06 mm (H) × 267.79 mm (V)

- 背光源类型：TFT-LCD背光

- 像素间距：≥0.24795 mm × 0.24795 mm

- 物理分辨率：1920×1080

- 亮度：≥600 cd/m²

- 色深度：≥8 bit

- 对比度：≥ 1000∶1

- 响应时间：≥8ms

- 色域：≥72%

- 连续使用时间：7 × 16 h

- 屏幕活动域	：476.06 mm (H) × 267.79 mm (V)

- 系统参数操作系统：Android 12.0

- CPU	Cortex-A55，4核，主频1.8 GHz

- 内存：≥2GB

- 内置存储：≥16 GB EMMC

- 智能参数镜头：≥200万宽动态摄像头

- 人脸库：≥50000张，支持JPG图片格式

- 人脸检测距离：＞0.3 m ~ 1.5 m，最远5 m，可软件调整

- 人脸验证准确率：＞ 99%

- 刷脸验证时间：≤ 0.5 s/人

- 触控参数触摸方式：电容

- 玻璃：3 mm防眩光钢化玻璃

- 触控点：10点

- 触控响应速度：≤ 14 ms

- 接口参数网络接口：LAN口×1

- 数据传输接口：USB 2.0 × 2，内置Wi-Fi，蓝牙（BT 4.2），刷卡，门禁

- 电源参数待机功耗：≤ 0.5 W

- 功耗：≤ 60 W

- 运行环境工作温度：	-10 °C ~ 50 °C

- 工作湿度：0 ~ 95%

- 通用参数：电源176 ~ 240 VAC，50/60 Hz ± 5%

- 数量：10台

- 八、精品录播教室

| 精品录播系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | - 内置OPS模块,支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 2.中间区域显示屏≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果。在照度110KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 3.色域值≥NTSC 72%。 4.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 5.支持感应并自动调节屏幕亮度。 - 6.电容触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。 7.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4/5.0GHz（6GHz）频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准。 8.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 9.具备双RJ45网络接口。 10.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，可实现扫码进行分享。 11.在任意通道下，可通过手势在任意位置调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 12.整机具备≥6个前置按键，即电源开关键、OPS电脑开关键、主页、音量+/-、设置为物理按键。 13.支持投票功能。可编辑议题及选项内容， 可设置≥10个选项， 支持单选及多选，设置完成后以手机扫码形式下发进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持以图片格式插入到白板。 14.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，同时接入≥四个设备投屏。 15.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 16.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 17.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 18.前置端口：≥1*HDMI，≥2*USB3.0，≥1*Type-C，≥1*TOUCH 2.0。 19.板载I/O接口：≥2*HDMI IN，≥2*USB3.0（随通道切换），≥1*USB2.0，≥1*TOUCH OUT，≥1*VGA IN，≥1*AUDIO IN，≥1*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*SPDIF，≥1*RJ45 IN（10M/100M/1000Mbps），≥1*RJ45 OUT（10M/100M/1000Mbps）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 教学专用高拍仪 | 1.模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。80pin接口，实现无单独接线的插拔。 2.按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。 3.配置CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥SSD-512G。 4.前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支持4096*2160@60Hz）≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。 | 1 | 个 |  |
| 二、录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 课程录制服务平台 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 录播导播控制终端 | 1.≥4英寸电容式触摸屏，一体化硬件设计，具有录制功能、导播模式、直播、画面切换、开关机≥5大模块，实现开始、暂停、结束录制、设置手动导播或者自动导播、控制开启或关闭直播、切换画面、控制主机的开机或关机多种功能，易用易维护安全性高。 2.录制功能：支持开始、暂停、结束录制功能。 3.导播模式：支持设置手动导播或者自动导播功能；支持≥8个通道画面进行切换导播。 4.直播：控制开启或者关闭直播功能； | 1 | 台 |  |
| 3 | 特写摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 教师全景摄像机 | 1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。 2.内置领先的图像识别和跟踪算法。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥44°，同时支持EPTZ。 4.CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比≥55dB。 5.支持PoE一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 6.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 7.支持≥3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 学生全景摄像机 | 1.配置4K Sensor和4K镜头，实现高清电子云台效果。 2.内置领先的图像识别和跟踪算法。 3.全自动对焦无畸变镜头，广角视场≥95°，同时支持EPTZ。 4.CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比≥55dB。 5.支持PoE一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 6.支持交织模式，可实现单摄像头同时输出全景和特写信号，实现一机双镜效果。 7.支持≥3840x2160@30fps分辨率编码网络流输出，并向下兼容。 | 1 | 台 |  |
| 三、音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师拾音麦 | 1.高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。 2.内置专用音频信号处理功能。 3.支持48V幻象供电，平衡输出。 4.信号处理电路：专用音频信号处理电路 5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 6.拾音范围等同或优于：5-50㎡ | 2 | 只 |  |
| 2 | 录播专用处理器 | 1.工业级嵌入式架构，集成自动噪音抑制技术。具备回声消除功能，远程回声消除延迟能力有128ms，256ms，512ms。 2.具备≥8路平衡输入接口，支持差分输入，支持48V幻象供电，支持≥16段EQ处理功能；具备≥4路单声道LINE IN输入接口；具备≥4路平衡输出接口。 3.支持≥8路智能混音。支持NOMA功能，根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平。 4.支持灵活的配置方式，支持通过网口、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。可通过网络进行监听，软件升级和参数配置。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音源采集器 | 1.具有≥1路话筒输入接口、≥1路立体声线路输入接口、≥1路线路输出接口、≥1路100V广播输入接口，≥1个麦克风音量调节旋钮，≥1个线路输入音量调节旋钮，≥2个高低音调节旋钮。 2.内置数字无线教学接收模块，可接入≥1个教学无线手持麦。音频传输基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时具备自动扫频与对频技术功能。 3.具有输出过载、过压、短路保护功能。 4.整机配置≥1只手持式麦克风，麦克风具有≥1路3.5mm音频接口可用于接入头戴麦配件。 5.手持式麦克风具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括但不限于频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量加按键、音量减按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关静音。 6.手持式麦克风具有≥2种充电方式，包括但不限于座式话筒充电座触点充电和TYPE-C接口充电。 7.手持式麦克风具有智能检测麦克风状态功能，40分钟无音频输入自动关机实现省电功能。 8.红外对频技术，可实现无线麦克风自动接入系统，不会串频到其他房间或者场景。 10.具有智能扫频功能，自动选择并避开干扰频段。 11.具备远程升级功能，可实现蓝牙在线升级。 12.内置高保真扬声器，功放额定功率≥2×40W。 13.信噪比≥70dB。 14.频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)。 15.谐波失真≤1%。 | 1 | 套 |  |
| 四、观摩室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播导播移动端软件 | 1.支持画面预览，可查看≥6路摄像机画面和1路PGM画面。 2.支持画面布局设置，支持≥单画面、双画面、三画面、四画面等多种布局样式，可进行自由切换。 3.支持手动、自动等多种导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.支持课堂召集功能。互动模式下，主讲课室可以通过查看历史记录直接对参加过课堂互动的教室终端发起互动功能，无需做额外配置，方便快捷。 5.支持视频点播功能，无需下载即可对录制视频文件进行播放、暂停、拖拉进度等操作。 6.配套国产电脑，无线键鼠套装一套，55英寸4K超高清全面屏一台，导播键盘一套。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 音源采集器 | - 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 - 4.有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 |  |
| 五、其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装修（含设备安装及布线） | 1.墙面：墙面空腔隔断，填充木工板框架造型，安装石膏板选用环保、耐火性高的材质。 2.地面：普通硅酸盐1:2水泥砂浆,找平，静音2*2000*20000毫米塑胶地板饰面。 3.吊顶：1200*2400毫米铝制蜂窝大板吊顶。 4.教室门：添置木制门一道。 5.灯光改造：按比例配置射灯和线性灯。 6.教师讲台1000x1400x450毫米木作、40套600*750*450毫米课桌(包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等)。 7.含设备安装及布线及机柜交换机等辅材。 8.隔墙中央安装10mm超白玻璃。 9.墙面维修处理：包含返碱、脱落等铲除从新批刮腻子粉两边，乳胶漆饰面等。 | 1 | 项 |  |

- 服务期： 60个日历日内。

- 质保期：软件服务1年，货物3年。

五、付款方式：甲方在签订本合同后，乙方为甲方开具等额发票十个工作日内，向乙方支付合同价款的40%；在乙方安装、装修、调试完毕试运行正常并经甲方初步验收合格，甲方凭乙方出具等额发票后二十个工作日内，甲方支付价款的40%；初步验收合格试运行一个月后，进行整体验收合格，整体验收合格后凭乙方出具等额发票后，支付剩余20%价款。

市委党校智慧化校园建设

项目合同

采购人（甲方）：中共安康市委党校（安康市行政学院）

供应商（乙方）：

签订时间 ： 2025年  月   日

签订地点 ：陕西省安康市

甲方的智慧化校园建设项目经过政府采购法定程序，确定乙方为成交（中标）单位，甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律和行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就市委党校智慧化校园建设项目达成如下协议，双方共同恪守。

第一条 合同性质及定义

本合同属于系统集成建设合同。

除非本合同的条款或者内容中另有约定，下列名词具有如下意义

  - 知识产权

- 指依据中国有关法律和国际条约规定权利人所享有的专利权、版权（著作权）、商标权、商业信誉和商业秘密权。

  - 1.2、补充协议及附件
指主合同的补救条款或附件合同等，与主合同具有同等的法律效力。

第二条 合同内容及要求

2.1货品名称
智慧校园系统以及精品录播教室，详见竞争性磋商文件。

第三条 合同价款及支付方式

3.1 合同总价款为人民币      元，大写       元整（含税）。实行固定总价包干，合同价包括但不限于产品（硬件产品和软件产品）费、 安装费、调试费、运杂费(含保险)、仓储保管费、人工费、材料费、垃圾清运费直至交钥匙工程的所有手续费、质保期内的维保费、培训费、技术咨询等其他一切相关费用。不受市场价变化的影响。合同价格为含税价，乙方供应本项目所发生的一切税费等都已包含于合同价款中。

3.2甲方在签订本合同后，乙方为甲方开具等额发票十个工作日内，向乙方支付合同价款的40%，即人民币       元（大写       元整）；在乙方安装、装修、调试完毕试运行正常并经甲方初步验收合格，甲方凭乙方出具等额发票后二十个工作日内，甲方支付价款的40%，即人民币       元（大写       元整）；初步验收合格试运行一个月后，进行整体验收合格，整体验收合格后凭乙方出具等额发票后，支付剩余20%价款，即人民币       元（大写       元整）。

3.2 乙方在甲方办理以上付款的支付手续前，为甲方开具相应付款金额、税率为13%的增值税专用发票。

3.3乙方的收款信息

户名：

开户行：

账号：

第四条 合同执行

4.1 乙方在签订合同后，立即进行项目的实施。

4.2 乙方应在合同签订后 20 个日历日内，完成系统的部署。

4.2.1 包装、运输、设备交付、设备安装与调试、装修及人员培训、验收

4.2.1.1 乙方负责办理将货物、材料运抵甲方指定交货地点的一切运输事项，完成交货工作。

4.2.1.2乙方应选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包括在总价内，包括生产厂到交货验收现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。乙方须提供货物、材料运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物、材料损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

4.2.1.3设备、材料的初验：甲方应自收到设备、材料之日起2工作日内对设备、材料进行初步验收。配套的全套中文技术资料一套在甲方对设备、材料进行初步验收时，乙方须一并提供。

4.2.1.4供应商应向采购人提供关于设备、材料的全套中文技术资料一套，其费用包括在合同价格中: 包括完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件， 图纸（线路图、原理图等）、保修卡等；制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，质量保证书等文件；合同中要求的其他文件资料；

4.2.1.5安装期：交货后 20个日内完成安装调试工作。

4.2.1.6装修期：附带装修工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工承包。乙方应在交货后 30个日内完成装修工作，并做到场地清洁。

4.2.1.7乙方应加强安全管理，对安装调试、装修、整改等合同实施过程中的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的，由乙方自行负责解决并承担全部法律责任。

4.2.1.8乙方给甲方人员进行免费培训，直至甲方人员掌握本项目的操作技能为止。

4.2.1.9乙方应在项目结束交付时，向甲方交付相关技术文档和使用手册等资料。

4.3 乙方应在合同签订后 60个日历日内，完成项目的交付，在乙方装修、安装调试完成且试运行正常后，甲方进行项目的初步验收，初步验收合格的，甲乙双方在初步验收合格单上签字确认；自初步验收合格之日起试运行一个月后，进行项目整体验收，项目整体验收合格后，甲乙双方在整体验收单上签字确认。

4.3.1采购人对项目进行初步验收和整体验收，供应商协助配合。初步验收内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、 样式、颜色以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准， 是否按照采购人要求安装、装修到位，是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训，是否在规定时间内安装、装修完毕，所有产品的配套技术资料是否完好无损等进行逐项检查。初步验收合格的，甲乙双方在初步验收合格单上签字确认。试运行一个月后，进行项目整体验收，主要验收系统的稳定性和安全性、适用性等指标，且项目不存在任何质量问题，能够正常运行，经整体验收合格的，甲乙双方在项目整体验收合格单上签字确认。

4.3.2验收依据：

（1）本合同体系、政府采购文件（或者磋商文件）、政府采购响应文件（或者投标文件）。

（2）国内相应的标准、规范。

（3）注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家的产品验收清单和装修工程清单。

4.3.3所验产品及附带装修工程的指标、性能参数通过验收达不到政府采购文件（或者磋商文件）要求和政府采购响应文件（或者投标文件）承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品及工程验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货、整改。

4.4若发现供应商有弄虚作假的，在政府采购响应（或者投标）阶段故意或随意夸大产品、材料技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

4.6甲、乙双方对合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

- 验收方式
甲方组织项目验收，乙方提供的智慧校园系统、精品录播教室、附带装修工程应符

- 合甲方的要求，验收方式采取乙方先自检，自检合格后，提请甲方进行项目初步验收；自初步验收合格之日起试运行一个月后，提请甲方进行项目整体验收；甲方进行初步验收和整体验收可以聘请专家参与验收。若项目未通过初步验收或者整体验收的，乙方应无条件根据甲方的反馈进行整改，直至通过验收；三次整改仍不能初步验收或者整体验收的，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任和赔偿责任。

第六条 知识产权

6.1 本合同项下的智慧校园系统的知识产权归甲方所有。

第七条 甲方的权利及义务
    7.1 甲方负责向乙方提供项目开发建设所需要的有关资料，并为乙方的施工及安装调试、相关培训等工作提供便利；

7.2 甲方应定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管；

7.3 甲方有权对项目的开发建设进度、质量、成果等进行监督和检查，要求整改。

第八条 乙方的权利与义务

8.1 乙方应组建一支技术力量优良、具有从事同类项目经验、具有相应资质、符合

采购要求的工作团队，在合同约定的时间内完成服务内容确定的工作任务，使工作成果达到合同规定的要求。乙方工作团队人员的名单及基本信息应报甲方备案，便于乙方进入甲方院内开展项目工作；乙方应安排具有类似项目统筹管理和领导经验，能全程负责本项目各项工作的组织、实施、统筹协调，保障项目顺利实施的项目负责人一名，乙方确定本项目负责人为       ，电话是               。项目实施中原则上不允许更换项目负责人，因特殊情况确需更换的，需报甲方同意。项目负责人不按要求履职的，采购人有权要求更换项目负责人。

8.2乙方有义务为甲方操作人员进行免费的系统操作培训；

8.2 乙方要对甲方提供的用于系统初始化的管理信息系统、业务、生产有关资料和数据信息保密；

8.3 乙方应按照甲方的要求，认真履行开发建设职责，按时向甲方交付项目，并保证项目的质量、成果。

8.4 乙方应遵守国家有关法律法规，保证项目开发建设过程中不侵犯任何第三方的知识产权。

8.5 乙方须严格遵守安全管理等方面的相关法律、法规，乙方是项目安全管理的第一责任人，应加强现场安全管理和人员安全教育培训，采取有效措施确保人员的操作安全、现场安全、用电安全、消防安全等安全事项，自行负责履约过程中人身安全、财产安全、环境安全等一切安全问题，并为本项目员工购买社会保险和商业保险，如在履约过程中，因乙方人员所产生的一切安全责任、安全事故和其他事故的责任和损失（包括导致的甲方罚款）由乙方自行承担 ,与甲方无任何关系。如果导致甲方被罚款的，甲方有权要求乙方承担罚款的赔偿责任。

第九条 质量保证和权利保证

9.1质量标准：产品规格参数详见竞争性磋商文件，竞争性磋商文件与合同具有同等法律效力。

9.2质量保证：

9.2.1供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应满足甲方的要求，所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。乙方应保证所有产品、材料包括配套包装和配套的技术资料在内完好无损，如有缺漏、 损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

9.2.2乙方保证所开发建设的智慧校园系统、精品录播教室、附带装修工程符合甲方的需求，符合国家标准和行业标准，并确保系统的稳定性和安全性、适用性。

9.2.3 自整体验收合格之日起乙方提供质保一年，质保范围是因系统或者硬件、软件、附带装修工程自身存在质量问题在质保期内进行免费修复或者更换。

9.2.4  服务承诺与技术支持

9.2.4.1供应商在项目交付时，能够提供对采购方人员现场操作培训、指导服务以及后期的技术咨询服务。

9.2.4.2供应商在接到维修通知要求后若需上门维修，维修人员需在 24 小时内到达现场，遇到紧急突发事件远程无法解决，应在 12 小时内到达现场并排除故障，修理费用由供应商负责。

9.2.4.3供应商应对所供产品应终身免费提供技术咨询，且能够及时提供设备后期维修及易损件供应服务；所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合采购人理念及要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

9.2.4.4供应商应全面实际履行在投标（政府采购响应）阶段的全部承诺。

9.3权利保证：供应商应对所供硬件和软件产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引发的法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部法律责任：如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

第十条 违约责任

10.1 若乙方未能按时交付项目（因甲方原因或不可抗力导致的延误除外），每逾期一日，应按合同总金额的0.5‰向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总金额的 10%。若逾期超过 [30] 个日历日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并按合同总额的 10% 支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失（如另行采购的差价、教学延误损失等），乙方还应赔偿不足部分的损失。

10.2 若乙方违反本合同其他约定（如未按约定提供培训、技术文档，泄露甲方数据，侵犯第三方知识产权等），按以下标准承担违约责任：（1）若违约行为未对甲方造成实际损失，乙方应在甲方通知后[3]个工作日内整改，并按合同总额的 5% 支付违约金；（2）若违约行为导致甲方产生实际损失（如数据泄露导致的赔偿、系统无法使用导致的教学损失等），乙方应赔偿甲方全部损失，并按合同总额的 10% 支付违约金；（3）若乙方的违约行为导致合同目的无法实现（如系统无法达到约定功能、存在重大安全隐患等），甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并按合同总额的 20% 支付违约金。

10.3 甲方必须按合同约定的时间支付乙方合同款项，未按时足额支付合同款项的，乙方可向甲方发出催收通知，在甲方收到催收通知后10日内仍未支付的，甲方以该期应付款项为基数向乙方支付逾期付款的利息损失（按照合同订立时1年期贷款市场报价利率计算）。

第十一条 不可抗力

合同双方由于不可抗力，如天灾、政府命令或限制、瘟疫、火灾、水灾、地震或其它任何非协议双方能控制的类似原因，直接或间接造成的任何延迟或无法履行本合同全部或部分条款时，另一方不得提出索赔要求。

第十二条 争议解决

12.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决或者请求调解解决；协商、调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 诉讼费用（包括案件受理费、保全费、律师费、差旅费等）由败诉方承担，若双方均有责任，按责任比例分担。

12.3 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款，确保项目正常运行（如乙方仍需提供质保服务，甲方仍需支付无争议的款项等），不得因争议擅自终止合同履行。

第十三条 合同体系与合同生效

13.1合同体系

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）政府采购文件（或者磋商文件）

（2）乙方的政府采购响应文件（或者投标文件）

（3）乙方在投标或者响应时的书面承诺和服务标准

（4）成交通知书（或者中标通知书）

（5）本合同

（6）甲乙双方就未尽事宜签订的合同补充条款或补充协议

（7）国家、陕西省和行业制定的相应的标准和规范

（8）详细功能模块参数或者技术协议

上述文件将相互补充，甲乙双方必须予以遵守执行。

13.2通知与送达

为便于甲乙双方的日常联络和沟通，甲乙双方确认，甲方的联系人是        ，联系电话             ；乙方的联系人是      ，联系电话                     。甲乙各方联系人注明的微信、短信、电子信箱等电子地址以及本合同甲乙双方所列地址视为日常联络和工作送达的有效地址。通过上述方式发送的通知，自发送成功之日起视为送达。乙方联络人发生地址变更的，应及时书面告知甲方，在书面通知收到前，甲方视原送达地址继续有效。任何一方变更本合同所示的联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。因地址变更未通知导致送达失败的，视为送达成功日以原地址投邮时间为准。 甲乙双方及日常联系人均应禁止通过微信、短信、电子信箱等电子方式或者其他所禁止的方式发送涉密信息、文件。

13.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字并盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

通讯地址：

邮编：

日期：         年  月   日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

通讯地址：

邮编：

日期：        年  月   日

（注：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化。）

# 第五部分 响应文件格式

政府采购项目

项目编号：ZCPC-2025-079

市委党校智慧校园软件项目建设

响 应 文 件

(格式)

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

目      录

一、 响应函 ……………………………………………页码

二、 第一次磋商报价表 ………………………………………

三、 费用组成明细表 ………………………………………

四、 供应商资格证明文件 …………………………………

五、 商务条款偏离表 …………………………………………

六、 技术条款偏离表 …………………………………………

七、 响应方案说明……………………………………………

八、 业绩的有关证明材料 …………………………………

九、 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 …………………

十、 供应商认为有必要补充说明的事项 ……………………

一、响应函

（采购人名称）    ：

我单位收到贵公司关于市委党校智慧校园软件项目建设（项目编号：ZCPC-2025-079）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需货物及相应服务。

二、按磋商文件的规定，我公司的首次磋商报价为：人民币（大写）：            （￥：         元），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方投标有效期为自响应文件递交截止之日起    个日历日，磋商后在规定的投标有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证在成交公告发布后7个工作日内按规定和标准向贵方缴纳招标代理服务费；

（3）响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评评审结论和定标结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

说明：除可填报项目外对本磋商响应函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

二、第一次磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 质保期 |  |
| 服务期 |  |
| 说明： 1、磋商报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 2、除可填报项目外对本第一次磋商报价表的任何修改将被视为非实质性响应从而导致该投标被拒绝。 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、费用组成明细表

说明：对磋商报价组成进行详细说明，各供应商自行填写。最终磋商报价后，各供应商提供的费用组成明细表中各项报价执行同比例下浮原则。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

四、供应商资格证明文件

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2024年度财务报告或供应商开户银行近6个月内其出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标截止时间前6个月内任意时段已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税至少一种）和已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141；（4）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政 府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）；(10)符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；(11)国家统计局 关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知；(12)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；(13)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）（14）其他应落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(市委党校智慧校园软件项目建设)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明(法定代表人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

（3）控股、管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购项目；

（4）联合体投标：本项目不接受联合体投标

采购代理机构将在响应文件递交截止日当天资格审查阶段在【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】政府采购严重违法失信行为记录名单栏和【信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】失信被执行人、重大税收违法失信主体栏对各供应商的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

备注：

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

（2）分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按磋商文件给定的格式填写，响应文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应证明文件。

附1：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（采购人名称）：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附2：

参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）    ：

我方_______________（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附3：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于软件和信息技术服务业，承接企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱、戒毒企业声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附4：

法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 （正反两面）

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（2）法定代表人授权委托书

（采购人名称）    ：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （供应商全称）的法定代表人      （姓名）授权     （授权代表姓名）为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改         （项目名称） 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权委托书自签发之日起生效，授权委托书有效期自投标有效期届满之日起失效，仅限授权代表参加投标时提供。

供应商名称：                   （盖      章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：                     （签      字）

身份证号码：

年    月    日

法定代表人身份证复印件

（正反两面）

授权代表身份证复印件

（正反两面）

附5：

供应商关系关联声明

（采购人名称）    ：

我单位作为   （项目名称）    的供应商，在此郑重声明：

一、在本次采购活动中   （填“存在”或“不存在”） 与参加本项目其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

| 直接控股、管理关系证明 |  |
| --- | --- |
| 控股关系 | 我单位管理的具有独立法人的下属单位： (没有填“无”)。 我单位的上级管理单位： (没有填“无”)。 |
| 管理关系 | 我单位控股的单位： (没有填“无”) 。 我单位被 （有填控股单位全称，没有填“/”） 单位控股。 |

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附6：

非联合体不分包投标声明

（采购人名称）    ：

我单位作为   （项目名称）    的供应商，在此郑重声明本项目为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

五、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 商务条款要求 | 响应文件 商务条款响应 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

六、技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 技术条款要求 | 响应文件 技术条款响应 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中技术条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

七、响应方案说明

格式自定，参照磋商文件第二部分《评审方法和程序》各条款的要求，结合第三部分《采购内容及技术要求》编制响应方案。

八、业绩的有关证明材料

| 序号 | 合同 签订时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表后附合同复印件加盖公章，合同签订时间及金额以合同中体现的内容为准。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

十、供应商认为有必要补充说明的事项