府谷县华阳九年制学校实验室维修改造工程 

采购需求文件
采购项目名称：府谷县华阳九年制学校实验室维修改造工程 

采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：996809.71元
2、资金来源：财政拨款
3、采购方式：竞争性磋商
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式：
1、项目实施时间：45日历天
2、项目实施地点：府谷县华阳九年制学校

3、工程概况： 

主要内容包括：学校实验室维修改造等工程（具体内容详见采购预算工程量清单）。

项目总投资：996809.71元。
四、合同模板：
府谷县华阳九年制学校实验室维修改造工程合同
甲方： 府谷县华阳九年制学校   （以下简称甲方）
乙方：                        （以下简称乙方）
为了保证府谷县华阳九年制学校实验室维修改造工程的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。
  一、工程概况
1、工程项目名称：府谷县华阳九年制学校实验室维修改造工程。 2、工程地点：府谷县华阳九年制学校
3、工程内容：学校实验室维修改造等工程（具体内容详见采购预算工程量清单）。
  二、合同价款
合同总价为（¥:），最终工程价以决算价为准。
   三、付款方式
项目竣工验收后支付80%，竣工验收后一年付清剩余的20%。
四、工程期限
该工程工期为45天，2025年   月___日开工至2025年  月____日竣工，若拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方交纳合同价款的2‰的延期损失费。如给乙方造成损失的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍予以赔偿。
五、双方责任
    1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款1000—3000元。
    2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。
    3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案，③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。
七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖 章 ）                                                       乙方： （盖 章 ）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

年  月  日
五、履约验收标准和方法
1、履约验收时间：2026年8月（具体以完工时间为准）

2、履约验收内容：府谷县华阳九年制学校实验室维修改造工程，主要包含学校实验室维修改造等工程（详见采购预算工程量清单）。

3、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。
六、对供应商的要求
1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、付款方式：项目竣工验收后支付80%，竣工验收后一年付清剩余的20%。
八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话
    1、采购单位：府谷县华阳九年制学校
2、采购单位地址：府谷县三忻路张家塔村
3、项目联系人：王主任  联系电话：15596006689
府谷县华阳九年制学校
2025年12月16日
