| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、本项目具体内容详见工程量清单及施工图纸 |
| 2 |  | 二、清单编制依据 1.唐光陵和海源寺塔等11处国省文保单位安技防设施安装工程设备清单及其他相关文件等； 2.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》【2025】、《陕西省通用安装工程消耗量定额》【2025】、《陕西省通用安装工程基价表》【2025】(一般计税)及其他相关的计价依据和办法； 3.编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0版本7.5000.23.2。 |
| 3 |  | 三、项目概述： 本项目为11处国省文保单位安全技术防范设施安装工程，建设范围涵盖唐光陵、海源寺塔等在内的多处重要文物保护单位。工程主要内容为上述各文物点安防、技防系统所需的全部设施采购、施工安装、系统集成及后续调试运行。 |
| 4 | ★ | 四、商务要求： 序号; 项目要求. 1; 付款 方式; - 本合同生效后，支付合同总价款的40%作为工程预付款。 - 工程经竣工验收合格后，累计支付至合同总价款的70%。 - 竣工结算报告经双方确认后，累计支付至结算总价的100%。 3.本项目采用固定综合单价合同。. 2; 项目完工期; 合同签订之日起90日历天内完成。. 3; 质保期; 自项目竣工验收合格之日起1年。. |