
项目编号:SXZM-GK-2026102

沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目

招 标 文 件

（一、二、三、四标段）

陕西正明项目管理有限公司

二〇二六年一月

温馨提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项： 

一、有关投标文件
1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件。 

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、盖章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。 

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。 

二、有关开标 

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密投标文件的，按无效投标对待。 

2、制作电子投标文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.s xggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。” 

3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 

4、供应商需在开启前最少一个小时登录全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）-电子交易平台-西咸新区公共资源交易平台不见面开标系统自行调试，并按照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开启直播。 

三、关于弃标的说明

按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021)431号）规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、关于供应商注册登记提醒

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。 

五、关于线上操作流程

1、办理 CA 锁。(类别：政府采购项目，咨询电话:400-636-9888，029-88661241029-86510073 转 80211）； 

2、网上投标确认。在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）报名；

3、下载招标文件。供应商在报名确认后登陆全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）下载招标文件； 

4、下载编标工具，编辑投标文件，并在规定时限之前上传投标文件。

5、供应商如需申请电子保函、投标贷、成交贷业务，可通过 CA 锁登录西咸新区公共资源交易系统或直接通过西咸新区公共资源交易中心 http://xxxq.sxggzyjy.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html 登录金融服务平台进行，具体操作详见相关操作规程。 

6、供应商如需申请保险类电子保函业务，可通过 CA 锁登录西咸新区公共资源交易系统（http://xxxq.sxggzyjy.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html）或直接通过西咸新区公共资源交易金融服务平台（http://www.xqggzyjy.cn:8081/financeplatform-html/index.html?type=3）登录进行保险类电子保函申请业务，具体操作详见相关操作规程。申请成功后供应商须将电子保函文件附在投标文件中，否则其投标将被拒绝。 

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴为您服务。
目 录
1第一章 招标公告


10第二章 供应商须知


37第三章 合同条款及格式


74第四章 采购内容及技术要求


78第五章 评标方法


88第六章 投标文件构成及格式




第一章 招标公告

项目概况
沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）西咸新区公共资源交易中心自行下载获取招标文件，并于 2026年02月12日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：SXZM-GK-2026102

项目名称：沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目

采购方式：公开招标

预算金额：56,000,000.00元

采购需求：

合同包1(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目一标段):

合同包预算金额：18,000,000.00元

合同包最高限价：18,000,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)

	1-1
	其他专业施工
	市政道路养护
	1(项)
	详见采购文件
	18,000,000.00


本合同包接受联合体投标

合同履行期限：两年。

合同包2(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目二标段):

合同包预算金额：13,000,000.00元

合同包最高限价：13,000,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他专业施工
	市政道路养护
	1(项)
	详见采购文件
	13,000,000.00


本合同包接受联合体投标

合同履行期限：两年。

合同包3(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目三标段):

合同包预算金额：7,000,000.00元

合同包最高限价：7,000,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)

	3-1
	其他专业施工
	市政道路养护
	1(项)
	详见采购文件
	7,000,000.00


本合同包接受联合体投标

合同履行期限：两年。

合同包4(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目四标段):

合同包预算金额：18,000,000.00元

合同包最高限价：18,000,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)

	4-1
	其他专业施工
	市政道路养护
	1(项)
	详见采购文件
	18,000,000.00


本合同包接受联合体投标

合同履行期限：两年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目一标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本标包不专门面向中小企业采购。

合同包2(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目二标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本标包不专门面向中小企业采购。

合同包3(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目三标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本标包不专门面向中小企业采购。

合同包4(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目四标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本标包不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目一标段)特定资格要求如下:

（1）法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书：法定代表人（或负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人（或负责人）授权他人参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）授权委托书（附法定代表人（或负责人）、被授权人身份证电子件或扫描件）；

（2）联合体协议书;联合体参加投标须提供联合体协议书，且联合体组成单位不超过2家；
（3）资质要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效安全生产许可证；

（4）项目经理资格要求：拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且在本单位注册，并无在建项目；

（5）企业基本信息：供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网（http://js.shaanxi.gov.cn/）-办事服务-企业库/人员库-可查询或全国建筑市场监管公共服务平台可查询；

（6）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“重大税收违法失信主体”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（8）书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明；

（9）供应商参与投标的承诺函。

合同包2(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目二标段)特定资格要求如下:

（1）法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书：法定代表人（或负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人（或负责人）授权他人参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）授权委托书（附法定代表人（或负责人）、被授权人身份证电子件或扫描件）；

（2）联合体协议书;联合体参加投标须提供联合体协议书，且联合体组成单位不超过2家；
（3）资质要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效安全生产许可证；

（4）项目经理资格要求：拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且在本单位注册，并无在建项目；

（5）企业基本信息：供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网（http://js.shaanxi.gov.cn/）-办事服务-企业库/人员库-可查询或全国建筑市场监管公共服务平台可查询；

（6）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“重大税收违法失信主体”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（8）书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明；

（9）供应商参与投标的承诺函。

合同包3(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目三标段)特定资格要求如下:

（1）法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书：法定代表人（或负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人（或负责人）授权他人参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）授权委托书（附法定代表人（或负责人）、被授权人身份证电子件或扫描件）；

（2）联合体协议书;联合体参加投标须提供联合体协议书，且联合体组成单位不超过2家；
（3）资质要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效安全生产许可证；

（4）项目经理资格要求：拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且在本单位注册，并无在建项目；

（5）企业基本信息：供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网（http://js.shaanxi.gov.cn/）-办事服务-企业库/人员库-可查询或全国建筑市场监管公共服务平台可查询；

（6）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“重大税收违法失信主体”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（8）书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明；

（9）供应商参与投标的承诺函。

合同包4(沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目四标段)特定资格要求如下:

（1）法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书：法定代表人（或负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人（或负责人）授权他人参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）授权委托书（附法定代表人（或负责人）、被授权人身份证电子件或扫描件）；

（2）联合体协议书;联合体参加投标须提供联合体协议书，且联合体组成单位不超过2家；
（3）资质要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效安全生产许可证；

（4）项目经理资格要求：拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且在本单位注册，并无在建项目；

（5）企业基本信息：供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网（http://js.shaanxi.gov.cn/）-办事服务-企业库/人员库-可查询或全国建筑市场监管公共服务平台可查询；

（6）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“重大税收违法失信主体”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（8）书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明；

（9）供应商参与投标的承诺函。

三、获取招标文件

时间：2026年01月22日至2026年01月28日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）西咸新区公共资源交易中心自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年02月12日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）网上递交
开标地点：西咸新区公共资源交易不见面开标大厅，陕西省西咸新区公共资源交易中心开标室03
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；（3）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（9）《财政部农业农村部国家 乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）；（10）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（11）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（13）陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作 的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（14）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

2、网上投标确认流程：登录全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。
3、获取采购文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件。供应商须在获取采购文件时限内（即发售时间内）登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台系统，直接下载采购文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。
4、办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号新时代大厦六楼，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市公共资源交易中心：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼最右12号窗口，电话：029-86510073转80211。
5、本项目采用“不见面开标”方式，各供应商可登录（http://ggzyjy.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/002002/20210721/d7421699-e891-4f40-b441-dccc415e05b3.html）下载操作手册,并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）递交电子投标文件。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。
6、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）西咸公共资源交易中心网。
7、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
8、本项目按照“兼投不兼中”的原则确定中标供应商，即：每个投标供应商最多只能被确定为1个标段的第一中标候选人。本项目按标段的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得一标段的第一中标候选人资格的，将不具有二标段的候选人推荐资格，二标段从具有中标候选人资格的投标供应商中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
9、本项目经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

地址：陕西省西咸新区沣西新城钓台街道尚业路与秦皇大道交口东北50米总部经济园9号楼

联系方式：029-38021013

2.采购代理机构信息

名称：陕西正明项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区科技二路71号竹园天寰国际1807室

联系方式：029-88855325

3.项目联系方式

项目联系人：樊睿、刘晨星

电话：029-88855325

陕西正明项目管理有限公司
2026年01月21日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款内容提示
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部） 

地址：陕西省西咸新区沣西新城钓台街道尚业路与秦皇大道交口东北50米总部经济园9号楼
联系人：邱老师
联系方式：029-38021013

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：陕西正明项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区科技二路71号竹园天寰国际1807室

联系人：樊睿、刘晨星

联系方式：029-88855325

电子邮件：sxzmxmgl@163.com

	1.1.4
	监督单位
	同级人民政府财政部门

	1.1.5
	项目名称
	沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	招标文件第四章规定的全部内容

	1.3.2
	服务期
	两年。

	1.3.3
	服务地点
	采购人指定地点

	1.4.2
	供应商资格要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书/自然人身份证明；

2、基本资格条件承诺函：提供《基本资格条件承诺函》，供应商应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。承诺函格式详情见招标文件第六章投标文件构成与格式。不提供《基本资格条件承诺函》的供应商需提交如下资格证明文件：

①财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具赋码的完整2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

②社保缴纳证明：提供开标时间前6个月内任意时段的缴纳证明。依法不需要交纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

③税收缴纳证明：提供开标时间前6个月内任意时段的纳税证明或完税证明（除印花税外任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

④履行合同承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

⑤无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3、法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书：法定代表人（或负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人（或负责人）授权他人参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）授权委托书（附法定代表人（或负责人）、被授权人身份证电子件或扫描件）；

4、联合体协议书;联合体参加投标须提供联合体协议书，且联合体组成单位不超过2家

5、资质要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效安全生产许可证；

6、项目经理资格要求：拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且在本单位注册，并无在建项目；

7、企业基本信息：供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网（http://js.shaanxi.gov.cn/）-办事服务-企业库/人员库-可查询或全国建筑市场监管公共服务平台可查询；

8、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“重大税收违法失信主体”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

9、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

10、书面声明：供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明；

11、供应商参与投标的承诺函。

	1.4.3
	联合体投标
	本项目接受联合体投标，以联合体形式参与的，除应满足本项目投标人须知前附表中“资格要求”外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体投标协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该“联合体投标协议书”附在投标文件中；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本标段中参加投标，出现此类情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将均被认为无效投标；

（4）联合体投标人的各方均应满足本项目投标人须知前附表资格要求中标明的基本资格条件；

（5）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

	1.10.1
	分包
	不允许

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件的递交截止之日起90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）

	3.4
	投标保证金
	不要求提供

	3.6.1
	是否允许备选方案
	不允许

	4.1.1
	投标文件递交
	投标文件递交截止时间：详见招标公告

投标文件递交地址：详见招标公告

	5.2.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	6.3.1
	评标方法
	综合评估法（详见第五章）

	6.4.5
	评标委员会推荐中标候选供应商的数量
	3个

	8.1
	履约保证金
	/

	13
	需要补充的其他内容

	13.1
	关于信用记录的查询和使用
	1、采购人将在资格审查阶段通过采购代理机构提供的在规定时间查询的【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站截图对投标文件中的《供应商书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消。

2、截至本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标供应商的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

3、较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

4、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

5、供应商信用记录查询的时间段为“招标公告公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。信用记录查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标的”行为。

6、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	13.2
	知识产权
	所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

	13.3
	招标代理服务费
	代理服务费收取标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定标准下浮10%执行。

招标代理服务费公布方式：代理服务费金额将在成交公告中明确，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

	13.4
	代理服务费账户
	中标服务费交纳账户： 

户  名：陕西正明项目管理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司西安枫林绿洲支行

账  号：170455461

请中标供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。

	13.5
	项目属性及所属行业
	1、本项目属性：工程类。

2、本项目采购标的所属行业为：建筑业。

3、中小企业划型标准：按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：建筑业中小企业划型标准为营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	13.6
	兼投不兼中
	本项目按照“兼投不兼中”的原则确定中标供应商，即：每个投标供应商最多只能被确定为1个标段的第一中标候选人。本项目按标段的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得一标段的第一中标候选人资格的，将不具有二标段的候选人推荐资格，二标段从具有中标候选人资格的投标供应商中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

	13.7
	一致性
	供应商须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。

	13.8
	特别说明
	本次报价投标折扣指的就是折扣，比如投标折扣为98%，即打98折。因此，投标单位在上传投标文件填报报价时，投标折扣处只需填数字即可，未按要求填写报价的，按无效投标处理。

	1、分支机构参与投标的，须提供总公司出具给分支机构的授权书。分支机构与总公司不得同时参与本项目的投标。

2、招标文件中凡是要求供应商投标文件中需要法定代表人（或负责人）签字盖章之处，此处的负责人是指非法人单位的负责人。

3、供应商在投标文件中提供的财务审计报告必须满足以下要求方为有效的审计报告。
①依据《财政部关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035 号）规定：由会计师事务所出具的《财务审计报告》

必须符合以下要求方为有效：

a、必须附两名注册会计师资格证书，且在有效期内（注：若注册会计师资格证书有效期未体现或证件复印件模糊或二维码无法扫描等情况，采购人有权要求提供清晰可辨的证明材料并通过注册会计师行业统一监管平台查询，仍无法查询的视为资格证书无效）；

b、两名注册会计师签名、盖章；

c、经过会计师事务所盖章；

上述 3 条有任何一条不符合要求，其审计报告视为无效；

②提供的赋码审计报告通过“注册会计师行业统一监管平台”（http://acc.mof.gov.cn/）无法查验的，其审计报告视为无效。

4、评审时因供应商提供的投标文件中证明材料不清晰导致无法辨认的，或隐瞒相关不良信息的，造成不利于供应商的情况其后果由供应商自行负责。


一、总  则

1.1采购项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对该项目采购进行公开采购。

1.1.2采购人：详见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：详见供应商须知前附表。

1.1.4监督单位：详见供应商须知前附表。

1.1.5采购项目名称：详见供应商须知前附表。

1.2采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：详见供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：详见供应商须知前附表。

1.3采购范围、服务期、服务地点
1.3.1采购范围：详见供应商须知前附表。

1.3.2服务期：详见供应商须知前附表。

1.3.3服务地点：详见供应商须知前附表。

1.4合格供应商
1.4.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

1.4.2供应商资格要求：详见供应商须知前附表。
1.4.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.4供应商不得存在下列情形之一：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

（7）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（8）提供虚假投标文件和资料的。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（10）供应商未上传电子化投标文件。

1.4.5供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）投标文件制作机器码一致。
1.5合格的工程
1.5.1供应商提供的，符合国家有关标准要求，并满足招标文件要求的实质性要求及相关服务等要求，达到验收标准。

1.5.2采购人有权拒绝接受任何不合格的工程，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

1.6费用承担

投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

1.7保密

参与投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.8语言文字

投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10分包

1.10.1供应商拟在成交后将成交项目的非关键内容分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非关键内容外，其他工作不得分包。

1.10.2中标供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。中标供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

二、招标文件

2.1招标文件构成

2.1.1 招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

       供应商须知前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式  

2.1.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

2.1.3 本招标文件的解释权归陕西正明项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

2.2招标文件的澄清修改及询问

2.2.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3供应商对招标文件的疑问和要求澄清的内容，均应在投标截止时间10日前在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）提出，招标人和招标代理机构于开标前7天在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）做出统一解答和必要澄清。答疑澄清文件为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

2.2.4各供应商在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的更正公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）中的首页 >信息公告>项目所在区域>更正公告；

（2）全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）中的首页 >交易大厅 >交易公告 >政府采购 >更正公告。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一部分 资格证明文件

（1）营业执照等主体资格证明文件


（2）基本资格条件



（3）法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书


（4）联合体协议书

（5）资质要求

（6）项目经理资格要求

（7）企业基本信息

（8）信用记录

（9）控股管理关系承诺书


（10）供应商书面声明


（11）供应商参与投标的承诺函

第二部分 符合性证明文件


（1）投标函


（2）开标一览表


（3）供应商参加政府采购活动承诺书

（4）技术服务偏差表

（5）合同条款偏离表


第三部分 投标响应方案


（1）技术方案


（2）供应商认为有利于成交的其他情况说明


供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 供应商应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

3.2投标报价

3.2.1投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、招标代理服务费及其它相关的一切费用，供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

3.2.2投标供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

3.2.3除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

3.2.4投标报价单位：%。

3.2.5投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3.2.6因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

3.2.7本项目（标段）按照折扣报价。各投标人根据招标文件内容，结合企业自身管理水平及市场行情自主报投标折扣，投标折扣不得超过100%。
3.3投标有效期

3.3.1投标有效期：本项目投标的最低有效期要求见供应商须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。投标供应商投标截止时间后，投标供应商在投标有效期内不得撤销投标文件。

3.3.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人或采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。同意延长有效期的投标供应商除按照采购人或采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

3.4投标保证金

投标保证金：详见供应商须知前附表。
3.5 资格审查资料

供应商应按评标办法要求的资格审查标准提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的供应商资格要求。

3.6备选投标响应方案

3.6.1除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标响应方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许供应商递交备选投标响应方案的，只有中标供应商所递交的备选投标响应方案方可予以考虑。评标委员会认为中标供应商的备选投标响应方案优于其按照招标文件要求编制的投标响应方案的，采购人可以接受该备选投标响应方案。

3.6.3供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件构成及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3本项目采用电子投标文件的形式。编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

3.7.4电子招标文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3.7.5电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该采购人端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3.7.6制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009980000。

3.8投标文件的签署及其他规定
3.8.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

3.8.2投标文件签署要求如下：

（1）投标供应商在“投标函”、“法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书”等内容应当按格式要求加盖与投标供应商名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人（或负责人）或授权委托代表的全名或加盖名章；

（2）如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章并签署联合体全权代表方法定代表人（或负责人）或其授权委托代表的全名或加盖名章；

3.8.3因投标文件内容表达不清所引起的不利后果由投标供应商承担。
四、投标文件的递交

4.1投标文件的递交

4.1.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省˙西咸新区）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省˙西咸新区），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。除上述方式之外，不接受投标供应商以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。

4.1.2在招标文件规定时间未上传投标文件或上传投标文件失败的，系统将拒绝接收。

4.2投标文件的的补充、修改和撤回

4.2.1供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。 

4.2.2对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。 

4.2.3电子投标文件提交截止时间后，供应商不得对其电子投标文件做任何修改。

4.2.4供应商在提交电子投标文件截止时间后撤回电子投标文件的，采购人有权将此情况如实反映财政部门，由财政部门予以记录并纳入供应商失信行为名单。

4.3供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

4.3.1逾期提交电子投标文件的；

4.3.2提交的电子投标文件与本项目不相符的。

五、开标

5.1开标时间及地点
5.1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。

5.1.2本项目采用不见面开标模式，采用电子化投标文件，供应商需在开标前登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）首页选择电子交易平台-“西咸新区公共资源交易不见面开标系统”，进行自行调试。开标时，按照工作人员要求进行投标文件解密，唱标及确认开标结果，远程观看开标直播。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。 

5.1.3参加投标的供应商不足3家的，不得解密。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行：

（1）宣布大会纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；
（3）投标文件解密，所有投标供应商电子投标文件解密完成后，将进行电子唱标。部分投标供应商投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标供应商不足3家，不进入后续程序；
（4）唱标；
（5）开标结果确认；

（6）会议结束。

5.2.2开启过程由采购代理机构指定专人记录，并由参于的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

5.3异议

供应商对开标过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
5.4在开标过程中出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

5.4.1供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

5.4.2因供应商自身原因，导致在系统规定的解密时间内无法解密投标文件的；

5.4.3上传的电子投标文件无法打开的；

5.4.4中华人民共和国政府采购法律法规规定的其他无效情形。

5.5特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视投标文件解密情况特殊处理。

5.5.1开标时投标文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

5.5.2开启后投标文件已解密但评审结论未形成的，按相关主管部门要求执行；

5.5.3开启后投标文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

六、组织评审

6.1评标委员会组成及抽取
6.1.1评标委员会组成

为了确保评标工作的公平、公正，依据中华人民共和国政府采购法和政府采购相关 法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。陕西正明项目管理有限公司工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。 

6.1.2评标委员会的抽取

评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

6.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定，评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商。
6.3评标方法

6.3.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定，本次评标采用的评标方法详见“供应商须知前附表”。

评标方法分为低价优先法和综合评估法。

（1）低价优先法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评估法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

6.4评标

6.4.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表须持有授权书。评标委员会按照招标文件规定的评审方法独立进行评审工作。

6.4.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

6.4.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.4如果供应商在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

6.4.5评审完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评审报告和中标候选供应商名单。评标委员会推荐中标候选供应商的数量见供应商须知前附表。

6.5评标过程的保密

6.5.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

6.5.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

6.6评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

七、定标、中标通知

7.1定标程序

7.1.1评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选供应商，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

7.1.2采购代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序和有关规定确定中标供应商。采购人在收到评标报告4个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。
7.2中标和落标通知

7.2.1 中标供应商确定后，采购代理机构应于1个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出《中标通知书》。
7.2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

7.2.3中标通知书是合同的组成部分。
7.2.4中标公告发布后，未中标供应商可致电采购代理机构获知本单位的评审得分与排序。
八、履约保证金

在签订合同前，中标供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

中标供应商不能按本章第8.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成的损失的，中标供应商应当予以赔偿。

九、合同的签订

9.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标供应商签订书面合同。中标合同应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。采购人与中标供应商不得背离合同实质性内容签订其他协议或发表声明。

9.2采购人如需追加与合同标的相同的货物、服务，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的总采购金额不得超过原合同金额的10%。

9.3投标供应商中标及签订合同后，不得转包。
9.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

9.5招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

9.6政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

9.7采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

9.8采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

9.9采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收资料一并存档。

9.10采购人应当加强对中标供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

9.11采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。
十、询问、质疑、投诉

10.1询问
投标供应商或潜在投标供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

10.2质疑

10.2.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商或潜在投标供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对招标文件提出质疑的，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算；

(2)对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

10.2.2投标供应商或潜在投标供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。

10.2.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

10.2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

10.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.2.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.2.5.2质疑项目的名称、编号；

10.2.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.2.5.4事实依据；

10.2.5.5必要的法律依据；

10.2.5.6提出质疑的日期。
10.2.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

10.2.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

10.2.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

10.2.6.3未在法定期限内提出质疑的；

10.2.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

10.2.6.5应当提交授权书而未提交的；

10.2.6.6以非法手段取得证据、材料的；

10.2.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

10.2.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
   10.2.7质疑答复

10.2.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

10.2.7.2投标供应商或潜在投标供应商以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购代理机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。
10.2.8其他需要说明的事项

10.2.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

10.2.8.2接收质疑函的方式：书面形式

10.2.8.3联系部门：陕西正明项目管理有限公司招标部

10.2.8.4联系电话：见供应商须知前附表

10.2.8.5通讯地址：陕西省西安市雁塔区科技二路71号竹园天寰国际1807室

10.3投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。
十一、落实政府采购政策

11.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）的有关规定，对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予10%—20%的价格扣除，工程项目给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价4%-6%的扣除，工程项目为1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以本章组织评标中的约定为准。

11.2监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。未提相关属于监狱企业的证明文件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

11.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

11.4根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

11.5根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

11.6根据财政部 农业农村部 国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）的有关规定，自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

11.7根据财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）的有关规定，各级预算单位要按照不低于 10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

11.8根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）的有关规定，采购人使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等满足采购需求的前提下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。产品采购品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。财政部、发展改革委、生态环境部等部门对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。二是采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

11.9根据《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）的有关规定，在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利；

11.10根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
十二、其他

12.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

12.2根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的（即投标截止后参加投标的人不足3家的，通过资格审查的供应商不足3家的，通过符合性审查的供应商不足3家的）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标；需要采取其他采购方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。 

12.3在递交投标文件阶段、资格审查阶段以及评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

12.4采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负 有保密责任。   

12.5招标文件未明确的其他事项，按《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律 法规执行。

12.6保密和披露

12.6.1投标供应商自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

12.6.2采购人或采购代理机构有权将投标供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

12.6.3在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关有关部门调查、考核、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标供应商同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十三、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章 合同条款及格式

[image: image1.png]



沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目服务合同   标段
发包方(甲方):  陕西省西咸新区沣西新城管理委员会
承包方(乙方):                                   
按照《中华人民共和国民法典》、《沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目招标文件》、乙方的投标文件，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。
第一条项目范围及内容

1.地点：沣西新城

2.范围及内容：沣西新城辖区内                    的市政道路、市政设施养护及应急工程项目（具体养护内容包括：已移交养护的市政道路桥梁及附属设施、路灯照明配电设施、给排水设施的维护管理，已移交养护的管网和雨水泵站淤泥的清掏转运，市政应急工程项目等）。养护标准满足《城镇道路养护技术规范(CJJ36-2016)》等标准要求，维护管理考核参照《西咸新区市政设施维护管理办法(试行)》及主管部门文件等相关考核管理办法执行。

第二条合同期限

服务期2年，自     年    月   日至    年   月   日止。

第三条管理质量标准

1、按甲方要求养护维修、安全文明施工符合有关规定，质量应达到国家质量检验评定合格标准。

[image: image2.png]


2、质量保证期：各工程自维修维护完且经甲方验收合格之日起壹年。

第四条养护管理基本要求

1、由甲方与乙方进行市政公用设施交接，交接完成后，标段内所发生的各类市政设施丢失（各类市政设施包括：市政道路及附属设施、路灯照明配电设施、给排水设施、雨水泵站内各项设施等）,由乙方按原标准自行补全，费用由乙方承担。

2、乙方实行24小时巡查，乙方巡查车辆未经甲方允许，禁止驶出沣西新城辖区，巡查内容为项目范围内西咸新区沣西新城管辖范围内的市政公用设施并做好记录。巡查时首先检查主干道红绿灯、路灯、护栏、井、箅子等影响道路交通安全的设施，并在年末对所辖标段设施出具评价报告。

3、因巡查不到位导致市政维护管理工作被通报的，视为乙方违约，乙方应按5000元/次向甲方支付违约金，违约金直接从巡查费用内扣除。

4、巡查时发现如下问题只计算材料费，其他如人工机械等费用均不再计取：箱变门未关闭，雨污水井盖损坏，雨水箅子损坏，消防栓盖子缺失、漏水，硬质隔离、防撞桶、石球、止车石歪斜等需要摆放归位的属巡查职责内工作，不再另计费用。

5、路灯箱变由乙方负责每天巡检及日常维护，维护人员必须有两名以上。

6、凡在沣西新城内占道开挖的，乙方有权检查占用、挖掘施工许可证，若在巡查过程中，漏查、未查的无占用、挖掘施工许可证的施工，所造成设施损坏，在本合同范围内则由乙方负责恢复原状，不再另计费用。

7、养护标段乙方应于每月10日报上月养护资料，每月25日报下月计划，无特殊情况说明超过期限一概不予办理，视为违约。养护计划由沣西新城市政管理部门审核批准后方可实施。每月须及时报送养护资料，按半年支付养护费用，养护资料包括巡查表、任务委派单、验收单、图纸、影像资料、汇总表、明细等，资料必须能够说明维护地点、时间、内容、工程量；乙方应于现场每项工作完成后，一周内向甲方汇报且进行工程量现场收方，二周内向甲方报送工程量现场确认单进行工程量确认。

8、乙方发现问题后要向甲方报初步施工方案，经市政管理部门审核批准后方可实施。处理问题要有时效性，出现紧急情况时，乙方必须在接到通知半小时内到达现场进行处理，否则，乙方应按50000元/次向甲方支付违约金。突发问题的特殊处理，乙方须及时向甲方通报，须经过甲方及相关人员现场查看，并有明确的处理依据。

9、井盖、井箅的材质及质量须符合《城镇道路养护技术规范(CJJ36-2016)》要求，并提供质量及材质检验报告。更换后的井盖井箅如在质保期内发生损坏，则由乙方无偿更换，更换后的残品由甲方回收，以收到的残品数为依据计算更换数。路灯、信号灯、电缆、电器元器件及其它附属设施维修更换参照该款执行。

10、日常养护工作由市政管理部门根据工作需要按计划进行，对巡查 时发现需要维修的市政道路及设施，先进行记录同时上报施工方案，经市政管理部门审批后方可实施。维护所有材料、设备、成品半成品必须经过 甲方验收，验收不合格者不得用于本工程。

11、安全责任：自合同签订日起，因市政设施破坏或丢失等造成的安全事故和养护作业时现场安全均由乙方全权负责，同时乙方应与市政管理部门签订“安全生产责任书”。对甲方造成不良影响的，由乙方负责进行消除，并承担相应费用。

[image: image3.png]


12、文明施工：养护车体应统一喷涂沣西市政字样、文明施工措施到 位、养护人员注意仪容仪表，服装统一穿戴整齐。

13、对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，视为乙方主动放弃该段的养护权，甲方有权安排第三方进行养护或维修，所发生的费用从乙方养护管理费用中扣除，且乙方应承担50000元/次的违约金，乙方须无条件配合。第三方主动放弃该段养护权时，乙方可对该段重新进行养护。

14、甲方在条件允许的情况下可为乙方提供办公场地，乙方办公场地须自行安装水表电表，产生的水、电等费用从乙方市政维护费中扣除。

15、乙方须为本工程在沣西新城区域内设立专门的维护基地，为本工程设置管理、施工人员、材料、机械日常均集中于基地内。

16、乙方必须严格按照甲方要求安排进行有效作业，否则，应按50000元/次向甲方支付违约金。

17、其余未尽事宜按《城镇道路养护技术规范(CJJ36-2016)》标准、《西咸新区沣西新城市政道路及附属设施考核管理办法》、《沣西新城市政配套管理服务中心市政设施日常维护考核管理办法》、《沣西新城市政道路及附属设施维护管理处罚办法》等标准及考核管理办法执行。

第五条合同价款与支付

1、合同价款及编制依据：合同暂定价为预算价      元  (大写：       整),日常养护发生费用，由市政管理部签发任务委派单或计划下达单，按照《2012年陕西省市政设施维修养护定额》表作为计价依据，以上述计量计价规则确定最终的工程结算造价；其中材料价格以《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》发布的施工当期信息价为准，《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》中无对应材料价则采用《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》,其中材料价格以《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》发布的施工当期信息价为准，两者均没有的则采用市场询价的方式确定材料单价，本合同价款包括税金在内，乙方为履行本合同项下义务所产生的直接及间接费用由乙方承担。

2、合同价款的支付方式

2.1按月度进行据实计量，按季度进行据实计价，按半年度予以付款，

甲方按季度对乙方进行考核，考核方式参照《市政配套管理服务中心市政设施日常维护考核管理办法》执行，每季度考核加总平均后作为半年度付款的比例依据，考核分数在90分(含90分)以上支付当期合同价款的97%, 考核分数90～80(含80分)分支付当期合同价款的90%,考核分数80～60(含60分)分支付当期合同价款的85%,考核分数60分以下的不予支付，乙方应向甲方支付50000元违约金，未支付部分推迟支付；每期最高支付当期合同价款的97%,剩余3%一年后支付。

每期合同价款=结算审核造价×投标折扣
2.2甲方每次付款前，乙方须向甲方提供等额增值税普通发票，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任，乙方应当对其开具的发票的合法性、合规性负责。

2.3每月前5个工作日乙方须提供上月计量资料，每季度初前15个工作日乙方须提供上季度计价资料，逾期上报视为乙方违约应向甲方支付 50000元/次违约金。

2.4乙方应建立农民工工资专用账户管理制度，实行工资款与其他工程款分账管理，本协议签订后开设工程建设领域农民工工资专用账户。

2.5根据《西咸新区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》文件要求，乙方申请的计价审批表中本期完成金额的25%,作为农民工工资款。

第六条双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务：

1.1甲方应负责办理各政府部门相关手续；

1.2甲方有权依据招标文件中的养护管理要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行监督和检查。

1.3甲方负责养护管理的日常验收考核工作。

1.4因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，因此发生的费用由乙方承担。

1.5甲方应向乙方提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整，甲方无法提供相应资料时，交由乙方负责勘测，由此产生的费用由甲方全部承担；

1.6甲方应充分协调地方关系及相关政府职能部门，确保乙方能顺利进场施工，同时协调施工用水、用电，配合乙方完成水电进场；

1.7负责与乙方单位进行市政设施的交接；

1.8甲方有义务向乙方提供书面月度、季度、年度维修计划安排；

1.9遇重大节日、自然灾害、重大庆典、重大接待活动时，甲方有义务提前告知乙方及时采取应对措施；

1.10甲方需明确巡查及养护具体范围并书面告知；

1.11乙方不得将养护管理工作转包他人，否则甲方有权利解除与乙方 的合同，乙方应承担50000元的违约金，并补足由此给甲方造成的全部损失。

1.12如遇突发应急工作，甲方认为乙方不能及时完成且会造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行应急处置，乙方须全力配合。

2、乙方的权利和义务：

2.1乙方根据相关技术规范、养护质量标准要求，积极主动保质保量的完成养护管理工作。

2.2乙方承包期间应遵守《劳动法》及相关法律、法规，所聘用的工作人员所发生的社保、医保及工伤等一切费用及责任均由乙方承担。乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，出现安全事故责任和 费用均由乙方承担。本合同履行过程造成第三方人合法权益受到损害的，乙方应承担由此导致的全部责任，并补足由此给甲方造成的全部损失。

2.3乙方工作人员必须经培训上岗，并且遵守甲方的管理制度和工作人员的工作守则，甲方有权要求乙方调换不合格的人员。

2.4维护人员须加强自身建设，自觉学习安全法规，强化技术训练，不断提高安全防患意识和技术水平，在维护抢修过程中，特种工作岗位应持证上岗。

2.5夜间巡查人员要到位，特别郊区地段，做好设施安全运行和防盗事项。

2.6维护路灯作业现场应保持现场卫生环境，不影响交通，同时上杆操作应注意杆下及作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或照明灯，若有违反，除处罚还必须承担由此造成的责任。

2.7更换器、线材要求：导线、电器配件、光源等器材必须按照甲方且符合原设计及规范的要求，并按同等材质予以更换，严禁使用假冒伪劣产品若违反本规定，一经发现，一律返工并应向甲方支付违约金50000元/次。

2.8控制系统和电缆损坏、被盗应在12小时内恢复正常：遇监控控制 主板、防盗报警损坏或被盗应及时修复：灯杆、灯具、灯罩每年清洗两次：

[image: image4.png]


在节日或庆典，重大活动中，亮灯率，灯具清洁度必须按甲方的特殊要求 达标：要及时加固修复丢失、损坏的灯杆检查门、灯罩。

2.9因乙方养护管理不善而损坏的设施、工程应负责及时修复或照价赔偿。

2.10接收并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

2.11应急突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

第七条违约

1、乙方须将报名投标时承诺的养护机械投入在该标段的日常管养，如乙方未能约履约，将视为违约，甲方有权解除本合同，并不承担任何付款及赔偿责任。

2、乙方接受甲方的考核，甲方将不定期组织抽检，如抽查不合格，每发生一次，乙方应向甲方支付50000元违约金，连续三次或累计6次不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付已完成项目总金额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应予以补足。

3、乙方接受甲方依据本合同及甲方市政公用设施管理相关文件对乙方的罚款、扣款，该罚款、扣款为乙方应向甲方承担的违约金，甲方有权在应付乙方的款项中扣除。

4、本合同约定的实际损失的赔偿范围包括但不限于所有直接损失和为减少损失及解决纠纷而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、保全保险费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、交通费、咨询费、文件制作费、差旅费等 。

第八条不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在2日内提供证明。

第九条附则

1、本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方法定代表人签字或盖章（或委托代理人签字）并加盖公章后生效。

2、本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决，协商不成，任何一方应向甲方住所地人民法院起诉。

3、双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前7天书面通知对方。如因联系方式或送达地址变化而未及时以书面方式通知对方，导致通知或文书无法按时送达的，自通知或文书发出之日起即视为已送达，由变更方自行承担相应的法律责任。

【本页为签章页，无正文】
甲 方 ( 签 章 ) :                                  乙方(签章):
法定代表人：                             法定代表人：
或委托代理人                               或委托代理人
地址：                                    地址：

附件1:《沣西新城市政配套管理服务中心市政设施日常维护考核管理办法》
附件2: 《沣西新城市政道路及附属设施维护管理处罚办法》

附件3:《安全生产承诺书》
附件4:《安全生产监管责任书》
[image: image5.png]


附件1:《沣西新城市政配套管理服务中心市政设施日常维护考核管理办法》
沣西新城市政配套管理服务中心市政设施日常维护
考

核

管

理

办

法
沣西新城市政配套管理服务中心
市政设施日常维护考核管理办法
总则
一、指导思想
为切实保障新城市政设施的完好和正常运行，进一步规范市政设施及日常维护工作的常态化管理，建立健全日常维护管理长效机制，全面提升维管单位市政设施及日常维护工作管理水平，做到科学、规范、精细化管理，结合沣西新城实际，特制定本办法。

二 、考核依据

1.建设部《城镇道路养护技术规范》 (CJJ36-2006)、《城市桥梁养护技术规范》 (CJJ99-2003);

2.交通运输部《公路养护技术规范》(中华人民共和国行业标准JTGH10-2009)、《公路桥涵养护规范》(中华人民共和国行业标准 JTGH11-2004) 、交通运输部《公路养护安全作业规程》(中华人民共和国行业标准 JTGH30-2004)、交通运输部《公路技术状况评定标准》(中华人民共和国行业标准 JTGH20-2007);

3.《陕西省城市市政公用设施管理条例》、《西安市市政工程设施管理条例》。

三、维护管理考核范围

沣西新城辖区内已移交养护的市政道路及附属设施。

四、维护管理考核内容

[image: image6.png]


(一)市政道路桥梁维护管理。

(二)照明设施维护管理。

(三)市政管网维护管理。

(四)日常巡查维护管理。

(五)安全生产管理。

五、维护管理考核对象

沣西新城辖区内对已移交养护的市政道路及附属设施进行维护管理的单位。

六、维护管理考核方式

(一)考核方式

考核分为日常考核、季度考核和年度考核。

日常考核采用单项考核，由市政配套管理服务中心根据本考核办法自行组织对市政道路及附属设施养护单位日常维管工作进行考核。

季度考核和年终考核由局分管领导牵头成立考核小组，对市政道路及附属设施养护单位进行检查考核，市政配套管理服务中心协同，并将考核情况通报养护单位，限期整改。

(二)考核的具体要求

资料考核：对维护管理单位进行市政道路及附属设施工作情况纸质支撑资料考核。

现场考核：对市政道路及附属设施维护管理单位进行集中现 场考核。

(三)考核程序

考核实施通过随机抽取的方式产生，以1000米为一个检查单元，任意自道路一端为起点，连续检查1000米。

(四)考核评比办法

1.考核分为日常考核、季度考核和年度考核三种方式。

2.日常考核由市政配套管理服务中心各业务组对各养护单位日常工作资料进行抽查。

3.季度考核分与每季度的养护费用挂钩。季度考核分数在90分(含90分)以上支付该季度合同价款的100%,考核分数90～80(含80分)分支付该季度合同价款的90%,考核分数80～60(含60分)分支付该季度合同价款的85%,考核分数60分以下本季度不予支付，乙方应向甲方支付50000元违约金。

4.年度考核主要以日常维护管理情况和季度考核为基础，结 合对台账的检查和季度考核加权得分。考核实行百分制，总考核 满分为100分，各分项考核占比为：市政道路桥梁维护管理占比 25%;照明设施维护管理占比25%;市政管网维护管理占比25%;市政巡查占比15%;安全生产管理占比10%,总考核按各分项考核占比折算。

5.对养护单位维修工程的质量情况进行跟踪检查，发现质量问题要求养护单位限期整改，整改费用由养护单位负责。

(五)奖惩办法

1.日常考核、季度考核及年度考核结果均作为维护管理单位续签下一年度维护合同的依据；

2.日常考核奖惩办法：依据本办法考核结果，按照市政设施日常维护合同相关约定条款，对各标段维护管理单位进行奖惩；

3.季度考核及年度考核奖惩办法：依据本办法对维护管理单位的考核结果，参照市政设施日常维护合同相关约定条款，作为支付维护管理费用的依据。

市政道路桥梁维护管理考核细则
一、维护管理标准
(一)人行道
1.普通彩砖、石材人行道砖：铺筑平整，无松动、沉陷、跛翘、缺失、烂边，缝隙饱满、纵横缝顺直、排列整齐，与人行道井、树池、周边围墙连接平顺；人行道砖表面未被风化，整体完好。

2.压印地坪：压印地坪人行道应切缝灌注沥青，局部开裂处应用油膏封闭，碎裂处应破除重建，强度、厚度符合设计要求，表面无露骨、麻面。

3.无障碍设施：人行道无障碍设施完善，盲道与周边彩砖等连接平顺，无松动、沉陷、跛翘、破损等病害，遇障碍物应绕道，人行道路口应放坡，且绕道处和放坡处应添加止步砖（具体见无障碍设施建设规范）。

4.路沿石或嵌边石：路沿石或嵌边石应使用预制成形的或现浇成形的，严禁使用砖砌，且无明显移位、倾斜、破损、缺失、松动等病害。

(二)车行道
1.混凝土路面无沉陷、严重破碎板、坑洞、板角断裂、露骨、拱起、错台、唧泥、麻面等病害，井周完好；路面平整度良好；板内裂缝长度小于1m；接缝内填缝料无脱落、凹陷1以上的。

2.沥青路面无坑槽、拥包、翻浆、沉陷、脱皮、啃边、泛油、车辙、龟裂、网裂、波浪与搓板、沥青颗粒松散脱落、井周沉陷 等病害；路面平整度良好。

(三)桥梁

1.桥面及其附属结构物

(1)桥面无裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车等现象。

(2)桥面泄水孔无堵塞、缺损现象。

(3)人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部分无污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等现象。

(4)桥梁墩台、锥坡、翼墙无局部开裂、破损、塌陷等现象。

2.上下结构：无异常变化、缺陷、变形、沉降、裂缝、位移；伸缩装置无阻塞、破损、联结松动等情况；桥梁支座无缺失、脱空、变形等现象。

3.桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好。

(四)排水设施

1.管网插接口完好，坡度顺畅，管壁无破损、无泄漏；淤沙低于管径的五分之一。

2.井盖井座完好、吻合、安放平稳、启闭灵活；踏步完好、井壁无破损；淤沙低于管径的五分之一。

3.雨水口箅子与座完好、吻合、安放平稳、启闭灵活；雨水口壁无破损；泄水孔无堵塞；淤沙低于支管管径的五分之一。

二 、市政道路桥梁设施完好率考核内容及标准
设施完好率考核项目总分100分。

(一)道路（包括砼路面、沥青路面、桥面）

修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中心线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，无井盖、水鼻子缺失、缺损，路面不积水。

(二)路沿石、嵌边石、平石

表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、安砌稳固。

(三)人行道

道路平整无积水、砌块牢固、灌缝饱满、无残缺或松动；井框高差不明显，无井盖缺失、缺损。

人行道必须按照要求设置无障碍设施。人行道与车行道之间必须设置缘石坡道，缘石坡道的坡度、坡口应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)要求，坡口高度应小于100mm(《无障碍建设指南》,住建部标准定额司)。盲道设置应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ500-2001)要求。

(四)桥梁及附属设施

桥梁栏杆应完好整洁，无破损、漏筋和牛皮癣；桥面无明显开裂、破损、坑凼和积水；伸缩缝功能完好，无破损、松动和堵塞；泄水孔、排水管应完好、畅通；防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁；桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。

照明设施维护管理考核细则
为加强沣西新城照明设施维护管理，保证照明设施养护质量，确保城市道路照明设施的亮灯率、完好率、故障处理率等指标达到管理标准要求，依据相关法规、技术规范要求，制定本考核细则。

一、指导思想
坚持以科学发展观为指导，全面推进我新城照明设施的管理工作，大力促进我新城道路照明设施的养护水平，以有效提高新城照明环境品质为方向，以规范新城照明设施的长效管理工作为目标，打造宜居、宜行、安全的城市照明环境。

二、考核目的
通过对新城照明设施养护的科学性、规范性、经常性考核、监督、检查，评价我新城路灯设施管理机构的管理和养护工作，提高新城照明设施养护效率，确保新城道路照明设施处于完好、安全、经济运行状态，确保新城照明设施的高亮灯率、高完好率， 推进我新城照明设施管理工作又好又快发展。

三、考核范围
本办法适用于沣西新城管辖范围内市政道路照明设施和景观照明设施的养护考核。

四、考核内容
根据《城市照明管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第4号)、《“十二五”城市绿色照明规划纲要》(住建部建城[2011]178号)等规范、标准制定城市照明设施养护考核 标准，对市政道路照明设施的亮灯率、设施完好率、装灯率、故障处理率、灯具、灯杆、电线电缆、配电箱、配电室和控制柜的养护等方面进行考核。

五、考核办法
1、考核分为日常考核、季度考核和年度考核三种。

2、日常考核由市政配套管理服务中心路灯组负责对新城照明设施维养的实际情况进行考核。

3、季度考核主要采用每季度定期或不定期对各区的城市道路照明设施采用随机抽取路线(抽取数量不低于总灯数的20%), 以主要市政道路、亮化工程为单元，对照考核评分表进行考核。

4、年度考核主要以日常维护管理情况和季度考核为基础，结合对台账的检查和季度考核加权得分，对各区城市道路照明设施 养护工作进行综合评价。

六、考核要求
1、新城要按照城市照明设施相关规章制度，建立健全市政道路照明养护管理的长效机制，加强对新城照明设施的日常巡查，对存在问题较多的路段和重点区域，进行重点检查，及时发现问题、及时进行处理。

2、新城在进行常态化管理中要加强维养台账的建设，要把常态化管理与长效管理有机结合起来。

3、要严格新城照明设施拆移审批程序，加强新建、扩建、改建工程的监督检查工作；在新城照明维修中积极采用新技术、新工艺、新材料，提高维修效率，确保维修质量。

市政管网维护管理考核细则
为加强沣西新城地下管网管理，明确沣西新城地下管网管理 职责，保障地下管网安全运行，依据相关法规、技术规范要求，特制定市政管网管理制度。

一、考核范围
沣西新城辖区内指定区域内的排水管道的主管道、支管、盖板沟、窨井井盖、雨水算子等市政管网附属设施的巡查、养护维修和管理以及对应急抢险如消防栓漏水、管道破损、汛期抽排积水等工作的处理措施和反应能力。

二、考核内容
(一)排水管道设施巡查

1.排水管道应每日定期巡查，巡查内容包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅子缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。

2.管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合表1的规定。

表1管道、检查井和雨水口允许积泥深度

	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/5

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/5

	雨水口
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	管底以上50mm


检查井日常巡视检查的内容应符合表2的规定。 

表2检查井日常巡视检查内容
	外部巡视
	内部巡视

	井盖埋没
	链条或锁具

	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	井盖破损
	井壁泥垢

	井框破损
	井壁裂缝

	盖、框间隙
	井壁渗漏

	盖、框高差
	抹面脱落

	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	跳动和声响
	流槽破损

	周边路面破损
	井底积泥

	井盖标示错误
	水流不畅

	其它
	浮渣


3.井盖和雨水箅子的选用应符合表3的规定。 

表3井盖和雨水篦子技术标准

	井盖种类
	标准名称
	标准编号

	铸铁井盖
	《铸铁检查井盖》
	CJ/T3012

	混凝土井盖
	《钢纤维混凝土井盖》
	JC889

	塑料树脂类井盖
	《再生树脂复合材料检查井 盖》
	CJ/T121

	塑料树脂类水箅
	《再生树脂复合材料水箅》
	CJ/T130


4.在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表4的规定。

表4井盖与井框间的允许误差(mm)

	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高 差
	井框与路面高 差

	检查井
	＜8
	+5,-10
	+15,-15

	雨水口
	＜8
	0,-10
	0,-15


5.井盖标示必须与管道属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标示。

6.铸铁井盖和雨水箅宜加装防丢失的装置，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖。

7.当发现井盖缺失或损坏后，必须及时按放护栏和警示标志，并应在8小时内恢复。

8.雨水口的维护应符合下列规定：

(1)雨水口日常巡视检查的内容应符合表5的规定。 

表5雨水口日常巡视检查内容

	外部检查
	内部检查

	雨水箅丢失
	铰或链条损坏

	雨水箅破损
	裂缝或渗漏

	雨水口框破损
	抹面剥落

	盖、框间隙
	积泥或杂物

	盖、框高差
	水流受阻

	孔眼堵塞
	私接连管

	雨水口框突出
	井体倾斜

	异臭
	连管异常

	其它
	蚊蝇


雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。

9.对存在安全隐患的，第一时间做好安全措施，及时上报甲方审核后予以修复；对区域内市政管理范围内的违规行为及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，及时上报甲方，由甲方与执法部门联系。

10.区域内市政窨井井盖、雨水箅的日常巡查、养护维修及管理工作，确保窨井井盖、雨水箅等市政设施无破损、无缺失。

11.区域内市政排水设施日常检查、疏通以及清淤工作，确保排水畅通，积淤不超过管道截面的1/3。

12.区域内暴雨期间防汛等突发事件的应急处理，以及甲方交办的其他临时性任务，应按照甲方要求认真及时完成。

13.系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查管理和养护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表。

14.养护单位应加强承包区域范围内市政设施的巡查，每个标段必须做到所有路段每天巡查1次以上，重点路段适当增加巡查 频率，做好巡查台帐记录。

三、排水设施的维修

1.重力流排水管道严禁采用上跨障碍物的敷设方式。管道开挖修理应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。

2.乙方应对区域内市政排水设施实行动态管理，系统的掌握排水设施现状，确保排水设施正常运行。对堵塞、积淤市政排水 设施，及时做好疏通、清淤。

3.充分关注和保障所有现场工作人员和过往车辆、群众的安全，采取有效措施，使工程的实施有条不紊，以免使上述人员的 安全受到威胁。

4.乙方在养护及维修作业过程中，应保持现场整洁。作业完毕后应及时清场，恢复道路原状。

日常巡查维护管理考核细则
为加强市政道路及附属设施维护管理，提升巡查人员责任意识、规范意识，做好市政道路、路灯、管网及相关设施品质提升，

结合沣西新城实际情况，特制定本管理制度。

一、考核范围

1.对已移交路段红绿灯、路灯、护栏、井等影响道路交通安全的设施进行巡查，对路面破损、沉降、坑洞、侧平石缺损、人行道破损、下沉、伸缩缝损坏、栏杆缺损、井盖丢失、排水设施 破损、污水溢流等问题巡查及处理情况；

2.对新城范围内占用市政道路施工的工地，占用、挖掘市政道路施工许可证等相关手续进行检查，全面监督占道施工企业手续完善情况；

3.对新城范围内市政道路围挡手续及围挡设置是否规范是否达到标准全面检查情况；

4.养护单位内部巡查人员按照规范要求制服统一、班组完善、台账记录、信息汇总情况。

二、考核内容

1.在巡查工作中，巡查人员必须穿着统一工作服，按照规定的交通工具和制定的巡查路线进行巡查，端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意自身安全；

2.巡查人员划分巡查范围，主干道巡查频率确保一天两次，次干道和小区周边及在建项目周边路段重点巡查确保一天四次，

雨污水检查井及预留井、雨水口检查频率确保一天一次；

3.巡查人员完成当日任务后，根据“巡查工作记录”将当日巡查发现问题、解决情况、遗留问题处理情况进行归纳，由专人 当日汇总报送至工作群，对未解决问题进行追溯。

4.巡查人员交班期间必须进行签到并向工作群报送在岗人员数量及工作照片。

三、考核办法

1.养护单位内部巡查人员未发现的问题，若被市政配套管理服务中心人员检查发现，将进行相应扣分，多次发现的对主要负 责人进行约谈。

2.巡查人员应完善班组，保证班组人员配备齐全，不能出现人员缺岗及穿着不规范现象，若发现巡查人员穿着不规范、人员缺岗，按人头进行扣分。

3.当日巡查人员对发现问题、解决情况、遗留问题处理情况 未归纳，当日未汇总报送至工作群按次进行扣分。

4.养护单位应制定巡查人员节假日值班、防汛期间值班制度和应急抢险工作方案，保证市政巡查工作顺利进行。若因养护单位安排不周导致关键时期工作停滞、应急抢险不力，将视具体情况进行扣分。

5.养护单位应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时修复或更换。如对于井盖丢失、护栏毁坏等该类现象要做到四小时内上报；对于大面积的 路面损坏，要作出应急处理，并在显著位置设置警示牌，若巡查发现措施不到位，将视具体情况进行扣分。

6.巡查人员应自觉参加管理部门组织的各类业务培训及相关会议，并积极配合其管理。若配合不到位，将视具体情况进行扣分。

安全生产管理考核细则

为建立健全市政维护领域安全生产管理考核体系，强化安全 生产目标管理，落实安全生产责任，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律规定，《西咸新区安全生产工作考核办法》以及 新城有关文件要求制定管理考核细则。

一、考核范围

沣西新城辖区内市政道路及附属设施维护单位。

二、考核内容

(一)安全生产管理制度

完善安全生产管理制度建设，建立和落实安全风险分级管控 与隐患排查治理双重预防工作机制，进一步落实本单位主体责任 和推进安全生产标准化建设，全面提升安全生产工作能力。

(二)安全生产人员物料配备

安全生产人员物料配备齐全，需配备专人负责本单位安全生产工作，积极督查施工现场安全生产工作，加强重点施工现场事故防控，有效防范生产安全事故。

(三)安全生产教育培训

加强安全生产宣传教育培训，组织本单位人员积极开展《安全生产法》等相关文件培训教育工作，不定期对本单位人员进行 相关领域的安全生产培训。

(四)安全生产资料管理

建立和健全市政维护领域安全生产管理台账，应急管理预案，对有限空间、排水管网、防汛防捞等等重点领域及时更新管理台账，施工过程程需按标准流程进行，并留存纸质资料和现场资料。

(五)安全生产现场管理

市政维护施工过程要提高安全生产意识，积极落实主管部门安全生产要求，施工现场积极做好有效的安全措施。

附件1:市政道路桥梁维护管理考核表

附件2:照明设施维护管理考核评表

附件3:沣西新城市政排水管网考核评分表

附件4:日常巡查维护管理考核考核表

附件5:安全生产管理考核表

附件1:
沣西新城市政道路桥梁设施维护管理考核表
	项目
	标准
	分值
	考核办法
	得分
	备注

	桥梁及道路路面
	拱起，网裂、龟裂，松散、啃边，坑槽、沉陷明显错台拱胀，脱皮等路面问题，每发现一处扣0.5分，以上问题若已发现但并未及时修补，每处扣1分，满分25分，扣完 为止。
	25
	现场检查和检查施工台账
	
	

	桥梁及道路人行道
	拱起，网裂、龟裂,松散、啃边，坑槽、沉陷等路面问题，缘石坡、盲道等无障碍设施设置不完善、不规范，补换砖尺寸、色调差异较大，人行道未形成，为裸土，每发现一处扣0.5分，以上问题若已发现但并未及时修补，每处扣1分，满分 25分，扣完为止。
	25
	现场检查和检查施工台账
	
	

	桥梁及道路路沿石、嵌边石、平石
	缺损，倾斜，移位，松动等问题，每发现一处扣0.5分，以上问题若已发现但并未及时修补，每处扣1分，满分25分，扣完为止。
	25
	现场检查和检查施工台账
	
	

	规范施工
	市政道路桥梁设施维护管理施工过程中严格按照相关行业规范进行，未按要求进行，每发现一次，扣1分，满分15分，扣完为止。
	15
	
	
	

	其他
	市政道路桥梁设施维护管理施工过程中严格执行安全措施，应急工作及时高效处置，未按要求进行施工，一次扣10分。
	10
	
	
	

	合  计
	
	

	考核组及人员：                           时间：

	施工单位及负责人：                       时间：


附件2:

市政道路照明设施考核评分表

	项目
	标准
	分值
	考核办法
	得分
	备注

	亮灯 率
	日常路灯亮灯率不得低于95%,以主要道路单元，每次测定亮灯率采用随机抽取路线，抽取数量不低于总灯数20%;每次测定的亮灯率为各单元亮灯率平均值；对照亮灯率标准，每低于1个百分点扣5分，扣完为止。认真做好重大节假日、重大会展日、重大接待活动以及其他应急活动期间的亮灯保障，亮灯保障工作安全有序，其亮灯率需达到不低于99%、每低于1个百分点扣5分，扣完为止。
	25
	实地抽查 、查台账
	
	

	完好 率
	照明设施完好率在95%以上；以主要道路、亮化工程为单元，每次测定结合亮灯率检查，抽取数量不低于总灯数20%;每次测定的完好率为各单元完好率平均值；对照完好率标准，每低于1个百分点扣1分，扣完为止。
	10
	实地抽查、查台账
	
	

	装灯 率
	新建、改建城市道路项目的功能照明装灯率应达到100%。每低于1个百分点扣5分，扣完为止。
	20
	实地抽查、查台账
	
	

	故障 处理 率
	照明设施发生非正常亮灯、大面积熄灯、倒杆、灯具配电箱外壳带电、电器火灾等事故处理率必须达到100%。白天亮灯故障处理不超过2小时，夜晚大面积灭灯修复不超过12小时，单灯故障修复不超过3个工作日，一般电缆故障修复不超过2个工作日(电源故障和需开挖道路抢修的除外);事故灯杆处理1个小时到达现场，1周内恢复照明。故障处理超过规定时限，一次扣0.5分，扣完为止。
	10
	实地抽查、查台账
	
	

	灯  具
	灯具保持整洁，无损毁、安装稳固，部件完整，连接可靠，运行安全，符合原设计要求，每发现1处，扣0.1分，扣完为止。
	10
	实地抽查
	
	

	灯  杆
	灯杆(包括金属灯杆和钢筋混凝土灯杆)保持无倾斜、弯曲，按埋稳固、连接可靠，部件齐全，外观整洁，接地可靠有效。每发现1处，扣0.1分，扣完为止。
	10
	实地抽查
	
	

	电缆 电线
	电缆、电线绝缘良好，接地可靠，连接牢固，无断线、绞线、线路短路，无漏电，无接头过热现象，定期进行绝缘测试。每发现1处，扣0.1分，扣完为止。
	5
	实地抽查
	
	

	配电 箱
	配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁，无异物，标志明显、齐全，出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐、连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。发现1处，扣0.1分，扣完为止。
	5
	实地抽查
	
	

	配电 室柜
	配电室和控制柜保持外墙坚固，门窗安装牢靠，无漏雨进水，室内通风良好，地面平整干燥，室内外整洁，防火、防盗、防小动物装置及照明设施齐全。做好定期清扫保洁工作。发现1处，扣0.1分，扣完为止。
	5
	实地抽查
	
	

	合计
	
	

	考核组及人员：                           时间：

	施工单位及负责人：                       时间：


附件3:

沣西新城市政排水管网考核评分表

	项目
	标准
	分值
	考核办法
	得  分
	备  注

	管道
	管道积泥深度应符合表1要求，如有超出扣5分；管道维修必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定，否则扣10分。
	25
	现场检查和 检查施工台账
	
	

	检查井
	检查井积泥深度必须符合表1规定；如有超出，扣5分；检查井巡视必须符合表2规定，并按照要求做好巡查记录，每漏一项，扣2分；井盖的选用和安装必须符合表3和表4的规定，否则扣5分。
	25
	现场检查和 检查施工台账
	
	

	雨水口
	雨水口积泥深度应符合表1要求，如有超 出，扣5分；雨水口日常巡视应符合表5要求，并按照要求做好巡查记录，每漏一项，扣2分；雨水箅的选用和安装应符合表3和表4的规定，否则扣5分。
	25
	现场检查和检查施工台账
	
	

	日常巡查
	每条路段每日至少巡查一次(管道、检查井、雨水箅)。重点路段每日巡查不少于2次。并做好巡查记录，如有巡查缺失，则扣5分。
	15
	现场检查和 检查施工台账
	
	

	其他
	做好区域内暴雨期间防汛等突发事件的应急处理，以及甲方交办的其他临时性任务，应按照甲方要求认真及时完成，否则该项为0分。
	10
	现场检查
	
	

	合计
	
	
	
	

	考核组及人员：                           时间：

	施工单位及负责人：                       时间：


附件4:

沣西新城日常巡查维护管理考核评分表

	序  号
	考核项目
	考核内容
	扣分标准
	满  分
	扣  分
	得 分
	备 注

	1
	巡查人员 配置
	必须完善班组人员、制服统一、发现问题及时汇报。
	未按要求配足人员，每缺1人扣1分
	20
	
	
	

	2
	巡查责任

落实
	巡查责任必须落实到个人，新城中心区域及重要路段必须进行步行巡查，要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。
	未达到要求者，每处扣2分
	30
	
	
	

	3
	巡查记录
	巡查工作每日以每条路、每座桥为单位有记录，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报。处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。
	未达到要求者，每次扣1分
	30
	
	
	

	4
	巡查问题

处置
	养护维修范围内的城市道路，在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安 全隐患、危急情况，及时通知维护部门采取相应的维护措施，并做好记录。
	未达到要求者，每次扣2分
	20
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	考核组及人员：                           时间：

	施工单位及负责人：                       时间：


附件5:

安全生产管理考核表

	项目
	标准
	分值
	考核办法
	得分
	备注

	安全管理制度
	制定本单位安全管理制度，落实主管部门安全生产相关文件要求，每缺失一项扣1分，满分25分，扣完为止。
	25
	资料检查
	
	

	安全生产台账
	市政领域安全生产台账资料，包括人员、物料、隐患排查整治及相关安全资料，每缺失一项扣1分，满分25分，扣完为止。
	25
	资料检查
	
	

	安全培训
	每月组织开展安全教育培训，教育培训记录，台账等，每缺少一项处扣1分，满分25分，扣完为止。
	25
	资料检查
	
	

	现场安全管理
	施工现场未进行有效的安全措施的，每发现一次扣5分，满分15分，扣完为止。
	15
	现场检查和资料检查
	
	

	其他
	及时报送安全领域相关资料，配合做好各项安全生产考核工作，一次 未及时报送或不配合扣10分。
	10
	日常检查
	
	

	合计
	
	

	考核组及人员：                          时间：

	施工单位及负责人：                      时间：


附件2:《沣西新城市政道路及附属设施维护管理处罚办法》

沣西新城市政道路及附属设施维护管理处罚办法

为加强沣西新城市政道路及附属设施管理，明确沣西新城地下管网、路灯电力、市政道路、桥梁及附属设施维护职责，保障各类市政设施有序安全运行，依据相关法规、技术规范要求，特制定市政道路及附属设施管理处罚办法。

一、处罚对象

沣西新城市政道路及附属设施养护单位(乙方)。

二、处罚范围

1.各养护单位维护范围内的给排水管道的主管道、支管、盖板沟、窨井井盖、雨水箅子、阀门、消防栓等市政管网附属设施的巡查、养护维修和管理以及对应急抢险如消防栓漏水、管道破损、汛期抽排积水、窨井盖缺失或破损严重等工作的处理措施和反应能力。

2.各养护单位维护范围内的路灯、电缆、配电箱、箱式变压器、高压接口等附属设施的巡查、养护维修和管理以及对应急抢险如高压停电、交通事故、电力设施丢失等工作的处理措施和反应能力。

3.各养护单位维护范围内的市政道路、桥梁及附属设施；各养护单位市政巡查工作。

4.各养护单位资料报送及安全生产工作。

三、处罚方式

1.维修工程量由乙方以纸质版维修方案的形式上报沣西新城市政配套管理服务中心(甲方)审核后，由甲方向乙方下发派工单后，乙方方可组织实施，乙方在甲方未审核而先行施工，甲方有权不审定乙方施工工程量，并一次性罚款5000元。

2.乙方在接到中心(甲方)派工单后，必须按照时限要求完成维修工作(天气等不可抗力因素除外),如超出时限在24小时内，

中心(甲方)向乙方下发书面提醒函并约谈乙方相关工作负责人， 超出时限24小时，一次性罚款5000元。

3.乙方在接到中心(甲方)派发的应急抢险类工作时，必须在 30分钟内抵达现场并开展应急抢险工作，若未按时限到达或在到 达后因缺少相关设备、人员导致工作无法开展时，一次性罚款10000元，并向乙方下发书面警告函并约谈乙方项目负责人。

4.参照合同约定，乙方须做好市政道路及附属设施的巡查，及时反馈问题。巡查不到位处罚形式参考附件：巡查不到位处罚表执行，包括且不限于附件内事项。因巡查不规范不到位导致被新闻媒体曝光、被投诉、被上级领导发现或批示件，一次性罚款5000元。遇重大节日、重大活动日及各项创建活动时，乙方须加强巡查工作，若问题发现不及时，被新闻媒体曝光、被投诉、被上级领导 发现或批示，一次性罚款10000元。

5.中心(甲方)对乙方维修工程的质量情况进行跟踪检查，发现质量问题时，一次性罚款5000元，同时乙方必须在三个自然日 内整改完成，整改费用由乙方负责。

6.乙方电力巡查若出现个别路灯不亮超过24小时未及时上报维修时，一次性罚款5000元；出现大面积路灯故障(路灯连续10 盏不亮视为大面积故障)时超过2小时未及时上报维修时，一次性罚款10000元；箱变停电或故障超过2小时未及时上报维修时，一次性罚款1000。

7.乙方在接到中心(甲方)的市政维护派工单起超过6个小时未施工、应急工作超2小时未施工时，一次罚款1000。

8.乙方在现场施工过程中，包括且不限于有限空间涉点作业时，未做好安全防护措施，安全防护措施包含(安全帽、工作服、绝缘手套、锥桶、登高车系安全绳等),每发现一次罚款50000。

9.乙方的市政维护工程计量签证未按中心(甲方)规定时间内 报送的，一次性罚款1000元；月度考核资料、季度考核资料、半年考核资料、年度考核资料提前3天报送，在首次检查中出现问题未及时整改的一次性罚款1000元，在正式检查中出现项目不达标 的一次性罚款1000元。

10.乙方维护范围内若出现路灯箱变发现有私拉乱接电现象、电力设施丢失时，一次性罚款5000元，同时乙方必须在三个自然日内恢复原状，各类费用由乙方负责。

11.乙方未按中心(甲方)要求和时限内上报各类资料的，一次性罚款1000元，未积极配合中心(甲方)做好考核等迎检工作的，一次性罚款5000元。

附件：巡查不到位处罚表
	巡查不到位处罚表

	序号
	巡查未及时发现具体事项
	处罚金额 次/元

	1
	无审批开展有限空间作业
	5000

	2
	未经批准私自进入箱变操作
	5000

	3
	箱变等电力设施未经审批私自接电
	5000

	4
	修复管网破损、漏水及其他故障时，若有群众围观、 拍摄，无管理人员对群众做好解释而造成舆情
	3000

	5
	井盖缺失、破损
	3000

	6
	自来水、中水管网破裂，造成路面积水
	2000

	7
	违规占道挖掘，手续不全
	2000

	8
	私自排水，乱接管线
	2000

	9
	消火栓损坏、漏水
	2000

	10
	路面积水影响交通通行
	1000

	11
	路灯不亮
	1000

	12
	市政道路、人行道破损
	1000

	13
	路缘石破损
	1000

	14
	配电柜、灯杆检修门未关闭
	1000

	15
	止车石移位、损坏
	1000

	16
	因交通事故导致市政设施受损
	1000

	17
	电力设施线缆裸露
	1000

	18
	路灯等电力设施损坏
	1000


附件3:《安全生产承诺书》

安全生产承诺书
二零二六年   月
安全生产承诺书
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省市新区及新城关于安全生产工作的安排部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，统筹发展和安全，树牢安全发展理念，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，确保管廊公司安全生产工作持续平稳。我公司对安全生产工作郑重承诺，组织并督促各级单位、人员认真履行职责，做好如下内容：

(一)努力完成年度安全生产目标。生产安全责任死亡事故0起，生产安全责任重伤事故0起，火灾事故0起，重大设备事故0起，职业病发病率0,轻伤事故小于千分之三，特种作业持证上岗率100%,隐患整改率100%,安全资金投入率100%,消防设备完好率98%,隐患排查率98%,设备完好率98%。

(二)认真落实安全生产工作措施。每月至少召开一次安全生产专题会议，分析、研究、解决安全生产工作中的重大问题；定期对安全生产形势进行分析研判；每季度最后一个工作日前完成编制季度安全生产工作总结及安全隐患排查治理台账；年初编制年度安全生产计划、年度安全费用预算，年终编制年度安全生产总结、安全生产费用投入实施情况总结。

(三)严格落实安全生产责任。严格落实安全生产主体责任，牢固树立主要负责人的安全责任意识；建立安全生产管理组织机构图，各项目配备安全管理人员，建立健全安全生产责任制和安全管理规章制度及岗位安全操作规程、设备操作规程，形成安全生产管理体系并确保有效运行。

(四)着力落实党政同责。强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实安全生产责任制；对合作单位制定安全生产“黑名单”及奖惩制度，形成激励约束机制。

(五)深化风险分级管控和隐患排查治理。开展危险源辨识、评价及过程管理，对重大危险源制定安全管理措施、应急措施并有 效落实，按要求做好风险分级管控；建立综合管廊“分级”隐患 排查治理体系，制定隐患排查治理制度并严格组织实施，每月开 展隐患排查治理不少于1次，发现的隐患要建立台账，切实做到整改责任、措施、时限、资金和预案“五到位”,确保整改落实到位，重大隐患要实行分级挂牌督办。

(六)扎实开展安全生产专项整治三年行动。按照三年行动年度工作任务清单，深入开展安全生产专项整治三年行动，突出抓好综合管廊安全管控和隐患排查治理，消除安全隐患，确保安全。

(七)加强安全宣传教育培训。以安全生产月、消防月、《安 全生产法》宣传周等活动为载体，加大宣传工作力度，丰富宣传内容形式，深入开展安全生产法律法规、知识技能的宣传；强化安全教育培训，每月组织安全生产教育培训与考核；确保本部门 各项目特种作业人员持证上岗率100%,督促合作单位“三类人员”及特种作业人员持证上岗率达100%,全面提升从业人员安全素质 。

(八)着力落实应急管理。加强风险评估和应急资源的调查， 结合业务实际修订本单位应急预案；严格落实事故、预警信息报告程序，提高预案的实用性、可操作性；建立专(兼)职应急救 援队伍、储备应急救援物资，每年至少组织1次有针对性的大型 应急救援综合演练，突出现场应急处置，提高一线应急处置能力，明确职责分工，杜绝盲目施救。

(九)加强安全管理队伍建设。要以增强“坚守红线、敢于担当、善抓落实、专业管控和廉洁自律”五个能力为着力点和落 脚点，配备合格的安全管理人员，加强队伍建设；狠抓学习，内强素质，提高安全管理人员综合素质。

(十)及时上报事故，严肃责任追究。在规定时限内及时报告各类生产安全事故和重大紧急险情，配合相关部门做好事故的查处工作，杜绝瞒报、谎报事故等违法行为；协助相关部门做好事故责任追究和整改措施的落实工作。

(十一)完成其他安全生产专项工作。

单位：                  (盖章)
负责人 ：
年   月   日
附件4:《安全生产监管责任书》

安全生产监管责任书
二零二六年   月
安全生产监管责任书
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中省市 新区及新城关于安全生产工作的安排部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，统筹发展和安全，树牢安全发展理念，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓 共管、失职追责”的要求，确保安全生产工作持续平稳。根据安全生产有关法律法规和规章制度，与你单位签订本监管责任书。

一、安全生产考核目标
(一)全面完成下达的年度安全生产主要工作任务。

(二)生产安全责任死亡事故0起，生产安全责任重伤事故0起，火灾事故0起，重大设备事故0起，职业病发病率0,轻伤事故小于千分之三，特种作业持证上岗率100%, 隐患整改率100%,安全资金投入率100%,消防设备完好率98%,隐患排查率98%,设备完好率98%。

二、安全生产主要工作任务
负责做好西咸新区沣西新城综合管廊业务范围内其他安全生产管理工作。

(一)认真落实安全生产工作措施。每月至少召开一次安全生产专题会议，分析、研究、解决安全生产工作中的重大问题；定期对安全生产形势进行分析研判；每季度最 后一个工作日前完成编制季度安全生产工作总结及安全隐 患排查治理台账；年初编制年度安全生产计划、年度安全

费用预算，年终编制年度安全生产总结、安全生产费用投 入实施情况总结。

(二)严格落实安全生产责任。严格落实安全生产主体责任，牢固树立主要负责人的安全责任意识；建立安全生产管理组织机构图，各项目配备安全管理人员，建立健全安全生产责任制和安全管理规章制度及岗位安全操作规程、 设备操作规程，形成安全生产管理体系并确保有效运行。

(三)着力落实党政同责。强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实安全生产责任制； 对合作单位制定安全生产“黑名单”及奖惩制度，形成激励约束机制。

(四)深化风险分级管控和隐患排查治理。开展危险源 辨识、评价及过程管理，对重大危险源制定安全管理措施、应急措施并有效落实，按要求做好风险分级管控；建立综合管廊“分级”隐患排查治理体系，制定隐患排查治理制度并严格组织实施，每月开展隐患排查治理不少于1次，发现的隐患要建立台账，切实做到整改责任、措施、时限、资金和预案“五到位”,确保整改落实到位，重大隐患要实行分级挂牌督办。

(五)扎实开展安全生产专项整治三年行动。按照三年行动年度工作任务清单，深入开展安全生产专项整治三年行动，突出抓好综合管廊安全管控和隐患排查治理，消除安全隐患，确保安全。

(六)加强安全宣传教育培训。以安全生产月、消防月、《安全生产法》宣传周等活动为载体，加大宣传工作力度，丰富宣传内容形式，深入开展安全生产法律法规、知识技 能的宣传；强化安全教育培训，每月组织安全生产教育培训与考核；确保本部门各项目特种作业人员持证上岗率100%,督促合作单位“三类人员”及特种作业人员持证上 岗率达100%,全面提升从业人员安全素质。

(七)着力落实应急管理。加强风险评估和应急资源的调查，结合业务实际修订本单位应急预案；严格落实事故、预警信息报告程序，提高预案的实用性、可操作性；建立 专(兼)职应急救援队伍、储备应急救援物资，每年至少组织1次有针对性的大型应急救援综合演练，突出现场应急处置，提高一线应急处置能力，明确职责分工，杜绝盲目施救 。

(八)加强安全管理队伍建设。要以增强“坚守红线、敢于担当、善抓落实、专业管控和廉洁自律”五个能力为着力点和落脚点，配备合格的安全管理人员，加强队伍建设；狠抓学习，内强素质，提高安全管理人员综合素质。

(九)及时上报事故，严肃责任追究。在规定时限内及时报告各类生产安全事故和重大紧急险情，配合相关部门做好事故的查处工作，杜绝瞒报、谎报事故等违法行为；协助相关部门做好事故责任追究和整改措施的落实工作。

(  十)完成其他安全生产专项工作。

三、奖励与惩处
(一)对认真履行职责，完成各项考核目标，成绩显 著的，给予表彰和奖励。

(二)对领导不力、工作不落实、未完成考核目标的，进行通报批评和处罚。

(三)因工作不到位，导致发生一般及以上生产安全责任事故的，在查明原因、分清责任的基础上，按规定追究相关责任人的责任。
四、本责任书一式六份，沣西新城开发建设部市政配套管理服务中心与             各持三份，自签字之日起生效。

沣西新城市政

配套管理服务中心    

负责人 ：                            负责人 ：

年   月   日                         年   月   日

第四章 采购内容及技术要求
沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目共分为四个标段，其中一标段为沣西新城丰邑大道（含）以东，西兴高速以南，沣柳路（含）以西，沣西大道（含）以北；二标段为便门桥南北路（含）以东，西兴高速以南，丰邑大道（不包含）以西，天元路（不包含）以北；三标段为西宝高速以南，钓鱼台路以西；四标段为思源环南路（含）以东，元路以南（含），丰邑大道（不包含）以西，西宝高速以北。

主要维管内容为辖区内已移交养护的市政道路、给排水管网、雨水泵站、路灯照明等公共设施，以及市政应急类工程等。（维管内容后续会根据市政道路及附属设施移交情况有所增加）。
技术商务要求

1.一标段

1）技术要求

技术要求

（1）一标段范围为：沣西新城丰邑大道（含）以东，西兴高速以南，沣柳路（含）以西，沣西大道（含）以北。

（2）服务内容：主要维管内容为辖区内已移交养护的市政道路、给排水管网、雨水泵站、路灯照明等公共设施，以及市政应急类工程等。

2）商务要求

（1）服务期：两年。

（2）服务地点：采购人指定地点 

（3）质量标准：按采购人要求养护维修、安全文明施工符合有关规定，质量应达到国家质量检验评定合格标准。

（4）质量保证期：各工程自维修维护完且经采购人验收合格之日起壹年。

（5）付款条件（进度和方式）

日常养护发生费用，由市政管理部签发任务委派单或计划下达单，按照《2012年陕西省市政设施维修养护定额》表作为计价依据，以上述计量计价规则确定最终的工程结算造价；其中材料价格以《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》发布的施工当期信息价为准，《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》中无对应材料价则采用《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》,其中材料价格以《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》发布的施工当期信息价为准，两者均没有的则采用市场询价的方式确定材料单价，本合同价款包括税金在内，乙方为履行本合同项下义务所产生的直接及间接费用由乙方承担。

按月度进行据实计量，按季度进行据实计价，按半年度予以付款。

2.二标段

1）技术要求

技术要求

（1）二标段范围为：便门桥南北路（含）以东，西兴高速以南，丰邑大道（不包含）以西，天元路（不包含）以北。

（2）服务内容：主要维管内容为辖区内已移交养护的市政道路、给排水管网、雨水泵站、路灯照明等公共设施，以及市政应急类工程等。

2）商务要求

（1）服务期：两年。

（2）服务地点：采购人指定地点 

（3）质量标准：按采购人要求养护维修、安全文明施工符合有关规定，质量应达到国家质量检验评定合格标准。

（4）质量保证期：各工程自维修维护完且经采购人验收合格之日起壹年。

（5）付款条件（进度和方式）

日常养护发生费用，由市政管理部签发任务委派单或计划下达单，按照《2012年陕西省市政设施维修养护定额》表作为计价依据，以上述计量计价规则确定最终的工程结算造价；其中材料价格以《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》发布的施工当期信息价为准，《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》中无对应材料价则采用《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》,其中材料价格以《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》发布的施工当期信息价为准，两者均没有的则采用市场询价的方式确定材料单价，本合同价款包括税金在内，乙方为履行本合同项下义务所产生的直接及间接费用由乙方承担。

按月度进行据实计量，按季度进行据实计价，按半年度予以付款。

3.三标段

1）技术要求

技术要求

（1）三标段范围为：西宝高速以南，钓鱼台路以西。

（2）服务内容：主要维管内容为辖区内已移交养护的市政道路、给排水管网、雨水泵站、路灯照明等公共设施，以及市政应急类工程等。

2）商务要求

（1）服务期：两年。

（2）服务地点：采购人指定地点 

（3）质量标准：按采购人要求养护维修、安全文明施工符合有关规定，质量应达到国家质量检验评定合格标准。

（4）质量保证期：各工程自维修维护完且经采购人验收合格之日起壹年。

（5）付款条件（进度和方式）

日常养护发生费用，由市政管理部签发任务委派单或计划下达单，按照《2012年陕西省市政设施维修养护定额》表作为计价依据，以上述计量计价规则确定最终的工程结算造价；其中材料价格以《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》发布的施工当期信息价为准，《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》中无对应材料价则采用《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》,其中材料价格以《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》发布的施工当期信息价为准，两者均没有的则采用市场询价的方式确定材料单价，本合同价款包括税金在内，乙方为履行本合同项下义务所产生的直接及间接费用由乙方承担。

按月度进行据实计量，按季度进行据实计价，按半年度予以付款。

4.四标段

1）技术要求

技术要求

（1）四标段范围为：思源环南路（含）以东，元路以南（含），丰邑大道（不包含）以西，西宝高速以北。

（2）服务内容：主要维管内容为辖区内已移交养护的市政道路、给排水管网、雨水泵站、路灯照明等公共设施，以及市政应急类工程等。

2）商务要求

（1）服务期：两年。

（2）服务地点：采购人指定地点 

（3）质量标准：按采购人要求养护维修、安全文明施工符合有关规定，质量应达到国家质量检验评定合格标准。

（4）质量保证期：各工程自维修维护完且经采购人验收合格之日起壹年。

（5）付款条件（进度和方式）

日常养护发生费用，由市政管理部签发任务委派单或计划下达单，按照《2012年陕西省市政设施维修养护定额》表作为计价依据，以上述计量计价规则确定最终的工程结算造价；其中材料价格以《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》发布的施工当期信息价为准，《咸阳市工程造价管理信息(材料信息价)》中无对应材料价则采用《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》,其中材料价格以《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》发布的施工当期信息价为准，两者均没有的则采用市场询价的方式确定材料单价，本合同价款包括税金在内，乙方为履行本合同项下义务所产生的直接及间接费用由乙方承担。

按月度进行据实计量，按季度进行据实计价，按半年度予以付款。
第五章 评标方法
一、评标方法

按照《中华人民共和国政府政府采购法》及实施条例和《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定，本次评标采用综合评估法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。（最低报价不是中标的唯一标准）。
二、评审标准

2.1资格审查评审标准：

资格审查评审标准

	序号
	资格审查项
	通过条件
	备注

	1
	营业执照等主体资格证明文件
	提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书/自然人身份证明；

评审依据：供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。证明材料电子件或扫描件
	联合体参加投标的，联合体各成员均须提供

	2
	基本资格条件承诺函
	提供《基本资格条件承诺函》，供应商应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。承诺函格式详情见招标文件第六章投标文件构成与格式。不提供《基本资格条件承诺函》的供应商需提交如下资格证明文件：

①财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具赋码的完整2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

②社保缴纳证明：提供开标时间前6个月内任意时段的缴纳证明。依法不需要交纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

③税收缴纳证明：提供开标时间前6个月内任意时段的纳税证明或完税证明（除印花税外任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

④履行合同承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

⑤无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

评审依据：投标文件文件中所附材料为准。
	联合体参加投标的，联合体各成员均须提供

	3
	法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书
	法定代表人（或负责人）直接参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）身份证明及其身份证电子件或扫描件；法定代表人（或负责人）授权他人参加投标的，须提供法定代表人（或负责人）授权委托书（附法定代表人（或负责人）、被授权人身份证电子件或扫描件）。

评审依据：投标文件中所附证明材料为准
	

	4
	联合体协议书
	联合体参加投标须提供联合体协议书，且联合体组成单位不超过2家。

评审依据：投标文件中所附证明材料为准
	非联合体投标的，可不提供此项

	5
	资质要求
	供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效安全生产许可证；

评审依据：投标文件中所附证明材料为准
	

	6
	项目经理资格要求
	拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且在本单位注册，并无在建项目；

评审依据：投标文件中所附证明材料为准
	

	7
	企业基本信息
	供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网（http://js.shaanxi.gov.cn/）-办事服务-企业库/人员库-可查询或全国建筑市场监管公共服务平台可查询；

评审依据：网查信息为准
	具备资质要求的单位提供

	8
	信用记录
	供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“重大税收违法失信主体”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。

评审依据：投标文件中所附证明材料及网查信息为准
	联合体参加投标的，联合体各成员均须提供

	9
	控股管理关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

评审依据：投标文件中所附证明材料为准
	联合体参加投标的，联合体各成员均须提供

	10
	供应商书面声明
	供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明。

评审依据：投标文件中所附证明材料为准
	联合体参加投标的，联合体各成员均须提供

	11
	供应商参与投标的承诺函
	符合招标文件要求。

评审依据：投标文件中所附证明材料为准
	联合体参加投标的，联合体各成员均须提供

	备注：以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按招标文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。


2.2符合性评审标准：

符合性审查评审标准

	序号
	符合性审查项
	审查标准
	备注

	1
	投标文件的签署、盖章
	符合招标文件要求
	

	2
	投标报价
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；

（4）未超出招标文件规定的最高限价。
	

	3
	服务期限
	符合招标文件要求
	

	4
	投标有效期
	符合招标文件要求
	

	5
	技术服务条款响应
	完全理解并接受招标文件第四章采购内容及技术要求的规定，不得负偏离。
	

	6
	合同条款响应
	完全理解并接受招标文件第三章合同条款的规定，不得负偏离。
	

	7
	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款，无采购人不能接受的附加条件。
	

	备注：以上要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。


2.3分值构成与评分标准:

分值构成与评分标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	一、报价部分

	1
	投标报价
	1、初审合格的投标文件，其投标报价为有效报价。

2、满足招标文件要求且评审报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。

3、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。

4、符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的供应商，价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除；
	30分

	二、技术部分

	1
	日常巡查及养护方案
	根据各供应商针对本项目的提供日常巡查及养护方案（包含：①市政道路设施日常巡查及养护方案、②给排水管网日常巡查及养护方案、③雨水泵站日常巡查及养护方案、④路灯照明日常巡查及养护方案等）进行评审： 

每个单项方案详细具体，科学合理，可操作性强，得3分；

每个单项方案较详细、合理性较强，可操作性较强，得2分；  

每个单项方案基本详细、基本合理，有一定可操作性，得1分； 

未提供相关内容不得分。
	12分

	2
	市政应急类工程保障方案
	根据各供应商针对本项目的市政应急类工程保障方案进行评审： 

方案内容全面，针对性强，操作性强，得5分；

方案内容基本齐全，具有一定的可操作性，得4分； 

方案内容部分符合实际，可实施性一般，得3分；

方案内容有待完善，得2分；

方案内容空泛，无法进一步完善，得1分；

未提供相关内容不得分。
	5分

	3
	项目管理团队组成人员
	针对本项目拟投入项目管理团队组成人员进行评审；

针对本项目拟投入项目管理团队组成人员配备结构合理，人员配备齐全，责任明确，相关佐证材料齐全得5分；

针对本项目拟投入项目管理团队组成人员配备结构基本合理，人员配备基本齐全，责任基本明确，有相关佐证材料得4分；

针对本项目拟投入项目管理团队组成人员配备结构不够合理，人员配备不够齐全，责任不太明确，相关佐证材料缺失得3分；

针对本项目拟投入项目管理团队组成人员配备结构不合理，人员配备不齐全，责任不明确，相关佐证材料缺失得2分；

针对本项目拟投入项目管理团队组成人员配备内容笼统，可行性有待考究的，得1分；

无内容不得分。

备注：相关佐证材料为拟投入本项目管理团队组成人员的相关履历证明材料（相关履历证明材料包括人员简介，学历证及职业资格证书或岗位证等）
	5分

	4
	拟投入的主要机械设备配备
	根据各供应商针对本项目拟投入的主要机械设备配备进行评审。

作业设备、物资及劳保用品配备全面、合理、规范，可操作性强得5分；

作业设备、物资及劳保用品配备比较合理和规范，有一定的可操作性得4分；

作业设备、物资及劳保用品配备比较合理，有可操作性得3分；

作业设备、物资及劳保用品配备基本合理，可操作性不强得2分；

作业设备、物资及劳保用品配备不够明确，可操作性差得1分；

无内容不得分。
	5分

	5
	质量保证措施
	根据供应商针对本项目实际需求编制的质量保证措施(包括但不限于: ①质量安全措施；②质量安全文明作业;③质量安全控制目标:④质量安全事故处理方案等) 进行评价;

每个单项方案思路明晰合理、措施完整、科学、实用、针对性强得3分；

每个单项方案思路相对明晰合理、措施相对完整、科学、实用、针对性相对合理得2分；

每个单项分析思路不够明晰合理、内容不完整、实用性及针对性不强得1分；

未提供相关内容不得分。
	12分

	6
	人员培训考核方案
	根据供应商针对本项目提供的人员培训考核方案（包括但不限于：①岗前培训、②在岗培训、③安全文明教育培训、④职业技能培训、⑤定期考核管理及奖惩标准等方案）进行评分： 

每个单项方案详细具体，科学合理，可操作性强，得1分；

每个单项方案基本详细、基本合理，有一定可操作性，得0.5分； 

未提供相关内容不得分。
	5分

	7
	应急保障方案
	根据供应商针对本项目提供的应急保障方案(包括但不限于:①防汛应急、②极端雨雪天气应急、③排水井内可燃气体超标应急、④市政公用设施应急抢修、⑤影响道路交通安全的设施应急等）进行评审。

每个单项方案思路明晰合理、措施完整、科学、实用、针对性强得2分；

每个单项分析思路欠明晰欠合理、内容不完整、实用性及针对性不强得1分；

未提供相关内容不得分。
	10分

	8
	项目重、难点的分析及解决措施
	根据供应商针对本项目提供的项目重点难点的分析及解决措施（包括但不限于①对雨天污水满溢、②过河倒虹清淤养护、③道路及管网病害等）进行评审； 

每个单项重、难点分析思路明晰合理、解决措施完整、科学、实用、针对性强的得3分; 

每个单项重、难点分析思路相对明晰、解决措施相对完整、科学，针对性相对可行得2分;

每个单项重、难点分析思路欠明晰欠合理、内容不完整、实用性及针对性不强得1分。

未提供相关内容不得分。
	9分

	9
	档案管理制度
	根据供应商针对本项目制定详细的档案管理制度进行评审，制度内容含巡查记录表、养护维修资料及各类总结材料等。 

内容齐全，可实施性强，安排合理，贴合采购要求，得5分； 

内容较齐全，可实施性较强，针对性一般，得4分；

内容部分齐全，有可实施性一般，有针对性，得3分； 

内容有待完善的，有可实施性，2分；

内容空泛，可实施性差，得1分。

未提供相关内容不得分。
	5分

	10
	类似项目业绩
	投标供应商提供2023年1月1日至今的类似项目业绩，每提供一项得1分，最高得2分。业绩证明（以投标文件中的合同电子件或扫描件为准，所附业绩证明材料的时间以合同签订日期为准）。
	2分

	备注：

1、各评委应按照本评标方法独立打分。

2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

3、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。


三、评审程序

3.1本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

3.1.1投标文件初审；

3.1.2澄清有关问题；

3.1.3比较与评价；

3.1.4推荐中标候选人名单。

3.2投标文件初审

评标委员会根据本章第2.1项规定的资格审查评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 2.2项规定的符合性审查评审标准对符合资格的供应商投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.3投标文件的澄清

3.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应通过电子交易平台或电子邮件等书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过电子交易平台或电子邮件等书面形式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.3.1项规定经供应商确认后产生约束力，如果供应商对修正后的报价不确认的，其投标无效。
3.4投标文件比较与评价

3.4.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准对符合性审查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
3.4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。
3.5 评标结果

3.5.1评标结果按投标报价由低到高顺序排列。若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的客观分指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选供应商。若客观分指标评审仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。

3.5.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.5.3评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定中标供应商。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理。

3.5.4评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

四、政策性扣减

4.1政策性扣减范围

4.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

4.1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
4.1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。
4.1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2政策性扣减方式

4.2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。

4.2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

4.2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。
第六章 投标文件构成及格式
项目编号：SXZM-GK-2026102                      

沣西新城2026-2027年市政道路、市政设施养护及应急工程项目   

电子化投标文件

（  标段）

 供应商名称：               （公章）

  年   月  日

目 录
第一部分  资格证明文件
X

　　  一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、基本资格条件承诺函
X

三、法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书
X

四、联合体协议书
X

五、资质要求
X

六、项目经理资格要求
X

　　  七、企业基本信息
X

八、信用记录声明
X

九、控股管理关系承诺书
X

十、供应商书面声明
X

　　  十一、供应商提供参与投标的承诺函
X

第二部分  符合性证明文件
X

一、投标函
X

二、开标一览表
X

三、供应商参加政府采购活动承诺书
X

四、技术服务偏差表
X

五、商务条款偏离表
X

第三部分  投标方案
X

一、技术方案
X

          二、供应商认为有利于中标的其他情况说明
X
第一部分 资格证明文件
供应商应按照招标文件第五章评标方法“资格评审标准”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，文件中给定格式的，须按下文给定格式填写。

一、营业执照等主体资格证明文件

说明：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书/自然人身份证明

二、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函
致                （采购代理机构名称）：
                 （投标人名称）郑重承诺： 
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的核查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。 
特此承诺。

                                    （投标人公章）

                                    年    月    日

说明：提供《基本资格条件承诺函》，供应商应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

备注：不提供《基本资格条件承诺函》的供应商需提交如下资格证明文件：
①财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具赋码的完整2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

②社保缴纳证明：提供开标时间前6个月内任意时段的缴纳证明。依法不需要交纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

③税收缴纳证明：提供开标时间前6个月内任意时段的纳税证明或完税证明（除印花税外任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

④履行合同承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：（采购人名称）

我方作为项目名称  （项目编号：     ）的投标供应商，在此郑重承诺：
我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此承诺。

              供应商名称：               （公章）
            日    期：     年      月     日

⑤无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）

我公司郑重声明在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：               （公章）
日    期：     年      月     日

三、法定代表人（或负责人）身份证明/法定代表人（或负责人）授权委托书
法定代表人（或负责人）身份证明（独立法人或负责人版）
供应商名称：                        

统一社会信用代码：                 
注册地址：                         
成立时间：    年   月  日

经营期限：                        

姓名：       性别：      年龄：      系         （供应商名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（或负责人）身份证电子件或扫描件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

法定代表人身份证明书（联合体版）

致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）
兹证明 （联合体牵头人法定代表人姓名）身份证号码：     ，为  （联合体牵头人名称）   的法定代表人； （联合体成员法定代表人姓名）身份证号码：       ，为  （联合体成员名称）   的法定代表人。

特此证明。

	联合体牵头人法定代表人身份证复印件

（正、反面）
	联合体成员法定代表人身份证复印件

（正、反面）


联合体牵头人（公章）：         
联合体成员单位（公章）：         

日期：     年     月     日

法定代表人（或负责人）授权委托书（独立法人或负责人版）
致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）
(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）成立。法定代表人（或负责人）  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号   第  标段投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

	被授权人签字：
	法定代表人（或负责人）签字或盖章：

	职务：
	职务：


附法定代表人（或负责人）身份证电子件或扫描件及被授权人身份证电子件或扫描件（正反面）
供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

说明：法定代表人（或负责人）直接投标时无需提供。

法定代表人授权委托书（联合体版）
本人（法定代表人姓名）系（联合体牵头人全称）的法定代表人，本人（法定代表人姓名）系（联合体成员全称）的法定代表人。现共同授权（被授权人姓名）身份证号码：                为联合体合法代理人，全权代表联合体参加 (项目编号、标段名称) 的投标活动，以联合体名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权委托书有效期：自投标文件提交截止之日起 90 日历天。被授权代理人无转代理权。

附联合体法定代表人、联合体成员法定代表人及授权代表身份证复印件。

联合体牵头人（公章）：                                
法定代表人（盖章或签字）：                                

联合体成员（公章）：                               

法定代表人（盖章或签字）：                               

日期：      年      月      日

四、联合体协议书

致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）：     

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （项目编号、标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。联合体由牵头人负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头人责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜，联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

b.联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责；

（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6.本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                （盖章）

法定代表人：                   （盖章或签字）

联合体成员名称：                       （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

       日期：     年     月    日

五、资质要求

说明：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效安全生产许可证；

六、项目经理资格要求

说明：拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且在本单位注册，并无在建项目；

七、企业基本信息

说明：供应商资质基本信息及项目经理基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网（http://js.shaanxi.gov.cn/）-办事服务-企业库/人员库-可查询或全国建筑市场监管公共服务平台可查询；

八、信用记录声明
供应商信用记录书面声明函

致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）

我方作为《项目名称》（项目编号：          ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：             （加盖公章）

日期：　　年　月　日
九、控股管理关系承诺书
供应商控股管理关系承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1.3单位负责人：                

2、其他与本项目有关的利害关系说明：                               

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                     （盖单位公章）

                    年      月      日

十、供应商书面声明
供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的书面声明

致：致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）
我方作为 项目名称 （项目编号：             ）的投标供应商，在此郑重声明：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：           （加盖公章）

日期：  年  月  日

十一、供应商参与投标的承诺函
供应商参与投标的承诺函

致：致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）
我公司郑重承诺，在投标有效期内不随意撤回、撤销投标，在中标后按照招标文件和投标文件与采购人签订合同。如果违反以上承诺，给采购人造成损失的，我公司自愿按照中华人民共和国政府采购法等法律法规规定承担相应的责任。

供应商名称 ：                        （公章）                 

日  期：    年  月  日

第二部分 符合性证明文件
一、投标函

投标函

致：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（经办部门：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部）：

我方收到贵单位发布的《项目名称》（项目编号：         ）  标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章2.2条款“招标文件的澄清修改及询问”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。 

六、我方提交电子投标文件壹份。

七、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

九、我们同意，如果中标，向陕西正明项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

十、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：            （加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

二、开标一览表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

标段：  
	投标折扣
（%）
	项目经理
	服务期
	备注

	
	
	
	

	注：1.投标折扣精确到小数点后两位。

2.每季合同价款=结算审核造价×投标折扣。


供应商名称：                   （盖单位公章）
日    期：      年   月    日

三、供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称：           （加盖公章）

日期：　年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：          （加盖公章）

日期：　  年　月　日

四、技术服务偏差表

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应条款
	偏离程度
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：

1、本表只填写投标文件中与招标文件“第四章采购内容及技术要求”有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术服务响应条款与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

五、商务条款偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

第三部分 投标方案
一、技术方案

参照招标文件第五章评标方法二、评审标准2.3分值构成与评分标准各条款的要求，结合第四章《采购内容及技术要求》编制投标方案。

一）日常巡查及养护方案

.......
二）市政应急类工程保障方案

.......
三）项目管理团队组成人员

.......
四）拟投入的主要机械设备配备

.......
五）质量保证措施

.......
六）人员培训考核方案

.......
七）应急保障方案

.......
八）项目重、难点的分析及解决措施

.......
九）档案管理制度

.......
十）类似项目业绩

.......
二、供应商认为有利于中标的其他情况说明

（一）供应商性质

根据招标文件第五章《评标方法》落实的政府采购政策，投标供应商在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标； 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业； 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，符合政策扣减的单位应提供《中小企业声明函》（按下文给定格式），符合要求则享受招标文件规定的价格扣除。未提供或未按给定格式提供《中小企业声明函》的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

残疾人福利性单位投标时，应当提供残疾人福利性单位声明函，未提供或未按给定格式提供《残疾人福利性单位声明函》的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，组成联合体的投标供应商应提供《联合体协议》及《中小企业声明函》；招标文件允许分包的，拟分包的投标供应商提供《分包意向协议》及《中小企业声明函》，满足第二章《供应商须知》（十二）落实的政府采购政策要求的，将享受招标文件规定的价格扣除。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体及分包情况的，可不提供此项内容。

各投标供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照采购文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

特别提醒：中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》或证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   企业名称（盖章）：

日　　期：

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商不属于小微企业的不填写此表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额交纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业的证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（二）其他有必要说明的内容

注释：


本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。合同的标的、价款、付款方式、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标供应商的投标文件的内容一致，采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。









