项目编号：QH2026-GK-009

商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复)

招标文件

采 购 人：山阳县城区森林公园管理站

代理机构：陕西启航项目管理咨询有限公司

日    期：2026年1月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	2

投标人须知前附表	30

第三章  评审方法	47

第四章  合同条款及格式	54

合同条款及格式前附表	54

第五章  项目概况及技术要求	68

第六章  投标文件构成及格式	88

第一章  招标公告

项目概况

商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复)招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼获取招标文件，并于 2026年02月12日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

合同包1(1标段：峒峪寺村1-10小班):

合同包预算金额：513,414.90元

合同包最高限价：513,414.90元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 天然林保护工程施工 | 1标段峒峪寺村1-10小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 513,414.90 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包2(2标段：峒峪寺村11-28小班):

合同包预算金额：524,377.50元

合同包最高限价：524,377.50元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 天然林保护工程施工 | 2标段峒峪寺村11-28小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 524,377.50 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包3(3标段：峒峪寺村29-38小班):

合同包预算金额：645,725.10元

合同包最高限价：645,725.10元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 天然林保护工程施工 | 3标段峒峪寺村29-38小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 645,725.10 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包4(4标段：峒峪寺村39-59小班):

合同包预算金额：555,597.70元

合同包最高限价：555,597.70元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 天然林保护工程施工 | 4标段峒峪寺村39-59小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 555,597.70 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包5(5标段：峒峪寺村60-73小班):

合同包预算金额：623,364.10元

合同包最高限价：623,364.10元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 天然林保护工程施工 | 5标段峒峪寺村60-73小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 623,364.10 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包6(6标段：峒峪寺村74-86小班):

合同包预算金额：628,783.30元

合同包最高限价：628,783.30元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 天然林保护工程施工 | 6标段峒峪寺村74-86小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 628,783.30 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包7(7标段：峒峪寺村87-97小班):

合同包预算金额：592,601.60元

合同包最高限价：592,601.60元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 天然林保护工程施工 | 7标段峒峪寺村87-97小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 592,601.60 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包8(8标段：峒峪寺村98-118小班):

合同包预算金额：524,408.10元

合同包最高限价：524,408.10元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 天然林保护工程施工 | 8标段峒峪寺村98-118小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 524,408.10 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包9(9标段：峒峪寺村119-135小班):

合同包预算金额：522,183.70元

合同包最高限价：522,183.70元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 天然林保护工程施工 | 9标段峒峪寺村119-135小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 522,183.70 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包10(10标段：峒峪寺村136-148小班):

合同包预算金额：550,924.90元

合同包最高限价：550,924.90元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 天然林保护工程施工 | 10标段峒峪寺村136-148小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 550,924.90 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包11(11标段：屈家涧村1-12小班):

合同包预算金额：565,882.40元

合同包最高限价：565,882.40元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-1 | 天然林保护工程施工 | 11标段屈家涧村1-12小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 565,882.40 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包12(12标段：屈家涧村13-22小班):

合同包预算金额：598,336.70元

合同包最高限价：598,336.70元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-1 | 天然林保护工程施工 | 12标段屈家涧村13-22小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 598,336.70 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包13(13标段：屈家涧村23-32小班):

合同包预算金额：547,058.30元

合同包最高限价：547,058.30元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1 | 天然林保护工程施工 | 13标段屈家涧村23-32小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 547,058.30 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包14(14标段：屈家涧村33-48小班):

合同包预算金额：514,543.90元

合同包最高限价：514,543.90元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-1 | 天然林保护工程施工 | 14标段屈家涧村33-48小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 514,543.90 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包15(15标段：屈家涧村49-58小班):

合同包预算金额：500,316.60元

合同包最高限价：500,316.60元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-1 | 天然林保护工程施工 | 15标段屈家涧村49-58小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 500,316.60 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包16(16标段：屈家涧村59-73小班):

合同包预算金额：563,205.20元

合同包最高限价：563,205.20元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-1 | 天然林保护工程施工 | 16标段屈家涧村59-73小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 563,205.20 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包17(17标段：屈家涧村74-84小班):

合同包预算金额：565,899.40元

合同包最高限价：565,899.40元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-1 | 天然林保护工程施工 | 17标段屈家涧村74-84小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 565,899.40 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包18(18标段：屈家湾村1-14小班):

合同包预算金额：527,052.20元

合同包最高限价：527,052.20元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-1 | 天然林保护工程施工 | 18标段屈家湾村1-14小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 527,052.20 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包19(19标段：屈家湾村15-27小班):

合同包预算金额：508,536.10元

合同包最高限价：508,536.10元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-1 | 天然林保护工程施工 | 19标段屈家湾村15-27小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 508,536.10 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包20(20标段：屈家湾村28-35小班):

合同包预算金额：530,050.30元

合同包最高限价：530,050.30元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-1 | 天然林保护工程施工 | 20标段屈家湾村28-35小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 530,050.30 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包21(21标段：屈家湾村36-49小班):

合同包预算金额：513,486.80元

合同包最高限价：513,486.80元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-1 | 天然林保护工程施工 | 21标段屈家湾村36-49小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 513,486.80 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包22(22标段：屈家湾村50-58小班):

合同包预算金额：524,574.00元

合同包最高限价：524,574.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-1 | 天然林保护工程施工 | 22标段屈家湾村50-58小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 524,574.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包23(23标段：沙沟口村1-7小班):

合同包预算金额：661,073.20元

合同包最高限价：661,073.20元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-1 | 天然林保护工程施工 | 23标段沙沟口村1-7小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 661,073.20 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包24(24标段：沙沟口村8-13小班):

合同包预算金额：611,903.50元

合同包最高限价：611,903.50元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-1 | 天然林保护工程施工 | 24标段沙沟口村8-13小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 611,903.50 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包25(25标段：沙沟口村14-26小班):

合同包预算金额：571,295.90元

合同包最高限价：571,295.90元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-1 | 天然林保护工程施工 | 25标段沙沟口村14-26小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 571,295.90 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包26(26标段：沙沟口村27-35小班):

合同包预算金额：521,856.30元

合同包最高限价：521,856.30元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-1 | 天然林保护工程施工 | 26标段沙沟口村27-35小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 521,856.30 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包27(27标段：沙沟口村36-48小班):

合同包预算金额：560,065.20元

合同包最高限价：560,065.20元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-1 | 天然林保护工程施工 | 27标段沙沟口村36-48小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 560,065.20 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包28(28标段：沙沟口村49-60小班):

合同包预算金额：504,324.60元

合同包最高限价：504,324.60元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-1 | 天然林保护工程施工 | 28标段沙沟口村49-60小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 504,324.60 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包29(29标段：沙沟口村61-72小班):

合同包预算金额：517,765.40元

合同包最高限价：517,765.40元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-1 | 天然林保护工程施工 | 29标段沙沟口村61-72小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 517,765.40 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包30(30标段：沙沟口村73-82小班):

合同包预算金额：556,362.40元

合同包最高限价：556,362.40元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-1 | 天然林保护工程施工 | 30标段沙沟口村73-82小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 556,362.40 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包31(31标段：沙沟口村83-95小班):

合同包预算金额：491,710.80元

合同包最高限价：491,710.80元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-1 | 天然林保护工程施工 | 31标段沙沟口村83-95小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 491,710.80 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包32(32标段：夏家村1-14小班):

合同包预算金额：629,807.20元

合同包最高限价：629,807.20元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-1 | 天然林保护工程施工 | 32标段夏家村1-14小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 629,807.20 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包33(33标段：夏家村15-31小班):

合同包预算金额：899,441.50元

合同包最高限价：899,441.50元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-1 | 天然林保护工程施工 | 33标段夏家村15-31小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 899,441.50 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包34(34标段：夏家村32-63小班):

合同包预算金额：857,751.80元

合同包最高限价：857,751.80元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-1 | 天然林保护工程施工 | 34标段夏家村32-63小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 857,751.80 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包35(35标段：夏家村64-76小班):

合同包预算金额：687,750.70元

合同包最高限价：687,750.70元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-1 | 天然林保护工程施工 | 35标段夏家村64-76小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 687,750.70 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包36(36标段：夏家村77-93小班):

合同包预算金额：898,759.60元

合同包最高限价：898,759.60元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36-1 | 天然林保护工程施工 | 36标段夏家村77-93小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 898,759.60 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包37(37标段：夏家村94-108小班):

合同包预算金额：612,156.90元

合同包最高限价：612,156.90元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-1 | 天然林保护工程施工 | 37标段夏家村94-108小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 612,156.90 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包38(38标段：夏家村109-133小班):

合同包预算金额：635,957.30元

合同包最高限价：635,957.30元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-1 | 天然林保护工程施工 | 38标段夏家村109-133小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 635,957.30 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包39(39标段：夏家村134-151小班):

合同包预算金额：898,278.30元

合同包最高限价：898,278.30元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39-1 | 天然林保护工程施工 | 39标段夏家村134-151小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 898,278.30 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包40(40标段：夏家村152-174小班):

合同包预算金额：867,028.90元

合同包最高限价：867,028.90元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40-1 | 天然林保护工程施工 | 40标段夏家村152-174小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 867,028.90 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包41(41标段：元子街社区1-26小班):

合同包预算金额：494,864.60元

合同包最高限价：494,864.60元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41-1 | 天然林保护工程施工 | 41标段元子街社区1-26小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 494,864.60 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包42(42标段：元子街社区27-46小班):

合同包预算金额：604,910.50元

合同包最高限价：604,910.50元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42-1 | 天然林保护工程施工 | 42标段元子街社区27-46小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 604,910.50 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包43(43标段：元子街社区47-63小班):

合同包预算金额：616,057.30元

合同包最高限价：616,057.30元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43-1 | 天然林保护工程施工 | 43标段元子街社区47-63小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 616,057.30 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包44(44标段：元子街社区64-79小班):

合同包预算金额：618,382.50元

合同包最高限价：618,382.50元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-1 | 天然林保护工程施工 | 44标段元子街社区64-79小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 618,382.50 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包45(45标段：赵家塬村1-14小班):

合同包预算金额：712,187.20元

合同包最高限价：712,187.20元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-1 | 天然林保护工程施工 | 45标段赵家塬村1-14小班 | 1(项) | 详见采购文件 | 712,187.20 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(1标段：峒峪寺村1-10小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

- （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；
（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
（7）财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）；
（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18 号）；
（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19 号）；
（10）《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019 年第 16 号；
（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理平台（详见 http://www.ccgp-
shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；
（13）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
（14）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）
（15）《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采〔2021〕17 号）；
（16）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10 号）；
（17）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(2标段：峒峪寺村11-28小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包3(3标段：峒峪寺村29-38小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包4(4标段：峒峪寺村39-59小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包5(5标段：峒峪寺村60-73小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包6(6标段：峒峪寺村74-86小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包7(7标段：峒峪寺村87-97小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包8(8标段：峒峪寺村98-118小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包9(9标段：峒峪寺村119-135小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包10(10标段：峒峪寺村136-148小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包11(11标段：屈家涧村1-12小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包12(12标段：屈家涧村13-22小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包13(13标段：屈家涧村23-32小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包14(14标段：屈家涧村33-48小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包15(15标段：屈家涧村49-58小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包16(16标段：屈家涧村59-73小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包17(17标段：屈家涧村74-84小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包18(18标段：屈家湾村1-14小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包19(19标段：屈家湾村15-27小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包20(20标段：屈家湾村28-35小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包21(21标段：屈家湾村36-49小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包22(22标段：屈家湾村50-58小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包23(23标段：沙沟口村1-7小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包24(24标段：沙沟口村8-13小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包25(25标段：沙沟口村14-26小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包26(26标段：沙沟口村27-35小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包27(27标段：沙沟口村36-48小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包28(28标段：沙沟口村49-60小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包29(29标段：沙沟口村61-72小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包30(30标段：沙沟口村73-82小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包31(31标段：沙沟口村83-95小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包32(32标段：夏家村1-14小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包33(33标段：夏家村15-31小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包34(34标段：夏家村32-63小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包35(35标段：夏家村64-76小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包36(36标段：夏家村77-93小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包37(37标段：夏家村94-108小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包38(38标段：夏家村109-133小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包39(39标段：夏家村134-151小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包40(40标段：夏家村152-174小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包41(41标段：元子街社区1-26小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包42(42标段：元子街社区27-46小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包43(43标段：元子街社区47-63小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包44(44标段：元子街社区64-79小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

合同包45(45标段：赵家塬村1-14小班)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包（1）

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(1标段：峒峪寺村1-10小班)特定资格要求如下:

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
（3）财务状况：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）提供《供应商信用记录书面声明函》供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；
（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；
（9）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；
（10）提供中小企业声明函；
（11）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

合同包2(2标段：峒峪寺村11-28小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包3(3标段：峒峪寺村29-38小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包4(4标段：峒峪寺村39-59小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包5(5标段：峒峪寺村60-73小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包6(6标段：峒峪寺村74-86小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包7(7标段：峒峪寺村87-97小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包8(8标段：峒峪寺村98-118小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包9(9标段：峒峪寺村119-135小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包10(10标段：峒峪寺村136-148小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包11(11标段：屈家涧村1-12小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包12(12标段：屈家涧村13-22小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包13(13标段：屈家涧村23-32小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包14(14标段：屈家涧村33-48小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包15(15标段：屈家涧村49-58小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包16(16标段：屈家涧村59-73小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包17(17标段：屈家涧村74-84小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包18(18标段：屈家湾村1-14小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包19(19标段：屈家湾村15-27小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包20(20标段：屈家湾村28-35小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包21(21标段：屈家湾村36-49小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包22(22标段：屈家湾村50-58小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包23(23标段：沙沟口村1-7小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包24(24标段：沙沟口村8-13小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包25(25标段：沙沟口村14-26小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包26(26标段：沙沟口村27-35小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包27(27标段：沙沟口村36-48小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包28(28标段：沙沟口村49-60小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包29(29标段：沙沟口村61-72小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包30(30标段：沙沟口村73-82小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包31(31标段：沙沟口村83-95小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包32(32标段：夏家村1-14小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包33(33标段：夏家村15-31小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包34(34标段：夏家村32-63小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包35(35标段：夏家村64-76小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包36(36标段：夏家村77-93小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包37(37标段：夏家村94-108小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包38(38标段：夏家村109-133小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包39(39标段：夏家村134-151小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包40(40标段：夏家村152-174小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包41(41标段：元子街社区1-26小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包42(42标段：元子街社区27-46小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包43(43标段：元子街社区47-63小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包44(44标段：元子街社区64-79小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

合同包45(45标段：赵家塬村1-14小班)特定资格要求如下:

同合同包（1）

三、获取招标文件

时间： 2026年01月23日 至 2026年01月29日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼

方式：现场获取

售价： 300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年02月12日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼

开标地点：陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）供应商领取标书时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章。

（2）请投标人按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（3）本项目专门面向中小企业。

（4）本项目允许多个标段投标，但只允许中一个标段。

（5）报名费300元/标段。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：山阳县城区森林公园管理站

地址：山阳县城关街办西关

联系方式：18991455628

2.采购代理机构信息

名称：陕西启航项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼

联系方式：029-89182979

3.项目联系方式

项目联系人：高俊峰、杨思佳、尹紫涵

电话：029-89182979

陕西启航项目管理咨询有限公司

2026年01月22日

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：山阳县城区森林公园管理站 地 址：山阳县城关街办西关 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：陕西启航项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼 联系人：高俊峰、杨思佳、尹紫涵 电话：029-88219779 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 山阳县色河铺镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央预算内投资 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目包含的所有施工内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 自合同签订之日起180日历日 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。 |
| 1.4.1 | 资格审查条件 | 资格证明文件：（合同包1-45） （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件； （3）财务状况：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）提供《供应商信用记录书面声明函》供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间； （7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺； （9）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效； （10）提供中小企业声明函； （11）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。 以上（1-11）为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |
| 1.4.2 | 招标文件发售时间 | 详见招标公告 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 1）招标代理机构不组织统一踏勘，各投标人自行踏勘，相关费用及安全由投标人自行承担，踏勘时遵守相关规定，不得扰民。 2）踏勘内容包含：完成本次招标所需要的现场工况及周围环境等资料。 联系人：山阳县城区森林公园管理站 联系电话：18991455628 |
| 1.10 | 投标答疑会 | 不召开；若有疑问，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人按照招标文件的要求认为有利于投标的材料。 |
| 3.4.1 | 投标报价 | 以中标价为依据签订总价合同。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6 | 投标保证金 | 投标保证金：本项目不缴纳投标保证金（招标文件中关于投标保证金要求均不适用） |
| 3.4.2 | 代理服务费 | 1.收费标准：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关标准执行。 2.由中标单位向招标代理机构一次性缴付招标代理服务费。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函及其它有要求处必须加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 投标文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处必须由投标人加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本壹份,副本贰份,投标文件电子版（word及PDF)壹份（U盘），开标一览表壹份 |
| 4.1.2 | 投标文件密封 | 1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。封袋应加贴封条，并在封线处由法定代表人或委托代理人签字盖章后加盖投标人公章。 2、密封包装方式： （1）投标文件正本、开标一览表、电子版一包密封。 （2）投标文件所有副本一包密封。 3、外层包装请按以下要求标记： 项目名称： 项目编号： 包号：第 包 投标人名称： 内容：“正本”或“副本” 投标文件在 2026年02月12日 09时00分前不得开启； |
| 4.2.2 | 递交投标文件截止时间、地点 | 时间： 2026年02月12日 09时00分00秒 （北京时间） 地点：陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2026年02月12日 09时00分00秒 （北京时间） 开标地点: 陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐3名中标候选人 |
| 10.1计算机辅助评标 |  |  |
| 是否实行计算机辅助评标 |  | 否 |
| 10.2 知识产权 |  |  |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.3 重新招标的其他情形 |  |  |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.4 同义词语 |  |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.5 解释权 |  |  |
| 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 采购文件所属行业：农、林、牧、渔业 |  |  |
| 项目性质：本项目专门面向中小企业 |  |  |
| 中小企业政策性扣减：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予10%(10%-20%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。本项目为专门面向中小企业，不在进行价格扣减。 |  |  |
| 本项目允许多个标段投标，但只允许中一个标段。 |  |  |
| 备注：供应商注册登记提醒： 根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3567ed23460167ed36804d0009）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。 |  |  |
| 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采 【2020】15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台 (http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shan xi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 目前的合作银行有∶北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。 |  |  |

投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求及招标文件发售时间

1.4.1资格审查条件：见投标人须知前附表。

1.4.2招标文件发售时间：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解现场环境、总体布置情况、地形地貌、现场道路、储存空间、运输、装卸等限制条件及其它任何足以影响投标报价的情况，以便各投标人获取须自主考虑的有关投标文件编制和合同签署所需的相关资料和数据，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标答疑会

不召开；若有疑问，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不满足评标办法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其投标被否决。其余偏离视为细微偏离，评标委员会将通过澄清方式对细微偏离进行澄清或修改。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知前附表及投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）项目概况及技术要求;

(6）投标文件格式。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清及修改

2.2.1在投标文件递交截止时间三个工作日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

2.2.2采购代理机构如果对已发出的招标文件进行修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.3已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

2.2.4投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

3．投标文件

3.1.投标语言和投标货币

3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.1.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

3.2.投标文件的构成

3.2.1 投标人提交的投标文件应包含下列部分的内容：

1） 按照投标人须知的要求和招标文件规定格式填写的招标函、开标一览表、法定代表人授权委托书。

2）按照招标文件的要求编制的投标方案说明书。

3）按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件；

4）按照本须知第14条要求提交的投标保证金。

5）招标文件中要求的其他证明文件。

3.2.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将被作无效响应处理。

3.2.3 本次投标的最小单元为“标段”。投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行投标，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的响应将会被拒绝。

3.3.投标文件格式

3.3.1 投标人应按照招标文件中第六章“投标文件格式及构成”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

3.3.2按招标文件第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

3.4 投标报价

3.4.1以中标固定总价为依据签订合同。

3.4.2本项目投标总价包含：苗木费、人工（劳务）费、机械设备费、物料、其他、运输费、应缴税费等，完成项目所需的其他全部费用；

3.4.3本工程投标组价时应妥善考虑，正式施工时固定总价不因国家法律、行政法规和国家政策变化及原材料市场价发生变化等进行调整。

3.4.4投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标价的情况，任何因投标人忽视或误解工地情况而导致的其提出的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人负责。

3.4.5编制投标报价的其他约定

3.4.6.1投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。

3.4.6.2投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

3.4.6.3投标人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在所报的单价或总额价内。

3.4.6.4投标人应为建设工程和施工场地内自有人员及第三方人员生命财产及运至施工场地内用于工程的材料办理保险，投标人的投标价中应含的保险费，承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由投标人在其他项目清单保险费栏内自主列报，中标后包干使用。施工期间在施工区域内因非招标人原因发生的设备、材料、人员等的损害、伤害，招标人不再承担任何责任和费用。

3.4.6.5投标报价中的总价要与综合单价相对应。

3.4.6.6投标函中的投标报价应与“投标总价”表中的投标总价数字相符，不允许在投标文件中出现两个报价。任何有选择的报价将不予接受，如“若我方中标，愿在中标价基础上再优惠或下浮多少”等类似报价方法,否则按无效投标处理。

3.4.7服务费收费标准：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关标准执行。

服务费收取方式：中标人承担招标代理服务费，中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金（本项目不缴纳投标保证金）

3.7备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.8投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8.3 投标文件需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”原件附在投标文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚页码，并统一装订（胶装）成册。

3.8.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”、“包号：第  包”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子版投标文件内容包括投标文件的所有内容。

3.8.5 所有投标文件正本和副本须按第八章规定的顺序编排、编制目录、投标文件正本需逐页加盖投标人公章。每一页的正下方清楚页码，并分别胶装成册。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封：投标文件须胶装成套且须用密封袋密封，包括投标文件正本、副本、投标文件电子版，开标一览表（投标人需另外单独准备一份与正本内容一致的开标一览表），若与正本内容不一致，则按单独的开标一览表为准。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”“第   包”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第3.6.3、第3.6.4项和第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标代理机构不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第4.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.5项的要求签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和具备相关专业的专家等7人以上单数组成评标委员会；

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

7．合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，经招标人同意由招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人和招标代理机构造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

11、招标代理服务费

11.1由中标单位向招标代理机构一次性缴付招标代理服务费。

11.2收费标准：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关标准执行。

12.质疑

12.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

12.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.3投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

12.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

12.5.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

12.5.2质疑项目的名称、编号；

12.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

12.5.4事实依据；

12.5.5必要的法律依据；

12.5.6提出质疑的日期。

12.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

12.6.1质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

12.6.2质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

12.6.3未在法定期限内提出质疑的；

12.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

12.6.5应当提交授权书而未提交的；

12.6.6以非法手段取得证据、材料的；

12.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

12.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

12.7质疑答复

12.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

12.7.2质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管财政部门提起投诉。

12.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

12.8.2接收质疑函的方式：书面形式

12.8.3联系部门：陕西启航项目管理咨询有限公司前台

12.8.4联系电话：029-88219779

31.8.5通讯地址：陕西省西安市碑林区张家村街道含光北路含光大厦4楼

13.其他

13.1 废标的情形

13.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

13.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

13.2变更采购方式

13.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

13.2.2通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

第三章  评审方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1）没有按照招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3）投标人未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

4）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5）投标文件无投标人公章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；

6）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

7）投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价的；

8）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标产品；

9）投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）投标总报价低于成本或者高于招标文件公布的采购预算的。

11）提供虚假投标文件和资料的。

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五.评标程序

1、投标文件的资格性审查：

采购人及代理机构对投标人的投标文件进行资格性审查，以确定其是否满足招标文件的资格要求。

2、投标文件的符合性审查：

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

3、评委会对报价明显偏低的审查：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、澄清有关问题：

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、比较与评价：

评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

6、推荐中标候选人名单：

6.1汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按标段得分从高到低顺序排列，推荐前1～3名为中标候选人。

6.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照等主体资格证明文件 |  | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 |  | 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件； |
|  |  | 财务状况 |  | 提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明； |
|  |  | 税收缴纳证明 |  | 提供递交投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 |  | 提供递交投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 供应商信用记录书面声明函 |  | 提供《供应商信用记录书面声明函》供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间； |
|  |  | 书面声明 |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
|  |  | 书面承诺书 |  | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺； |
|  |  | 控股管理关系清单 |  | 提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效； |
|  |  | 中小企业声明函 |  | 投标人须提供中小企业声明函； |
|  |  | 非联合体 |  | 本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 工期 | 应满足招标文件中要求的工期 |
|  |  |  | 施工地点 | 应满足招标文件中要求的施工地点 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2分值构成与评分标准

| 评分因素 | 总分 （100分） | 评审要素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分部分 | （70分） | ①项目管理部门及人员配备（5分） | 依据本项目成立项目管理部，项目部门技术人员配备合理，岗位职责清晰明确，满足本项目需求得3-5（含3）分；项目部门技术人员配备较合理，岗位职责较为清晰明确，基本满足本项目需求得1-2（含2）分；项目部门技术人员配备不合理，岗位职责较不清晰明确，不能满足本项目需求得0分。 |
|  |  | ②项目实施方案 （15分） | 针对本项目实际情况就工程内容编写施工方案： ①方案切合实际、因地制宜、科学合理完全满足本项目要求10（含10）-15分； ②方案较为切合实际、因地制宜性一般、较为满足本项目要求5（含5）-10分； ③方案不切合实际情况、因地制宜性差，不能满足本项目实际要求0-5分。 |
|  |  | ③工程进度计划与保障措施（7分） | 进度计划及保障措施合理、完善，4～7分 进度计划及保障措施基本合理、比较完善，2～4分 进度计划及保障措施一般，0～2分； |
|  |  | ④确保工程质量的组织措施（6分） | 所述内容切合工程实际，质量措施切实可行，根据响应的不同程度赋分4～6分； 质量措施基本合理、比较完善2～4分；质量措施一般，0～2分 |
|  |  | ⑤文明施工、环境保护管理体系与措施 （6分） | 文明施工、环境保障措施合理、完善，4～6分 文明施工、环境保障措施基本合理、比较完善，2～4分； 文明施工、环境保障措施一般，0～2分 |
|  |  | ⑥主要机具、设备和劳动力配备情况（6分） | 投入的主要机具、设备先进，劳动力配备情况充分、合理、完善计4（含4）～6分 配备情况基本合理、基本能够满足施工需求计2（含2）～4分 施工器具不够合理完善不能满足项目需求计0～2分； |
|  |  | ⑦安全保障方案及应急措施 （10分） | 保障方案、措施合理、完善，7～10分 保障方案、措施基本合理、比较完善，4～7分 保障方案、措施一般，0～4分； |
|  |  | ⑧质量承诺 （5分） | 施工承诺：提供本项目的相关质量承诺，依据响应情况综合赋分。（0-5分） |
|  |  | ⑨业绩 （10分） | 提供2022年以后得类似工程施工业绩（业绩以合同复印件或中标通知书为依据）。每个业绩计2分，共10分。 |
| 报价评分标准 | （30分） | 投标报价评分标准 （30分） | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 2.有效最低报价为基准价得30分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 本项目专门面向中小企业，价格不做扣除。 |
| 备注 |  | 1）各评标委员会独立打分。 2）评标委员会成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该成员的打分作废，不计入汇总分。 3）若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4）各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。 5）评审过程中，若出现特殊情况时，由评审委员会决定暂停评审，并提出具体处理意见。 |  |

五、定标：

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定供应商，以复函通知招标代理机构。

第四章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：山阳县城区森林公园管理站 地址：山阳县城关街办西关 项目名称：商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复) 资金来源：财政资金，资金已落实 |
| 2 | 项目实施地点：山阳县色河铺镇 |
| 3 | 工期：自合同签订之日起180日历日； |
| 4 | 质量标准：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。 |
| 5 | 1.合同总价即中标价，中标报价采用固定总价。中标报价是招标文件所确定的全部工程内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标响应。投标人根据自行确定的施工方案进行自主报价。 2.中标后合同总价不做调整，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化，任何有选择的报价将不予接受。 3.付款方式和程序： （1）银行转账，项目实施完成并通过验收后，由供应商提供票据等财务报账所需材料进行报账。 （2）付款方式：施工合同签订后，项目完工，经甲方验收合格后支付50%，经过苗木一个生长季验收合格30%，剩余部分经过审计结算后一次性支付（具体以合同签订为准） |
| 6 | 质量保证： 供应商必须保证工程及服务质量可靠，并全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按采购人的补充要求为准。技术标准严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 7 | 验收： 由采购人和供应商共同对项目进行整体验收。其内容包括退化林修复是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求按时完工。 1.所验各项内容最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复。 2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大技术能力、工程、服务质量的，采购人有权解除合同，并且要求供应商赔偿相关损失。 3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5.验收依据： - 合同文本； - 招标文件及澄清函、投标文件； - 国家和行业制定的相应的标准和规范； d)验收清单。 |
| 8 | 安全责任： 本项目施工过程及后期封育期过程中的安全责任均由中标单位负责。 |
| 9 | 违约责任： 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。 |
| 10 | 政府采购合同： 政府采购合同适用民法典。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复)

（示范文本）

第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数   日历日。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家质量验收合格标准

五、合同价款

合同金额（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即成交价，合同总价为总承包价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商提供本工程所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标文件、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要

7、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：          年            月            日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发包人：          （公章）         承包人：         （公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

第二部分  通用合同条款

执行《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）

第三部分  专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、专用合同条款是对通用条款中相应条款内容的解释、补充、删除或修改，其序号与通用条款中条款一一对应，未作改动的条款按通用条款执行。

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：﹙1﹚本合同协议书；﹙2﹚本合同专用条款；﹙3﹚中标通知书；﹙4﹚招标文件答疑纪要；﹙5﹚本合同通用条款；﹙6﹚标准规范及有关技术文件；（7）其他。

3、语言文字和适用法律语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用_________/__________语言文字。

3.2  适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同适用于中华人民共和国法律，行政法规、陕西省地方法规。

3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：﹙1﹚国家现行和相关技术规程；﹙2﹚工程所在地建设主管部门的标准、规范；﹙3﹚工程所在地行业的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：               /                    _

国内没有相应标准、规范时的约定：                              。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：    /                       。

发包人对图纸的保密要求：         /           。

使用国外图纸的要求及费用承担：____无_____

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：______/_________职务：______/________

发包人委托的职权：               /

需要取得发包人批准才能行使的职权：         /

5.4发包人派驻的工程师

姓名：____________________职务：________________________________

职权：

5.6不实行监理的，工程师的职权：________/_____________________

6、项目经理

姓名：___________职务：___________________

7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前五日内完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工水源、电源、电讯均由承包人自行解决并承担费用。

其计量和计价方法为：由承包人承担费用，按不同来源在投标时自主报价，结算时不再调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订七日内提供发包人已知的情况，其它由承包人自行勘测和解决。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后发包人积极办理，需要承包人配合的承包人必须积极配合在开工前完成。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：/。

（7）施工交底时间：       。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人和承包人协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：施工中的协调配合工作。

7.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督备案手续。

8、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：按发包人的要求提供。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：        /          。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：a、为现场安全保卫提供足够的安全保卫人员及相应的设施和措施，提供24小时的安全保卫服务；b、负责维修夜间和非夜间施工用的照明；c、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场用电安全规范》。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责各项手续的办理并承担费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责，费用由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人和承包人负责协商确定。

（8）施工场地清洁卫生的要求：由承包人负责。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：相关的对外协调工作。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后15日内。

工程师确认的时间：承包人接交之日起七日内。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：以发包人的要求为准。

10、工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》。

四、质量与检验

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》。

12、工程试车

12.1试车费用的承担：由承包人承担。

五、安全生产

13、项目实施单位履行安全生产监管责任，项目施工单位履行安全生产主体责任。（详见作业设计说明书）

六、合同价款

13、合同价款约定

13.1本合同价款采用  （1）_方式确定。

（1）采用固定总价合同：

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：  /

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_________/_____________

14、合同价款调整

14.1双方约定合同价款的其他调整因素：___________/_______________

15、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： /

16、工程量确认

16.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月的26日承包人向发包人提交25日以前已完工程量报告。

17、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：详见合同条款及格式前附表

七、材料设备供应

31发包人供应材料设备，承包人应按计划领取使用，在结算时发包人按暂定价从工程款中扣除。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（1）款。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行《通用条款》31.4(2)款。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行《通用条款》31.4.（3）款。

（4）到货地点与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（4）款。

（5）供应数量与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（5）款。

（6）到货时间与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（6）款。

31.6发包人供应材料设备的结算方法：  无

32、承包人采购材料设备

32.1承包人采购材料设备的约定：乙方自行采购的材料规格型号应与施工图设计相符，质量等级必须合格。

八、工程变更

33、在本工程实施过程中若发生变更，按下列各项执行：

33.1合同中已有适用综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.2合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.3合同中没有适用或类似综合单价的承包人按照投标书人工工日、材料、机械台班单价进行组价，报发包人审核认可。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定：完整资料文件两套。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：_______________/_______________

37、竣工结算

结算审查期限：   /

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：  _/__

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》30.5款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》37.6款。

双方约定的发包人其他违约责任：__________/_________

39.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人工期每推迟一天罚款1000元，若影响到发包人使用另行赔偿给甲方造成的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方除按合同价款的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定执行。

双方约定的承包人其他违约责任：______/________

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请_合同管理部门和其他有关部门_调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第_ 1）_种方式解决：

1）提交     仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向     人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：   无

分包施工单位为：___________/_____________

43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定： _根据国家的法律规定执行。

44、保险

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行《通用条款》44.1款，费用由发包人承担。

发包人委托承包人办理的保险事项：____________/________________

（2）承包人投保内容：执行《通用条款》44.4款，费用由承包人承担。

45、担保

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：      ，担保金额：    ，担保有效期：    _。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / ，担保金额：/，担保有效期：/。

（3）双方约定的其他担保事项：_______________/________________

50、合同份数

50.2双方约定合同副本份数：捌份。

51、补充条款

51.1本工程禁止转包，若发现承包方私自转包和未经发包人许可私自分包，发包人有权终止合同，对已完工程不予结算，并由承包人赔偿因此给发包方造成的直接或间接的经济损失。

51.2施工企业须承诺按国务院及当地政府的规定按时、足额、实名方式支付农民工工资，否则发包人在工程款中代扣支付，并在工程结算时扣除。

51.3本工程竣工后，应免费将建筑物周围和施工单位生活区周围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、和施工垃圾，做到场地整洁。

51.4承包人在施工过程中应服从、遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：

- 承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划落实情况；

- 工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施分情况进行现场监理，若发现承包人为落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；

3、发包人和承包人应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。

51.5以上未尽事宜，双方协商解决或另行签署补充协议并到建设行政主管部门备案。

第五章  项目概况及技术要求

## 第一章  地理条件基本情况

### 1.1  自然地理条件

#### 1.1.1 地理位置

山阳县位于陕西省东南部，地处秦岭南麓，东与丹凤县、商南县为邻，西与镇安县、柞水县交界，北与商州区接壤，南与湖北省郧西县毗连。县域地理坐标东经 109 °32 ′40.76 ″～110 °29 ′56.74 ″，北纬 33 °08 ′59.14 ″～33 °42 ′33.76 ″ 。全县东西长 87 千米，南北宽 61 千米，国土总面积 3535.6 平方千米。县城距省城西安 142 千米。

#### 1.1.2 地形地貌

山阳县属秦岭东段，北部流岭、中部鹘岭和南部郧岭，三大干岭由西北向东南蜿蜒伸展；各干岭又派生出若干支脉，纵横分裂形成风格状山系。全县共有大小山峰 1000 余座，其中海拔2000 米以上山峰1 座，海拔 1500 米～2000 米山峰 60 座，其余山峰多在海拔 800 米~ 1500 米之间。境内最高海拔 2074 米（天竺山鹘岭主峰），最低海拔294m（漫川关镇金钱河河床）。 由于受西北至东南断裂带的控制，全县北坡陡峻，南坡平缓。

#### 1.1.3 水文条件

山阳县河流属长江水系汉江支流，境内河网密布、沟壑交织，形成羽毛状或树枝状。全县共有流程 1km 以上河流696 条，河网密度 1.2公里/平方公里。 由于受气候控制，一年中4～10 月为丰水期，11 月至次年3 月为枯水期。多数河流在冬春处于干涸状态，进入夏秋雨季往往山洪暴发，常泛滥成灾。

#### 1.1.4 土壤

土壤以棕壤、黄棕壤为主，具有明显的垂直分布规律，海拔 1400米以下为黄棕壤；海拔 1400 米～2000 米之间为棕色森林土和碳酸盐棕色森林土。土层厚薄不一，一般台地、阶地和沟掌地带土层深厚，陡险坡面土层较薄。PH 值 5.5～6.5，呈中酸至微酸性反应。土质松软，肥力较高。

#### 1.1.5 气候条件

山阳县属季风性半湿润山地气候，兼有亚热带和暖湿带两种气候类型。全县年平均气温 13.1℃ , 极端最高气温 39.8℃（7 月），极端最低气温-14.5℃（ 1 月），年均降水量 709 毫米，年均蒸发量 1400毫米～1600 毫米，无霜期 207 天，年日照时数 2133.8h；主要灾害性天气有连阴雨、暴雨、冰雹和大风。

#### 1.1.6 森林资源

全县林地总面积 4744547.55 亩， 占土地总面积的 89.54%。其中乔木林地面积 42544.13 亩、灌木林地面积 271884.60 亩、其他林地面积 214649.25 亩、竹林地面积 3600.60 亩。

#### 1.1.7 动植物资源

山阳县野生植物资源复杂多样，呈现南北过渡的植被景观，全县共有高等植物 300 余科 1600 余种，其中乔木树种 62 科 138 属近 300种。主要用材树种有油松、华山松、侧柏、泡桐、栓皮栎、香椿、臭椿、刺槐、桦树等；主要经济树种有核桃、板栗、柿子、油桐、杜仲、花椒等；全县珍稀树种有秦岭红豆杉、银杏、樟树、黄檀、梭罗树等。全县动物资源兽类尚存21 种，常见鸟类 50 余种，水族近40 种，其中野生鱼类28 种，水生动物或两栖动物 10 余种。野生蛇类栖息条件优越。

### 1.2 社会经济条件

#### 1.2.1 行政区划及人口

山阳县辖 18 个镇（办）、198 个行政村、41 个社区居委会、1782个村民组。全县总人 口 46.37 万人，其中乡村人 口 21.32 万人，乡村劳动力 19.59 万人，人口密度 132.17 人/平方公里，农民人均耕地 0.10公顷，农业以种植业、养殖业为主，林副产品以核桃、板栗、药材为主。

#### 1.2.2 社会经济

#### 2023 年山阳县社会总产值 171.75 亿元，其中农林牧渔业产值38.95 亿元，粮食总产量 90712 吨，农村常住居民人均可支配收入 12755元，城镇常住居民人均可支配收入28027 元。

#### 1.2.3 交通运输条件

山阳县福银高速自北向南、水阳高速（山阳-柞木）自西向东穿境而过，345 国道（商州～漫川关陕鄂界）纵贯南北，242 国道（丹山界~山镇界）连接东西，山阳已成为连接陕东南和鄂西北的交通枢纽，融入关中—天水经济区、西安城市群、武汉城市圈，承接东部产业转移优势更加明显。随着西（安）十（堰）高铁、丹（凤）宁（陕）高速的开工建设，山阳将融入西安半小时、武汉两小时经济圈，区位优势更加明显。

### 1.3 退化林情况

#### 1.3.1 全县退化林状况

山阳县位于商洛市南部、秦岭南坡山区，属国家南水北调中线工程水源涵养区，水源涵养功能极其重要，据统计山阳县各类退化林面积 20004.23 公顷，在全县各个乡镇均有分布，退化林主要以防护林为主， 占全县退化林面积的 53.26%，退化林面积较大、分布范围广，部分区域退化严重。全县退化林退化程度以一般为主，面积 17513.70 公顷， 占退化林面积的 87.55%；重度退化面积 2490.53 公顷， 占退化林面积的 12.45%。退化树种主要以栎类、软(硬）阔、松类、柏木等为主，主要表现为部分林间空地过大、或林木稀疏，部分林分密度又较大；林木枯死、濒死、生长不良较多，个别林木出现逆生长，局部枯死木、濒死木株数达到 15%以上，且有逐年有扩大迹象；林间透光性差，卫生状况差，植株个体分化局部较为明显，林分提前或加速进入衰退阶段。结构失调，稳定性降低，功能下降，且难以自然恢复。退化原因主要由于区域立地条件较差、林木生理衰败；造林初期树种选择、初植密度和经营管护不当；遭受自然灾害、有害生物危害等，林分质量下降，生态功能降低。

#### 1.3.2 项目区退化林状况

项目区退化林主要为天然起源的栎类、油松、其他阔叶，飞播造林起源的油松为主，人工造林的核桃、板栗等，呈块状混交，局部地区分布有柏木、榆树等，龄组主要为幼龄林至近成林，树高5.0～10.5米，平均胸径 4.5 厘米～16 厘米,郁闭度 0.3～0.5，株数 41～125 株/亩。灌木有黄栌、马桑、盐肤木等，盖度 30%～40%，多呈块状、团状分布，生长一般；草本有蒿类、茅草等，盖度 30%～45%，分布较为均匀。灌草覆盖率 40%～50%，天然更新不良或中等。林间存在大于 25平方米的林地空地，作业区枯死木、濒死木株数达到 10%，且有逐年扩大的趋势；栎类等自然整枝不良，纤细、发育不良植株占比较大，林间卫生状况差。

本年度退化林修复项目区位于县域西北部的色河铺镇，涉及 1 个镇 7 个行政村（社区），该区生态敏感度高、区位重要。本年度退化林修复任务面积44000.0 亩，项目区乔木树种主要以油松、侧柏、栎类、软（硬）阔、板栗、核桃等为主，成块状混交或小面积纯林，有一定量的林间空地，同时局部又密度过大，卫生状况差；油松主要分布在梁茆顶及上坡位，栎类等从梁茆顶至沟底均有分布，灌木树种主要为黄栌、连翘、马桑、盐夫木等，盖度在 30%-45%之间，项目建设旨在对区域退化林进行重点改造。

项目区林地面积充足，退化林修复全部在乔木林地中实施，项目区修复措施、改造对象符合项目建设相关技术标准和规定，为项目开工建设提供了基础保障。

### 1.4  以往项目区建设情况

近年来山阳县林草主管部门在县委、县政府的领导下，从县域实际出发，依托中央预算内投资大力开展退化林修复提质增效工程，极大的提高了重点区域林分质量，截止2025 年已完成重点区域退化林修复任务 115000 亩，积极开展采伐修复补植修复等，打造了一定面积的示范点，总结了适合当地的退化林修复技术措施，积累了丰富的经验，可以有效保障本项目建设质量和成效，主要经验总结如下：

（1）适地适树、精准施策是保障项目高质量建设的关键。山阳县退化林主要以防护林为主，项目区大多土层瘠薄、坡度陡峭，林分状况复杂，多年来形成的林中空地、林缘空地土层浅薄、岩石裸露，再加上春秋季节干旱时间长，在林中空地等困难地段造林一般难以成活。因此项目建设应在现地调查的基础上，充分考虑项目区立地条件和自然因素影响，坚持适地适树、科学绿化、精准施策，该补则补，该伐则伐，补修结合，并加强管护，通过施用保水剂、GGR6 等关键技术来提高项目建设质量，提高补植苗木成活率，为后期项目建设提供了经验借鉴。

（2）加强管护是提高项目建设成效的重要举措。

对退化林实施补植、单株或群状择伐、修枝割灌等措施后，退化林正处于扭转恢复期，若遭人为破坏则影响林分恢复。因此项目建设在确定目标林相后，按照森林发育规律，按照全周期修复进行修复措施制定和管护，进行系统性培育，并大力进行宣传，引导人民群众自觉护林爱林，维护退化林修复项目建设成果。

## 第二章  退化林修复

### 2.1  总体布局

#### 2.1.1 布局依据

根据山阳县退化林分布现状、退化类型和退化程度等因素，在对区域自然、社会、经济、土地、环境等全面调查研究的基础上，按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》要求，优先考虑生态区位重要，退化程度严重，具有典型性和示范性的连片区域采取因地制宜，因林施策，进一步提升区域森林质量，推动项目区国土绿化高质量发展。

#### 2.1.2 布局方案

项目总体布局上以山阳县境内位于秦岭林区的低质低效林地等林地资源集中分布区为生态保护和修复工程建设的重点区域，退化林修复工程布局在项目区因病虫害、 自然灾害和人为干扰等因素影响，导致林木生长衰退（倒退）、林分结构不合理、防护功能下降的乔木林区域。

项目用地均为国土三调认定的林地，符合自然资源部、国家林业和草原局《关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》（ 自然资发〔2021〕198 号）中的有关规定。

本年度退化林修复任务44000.0 亩，位于色河铺镇的峒峪寺村、屈家涧村、屈家湾村、沙沟口村、夏家村、元子街社区、赵家塬村，共涉及 1 个镇7 个村（社区）。项目区退化林面积较大，退化程度以一般退化为主，交通条件较为方便，群众积极性高，适宜开展项目建设。

#### 2.1.3 作业区选择

本项目退化林修复作业区选择是在现地勘察的基础上在退化林评估数据范围内，依据《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）、 《造林技术规程（GB/T15776-2024）》等技术规程，优先考虑退化程度较严重、地域上较为集中连片、可作业面积比重大、群众积极性高、生态区位重要的区域为本次退化林修复项目区。

根据项目建设的总体要求，项目区选择应遵循以下要求：

---充分对接国土“三调 ”数据，不占用永久基本农田及耕地；

---林分退化较为严重，急需修复的地块；

---集中连片，规模治理，整体推进，全面提升。

### 2.2 作业区调查区划

#### 2.2.1 调查方法

（1）初步判定。依据国土三调及年度变更成果、林草生态综合监测和退化林评估数据库，结合已掌握的退化林分布状况和遥感数据，以林草生态综合监测数据为底图选取退化林评估数据库范围内图斑作为拟定作业设计小班进行现地调查。初步筛选地类为乔木林地。

（2）现地调查。按照退化林界定标准对拟定作业设计小班进行逐块外业调查，现地界定退化林类别、退化等级等，并根据林分退化的现状调整作业设计小班，调查包括地理位置、立地条件、森林类别、生长和结构因子、龄组或发育阶段、健康状况、天然更新、退化原因等，主要调查因子按 GB/T 26424-2010 森林资源规划设计调查技术规程执行，并填写现状调查表。

（3）样地调查。退化林分测树因子等调查采取样地调查方法，样地选择在修复小班中具有代表性的退化林分地段均匀布设，对拟修复小班设置面积为 25.0 米 ×25.0 米的典型标准地，依据退化林分小班面积，确定样地数量(小于 1.0 公顷 1 块，1.0～5.0 公顷 2 块，大于5.0 公顷3 块)，人工林标准地总面积不低于作业设计小班面积的 1%，天然林标准地总面积不低于作业设计小班面积的 1.5%。每个小班至少1 块标准地。

#### 2.2.2 区划系统

本次区划采用乡镇-行政村-小班三级区划，以县为单位编制方案、组织施工，以行政村为一级统计单位，小班是调查实施和组织施工的最小单位。主要以自然小地形为基础，依地类、树种、地形地貌，林地类别、林分结构、立地条件等因素，按照林木退化类型和退化程度等区划小班，主要针对不同林分结构、退化类型、退化程度为主要区划依据，以行政村为单位对小班进行统一编号。

#### 2.2.3 区划结果

（1）任务规模和分布

商洛市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县退化林修复作业区位于色河铺镇的峒峪寺村、屈家涧村、屈家湾村、沙沟口村、夏家村、元子街社区、赵家塬村。共涉及色河铺镇 1 个镇的 7 个行政村（社区）。项目区小班区划面积 45643.9 亩，作业面积44000.0 亩。项目区共区划作业区 7 个，作业小班 652 个。

表 2-1 山阳县退化林修复到村面积统计表

单位：亩

| 乡镇 | 行政村 | 小班面积 | 修复面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色河铺镇 | 总计 | 45643.9 | 44000.0 |
|  | 峒峪寺村 | 9403.4 | 9100.0 |
|  | 屈家涧村 | 6477.9 | 6250.0 |
|  | 屈家湾村 | 4290.2 | 4100.0 |
|  | 沙沟口村 | 8439.7 | 8200.0 |
|  | 夏家村 | 11893.6 | 11400.0 |
|  | 元子街社区 | 3958.4 | 3800.0 |
|  | 赵家塬村 | 1180.7 | 1150.0 |

（2）作业区土地权属

作业区总面积44000.0 亩，全部为集体林。权属清晰。

### 2.3 退化林状况

#### 2.3.1 全县退化林状况

据调查，项目区现有退化20004.23 公顷，在全县各个乡镇均有分布，退化林主要以防护林为主，占全县退化林(乔木林地、竹林地、灌木林地）面积的 7.05%，退化林面积较大、分布范围广、退化程度不一，部分区域退化严重。全县退化林以轻度退化为主， 占退化林面积的 61.57%；中度退化次之，占退化林面积的 25.98%；重度退化占比最小， 占退化林面积的 12.45%。退化树种主要以栎类、软(硬）阔、松类、柏木等为主，主要表现为部分林间空地过大、或林木稀疏，部分林分密度又较大；林木枯死、濒死、生长不良，个别林木出现逆生长，局部枯死木、濒死木株数达到 15%及以上，且有逐年有扩大迹象；林间透光性差，卫生状况差，植株个体分化局部较为明显等，林分提前或加速进入衰退阶段。结构失调，稳定性降低，功能下降，且难以自然恢复。退化原因主要由于区域立地条件较差、林木生理衰败；造林初期树种选择、初植密度和经营管护不当；遭受自然灾害、有害生物危害等，林分质量下降，生态功能降低。

#### 2.3.2 项目区退化林状况

项目区退化林主要为天然起源的栎类、油松、其他阔叶，飞播造林起源的油松为主，人工造林的核桃、板栗等，呈块状混交，局部地区分布有柏木、榆树等，龄组主要为幼龄林至近成林，树高5.0～10.5米，平均胸径 4.5 厘米～16 厘米,郁闭度 0.3～0.5，株数 41～125 株/亩。灌木有黄栌、马桑、盐肤木等，盖度 30%～40%，多呈块状、团状分布，生长一般；草本有蒿类、茅草等，盖度 30%～45%，分布较为均匀。灌草覆盖率 40%～50%，天然更新不良或中等。林间存在大于 25平方米的林地空地，作业区枯死木、濒死木株数达到 10%，且有逐年扩大的趋势；栎类等自然整枝不良，纤细、发育不良植株占比较大，林间卫生状况差。

### 2.4 补植树种选择

#### 2.4.1 选择原则

补植树种选择上，在因地适宜、适地适树的基础上，为了提高林分质量，补植树种应与原有树种不同，优先考虑适宜当地生长的耐干旱优良乡土树种，加大有色树种比例，培育针阔混交林。树种选择上兼顾经济效益和生态效益，重点选择幼龄期耐荫性较强、能够在林冠下能正常发育的树种造林更新。补植修复后形成林分结构稳定、生态功能较强的混交林，改纯林为混交林，改同龄林为异龄林，改单层林为复层林，达到提高林分质量，改善林分结构，增强森林生态功能，丰富生物多样性的目的。

#### 2.4.2 补植树种

根据树种选择原则和树种的生物学特性，经过筛选，退化林修复补植树种主要为侧柏、栓皮栎、板栗和连翘。

### 2.5 修复方案设计

根据现地林分特点及项目有关要求，结合林分立体条件、退化类型、退化程度等因素，按照《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）进行分类划分。项目退化林修复采用综合修复方式。主要修复措施包括采伐修复、补植修复和修枝割灌等辅助措施的方式进行，提高林分质量。

#### 2.5.1 综合修复一

（1）修复对象

适用于修复对象一，受林业有害生物影响，导致死亡木和濒死木株数比例大于 20%，林木枝条错综且生长不良，枯死濒死枯梢较多，短期内难以通过自然更新恢复健康。郁闭度小于等于0.40，且依靠自然力难以恢复。用材林林内 Ⅰ级、 Ⅱ级木小于 30 株/hm2 ，或Ⅳ级、 Ⅴ级木株数比例大于50%。

（2）修复措施

采用择伐、补植补造、促进复壮、割灌割藤等措施。

择伐（伐除受害木、病源木、枯死木以及 5cm 以下纤细、生长不良个体），采伐株数强度 11%～26%。优势树种为栎类的补植侧柏，补植株数 111 株/亩；优势树种为柏木、油松的补植栓皮栎，补植株数74 株/亩；优势树种为核桃的补植连翘，补植株数 111 株/亩；优势树种为板栗的补植板栗，补植株数42 株/亩。辅助破土、松土除草、割灌割藤等措施促进生长复壮。

（3）修复面积

修复面积 11470.8 亩，涉及 160 个作业小班。

（4）修复模式

清除林间块状分布的枯死、濒死木、死亡的枝条，对遭受自然灾害、存在生长竞争关系、生长量连年下降的不良植株及纤细植株进行单株择伐，同时对自然整枝不良、枯死的枝条或枯梢等进行修枝，对林间存在的针叶幼龄林进行扩盘培土，促进林木正常生长发育。

对保留木株数低于该类未退化林分的合理密度，或择伐后郁闭度小于0.50，仅依靠天然更新难以达到相关密度标准成效要求，或林木分布不均，现地存在大于25 平方米林中空地的修复小班，以补充目的树种、调整树种结构为目的，培育异龄复层混交林。补植补造采取“见缝插针 ”的方式，按需精准补植，在坡面破碎的地段，栽植坑的位置灵活掌握，不拘于株行距的规定，根据现有林分状况以及林间空地，不规则团块状或单株栽植，但要保证单位面积上的栽植点的数量。

2.5.2 综合修复二

（1）修复对象

修复对象二，过伐等原因造成树种组成、林层等森林结构逆向演替，且目的树种（组）的株数、胸径断面积或蓄积比例低于40%，森林主导功能持续性下降。或林分密度过低，郁闭度小于0.40，林中空地较多，且依靠自然力短期内难以恢复的。

（2）修复措施

采用择伐、补植补造、修枝割灌等措施。

择伐（伐除濒死木、枯死木以及 5cm 以下纤细、生长不良的Ⅳ级木、 Ⅴ级木），采伐株数强度 16%～21%。优势树种为栎类和其他软阔类的补植侧柏，补植株数 111 株/亩；优势树种为柏木、侧柏、油松等补植栓皮栎，补植株数 74 株/亩。辅助修枝割灌等措施。

（3）修复面积

修复面积 32529.2 亩，涉及 492 个作业小班。

（4）修复模式

清除林间块状分布的枯死、濒死木、死亡的枝条，对遭受自然灾害、存在生长竞争关系、生长量连年下降的不良植株及纤细植株进行单株择伐，同时对自然整枝不良、枯死的枝条等进行修枝，对林间存在的针叶幼龄林进行扩盘培土，对影响目的树种幼树幼苗的高大灌草及缠绕主枝的藤本进行割灌（割藤），促进林木正常生长发育。

对保留木株数低于该类未退化林分的合理密度，或择伐后郁闭度小于0.40，仅依靠天然更新难以达到相关密度标准成效要求，或林木分布不均，现地存在大于25 平方米林中空地的修复小班，以补充目的树种、调整树种结构为目的，培育异龄复层混交林。补植补造采取“见缝插针 ”的方式，按需精准补植，在坡面破碎的地段，栽植坑的位置灵活掌握，不拘于株行距的规定，根据现有林分状况以及林间空地，不规则团块状或单株栽植，但要保证单位面积上的栽植点的数量。

### 2.6  主要技术措施

#### 2.6.1 采伐修复

采用择伐。伐除濒死木、枯死木，以及生长不良的Ⅳ级木、 Ⅴ级木。

1、林木分级

根据作业区林分实际情况结合小班调查结果，将作业区内的林木划分为五个等级，具体划分标准为：

Ⅰ 级木：作业区内直径最大，树高最高，树冠处于林冠上部， 占用空间最大，受光最多，几乎不受挤压的林木划分为 Ⅰ级木；

Ⅱ级木：作业区内直径、树高仅次于 Ⅰ级木，树冠稍高于林冠层的平均高度，侧方稍受挤压的林木划分为Ⅱ级木；

Ⅲ级木：作业区内直径、树高均位中等大小，树冠构成林冠主体，侧方受一定挤压的林木划分为Ⅲ级木；

Ⅳ级木：作业区内树干纤细，树冠窄小且偏冠，树冠处于林冠层平均高度以下的林木划分为Ⅳ级木；

Ⅴ级木：作业区内处于林冠层以下，接受不到正常的光照，生长衰弱，接近死亡或已经死亡的林木划分为Ⅴ级木。

2、择伐对象

对作业小班内的Ⅳ级木、 Ⅴ级木进行采伐。

3、采伐强度

根据小班调查情况，本次退化林修复株数采伐强度为 10-20%。采伐蓄积强度在 3-10%之间，项目采伐蓄积量 5761.5 立方米。 各作业小班采伐蓄积量详见附表3。

4、采伐作业准备

（1）伐前公示：开展采伐作业前，利用微信、微博、广播、电视等传播平台发布公告，进行伐前公示；实施采伐作业的单位、个人还要在采伐区及其附近的交通要道设立告示牌，并对当地林草主管部门核发的林木采伐许可证进行公示。

（2）伐区标界及场地处理：使用红色油漆对每个采伐地块进行采伐界桩标注，确保标记清晰、可见，不误导采伐人员。采伐作业只能在标识的采伐木界限内进行，标识采伐木以外的林木不得采伐。伐区标界完成后，进行采伐场地的清理。清除被伐木周围 1-2m 以内的灌木、杂草及藤条，使灌木或藤条茬子与地面齐平，确保不影响对林木实施采伐作业。

根据需要，在采伐木倾倒方向的左侧后方或者右侧后方45 ° 的地方开出安全通道，道宽 1m，长度2-3m，便于采伐作业人员避险，确保安全作业。

（3）采伐木标记：根据作业设计，对需要采伐的林木进行检尺并做好记录，用红色油漆进行标记，未标记的林木严禁采伐。

5、采伐作业步骤

（1）伐区拨交：伐前进行检查和公示无异议后，由山阳县林业局、林权单位、项目中标公司、林木采伐人员四方现场移交伐区，并交代相关事宜。

（2）林木采伐：本伐区为择伐区，伐前对采伐木进行检尺并做好记录，然后进行采伐。

6、伐木

（1）伐木操作

设计采用人工伐木。伐木前依据采伐地块的地形特点，以便于集材为原则合理决定树木倒向，对于倾斜木或者选定倒向与自然坡向倒向（下坡方向）不同时，使用伐木楔或支杆等辅助工具控制树木倒向，但严禁使用铁质伐木楔。采伐时通过留弦借向、锯下 口以及锯楔和支杆的方法，控制采伐木倒向，避免使树木倒向伐根、立木、倒木、岩石、陡坡或凹凸不平的地段。伐木时遵循先锯下 口，后锯上口的原则，下口要抽片，上口要留弦挂耳，下口深度为树木根部直径的 1/4-1/3，下口开口高度为其深度的 1/2。对于伐根直径30 厘米以下的树木，采用三角形下 口，角度为 30-45 ° , 深度为根径的 1/4。上口与下口的上锯口要保持在同一水平面上，留弦厚度根据树木径阶大小掌握，以树木能够倒地为限，但留弦厚度不应小于直径的 10%。尽可能地降低作业伐根，伐根高度以不超过 10 厘米为宜。

（2）安全要求

在确认危险区内无其它作业人员后方可开始伐木。使用油锯伐木

的，伐木个人不得一人单独作业，伐木时，助手不得在另一树下清理作业场地，伐木个人和助手也不得在同一棵树上同时锯上口砍下 口。使用弯把锯伐木时，伐木个人应单膝跪地操作，不得坐地上伐木。采伐腐朽木、枯立木等危险树木之前，应仔细观察，确认无折断或枝丫坠落危险时，再进行作业。

（3）搭挂树处理

对于伐木过程中出现的被伐木搭挂问题， 由现场安全技术人员指挥并及时进行处理，采伐工人切勿私自摘挂或遗留搭挂树于伐区。伐木坐垫时，伐木工人及时采取措施使其倒地，不能把坐垫树留在伐区不理。

7、伐区清理与检查验收

（1）伐区清理

①采伐迹地清理：采伐迹地清理在伐区作业完成后进行，主要工作内容包括：将风倒木及该集未集的采伐木运出迹地；将伐木、造材作业中的剩余物，如枝丫、梢木、截头等按要求集中归成一定规格的小堆，在易形成水土流失的迹地，横向堆放被清理物，并全部运出迹地；将采伐放倒的枯立木、火烧木、病虫木以及在采伐作业中受到严重损伤的树木的可利用部分进行造材作业并运出采伐迹地。

②对于感染林业检疫有害生物及林业补充检疫性有害生物的林木、采伐剩余物等，要全株清理出林分、集中烧毁，或集中深埋。严格按照松材线虫疫木除治方法处理，参照松材线虫病疫木处理技术规范 （ GB/T 23477-2009 ） 、 松 材 线 虫 病 疫 木 清 理 技 术 规 范（LY/T1865-2009）执行。

（2）作业检查：伐前生产准备作业检查在采伐作业之前进行，由当地林草主管部门对伐区作业全过程进行检查。

（3）伐区验收：伐区生产必须严格按林木采伐作业设计及相关采伐规程的要求进行生产，伐区剩余物应按工程的需要进行清理。伐区清理完成后，应由林草主管部门派专业技术人员按采伐作业设计项目使用林地清理标准进行伐区验收，不合格区域应责令返工，并接受相应的经济处罚和承担相关责任。伐区验收时应注意以下事项：

①是否超范围采伐；

②是否超限采伐；

③是否最大限度利用了森林资源；

④采伐迹地残余的枝丫、枯木、灌木等伐区剩余物是否清理出伐区，达到环保标准；

⑤是否给工程施工或护林防火带来安全隐患。

#### 2.6.2 补植修复

（1）树种选择

①选择原则

补造树种选择上，在因地适宜、适地适树的基础上，为了提高林分质量，补植树种与原有树种不同，采用适宜当地生长的耐干旱优良乡土树种，加大常绿树种比例，培育针阔混交林，并与当地产业紧密结合，树种选择上兼顾经济效益和生态效益，更新修复林下造林更新选择幼龄期耐荫性较强，能够在林冠下能正常发育的树种。补造修复后形成林分结构稳定、生态功能较强的混交林。改纯林为混交林，改同龄林为异龄林，改单层林为复层林，达到提高林分质量，改善林分结构，增强森林生态功能，丰富生物多样性的目的（如遇补植小班按原设计无法完全补植，可在相邻小班进行补植补造，补植小班间进行总量把控）。

②补造树种

根据树种选择原则和树种的生物学特性，结合当地产业发展，确定退化林修复补造树种为侧柏、栓皮栎、板栗和连翘。

（2）整地

时间为栽植前一个季度整地。整地方式为鱼鳞坑整地，整地规格为 40×40×30cm，整地规格因立地条件可适当调整。

（3）初植密度

根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）以水定林原则，结合现有防护林株数、密度，补植补造修复的补植密度：侧柏为 111 株/亩，栓皮栎为 74 株/亩，板栗为 42 株/亩，连翘为 111 株/亩，详见小班设计一览表。

（4）种植点配置

在林间空地坡面较完整及缓坡地段采用品字形配置；地形破碎的地段补植点的位置应灵活掌握，不拘于株行距的规定，但要保证单位面积上的种植点的数量。

（5）栽植

补植补造修复时间为春季或秋季。春季造林在土壤解冻后4 月份进行。秋季造林从秋末开始，至土壤结冻停止。栽植方法为人工植苗造林，栽植时将熟化的土壤回填栽植穴中部，栽植后挖设集雨沟，并进行整穴，以保持土壤水分，提高造林成活率。严重干旱时栽植后要及时浇水。

（6）成活率调查与补植

成活率调查应在新造幼林经过一个生长季节后进行，秋季造林成活率调查时间在第二年秋季进行。调查方法是在当年所有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率 85%以上、41～85%、41%以下三级统计。成活率在 41%以下的必须重新造林，成活率在 41～84%的按初植密度必须及时进行补植。

（7）幼林抚育

幼林抚育是指在造林后至郁闭前这一段时间里所进行的各种技术措施。通过松土、除草、扩穴等改善土壤理化性质，给幼苗幼树创造一个良好的生长环境。造林后 3 年内每年抚育2 次。抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土、整枝、林业有害生物防治等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土 ”，即不伤根、不伤皮、不伤树梢；杂草除干净、石块捡干净；把除松的土培到根际，并把除掉的杂草覆盖到树根附近，以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当，做到里浅外深，造林后第一年浅，以后逐年加深。发现病、虫、鼠、兔等林业有害生物要及时进行防治。

（8）管护

补造修复后，加强对造林地的管护工作，县林业局要与实施单位签订管护责任书，补造修复作业区按现有的专职或兼职护林员进行管护，确保新造林及时郁闭成林。严禁在项目区附近烧荒和牲畜进入补造修复地块，一经发现，严格按照《中华人民共和国森林法》和《陕西省封山禁牧条例》的有关条款进行处罚。

#### 2.6.3 辅助措施

（1）修枝

清除林间块状分布的枯死、濒死木、死亡的枝条，对自然整枝不良、枯死的枝条等进行修枝，促进林木正常生长发育。

修枝技术措施：

①修去枯死枝和树冠下部 1 轮～2 轮活枝，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部；

②保留树冠高度，原则上不低于树高的 1/2，最低不低于树高的1/3。

③对于枝条过低，影响抚育作业及林木生长、林分通风透光的林木进行修枝。修枝时要求切口平滑，防止撕裂树皮，以免影响林木生长。修枝高度不超过树高的 1/3。紧贴枝条基部，修枝后切面与树干平。

（2）人工促进天然更新

采取破土、松土除草、割灌割藤的方式，围绕目的树种幼苗幼树局部割灌，对于因灌草覆盖度较大，而影响母树天然下种、幼苗幼树生长，需要采用人工促进更新的措施，促进幼苗幼树生长。

①割灌割藤

对影响目的幼树生长的灌木、草本采取割灌除草的措施。采取机割、人割等不同方式，割除目的树种周边 1 米范围内的灌草，不影响树木生长的灌木、藤条、杂草不进行割除，避免全面割灌。割灌同时进行培梗、扩穴，以促进幼苗幼树的正常生长。割灌后，灌根茬高度不得超过 10 厘米。割灌时必须保护好林内的幼树、幼苗，为保留木、幼苗和幼树创造良好生长空间。对局部生态脆弱地段如陡坡、岩石裸露地及滑坡地段的灌木予以保留。

在进行割灌、割藤作业时，注重保护珍稀濒危树木，以及有生长潜力的幼树、幼苗，以有利调整林分密度和结构。

②扩盘

与割灌除草同步进行，对林间分布的幼树幼苗，在割灌除草的基础上，进行扩盘培土，给幼树幼苗创造良好的生长条件，同时有利于蓄水保墒。

（3）林地清理

施工结束后对具有利用价值的剩余物运出作业区进行加工利用，或为燃料、纸浆造纸、人造板提供原料。无利用价值或价值很低的残留物在不影响天然更新、幼树幼苗生长的情况下，就地截段散铺，以利于腐烂，增加土壤肥力，长度控制在 1.5～2.0 米之问。对于清除的病虫危害木，为了防止病虫危害蔓延，按照相关规定运出林外进行火烧或化学药剂处理。

对于感染林业检疫有害生物及林业补充检疫性有害生物的林木、采伐剩余物等，要全株清理出林分、集中烧毁，或集中深埋。严格按照松材线虫疫木除治方法处理，参照松材线虫病疫木处理技术规范（GB/T 23477-2009）、松材线虫病疫木清理技术规范（LY/T1865-2009）执行。

### 2.7 苗木规格

所需苗木优先采用项目县（区）内 自产苗木，不足时统一组织相邻县区协调供给。苗木调拨时尽量选择气候条件、立地条件相近地区的苗木，苗木采用“三证一签” Ⅰ级苗木，苗木规格详见下表。

表 2-2 苗木规格一览表

| 苗木名称 | 规 格 |
| --- | --- |
| 侧柏 | 容器苗，苗龄≥3 年，苗高≥1.0m，地径≥1.0cm，根团紧实，侧根≥5 条，冠型丰满，冠幅大于或等于 0.4cm，无明显偏冠缺冠，无脱腿现象。无机械损伤，无枯梢。 Ⅰ级苗木。 |
| 栓皮栎 | 实生苗，苗龄≥2 年，地径≥0.8cm，高≥80cm，主根长度≥20cm，>5cm Ⅰ级侧根数 12 根以上，须根发达，充分木质化，无机械损伤或病虫害。 Ⅰ级苗木。 |
| 板栗 | 实生苗，苗龄≥2 年，苗高≥80cm，地径（距地面 5cm 处）≥0.8cm。主根长度≥30cm，>5cm Ⅰ级侧根数 18，须根发达，无机械损伤或病虫害。嫁接部位愈合良好，接口上下径粗一致，无枯桩或裂痕。需带土球或蘸泥浆保湿，避免根系暴晒。 Ⅰ级苗木。 |
| 连翘 | 裸根苗，苗龄≥2 年，苗高≥80cm，地径≥0.7cm。主根长度≥20cm，无机械损伤或病虫害，芽点饱满。 Ⅰ级苗木。 |

## 第三章  环境保护、安全生产及森林防火

### 3.1 环境保护

退化林修复是一项营林生产项目，项目本身是促进生态、社会、经济发展的需要。在退化林修复作业时短时间会对森林的生态功能有所降低，但不会造成生态功能大的变化。本次退化林修复主要采取的方式为补植、采伐修复和人工促进天然更新等，在施工过程中，会在短时间内使林地在局部范围内植被减少、郁闭度降低，对地表植被有轻度破坏，可能会在小范围内破坏涵养水源和水土保持的生态效果，因此必须采取相应的环保保护措施。

（1）项目实施单位在施工作业过程中要切实加强管理，严格按照作业设计和退化林修复技术规程进行施工，合理安排施工季节，尽量避免在暴雨季节、大风时段大规模开展整地等作业内容，严禁过度砍灌、过度修枝。

（2）每个作业区施工结束后，必须将施工人员产生的生活垃圾收集带走；清理所有临时性生活区的设施和机械设备，彻底清除或埋藏可降解的剩余杂物，移走易引发森林火灾的油料和各种废弃物。

（3）退化林修复的采伐剩余物分别截断、填埋，均匀分散铺在林中， 自然降解、腐烂，以增加土壤肥力。作业废弃物及生活废弃物尽可能的收集带走。

3.2 生物多样性保护林业有害生物防治

#### 3.2.1 野生动物保护

（1）退化林修复主要保留国家、地方重点保护以及列入珍稀濒危植物名录的树种和植物种类。

（2）为了避免造成新的水土流失，陡坡地段限制割灌除草，应充分保留原生植被，严禁砍灌。

（3）补植及人工促进天然更新等整地宜采用对地表植被破坏少的穴状整地方式，严格限制使用大型机械整地，减少施工机械对原生植被和土壤反复碾压产生的破坏。

#### 3.2.2 野生动物保护

（1）修复区内树冠上有鸟巢的林木，应注重保留。

（2）保护重点保护野生动物生活和迁移廊道，根据重点保护野生动物生活习性，合理安排修复活动和时间，减少对重点保护野生动物产生的惊扰。

（3）严格限制妨碍重点保护野生动物生息繁衍的活动，发现修复区内有重点保护野生动物时，应对其活动范围内的修复小班采用惊扰程度小的修复方式开展修复，避免其生境破碎化。

（4）在道路两侧修复区内建设人工鸟巢、“灌丛驿站 ”等设施，保护和引入野生动物，维护和提高生物多样性。

#### 3.2.3 林业有害生物防治

严格执行《陕西省林业有害生物防治检疫条例》各项规定，严格控制病虫害源传播途径，进入修复区的苗木要做好检疫，修复区病虫害木及残余物及时隔离与处理。

### 3.3 安全生产

项目建设要严格执行《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》等有关劳动安全卫生的法规和规定，确保工程建设人员、职工和群众等的安全卫生，首先要做到“安全第一 ”，保证作业人员的安全与健康，避免发生伤亡事故。

（1）建设单位必须建立、健全劳动安全卫生保障制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行教育，预防重大安全事故，减少对劳动者的危害。

（2）劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。

（3）劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

（4）对一些具有危险性的设备和仪器，应该由专人负责操作，杜绝不安全事故发生。

（5）建立健全各项操作规章制度，设专（兼）职安全生产人员，定期进行安全教育和安全检查。

### 3.4 森林防火

森林防火要以预防为主。在退化林修复作业的全部活动中，都要严格执行相关防火规定，避免发生森林火灾。

#### 3.4.1 防火、灭火教育

施工前对所有参与退化林修复作业的工作人员都要进行防火、灭火教育培训，培训考试合格后，才可进入林区作业。

#### 3.4.2 临时居住场地防火

（1）作业人员休息、吃饭所搭建的临时工棚、简易房屋或其附近的活动场地，都要设置防火隔离带，清除隔离带中的杂草、灌木、枯木、倒木，并配备消防器材。

（2）用于取暖、做饭、照明的火源，必须有专人看管，火源周围不得有可燃物质。

（3）吸烟时可在特定的地点进行，不要乱扔、乱放，相互监督，相互提醒，及时灭掉烟头。

（4）工棚、房屋外的烟囱必须安装防火罩，并防止风向改变造成一氧化碳中毒。

（5）及时清除容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。

#### 3.4.3 作业区防火

施工期由于林区人为活动频繁，要严格要求施工人员野外用火，禁止将火带入林区，尤其是林区内严禁吸烟。如遇特殊情况必须用火时，要清理出场地，火源半径3m 内不得有任何可燃物质，作业人员离开火源时，必须彻底将火熄灭。

#### 3.4.4 机械设备防火

（1）清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾。

（2）机械加油时，应保证加油点3m 内无任何可燃物质。

（3）机械的排气、点火或产生高温的系统，要安装防火装置或采取防火措施。

# 3.4.5 火情处理

一旦发生火情，必须立即停止作业，采取必要的灭火措施，并向防火指挥部门报告。火情处理时，要对火情进行危险性估计，以保证人身安全，力争“打早、打小、打了”，尽量减小火灾损失。

## 第四章  工期、质量标准、建设地点、付款方式

- 工期：自合同签订之日起180日历日；

- 质量标准：符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。

- 建设地点：山阳县色河铺镇

付款方式：施工合同签订后，项目完工，经甲方验收合格后支付50%，经过苗木一个生长季验收合格30%，剩余部分经过审计结算后一次性支付（具体以合同签订为准）

第六章  投标文件构成及格式

项目编号：QH2026-GK-009

（正本或副本）

商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2025年山阳县(退化林修复)

（第  包）

投 标 文 件

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月       日

目 录

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）商务响应偏离表

（四）投标方案说明书

（五）企业类似业绩

（六）陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（七）资格证明文件

一、投标函

致：陕西启航项目管理咨询有限公司

根据贵方“                      ”项目的投标邀请(编号：     包号：

第 包   )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式  份,电子版    份。

我方承诺如下：

1）投标总价为         （人民币）（用文字和数字表示的投标总价）。

2）如果成交，我们根据公开招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我公司拟派项目经理姓名：          ；执业证书名称：          ；执业证书信息（证书编号）：           。

4）我们已详细阅读和审核全部公开招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起  天内），本投标函对我方具有约束力。

6）如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

7）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

8）我们同意，如果成交，向陕西启航项目管理咨询有限公司交纳招标代理服务费。

9）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人签字或盖章：

日    期：

二、开标一览表

2.1报价一览表

项目名称：

项目编号、包号（第  包）：

| 投标总报价（元） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：      （加盖投标人公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

2.2分项报价表

报价格式详见附件

投标人名称：      （加盖投标人公章）

日    期：

三、商务响应偏离表

项目名称

项目编号、包号（第  包）：

| 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其它所有商务均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：      （加盖投标人公章）

法定代表人或被授权人签字或盖章：

日    期：

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

四、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制，根据评审办法进行编制，主要内容包含但不限于以下内容：

①项目管理部门及人员配备

②项目实施方案

③工程进度计划与保障措施

④确保工程质量的组织措施

⑤文明施工、环境保护管理体系与措施

⑥主要机具、设备和劳动力配备情况

⑦安全保障方案及应急措施

⑧质量承诺

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

五、企业类似业绩

提供2022年以后得类似工程施工业绩（业绩以合同复印件或中标通知书为依据）。

六、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：

被授权代表（签字或盖章）：

地    址：

邮    编：

电    话：

年     月     日

七、资格证明文件

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；

（3）财务状况：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）提供《供应商信用记录书面声明函》供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；

（9）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；

（10）提供中小企业声明函；

（11）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

后附相关格式：

附件1：法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

法定代表人授权书

致：陕西启航项目管理咨询有限公司

(投标人名称)   按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）  成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称、项目编号、包号：第  包）    投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自开标之日起90天。

本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附法定代表人、授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

投标人名称：      （加盖单位公章）

日   期：

附件2：项目经理无在建承诺书

项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

日   期：          年       月       日

附件3：供应商信用记录书面声明函

供应商信用记录书面声明函

（招标人名称）：

我方作为项目名称                      （项目名称）的投标人，在此郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2.我方           （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3.我方           （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4.我方           （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称：               （盖章）

日        期：      年     月     日

附件4：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明

（格式）

（采购人）           ：

我方作为项目名称             （项目编号、包号：          ）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明！

投标人名称：               （盖章）

日        期：      年     月     日

附件5：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（格式）

（采购人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                        。

我公司郑重承诺，我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，合同履约中将无条件增加相关设备、人员，直至满足项目需求。

供应商名称：               （盖章）

日        期：      年     月     日

附件6：基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                     (采购代理机构名称):

(投标人名称)郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称：               （盖章）

日        期：      年     月     日

附件7：控股管理关系清单

投标人提供直接控股和管理关系清单，格式不限。

控股管理关系（样表）

陕西启航项目管理咨询有限公司：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称及出资比例 | 直接管理关系单位名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人名称：           （加盖公章）

日期：     年    月    日

备注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4.投标人如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。投标人不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

附件8：非联合体投标承诺书

非联合体投标承诺书

（格式）

（招标人名称）    ：

我公司郑重承诺，我公司在本项目投标中非联合投标。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照相关法律法规按照“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人名称：               （盖章）

日     期：      年     月     日

附件9：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件10：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：