采购需求

一、项目概况

工程名称:春泽巷西侧储备地考古勘探清表费用

工程地址:未央区凤城八路以北、张家堡村以东、鱼藻路以西、春泽巷以西。

主要内容:实施范围内建筑物拆除、杂填土挖除、垃圾清运、场地平整等。

- 二、工期：自进场之日起 60个日历日竣工。

- 三、质量保修期/缺项责任期：质量保修期：自项目验收合格之日起2年；缺陷责任期：2年。

四、付款方式
合同签订后30日内支付合同金额的40%作为预付款，项目执行过半30日内支付合同金额的40%，项目经验收合格后30日内支付剩余20%。

五、报价说明

1、工程量清单为竞争性磋商文件的组成部分，一经成交且签订合同，即成为合同的组成部分。

2、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3、供应商不得随意改动工程量清单内容，评标时均按采购人所发的工程量清单进行检查和评审。

4、磋商报价为完成本项目所发生的一切费用,包括施工及质量保修期间所有含税费用，如有遗漏，视为已包含在内。

5、本项目为固定综合单价招标，采购人最终以供应商实际完成的工程量据实结算。

六、安全要求

遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全生产措施，消除事故隐患。安全措施不力造成事故责任和发生的费用由成交供应商承担。

七、工程施工基本要求

严格遵循国家有关规定做到文明施工，规范施工，严格把好各道施工工序的质量，确保工程质量，并按要求如期完成工程建设，编制施工组织设计方案，确保工程按时优质完成，编制总进度计划，合理安排劳动力、物力、财力，尽量做到综合平衡配套施工，确保工程顺利完成。