府谷镇桑园梁村入户道路硬化工程

采购需求文件

- 项目名称：府谷镇桑园梁村入户道路硬化工程

- 二、项目明细、资金构成和采购方式：

- 1、采购项目明细：详见工程量清单

- 2、资金来源：财政资金

- 3、采购方式：竞争性磋商

- 三、项目实施地点、工程概况、履行期限及方式

- 1、项目实施地点：府谷镇桑园梁村。

- 2、项目概况：本项目为府谷镇桑园梁村入户道路硬化工程，主要施工内容包括：路基工程（场地清理、挖方等）、路面工程（水泥混凝土路面等）及专项费用（施工场地建设费、安全生产费 ）等。（详见采购预算工程量清单）。

- 3、项目总投资：1057420.02元

- 4、履行期限及方式：项目须于签订合同后30日内完成。

- 四、履约验收标准和方法

- 1、履约验收时间：计划2025年08月(以施工合同为准)

- 2、履约验收内容：由采购人根据合同要求，对工程进行验收。

- 3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容完成施工任务。并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

- 4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

- 5、付款方式：甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，按工程进度付款，待工程完工验收合格后，支付到合同总价的80%，待审计结束后，付清剩余工程款。

- 五、对供应商的要求

- 1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 六、合同模板：

府谷镇桑园梁村入户道路硬化工程合同

采购人 (全称) ：

供应商 (全称) ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“府谷镇桑园梁村入户道路硬化工程”承办达成合同如下：

一、项目概况

1、工程名称:府谷镇桑园梁村入户道路硬化工程

2、工程地点：府谷镇桑园梁村

- 3、采购需求：本项目为府谷镇桑园梁村入户道路硬化工程，主要施工内容包括：路基工程（场地清理、挖方等）、路面工程（水泥混凝土路面等）及专项费用（施工场地建设费、安全生产费 ）等。（详见采购预算工程量清单）。

二、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同条款

2. 中标通知书

3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

4. 招标文件

5. 中标人的投标文件

6. 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

三、合同金额

合同金额 (大写) ：           (¥             ) 。

合同总价即成交价（包含项目本身价格、税费、装订费、评审会议费、专家费等一切费用）。其金额不受市场和工作量变化的影响。

四、付款方式：

甲方按照乙方完成的实际工程量进行决算，按工程进度付款，待工程完工验收合格后，支付到合同总价的80%，待审计结束后，付清剩余工程款。

五、施工期限

合同签订之日起30日历天。

中标企业遇到可能妨碍按时交货（完工)和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知招标人，说明原由、拖延的期限等；招标人、招标组织机构在接收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货（完工）时间或者通过协商加收误期赔偿金。

六、 甲乙双方的权利与义务

（一） 甲方的权利与义务

1.甲方应向乙方提供准确、具体的工程内容及相关资料。

2.甲方应按合同规定的日程和款项及时向乙方付款。

3.甲方负责协调解决涉及乙方范围内的工作，并指定专人配合。

(二) 乙方的权利与义务

1.乙方负责按规定的时间完成甲方交付的全部工作。

2.协助甲方完成相关工作。

3.确保工作成果；

七、履约验收标准和方法

- 1、履约验收内容：由采购人根据合同要求，对工程进行验收。

- 2、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容完成施工任务。并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

- 3、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。

八、其它事项

(一) 乙方不得转让、分包给其它单位或个人。

(二) 乙方的投标文件和承诺等内容将列入合同。

九、知识产权归属

(一) 乙方为履行本合同义务所形成的服务成果的知识产权归甲方所有。

(二) 乙方保证向甲方提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

十、违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次招标要求，甲方有权终止合同和对乙方违约行为进行追究。

(三) 任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十一、合同组成

1、合同文本、谈判文件及投标文件

2、国家相关规范及标准

十二、合同争议解方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二) 种方式解决：

(一) 提交府谷县仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

(一) 本合同须经甲、乙双方的法定代表人 (授权代表) 在合同书上签字并加盖 本单位公章后正式生效。

(二) 合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同， 违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式     份， 甲乙双方各执      份。

(四) 本合同如有未尽事宜， 甲、乙双方协商解决。

采购人：   （盖章）                中标人：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

电子邮箱：                         电子邮箱：

七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷县府谷镇人民政府

2、采购单位地址：府谷县府谷镇人民政府

3、项目联系人：白先生     联系电话：15209122728

府谷县府谷镇人民政府

2025年05月09日