采购需求

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：陕西省电焊机“加芯赋码”安全监管建设项目

| 参数 性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、建设内容 （一）应用平台建设. 序号; 平台; 功能; 功能描述. 1; 监管平台; 首页屏; 驾驶舱首页，通过图形、报表、地图等形式，全面展现辖区涉焊数据态势。. 2; 涉焊单位分析屏; 通过图形、报表、地图等形式，全面展现辖区涉焊单位数据态势，支持通过电子围栏技术，查看重点场所区域范围。. 3; 焊机分析屏; 通过图形、报表、地图等形式，全面展现辖区数字焊机数据态势，支持查看流动焊机的流动轨迹。. 4; 焊工分析屏; 通过图形、报表、地图等形式，全面展现辖区持证焊工数据态势。. 5; 作业分析屏; 通过图形、报表、地图等形式，全面展现辖区作业数据态势。. 6; 服务分析屏; 通过图形、报表、地图等形式，全面展现辖区服务数据态势。. 7; 预警分析屏; 通过图形、报表、地图等形式，全面展现辖区预警数据态势，支持查看在重点场所电子围栏内的作业焊机信息。. 8; 后台管理; 涉焊底数管理; 对涉焊基础数据进行管理，功能包括：涉焊企业、重点场所/企业、企业管理员、企业安管员、作业员管理、电焊学员、身份审核、设备管理、设备组合、干部队伍、干企联系、安装员管理、设备安装记录、企业安装统计、设备生产企业管理。. 9; 实时监测预警; 对焊机作业数据进行实时监测，功能包括：企业信息变更、设备信息变更、设备操作记录、安全扫码记录、设备组合记录、监测模型运行、监测模型配置、预警事件管理、监测事件管理。. 10; 重点管控预案; 对重点时期、重点企业、重点流程进行管理，功能包括：三级设备动火流程、重点场所/企业动火流程、作业强制提醒、特殊时期动火管控。. 11; 问题整改管理; 对企业问题整改进行管理，功能包括：问题整改、重点任务、举报信息。. 12; 专业培训管理; 对涉焊学习进行管理，功能包括：学习材料、知识学习、考试管理。. 13; 岗位供需市场; 提供岗位供需市场服务，链接企业用工需求和焊工求职需求，功能包括：零工招聘、全职招聘、焊工求职。. 14; 系统综合服务; 功能包括：消息通知、报表中心。. 15; 系统管理; 系统管理中心; 系统底层维护功能，功能包括：数据字典、配置管理、部门管理、菜单管理、角色管理、用户管理、权限管理。. 16; 行为风险控制; 功能包括：行为风险规则管理、行为风险场景管理。. 17; 安全审计管理; 功能包括：登录日志、权限变更、操作审计、审计归集。. 18; 日志管理中心; 功能包括：系统日志、业务日志。. 19; 移动应用 （微信小程序）; 通用功能; 通用功能包括：身份注册、身份认证登录、扫一扫、身份切换、要闻通知。. 20; 作业员端; 为焊工提供平台使用入口，可通过微信小程序上传从业资格证件进行身份认证、扫码开机（4G扫码、蓝牙扫码、重点流程扫码）、培训学习、工作求职等，功能包括：电焊作业“十不准”、电气焊作业“九必须”、焊工、培训、消息中心、招聘市场、临工市场、知识答疑、我的政策、扫码开机。. 21; 企业安管员端; 为企业安管员提供平台使用入口，可通过微信小程序实现整改企业问题、协同焊工扫码等操作，功能包括：协同扫码、扫码记录、动火申请、预案管理、问题处理、消息中心。. 22; 企业管理员端; 为企业管理员提供平台使用入口，可通过微信小程序实现统计考勤数据、修改企业信息、查看企业政策、发布岗位需求等操作，功能包括：企业信息、全职招聘、临工市场、政策汇、考勤分析、消息中心。. 23; 监管队伍端; 为联企干部提供平台使用入口，可通过微信小程序实现问题发现上报、问题整改核验、走访巡查、任务认领等操作，功能包括：协同扫码、扫码记录、动火审批、预案管理、智联干企、企业走访、举报核验、任务管理、消息中心、干部管理。. 24; 安装员端; 为安装员提供平台使用入口，可通过微信小程序实现“加芯赋码”登记、开关机测试等工作，功能包括：扫码登记、开机测试、关机测试。. 25; 监管员端; 为业务监管部门提供平台使用入口，可通过微信小程序实现数据统计等工作，功能包括：数据统计、以图索焊 、证书核验、警示案例、涉焊单位管理。. 26; 设备维稳中心; 设备管理机制; 提供辖区内芯片通讯资源和应用场景通用能力的封装服务，具备远程升级芯片嵌入式软件、协议解析、数据加解密传输、负载均衡保障等能力，机制包含：设备通信机制、审计管理服务、协议解析、数据加解密、设备信条传输、设备位置传输、控制设备、设备管理、适应主备负载均衡。. 27; 应急响应机制; 用于支撑突发的网络环境波动、断网等特殊情况下，启动应急响应方案，解除智能物联芯片对焊机的控制，支撑企业/焊工可继续正常作业，不影响正常生产，功能包括应急响应服务、自动触发应急、触发前实时监测。. 28; 数据资源中心; 专题库建设; 建设支撑平台运行、存储的各类专题库。. 29; 数据接入; 接入应急部门焊工证件库，获取陕西省应急部门颁发的熔化焊接与热切割作业证数据。. 30; 数据共享; 预留数据共享接口，包括：企业、持证焊工、作业记录等数据信息的有条件共享接口，以满足业务单位的数据共享要求。. 31; 数据治理; 提供数据接入、标准体系建设、数据清洗以及治理等工作。 用户信息对接规范性要求：符合《应急管理部身份管理系统级联接入接口规范》. 32; 性能及存储要求; 1、存储要求：产品定制初始运行存储资源需求为1000G；数据存储≥ 24个月； 2、系统响应时间：在1000并发登录用户数时≤1秒； 3、与部级统一身份认证系统用户信息同步率：100%； 4、用户信息同步时间：≤1小时； 5、统一用户管理系统用户机构容量：≥5万个用户、5千个机构； 6、系统安全性要求：具备网络传输及数据存储加密机制，符合网络安全等级保护要求； 7、系统稳定性要求：系统年累计故障时长≤7天； 8、容灾备份要求：具有容错容灾和备份机制，系统平均故障恢复时间≤1小时。. |
|  | 3 | - （二）智能物联芯片采购. 序号; 项目; 硬件参数; 数量; 单位. 1; 智能物联芯片; - ★为保障产品使用便捷性、网络环境互补性，智能物联芯片需同时具备4G通信与蓝牙通讯双模通信。（投标人投标时需提供智能物联芯片具备4G+蓝牙双通信模式的证明材料）； - 智能物联芯片4G通信需支持4G Cat1全网通（支持中国移动、联通、电信、广电等运营商）； - 智能物联芯片4G通信需自带三年免费流量； - 智能物联芯片需支持MQTT 协议、HTTP 协议、TCP/UDP 协议； - 智能物联芯片通电时，须具备4G基站定位能力并获取设备位置坐标； - 智能物联芯片需支持远程开关控制； - 智能物联芯片需支持远程固件升级； - 智能物联芯片须具备丰富的指示灯，能够快速查看智能物联芯片的运行状态； - 智能物联芯片须具备应急响应机制，当出现不可抗力因素导致设备无法正常通信时，芯片可放开对焊机的控制，优先保障焊工正常作业； - 智能物联芯片须具备独立隔离电源，并支持交流220V/380V宽电压，可使用220V或380V电压供电，满足市场焊机改造要求； - ▲为保障智能物联芯片使用寿命和抗干扰性，要求智能物联芯片通过浪涌（冲击）抗干扰≥±2KV实验； - ▲为保障智能物联芯片使用寿命和抗干扰性能，要求智能物联芯片通过静电放电抗扰度试验，接触放电≥±4KV； - ▲为保障智能物联芯片使用寿命和抗干扰性能，要求智能物联芯片通过静电放电抗扰度试验，空气放电≥±8KV； - ▲为保障智能物联芯片安全性和使用寿命，要求智能物联芯片市电高压部分电路设计满足最小电气间隙>=1.5mm、和爬电距离>=2.0mm； - ▲为保障智能物联芯片抗干扰性，要求智能物联芯片满足射频场感应的传导抗扰度需要满足（业务模式：试验过程中被测设备保持通信连接且吞吐量应达到参考测试信道最大吞吐量的90%，同时也应保持数据连接； - ▲智能物联芯片满足辐射连续骚扰需满足（实验频率30-230MHZ FDD/TD-LTE准峰值(QP)<=40dB(μV/m)，实验频率 230-1000MHZ FDD/TD-LTE辐射发射强度准峰值(QP)<=50dB(μV/m)，实验频率1000-3000MHZ 平均值<=50dB(μV/m) 辐射发射强度峰值<=70dB(μV/m)， 3000-6000MHZ 辐射发射强度平均值<=55dB(μV/m) 峰值<=75dB(μV/m);） - ▲智能物联芯片辐射杂散骚扰需满足（业务模式下实验频率30-1000MHZ 辐射发射强不超出限值-40（dBm） 实验频率1000-12750辐射发射强不超出限值-30（dBm） ， 空闲模式下实验频率30-1000MHZ 辐射发射强不超出限值-60（dBm） 实验频率1000-12750辐射发射强不超出限值-50（dBm）。; 20000; 台. 以上参数要求中带★号条款为实质性必须满足条款，不得出现负偏离，出现负偏离视为不响应招标文件实质性要求。. |
|  |  | - 实施方案 （一）设备要求 1.投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，进行试运行测试，必须达到相关功能要求。 2.投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。 3.投标人应具有完成本次供货的能力，保证投标产品的供货来源渠道合法正规，提供所投产品的来源渠道合法证明材料（包括但不限于产品制造商授权或销售协议或代理协议等）。 （二）交货期和售后服务要求 1.交货期：智能监管平台、智能物联芯片供货需在合同签订后20个日历日内完成；完成供货后，90个日历日内完成电气焊“加芯赋码”数字化改造的安装调试对接工作。 2.安装方式：中标人中标后需要依照各地市实际情况，编制安装运维服务方案，明确每个地市的安装服务点位数量、地点、工作内容、工作时间、工作要求，根据招标人提供的清单，采用安装工上门安装或集中点位安装的方式，在规定时间内完成电气焊“加芯赋码”数字化改造。 3.售后服务要求：本项目售后服务内容应包括现场支持服务、紧急恢复服务、后援服务、故障修复、巡检服务、邮件服务、例行工作会议服务及系统用户的技术咨询（电话、邮件、QQ等多种方式）等内容，提供三年运维服务，包括客服支撑与芯片运维，明确运维服务方案。设立全省统一的服务热线，能提供7*24小时技术支撑服务。乙方在接到甲方电话通知后在2小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，自行承担相应费用。 4.质保期要求：自最终验收合格之日起:智能物联芯片提供五年原厂质保，质保期内提供硬件的免费维修，保证设备正常稳定运行；系统平台须提供三年质保，质保期内免费进行日常运维及平台升级服务，并安排专人驻场服务。 5.在质保运维期内，如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。 6.在质保期内的成品保护由乙方负责。 （三）验收要求 1.验收时间：乙方在完成智能监管平台建设、智能物联芯片供货并根据采购人要求完成电气焊“加芯赋码”数字化改造的安装调试对接工作，由乙方进行自检合格后，准备验收文件并书面通知采购人进行验收。 2.验收方式：甲方确认乙方的自检内容后（必要时请有关专家）进行系统验收，甲方委派的验收小组将根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求对中标人的每一项技术、服务、安全标准等履约情况进行确认直至验收合格。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。 3.验收标准： （1）初步验收：完成设备安装、系统部署，通过功能测试（覆盖率100%）。 （2）最终验收：试运行1月后，各项指标达标，提交完整文档。 （3）技术指标验收：数据采集成功率≥99%，数据同步延迟≤5秒。系统支持本项目2万台焊机并发访问，平均响应时间≤2秒。 （4）文档验收：提交完整技术文档（设计书、测试报告、用户手册）、等保测评报告、运维承诺书等相关资料。 （5）服务验收：验证运维响应速度、培训效果（通过率考核）、系统升级响应能力。 4.其他验收要求：根据行业相关标准及招标文件，验收时，平台需完成符合实际需求的三级等保测评（商用密码应用安全性评估）、第三方软件测评（CMA\CNAS）。 （四）包装及运输要求 1.投标人提供的设备必须具有可靠安全保护、保险措施，以防止因智能物联芯片质量与操作问题致使焊机受损。产品包装应符合国家或专业标准规定。供货时须提供配套的附件和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。 2.由投标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。 （五）其他要求 1.资料要求：提供全套使用说明书。 2.技术服务 要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。投标人应针对以下人员进行培训：（1）系统运维人员、（2）各级业务单位人员、（3）各地市企业、（4）各地市企业安管员、（5）焊工、（6）安装运维团队。使各类用户角色都能熟练使用该系统。 三、技术要求 1.平台符合国产化适配要求，提供国产化适配设计方案 2.平台符合国家标准《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）有关要求，需通过三级等保测评。 3.平台应具备设备维稳功能，实时监测平台、智能物联芯片的运行状态，保障系统在发生不可抗力风险时（如政务网中断），能够快速识别，切换应急机制，放开智能物联芯片对焊机的控制，保障企业/焊工的正常生产不受影响。 4.乙方要按照项目建设需求将系统部署至省政务云。本项目所涉及的服务器、国产化操作系统、数据库、中间件由甲方协助向省级数政部门提出申请，投标产品需完整兼容甲方提供的国产化运行环境，对于不满足环境或者网络安全相关的设施未提供部分由乙方自行解决。 5.本项目为交钥匙工程，中标人应全面负责从平台建设、配件采购、网络部署、安装调试到项目验收的全周期实施工作，项目交付过程中产生的其他新增资源购置费用均由中标人承担。 四、运维服务要求 运维期：项目验收合格后，乙方须免费提供三年的平台运维及售后服务，投标人自行配备运维所需的设备。质保运维期间投标人须提供7×24小时的故障受理电话，以及专人驻场服务。 五、技术培训要求 1.提供完善的实施、培训方案及计划。项目实施验收前，提供系统的培训方案，要求为省、市、县三级应急管理部门业务负责人员提供全面培训，为系统使用提供远程培训。 2.提供线上讲解、课件、视频等培训方式，设定培训大纲、培训计划、培训内容方案，保障企业、焊工等人员会使用安装了物联芯片的电气焊设备。 |