附件3：政府采购需求书范本（工程类）

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币740056.61元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币740056.61元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金 或暂估价 | 人民币/元 如有，请列明。 |
| 4 | 图纸 | ●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以图纸为准。 ○无图纸 |
| 5 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予___%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的 资格要求 | - 1.供应商应当具备下列一般条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条。 2.供应商应当具备以下特殊条件： （1）具有有效的企业法人营业执照。 （2）供应商须具备依法取得市政公用工程施工总承包三级及以上资质并取得了建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 （3）项目经理资格：市政工程专业二级及以上注册建造师资格证及有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予___%（1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | ●不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的/% 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
|  |  | ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 9 | 现场踏勘和集中答疑 | ○组织，集结地点为：_______________________ ●不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总分值的20% 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | ●总价 ○综合单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他：___________________________ |
| 12 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人：乔 文 联系电话：13572812779 电子邮箱：115082404@qq.com |

需求框架（工程类）

- 项目概况

项目位于高陵区鹿苑街道办高家村，主要建设内容：修建道路总长为 933m，其中3m宽水泥道路299m；4.5m宽水泥道路87m，更换预制混凝土雨水箅子7套，配套混凝土道牙174m；5m宽水泥道路444m，更换预制混凝土雨水箅子16套，配套混凝土道牙626m；8.2m宽水泥道路103m，更换预制混凝土雨水箅子4套，配套混凝土道牙206m。

项目总投资为75.02万元。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：修建道路总长为933m。其中3m宽水泥道路299m；4.5m宽水泥道路87m，更换预制混凝土雨水箅子7套，配套混凝土道牙174m；5m宽水泥道路444m，更换预制混凝土雨水箅子16套，配套混凝土道牙626m；8.2m宽水泥道路103m，更换预制混凝土雨水箅子4套，配套混凝土道牙206m。

（二）工程地点：西安市高陵区区鹿苑街道办高家村。

（三）计划工期： 45 天。

（四）缺陷责任期：1年。

（五）质量保修期：见《城市道路管理条例》。

三、工程量清单和计价依据

（1）依据《陕西省建设工程造价管理办法》(陕西省人民政府令第 133 号)、《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009))(简称《09 规则》)；

（2）2004 年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、2004 年《陕西省安装工程消耗量定额》；

（3）陕西省建筑装饰工程价目表（2009）、陕西省安装工程价目表（2009）、陕西省市政工程价目表（2009）；

（4）陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）；

（5）陕西省住建厅“关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知”（陕建发〔2019〕1246 号文）；

（6）陕西省住建厅“关于调整我省建设工程计价依据的通知”（陕建发］2019）45 号文）；

（7）陕西省住建厅“关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知”（陕建发〔2021〕1097号文）；

（8）陕西省住建厅“关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知”（陕建发〔2020〕1097 号文）；

（9）陕西省住建厅“关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知”（陕建发〔2021〕1021 号文）；

（二）工程量清单：

主要工程量表

工程名称：水泥道路（净宽 3m，长度 299m）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地及回填碾压 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 | ㎡ | 1196 |
| 2 | 3:7 灰土垫层 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | ㎡ | 1196 |
| 3 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.结合层 2mm ㎡ 89712 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生 | ㎡ | 897 |

工程名称：水泥道路（净宽 4.5m，长度 87）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | ㎡ | 391.5 |
| 2 | 路基找平 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | ㎡ | 57.42 |
| 3 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.结合层 2mm [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生 | ㎡ | 391.5 |
| 4 | 更换预制混凝土雨水篦子（长1m*宽 0.5m） | 套 | 7 |
| 5 | 混凝土道牙 [项目特征] 1.材料:预制混凝土块 2.尺寸:500*350*150mm [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 174 |

工程名称：水泥道路（净宽 5m，长度 444）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | ㎡ | 2220 |
| 2 | 路基找平 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | ㎡ | 293.04 |
| 3 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.结合层 2mm [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生 | ㎡ | 2220 |
| 4 | 更换预制混凝土雨水篦子（长 1m*宽 0.5m） | 套 | 16 |
| 5 | 混凝土道牙 [项目特征] 1.材料:预制混凝土块 2.尺寸:500*350*150mm [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 626 |

工程名称：水泥道路（净宽 8.2m，长度 103）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | ㎡ | 844.61 |
| 2 | 路基找平 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.材料品种:3:7 灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | ㎡ | 94.76 |
| 3 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.结合层 2mm [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生 | ㎡ | 844.6 |
| 4 | 更换预制混凝土雨水篦子（长 1m*宽 0.5m） | 套 | 4 |
| 5 | 混凝土道牙 [项目特征] 1.材料:预制混凝土块 2.尺寸:500*350*150mm [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 206 |

四、施工要求（可选）

道路修建与改造：按照规划设计要求，完成 8 条道路的建设。道路质量达标：确保道路的各项质量指标符合相关标准和规范，路基的稳固性、路面的平整度、道路的坡度和排水性能等都要达到规定要求，保障道路的使用寿命和行车安全。附属设施建设：对预制混凝土雨水箅子进行更换，配套混凝土道牙。减少环境破坏：在道路建设过程中，采取有效的生态保护措施，尽量减少对周边生态环境的破坏。

五、商务要求（如合同价款及结算方式等）

合同签订后，支付合同价款的30%作为预付款；施工进度款按工程实际进度支付，支付至合同价的90%后暂停支付；竣工验收合格后成交供应商报送结算资料，结算资料经审定后支付至最终决算价款。

六、其他

（一）对供应商的业绩要求：无。

（二）质量验收标准或规范

符合《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程强制性标准条文》、《建筑工程质量保修办法》、《陕西省建筑市场管理条例》陕西省及西安市建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等。

（三）违约责任

具体以合同签订内容为准。

（四）与本工程相关的特别说明：

本项目前期已完成设计，设计费从采购预算中已剥离。