**项目编号：QH2025-CS-039**

**扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目**

**竞争性磋商文件**

**采购人：扶风县国有野河林场**

**采购代理机构：陕西启航项目管理咨询有限公司**

**二〇二五年六月**

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 1](#_Toc27698)

[第二章 竞争性磋商须知 7](#_Toc28716)

[第四章 合同条款及格式 35](#_Toc12314)

[第五章 项目概况及技术要求 50](#_Toc30574)

[第六章 竞争性磋商响应文件格式 67](#_Toc14006)

# 第一章 竞争性磋商公告

**扶风县国有野河林场扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目竞争性磋商公告**

**项目概况**

扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心获取采购文件，并于 2025年06月19日 14时00分 （北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：QH2025-CS-039

项目名称：扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,300,000.00元

采购需求：

合同包1(扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(低效林改造)项目):

合同包预算金额：1,600,000.00元

合同包最高限价：1,600,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算  (元) | 最高限价  (元) |
| 1-1 | 天然林保护工程施工 | 低效林改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包2(扶风县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(森林抚育)项目):

合同包预算金额：700,000.00元

合同包最高限价：700,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 天然林保护工程施工 | 森林抚育 | 1(项) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 700,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(低效林改造)项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；   
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；   
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；   
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；   
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；   
（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；   
（7）财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）；   
（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；   
（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；   
（10）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；   
（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；   
（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理 平台（详见http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcd  
service/zcd/shanxi/）；   
（13）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；   
（14）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；   
（15）《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采〔2021〕17号）；   
（16）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实政府采购支持中小企业政策有关 事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；   
（17）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(扶风县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(森林抚育)项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包1

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(低效林改造)项目)特定资格要求如下:

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件)，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；  
（3）财务状况报告：提供2023或2024年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；  
（4）税收缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料;  
（5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  
（6）供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；  
（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；  
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
（9）供应商须提供中小企业声明函；  
（10）本项目不接受联合体磋商（需提供承诺书）。

合同包2(扶风县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(森林抚育)项目)特定资格要求如下:

同合同包1

**三、获取采购文件**

时间： 2025年06月09日 至 2025年06月13日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心

方式：在线获取

售价： 0元

**四、响应文件提交**

截止时间： 2025年06月19日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心线上递交电子磋商响应文件

**五、开启**

时间： 2025年06月19日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗不见面开标

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

3、供应商于获取采购文件截止时间之前，从【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖我的项目〉项目流程〉交易文件下载〗中下载电子采购文件。

4、供应商在网上填写单位信息（单位名称、营业执照相关信息）时应与采购文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负。

5、本项目为“全流程电子化”采购模式，各供应商须自行在网上下载采购文件，并登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）-服务指南-下载专区-下载政府采购电子标书制作工具，按照流程制作电子标书并在规定的投标截止时前上传电子投标文件。

6、本项目采用“不见面”开标形式，供应商需提前一小时登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗签到、在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《新版政府采购不见面开标系统操作演示》及《政府采购电子交易-不见面系统操作手册》。技术支持服务电话：400-9980000。

7、供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

8、本项目涉及到公共资源交易中心网站的操作均建议采用IE浏览器或360极速浏览器兼容模式进行操作，否则后果自负。

9、供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1.采购人信息**

名称：扶风县国有野河林场

地址：法门镇观光路029号

联系方式：0917-5255580

**2.采购代理机构信息**

名称：陕西启航项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区高新路 25 号瑞欣大厦 6 楼 B 户

联系方式：029-89182979

**3.项目联系方式**

项目联系人：高俊峰、杨思佳、尹紫涵

电话：029-89182979

陕西启航项目管理咨询有限公司

2025年06月06日

**第二章** **竞争性磋商须知**

**一、磋商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1. | 采购人 | 名称：扶风县国有野河林场  地址：法门镇观光路029号  联系方式：0917-5255580  联系人：强工 |
| 2. | 采购代理机构 | 名称：陕西启航项目管理咨询有限公司  地址：陕西省西安市雁塔区高新路 25 号瑞欣大厦 6 楼 B 户  联系人：高俊峰、杨思佳、尹紫涵  联系方式：029-89182979 |
| 3. | 项目名称/标段名称 | 项目名称：扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目  标段名称：扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(低效林改造)项目；  标段编号：QH2025-CS-039-1  标段名称：扶风县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(森林抚育)项目  标段编号：QH2025-CS-039-2 |
| 4. | 项目编号 | QH2025-CS-039 |
| 5. | 最高限价 | 合同包1(扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(低效林改造)项目)：1,600,000.00元  合同包2(扶风县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(森林抚育)项目)：700,000.00元  注：供应商报价超出最高限价，作为不实质性响应竞争性磋 商响应文件，按无效磋商响应处理。 |
| 6. | 工期 | 自合同签订之日起至2025年11月30日 |
| 7. | 质量 | 符合国家验收相关标准，并达到合格标准 |
| 8. | 供应商资格要求 | （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件)，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；  （3）财务状况报告：提供2023或2024年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；  （4）税收缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料;  （5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  （6）供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；  （7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；  （8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  （9）供应商须提供中小企业声明函；  （10）本项目不接受联合体磋商（需提供承诺书）。  **注：供应商上传的资质证明文件均须加盖红色公章** |
| 9. | 竞争性磋商文件 发售 | 发售时间：详见竞争性磋商公告  发售地点：各供应商凭数字证书（陕西CA 锁）自行登录【全 国公共资源交易平台（陕西省 ·宝鸡市）】  （<http://ggzy.baoji.gov.cn>）下载磋商文件。 |
| 10. | 现场勘查、标前答 疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及 风险。 |
| 11. | **保证金金额及交** **纳要求** | 磋商保证金：本项目不缴纳磋商保证金（本文件中涉及的关于保证金要求均不适用） |
| 12. | 供应商对竞争性  磋商文件提出质  疑的时间 | 在磋商文件递交截止时间 2 个日历日前，以书面形式向采购 代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 13. | 构成竞争性磋商 文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商 文件的有效组成部分。 |
| 14. | 磋商响应文件递  交截止时间及开  标时间和地点 | 1、响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告  2、磋商地点：全国公共资源交易平台(陕西省 ·宝鸡市)- 不见面开标  3、供应商须在响应截止时间前，持陕西CA 锁，登录全国公 共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中 心（<http://bj.sxggzyjy.cn>）上传电子标书，逾期提交，  系统将拒绝接收（具体详见磋商须知电子响应文件的编制与 签名）。 |
| 15. | 磋商响应有效期 | 自磋商之日起算 90 个日历日。 |
| 16. | 备选磋商方案 和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
| 17. | 盖章签字 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求盖章、签字  **注：供应商按照电子标书专用工具编制的电子版文件签章要求同纸质版签章要求。** |
| 18. | 响应文件份数 | 电子文件（\*.SXSTF）一份。（若供应商为中标单位，需在 领取成交通知书时提供纸质版响应文件一正贰副，并按要求 签字盖章，以备留存） | |
| 19. | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第三章。 | |
| 20. | 磋商小组构成 | 磋商小组由采购人代表及磋商小组组成，成员人数为 3 人以 上单数（至少 3 人），从采购专家库随机抽取。 | |
| 21. | 电子投标文件编 制 | 本项目的竞争性磋商响应文件必须使用电子标书专用工具 软 件 编 制 ， 并 通 过 “ 陕 西 省 公 共 资 源 交 易 平 台  （<http://www.sxggzyjy.cn/>） ”完成磋商响应过程，竞争 性磋商响应文件的编制和递交，应按照竞争性磋商文件的规 定进行。如未按照竞争性磋商文件要求编制、递交电子响应 文件及纸质文件，将可能导致磋商无效，其后果由供应商自 负。 | |
| 22. | 电子投标注意事 项 | 1、供应商应及时下载竞争性磋商文件、澄清和修改文件以 及答疑纪要等相关文件，在响应文件递交截止时间前必须登 录“陕西省公共资源交易平台（<http://www.sxggzyjy.cn/>）” 上传竞争性磋商响应文件电子文件；  2、供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改 的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑 文件，此时供应商应从“项目流程〉答疑文件下载 ”下载最 新发布的答疑文件（\*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编 制电子响应文件（\*.SXSTF 格式），使用旧版电子磋商文件 或旧版答疑文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。  3、供应商应及时下载磋商文件等相关文件，在截止时间之 前必须上传电子响应文件；本项目采用“不见面开标 ”方式， 供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动， 不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西 省 ·宝鸡 市）→不见面开标系统（新）相关操作流程详见 全国公共资源交易平台（宝鸡市）网站〖首页 ·〉服务指南 ·〉 下载专区〗中的《宝鸡公共资源交易不见面开标大厅投标人 操 作 手 册 》 -（ [http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20231123/d20](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20231123/d2048104-5dd1-4825-97f0-186cb8450ee5.html) [48 104-5dd1-4825-97f0-186cb8450ee5.html](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20231123/d2048104-5dd1-4825-97f0-186cb8450ee5.html)。），开标时 需使用企业加密锁（CA 锁），在规定时间内进行在线签到、 解密、磋商或二次报价等，因供应商原因造成其无法签到、 解密、磋商或二次报价等，按无效投标处理。  4、供应商未按规定时间完成解密或因供应商原因造成电子 响应文件无法解密、导入失败的，视为其撤销电子响应文件， 供应商自行承担相应责任。因供应商之外的原因造成电子响 应文件未解密的，视为撤回其电子响应文件，供应商有权要 求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分电子响应文件未解 密的，其他电子响应文件的磋商可以继续进行。  注：1.为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅，建议使用 IE 浏览器或 360 极速浏览器兼容模式，供应商电脑需配备 耳麦，因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签 到、解密、磋商或二次报价的，由供应商自行承担后果。2. 加密竞争性磋商响应文件和开标时解密投标文件应当使用 同一 CA，否则将会导致解密失败。 | |
| 23. | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如 有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约 定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标阶 段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件 格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致 的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结 论的，由招标代理负责解释。 |
| 24. | 本项目采购标的 所属行业 | 农、林、牧、渔业 |

**二、磋商须知**

采购人：扶风县国有野河林场；

采购代理机构：陕西启航项目管理咨询有限公司；

供应商：满足本次磋商要求有完成项目能力的供应商；

成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的供应商。

**1、供应商**

1.1 合格供应商

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件)，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；

（3）财务状况报告：提供2023或2024年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料;

（5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（9）供应商须提供中小企业声明函；

（10）本项目不接受联合体磋商（需提供承诺书）。

1.2 供应商信用记录查询

供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

1.3 磋商委托

供应商提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件，法定代表人直接投标只须提交其身份证明。

1.4 磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

**2、磋商及磋商文件**

2.1 磋商文件以中文编制。

2.2 磋商文件一经售出，一律不退。

2.3 磋商文件仅作为本磋商项目的磋商、提交磋商响应文件使用。

2.4 供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应

在获得磋商文件当日内向代理机构当面提出，及时解决，否则，由此引起的损失由供应 商自己承担。

2.5 磋商文件的解释权归采购代理机构。

2.6 竞争性磋商供应商资格要求详见磋商须知前附表。

2.7 供应商投送响应文件后，视作对本磋商文件的认同。

2.8 磋商语言：中文。

2.9 磋商货币：人民币。

2.10 度量衡单位：采用中华人民共和国法定计量单位。

2.11供应商获取磋商文件后，应认真阅读文件的所有事项、格式、条款和规范要求 等，并充分考虑磋商文件的各项条款和本项目的实际条件，根据自身情况，按照磋商文 件所给定的磋商文件格式提交磋商响应文件；若供应商的磋商响应文件没有按磋商文件 要求提交全部资料，或磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，该磋商将被拒绝。

2.12 磋商响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印，文字须清晰可辨。

2.13 磋商响应文件不允许有涂改，确须涂改时，涂改处应加盖供应商法定代表人或 其委托人的印鉴。

2.14 成交供应商的磋商响应文件将是合同的组成部分。

2.15 磋商响应文件的份数电子文件（\*.SXSTF）一份。响应文件须按照磋商文件要 求签字或盖章，要求签字处由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字 （磋商文件要求响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处 由授权代表签署），若由授权代表签署，须将按磋商文件规定的格式出具的“法定代表 人授权书 ”附在响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪 色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替；要求盖章处加盖供应商单位 鲜章。因字迹潦草、表述不清或未按以上要求编制的响应文件，按无效响应处理。

2.16 磋商响应文件（电子文件（\*.SXSTF））在磋商截止时间前上传，邮寄或逾期 送达恕不接受。

2.17 磋商响应文件一经提交，无论供应商是否成交，其磋商响应文件均不返还。

**3、电子响应文件的编制与签名**

3.1 本项目采用电子投标文件的方式，投标人在投标时须提供电子投标文件。

3.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编 制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等 相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA ”进行签章； 需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA ”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败，在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致 电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

（1）电子招标文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省 . 宝鸡市）网站[电子交易平台-企业 端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载 ”下载电子招标文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载 ”下载更新后的 电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子磋商响应文件，系统将 拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台 （陕西省 . 宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《政府采购电子标书制作工具》，下载网址：

[http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20210603/0214cb83-88bf-4cac-a383-881c0](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20210603/0214cb83-88bf-4cac-a383-881c0900606d.html) [900606d.html](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20210603/0214cb83-88bf-4cac-a383-881c0900606d.html)，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源 交易平台（陕西省 . 宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政 府采购类）磋商响应文件制作软件操作手册》,下载网址：

[http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20211013/188342c7-84a9-4c17-91d8-eb2](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20210603/0214cb83-88bf-4cac-a383-881c0900606d.html) [22e7ae4db.html](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20210603/0214cb83-88bf-4cac-a383-881c0900606d.html)；

（3）递交电子磋商响应文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 宝鸡市） （<http://ggzy.baoji.gov.cn>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业 端 ”进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目— —项目流程——上传响应文件 ”，上传加密的电子磋商响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

**4、竞争性磋商文件的澄清和修改**

4.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以用更正公告（或变更公告） 的方式对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定的信息发布媒体上发 布。

4.2 供应商对磋商文件有质疑的，应在提交首次响应文件截止时间 2 日前以线上形 式提出，采购代理机构或采购人以线上形式予以答复；供应商在规定的时间内未要求对 磋商文件澄清或提出疑问的，将视为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的， 在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4.3 更正公告（或变更公告）的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在 提交首次响应文件截止之日 5 日前发布更正公告（或变更公告）或补充通知，并通知所 有下载磋商文件的供应商，不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

4.4 更正公告（或变更公告）作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具 有约束力。

**5、磋商响应文件报价说明**

5.1 供应商磋商报价中的价格均包括为本工程所发生的人工费、苗木费、运输费、 机械费、设备费、设备租赁费、临时工程费、临时占地租金、各种管理费、税金、保险 费、利润以及合同中明示的一切风险等所有费用。

**注：磋商报价（首轮）超过最高限价的，响应无效，按废标处理；二轮报价超过首轮报价的，响应无效，按废标处理。**

5.2 供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限 制及任何其他足以影响磋商报价的情况，供应商因忽视或误解工地情况而导致的其提出 的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读疏忽或误 解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商 自行负责。在施工期间，供应商自行协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影 响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

5.3 除非磋商文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方 案将导致投标无效。

5.4 凡磋商文件要求或允许磋商中进行报价的各项费用项目，若磋商报价时未报， 采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待。

5.5 供应商所报的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以 变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

5.6 最低报价不是成交的唯一依据。

5.7 供应商不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个供应商的磋商价 或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响成果及服务质量或者不能诚信 履约的，经磋商小组质询后不能在规定的时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为 不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

**6、磋商响应文件内容格式及要求**

详见第六章

**7、开标（磋商）**

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管 理。“不见面开标 ”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。 供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、签到、解密、澄清、磋商、二次报价等 操作。

1）供应商登录：开标前，请各供应商至少提前 1 小时登录宝鸡市公共资源交易平 台〖首页 · 〉不见面开标〗系统。

2）主持人宣布开标：提交竞争性磋商响应文件截止时间过后，系统将不再接收任 何竞争性磋商响应文件上传。

3）解密竞争性磋商响应文件：供应商在收到主持人“开始解密 ”指令后，应使用

“加密该竞争性磋商响应文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成竞争性磋商响应 文件解密。除因【宝鸡市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等 因素，导致“不见面开标 ”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解 密。

4）唱标：对于竞争性磋商项目，“不见面开标 ”系统将不展示磋商一次报价。

5）开标结束：进入评审环节。

6）资格审查和符合性审查通过后，对有效供应商在线分别进行磋商；

7）对有效供应商要求在线提交第二次商务报价，在磋商小组未对磋商文件进行实 质性修改的情况下，第二次报价不得超过一次报价；

8）磋商小组评审、推荐成交候选人。

注：①在整体项目结束前供应商请保持在线，评审期间磋商小组可能会要求供应商 做相应的澄清，因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担；②在磋商过程 中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务 要求以及合同草案条款，第二次商务报价为本磋商活动最终报价；③根据政府采购的相 关规定，所有报价在公示前均不公开宣布。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（宝鸡市）网站〖首页 · 〉服务指南 ·〉 下载专区 〗 中的 《 宝鸡公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册 》 - （ [http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20231123/d2048104-5dd1-4825-97f0-18](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20231123/d2048104-5dd1-4825-97f0-186cb8450ee5.html) [6cb8450ee5.html](http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/20231123/d2048104-5dd1-4825-97f0-186cb8450ee5.html)）。

**8、磋商响应文件的有效性**

开标时，磋商响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效磋商响应文件，不得 进入评标：

8.1 电子竞争性磋商响应文件（ \*.SXSTF）无法正常打开的；

8.2 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子磋商响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时 间内无法解密磋商响应文件的；

8.3 供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；

8.4 磋商响应文件逾期未提交的；

8.5 磋商响应文件未加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或 盖章的；

8.6 磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.7 供应商未按照磋商文件的要求提供磋商保证金的；

8.8 供应商的名称组织机构与购买标书时不一致的；

8.9 磋商响应文件修改处未加盖法定代表人印鉴的；

8.10 供应商的投标报价大于本项目最高限价的；

8.11 磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

8.12 有两家以上磋商响应文件响应内容雷同的；

8.13 供应商在本次招投标过程中存在欺诈欺骗行为的；

8.14 不符合现行法律法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

**9、磋商响应文件的审查注意事项**

9.1 磋商响应文件必须按给定的磋商文件格式及要求编制。

9.2 磋商响应文件必须响应磋商文件实质性的要求，否则按废标处理。

9.3 凡未通过资格性和符合性评审的磋商响应文件即作为废标处理，不得进入后续 评审工作，内容如下（但不限于）：

a、供应商不满足竞争性磋商文件必备资质要求；

b、未按竞争性磋商文件的要求提供投标担保或所提供的磋商担保有瑕疵的，磋商 保证金未从基本户转出的；

c、磋商有效期不足的；

d、竞争性磋商响应文件出现漏项或数量与要求不符,存在重大负偏离的；

e、磋商报价与市场价偏差较大，低于成本，存在不正当竞争；

f、提供虚假资料；

g、供应商有围标、串标现象，经查证属实的（例如不同供应商磋商响应文件相互 混装、不同供应商保证金从同一个单位或个人账户转出的、不同供应商委托同一单位或 者个人办理采购事宜、不同供应商投标响应文件由同一单位或者个人编制的、不同供应 商投标响应文件载明的项目管理人员或者联系人员为同一人的、不同供应商投标响应文 件异常一致或者响应报价呈现规律性差异的）；

h、竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

9.4 在竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交单位的确定过程中，供应商向磋商 小组施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

9.5 磋商小组对竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑 问的，磋商小组可要求供应商对竞争性磋商响应文件含义不明确、同类问题表述不一致、 有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。供应商应采用书面形式 进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更 正的内容不得超出竞争性磋商响应文件的范围或改变竞争性磋商响应文件的实质性内 容。磋商小组不得寻求或建议对竞争性磋商响应文件的实质进行变更。

质询工作应当由全体磋商小组成员参加。对于实质性不符合竞争性磋商文件的，磋 商小组有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、磋商小组成员及供应商应 在记录上签字确认。

**10、磋商有效期**

10.1 磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本磋商文 件要求的磋商响应文件均保持有效。在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力， 以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件 有效期自动延长至合同执行完毕。

10.2 特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应 商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒 绝延长的，其磋商响应文件在原有效期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供 应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

**11、磋商保证金交纳及退还（本项目不收取保证金）**

11.1 供应商应在开标前，按本须知前附表规定数额向宝鸡市公共资源交易中心交纳磋商保证金，并作为其磋商响应文件的一部分。

11.2 对于未能按要求提交磋商保证金，采购人将视为不响应磋商文件而予以拒 绝。

11.3 提交保证金后，各供应商须将其交纳保证金转账凭证（银行回单）复印件（加 盖供应商印章）附在磋商响应文件中，否则视为无效文件。

11.4 在成交通知书发出后五个工作日内向宝鸡市公共资源交易中心提交未成交供 应商的保证金退还申请；成交供应商在采购合同签订后[成交供应商的保证金退还申请。](mailto:2909766913@qq.com)，在收到采购合同后五个工作日内向宝鸡市公共资源交易中心提交成交供应商的保证金退还申请。)

11.5 成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在 项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报， 在一至三年内禁止参加政府采购活动：

11.5.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.5.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.5.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同 的；

11.5.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.5.5 成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经 采购人同意，将成交项目分包给他人的。

**12、合同签订**

12.1 自成交通知书发出后二十五日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定， 采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均 作为合同的组成部分。

12.2 确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其 成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果 顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

**13、特殊情况的处理**

13.1 若出现综合得分相同的，磋商报价得分高者为第一成交候选人；若综合得分和 磋商报价得分相同，以技术方案得分高者为第一成交候选人；若上述两种情况得分均相 同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选人。

13.2 当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分。

13.3 评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组 商榷后再进行复会。

13.4 如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

a.磋商响应文件中竞争性磋商报价表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以 磋商报价表为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价表 ”的总价为准，并 修改单价；

d、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准。

e、磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

f、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确 认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

**14、其他**

14.1、拒绝商业贿赂。遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商 和磋商小组在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并 对违反承诺的行为承担全部责任。

**第三章** **磋商原则和办法**

**一、评审原则**

依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办 法》及有关法律、法规，坚持公平、公正、科学、择优，禁止不正当竞争，进行竞争性 磋商，依法组建评审小组成员，磋商小组成员在陕西省政府采购网专家库中随机抽取。 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成（至少 3 人）。在满足《竞争性 磋商文件》要求的前提下，对供应商磋商响应文件能否最大限度地满足磋商文件中规定 的各项要求和评价标准进行评审、比较、评分，总分由高到低确定成交候选人。

**二、磋商程序**

磋商的全过程分为第一次磋商报价，供应商资格审查，对响应文件的有效性、完整 性和响应程度等进行审查，第二次报价，综合评审及打分等阶段。

1.供应商资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的 资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格，若供应商不具备磋商资格， 不在进行下一步评审。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求 | 评审标准标准 | 备注 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 2 | 法定代表人授权书 | 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件)，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）； |  |
| 3 | 财务状况报告 | 提供2023或2024年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明； |  |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供响应文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料; |  |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供响应文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |  |
| 6 | 信用截图 | 供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录； |  |
| 7 | 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 8 | 承诺函 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； |  |
| 9 | 中小企业声明函 | 供应商须提供中小企业声明函； |  |
| 10 | 非联合体承诺 | 本项目不接受联合体磋商（需提供承诺书）。 |  |

**2、符合性审查**

符合性审查（对磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进 行审查，包括商务报价符合性和技术符合性审查。响应文件满足竞争性磋商文件的实质 性要求，无显著的差异或保留）。

**符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审查项目** | **审查内容** | **审查要求** |
| 有效性审查 | 响应文件的签署盖章 | 响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字按规定 要求齐全，并加盖公章 |
| 响应文件格式 | 应符合“竞争性磋商响应文件格式 ”要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不 超过最高限价 |
| 完整性审查 | 磋商响应文件内容 | 竞争性磋商响应文件内容齐全、完整、无遗漏 |
|  | 工期 | 应满足磋商文件中的规定 |
| 磋商有效期 | 满足磋商文件中的规定 |
| 质量要求 | 满足磋商文件中质量的要求 |

**以上各项若有一项不符合视为符合性审查不合格，不再进入下一评审环节。**

2、供应商进行二次报价，磋商小组根据二次报价、承诺及响应文件进行最后的评审工 作。

**三、评审方法**：采用综合评分法。

**四、具体评审细则**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | |
| 分值构成 | | 详细评审70.00分 | | |
| 报价得分30.00分 | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 备注 |
| 详细评审 | 施工部署 | 1. 评审内容   供应商针对本项目编制完善的施工部署，内容包含：①施工目标:成本目标、工期目标、质量目标②施工准备：技术准备、材料准备③施工平面布置与安排：现场围挡及收入口管理、交通组织安排、消防及道路安排。  二、评审标准   1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。   三、赋分标准（满分9分）  ①施工目标：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；  ②施工准备：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；  ③施工平面布置与安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 9 |  |
| 施工进度计划 | 1. 评审内容   供应商针对本项目编制完善的施工进度计划，内容包含：①施工进度计划横道图②进度计划保证措施③工期保证措施。   1. 评审标准 2. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 3. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 4. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 5. 赋分标准（满分9分）   ①施工进度计划图：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；  ②进度计划保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；  ③工期保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 9 |  |
| 施工方案 | 1. 评审内容   供应商针对本项目编制完善的施工方案内容包含：①工程重难点及解决措施②工程施工方法③施工质量通病防治措施。   1. 评审标准 2. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 3. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 4. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 5. 赋分标准（15分）   ①工程重难点及解决措施：每完全满足一个评审标准得2分，满分6分；  ②工程施工方法：每完全满足一个评审标准得2分，满分6分；  ③施工质量通病防治措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 15 |  |
| 质量保证措施 | 1. 评审内容   供应商针对本项目编制完善的质量保证措施，内容包含：①质量目标管理体系②施工质量的检验制度③确保质量的技术组织措施④施工质量控制措施。 二、评审标准   1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 4. 赋分标准（满分6分）   ①质量目标管理体系：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ②施工质量检验制度：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ③确保质量的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④施工质量控制措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 6 |  |
| 安全文明施工措施 | 1. 评审内容   供应商针对本项目编制完整的安全文明施工措施，内容包含：  ①安全生产管理制度②安全文明施工措施③安全应急预案④安全生产教育。 二、评审标准   1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 4. 赋分标准（满分6分）   ①安全生产管理制度：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ②安全文明施工措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ③安全应急预案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ④安全生产教育：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 6 |  |
| 项目管理机构 | 1. 评审内容   供应商针对本项目编制科学的项目管理机构，内容包含：①管理机构的配备计划及管理人员证书②组织机构的岗位职责。   1. 评审标准 2. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 3. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 4. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 5. 赋分标准（满分12分）   ①管理机构的配备计划：每完全满足一个评审标准得2分，满分6分；  ②组织机构的岗位职责：每完全满足一个评审标准得2分，满分6分。 | 12 |  |
|
|
| 新材料新工艺 | 1. 评审内容   针对本项目具有①新材料②新技术和新工艺的应用情况。   1. 评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 2. 赋分标准（满分3分）   ①新材料：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ②新技术和新工艺：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 3 |  |
| 施工承诺 | 针对本项目作出合理有效的工程施工承诺（主要体现不得拖欠施工人员工资、给施工人员缴纳保险、降低工程造价等），每提供1条得2分，满分4分；不提供不得分。 | 4 |  |
| 业绩 | 供应商提供2022年1月起至今的类似业绩证明材料，时间以合同签订日期为准，（文件中附合同复印件），每提供一项上述业绩的得2分，最高得6分。不提供或缺项不得分。 | 6 |  |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：磋商小组三分之二以上人员认为某最后磋商报价有低于成本价嫌疑的，该报价为无效报价。 | 30 |  |
|
|

供应商的竞争性磋商响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现 有弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

**五、定标**

5.1、定标程序

（1）磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、 磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照 评审得分由高到低的顺序推荐 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋 商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，

招标程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意 见并说明理由，否则视为同意评审报告。

（3）采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。 采购人在收到评审报告 5 个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选 人，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出 具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推 荐的排名第一的供应商为成交供应商。

（4）采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在 2 个工作日内，将成交结果 在陕西省政府采购网及陕西省公共资源交易中心网发布公告，公告发布 1 个工作日。

5.2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞 争性磋商响应文件不予退还。

**六、磋商无效的情形**

6.1、未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

6.2、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

6.3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

6.4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.5、提供虚假材料谋取成交的；

6.6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

6.7、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

**七、成交通知书**

7.1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交供应商发出，成 交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领 取成交通知书的，磋商保证金不予退还。提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行 偿付采购人损失。

7.2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由 不得放弃成交。

**八、签订合同**

8.1、成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，应按竞争性磋商文 件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订服务合同， 则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的， 还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

8.2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在 成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。 因自身原因拒绝签订合同的或者未按合同约定进行履约的，成交供应商不得参加对该项 目重新开展的招标活动。

8.3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争 性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

8.4、成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成招标项目的服务。成交 供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。成交供应 商按照合同约定或者经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键 性工作分包给他人完成。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包履行的，成交供应商就招标项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目 承担责任。

8.5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质 性修改。

8.6、采购人需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可

以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的 百分之十。

**九、本项目需要落实的政府采购政策**

9.1.中小企业落实政府采购政策

（1）对小型、微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审， 其评审价=磋商报价\*（1-10%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小 型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的 30%以上的，可给予联合体 2%

的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价\*（1-2%）。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视 为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业 提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须作出承诺，保证真实性，如有 虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号） 和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企 业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）文件规定标准确认。

（5）供应商提供《小微企业声明函》，以此为依据享受政府采购政策。 **若项目专门面向中小企业采购，则不进行价格扣除。**

9.2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中 价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价\*（1-10%）

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通 知》（财库〔2014〕68 号）文件规定标准执行。

9.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产 品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价\*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定 的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为 残疾人福利性单位。

9.4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采 购实施意见>的通知》（财库【2004】185 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购 节能产品制度的通知》 （国办发〔2007〕 51 号） 的有关规定 ， 以中国政府采购网 （<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单 所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★ ”的品目为政府强制采购 的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府 采 购 实 施 的 意 见 > 》 （ 财 库 【 2006 】 90 号 ） 的 规 定 ， 以 中 国 政 府 采 购 网 （<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保 清单所列产品为政府优先采购产品。

**十、招标代理服务费**

按照国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 (发改价格 [2015]299 号文) ”及“ 陕西省物价局、陕西省住房和城乡建设厅《关于我省工程造价咨 询服务收费标准有关问题的通知》(陕价行[2014]88 号文) ”，参照原“ 国家计委关于印 发《招标代理服务费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980 号) ”规定收费标准收取。 结算时以项目中标价为基数，按照上述文件规定计算招标代理服务费。

**1、采购代理机构开户名称: 陕西启航项目管理咨询有限公司**

**2、开户行名称：中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行**

**3、账号：3700024609200501345**

**十一、重新开展招标活动**

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按有关规定终止竞争性磋商活 动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展招标活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式适用情形的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

**十二、质疑与投诉**

1.质疑

1.1 供应商对本次磋商采购活动有疑问的，按照《政府采购法》《政府采购法实施 条例》和《政府采购质疑和投诉办法》 (财政部 94 号令)的规定办理。

1.2 供应商对磋商文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，应当在 法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

1.2.1 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、磋商文件获取 日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据(具体条款)、政府采购活动中自己权益受 到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

1.2.2 质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不 得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

1.2.3 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑 书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明 委托代理的具体权限和事项。

1.2.4 质疑函范本格式在中国政府采购网站(<http://www.ccgp.gov.cn/>)自行下载。

1.2.5 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同采购公告。

1.2.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

(1)质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

(2)质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3)未在法定期限内提出质疑的；

(4)质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的 质疑材料；

(5)质疑未按质疑函范本格式提出的；

(6)质疑书主要内容构成不完整的；

(7)质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(8)以非法手段取得证据、材料的；

(9)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

(10)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

1.2.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书 面形式通知质疑人和其他有关投标供应商。

2.投诉

供应商和其他厉害关系人认为本次磋商采购活动违反法律、法规和规章规定的，有 权向有关行政监督机构投诉。

2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未 在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出 投诉。

2.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（<http://www.ccgp.gov.cn/>） 自行下载。

2.4 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）有关规定，投诉人在全国范 围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏 造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑 问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的， 属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政 府采购活动。

2.5 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使 他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的， 处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮 辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥 夺政治权利。

# 第四章 合同条款及格式

**合同前附表**

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 内 容 |
| 1 | 采购人名称：扶风县国有野河林场  地 址：法门镇观光路029号  项目名称：扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目  资金来源：财政资金 |
| 2 | **工期：自合同签订之日起至2025年11月30日** |
| 3 | **质量标准：**达到国家现行有关质量验收规范“合格”要求。 |
| 4 | **付款：**  1.合同总价即成交价，磋商报价采用综合单价，以实际发生的工程量结算。  2.成交后合同总价不做调整，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化，任何有选择的报价将不予接受。  3.付款方式和程序：  （1）结算方式：  由采购人负责结算，在付款前，成交供应商须开具全额发票给采购人。  （2）付款方式：  ①银行转账，项目实施完成并通过验收后，由供应商提供票据等财务报账所需材料进行报账。  ②付款方式：签订合同，项目开工付50%,项目实施结束45%,三年亩木保存率达到80%,付剩余尾款。（具体以签订合同为准）。 |
| 5 | **质量保证：**  1、所有工程须符合行业标准及相关规定；  2、所有工程须符合国家有关规范和执行标准。 |
| 6 | **验收：**  由采购人和供应商共同对项目进行整体验收。是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求按时完工。  1.所验各项内容最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺的，或在后续使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件整改及恢复。  2.若发现供应商有弄虚作假的，在磋商阶段故意或随意夸大技术能力、工程、服务质量的，采购人有权解除合同，并且要求供应商赔偿相关损失。  3.验收标准：按磋商文件、磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。  4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。  5.验收依据：  a)合同文本；  b)磋商文件及澄清函、磋商响应文件；  c)国家和行业制定的相应的标准和规范；  d)验收清单。 |
| 7 | **违约责任：**  1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。  2、未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。 |
| 8 | **政府采购合同：**  政府采购合同适用中华人民共和国民法典。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。  采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。  采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。  中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。  采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。  政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。  政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

**扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目**

**（示范文本）**

**（本格式条款仅供双方签订合同参考，具体以合同签订为主）**

**甲方([采购人](http://set2.mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebaidu%2Ecom%2Fs%3Fwd%3D%25E9%2587%2587%25E8%25B4%25AD%25E5%258D%2595%26hl_tag%3Dtextlink%26tn%3DSE_hldp01350_v6v6zkg6))：**

**[乙方](http://set2.mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebaidu%2Ecom%2Fs%3Fwd%3D%25E4%25B9%2599%25E6%2596%25B9%26hl_tag%3Dtextlink%26tn%3DSE_hldp01350_v6v6zkg6)(供应商)：**

**签订时间：****年****月****日**

**第一部分 协议书**

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数 日历日。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行有关质量验收规范“合格”要求。

五、合同价款

合同金额（大写）： （¥ ）。

合同总价即成交价，合同总价为总承包价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商提供本工程所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标文件、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要

7、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

**第二部分 通用合同条款**

**执行《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）**

**第三部分 专用合同条款**

**一、词语定义及合同文件**

**1、**专用合同条款是对通用条款中相应条款内容的解释、补充、删除或修改，其序号与通用条款中条款一一对应，未作改动的条款按通用条款执行。

**2、合同文件及解释顺序**

合同文件组成及解释顺序：﹙1﹚本合同协议书；﹙2﹚本合同专用条款；﹙3﹚中标通知书；﹙4﹚招标文件答疑纪要；﹙5﹚本合同通用条款；﹙6﹚标准规范及有关技术文件；（7）其他。

**3、语言文字和适用法律语言文字和适用法律、标准及规范**

3.1 本合同除使用汉语外，还使用\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：本合同适用于中华人民共和国法律，行政法规、陕西省地方法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：﹙1﹚国家现行和相关技术规程；﹙2﹚工程所在地建设主管部门的标准、规范；﹙3﹚工程所在地行业的标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间： / \_

国内没有相应标准、规范时的约定： 。

**4、图纸**

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： / 。

发包人对图纸的保密要求： / 。

使用国外图纸的要求及费用承担：\_\_\_\_无\_\_\_\_\_

**二、双方一般权利和义务**

**5、工程师**

5.2监理单位委派的工程师

姓名：\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

发包人委托的职权： /

需要取得发包人批准才能行使的职权： /

5.4发包人派驻的工程师

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职权：

5.6不实行监理的，工程师的职权：\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6、项目经理**

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7、发包人工作**

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前五日内完成。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工水源、电源、电讯均由承包人自行解决并承担费用。

其计量和计价方法为：由承包人承担费用，按不同来源在投标时自主报价，结算时不再调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订七日内提供发包人已知的情况，其它由承包人自行勘测和解决。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后发包人积极办理，需要承包人配合的承包人必须积极配合在开工前完成。

（6）水准点与座标控制点交验要求：/。

（7）施工交底时间： 。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人和承包人协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：施工中的协调配合工作。

7.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督备案手续。

**8、承包人工作**

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：按发包人的要求提供。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： / 。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：a、为现场安全保卫提供足够的安全保卫人员及相应的设施和措施，提供24小时的安全保卫服务；b、负责维修夜间和非夜间施工用的照明；c、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场用电安全规范》。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责各项手续的办理并承担费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责，费用由承包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人和承包人负责协商确定。

（8）施工场地清洁卫生的要求：由承包人负责。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：相关的对外协调工作。

**三、施工组织设计和工期**

**9、进度计划**

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后20日内。

工程师确认的时间：承包人接交之日起七日内。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：以发包人的要求为准。

**10、工期延误**

10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》。

**四、质量与检验**

11、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》。

12、工程试车

12.1试车费用的承担：由承包人承担。

**五、安全生产**

13、项目实施单位履行安全生产监管责任，项目施工单位履行安全生产主体责任。（详见作业设计说明书）

**六、合同价款**

13、合同价款约定

13.1本合同价款采用 （2）\_方式确定。

（1）采用固定总价合同： /

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围；

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14、合同价款调整**

14.1双方约定合同价款的其他调整因素：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**15、工程预付款**

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： /

**16、工程量确认**

16.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月的26日承包人向发包人提交25日以前已完工程量报告。

**17、工程进度款结算与支付**

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：详见合同条款及格式前附表

**七、材料设备供应**

31发包人供应材料设备，承包人应按计划领取使用，在结算时发包人按暂定价从工程款中扣除。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（1）款。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行《通用条款》31.4(2)款。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行《通用条款》31.4.（3）款。

（4）到货地点与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（4）款。

（5）供应数量与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（5）款。

（6）到货时间与一览表不符：执行《通用条款》31.4.（6）款。

31.6发包人供应材料设备的结算方法： 无

**32、承包人采购材料设备**

32.1承包人采购材料设备的约定：乙方自行采购的材料规格型号应与施工图设计相符，质量等级必须合格。

**八、工程变更**

33、在本工程实施过程中若发生变更，按下列各项执行：

33.1合同中已有适用综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.2合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整；

33.3合同中没有适用或类似综合单价的承包人按照投标书人工工日、材料、机械台班单价进行组价，报发包人审核认可。

**九、竣工验收与结算**

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定：完整资料文件两套。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**37、竣工结算**

结算审查期限： /

**十、违约、索赔和争议**

**39、违约**

39.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任： \_/\_\_

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》30.5款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》37.6款。

双方约定的发包人其他违约责任：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_

39.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人工期每推迟一天罚款1000元，若影响到发包人使用另行赔偿给甲方造成的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方除按合同价款的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定执行。

双方约定的承包人其他违约责任：\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

**41、争议**

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请\_合同管理部门和其他有关部门\_调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第 1）种方式解决：

1）提交 项目所在地 仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向 人民法院提起诉讼。

**十一、其他**

**42、工程分包**

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程： 无

分包施工单位为： /

**43、不可抗力**

43.1双方关于不可抗力的约定： \_根据国家的法律规定执行。

**44、保险**

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行《通用条款》44.1款，费用由发包人承担。

发包人委托承包人办理的保险事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（2）承包人投保内容：执行《通用条款》44.4款，费用由承包人承担。

**45、担保**

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为： ，担保金额： ，担保有效期： 。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / ，担保金额：/，担保有效期：/。

（3）双方约定的其他担保事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**50、合同份数**

50.2双方约定合同副本份数：捌份。

**51、补充条款**

51.1本工程禁止转包，若发现承包方私自转包和未经发包人许可私自分包，发包人有权终止合同，对已完工程不予结算，并由承包人赔偿因此给发包方造成的直接或间接的经济损失。

51.2施工企业须承诺按国务院及当地政府的规定按时、足额、实名方式支付农民工工资，否则发包人在工程款中代扣支付，并在工程结算时扣除。

51.3本工程竣工后，应免费将建筑物周围和施工单位生活区周围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、和施工垃圾，做到场地整洁。

51.4承包人在施工过程中应服从、遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：

1. 承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划落实情况；
2. 工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施分情况进行现场监理，若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；

3、发包人和承包人应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。

51.5以上未尽事宜，双方协商解决或另行签署补充协议并到建设行政主管部门备案。

1. **项目概况及技术要求**

**一、项目概况**

扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目共划分2个作业区，即实施森林抚育的闫马村作业区和实施低效林改造的韩家窑村。

标段划分如下：

合同包1(扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(低效林改造)项目)

合同包2(扶风县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复(森林抚育)项目)

扶风县 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目建设任务总面积4000 亩。其中：闫马村森林抚育面积 2000 亩，韩家窑 村低效林改造面积2000 亩。详见表1。

表 1 森林修复布局表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村 | 面积 | 修复面积 |
| 合计 | | 4073.7 | 4000 |
| 天度镇 | 闫马村 | 2039.2 | 2000 |
| 韩家窑村 | 2034.5 | 2000 |

2 个作业区共调查区划小班 45 个，小班 总面积 4073.7亩，作业面积 4000 亩。其中：

天度镇的闫马村范围内，共调查区划小班 25 个，小班总面积 2039.2 亩，作业面积 2000.0 亩。

1. 天度镇的韩家窑村范围内，共调查区划小班 20 个，小班总面 积 2034.5 亩，作业面积 2000.0 亩。

**二、作业区林分状况**

（1）森林抚育

本次森林修复作业区选择的为人工林整体密度较大，现状地类为乔 木林地，郁闭度达0.7—0.85，林木竞争激烈，影响林分正常生长。林龄 16～25 年，以侧柏、刺槐为主，平均高 4.5—9.5 米，平均胸径 6—10 厘 米，每亩株数 100—213 株，林下幼树天然更新一般，局部密度过大，林 分高径比明显偏大，不利于林木健康生长。需对林分进行疏伐和定株，降低林木之间的生长竞争，增加林内透光通风。同时对目标树进行修枝， 促进幼树更好地生长，增加林木蓄积，提高林分质量和林分的综合效益。

（2）低效林改造

作业区以人工刺槐林为主，郁闭度 0.3-0.6，林龄 22～25 年，平均 高 9—9.5 米，平均胸径 8—10 厘米，每亩株数 28—87 株，天然更新一 般，局部密度过大，林分高径比明显偏大，不利于林木健康生长。基于 刺槐树木生物学特性和单层同龄林的特点，按照森林可持续经营试点的 要求，急需进行森林抚育和提质改造。应采取疏伐+补植的经营措施，疏 伐干扰树及非目的树种，补植能够与林分原有树种和谐共生的不同树种， 调整林分结构，提高林木生长量，提高林地利用率，增强森林的整体生 态效能，将森林培育成林木分布均匀、密度合理的复层异龄混交林。

**三、修复目标**

通过森林修复工程实施，达到改善林分结构、提高林分质量和林地 生产力的目标，增强森林在水土保持、水源涵养、维护生物多样性等生 态服务功能。

**四、森林抚育**

4.1抚育对象

项目作业区优势树种以侧柏为主，林内有块状或零星刺槐。培育目 标树种为侧柏、刺槐。森林抚育主要对象主要为侧柏为主的中龄林和幼 龄林。林分密度较大，一穴多株相互影响生长，急需进行定株疏伐等修 复措施以改善目的树种生长环境。

4.2 林分现状

本次选设的作业区，为人工种植的侧柏、刺槐林，地类为乔木林地。 整体林相特点较为一致。优势树种以侧柏为主，其他树种还有刺槐等， 灌木树种以荆条、黄蔷薇、酸枣等为主，草本以禾草、蒿类等为主。郁 闭度达 0.7—0.85，林木竞争激烈，影响林分正常生长。林龄 16～25 年， 以侧柏、刺槐为主，平均高4.5—9.5 米，平均胸径 6—10 厘米，每亩株 数 100—213 株，灌草覆盖度在 15%～20%之间。存在林分疏密不均，丛生现象明显，透光性较差，天然更新一般。林木整体分布不均匀，林分结 构不合理，林分质量不高。

4.3抚育措施

依据《森林抚育技术规范》（DB61/T1474-2021），根据各小班林木 分布、天然更新、灌木等情况，制定抚育措施。措施有疏伐+修枝、疏伐 +修枝+补植、定株+修枝。共组合为 3 种抚育措施组合。其中疏伐+修枝 面积 1715 亩；疏伐+修枝+补植面积 274 亩；定株+修枝面积 11 亩。

表 6-1 抚育方式一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抚育措施 | 作业措施 | 措施组合 | 作业面积 |
| 综合抚育 | 疏伐、修枝、定  株、补植 | 疏伐+修枝 | 1715 |
| 疏伐-修枝+补植 | 274 |
| 定株+修枝 | 11 |
| 合计 | | 2000 |

（1）抚育措施

①疏伐

疏伐原则：按照“砍劣留优、砍小留大、砍密留匀、分布均匀、疏 密适度 ”的疏伐原则。主要伐除干扰树和生长过密的部分伴生木，将立 木密度调整合理，使保留木具有较好的营养空间，促进林木主干生长。

疏伐强度：根据作业区各小班林分特点、地形条件，确定疏伐株数 强度为 15%，疏伐后林分郁闭度不低于0.6，避免疏伐强度过大而影响林 分的稳定性、水土流失等问题。

疏伐对象：一是伐除病虫害受害木、枯死木、濒死木，以及生长过 密和生长不良的林木、无培育价值的个体木；二是对一穴多株的林木， 仅保留 1～2 株粗壮、健康的植株，伐除其他多余幼小个体；三是对丛生 木，保留 1～3 株粗壮的健康植株，伐除其他植株；四是清除风折木、风倒木、冰冻木、雪压木及生态功能明显降低的被害木，提高林地抗逆能 力及生态功能。

②修枝

修枝：一是针对目标树进行修枝，修枝高度不超过树高的三分之一； 二是针对刺槐、侧柏幼树的修枝，修枝高度为自下而上第 1-2 轮活枝。

③补植

对林中空地及面积大于25 平方米林窗进行补植补造。补植后林分内 的目的树种或目标树株数不低于每公顷450 株，并且整个林分中没有半 径大于主林层平均高 1/2 的林窗，不损害林分中原有幼苗幼树，尽量不 破坏原有林下植被，尽可能减少对土壤的扰动，补植点应配置在林窗、 林中空地、林隙或在缺少目的树种的地方，采取块状、团状补植。

补植技术措施：

1）整地

按照因地制宜的原则，整地应在栽植前 1 个季度进行，以不破坏造 林地上的原生植被和蓄水保墒为目的。植苗造林采用鱼鳞坑整地，其规 格为 60cm×50cm×40cm。挖时注意将生、熟土分开，熟土回填植树坑内。 整地时要尽量保护造林地中的原生植被，防止造成水土流失。

2）栽植

补植全部采用植苗造林，造林时间为春、秋季。栽植时扒开营养钵 底部，直接将营养钵和苗木一起栽植于鱼鳞坑中，这样可以保护好根系， 确保苗木稳定生长，同时营养钵内的底土还可以带来菌根菌，在一定程 度上提高了苗木的抗逆性和适应性，营养钵苗木覆土面要比其所在鱼鳞坑边缘低 5cm，分层踩实，保留 15cm 左右深的坑，以利于蓄水保墒。

3）苗木

补植所用种苗必须采用林木种苗管理部门组织供应或经其检验的具 有“三证一签 ”（即经营许可证、检疫证、合格证、标签）的优质种苗， 苗木等级达到 Ⅰ 、 Ⅱ级。补植树种侧柏，侧柏容器苗，苗龄≥3 年，苗高 ≥50cm，顶芽饱满、树冠、根系完整无病虫害及机械损伤的苗木。

4）补植密度

根据《陕西省森林抚育技术规范》的要求确定造林密度，结合现地 现有林木分布情况，确定补植株数为每亩32 株，对林地空间进行“填空 补缺”，使作业区林木分布均匀。

5）种植点配置

林中空地补植原则上采用三角形配置，在坡面、林下破碎的地段补 植点的位置应灵活掌握，应不拘于株行距的规定，但要保证单位面积上 的补植点的数量。

采取补植的小班成活率应在85%以上，三年保存率应在 80%以上。 ④定株

定株：在人工造林密度过大，一穴多株的侧柏幼树、幼苗中进行。 按照除劣留优和适当照顾均匀的原则，去除生长衰弱、纤细、长势差的 过密幼苗、幼树和非目的树种，要求进行全面定株修复，定株后要及时 清理去除的幼苗、幼枝，集中堆放。

4.4示范点建设

为保证本次修复工作保质保量地完成，特设计一定面积的示范林。 本着交通较为便利，林分具有代表性，小班完整，作业方便和便于组织 观摩学习的原则，确定示范点。

示范点修复面积共4 个小班，面积 587 亩，每个作业类型至少有 1 个示范小班。作业面积详见表6-2。

表 6-2 示范点小班统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业面积(亩) | 修复方式 | 修复方式 | 作业小班 |
| 590 |  |  |
| 274 | 森林抚育 | 疏伐+修枝+补植 | 2 |
| 130 | 森林抚育 | 疏伐+修枝 | 5 |
| 11 | 森林抚育 | 定株+修枝 | 18 |
| 175 | 森林抚育 | 疏伐+修枝 | 21 |

**五、 低效林改造**

5.1改造对象

项目作业区优势树种以刺槐为主，林内有块状或零星侧柏及软阔树 种。培育目标树种为刺槐、侧柏，辅助树种为软阔等。低效林改造主要 对象主要为刺槐为主的近熟林。林分密度较大，林中空地较多，密度大抑制林木生长。通过低效林改造，去密补疏，营造混交林，提质增效， 使林分最终形成密度适中、生长良好、持续健康的复层异龄混交林，从 而达到提高林分质量和生长量，增强森林的生态防护功能。

5.2林分现状

作业区为人工种植的刺槐林，地类为乔木林地。整体林相特点较为 一致。优势树种为刺槐，其他树种还有侧柏、山桃山杏等，灌木树种以 荆条、黄蔷薇、胡枝子、酸枣等为主，草本以禾草、蒿类等为主。郁闭 度 0.3-0.6，林龄 22～25 年，平均高 9—9.5 米，平均胸径 8—10 厘米， 每亩株数 28—87 株，灌草覆盖度在 15%～20%之间。存在林分疏密不均， 透光性较差，天然更新一般。林木整体分布不均匀，林分结构不合理， 林分质量不高。

5.3改造措施

依据《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017），根据各小班林 木分布、天然更新、灌木等情况，制定改造措施，确定改造类型为综合 改造和补植改造。综合改造方式为疏伐+补植，面积2000 亩。对于郁闭 度＜4 的小班，采用补植改造，仅对林种空地进行补植。

（1）抚育措施

①疏伐

疏伐原则：按照“砍劣留优、砍小留大、砍密留匀、分布均匀、疏 密适度 ”的疏伐原则。主要伐除干扰树和生长过密的部分伴生木，将立 木密度调整合理，使保留木具有较好的营养空间，促进林木主干生长。

疏伐强度：根据作业区各小班林分特点、地形条件，确定疏伐株数 强度为 15%，避免疏伐强度过大而影响林分的稳定性、水土流失等问题。

疏伐对象：一是伐除病虫害受害木、枯死木、濒死木，以及生长过 密和生长不良的林木、无培育价值的个体木；二是对一穴多株的林木，仅保留 1～2 株粗壮、健康的植株，伐除其他多余幼小个体；三是对丛生 木，保留 1～3 株粗壮的健康植株，伐除其他植株；四是清除风折木、风 倒木、冰冻木、雪压木及生态功能明显降低的被害木，提高林地抗逆能 力及生态功能。

疏伐时还应结合补植预留遮荫空间。

②补植

补植：一是对林中空地及面积大于25 平方米林窗进行补植补造。补 植后整个林分中没有半径大于主林层平均高 1/2 的林窗，不损害林分中 原有幼苗幼树，尽量不破坏原有林下植被，尽可能减少对土壤的扰动， 补植点应配置在林窗、林中空地、林隙或在缺少目的树种的地方，采取 块状、团状补植。二是结合疏伐，在林冠下进行补植。林中空地补植面 积 255 亩，林冠下补植面积 1602 亩。

补植技术措施：

1）整地

按照因地制宜的原则，整地应在栽植前 1 个季度进行，以不破坏造 林地上的原生植被和蓄水保墒为目的。植苗造林采用鱼鳞坑整地，其规 格为 60cm×50cm×40cm。挖时注意将生、熟土分开，熟土回填植树坑内。 整地时要尽量保护造林地中的原生植被，防止造成水土流失。

2）栽植

补植全部采用植苗造林，造林时间为春、秋季。栽植时扒开营养钵 底部，直接将营养钵和苗木一起栽植于鱼鳞坑中，这样可以保护好根系， 确保苗木稳定生长，同时营养钵内的底土还可以带来菌根菌，在一定程度上提高了苗木的抗逆性和适应性，营养钵苗木覆土面要比其所在鱼鳞 坑边缘低 5cm，分层踩实，保留 15cm 左右深的坑，以利于蓄水保墒。

3）苗木

补植所用种苗必须采用林木种苗管理部门组织供应或经其检验的具 有“三证一签 ”（即经营许可证、检疫证、合格证、标签）的优质种苗， 苗木等级达到 Ⅰ 、 Ⅱ级。补植树种侧柏，侧柏容器苗，苗龄≥3 年，苗高 ≥50cm，顶芽饱满、树冠、根系完整无病虫害及机械损伤的苗木。

4）补植密度

根据《陕西省森林抚育技术规范》的要求确定造林密度，结合现地 现有林木分布情况，确定补植株数为林中空地补植密度 74 株/亩，林冠 下补植每亩30—35 株，对林下空间进行“填空补缺 ”，使作业区林木分 布均匀。

5）种植点配置

林中空地补植原则上采用三角形配置，林冠下补植采用不规则配置， 在坡面、林下破碎的地段补植点的位置应灵活掌握，应不拘于株行距的 规定，但要保证单位面积上的补植点的数量。

采取补植的小班成活率应在85%以上，三年保存率应在 80%以上。

**六、修复生产作业**

6.1作业要求

在实施修复作业前，要先对施工人员进行技术培训，在掌握技术要 求的基础上开展工作。作业时严格按照设计要求施工，加强作业管理， 明确职责，避免或减轻修复作业对森林生态环境的不良影响。

6.2 作业方式

根据修复区地形特点和森林资源分布状况，确定全部采用人工方式 完成森林修复的定株、疏伐、补植、修枝等各项修复措施。

6.3作业小班标记界

施工技术人员按照设计图纸沿周界现场指导或画草图等形式确定施 工作业小班的周界，使森林修复准确率达到 100%。

6.3培养目标树

现场确定重点培养目标树， 由技术人员现场确认标记。以便施工人 员辨别。

6.5疏伐、定株

确定并标记伐木顺序和作业小班总的树倒方向。作业人员要认真观 察被伐木树冠形状、树干是否腐朽、倾斜、弯曲，风向和风力，判断树 木的自然倒向，根据上述因素和周围其他树木的位置，有无挂枝、枯枝 和其他危险因素，正确选定树木伐倒方向。应尽量降低伐根高度，伐根 高度不大于6 厘米，禁用斧头伐树。提高伐木技术，防止劈裂、搭挂， 减少木材损失。

6.6 作业流程

修复作业流程为：标界－打号－疏伐（定株）－补植-修枝－林地管 理。

6.7 项目验收

作业完成后由施工队先进行自查验收，验收合格后报请建设单位进 行验收，建设单位验收合格后报请上级林业主管部门进行验收6.8 成效监测对照样地设置

根据国家林业和草原局对森林修复项目的实施要求，为了监测森林 修复后，森林生产效能、生态功能的变化以及森林修复后的实际效果， 对林分生长情况、林分结构变化、林分健康情况、林下植被状况、森林 土壤状况、森林修复实际成本、社会经济效益等进行监测和分析，并为 今后森林修复提供科学依据，以便总结经验，需布设森林修复成效监测 固定标准地。

根据森林修复的面积、修复方式、林分类型和交通条件等情况，在 作业区设置成效监测对照样地 2 对，森林抚育和低效林改造各 1 对。分别设在闫马村 21 小班和韩家窑村 4 小班分别监测修复成效。样地面积0.1 公顷，四角用 15×15×60 厘米水泥桩（或在固定石块打上记号）进行标 识。分别对树种、径阶进行每木检尺，记录幼苗、幼树株树及林下植被 情况，做好基础资料并归档管理。

监测内容为：

林分因子：郁闭度、平均胸径、平均高、蓄积量、森林更新幼树幼 苗等；

森林健康因子：森林病虫害、生长势、森林稳定性、森林抗逆性等。

**七、采伐管理**

7.1 采伐量统计

项目共采伐蓄积 1189.0m³ , 侧柏出材率按 30%计，出材 155.7 立方 米。刺槐林由于疏伐对象为胸径 5 厘米以下的林木、弯曲木压倒木及枯 立木，此部分木材无利用价值，故无商品材产出。

表 8-1 项目采伐统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 优势树种 | 面积（亩） | 采伐蓄积（m³) | 出材（m³) |
| 合计 | | 3602 | 1189.0 | 155.7 |
| 森林抚育 | 小计 | 2000 | 654.8 | 155.7 |
| 侧柏 | 1586 | 519.0 | 155.7 |
| 刺槐 | 414 | 135.8 |  |
| 低效林改造 | 小计 | 1602 | 535.2 |  |
| 刺槐 | 1602 | 535.2 |  |

7.2 采伐技术要求

按照采劣留优，采弱留壮、采密留稀、强度合理、保护幼苗幼树及 兼顾林木分布均匀的原则作业。具体技术要求如下：

标记采伐木：疏伐前，由林场技术员按照小班设计的疏伐对象，即 干扰木，选择采伐木，并在其胸高处进行划圈标记，严禁采伐未标记林 木。

林木采伐：对选择的采伐木进行采伐，要求伐根高度不超过5 厘米， 越低越好。注意伐树倒落方向，避免损伤保留木以及幼苗幼树。

打枝：从伐倒木根部依次到梢头紧贴树干表面打枝，做到光滑、平整，最后在梢头直径6 厘米处去掉树头。

剩余物清理：抚育作业完成后，采伐剩余物可采取运出、或平铺在 林内、或按一定间距均匀堆放在林内等方式处理。

造材：充分利用原条的长度量尺造材，做到材尽其用。具体施工中， 按照先造特殊材，后造一般材；先造长材，后造短材；先造优材，后造 劣材的作业顺序，以提高经济材出材率。长度2 米、小头直径6 厘米以 上的木材全部运出利用。

集材、归愣：各小班均采用人力集材，视合适位置设楞场。楞场设 置要有安全坡度，断面一头齐，楞间无散乱材，楞间距 1.5～2 米，归楞 高度 1.5 米左右。

**八、环境保护**

8.1 生物多样性保护

为加强生物多样性保护，施工前要对施工人员进行生态保护培训， 提高生态保护意识。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。 同时制定相应的野生动植物保护措施，在作业过程中严格落实，避免生 物多样性在作业过程中遭到破坏。

8.2野生动物保护

（1）严格限制妨碍重点保护野生动物生息繁衍的活动，发现作业区 内有重点保护野生动物时，应对其活动范围内的作业小班采用惊扰程度 小的修复方式开展修复，避免其生境破碎化。

（2）重点保护野生动物栖息地周围应预留宽度大于30 米的缓冲带， 缓冲带内以封山育林、 自然恢复为主。

（3）在项目区内选择适宜地点建设人工鸟巢、“灌丛驿站”“本杰 士堆 ”等设施，保护和引入野生动物，维护和提高生物多样性。

（4）严禁对发现的野生动物进行追赶、捕捉，生产作业过程中产生 的生产生活垃圾要及时收纳，在作业完成后要全部带出林区。

8.3 野生植物保护

（1）在作业前的技术培训中，要将本地区存在的珍稀濒危植物、国 家和地方重点保护野生植物的辨别纳入培训内容中。对在作业实施过程 中对发现的珍稀植物作业人员要及时上报，并予以保护。

（2）疏伐定株应保留具有一定经济价值和特殊作用，并能与更新树 种形成混交的树种。

（3）作业时严格按照作业设计要求施工，要充分保留原生植被，不 得过度砍伐原生植被。

（4）对不影响林木生长的灌木要予以保留，对林下的枯枝落叶层要 减少破坏，最大限度地保护生物多样性。

（5）严密防范外来物种入侵。持续加强对外来物种入侵的防范和应 对，完善外来入侵物种的防控制度，建立外来入侵物种防控协调机制， 推动联防联控。

（6）做好森林病虫害的预测预报工作，一旦发现疫情，要及时采取 有效措施，控制蔓延；优先选择生物、物理防治，若必须使用农药，则 应使用高效低毒农药，采用超低量喷雾等方法。

**九、 环境保护**

9.1加强水体保护

（1）严格做好污染防控工作，杜绝在施工作业过程中产生污染源， 生产生活垃圾要及时、完全地清理出林地，从源头上控制污染物的蔓延。

（2） 病虫害防治时要针对性防治，避免大范围用药，药品包装要 第一时间收集归纳，并及时带出林区，避免对水体造成污染。

（3）生产生活废水严禁向河流中倾倒，生产生活垃圾严禁扔向河水 中或河道边，所有垃圾要全部带出林区集中处理。

9.2加强农药使用管理

（1）根据病虫害种类、发生时间及使用环境等因素选择适宜的农药 品种，并严格控制用量；

（2）针对病虫害情况，多选择使用生物农药，降低农药残留对环境 的危害；

（3）通过合理使用农药，并选择适宜的时机，科学防治，增强农药 使用效果。

9.3加强施工管理

（1）在作业过程中要切实加强管理、监督，严格按作业设计和有关 技术规程组织施工，杜绝过度疏伐、定株和修枝。

（2）在项目实施过程中，必须对作业工具和生活用具进行提前检查， 尤其是涉油、涉电的器具，必须排除漏油、漏电等安全隐患，以避免引 起环境污染及火灾。

（3）做好废弃物、生产生活垃圾的及时处理，并制定好综合治理措 施，不得因施工作业而造成环境污染、生态破坏和水土流失。

**十、成效监测对照样地设置**



根据国家林业和草原局对森林修复项目的实施要求，为了监测森林 修复后，森林生产效能、生态功能的变化以及森林修复后的实际效果， 对林分生长情况、林分结构变化、林分健康情况、林下植被状况、森林 土壤状况、森林修复实际成本、社会经济效益等进行监测和分析，并为 今后森林修复提供科学依据，以便总结经验，需布设森林修复成效监测 固定标准地。

根据森林修复的面积、修复方式、林分类型和交通条件等情况，在 作业区设置成效监测对照样地 2 对，森林抚育和低效林改造各 1 对。分 别设在闫马村 21 小班和韩家窑村 4 小班分别监测修复成效。样地面积0.1 公顷，四角用 15×15×60 厘米水泥桩（或在固定石块打上记号）进行标 识。分别对树种、径阶进行每木检尺，记录幼苗、幼树株树及林下植被 情况，做好基础资料并归档管理。

监测内容为：

林分因子：郁闭度、平均胸径、平均高、蓄积量、森林更新幼树幼 苗等；

森林健康因子：森林病虫害、生长势、森林稳定性、森林抗逆性等。



# **第六章 竞争性磋商响应文件格式**

**项目编号：QH2025-CS-039**

**（正本或副本）**

**扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目**

**合同包：**

**竞争性磋商响应文件**

**供应商名称：（公章）**

**年 月**

**目 录**

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、磋商方案说明书

四、商务条款偏离表

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、特定资格证明文件

七、其他

**一、磋商响应函**

致：陕西启航项目管理咨询有限公司

根据贵方“ ”项目的磋商邀请(项目编号： 合同包： )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式 份、报价一览表 份、电子版 份。

我方承诺如下：

1. 磋商报价为小写： （大写： ）。
2. 如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我公司拟派项目经理姓名： ；执业证书名称： ；执业证书信息（证书编号）： 。

4）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起 天），本磋商响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7）我们同意，如果成交，向陕西启航项目管理咨询有限公司交纳招标代理服务费。

8）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人/被授权人签字或盖章：

日 期：

**二、磋商报价表**

**2.1报价一览表**

项目名称：

项目编号：

合 同 包：

|  |  |
| --- | --- |
| 磋商总报价（元） | 小写： |
| 大写： |
| 质量标准 |  |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/授权代表签字或盖章：

日 期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

**2.2分项报价**

**（供应商根据所投标段进行分项报价，如所投合同包1，则合同包2自行删除分项报价。）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包1：扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复（低效林改造）项目分项报价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **乡镇** | **村** | **小班号** | **作业面积（亩）** | | | **用工量(工日)** | | | | | **示范点** | **监测样地设置（块）** | **抚育费用（元）** | | | **工器具购置费用（元）** | **监测样地设置费（元）** |
| **合计** | **作业方式** | **刺槐** |
| **疏伐+补植** | **小计** | **整地** | **栽植** | **抚育管护** | **疏伐** | **疏伐** | **补植** | **苗木费** |
| 天度镇 | 小计 | | 2000 | 2000 | 2000 | 7232 | 2009 | 1856 | 960 | 2407 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 韩家窑村 | 1 | 12 | 12 | 12 | 49 | 12 | 12 | 7 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 83 | 25 | 22 | 10 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 | 50 | 50 | 195 | 54 | 50 | 26 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 128 | 128 | 128 | 187 | 115 | 72 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 38 | 38 | 38 | 55 | 34 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 54 | 54 | 54 | 221 | 54 | 54 | 32 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 155 | 155 | 155 | 615 | 163 | 155 | 85 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14 | 14 | 14 | 57 | 15 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 161 | 161 | 161 | 234 | 144 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 66 | 66 | 66 | 271 | 66 | 66 | 40 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 190 | 190 | 190 | 779 | 190 | 190 | 114 | 285 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 34 | 10 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21 | 21 | 21 | 80 | 23 | 21 | 10 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 267 | 267 | 267 | 1095 | 267 | 267 | 160 | 401 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 73 | 73 | 73 | 300 | 73 | 73 | 44 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 197 | 197 | 197 | 808 | 197 | 197 | 118 | 296 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10 | 10 | 10 | 41 | 10 | 10 | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 293 | 293 | 293 | 1148 | 315 | 293 | 154 | 386 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 208 | 208 | 208 | 853 | 208 | 208 | 125 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 32 | 32 | 32 | 127 | 34 | 32 | 17 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 报价汇总（元） | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包2：扶风县2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复（森林抚育）项目分项报价表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **乡镇** | **村** | **小班号** | **作业面积（亩）** | | | | **用工、用苗** | | **示范点设置** | **监测样地设置（块）** | **抚育费用（元）** | | | | **工器具购置费用（元）** | **监测样地设置费（元）** |
| **合计** | **作业方式** | | | **用苗量** | **用工量** | **疏伐+修枝** | **疏伐+修枝+补植** | **定株+修枝** | **苗木费** |
| **疏伐+修枝** | **疏伐+修枝+补植** | **定株+修枝** |
| 天度镇 | 合计 | | 2000 | 1715 | 274 | 11 | 1730 | 3706 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 闫马村 | 1 | 220 | 220 |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 274 |  | 274 |  | 1730 | 601 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 118 | 118 |  |  | 0 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 68 | 68 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 130 | 130 |  |  |  | 234 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 63 | 63 |  |  | 0 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 108 | 108 |  |  | 0 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 32 | 32 |  |  | 0 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 53 | 53 |  |  | 0 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 54 | 54 |  |  | 0 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 52 | 52 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7 | 7 |  |  | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11 | 11 |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 73 | 73 |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 168 | 168 |  |  | 0 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 263 | 263 |  |  | 0 | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 14 | 14 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11 |  |  | 11 | 0 | 20 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 26 | 26 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | 20 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 175 | 175 |  |  |  | 315 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 8 | 8 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 15 | 15 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21 | 21 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 16 | 16 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**三、磋商方案说明书**

项目名称：

项目编号：

合 同 包：

按照磋商文件的要求编制的技术响应说明书**（可参照第三章评审办法进行响应）。**

法定代表人/被授权人签字或盖章：

公 章：

日 期：

**四、商务条款偏离表**

项目名称：

项目编号：

合 同 包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：

1.参照第四章合同条款要求内容进行响应。

2.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称： （单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

**五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

**六、特定资格证明文件**

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件)，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；  
（3）财务状况报告：提供2023或2024年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；  
（4）税收缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料;  
（5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  
（6）供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；

（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；  
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；  
（9）供应商须提供中小企业声明函；  
（10）本项目不接受联合体磋商（需提供承诺书）。

**后附相关格式：**

七、其它

1、依据竞争性磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容

2、其他可以证明供应商实力的文件。

**附件1：法定代表人身份证明/法定代表人授权书**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处  （正反面） |

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权书**

致：陕西启航项目管理咨询有限公司

(供应商名称)按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目编号： 合同包： ）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自磋商之日起90天。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处  （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处  （正反面） |

供应商名称： （加盖单位公章）

日期： 年 月 日

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**（格式）**

（采购人） ：

我方作为项目名称 （项目编号： *合 同 包：* ）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明！

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

**具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

**（格式）**

（采购人名称） ：

（供应商名称） 于 年 月 日在中华人民共和国境内 （详细注册地址） 合法注册并经营，公司主营业务为 。

我公司郑重承诺，我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，合同履约中将无条件增加相关设备、人员，直至满足项目需求。

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

**附件2：中小企业声明函**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.资产总额：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准**

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

**附件3****：残疾人福利性单位声明函（如有）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**附件4：质疑函范本**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：