2025年中央水利发展资金

金台区小型水库工程设施维修

养护项目实施方案

一、基本情况

金台区地处宝鸡市西北部，区域面积390平方公里，辖4个镇7个街道办事处，总人口36.28万人，其中农业人口12.29万人。全区共有6座小（二）型水库，分别为：金丰水库、常陵水库、寺沟水库、洪水沟水库、马家塬水库、跃进水库、陵西水库，总库容266万m3。6座水库均修建于70年代，常陵水库、跃进水库、陵西水库于2011年进行了除险加固，金丰水库、寺沟水库、洪水沟水库于2013年进行了险加固。2021年12月委托第三方对全区7座水库进行了大坝安全鉴定，寺沟水库和陵西水库鉴定为三类坝，2022年对陵西水库和寺沟水库进行除险加固。

二、建设规模及主要内容

2025年维修养护项目涉及金河镇金丰水库、常陵水库、寺沟水库、洪水沟水库、跃进水库、陵西水库共6座水库。主要建设内容为：水库日常维护和防汛物资储备, 防汛演练，雨水情监测系统电信网费。

（一）水库日常维护和防汛物资储备

金丰水库、常陵水库、寺沟水库、洪水沟水库、跃进水库、陵西水库6座水库的日常维护（清理坝面杂树、杂草，溢洪道淤泥清理，放水设施及闸门检修，上坝道路维护，汛期安全巡查），每个水库储备200个防汛专用沙袋、砂子10 m3,5套雨衣雨鞋，铁锹10把，2个充电式手电筒。

（二）防汛演练

在金河镇寺沟水库进行防汛演练。

（三）雨水情监测系统电信网费

6座水库雨水情监测系统电信网费。

三、投资及资金来源

项目总投资18.9万元，全部为中央财政资金。

1、水库日常维修养护和防汛物资储备9.2164万元；

2、防汛演练费用1.5万元；

2、水库管护人员补助费1.2万元；

3、电信网费共5.6164万元，其中：6座水库雨水情监测系统电信网费3.1176万元（1年），机房到水库光纤通信费2.4万元（2023年5月-2026年4月）。

4、白蚁防治费0.9万元。

四、工期计划安排

日常维护期为1年，自招标之日开始，至2026年4月30日结束。

五、组织管理

（一）加强组织领导，确保维修养护顺利实施。该项目金台区水利水保工作站负责实施，制定维修养护计划，切实做好维修养护项目的管理工作，保证工程效益的正常发挥。

（二）加强建设管理，确保维修养护工程质量。维修养护项目参建单位要把质量管理工作放在首要位置，按照水利工程质量管理规定和工程施工规范要求，建立质量检查体系，落实保证措施，严格控制维修养护项目质量、进度、投资。项目维修完成后建立健全管护规章制度，实现工程管理责任到人，确保工程良好运行，效益充分发挥。