大荔县中医医院信息系统升级改造项目

采购需求

一、基本要求

1、功能要求：

大荔县中医医院信息系统升级改造项目：

根据国家、省、市、大荔县各级卫生健康主管部门的政策文件要求，为满足三级医院等级评审及国家中医药单位评审等相关标准，我院全面推进信息化升级改造工程。本次升级涵盖门诊与住院收费系统、药库管理系统、药房管理系统、物资管理系统、医生工作站、护士工作站、门诊及住院结构化电子病历系统、临床药学系统、手术麻醉系统、输血管理系统等核心业务模块以及相关系统接口服务。

要求严格遵循《电子病历基本架构与数据标准》，以患者信息共享为核心主线，全面实现患者门诊及住院医疗信息的标准化采集、安全存储、高效传输、系统集成、数据共享与深度利用。系统设计始终贯彻"服务医疗、便于管理"的建设宗旨，为临床诊疗、科研创新、教学培训提供全方位、精准化的信息支撑，同时为医院管理层决策提供科学依据。

要求在系统架构设计上充分体现"以患者为中心"的服务理念，通过信息化手段优化就诊流程，提升医疗服务效率，改善患者就医体验。系统建设将重点关注以下方面：一是实现诊疗信息的全流程闭环管理；二是强化医疗质量与安全管控；三是提升医院运营管理效能；四是促进医疗数据的分析与应用。通过本次信息化升级，旨在构建智慧医疗生态体系，推动医院高质量发展。

2.落实的政府采购政策须满足的资格要求：

（1）财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）财政部 工业信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）提供法定代表人授权书（附法定代表人有效证明复印件，法定代表人直接参加只须提供法定代表人有效身份证）及被授权人有效身份证原件。

（2）供应商不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，（提供无违法失信查询结果），同时提供参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、服务地点：大荔县中医医院

二、执行的国家相关标准、行业标准

三、服务指标的具体要求

1、安装、调试、测试、配合医院调试服务：

供应商应派驻专业技术团队全程跟进，深度参与医院各科室信息系统调试，依据医院实际业务流程，优化系统功能模块，保障系统与医院 HIS、LIS、PACS 等现有系统无缝对接。

其次，在调试期间，供应商需建立快速响应机制，针对调试过程中出现的系统兼容性、数据传输异常等问题，确保 1 小时内响应，4 小时内提供解决方案，重大故障 24 小时内完成修复。同时，做好调试数据记录与分析，形成详细调试报告，涵盖问题清单、解决方案及优化建议，为医院信息系统后续运维提供参考。此外，还需为医院信息部门提供系统操作、基础维护等培训，提升医院自主运维能力。

2、验收

2.1在配合医院端调试期间，系统能够连续正常运行，其实际运行的功能和性能以及测试性能指标满足招标文件技术要求；现场测试和配合医院端调试时出现的问题已被解决至满足招标文件技术要求。

2.2配合医院端调试后，供应商向采购人提出验收申请报告，采购人接到供应商验收申请报告后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收）。验收合格后，供应商向采购人移交采购项目所有文件、图纸、资料。采购人向供应商出具验收合格证明（报告）。

2.3验收合格证明（报告）作为支付采购合同价款依据。

2.4验收依据：采购合同及附件、招标文件、投标文件。

3、培训要求

3.1培训方式：免费现场培训与集中培训，制定培训计划。

3.2培训人员：系统管理员、管理人员、操作使用人员。

3.3培训内容：系统中涉及的相关技术内容；系统流程和相关管理思想，系统的使用操作。

3.4培训内容包括：了解系统的原理、结构，能够较为熟练地操作；培训使用系统相关工具；系统参数配置；掌握故障识别和定位；系统软件升级，能够重新配置系统或子系统，以恢复系统正常运行。

4、成果交付时限

自合同签订之日起180个日历天完成开发对接工作。

5、售后质量保证

- 项目维护服务期限：自验收之日起一年

5.1设备系统软件验收前和质量保修期期内的任何时候，要求供应商对软件功能作不违背合同总体要求的适当的修改，以满足采购人运营管理的需要，而供应商并不得籍此要求增加费用或延长服务期。

5.2在系统使用周期内，如果由于技术的发展与进步而引起软件版本的变化，供应商必须免费软件升级，并提出正式书面报告交采购人批准认可。供应商不得擅自变更采购人已经认可的任何资料。

5.3供应商应负责设立维修服务机构，处理所有维修和技术支持服务。该机构必须备有足够的技术力量，以满足系统的维修需要。

5.4质量保修期内（含质量保修期的维保服务），系统的任何技术、质量问题而产生故障影响正常运转，以及采购人无法处理的问题，供应商均应免费提供售后服务、及时解决系统存在的各种问题。

5.5在质量保修期内，供应商必须对系统做定期检查和维护。

5.6在质量保修期结束前，由供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修复。

5.7供应商应提供固定的技术支持联系渠道（地址、电话、微信），如有变化应及时书面通知采购人。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算 436 万元。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

1、服务质量：供应商将按照招标文件的技术要求，提高优质的服务，以达到采购方需求和招标文件要求。

2、服务标准：符合国家及行业服务软件相关合格标准。

3、服务效率：供应商应保证系统在发生故障时，提供24小时“随传响应”，即在接到采购人通知后2小时内确定服务方案，需要现场服务的3小时内到达现场服务，直至系统完全恢复正常为止。重大问题处理时限不超过12小时，若24小时内不能修复，必须采取应急措施，提供应急使用方案。

六、付款方式

1、验收合格正常使用满一个月后，一次性支付合同价款。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购方负责结算，供应商开具对应金额的发票。