项目编号：DCZB-2025-AK-Z007

安康市卫生健康委员会“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施项目

招标文件

采购人：安康市卫生健康委员会

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

公告时间：2025年5月29 日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件	6

四、开标与评标	9

五、授予合同	15

六、其他	15

第三章  商务及服务要求	19

一、商务条款	19

二、服务要求	21

第四章  合同格式及条款	27

第五章  附件（投标文件格式）	32

1.投标函（格式）	34

2.投标报价一览表（格式）	36

3.投标分项报价表（格式）	37

4.商务条款响应偏离表（格式）	38

5.服务要求响应偏离表（格式）	39

6.资格证明文件	40

7.评审响应资料	45

8.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式） 	46

- 第一章  招标公告

项目概况

“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗）获取招标文件，并于2025年06月20日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2025-AK-Z007

项目名称：“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,650,000.00元

采购需求：

合同包1(“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施):

合同包预算金额：2,650,000.00元

合同包最高限价：2,650,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 系统暨基层能力提升部署实施 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起30天内，完成项目实施范围内的实施工作，达到初步验收标准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施)特定资格要求如下:

1.授权代表投标时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（投标截止前6个月内任意1个月的社会保障金缴纳证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

三、获取招标文件

时间：2025年05月30日至2025年06月06日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年06月20日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）不见面开标系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实政府采购政策：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

9）其他需要落实的政府采购政策。

2.特别说明

1）报名须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2)下载文件：投标人完善相关投标信息后，登录安康市公共资源交易中心(http://ak.sxggzyjy.c n/)，选择“交易乙方”身份进入投标人界面选择“我的项目”下载招标文件；

3）开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见安康市公共资源交易平台首页·服务指南·下载专区中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》；

4）如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000；

5）请各投标人下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安康市卫生健康委员会

地址：安康市高新区花园大道

联系方式：13909154665

2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1单元1506号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：安康市卫生健康委员会。

1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司。

1.3 监督管理机构：安康市财政局。

2.合格的投标人

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物及服务的供应商，不接受联合体投标。

2.2投标人须提供以下“资质证明文件”以便审查：

1）基本资格

独立承担民事责任：有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书副本/个人工商户营业执照副本/自然人身份证；

财务状况：2024年度审计报告或近3个月内出具的银行资信证明；

依法缴纳税收和社会保障资金：投标截止前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；

代理机构查询投标时限内“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)信用报告和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”专栏内容，无严重失信记录；（查询项，无需提供）；

2）特定资格：

授权代表投标时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（投标截止前6个月内任意1个月的社会保障资金纳证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行；

以上第1-2）项为必备资质，须提供复印件、扫描件或打印件，资质审查时，由采购人或采购代理机构对必备资质进行审核，缺少其中任何一项，其投标资质无效。评审时，评标委员会对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，不能满足招标文件实质性要求的，其投标文件无效。

2.3 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.合格的货物服务

3.1 投标所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标人。

3.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物或服务。

3.3服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与本项目有关的辅助服务,如包装、运输、配送、技术支持以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  商务及服务要求

第四章  合同格式及条款

第五章  附件（投标文件格式）

6.招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围以书面答复告知相关的每一个购买招标文件的投标人。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止期十五（15）日前，招标采购单位有权根据需求对招标文件进行必要澄清或者修改。更正公告将以书面形式通知所有招标文件收受人，并在陕西省政府采购网及安康市公共资源交易平台购上发布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权适当延长投标截止时限。延期公告将以7.1所述方式通知所有招标文件收受人。

7.3 投标人在收到上述通知后,应在通知规定的时间内向采购代理机构回函确认。

8.现场勘查

8.1 本项目无现场踏勘。

- 三、投标文件

投标文件构成和格式

9.1 为节约国家资源，节省各投标单位成本，此次项目采用电子化评标，投标单位需按照相关规定编辑并上传电子投标文件。

9.2 投标单位编写投标文件时，须按招标文件第五章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编排，并编制目录；逐页标注连续页码；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，否则其投标文件无效。

10.投标文件编制要求

10.1 投标单位应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标单位在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

11.投标文件的制作和签署

11.1 此次项目采用电子化评标，投标单位需按照相关规定编辑并上传电子投标文件。

11.2 投标文件明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由投标单位的法定代表人或其授权代表签字。

11.3 除投标单位对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标单位的法定代表人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后方可视为有效。

11.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标单位负责。

11.5 特别说明：

1、本项目采用电子化投标的方式，不再接受纸质文件；投标人须使用数字认证证书 （CA）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书（CA），如有以下情况按无效投标处理：

（1）供应商自身未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致时；

（2）使用旧版电子标书制作工具编制的投标文件；

（3）在规定时间内供应商拒绝对电子投标文件进行解密；

（4）上传的电子投标文件无法打开。

2、电子招标文件下载:供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件编制的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平合(陕西省)http://www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西

省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(v8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”；并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

4、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西 省)http://www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务--我的项目--项目流程--上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。 上传成功后，电子化平台将予以记录。 软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

5、在编制过程中，如有技术性问题 ，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

12.投标报价

12.1 投标单位必须对货物需求和服务要求进行完整报价，采购单位拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标单位应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

12.2 投标报价指在供应商所报的全部费用报价，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、社保费、体检费、工作服费、办公费等及其他附带服务等全部费用)。投标单位报价时应充分考虑服务期内项目实施所有可能影响到报价的因素。

12.3 投标单位根据本须知第12.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

12.4 投标单位所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 最低报价不是中标的唯一依据。

12.6 投标单位不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标单位的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标单位的投标。

12.7 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标单位自负。

12.8 报价货币：人民币，单位：元。

13.投标有效期

13.1投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.投标截止时限

15.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，提交投标文件截止时间后系统将拒绝接收。

15.2 招标采购单位可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时限。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时限制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时限。

16.迟交的投标文件

16.1 采购代理机构拒绝解密未在规定时间内的任何投标文件。

17. 投标人的风险

17.1投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由。

- 四、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构组织招标、文件开启、评审工作，招标整个过程接受监督部门的监督。

18.2本项目采用远程不见面开标方式进行开标、评标，采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、评标。

18.3为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。

18.4 投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供原件，请按招标文件中要求，在投标文件中上传电子版。

18.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

18.6 如遇招标、谈判等招标方式及投标单位有关澄清或说明的事项，评标小组将分别与每位供应商远程进行询问，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

18.7如遇磋商、谈判等招标方式，询问结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

18.8在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的：

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

19.1.2 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

19.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审意见。

19.2 评标过程的保密性

19.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。从开标之日起，直至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

19.2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

19.3 投标文件的澄清

19.3.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

19.4 投标文件的初审（符合性检查）

19.4.1 由采购人代表或采购代理机构工作人员依法审核资格证明文件是否齐全有效。

19.4.2 评标委员会将审查投标文件是否完整，文件签署是否合格、投标有效期是否满足招标文件要求。

19.4.3 评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.4.4 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1）实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

2）对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

19.4.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.4.6 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 提供的必备资格证明文件不全、无效、达不到招标文件规定要求的；

2) 投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

3) 投标文件中应签字盖章处未按招标文件要求加盖单位公章或签字的；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

4) 投标有效期不足的；

5) 不满足招标文件商务条款要求的；

6) 不满足“第三章 商务及服务要求”中主要服务要求或出现严重负偏差的；

7) 投标分项报价表出现漏项，或设备数量与招标文件要求不符(数量不足)；

8) 投标人在同一份投标文件中,对同一产品有两个或多个报价的；

9) 投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

10) 投标人不接受19.4.7条规定的；

11) 投标人在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

12) 投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

13）暂定价项但未按暂定价执行的；

14) 符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

19.4.7 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）“投标报价一览表”中内容与投标文件正本中“投标分项报价表”内容不一致的，应以“投标报价一览表”为准。

2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算金额为准。

评标委员会将按上述修正错误的原则与顺序修正投标报价，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5 投标文件的比较和评价

19.5.1 评标委员会将按照本须知第19.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

19.5.2 比较与评价方法：综合评分法

1）政府采购政策评审依据：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

9）其他需要落实的政府采购政策。

对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的投标单位，在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。须根据相关政策文件提供相对应的声明文件或证明材料，未出具者不予考虑，以投标（响应）文件中的“中小企业声明函为准”。

2）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

- 评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标从赋分标准的赋分项进行评审赋分。

| 赋分项 | 赋分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审 | 评分方法：P=15×Pmin/Pn 其中：Pmin：有效投标报价中的最低价。 Pn：第n个投标人的投标报价。 投标单位的报价明显低于正常报价的，评标委员会可要求投标单位在规定的期限内提供相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理的，可视为无效投标。 | 15分 |
| 业绩 | 根据投标单位自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）类似信息化项目业绩（项目地为中华人民共和国境内），每提供一份有效业绩得2分，最高得10分。 备注：每份业绩以投标文件中的合同复印件为准。 | 10分 |
| 技术实力 | (1)投标人具备有效期内的信息安全管理体系认证ISO27001证书和质量管理体系认证ISO9001证书的得1分，不提供或缺项不得分； (2)投标人具备有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书和ISO 27701隐私信息管理体系认证证书的得1分，不提供或缺项不得分； (3)投标人具备有效期内的软件能力成熟度等级证书五级(SPCA5)的得1分，其余等级得0.5分，不提供不得分； (4)投标人具备有效期内的信息系统安全集成服务CCRC安全集成认证，2级及以上等级得1分，其余等级得0.5分，不提供不得分； 评审依据:响应文件中提供对应证书扫描件并加盖投标人公章佐证，不满足要求不得分。 | 4分 |
| 团队 服务能力 | 1.项目经理(4分) ①具备信息系统项目管理师证书的得2分； ②具有类似项目经验的得2分（评审依据：须提供工作证明材料或业主单位加盖公章的证明材料）。 2.项目技术负责人(4分) ①具备系统架构设计师证书的得2分； ②具有类似项目经验的得2分（评审依据：须提供工作证明材料或业主单位加盖公章的证明材料）。 3.项目组成员具有网络工程师职业资格证书的，每提供1个证书得0.5分，最多得2分。 评审依据: 1.以上1-3项拟派人员需为不同人员，不可兼任。 2.提供人员证书扫描件； 3.以上人员需提供近6个月内任意1个月缴纳的社保证明材料。 | 10分 |
| 项目 需求理解 | 根据投标人针对本项目的需求理解分析情况，综合赋分，内容包含： ①基础设施、业务系统现状；②业务需求分析；③硬件资源需求分析。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 9分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5-2 分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 9分 |
| 实施 管理方案 | 根据项目要求提供详尽实施管理方案，综合赋分，具体包括： ①项目管理组织； ②项目实施计划； ③项目运维方案； ④质量管理与控制措施、项目风险及控制措施； 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得16分，每有一个缺项扣4分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5-3 分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 16分 |
| 项目 培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案进行综合评分，具体包括: ①培训方式；②培训内容；③培训质量保障。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得12分，每有一个缺项扣4分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5-3 分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 12分 |
| 应急预案 | 针对本项目提供拟定的应急预案，内容包含 ①应急事件分类；②各类应急事件的完整处理流程；③业务恢复步骤；④业务恢复后数据处理方案。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 12分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5-2 分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 12分 |
| 售后 服务 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，内容包含： ①售后服务方式;②售后服务措施;③售后服务体系:④具有质保期满后的服务承诺。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 12分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5-2 分，扣完为止。 备注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 12分 |

20.推荐中标候选供应商名单

20.1 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低进行排序，并推荐排序第1的供应商为中标候选单位，如果综合评分出现二个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评审得分高的；

（3）履约能力及服务承诺优的

21.编写评标报告

21.1 采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

- 五、授予合同

22.授予合同

22.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标（成交）结果在陕西省政府采购网、安康市公共资源交易平台上进行公告。

22.2 在公告中标（成交）结果的同时，采购代理机构在线向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

22.3 采购代理机构将在中标通知书发出之日起二十五（25）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

22.4 招标采购单位在授予合同时有权在 ＋10% ～ －15% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

23.招标代理服务费

23.1 中标人在收到中标通知书后十(10)个日历日内，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）文收费标准计取，向陕西顶诚招标有限公司缴纳招标代理服务费。此服务费应计入投标报价中，不再单独开列。

- 六、其他

24.其他

24.1 如果中标人没有按照上述第22.4条或第23.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予评标排序下一名的投标人，或重新招标。

24.2 拒绝商业贿赂

24.2.1 按照陕西省财政厅的规定，政府采购中的采购人、采购代理机构、投标人和评标专家都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

24.2.2 投标人必须按招标文件要求填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第五章 附件）原件编制在投标文件正本中。

25.信用融资

25.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发 <陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔 2018〕 23 号 ） 相 关 政 策 、 业 务 流 程 、 办 理 平 台

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

26.质疑与答复

26.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

26.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6)质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7)不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

26.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

26.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部

接 收 人：袁箔

联系电话：029-83479858-802

地 址：西安市长乐东路2999号京都国际3号楼1506室

- 第三章  商务及服务要求

- 一、商务条款

1.服务期限及地点

1.1 服务期：合同签订之日起30天内，完成项目实施范围内的实施工作，达到初步验收标准。

1.2 服务地点：采购人指定地点。

2.考核（验收）标准和方法

2.1验收方式

采用“初验+稳定运行+终验”三阶段机制，初验为系统可正式上线；稳定运行为系统切换上线并稳定运行 30天；终验为稳定运行期问题清零，并完成与甲方商定的相关外联接口对接。

2.2验收指标

机构网络改造:新增点位符合综合布线工程规范，符合国家电子政务外网接入要求，内外网通过安全策略实现互通。

用户数据初始化:初始化数据完全满足系统运行及会计核算，准确率100%

设备联机与对接:支持联机并提供技术支持的设备，联机率100%

应用系统培训:全部用户参培率 100%；

系统管理用户考核通过率 100%；

迁移数据验证:根据机构需求及新系统数据规范，完成软件上线前历史数据(由省级“三秦智医”包3提供)的验证，数据验证覆盖率 100%

试运行及需求反馈:进行需求闭环管理，一线需求采集率100%，需求管理跟踪100%，反馈优化结果100%，每个闭环时间，紧急问题<4 小时，一般问题不超过1天，复杂问题不超过1周。

新旧系统割接:新旧系统切换过程平稳、高效、安全，切换前后实物库存衔接准确，会计科目期末期初一致，月度财务数据实现合并统计，月度记账平衡。

2.3文档验收

文档包括过程管控、技术文档、用户手册等，“本项目”中标人基于省级“三秦智医”项目各包中标人提供的通用版文件，根据本项目交付实际进行调整及补充。文档要求版本与系统版本一致。

过程文档交付:不限于《系统架构设计文档》、《业务流程设计报告》《测试计划》、《测试报告》、《软件运行报告》、、《用户操作手册》、《培训材料》、《项目验收报告》、《运维交接清单》、《系统优化记录表》等。

用户文档交付:不限于《用户操作手册》、《系统运维手册》、《故障处理指南》、《数据字典》、《接口文档》、《安全操作规范》等。

3.款项结算

3.1 合同签署后15个工作日付30%，初验后付至60%，终验后付至 95%，正常运行1年后付5%。

3.2 货款支付单位为：安康市卫生健康委员会

发票开具的“采购单位（人）名称”为：安康市卫生健康委员会

4.质量保证

4.1质保期：项目竣工验收合格之日起3年。

4.2现场服务：项目自启动到正式运行期间，保证每个卫生院(社区服务中心) 至少应有1人到达现场进行实施及上线支撑。全体项目团队需全面参加省级“三秦智医”包1、包2中标人的培训并满足考核要求。项目安排专人全面对接的工作，不限于专人优化培训材料、专人在线服务及管理“日常问答”、专人梳理需求并反馈用户等。

4.3质保期内，乙方提供5×8小时技术咨询服务，7×24小时故障服务受理，2小时内完成故障分析与定位，启动故障恢复流程。若为本系统故障，乙方承诺30分钟内恢复系统服务；若为其他供应商导致的故障，乙方将积极配合对方，尽快恢复服务。

5.违约责任

5.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

5.2 乙方未能按照合同约定的时间完成项目或提供服务，每逾期一日，应向甲方支付合同总额0.1%的违约金，累计不超过合同总额的10%。 乙方提供的服务不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方整改；整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

- 二、服务要求

本项目所属行业：软件和信息技术服务业；

1.项目概述

1.1项目背景

陕西省《“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目》(以下简称“三秦智医”项目)按照省级统筹建设、省市两级部署、省市县镇村五级应用的总体思路，涵盖了基层卫生一体化应用子系统、基层人工智能辅助智慧医疗子系统、基层卫生综合监管子系统三个领域，同时按需完成县级医疗卫生机构和省市级相关业务信息系统与基层能力提升项目系统的对接，实现数据汇聚与共享，为区域卫生健康综合应用奠定基础。

省级“三秦智医”分3个包采购，其中采购包 1:基层卫生一体化应用子系统(含基层卫生综合监管子系统);采购包2:基层人工智能辅助智慧医疗子系统:采购包3:数据资源建设、数据迁移。

项目培训:省级“三秦智医”项目包1、包2软件开发方向本项目中标方进行培训，培训内容主要包括:应用软件操作培训、系统安装部署培训、系统运维培训，并提供完整的技术培训文档。

项目中标方在实施过程中对所涉及的实施机构应用人员分角色进行技术培训。

项目验收：完成软件部署后，三秦智医软件经过测试由软件采购人进行初步验收。

安康市域内实施项目由本项目采购人进行验收。

1.2. 角色定义

中标方：通过公开招标方式负责安康市域内“三秦智医”项目实施的实施单位。

应用方：按照省级“三秦智医”项目明确的项目使用单位，包含但不限于卫生院、村卫生室、县级医疗机构、县卫健局、市卫健委等各方。

管理方：省卫健委信息化工作专班，市卫健委信息化工作专班。

1.3.建设内容

安康市“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目实施(简称“本项目”)的建设任务为陕西省“三秦智医”项目在安康全市的实施交付工作，依据《安康市“三秦智医助理”系统暨基层能力提升项目试点工作方案》，基于市政务云和电子政务外网等资源，以分期、分批的原则，在省、市级政务云健康专区完成基层卫生一体化应用子系统、基层人工智能辅助智慧医疗子系统和基层卫生综合监管子系统的部署实施、联机调试、用户培训、运行保障以及需求跟踪与反馈等，同时按需完成县级医疗卫生机构、省市相关业务信息系统与基层能力提升项目系统的对接，实现数据汇聚与共享。

三秦智医助理暨基层能力提升项目部署架构图

1.4.建设规模

“本项目”是在省级“三秦智医”中标人完成汉阴试点(14个镇卫生院、161个村卫生室(社区服务中心)部署实施后，通过总结试点经验，探索市域建设、部署、应用的方法和路径，完成安康市全域除汉阴县外其余各县（市区）的156 个卫生院(社区服务中心)、1909个村卫生室(社区服务站)的“三秦智医”项目部署实施。

注：因基层医疗机构数量动态变化，卫生院、卫生室数量以项目实施时的各县（市区）实际数量为准。

2.技术要求

2.1.配合推进设备采购

“本项目”中标人对照省级“三秦智医”推荐技术参数和数量要求，在汉阴县试点过程中对电脑终端、外设设备等完成测试的基础上，协助所实施县（市区）卫健局采购应增配补充设备数量。内容包括但不限于机构科室设置、医疗设备、外网配置、内网布线、终端电脑、网络安全设备、采集卡、输入输出设备等。

2.2接口开发需求调研。

按照“三秦智医”项目设计要求，“本项目”中标人对照“三秦智医”推荐技术参数，结合安康市、县两级实际现状，对所需外联平台进行调研，调研内容包含但不限于安康市域内运行的市级、县级远程医疗平台、互联网服务平台、电子健康卡平台、家庭医生签约服务平台、县域医共体平台、妇幼保健信息平台或应用等，并配合完成相关平台对接工作。

注：具体对接数量由甲乙方在省级“三秦智医”项目要求内容的基础上，根据实际状况商定。

2.3.基层医疗卫生机构的实施

2.3.1机构网络改造

综合布线:“本项目”中标人按照所实施项目点位的业务需求，配合项目地网络接入商布设满足业务应用、设备接入的强弱电线路，要符合综合布线工程规范，保障视频、影像等大流量点位不延时。

网络管理:“本项目”中标人完善医院网络管理，以符合电子政务外网要求重新配置网络，确规范管理内外网互通，保网络高可用性，防止非法设备接入。

2.3.2设备联机与对接

“三秦智医”项目基层一体化包括建设 LIS、PACS、心电、体检等系统，“本项目”中标人需要按“三秦智医”项目设计要求完成基层机构各类设备的联机工作。联机方式不限于 TCP/IP、R235/485串行通信、USB 等方式；连接设备包含但不限于检验设备、影像设备、心电设备、体检设备、健康小屋、社保卡(身份证)读卡器设备、移动支付扫码设备、医保电子凭证/电子健康码扫码等设备；联机准备包括不限于安装端口扩展卡、视频采集卡、心电采集卡等。（具体需要连接的设备以所实施机构现有设备为准）

2.3.3应用系统培训

“本项目”中标人在接受省级集中实施培训后，对项目实施区域（除汉阴县外所有镇村医疗机构）分别开展培训工作，针对全市范围的系统管理人员、业务管理人员及各县(区)基层医疗机构医护人员进行技术培训，培训内容主要包括:应用软件操作培训、系统安装部署培训、系统运维培训，并提供完整的技术培训文档。

“本项目”中标人需要针对各医疗机构业务人员、系统管理人员、综合监管人员、中心平台维护人员进行分类分角色培训。通过培训使各类用户能独立进行系统设置、各角色业务操作、数据查询、综合指标监管、使用故障处理、日常数据维护等。

培训方式包含但不限于QQ群、微信、视频会议、电话、电子邮件、传真等方式，对每个卫生院操作人员至少进行1次现场培训。

2.3.4用户初始化

按省级“三秦智医”项目软件功能要求，“本项目”中标人配合实施点位机构，完成各系统初始化数据及关联对码工作，数据初始化内容不限于:科室信息、人员信息、物资库存、会计科目、药品对码等，并协助设置本机构计划任务。

2.3.5试运行及需求反馈

“本项目”中标人需要提前搜集各区县一线用户需求:经统一整理、分析、研判后，分别提交“三秦智医”包 1、包2中标人响应，并对包1、包2中标人完成响应的需求向用户培训交接，对“三秦智医”包1、包2中标人拒绝处理的需求向用户说明原因。此项任务不限于如下工作:

在线需求采集:建立多渠道需求采集机制，包括但不限于web表单及在线通信群，以结构化模板、手机视频、系统截图或非结构化文本等内容，采集用户提交的功能优化和流程改进需求。

需求管理跟踪:与省级“三秦智医”包 1、包2中标人协同，建立需求在线管理平台，对所有采集的需求进行录入、跟踪、管理。

反馈优化结果:对已实施的需求，通过短信、邮件等方式通知用户，反馈内容不限于优化内容、实施效果及用户收益。对不采纳的需求，反馈原因并关闭需求工单。

新旧数据迁移校验:在省级“三秦智医”包3完成数据迁移的基础上，协助对迁移后的数据进行校验，并导入到新系统，保证新旧系统数据基本一致，公卫、财务、医保等连续性业务不受影响。

2.3.6上线问题处置

现场驻点支持:在门诊、住院部等关键区域安排技术支持人员，实时解决操作问题。

多渠道响应:包括专线电话，通过远程工具快速接管用户屏幕，即时通讯群组技术支持途径，安排专业人员实时答疑。

操作手册与资源包:制作简明扼要的《用户操作指南》(图文+视频)，提供“常见问题 Q&A”文档，便于快速查阅。复杂操作分解制作分步操作视频，嵌入系统帮助中心。

2.4县域机构数据接入

“本项目”中标人需要按照“三秦智医助理”项目建设方案要求，配合推进各实施县（市区）所辖县级公立医疗机构按照省级下发的对接标准接入基层卫生综合监管系统，。

按照对接方案和采集标准，配合需接入的县级医疗机构完成网络配置、数据采集配置、配置上报业务和上报路径，数据上报联调、历史数据上报及增量上报等。

2.5区域协同系统对接

按照省级“三秦智医”统一外联平台对接要求，完成与甲方商定的外联对接系统或平台的对接工作。

3.其他要求

3.1组织保障要求

“本项目”中标人应合理配置团队，并按甲方要求计划时间，依次、依序、巡回推进调研、网络改造、数据初始化、设备联机、用户培训、上线前验证、需求反馈、系统上线保障、上线问题处置工作，保障进度要求。

3.1.1组织及能力要求

项目自启动到正式运行期间，保证每个卫生院(社区服务中心)现场应有不少于1人到场实施，项目负责人需具备同类、同规模项目管理经验:全体项目团队需全面参加省级“三秦智医”包1、包2中标人的培训并满足考核要求。项目安排专人全面对接的工作，不限于专人优化培训材料、专人在线服务及管理“日常问答”、专人梳理需求并反馈用户等。

3.1.2.岗位及角色要求

项目实施团队角色需覆盖技术、医疗、管理和服务多维度，不限于如下核心岗位及其职责分工:

1.项目经理:统筹项目全生命周期，制定计划、分配资源、管控风险，协调医院方与厂商团队:协调临床科室、信息科、供应商召开需求确认会。

2.实施顾问:负贵系统配置、流程优化与需求落地，如业务顾问梳理医院现有流程，设计系统适配方案，技术顾问处理接口开发(如HIS与医保系统对接)、报表定制。

3.技术支持工程师:解决部署中的技术问题，包括服务器搭建、网络调试、数据库优化。

4.培训专员:分科室培训医护人员(如医生工作站、护士护理屏操作)，制作培训材料。

5.数据工程师:处理历史数据(如系统外数据采集、平台数据推送等)及新系统数据初始化的脚本编写、任务调度等。

6.质量(QA)工程师:制定测试用例，执行功能/性能/安全测试，出具测试报告。

7.客户经理:上线后跟踪系统使用情况，收集反馈，推动持续优化(如个性化流程变更)。提升用户满意度

8.变更管理顾问:通过沟通、培训、激励措施减少医护人员对系统变更的抵触。

3.2项目进度要求

经省卫健委对汉阴县运行情况初步验收，达到预期设计要求后，“本项目”实施即全面启动。合同签署30日内完成除汉阴县外全市其他县(市、区)实施任务，上线后根据省卫健委统一安排按进度开展初验、终验。

- 第四章  合同格式及条款

服务合同

安康市卫生健康委员会“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施项目”（项目编号：DCZB-2025-AK-Z007）,由陕西顶诚招标有限公司组织招标, 安康市卫生健康委员会 (以下简称“甲方”)确定  中标单位名称  （以下简称“乙方”）为中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过公开招标方式接受了乙方以总金额    大写（￥   ）  (以下简称“合同价”)提供合同条款所述的服务，条款如下：

1.服务期限及地点

1.1 服务期：合同签订之日起30天内，完成项目实施范围内的实施工作，达到初步验收标准。

1.2 服务地点：采购人指定地点。

2.考核（验收）标准和方法

2.1验收方式

采用“初验+稳定运行+终验”三阶段机制，初验为系统可正式上线:稳定运行为系统切换上线并稳定运行 30天:终验为稳定运行期问题清零，并完成与甲方商定的相关外联接口对接。

2.2验收指标

机构网络改造:新增点位符合综合布线工程规范，符合国家电子政务外网接入要求，内外网通过安全策略实现互通。

用户数据初始化:初始化数据完全满足系统运行及会计核算，准确率100%

设备联机与对接:支持联机并提供技术支持的设备，联机率100%

应用系统培训:全部用户参培率 100%；

系统管理用户考核通过率 100%；

迁移数据验证:根据机构需求及新系统数据规范，完成软件上线前历史数据(由省级“三秦智医”包3提供)的验证，数据验证覆盖率 100%

试运行及需求反馈:进行需求闭环管理，一线需求采集率100%，需求管理跟踪100%，反馈优化结果100%，每个闭环时间，紧急问题<4 小时，一般问题不超过1天，复杂问题不超过1周。

新旧系统割接:新旧系统切换过程平稳、高效、安全，切换前后实物库存衔接准确，会计科目期末期初一致，月度财务数据实现合并统计，月度记账平衡。

2.3文档验收

文档包括过程管控、技术文档、用户手册等，“本项目”中标人基于省级“三秦智医”项目各包中标人提供的通用版文件，根据本项目交付实际进行调整及补充。文档要求版本与系统版本一致。

过程文档交付:不限于《系统架构设计文档》、《业务流程设计报告》《测试计划》、《测试报告》、《软件运行报告》、、《用户操作手册》、《培训材料》、《项目验收报告》、《运维交接清单》、《系统优化记录表》等。

用户文档交付:不限于《用户操作手册》、《系统运维手册》、《故障处理指南》、《数据字典》、《接口文档》、《安全操作规范》等。

3.款项结算

3.1 合同签署后15个工作日付30%，初验后付至60%，终验后付至 95%，正常运行1年后付5%；

3.2 货款支付单位为：安康市卫生健康委员会

发票开具的“采购单位（人）名称”为：安康市卫生健康委员会

4.质量保证

4.质量保证

4.1质保期：项目竣工验收合格之日起3年。

4.2现场服务：项目自启动到正式运行期间，保证每个卫生院(社区服务中心) 至少应有1人到达现场进行实施及上线支撑。全体项目团队需全面参加省级“三秦智医”包1、包2中标人的培训并满足考核要求。项目安排专人全面对接的工作，不限于专人优化培训材料、专人在线服务及管理“日常问答”、专人梳理需求并反馈用户等。

4.3质保期内，乙方提供5×8小时技术咨询服务，7×24小时故障服务受理，2小时内完成故障分析与定位，启动故障恢复流程。若为本系统故障，乙方承诺30分钟内恢复系统服务；若为其他供应商导致的故障，乙方将积极配合对方，尽快恢复服务。

5.违约责任

5.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

5.2 乙方未能按照合同约定的时间完成项目或提供服务，每逾期一日，应向甲方支付合同总额0.1%的违约金，累计不超过合同总额的10%。 乙方提供的服务不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方整改；整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

6.项目培训要求

“本项目”中标人在接受省级集中实施培训后，对项目实施区域（除汉阴县外所有镇村医疗机构）分别开展培训工作，针对全市范围的系统管理人员、业务管理人员及各县(区)基层医疗机构医护人员进行技术培训，培训内容主要包括:应用软件操作培训、系统安装部署培训、系统运维培训，并提供完整的技术培训文档。

“本项目”中标人需要针对各医疗机构业务人员、系统管理人员、综合监管人员、中心平台维护人员进行分类分角色培训。通过培训使各类用户能独立进行系统设置、各角色业务操作、数据查询、综合指标监管、使用故障处理、日常数据维护等。

培训方式包含但不限于QQ群、微信、视频会议、电话、电子邮件、传真等方式，对每个卫生院操作人员至少进行1次现场培训。

7.乙方配合义务

1.建设期内，确保技术衔接与进度协同，保障项目整体进度和质量。

2.建设期内，乙方应配合监理单位工作，及时响应并落实监理单位提出的监理工作要求。

3.乙方应根据第三方测评机构的整改意见，在项目竣工验收前完成相关整改工作，确保系统顺利通过各项测评。

8.数据服务要求

乙方应依据甲方提供的数据资源共享目录清单，实现数据服务接口，提供服务数据开放共享服务。

9.安全保密要求

1.乙方应承诺遵守有关保密规定，满足甲方及政府相关部门的保密要求，有义务和责任保证在项目实施和运维过程中数据和应用系统的安全。如本项目在实施中有特殊需求，乙方必须获得甲方的书面同意。

2.乙方需与甲方签订保密协议，所有参与项目建设和运维的人员均需签订保密协议，约定在实施和运维过程中的保密条款。在项目建设和维护过程中所生产的与项目建设相关的数据的所有权以及使用权均属于甲方，乙方不能以任何理由泄露、截留、使用(商业或非商业用途)本项目所产生的相关数据，乙方未经本项目甲方的许可，不可在此数据基础上做任何处置。

3.乙方在项目建设和运维过程中，可能涉及到使用涉密数据或接触涉密相关文件、资料、软硬件的，需制定涉密管理办法，规定涉密数据、涉密设备、涉密介质、涉密人员的管理。

4.双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方或有关方的信息、资料、数据均属于保密的内容，双方均有保密义务，除非该信息、资料、数据已经合法公开。双方的保密义务不因本合同的终止或解除而终止，保密期限为永久。违反保密义务的一方应赔偿由此给对方造成的全部损失，并承担相应的法律责任。

10.不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件(包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等)导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件的具体定义包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。不可抗力事件的影响期限和条件由双方协商确定，协商不成的，按照国家相关法律规定处理。

3.不可抗力事件延续90个自然日以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.争议解决

11.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交甲方所在地人民法院提请诉讼

12.违约责任

1.乙方未能按照合同约定的时间完成项目或提供服务，每逾期一日，应向甲方支付合同总额 0.1%的违约金，累计不超过合同总额的10%。

2.乙方提供的服务不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方整改;整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

3.若确实非乙方因素造成的项目工期延误，应提交由监理单位书面确认的延期申请，乙方可不承担违约责任。

13.合同生效

13.1 本合同应在甲乙双方签字及共同加盖公章后生效。

13.2 本合同一式 伍 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份，，监督管理部门 壹 份。

| 甲方名称： 甲方地址： 电 话： 邮 编： 甲方代表签字： 甲 方 盖 章： | 乙方名称： 乙方地址： 电 话： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 乙方代表签字： 乙 方 盖 章： |
| --- | --- |

- 第五章  附件（投标文件格式）

投标人应认真阅读招标文件中所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。

投标人制作的投标文件应包含以下内容：

1.投标函

2.投标报价一览表

3.投标分项报价表

4.商务条款响应偏离表

5.技术规格响应偏离表

6.资格证明文件

7.评审响应资料

8.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

安康市卫生健康委员会

“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施项目

投标文件

项目编号：

投标单位：

单位地址：

投标时间：二○二五年  月   日   时  分

- 1.投标函（格式）

投 标 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方 安康市卫生健康委员会“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实施项目 的招标公告 DCZB-2025-AK-Z007，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交下述文件。

1.投标函

2.投标报价一览表

3.投标分项报价表

4.商务条款响应偏离表

5.技术规格响应偏离表

6.资格证明文件

7.评审响应资料

8.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

4.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不退还投标保证金和拒绝投标的条款。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

详   细   地   址：

电             话：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

授权代表签名：

电        话：

手        机：

年    月    日

- 2.投标报价一览表（格式）

投标报价一览表

| 投标报价（人民币:元） | 服务期限（天） | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| ¥ |  |  |
| 大写： |  |  |

注：1.本表价格应按套餐单价填写；

2.保证投标文件中仍有此表且；

单位名称：  						       (单位公章)

授权代表：  		     	(签字)

日期：

- 3.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

| 序号 | 服务/产品名称 | 计量 单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：①按“投标单位须知”第12条规定的要求填写本表。

②如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

④如果货物的种类和数量与招标文件不一致者(缺少)，将被视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                               （签字）

日期：

- 4.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务条款内容 | 响应文件 承诺内容 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.服务期及地点 |  |  |  |
| 2 | 2.考核（验收）标准和方法 |  |  |  |
| 3 | 3.款项结算 |  |  |  |
| 4 | 4.质量保证 |  |  |  |
| 5 | 5.违约责任 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.本表须按投标文件“第三章 商务及服务要求”如实逐项填写，不得空项。

2.空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：  						       (单位公章)

授权代表：  		     	(签字)

日期：

- 5.服务要求响应偏离表（格式）

服务要求响应偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件的服务要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须按“第三章 采购要求及商务条款”中服务要求如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

② 本表“投标产品的技术规格”一列的内容，需与投标单位提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致，若出现严重偏离的，将视为没有实质性响应招标文件。

单位名称：                              （单位公章）

授权代表：                              （签字）

日期：

- 6.资格证明文件

复印件、扫描打印件或打印件加盖投标单位公章：

6-1 基本资格：

根据招标文件资格要求提供

6-2 特定资格：

根据招标文件资格要求提供

法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （投标单位名称）      的在下面签字的      （法定代表人姓名、职务）      代表本公司授权的在下面签字的     （被授权人的姓名、职务）     为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (项目名称)  的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，有效期与投标文件一致。

法定代表人签字或签章：                 被授权人签字：

公        章：                         职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件。

| 法人代表身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

非联合体投标声明函（格式）

非联合体投标声明函

致：陕西顶诚招标有限公司

作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的投标单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

授权代表：                   （签字）

日期：

三年内无重大违法记录声明

致：陕西顶诚招标有限公司

我单位参与贵单位组织的 （项目名称） 的投标，我单位郑重声明：我单位三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明单位：                         （公章）

授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 7.评审响应资料

7-1  业绩

7-2  技术实力

7-3  团队服务能力

7-4  项目需求理解

7-5  实施管理方案

7-6  项目培训方案

7-7  应急预案

7-8  售后服务

投标单位认为有必要提供的其它产品质量及技术的证明材料。

上述材料可为加盖投标单位公章的复印件或打印件。

（投标供应商根据招标文件《第二章 赋分标准》的要求做出响应说明，自行编制）

- 8.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

电　　话：

年　　月　　日