- 采购需求

- 一、项目概况

- （一）项目名称：草滩街道便民服务中心建设项目

- （二）招标范围：采购内容包括装饰装修工程、电气照明工程、弱电工程、给排水工程、新风空调工程、消防工程。具体内容详见工程量清单及图纸。

- （三）最高限价

- 1.本项目最高限价为：1688241.27元。其中分部分项合计不得高于1168468.83元，措施项目合计不得高于41976.36元，安全文明施工费不得高于31444.19元。

- 2.供应商报价时，投标总报价及任何一项超出采购人给出的最高限价，将按无效投标处理。

- 3.结算：以最终确认的实际工程量乘以中标综合单价，据实结算。

- 二、工期

- 工期要求：60天

- 三、付款方式

合同签订后，达到付款条件，支付合同总价款的40%；完工验收合格后，达到付款条件，支付至合同价款的60%；提交财政部门结算评审后，按照评审金额支付剩余工程款。

- 四、施工要求

- （1）成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施,应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交供应商负责。

- （2）成交供应商应配合项目建设进度,向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

- 五、验收标准

- 验收：

- （1）验收流程

- 1.1项目在完工后，成交供应商向采购人提交工程建设管理报告，并将施工过程中相关资料提交采购人。

- 1.2采购人收到工程竣工试验报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署工程竣工验收意见。

- 1.3验收合格后，采购人出具《工程竣工验收鉴定书》。

- 1.4验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后规定期限内确保工程通过验收。如接到通知后在规定期限内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。

- （2）验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

- （3）成交供应商承诺完全达到国家有关部门的验收标准，验收过程中的一切费用由成交供应商承担。

- （4）验收依据

- 4.1合同文本及合同补充文件（条款）。

- 4.2磋商文件。

- 4.3磋商响应文件。

- 4.4工程量清单。

4.5建筑工程施工质量验收统一标准。