采购需求

一、项目概况

通过研发基于视觉的无人机自主巡航和高速公路边坡病害智能识别技术，实现对边坡病害的实时在线识别和预警，及时发现病害隐患，保障高速公路边坡养护巡查工作的高效率和安全性。其中，无人机自主巡航技术要包括：1）基于深度学习的视觉定位方法，能够融合航拍图像与三维环境的语义信息，实现巡检无人机的自动定位，并确保其与预设航迹一致；2）融合激光雷达与视觉图像完成自主避障与选择最优飞行策略；3）基于深度学习重建三维边坡，从边坡数字地形模型数据、正射影像数据在线识别地面、高压线、信号塔、植被等关键目标，辅助人工确定巡检路线。边坡病害识别技术包括：1）对无人机采集的边坡病害航拍图像数据进行数据增强、多视角融合与标注，降低数据粗糙度，构建高质量边坡病害数据集；2）提取病害特征，匹配分类病害类型，并分析病害发展趋势完成潜在边坡风险的预警，实现高速公路边坡的自动化养护。

考核指标：提供1个高速公路边坡病害多视角图像数据集，数据总量≥4000张，覆盖病害类型≥6类，标注准确率≥92%；构建高速公路边坡病害在线识别系统1套，病害识别时间≤15秒，病害检出率≥80%，识别准确率≥90%；提出高速公路边坡智能化养护方案，降低运维成本，提高养护效率；应用示范≥1处；申请发明专利≥1项，登记软件著作权≥2项。

- 二、项目成果及提供形式：

- 1. 提供1个高速公路边坡三维实景模型；

- 2. 提供1个高质量边坡病害基准数据集；

- 3. 提供1个集成无人机自主导航的边坡病害在线识别与演化预警系统；

- 4. 提供1份边坡病害快速检测理论与技术研究报告。

- 三、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

- 2)付款方式:

供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人、供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。