采购需求

一、研究内容

（1）沥青路面就地温再生养护装备智能化需求及控制要点

系统采集就地温再生期间道路、环境及再生沥青混合料性能等数据，研究复杂工况环境下就地温再生工艺各环节关键影响因素，剖析养护装备与再生沥青混合料性能之间的内在关联，明确就地温再生养护装备智能化需求及控制要点。

（2）复杂环境下沥青路面就地温再生养护装备自适应技术

结合各类传感器与机器学习等智能感知技术，实时监测、采集、分析装备运行状态、周围环境信息以及废旧沥青混合料关键再生参数，开发复杂环境下可实现关键工艺参数自调节的就地温再生养护装备自适应技术。

（3）沥青路面就地温再生养护装备靶向定位及自运行技术

基于地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）或机器学习等技术实时解算装备位置环境信息，开发可实现精准定位病害、行进路径自规划就地温再生养护装备靶向定位及自运行技术。

（4）环保导向型沥青路面就地温再生智能化养护装备开发

分析现有就地温再生养护装备性能，系统性融合优化智能化自适应、自运行技术，评估该技术与现有装备间适配性，提出全面整合与优化方案，构建可视化远程规划与监控操作平台，开发环保导向型就地温再生智能化养护装备。

二、项目成果及提供形式

（1）报告：完成《沥青路面就地温再生智能化养护装备关键技术研究》课题研究报告1份；

（2）专利：申报国家专利≥2项；

（3）论文：发表论文≥2篇，其中SCI或EI检索至少一篇、中午核心期刊至少一篇。

三、进度计划

（1）2025.12.01~2026.02.28：系统采集就地温再生期间道路、环境及再生沥青混合料性能等数据，研究复杂工况环境下就地温再生工艺各环节关键影响因素；

（2）2026.03.01~2026.05.31：通过大数据分析技术，深入剖析养护装备与再生沥青混合料性能之间的内在关联，明确就地温再生养护装备智能化需求及控制要点；

（3）2026.06.01~2026.10.31：结合智能感知技术，开发复杂环境下可实现关键工艺参数自调节的就地温再生养护装备自适应技术；

（4）2026.11.01~2027.03.31：基于空间信息与机器学习技术，开发可实现精准定位病害、行进路径自规划、自修正的就地温再生养护装备靶向定位及自运行技术；

（5）2027.04.01~2027.08.31：整合优化智能化自适应、自运行技术，构建可视化远程规划与监控操作平台，开发环保导向型就地温再生智能化养护装备；

（6）2027.09.01~2027.12.01：撰写研究报告，修改完善并准备结题验收。

四、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

- 2)付款方式:

供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人、供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。