采购需求

一、研究内容

（1）沥青混凝土路面服役特征及梯度自愈合行为分析

采集沥青路面服役过程中气候条件、交通荷载、病害状态等数据，分析提出各类数据量化表征指标，研究多因素作用下沥青混凝土路面服役特征变化规律；分析沥青混凝土梯度自愈合过程，构建沥青混凝土路面梯度自愈合行为表征与效果评价方法。

（2）沥青混凝土材料梯度自愈合性能需求及其调控方案研究

结合室内试验与数值模拟等手段，探究沥青混凝土梯度自愈合微纳观机理，解析沥青混凝土材料梯度自愈合行为影响因素与优化需求，提出沥青混凝土材料梯度自愈合性能调控方案，分析评估不同调控方案下沥青混凝土材料自愈合效果。

（3）基于低碳环保的微波敏感型沥青混凝土梯度自愈合材料研发

以低碳环保为导向，优选不同极性和介电损耗角的添加剂材料，分析该材料与沥青混合料的相容性，明确其最佳配比与添加制备工艺，研发满足自愈合性能需求的微波敏感型沥青混凝土梯度自愈合材料。

（4）微波敏感型沥青混凝土梯度自愈合材料质量控制及应用研究

根据微波敏感型沥青混凝土梯度自愈合材料自身特点，明确微波敏感型沥青混凝土梯度自愈合材料施工质量影响关键因素，提出针对性施工质量控制技术，并在实体工程中进行应用验证。

二、项目成果及提供形式

（1）报告：完成《面向双碳目标的沥青混凝土路面梯度自愈合材料研发与应用》课题研究报告1份；

（2）专利：申报国家专利≥1项；

（3）论文：发表论文≥2篇，其中SCI或EI检索至少一篇、中午核心期刊至少一篇。

三、进度计划

（1）2025.12.01~2026.02.28：采集沥青路面气候环境、交通荷载及病害状态等数据，建立数据量化表征指标；研究多因素作用下沥青混凝土路面服役特征变化规律；

（2）2026.03.01~2026.05.31：分析沥青混凝土梯度自愈合过程，构建沥青混凝土路面梯度自愈合行为表征与效果评价方法；

（3）2026.06.01~2026.10.31：解析沥青混凝土材料梯度自愈合行为影响因素与优化需求，提出沥青混凝土材料梯度自愈合性能调控方案；

（4）2026.11.01~2027.03.31：优选不同极性和介电损耗角的添加剂材料，研发满足自愈合性能需求的微波敏感型沥青混凝土梯度自愈合材料；

（5）2027.04.01~2027.08.31：明确微波敏感型沥青混凝土梯度自愈合材料施工质量影响关键因素，提出针对性施工质量控制技术，并在实体工程中进行应用验证；

（6）2027.09.01~2027.12.01：撰写研究报告，修改完善并准备结题验收。

四、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

- 2)付款方式:

供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人、供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。