采购需求

一、项目概况

针对组合榫连接件开展研究，解决中小跨径新型倒T形钢混组合梁设计及标准化过程的关键技术问题，研究组合榫剪力件构造、力学特性和设计方法；研究新型倒T型钢混组合梁力学性能和关键设计参数，比如极限承载力、合理梁高、合理腹板厚度等；编制典型新型倒T型钢混组合梁设计通用图，便于推广应用。

二、研究内容

（一）新型倒T形钢混组合梁桥结构设计方法研究。研究新型组合榫抗剪连接键设计方法、组合榫连接件力学性能、倒T形钢混组合梁承载力与使用极限状态设计方法。

（二）组合榫连接件与桥面板连接性能研究。采用数值模拟或其它手段研究组合榫连接件与桥面板连接性能及传力机理，考虑变量包括组合榫的钢板厚度、埋入深度、局部构造与配筋等因素。

（三）倒T形组合梁极限状态力学性能研究。研究新型倒T形组合梁在抗弯、抗剪等极限状态下力学性能。

（四）倒T形钢混组合梁标准化研究。编制倒T形钢混组合梁标准图三套，适应跨径：13m、16m、20m；

三、项目成果及提供形式

（1）编制《新型倒T形钢混组合梁设计关键技术》报告1册；

（2）编制新型倒T形钢混组合梁通用图3册，适应跨径：13m、16m、20m。

（3）专利1项；

（4）发表论文2篇。

四、完成时间

本项目研究周期共计2年，具体研究计划如下：

2026年1月-2026年2月：完成组合榫连接件与倒T形钢混组合梁的调研与分析。

2026年3月-2026年12月：针对组合榫抗剪连接件与桥面板连接方案进行仿真分析，开展组合榫抗剪连接件与桥面板连接方案模型仿真与分析，进行钢混组合梁桥结构设计方法研究。

2027年1月-2027年6月：开展组合榫连接件与桥面板连接性能研究，确定倒T形组合梁的设计关键参数合理取值；开展新型倒T形组合梁在抗弯、抗剪等极限状态下力学性能研究。

2027年7月-2027年10月：根据分析结果和设计方法，制定通用图编制指南，开展13m、16m、20m的通用图编制。

2027年11月-2027年12月：完成项目研究报告，并准备结题。

五、其他要求

1.服务期限：合同签订之日起2年内

2.付款方式：

1)结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

- 2)付款方式:

供应商应当在合同签订的7日内，按照合同金额的5％，作为履约保证金交付给采购人，此款项不计利息或资金占用费。采购人在收到供应商履约保证金的一个月内，向供应商全额支付合同费用。保证期自采购人、供应商双方签订合同生效之日起至项目验收通过且双方无任何争议后的15日内，保证期后采购人根据供应商合同履行情况，按照合同相关约定无息退还履约保证金给供应商。

3.项目结束后完成该项目档案整理，移交至本单位。

4.服务地点：采购人指定地点。

5.验收要求：按照《陕西省交通运输厅科研项目管理办法》要求组织验收。