#### 采购需求

项目编号：HCF2025—CGZB—019

项目名称：“已交楼未进行消防验收项目”整改及校舍修缮项目

采购方式：公开招标

采购需求：

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,820,000.00

采购包最高限价（元）：2,815,445.31

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “已交楼未进行消防验收项目”整改及校舍修缮项目（第1包：城关片） | 1.00 | 2,820,000.00 | 项 | 建筑业 |

采购包2：

采购包预算金额（元）：1,440,000.00

采购包最高限价（元）：1,430,632.32

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “已交楼未进行消防验收项目”整改及校舍修缮项目（第2包：流曲片、曹村片、庄里片） | 1.00 | 1,440,000.00 | 项 | 建筑业 |

采购包3：

采购包预算金额（元）：2,580,000.00

采购包最高限价（元）：2,575,031.39

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “已交楼未进行消防验收项目”整改及校舍修缮项目(第3包：美原片、刘集片) | 1.00 | 2,580,000.00 | 项 | 建筑业 |

采购包4：

采购包预算金额（元）：3,580,000.00

采购包最高限价（元）：3,574,914.83

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “已交楼未进行消防验收项目”整改及校舍修缮项目（第4包：实验中学） | 1.00 | 3,580,000.00 | 项 | 建筑业 |

合同履行期限：

采购包1：合同签订后60日历天内施工完毕

采购包2：合同签订后45日历天内施工完毕

采购包3：合同签订后60日历天内施工完毕

采购包4：合同签订后60日历天内施工完毕

本项目是否接受联合体投标：

采购包1：不接受联合体投标

采购包2：不接受联合体投标

采购包3：不接受联合体投标

采购包4：不接受联合体投标