延川县历年采气探井复核项目

一、工作内容

核实采气探井临时建设用地使用情况，开展县域内历年采气探井核查工作，为自然资源管理、土地监管提供可靠数据支撑。

- 外业调查

- 组织工作人员对历年来所有的采气探井共209（以实地调查为准）口进行外业测绘，取得井场的准确面积、位置信息。

- 2.内业数据处理

- 对探井基础数据进行数字化整理，套合历年国土变更数据、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等数据库，建立电子档案；按1:5000比例尺绘制探井分布示意图、现状图、规划图、临时用地对比图；开展内业数据校验与外业10%比例抽样复核。

- 3.成果汇缴

- 编制延川县历年采气探井复核工作报告、延川县历年采气探井现状分析报告、延川县历年采气探井复核成果汇总报告等成果报告，提供成果数据。

二、技术规范

1.《测绘作业人员安全规范》（CH/T 1016-2008）

2.《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）

3.《工程测量规范》（GB 50026-2020）

4.《测绘生产成本费用定额》（国测财字〔2009〕2号）

5.《基础地理信息数字成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

6.《基础地理信息数据处理规范》（GB/T 18314-2009）

7.《地理信息系统数据质量》（GB/T 18316-2008）

8.《工程测量图式》（GB/T 50103-2010）

9.《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

10.《测绘成果质量监督抽查管理办法》（国测国发〔2017〕13号）

11.《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）

12.《测绘成果报告编制规范》（DB/T 49-2014）

三、技术成果

1. 文字成果

- （1）延川县历年采气探井复核工作报告

- （2）延川县历年采气探井现状分析报告

- （3）延川县历年采气探井复核成果汇总报告

- 2. 表格成果

（1）延川县采气探井实地核查数据表

（2）延川县采气探井基础数据数字化登记表

（3）延川县采气探井临时用地使用情况表

3. 图件成果

（1）延川县采气探井分布示意图（1:5000比例尺）

（2）延川县采气探井报批地对比图（按单井绘制）

（3）延川县采气探井现状图

（4）延川县采气探井规划图

4. 数据成果

- 延川县采气探井复核数据（含空间位置、属性信息、电子档案等）

- 四、商务要求

- 1.服务期限：自合同签订之日起90日历天内完成全部复核工作及成果交付。

- 2.最高限价：92.6万元。

- 3.验收标准：成果完整性（报告、表格、图件、数据库等资料齐全）、数据准确性（位置坐标、结构参数等符合测绘规范要求）、程序合规性（履行内业校验、外业抽样复核等流程）、成果实用性（满足监管、存档及后续应用需求），成果需通过采购人组织的专项验收。

- 五、资质要求

- 具有有效的测绘乙级资质证书，业务范围涵盖工程测量、地理信息系统工程等相关领域。

- 具备同类探井复核或测绘调查项目实施经验，拥有专业的技术团队和完善的质量保障体系。

- 熟悉测绘行业相关技术规范及安全标准，能够保障野外作业及数据处理的合规性。

- 六、违约责任

- 1.按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

- 2.未按合同约定时限完成工作任务的，采购人有权终止合同并对成交人违约行为进行追究，同时按照《政府采购法》的有关规定进行处罚。