采购内容及技术要求

- 一、项目概况

1.服务内容：乙方需对陕西省西咸新区沣东新城上林街道渔王村范围内现存的拆除垃圾进行专业化清运服务，涵盖垃圾现场归集、装载及运输至指定合法消纳场所的全过程。

- 2.服务期：自合同签订之日起30日历天。

- 3.处置地点：西安市西咸新区秦汉新城元朗环保科技有限公司。

- 二、服务要求

- （一）工作要求：

1.乙方应严格按照消纳场所要求分类运输，禁止混装违规倾倒，每日清运完成后需清理作业现场；

- 2.乙方应配备应急团队，以应对极端天气、设备故障等突发情况，保障清运工作连续进行。

- （二）质量标准：

- 1.运输过程中采取全密闭措施，确保无垃圾撒漏、扬尘现象，运输车辆出场前需冲洗轮胎及车身；

- 2.垃圾清运完成率100%，无遗留死角；运输路线需符合交管部门规定，不得擅自更改；

- 3.每批次清运需获取消纳场所出具的接收凭证，作为质量追溯依据及结算依据。

- （三）人员要求：

- 现场作业人员需经安全培训考核合格，作业时佩戴统一标识及安全防护装备。

- （四）过程管理要求：

- 1.建立每日清运台账，记录垃圾来源、数量、运输车辆信息、消纳场所及负责人签字等内容；

- 2.运输车辆需安装GPS定位系统，实时上传行驶轨迹，供采购方在线监控。

- 三、清运安全及环保要求

1.乙方应遵守工程建设安全生产及环保有关管理规定，制定安全生产及防污降尘施工制度，采取必要的安全防护及治污减霾措施，严格按照安全及环保标准组织施工，并随时接受行业安全、环保检查人员依法实施的监督检查，消除事故隐患。乙方实施安全生产、文明施工、治污减霾措施的费用由乙方自行承担。

2.乙方施工现场必须配备专职安全员，负责现场安全生产、治污减霾的监督检查工作。

3.乙方在进行清运时应按安全及环保规范进行作业,其工人的安全保护及现场的治污减霾等措施要到位；加强对人员的安全、环保教育,乙方对清运过程的安全负全责。在清运过程中所造成的工伤及第三方人员人身安全及财产损失等，概由乙方负责。

4.乙方在清运过程中应做好安全防护工作，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

5.乙方应当制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

- 四、工程量及协议价款

渔王村范围内存量拆除垃圾共约30000立方米，按照每车不低于21立方米计算，折合车次约为1429车（运输车次为暂估，最终以消纳单位出具的接收凭证为准）。

结算依据：根据《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区存量拆除垃圾处置工作实施方案的通知》，拆分运距单价：3公里范围内，280元/车，3—10 公里每公里增加40元、10公里以上每公里增加30元，装车费70 元/车，每车不得低于21立方米。按照就近处置原则，暂定清运至西咸新区秦汉新城元朗环保科技有限公司处置，运输距离约为12公里。按照实际运输车次及运输距离，结合成交下浮率据实结算。

投标暂定总价=（280+40*7+30*2+70）×1429×（1-下浮率），运输车次为暂估，最终以消纳单位出具的接收凭证为准。

本合同暂定总价以不含税价为基础，包含乙方为完成单位垃圾清运工程所产生的全部费用，除此以外，乙方不得以任何理由要求甲方就本合同项下工程再支付任何其他费用，也不得要求甲方就本合同约定的固定综合单价进行变更，且下浮率不受市场变化的影响，最终实际结算金额依据现场工作量据实结算，总价不超过合同暂定总价（即若结算总价大于本合同暂定总价的，以暂定总价为结算额）。