子长市城东地下管线建设项目竣工决算审计的申请

子长市城东地下管线建设项目，位于子长市城东片区，于2024年7月30日由陕西建工集团股份有限公司中标，中标价为8837.66万元。主要建设内容为通信土建安装工程：迎宾路、朝阳路、安兴街3条路；电力土建安装工程：曙光四路、开元大道、冯家屯路、朝阳路、迎宾路、开元二路、开元四路、河滨路、安兴街、秀延街、安定路11条路。新建电力排管约9.05千米，管孔数为6-16孔，管道采用 BWFRPΦ200管和HDPEΦ100七孔梅花管；新建通信排管约7.2千米，管孔数为6-24孔，管道采用 HDPEΦ110七孔梅花管和BWFRPΦ100单孔管；包含路面的开挖、回填、恢复等施工内容。项目概算项目总投资17033.24万元，决算报送金额9910.52万元。

要求：

1.本次委托审计内容为全部送审建安费部分。

2.审计效益费计算基数暂按照10%的审减额计算。

3. 120日历日内完成全部工程算量，与施工单位核对工程量和综合单价，形成结算审定表，并出具审核报告。核对时需在子长市审计局进行。

子长市审计局

2026年1月21日