政府采购项目

项目编号：HJCS2601-010

陕西省肿瘤医院病房改造提升项目

房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）

可靠性鉴定服务项目

竞争性磋商文件

采 购 人:陕西省肿瘤医院

采购代理机构:陕西海佳项目管理有限公司

二〇二六年二月

目 录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知前附表	7

第三部分 供应商须知	12

一、 总则	12

二、 竞争性磋商文件	16

三、 磋商响应文件	18

四、 磋商响应文件的递交	22

五、 磋商、评审、定标	22

六、 签订合同	25

七、 代理服务费	26

八、 质疑和投诉	26

第四部分  评审办法	28

第五部分  采购要求	33

第六部分  合同主要条款	38

第七部分  磋商响应文件格式	50

第一章 响应函	52

第二章 磋商一览表	53

第三章 分项报价表 	54

第四章 磋商保证金	55

第五章 供应商资质证明资料	56

第六章 商务及技术响应偏离表	56

第七章 检测方案	66

第八章 供应商业绩一览表	71

第九章 供应商认为有必要说明的其他问题	72

第十章 供应商承诺书	73

附件一：封袋正面标识式样	73

附件二、中小企业申明	76

附件三、残疾人福利性单位声明	77

附件四、监狱企业证明文件	81

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	81

附件六、质疑函范本	82

第一部分  竞争性磋商公告

陕西海佳项目管理有限公司受陕西省肿瘤医院的委托，经政府采购管理部门批准，就陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本次项目所需货物、服务或工程的供应商参加磋商。

- 项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

- 项目编号：HJCS2601-010

- 采购人名称：陕西省肿瘤医院

地址：陕西省西安市雁塔区雁塔西路309号

联系方式：029-85276070

- 采购代理机构名称：陕西海佳项目管理有限公司

地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城C座2604室

- 联系方式：18682914683

- 采购内容和要求：

项目内容：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务

采购预算/最高限价：353300.00元

项目用途：自用

项目性质：财政资金

- 供应商资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

- 提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证原件；

- 社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

- 非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证原件；

- 税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（至少包含增值税或企业所得税）；依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 财务状况证明：提供经会计师事务所审计的2024年财务审计报告，或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

- 提供在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

- 供应商须具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测综合资质或建设工程质量检测（包含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础等专项资质），同时具有检验检测机构资质认定证书（CMA）；

- 供应商拟派的项目负责人具备注册结构工程师二级(含）及以上资质或注册土木工程师（岩土）证书（并提供项目经理在本单位2025年1月至今任意一个月社保缴纳证明）；

- 供应商基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网站”可查询；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目磋商。

- 本项目不接受联合体磋商。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

- （2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

- （3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

- （4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

- （5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

- （6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

- （7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

- （8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

- （9）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）

- （10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

- （11）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）

- （12）若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

- 八、竞争性磋商文件发售：

- 1、发售时间：2026年02月04日至2026年02月11日止。

（上午09:00～12:00，下午14:00～17:00发售,法定节假日除外）。

2、发售地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城C座2604室。

3、文件售价：¥500元/套，售后不退，谢绝邮寄。

本项目线上报名方式：（1）磋商采购文件费用缴纳账户信息：账号：611301075013000684433（汇款时需备注项目编号、项目名称）。账户名称:陕西海佳项目管理有限公司，开户银行:交通银行西安甜水井街支行。（2）供应商或委托代理人将缴款凭证、单位介绍信及经办人身份证复印件（加盖单位公章）扫描件发至邮箱958991876@qq.com，并需备注单位名称、项目编号、联系电话等信息。（3）以供应商名义付款时需备注项目编号、标书费；标书费发票开具请将缴款凭证及开票信息发送至2592001519@qq.com。

注：（1）供应商领取标书时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章。（2）提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 九、磋商响应文件递交截止时间及磋商时间和地点：

1、磋商响应文件递交截止时间：2026年02月26日09:30

2、磋商时间：2026年02月26日09:30

3、磋商地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城C座2604室第一会议室。

- 十、其它应说明的事项：

1、采购项目联系人：魏玉才  许芳芳

2、联系方式（电话）：18682914683

3、邮编：710065

4、电子邮箱：958991876@qq.com

- 十一、竞争性磋商公告的公告期限为5个工作日。

陕西海佳项目管理有限公司

2026年02月04日

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 条款 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目 |
| 2 | 采 购人 | 采购人名称：陕西省肿瘤医院 地 址：陕西省西安市雁塔区雁塔西路309号 联系人：刘加刚 联系方式：029-85276070 |
| 3 | 采购代理机构 | 招标代理机构：陕西海佳项目管理有限公司 地 址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城C座2604室 联 系 人：魏玉才 许芳芳 电 话：18682914683 邮 箱：958991876@qq.com |
| 4 | 联合体形式 | 不接受联合体投标 |
| 5 | 资金来源 | 财政预算 □ 单位自筹 □ 财政预算和单位自筹 |
| 6 | 备选 方案 | 不允许提供 |
| 7 | 标段 | 本次采购不分标段，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行磋商，不得自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何完全的投标将按无效磋商处理。 |
| 8 | 磋商有效期 | 自磋商响应文件递交截止之日起90日历日。 |
| 9 | 服务 地点 | 陕西省西安市雁塔西路309号陕西省肿瘤医院院内 |
| 10 | 资格 要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料： 1、提供合格有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与的提供其身份证原件；提供复印件加盖供应商鲜章。 2、社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；提供复印件加盖供应商鲜章。 3、非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证原件； 4、税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（至少包含增值税或企业所得税）；依法免税的单位应提供相关证明材料；提供复印件加盖供应商鲜章。 5、财务状况证明：提供经会计师事务所审计的2024年财务审计报告，或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；提供复印件加盖供应商鲜章。 6、提供在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；提供声明原件，格式可参考招标文件第七部分。 7、供应商须具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测综合资质或建设工程质量检测（包含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础等专项资质），同时具有检验检测机构资质认定证书（CMA），提供复印件加盖供应商鲜章。 8、供应商拟派的项目负责人具备注册结构工程师二级(含）及以上资质或注册土木工程师（岩土）证书（并提供项目经理在本单位2025年1月至今任意一个月社保缴纳证明），提供复印件加盖供应商鲜章。 9、供应商基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网站”可查询；（提供查询截图证明材料加盖供应商公章）。 10、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目磋商。（提供承诺书） 11、本项目不接受联合体磋商。 注：①供应商应在投标文件正本中附按照上述要求须提供的资格证明文件（身份证原件除外），作为资格审查的依据，资审时凡有一项不合格者，均按无效投标处理。 ②供应商自行承担所提供原件及其复印件的真实性、合法性及有效性，由于供应商未在响应文件中提供或所提供证明材料不合格的，将按无效响应处理。（如供应商的各类证书原件正在变更、年检中的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并提供相应的证书复印件加盖供应商鲜章。） |
| 11 | 磋商 保证金 | 磋商保证金为:人民币伍仟元整（5000元） 磋商保证金采用银行对公转账、电汇等非现金的形式对公形式交纳，磋商保证金交纳截止时间为磋商前（以到账时间为准），须在响应文件中附保证金汇款凭证（复印件加盖公章）（注：磋商保证金以供应商名称汇款，不允许以个人名义交纳）。 开户名称：陕西海佳项目管理有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 开户帐号：86113010750130002000053 （供应商汇款时须注明项目名称（或项目编号）及汇款用途，以银行转账支票、电汇形式交纳响应保证金） |
| 12 | 项目性质 | 非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予 10 ％的扣除,用扣除后的价格参加评审。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》（附件二）。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。 □专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
| 13 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 14 | 磋商 响应 文件 | 磋商响应文件正本壹份、副本贰份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF格式WORD格式各一份）、磋商一览表壹份（用于磋商唱标单独提交的“磋商一览表”应为原件）。 |
| 15 | 包装 密封 | 磋商响应文件正本、所有的副本、电子版、磋商一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“磋商一览表”字样。封袋应密封，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识、且磋商响应文件袋上应加盖供应商公章（封面标识见竞争性磋商文件附件一）如果未按上述规定进行密封，供应商的磋商响应文件有权被拒绝。 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的磋商响应文件，将自行承担其磋商响应文件被视为无效磋商响应文件的风险。 |
| 16 | 评分 标准 | 磋商多轮报价，综合评分（详见第四部分） |
| 17 | 履约保 证金 | 不要求提供 |
| 18 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： 否。 |
| 19 | 政府采购融资政策 | 陕西省政府采购信用担保及信用融资政策：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。 |

第三部分 供应商须知

- 总则

- 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”是参与本项目磋商活动的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、产品、等。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本磋商文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.5 “服务”指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务。

- 合格的供应商

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商。

3.2供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

3.3供应商购买磋商文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.4如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》 (按磋商文件提供的格式填写)。

3.5供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准、如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

- 费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 采购进口产品

5.1 除公告或第五部分采购要求标明允许采购进口产品外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

5.2 本项目第五部分采购要求中同意购买进口产品的，采购活动不限制满足磋商文件要求的国产产品参与本次采购。

6、 合格的服务

6.1供应商提供的所有服务，必须是合法来源，符合国家有关标准和规范，并满足磋商文件规定的服务要求。

若本项目包括提供货物的，所供货物亦必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足磋商文件规定的要求、质量、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

6.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

7、答疑会或现场考察

7.1 根据本采购项目的具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召磋商前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察，澄清供应商提出的问题。答疑会或进行现场考察的时间与地点，采购代理机构将以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。

7.2 答疑会或现场考察后，采购人或采购代理机构对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

7.3 采购人或采购代理机构不对供应商现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8、政府采购政策支持

8.1 对列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。

8.2 对列入财政部、国家发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业（监狱企业视同小型、微型企业），实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或者加分。

8.3 产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）。

- 竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的构成

竞争性磋商文件是供应商准备磋商响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容：

- 竞争性磋商公告；

- 供应商须知前附表；

- 供应商须知；

- 评审标准；

- 采购要求；

- 合同条款；

- 磋商响应文件格式。

供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的磋商响应文件将被拒绝。

- 竞争性磋商文件的澄清

2.1 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项，如有问题或疑议请及时函告。否则，视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

2.2任何对竞争性磋商文件进行询问或要求进行澄清的供应商，均应在收到竞争性磋商文件后二日内按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将在三个工作日内作出书面答复。

- 竞争性磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。竞争性磋商文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便供应商对竞争性磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长磋商截止时间和磋商时间，在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止期三日前，将变更时间书面通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。

- 竞争性磋商文件的获取

供应商必须从代理机构购买竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。竞争性磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

- 竞争性磋商文件的解释权归代理机构。

- 磋商响应文件

- 磋商响应文件的编制

磋商响应文件必须根据代理机构发售的竞争性磋商文件格式和顺序认真编制。具体内容包括：

- 响应函；

- 磋商一览表 ；

- 分项报价表；

- 磋商保证金

- 供应商资质证明资料；

- 商务及技术响应偏离表；

- 检测方案；

- 供应商业绩一览表

- 供应商认为有必要说明的其他问题；

- 供应商承诺书；

- 响应报价

2.1供应商应在响应报价表中标明本次招标所要求的货物、工程、服务且验收合格的所有费用，包括总报价、货物服务报价、技术培训费（如果有）、检测费、人工费、税金及进口产品（如果有）国家按现行税收政策征收的一切税费等。在合同实施期间，响应报价表中标明本项目所需的总价，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。任何有选择的报价将不予接受，否则按无效响应处理。

2.2供应商成交后承担服务过程中发生的安全事故产生的所有法律及经济责任。

2.3响应报价表成交的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

2.4供应商应在磋商响应文件中的磋商一览表上，标明总报价、服务期、质量等磋商文件要求的其他内容；任何有选择的报价不予接受。

2.5最低报价不是成交的唯一依据。

- 磋商货币

采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。

- 磋商保证金

4.1磋商保证金按照供应商须知前附表要求缴纳。

4.2供应商未按照竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金的或磋商保证金的交付单位和供应商的名称不一致，视为无效磋商。

4.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

4.4发生下列情形之一的，代理机构将不予退还供应商交纳的磋商保证金：

- 磋商后在竞争性磋商文件规定的磋商有效期间，供应商撤回其磋商响应文件；

- 在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

- 由于成交供应商原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

- 由于成交供应商原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

- 磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

4.5未成交的供应商在退取磋商保证金时，须携带以下资料办理到代理机构的财务部门办理:

- 保证金汇款凭证复印件加盖公章；

- 磋商企业对公银行账户信息（加盖公章）见附件七。

- 供应商可在磋商当天将保证金退还账户信息确认表与磋商保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与磋商保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在磋商后自行找财务办理保证金退还手续。

4.6成交供应商在退取磋商保证金时，除携带上述资料外还需携带与采购人签订的采购合同（原件）。

- 磋商有效期

磋商有效期见供应商须知前附表，磋商有效期短于此规定期限的磋商响应文件，视为无效文件，其磋商响应文件将被拒绝。成交单位的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

- 磋商响应文件的格式、装订、密封和签署

6.1供应商须依据竞争性磋商文件内容和磋商响应文件格式的要求编制磋商响应文件；

磋商响应文件的正本须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，磋商响应文件的打印（建议双面打印）和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印章，字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应文件可能视为无效文件；所有的副本可以为正本的复印件。

6.2磋商响应文件的装订

磋商响应文件正本壹份、副本贰份，分别胶装装订成册（散页无效），且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份）、磋商一览表壹份（单独提交的“磋商一览表”应为原件）。

6.3磋商响应文件的签署

- 供应商在磋商响应文件中指定的页面的落款处，按竞争性磋商文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。

- 供应商应按照磋商文件要求，在每一份磋商响应文件的正本和副本封面下方以及其他磋商文件要求的位置填写供应商全称并加盖公章。

- 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。

- 因磋商响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

6.4磋商响应文件的密封

磋商响应文件正本、所有的副本、电子版、磋商一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“磋商一览表”字样。封袋应密封，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识、且磋商响应文件袋上应加盖供应商公章（封面标识见竞争性磋商文件附件一）如果未按上述规定进行密封，供应商的磋商响应文件有权被拒绝。

如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的磋商响应文件，将自行承担其磋商响应文件被视为无效磋商响应文件的风险。

6.5本次磋商只接受简体中文文字的磋商响应文件；如磋商响应文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

6.6拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的磋商。

- 知识产权

7.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.2采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

7.4如供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件递交

1.1供应商必须在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间之前，将全部磋商响应文件递交至代理机构项目工作人员；代理机构项目承办人在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2代理机构在宣布递交磋商响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的磋商响应文件；

1.3代理机构不接受邮寄的磋商响应文件；

1.4无论供应商成交与否，其磋商响应文件恕不退还。

- 磋商响应文件的修改和撤回

在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的磋商响应文件做任何修改或撤回。

- 磋商、评审、定标

- 磋商

1.1采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接收供应商递交的响应文件，主持磋商会议，邀请供应商代表参加。

1.2 磋商时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员拆封。代理机构指定专人负责将供应商的名称、项目名称、响应价格等进行记录，并存档备案。

1.3磋商时，磋商响应文件中出现下列情况，修正原则为：

- 磋商文件中磋商一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（报价表）为准；报价精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

- 磋商响应文件中单独密封递交的磋商一览表内容与磋商响应文件中明细表内容与正本不一致的，以单独密封递交的磋商一览表为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商小组

2.1采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

2.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，磋商小组产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。磋商小组负责评审活动。

2.3磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行审查、评估和比较，并推荐出成交候选人。

- 磋商响应文件初审

3.1磋商响应文件的资格性审查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，由采购人或采购代理机构对磋商响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

3.2磋商响应文件符合性审查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，由磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应，下列情况有一项不满足者（但不限于）不得进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 供应商名称是否与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 响应报价是否超过预算或最高限价 |
|  | 3 | 响应文件签字、盖章是否满足竞争性磋商文件要求 |
|  | 4 | 磋商有效期是否满足竞争性磋商文件要求 |
|  | 5 | 是否按照磋商文件要求缴纳投标保证金 |
|  | 6 | 无与磋商文件商务要求条款不一致或无增加了采购人难以接受的条款 |
|  | 7 | 是否符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求 |

3.3经过对供应商及磋商响应文件审查，出现下列情况者（但不限于），视为未响应磋商文件实质性条款，其响应文件按无效处理。

- 供应商的响应报价超过采购预算或最高限价；

- 供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或供应商名称与购买竞争性磋商文件时登记的供应商名称不符的；

- 磋商响应文件的签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求；无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

- 供应商未按照竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金的或磋商保证金的交付单位和供应商的名称不一致，视为无效响应；

- 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

- 响应报价出现漏项或与采购要求不符的；

- 磋商响应文件在商务响应方面（付款方式、服务期、质量等）与竞争性磋商文件要求不一致或附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

- 如澄清、说明的内容与磋商响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效磋商。

- 磋商响应文件澄清

4.1在评审期间,采购代理机构可根据磋商小组对其磋商响应文件有疑义不清楚的内容，要求供应商对其磋商响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，如磋商小组未变动实质性采购需求，供应商不得对实质性内容进行变动。

4.2供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。

- 评审

5.1磋商小组有权对在磋商、评审过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2磋商流程

- （1）磋商小组对供应商作符合性审查，只有通过符合性审查的供应商，才能进入第二阶段的磋商，否则被淘汰。

- （2）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（磋商轮次为二轮），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- （3） 如磋商小组认为某个供应商最终报价明显不合理且低于其他通过符合性审查供应商的最终报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场要求供应商提供书面说明及相关证明材料。供应商未提供或提供的相关证明材料不能证明其报价合理性的，将视为无效投标。

- （4）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- （5）磋商结束后，磋商小组要求参加磋商的各供应商在规定的时间内集中提交最终报价。

- （6）在确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商进行综合评分。磋商小组第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。磋商小组将评审得分汇总后，按评审总得分由高到低汇总排序，推荐3名成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 定标

6.1代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送达采购单位，采购单

位在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确认第一成交候选人为成交单位，同时书面复函代理机构；

6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。

- 签订合同

1、成交后，成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送

代理机构归档，竞争性磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。

2、根据需要，代理机构应协助采购人监督、协调和处理履约过程中出现的

问题。

3、财政部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

- 代理服务费

本项目成交服务费0元，成交供应商无需向采购代理机构支付成交服务费。

- 质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

8.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商应该在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。

8.2 质疑文件应当包括下列主要内容：

1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

2）质疑项目及编号、质疑事项；

3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4）提出质疑的日期。

8.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

8.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。

8.5质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理。

8.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

8.7 质疑受理部门：陕西海佳项目管理有限公司。

8.8 提交质疑文件地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城C座2604室。

8.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

8.10 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见附件六。

第四部分  评审办法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、业绩、服务等以及对招标文件的响应程度。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务标 评审标准 （满分20分） | 即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式 计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×20×100%。 |  |
| 技术标 评审标准 （满分80分） | 检测方案 （26分） | 1.检测方案（8分）：根据各供应商提供的检测方案包括但不限于项目①总体检测实施方案②组织及协调方案③具有规范完善的检测流程及内控制度。④安全评估方案。方案制定时对项目理解准确、内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得8分；以上方面中每缺少一方面内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣1分，扣完为止。 2.检测质量保证措施（8分）：根据各供应商提供的检测质量保证措施包括但不限于①明确检测依据且于本项目的类型匹配②制定抽样、复核全流程质量管控③建立检测数据溯源机制④明确检测结果异常的复核、验证方案。完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得8分；以上方面中每缺少一方面内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣1分，扣完为止。 3.检测报告（4分）：供应商应对其出具的检测报告的规范性、完整性、准确性作详细阐述，按其响应程度计0-4分。 4.应急管理方案（6分）：根据各供应商提供的应急管理方案，包括但不限于①应急响应时效②应急处置流程③应急人员配置等情况等。完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得6分；以上内容中每缺少一项内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |
|  | 保证措施 （24分） | 1.服务质量保证措施（6分）：①项目难点分析及解决方案②数据采集规范③交付时效管控等完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得6分；以上内容中每缺少一项内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣1分，扣完为止。 2.进度计划保证措施（4分）：根据供应商提供的进度计划保证措施包括的但不限于①制定分阶段检测进度计划②明确各岗位人员进度及责任分工，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得4分；以上方面中每缺少一方面内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣1分，扣完为止。 3.安全保证措施（8分）：根据供应商提供的安全保证措施包括的但不限于①指定专项防护方案②明确人员防护装备③制定现场应急处置预案④落实检测过程中对房屋原有结构的保护措施当，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得8分；以上内容中每缺少一项内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 4.后续配合服务计划及保证措施（6分）：对供应商后续配合服务计划及保证措施包含但不限于①报告解读服务②质保期服务承诺③过程资料移交，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得6分；以上内容中每缺少一项内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 |
|  | 人员配备情况 （10分） | - 项目经理具有建筑工程类高级职称得3分，建筑工程类中级职称得1分，其它不得分。 - 项目组成员具有一级注册结构工程师（不含项目负责人）每提供一个计3分，满分3分。 - 项目组成人员包括：试验检测或工程相关专业的，每配备1位专业人员的得1分，最高得4分。 备注：以上人员不重复计分，提供职称证书、资格证书 、学历证、劳动合同或供应商为其缴纳的2025年1月至今任意一个月的社保证明材料。未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 投入本项目设备情况 （5分） | - 供应商拟投入的机械设备仪器配置的数量、型号、精度、满足项目检测要求的得5分； - 供应商拟投入的机械设备仪器配置的数量、型号、精度、基本满足项目检测要求的得3分； - 供应商拟投入的机械设备仪器配置的数量、型号、精度、不满足项目检测要求的得1分； - 未提供不得分。 - 备注：拟投入本项目的设备应为本项目所需的专用设备，如为自有设备须提供自有设备购置发票、租赁设备须提供设备租赁合同，提供复印件并加盖公章。 |
|  | 服务承诺 （5分） | 对本项目的承诺包括但不限于①服务质量承诺②合同签订后项目按计划顺利实施③按时提交项目成果④检测报告整改时效⑤承诺内容应包含不能完全履行承诺时愿意接受相关处罚等方面，满分5分。以上内容中每缺少一项内容扣1分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |
|  | 业绩 （10分） | 自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，每具有一个同类型项目业绩合同得2分，最高得10分。（附合同复印件并加盖供应商公章。） |
|  | 注：以上评分项目如有缺项，则该项得0分。 |  |

备注：

（一）对小型或微型企业参加政府采购投标的扶持：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商可在投标文件中提供小型和微型企业声明，具体格式详见附件。

（二）对监狱企业、残疾人福利企业的扶持

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对监狱企业、残疾人福利企业给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）对同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的， 不重复享受政策。

（四）对节能、环保政策的支持

1、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，若投标货物属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），及 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定，若投标货物属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）。

第五部分  采购要求

一、商务要求

1、项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

2、服务期：30 天。

3、服务地点：陕西省肿瘤医院指定地点。

4、质量要求：同时满足国家、省市及行业现行规范要求。

5、其他商务要求：详见第六部分合同条款

- 项目基本情况：

- （一）陕西省肿瘤医院门诊楼及A楼房屋建筑可靠性鉴定服务

- 根据甲方提供《陕西省肿瘤医院病房改造提升项目项目建议书》5.3.2.1中：

- 5.3.2.1 编制依据

- 1.门诊楼和A楼后续结构设计使用年限为30年，B楼后续结构设计使用年限为原建筑的剩余工作年限；新增部分设计使用年限为50年。

门诊楼和A楼建于1984年前后，已使用40余年，现拟延长后续设计工作年限为30年。

- 国家现行标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第4.2.2条及第5.1.2条如下：

- 4.2.2既有建筑承重结构、构件的承载能力验算,应符合下列规定:

- 1、当为鉴定原结构、构件在剩余设计工作年限内的安全性时,应按不低于原建造时的荷载规范和设计规范进行验算;如原结构、构件出现过与永久荷载和可变荷载相关的较大变形或损伤,则相关性能指标应按现行规范与标准的规定进行验算。

- 2、当为结构加固、改变用途或延长工作年限的月的而鉴定原结构、构件的安全性时,应在调查结构上实际作用的荷载及拟新增荷载的基础上,按现行规范与标准的规定进行验算。

- 5.1.2既有建筑的抗震鉴定,应根据后续工作年限采用相应的鉴定方法。后续工作年限的选择。不应低于剩余设计工作年限。

- 5.1.3 既有建筑的抗震鉴定:根据后续工作年限应分为三类:后续工作年限为30年以内(含30年)的建筑,简称A类建筑;后续工作年限为30年以上40年以内(含40年)的建筑,简称B类建筑;后续工作年限为40年以上50年以内(含50年)的建筑,简称C类建筑。

规范明确：建筑后续工作年限是否延长及延长时间，直接决定结构验算时所采取的设计规范标准。标准不同，则检测鉴定报告中的验算结果及安全性和抗震性能评级不同，直接影响后续整个结构改造加固范围及加固工作量。

3.门诊楼及A楼除需延长后续工作年限外，本次还涉及内部部分功能区调整，屋顶均有增设设备机房或水箱间，改变原建筑使用功能分布及荷载布置。

4.基于以上内容，门诊楼和A楼均应进行整体检测鉴定，因建设年代较久，现状与原设计图纸冲突的地方应一并查明。

（二)、陕西省肿瘤医院B楼房屋建筑可靠性鉴定服务

1.根据甲方提供《陕西省肿瘤医院病房改造提升项目项目建议书》5.3.2.1中：

- 5.3.2.1 编制依据

- 1.门诊楼和A楼后续结构设计使用年限为30年，B楼后续结构设计使用年限为原建筑的剩余工作年限；新增部分设计使用年限为50年。

B楼后续工作使用年限为原建筑的剩余工作年限。

2.（1）本次B楼不增加设计工作年限，但是内部涉及公共卫生间调整、局部楼板开洞等，屋顶增加冷热源机组、太阳能光伏发电系统、水箱及风机房等内容，改变原有建筑受力状态及荷载布置。

（2）B楼的十一层、十二层为加建范围，此部分内容需提供相应的变更手续（施工图审查合格文件及批复等）。

（3）B楼在十一层、十二层加建时，变更内容包含地下室及底层部分墙柱、梁的加固，本次修缮改造之前应对相关加固部分的现状进行检验查明。

3.基于以上内容，有必要对B楼进行房屋建筑可靠性鉴定。

三、采购内容

（一）陕西省肿瘤医院门诊楼及A楼房屋建筑可靠性鉴定报告任务书

1.工程概况 工程地点、建筑面积、建造年代、设计单位、施工单位、监理单位、结构体系、基础形式； 鉴定委托单位，鉴定目的、范围和要求。

2.执行标准和依据 《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》 、《混凝土结构加固设计规范》、《既有建筑鉴定与加固通用规范》、《既有建筑维护与改造通用规范》、《工程结构通用规范》、《砌体结构通用规范》、《中国地震动参数区划图》、《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计标准》、相关方案及设计图纸、质保资料、相关检测报告。

3.查阅资料及现场检查、检测情况 设计简单描述，结构平面示意图 质保资料小结

基础部分 上部承重结构：梁、板、柱、墙

围护系统 关键构件裂缝示意图

4.承载能力验算条件

恒载标准值

活荷载标准值

基本风压

设防烈度及地震动参数

计算软件

5.安全性鉴定

（根据构件及检查项目评定子单元安全等级，进而做出鉴定单元评级）

5.1地基基础 描述评定方法、内容和结论

5.2上部承重结构

各种构件安全性评级

结构的整体性评级

侧向位移评级

上部承重结构评级

5.3围护系统的承重部分

5.4安全性鉴定结论

6．抗震鉴定

6.1场地地基和基础

6.2根据房屋类型进行鉴定

6.3按抗震设计相关规范进行验算，给出验算结果

6.4按抗震鉴定相关标准给出抗震鉴定结论

7．房屋的现状缺陷

8．房屋整体涉及耐久性相关内容的结论及建议

9．其他影响建筑安全的内容

10.因建设年代较久，房屋现状与原设计图冲突的部分一并查明

11．建议

11.1根据甲方的最新业态调整，提出合理的加固方案。

（二）陕西省肿瘤医院B楼房屋建筑可靠性鉴定报告任务书

1.工程概况、 工程地点、建筑面积、建造年代、设计单位、施工单位、监理单位、结构体系、基础形式； 鉴定委托单位，鉴定目的、范围和要求。

2.执行标准和依据 《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》 、《混凝土结构加固设计规范》、《既有建筑鉴定与加固通用规范》、《既有建筑维护与改造通用规范》、《工程结构通用规范》、《中国地震动参数区划图》、《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计标准》、相关方案及设计图纸、质保资料、相关检测报告。

3.查阅资料及现场检查、检测情况、设计简单描述、结构平面示意图、质保资料小结等：

基础部分 上部承重结构：梁、板、柱、墙

围护系统 关键构件裂缝示意图

4.承载能力验算条件：

恒载标准值

活荷载标准值

基本风压

设防烈度及地震动参数

计算软件

5.安全性鉴定:

（根据构件及检查项目评定子单元安全等级，进而做出鉴定单元评级）

5.1地基基础 描述评定方法、内容和结论

5.2上部承重结构

各种构件安全性评级

结构的整体性评级

侧向位移评级

上部承重结构评级

5.3围护系统的承重部分:

5.4安全性鉴定结论：

6．抗震鉴定：

6.1场地地基和基础

6.2根据房屋类型进行鉴定

6.3按抗震鉴定相关标准进行验算，给出验算结果

6.4按抗震鉴定相关标准给出抗震鉴定结论

7．原加固部分现状应查明并做出分析；

8．建议：

8.1根据甲方的最新业态调整，提出合理的加固方案。

四、成果要求：进场后按照委托方要求对本工程进行检测，并在 30 日历日内出具正式《房屋建筑可靠性鉴定报告》，门诊楼、A楼、B楼纸质版各6份、电子版 1份（U盘存储）；并对检测数据的真实性负责。

五、付款要求：合同签订后，中标方根据甲、乙方要求，依据相关规范组织检测人员进场检测，检测完成后，向甲方提供符合相关部门认可的检测、鉴定报告后（报告需与甲、乙方现场管理人员办理移交手续，否则视为未提供），甲方按照合同包干总价，收到正式检测、鉴定报告及合格的发票后，支付合同总价款的50%，可行性研究报告通过陕西省发展和改革委员会批复后10个工作日结清剩余合同价款的50%。

- 其他要求

- 人员要求：需提供项目组成员姓名、学历、相关资质、在本项目中的职责等。

- 检测设备：需提供满足本项目需要的检测设备。

- 合同主要条款

（参考合同）

合同编号____________________

陕西省肿瘤医院病房改造提升项目

房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

采购合同

项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

项目地点：陕西省西安市雁塔西路309号陕西省肿瘤医院院内

项目单位：陕西省肿瘤医院

发包人：西北综合勘察设计研究院

承包人或承接方：____________________

签订日期：      年    月    日

项目单位：  陕西省肿瘤医院    （以下简称甲方）

发 包 人：西北综合勘察设计研究院（以下简称乙方）

承包人或承接方：              （以下简称丙方）

1.乙方受甲方委托，已依法合规完成本项目检测服务的招标代建工作，丙方通过公开招标方式中标，具备医院建筑可靠性鉴定的专项资质及同类项目业绩；

2.鉴于甲、乙、丙三方已充分了解本工程具体情况，三方均确认本合同项下检测工作需严格遵守医疗建筑相关规范、院感防控要求及安全生产标准，为明确三方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》、《招标投标法》、《建设工程质量检测管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规，本着平等自愿、诚实信用的原则，经甲、乙、丙三方协商一致，签订本合同。

- 工程概况

1、工程名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目

2、工程地址：陕西省西安市雁塔西路309号陕西省肿瘤医院院内

3、建筑面积： 门诊楼（面积5823.73m2）、A楼（面积14208.18m2）、B楼（面积27079.30m2）。

4、结构形式：  门诊楼：砖混结构、钢筋混凝土框架结构，A楼：框架-剪力墙结构 ，B楼：框架-剪力墙结构。

第二条	检测目的

根据工程建设需要，甲方为陕西省肿瘤医院病房改造提升项目的建设单位，需对门诊楼、A楼、B楼开展房屋建筑可靠性鉴定，作为项目可行性研究报告编制的核心技术依据。现甲方委托丙方对该工程房屋建筑可靠性进行检测评定。

- 检测标准及依据

1、《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013；

2、《既有建筑维护与改造通用规范》 GB 55022-2021；

3、《工程结构通用规范》GB 55001-2021；

4、《砌体结构通用规范》 GB 55007-2021；

5、《中国地震动参数区划图》 GB 18306-2015；

6、《建筑抗震设计标准》（2024年版）GB/T 50011-2010；

7、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；

8、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

9、《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T152-2019）；

10、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

13、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

14、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

15、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

16、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）；

17、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）；

18、《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）；

19、 委托方提供的相关方案及设计图纸、质保资料、相关检测报告；

20、 委托方提供的本工程施工技术资料；

第四条	检测内容

本项目的检测内容包括但不限于：

1.查阅原有工程图纸、资料；调查建筑物使用历史、实际使用环境、荷载等情况，基础沉降变形、上部结构倾斜、扭曲、损伤状况等。

2.场地与地基基础检测

对建筑物现状下场地核查、基础的相对沉降差进行检测（包含施工误差）。

3.主体结构检测

3.1 结构整体牢固性检测

3.1.1、结构布置和构造检查；

3.1.2、围护系统、支撑系统检查；

3.2 结构承载功能检测

3.2.1、结构及构件材料强度检测（损伤、劣化）；

3.2.2、结构及构件几何尺寸检测（轴线、层高、截面尺寸）；

3.2.3、结构及构件变形检测（倾斜、沉降）；

4、结构及构件承载能力分析

恒载标准值、活荷载标准值、基本风压、设防烈度及地震动参数、计算软件

5、既有建筑物结构安全性鉴定

1、地基基础 描述评定方法、内容和结论

2、构件安全性鉴定评级

3、子单元安全性鉴定评级

4、鉴定系统的安全性鉴定评级

5、侧向位移评级

6、既有建筑物抗震鉴定

1、场地与地基基础

2、根据房屋类型按抗震相关规范进行主体结构抗震能力验算

3、按抗震鉴定相关标准给出抗震鉴定结论

7、房屋的现状缺陷

8、房屋整体涉及耐久性相关内容的结论和建议

9、其它影响建筑安全的内容

10、因建设年代较久，房屋现状与原设计图不一致的部分应一并查明

11、鉴定结论及建议：根据甲方的最新业态调整，提出合理的加固方案。

第五条	甲方权利和义务

1.权利：

1）甲方有权对乙方代建流程、丙方检测工作进行全程监督，查阅检测原始数据、操作记录；

2）甲方有权在领取报告后15日内，对丙方出具的检测报告提出异议，并要求丙方给予明确答复。对不符合合同要求的检测工作提出整改意见；

2、义务

1）甲方应按丙方要求提供受检工程的施工图、技术资料等；

2）甲方应做好丙方现场检测的配合工作，为检测提供方便条件（如清理出操作面，提供必要的工作平台等）；

3）甲方应按照本合同约定及时检测服务费，提供合法的付款凭证。若因甲方原因未能按本合同约定支付款项，丙方应首先向乙方主张。在丙方完全履行合同义务的前提下，如甲方逾期付款超过30日，乙方有义务协助丙方向甲方催款，但乙方不就甲方的付款行为向丙方承担连带清偿责任。

4）按照合同要求享有检测成果报告；对检测成果不得擅自修改、转让。

5）甲方不得以任何方式要求丙方出具虚假检测报告。

6）三方签订合同后，当委托单位以及委托的检验检测项目发生变化时，甲方应及时通知乙方和丙方办理本合同变更手续。

第六条	乙方权利和义务

1.权利：

1)有权依据招标文件及本合同约定，对丙方的检测资质、人员配置、设备性能、检测流程进行监督核查；

2)有权要求甲方提供检测所需的相关资料及现场配合，对甲方提出的超出合同约定的要求可予以拒绝；

3）乙方在履行监督职责过程中，如发现丙方工作存在质量问题或不符合合同约定，有权要求其暂停工作并进行整改，相关延误及费用由丙方承担。

2.义务：

1)组建专业代建管理团队，全程跟踪检测工作，每周向甲方提交《代建工作

周报》；

2)检测合同签订后 3 个工作日内，组织甲方、丙方召开技术交底会，明确检测范围、技术要求、安全规范及院感防控要求，形成会议纪要并由三方签字确认；

3)对丙方的现场检测工作进行全过程监督，重点核查：

检测人员资质是否符合要求（需与投标文件一致）；

检测设备是否经校准合格并在有效期内；

检测操作是否符合规范及合同约定；

原始数据记录是否真实、完整、规范；

4)协助甲方审核丙方提交的检测方案、阶段性成果及正式报告，对发现的问题及时要求丙方整改，整改合格后方可进入下一环节；

5)组织甲方、丙方进行检测成果验收，整理招标及检测全过程资料（含招标文件、投标文件、评标报告、检测方案、原始数据、检测报告等），在验收合格后  3  个工作日内移交甲方，移交清单需经三方签字确认；

6)严格遵守甲方院内管理制度，保守项目相关商业秘密及技术信息，未经甲方书面同意，不得向第三方披露；

7）乙方的审核、监督行为系基于管理职责，旨在确保流程合规。乙方的审核同意不视为对丙方检测数据科学性、结论正确性的任何形式的担保或保证。丙方应对其出具的检测报告、数据的真实性、准确性、合法性独立承担全部法律责任。

第七条	丙方权利和义务

1.权利：

1)有权要求甲方提供检测所需的相关资料及现场配合，对甲方提出的超出合同约定的检测要求可予以拒绝；

2)有权要求乙方对检测过程中的合理协调需求予以支持；

2.义务：

1)组建符合项目要求的检测团队，检测人员需具备相应资格证书（项目负责人需提供______年以上医院建筑检测经验证明），人员配置需与投标文件一致，未经甲方及乙方书面同意不得擅自更换；

2)检测合同签订后     个工作日内，提交详细的《检测实施方案》（含检测流程、人员配置、设备清单、安全措施、院感防控方案、进度计划等），经甲方及乙方审核通过后实施；

3)严格按照审核通过的检测方案及国家现行规范、合同约定开展检测工作，确保检测数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改原始数据；

4)现场检测需严格遵守以下要求：

A院感防控要求：

a检测人员进入医院区域需佩戴医用口罩、一次性手套、帽子，穿防护服及防滑鞋套；

b检测设备及工具进入现场前需经消毒处理（提供消毒记录），检测结束后对作业区域进行清洁消毒；

c不得进入非检测区域，避免与患者及医疗设备直接接触，遵守医院感染控制相关规定；

d安全作业要求（依据T/CAPEC44—2024标准）：

e高处作业（坠落高度≥1.5m）需搭设安全防护设施，检测人员佩戴安全带、安全帽等个体防护装备；

f用电设备需符合安全标准，配备漏电保护器，电线布置规范，避免绊倒风险；

g现场设置安全警示标识，划定作业区域，禁止无关人员进入；

h制定安全应急预案，配备急救药品及设备，若发生安全事故需立即通知甲方及乙方，并按预案处置；

B医疗运营保障要求：

a检测作业时间需避开医院诊疗高峰时段（具体为：_____），不得影响正常医疗秩序；

b产生的建筑垃圾及检测废料需分类收集，及时清运出医院，保持作业区域整洁；

c控制检测过程中的噪音（≤60分贝），避免使用高噪音设备在诊疗时段作业；

d检测过程中若发现重大安全隐患（如墙体严重开裂、结构变形等），需立即停止作业，第一时间书面通知甲方及乙方，并采取临时防护措施；

5)按约定时限提交检测成果，原始数据记录需经检测人员、项目负责人签字确认，妥善保管至合同终止后     年；

6)保守项目相关技术秘密及甲方商业信息，未经甲方书面同意，不得向第三方披露检测数据、报告及相关资料；

7)配合甲方、乙方的监督核查工作，对提出的整改意见在     个工作日内完成整改并提交整改报告。

第八条	成果交付内容

1.阶段性成果：

丙方签订合同后需及时制定《检测方案》，并提交《检测工作进度计划细化表》；

现场检测完成后及时提交《检测原始数据汇总表》、《现场检测影像资料》（含测点位置、设备操作、芯样/试样等照片及视频）；

2.最终成果：

进场后按照委托方要求对本工程进行检测，并在 30 日历日内出具正式《房屋建筑可靠性鉴定报告》，门诊楼、A楼、B楼纸质版各6份、电子版 1份（U盘存储）；并对检测数据的真实性负责。

3.成果要求：

报告需加盖丙方公章、CMA认证章及检测专用章，项目负责人、审核人、批准人签字齐全；

数据准确、逻辑清晰、结论明确，符合国家现行规范及本合同约定的技术要求；

电子版报告需为可编辑格式，影像资料需清晰可辨。

4.验收流程

1）甲方在收到最终检测报告后  10   个工作日内，组织乙方、丙方及相关专家进行验收；验收所需聘请的外部专家费用，计入本项目检测服务费总价包干范围，由丙方承担。

2）验收标准：

检测范围、内容及方法符合本合同约定及国家现行规范；

检测数据真实、准确，原始记录完整规范；

报告编制符合要求，结论明确，建议合理可行；

未违反院感防控及安全作业要求。

3）验收结果处理：

验收合格：三方签署《检测成果验收合格确认书》，检测成果正式移交甲方；

验收不合格：甲方需书面说明不合格原因，丙方在     个工作日内完成整改并重新提交报告，直至验收合格，整改费用由丙方承担，且不延长合同工期；

异议处理：甲方对检测报告有异议的，需在验收期内书面提出，丙方需在_____个工作日内予以书面答复，若争议无法协商解决，可委托第三方权威检测机构进行复核，复核费用由责任方承担。

第九条	工期顺延及检测变更

1.因下列情形导致工期延误的，服务期限相应顺延，乙方、丙方不承担违约责任：

1）甲方未按约定提供相关资料或现场不具备检测条件的；

2）甲方要求变更检测范围或内容的（需书面通知，顺延工期另行协商确定）；

3）不可抗力（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、暴雨、台风、政府政策调整等）；

4）因医院特殊医疗需求需暂停检测的（需甲方书面通知，暂停期间不计入工期）。

5）发生工期顺延情形的，责任方需在     个工作日内书面通知其他两方，说明延误原因及预计顺延期限，三方协商确认后执行。

2.任何对检测范围、内容、标准的变更，均须由甲方提出，经乙方书面审核确认并向丙方发出书面变更指令后方可实施。由此导致的费用增减及工期变化，由三方另行签订补充协议确定。

第十条	违约责任

1、甲、乙方对丙方出具的检测结论存有异议时，以聘请的第三方鉴定检测结论为准，若因丙方过失造成检测错误，由丙方承担第三方鉴定检测费用，及因丙方检测不合格的检测行为而给甲方项目工程造成的全部损失。

2、丙方未按国家现行标准、规范、检验方法或三方商定采用的方法进行检测，甲方有权立即解除本合同，此种情形下，本合同自丙方接到甲方发出的书面解除通知之日起解除，丙方应当立即归还甲方已支付的合同价款，并按照本合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，按损失补足。

3、任何一方违反本合同的约定、己方的承诺即构成违约，除本合同另有约定外，违约方应当立即纠正违约行为，尽力减少对合同守约方的损害，并向守约方支付合同总价款的10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，按损失补足。

4、丙方未在合同约定期间内提交检测报告，每逾期1日支付为本合同总价款0.5‰的违约金，逾期超过7日甲方有权立即解除本合同，并将本合同项下的全部或部分检测工作另行委托其他第三方完成。此种情形下，本合同自丙方接到甲方发出的书面解除通知之日起解除，丙方应当立即归还甲方已支付的合同价款，并按照本合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，按损失补足。

本合同发生争议时，甲、乙、丙三方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲、乙、丙三方同意向甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

第十一条	检测费用

1、本合同为固定总价合同,合同包干含税总价为：     元(大写：      )。合同总价包括但不限于：人工费、设备机具使用费、管理费、配合费、检测试验费、利润、税金、风险、措施费、规费、交通费、住宿费、印刷费、报告费、施工水电费、垃圾清理费、赶工措施费、协调费、专家费、施工期间因市场、国家政策性变化引起的人材机价格变化和因天气、地形、地质等自然条件的变化及不可预见事件而增加的费用等相关费用，不因本项目检测的内容的变化而调整。

2、支付方式：合同签订后，丙方根据甲、乙方要求，依据相关规范组织检测人员进场检测，检测完成后，向甲方提供符合相关部门认可的检测、鉴定报告后（报告需与甲、乙方现场管理人员办理移交手续，否则视为未提供），甲方按照合同包干总价，收到正式检测、鉴定报告及合格的发票后，支付合同总价款的50%（金额为     元），可行性研究报告通过陕西省发展和改革委员会批复后10个工作日结清剩余合同价款的50%（金额为    元）。

3、若因甲方原因未能按本合同约定支付款项，丙方应首先向乙方主张。在丙方完全履行合同义务的前提下，如甲方逾期付款超过30日，乙方有义务协助丙方向甲方催款，但乙方不就甲方的付款行为向丙方承担连带清偿责任。

第十二条    附则

1.本合同未尽事宜，经甲、乙、丙三方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2.本合同自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，甲、乙、丙三方履行合同规定的义务后，本合同终止。

3.本合同一式    份，甲方   份，乙方   份，丙方   份。

（以下无正文）

项目单位：（盖章）                   发包方：（盖章）                  承包人或承接方：（盖章）

代表人: (签字或盖章)               代表人: (签字或盖章)                    代表人: (签字或盖章)

通讯地址：	         通讯地址：                  通讯地址：

电   话：	           电   话：           	   电   话：

开户银行：                开户银行：                  开户银行：

账   号：                 账   号：                   账  号：  
报告移交单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 移交内容 (含份数) |  |  |  |
| 移交单位 |  |  |  |
| 移交人 |  | 移交日期 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人 |  | 接收日期 |  |

第七部分  磋商响应文件格式

项目编号： HJCS2601-010       （正本或副本）

陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

响

应

文

件

供应商（单位名称及公章）：

日  期：

目 录

第一章   投标函

第二章   磋商一览表

第三章   分项报价表

第四章   磋商保证金

第五章   供应商资质证明资料

第六章   商务及技术响应偏离表

第七章   检测方案

第八章   供应商业绩一览表

第九章   供应商认为有必要说明的其他问题

第十章   供应商承诺书

第一章  响应函

陕西海佳项目管理有限公司：

我单位收到项目名称：    编号为：    的竞争性磋商文件，经详细研究，我公司决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、按照竞争性磋商文件的规定，我公司的响应总报价为：

人民币（大写）：    元；（小写）￥：     元；

3、我方提交的磋商响应文件正本壹份、副本贰份，电子文档壹份、磋商一览表壹份。

4、我们已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、如果我方在磋商后到规定的磋商有效期内撤回磋商响应文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次磋商有关的任何证据资料。

7、我方承诺磋商有效期为磋商后   90  日历日内有效。

8、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系：

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

地址：

开户银行：

帐号：

电话：

传真：

邮编：

日期：年 月 日

第二章  磋商一览表

项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

项目编号：HJCS2601-010

单    位：元

| 报价内容 响应内容 | 磋商总报价（元） | 服务期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目 |  |  | 同时满足国家、省市及行业现行规范要求。 |
| 总报价：人民币（大写） （小写）￥元 |  |  |  |
| 备注：1.表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。 2.服务期、质量要求详见第五部分采购要求。 |  |  |  |

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期： 年  月  日

- 第三章  分项报价表

项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

项目编号：HJCS2601-010

共  页，第  页

| 服务费用 | 序号 | 名称 | 服务/费用类型 | 供应商 | 数量/单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… | …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |
| 响应总报价 |  | 大写： 小写：元 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

第四章  磋商保证金

供应商在此处提供保证金缴纳凭证扫描件加盖公章。

第五章  供应商资质证明资料

供应商需在此页附招标公告或招标文件中要求的资质证明文件，投标文件附资质复印件或扫描件加盖供应商公章。格式参考见下页。

附：资质证明文件格式：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致陕西海佳项目管理有限公司：

本公司（公司名称）参加的投标活动，现承诺：

我公司满足政府招标法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本招标项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：（名称及盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

2、供应商基本情况一览表

2-1供应商基本情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2-2供应商营业执照等资质证明材料。

3、法定代表人证明书及法定代表人授权书

3-1法定代表人证明书

| 致：陕西海佳项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （供应商公章） 年 月 日 |  |  |

3-2法定代表人授权书

法定代表人授权书

陕西海佳项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）招标项目编号              为的招标活动。以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书有效期自投标文件递交截止之日起 90日历天，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：    性别：        职务：

被授权人身份证号码：

联系地址：

联系电话：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正/反面） | 被授权人身份证复印件（正/反面） |
| --- | --- |

说明：

1．本授权书有效期自开标会议之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4、无重大违法记录声明

我单位参与陕西海佳项目管理有限公司 组织的             （项目名称）              竞争性磋商，我单位郑重声明：我方参加本项目竞争性磋商工作前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

5、社保资金缴纳证明材料

6、税收缴纳证明材料：

7、财务状况证明材料：

8、供应商须具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测综合资质或建设工程质量检测（包含建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础等专项资质），同时具有检验检测机构资质认定证书（CMA）；

9、供应商拟派的项目负责人具备注册结构工程师二级(含）及以上资质或注册土木工程师（岩土）证书（并提供项目经理在本单位2025年1月至今任意一个月社保缴纳证明）；

10、供应商基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅网站”可查询；

11、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目磋商。

12、本项目不接受联合体磋商。

13、供应商认为应该提交的其他资料。

# 附件一

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本竞争性磋商项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1-3、单位负责人：

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注:单位负责人按照实际情况填写;管理关系、股权关系及其他利害关系说明中若无关联关系的填写“无”或“/”。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期： 年  月  日

# 附件二

非联合体磋商承诺

陕西海佳项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目的供应商，本公司郑重声明：

我方此次为非联合体磋商。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期： 年  月  日

第六章  商务及技术响应偏离表

表1、商务响应偏差表

| 序号 | 商务条款 | 商务要求内容 | 响应文件响应商务内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：若商务条款完全响应招标要求不用填写此表，只需提交空白表即可。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：   年   月  日

表2、技术响应偏差表

| 序号 | 谈判文件要求 技术要求 | 响应文件 服务内容 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：请逐条对应采购文件第五部分中的“采购要求”中的技术要求认真填写本表。偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容及正偏离的证明材料的页码）、符合（标明主要技术参数证明材料页码）或负偏离。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年   月  日

第七章  检测方案

供应商按照采购文件第四部分评审办法编写方案，格式不限。

包含但不限于以下内容：

（一）检测方案

（二）保证措施

（三）人员配备情况

（四）投入本项目设备情况

（五）服务承诺

（六）业绩

附件一：拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 委托人及联系电话 |

注：

（1）、附拟派项目负责人相关证书及供应商认为有必要提供的其他材料（如注册证书、职称证、身份证、学历证、社保缴纳等）复印件并加盖公章。

附件二：拟投入本项目人员配备

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 从业 经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：拟派往本项目的人员应为完成本项目所需专业人员。同时须附以上人员的身份证、毕业证、职称证（如有）、执业资格证书（如有）、社保缴纳等资料复印件并加盖供应商公章。

附件三：拟投入本项目的设备配置情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（1）、拟投入本项目的设备应为本项目所需的专用设备，如为自有设备须提供自有设备购置发票、租赁设备须提供设备租赁合同，提供复印件并加盖公章。

第八章  供应商业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件加盖公章。

供应商名称：              （全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期:

第九章  供应商认为有必要说明的其他问题

供应商认为有必要提供的其他证明文件

供应商可在此处附附件二至附件五的证明材料，如没有提供，视为无。

第十章 供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时间：____年____月____日

附件一：封袋正面标识式样

磋商响应文件正本封袋正面标识式样

致：陕西海佳项目管理有限公司             项目编号： HJCS2601-010

项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

磋商响应文件（正本）

（非磋商会议不得启封）

供应商（公章）：

时          间：        年       月      日

投标文件副本封袋正面标识式样

致：陕西海佳项目管理有限公司               项目编号： HJCS2601-010

项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

磋商响应文件（副本）

（非磋商会议不得启封）

供应商（公章）：

时          间：        年       月      日

磋商一览表封袋正面标识式样

致：陕西海佳项目管理有限公司            项目编号： HJCS2601-010

项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

磋商一览表

（非磋商会议不得启封）

供应商（公章）：

时          间：        年       月      日

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西海佳项目管理有限公司            项目编号： HJCS2601-010

项目名称：陕西省肿瘤医院病房改造提升项目房屋建筑（门诊楼、A楼、B楼）可靠性鉴定服务项目

电子文档

（非磋商会议不得启封）

供应商（公章）：

时          间：        年       月      日

附件二、中小企业申明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：本项目所属行业为：其他未列明行业。

企业名称（盖章）：

日期：

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件三、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额（元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按照招标文件第三部分供应商须知总则第六款规定提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”所在页的复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖供应商单位章。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》中标记的“强制采购节能产品”。

- 符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中标记的的“环境标志产品”。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：            包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

公平

公正

公开

企业名称：陕西海佳项目管理有限公司

地    址：西安市高新区唐延路旺座现代城C座26楼2604室

邮政编码：710065

电    话：029－88765319

传    真：029－88765319