合同包2：“信息化工程项目监理服务”。

### 1、服务范围

依照有关标准以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对本项目建设实施全面的、按技术线条的监督管理。

要正确理解本项目的建设目标和内容，要了解本项目相关的组织结构和业务特点，对采购人、承建单位等项目相关方在项目实施过程中涉及的项目实施、适配、集成、应用开发、测试、初验、试运行、第三方测试、终验和系统移交、培训等阶段进行全程监理，配合项目采购人对所有项目工作进行监督和管理。保证整个项目建设各部分、各环节和各个子系统的质量符合设计要求和国家规范，从而保证项目高质量、按计划完成。

- 服务要求

（1）服务内容：

对项目投资、质量、进度、安全、合同等主要总控目标的管理，主要包括项目工程建设阶段的项目策划、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

1）前期阶段（若有）

协助审核项目招标需求，出具相应审查意见，保障招标文件的时效性、准确性和实用性，确保招标需求符合实际，积极跟进项目招标采购流程，配合采购人开展招标及评标活动，确保招标程序规范合法，评标过程公正严谨。全面细致的审查项目合同，出具合同审查意见，防范合同风险。

2）实施阶段

全面监控项目实施过程，确保实施规范有序。从信息化整体推进角度出发，建立有效的内部及外部沟通协调及问题处理机制。协助制定相关的项目管理制度、保密管理制度，协助制定相应风险应对计划和措施，针对不同项目的实际情况。

3）验收阶段

协助采购人进行竣工财务清理、核实资金、计划，收集、整理与竣工财务决算有关的各项资料。协助审计单位对项目建设程序、项目概算执行情况、工程建设情况、合同履行情况、固定资产交付情况、尾工工程情况、资金结余情况等进行审计，重点审查项目财政资金使用是否专账管理、专款专用。竣工验收服务主要包括验收组织、项目档案整理、技术财务报告编制、聘请专家组织验收会并形成验收报告。

4）运维阶段

运维阶段主要包括绩效后评价、运维监理服务等。绩效后评价是对项目建设管理进行后评价，分析项目建设目标、执行过程、运行效果、作用是否达到预期目标。

（2）服务标准：

2.1招投标阶段（若有）

招标阶段指自起草招标文件开始至采购人与承建单位签订工程建设合同为止。此阶段监理主要的工作内容是：协助采购人组织招标技术文件的编制、招投标文件审查等工作，见证开标过程，出具监理报告。

2.2合同签订阶段

合同签订阶段指自采购人与承建单位签订工程建设合同为止。此阶段监理主要的工作内容是：

（1）就招标文件实质性内容，结合采购人预期与承建单位进行合同谈判；

（2）审核合同及附件文档，出具监理报告。

2.3准备阶段

准备阶段指项目合同签订之日起，至项目基准（建设范围、进度计划、实施方案等）经三方（或监理方）确认后，总监理工程师签发开工令为止。此阶段监理主要的工作内容是：

（1）由监理现场负责人对所建立管理制度进行培训，提出管理要求；

（2）与进场人员签订保密协议；

（3）审核承建单位进场人员资格；

（4）审查并实地复核设计方案，出具监理专题报告；

（5）审核承建单位提交的工程进度（实施）计划、施工方案、实施（管理）方案，出具监理专题报告；

（6）监督设计交底的组织；

（7）监督承建单位内部的技术交底和安全交底培训；

（8）签发开工令。

2.4实施阶段

施工阶段指项目开工令签发之日起，至单项工程完成子项验收为止，此阶段监理主要的工作内容是：

2.4.1质量控制

2.4.1.1系统集成质量的控制

（1）系统集成方案的审核和确认；

（2）对采购的软硬件产品的质量进行检验、测试和验收；

（3）对系统软件的安装调试进行验收；

（4）对系统集成进行总体验收。

2.4.1.2软件开发质量的控制

（1）软件开发计划的审核和确认；

（2）对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试等每个开发阶段进行把关；

（3）对数据资源规划清理方案进行把关；

（4）对承建单位的开发质量记录进行审核；

（5）源代码及应用程序的移交验收等；

（6）参与对应用软件的总体验收；

（7）监察是否按照国家相关部门制定的相应规范进行；

（8）监察是否按设计、方案、规范进行；

（9）确认安装、调试与设计的差异；

（10）对安装、调试设备出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决，解决问题后，再次进行测量。

2.4.1.3培训的质量控制

（1）审核确认承建单位的培训计划；

（2）检查培训教材、使用说明书、维护手册等资料内容，检查培训文档是否与实际培训内容相符合；

（3）协助采购人组织培训；

（4）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

（5）对培训效果进行考核；

（6）审核确认承建单位的培训总结报告。

2.4.2进度控制

（1）根据已批准的工程实施计划，检查实际施工执行进度；

（2）对承建单位（施工单位）提交的项目周报等内容进行进度真实性复核；

（3）根据当前实施进度，判断或预测项目执行的时间风险，并出具监理建议；

（4）定期以周报/月报形式向采购人量化汇报工程实际的执行状态。

2.4.3投资控制

（1）审核合同中关于工程款项支付的条件；

（2）收到承建单位/施工方提交付款申请，参照合同支付条件进行实际工程量核算，确定支付的符合性，出具监理支付意见（支付证书）；

（3）对于工程款项变更、合同索赔进行造价评估；

（4）协助采购人梳理清查固定资产、进行子项的项目结算。

2.4.4变更控制

（1）审核承建单位/施工方提出的变更申请，就其变更动机的合理性出具监理专题报告，予以批准或否决；

（2）对初步批准的变更申请，组织三方审核变更方案，评估变更影响，并严格各方执行变更程序。任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认；

（3）监督变更方案的实施，并评估变更影响效果，出具监理专题报告。

2.4.5安全保密管理

（1）定期/不定期对建设项目的信息安全保密情况进行检查，包括项目资料的传递、借阅和保存；项目设备使用；项目技防措施的采用；

（2）协助采购人审核本项目建设的有关信息安全保密技术方案；

（3）负责项目建设过程中所涉及的保密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（4）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

（5）对于涉及强电、安装、危险施工的实施任务，监督承建单位/施工方安全交底工作的执行，安全交底包括方案编写、培训宣贯；监理人员应进行岗前检查和操作巡查。

2.4.6文档管理

（1）批准承建单位提交项目文档管理计划，并根据计划及时承建单位提交文档；

（2）审核承建单位提交的各类项目文档，并出具监理专题报告；

（3）负责对于工程过程产生的原始文档/文件进行收集，并定期整理；

（4）做好项目监理日记及项目大事记；

（5）做好合同批复等各类往来文件的存档；

（6）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作；

（7）管理实施期间的各类技术文档；

（8）下发监理工程师通知；

（9）提交项目月报；

（10）提交阶段性项目总结。

2.4.7合同管理

（1）协助审核项目合同，按照要求就项目合同征求意见并根据意见进行修改完善；

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保项目采购人按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核项目承建单位的支付申请，签发付款凭证；

（5）对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

（6）任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

2.4.8知识产权控制

制定内部的知识产权保护制度，加强实施人员的产权培训和教育，提高知识产权保护意识。同时采取技术手段和管理措施，保护知识产权。

2.4.9沟通协调

（1）组织召开监理例会，并形成监理会议纪要；

（2）根据工程实际出现的建设问题，（协助采购人）及时召开工程专题例会，并形成监理会议纪要；

（3）对涉及多方的建设交互/协同问题，（协助采购人）及时召开工程协调会，并形成监理会议纪要。

2.5测试测评阶段

（1）协助采购人第三方测试工作，确保测试报告具有法律效力，出具相关评审报告/意见；

（2）协助采购人安全等级测评工作，确保测试报告具有法律效力，出具相应监理报告。

- 服务期限：

自监理服务合同签订之日起至项目验收合格之日止。

- 服务人员数量及组成：

为保障项目监理工作顺利实施，确保项目建设合法合规、规范有序，监理单位应组建具有高度政治责任感、丰富从业经验、能够与采购人及承建单位进行良好沟通的高素质团队参与本项目监理工作。

拟投入本项目的团队人员须为投标单位的正式员工，能够满足本项目监理工作需要，项目团队人员须配备合理，具有不同层次，应至少包括总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师、文档管理员等。

总监理工程师、总监理工程师代表应承担过类似项目的监理工作。

总监理工程师、总监理工程师代表不得随意更换，因重大原因确需调整的，须经采购人同意。监理单位应根据项目实施阶段工作重点及时调整专业监理人员配置，人员调整必须经采购人同意，采购人有权要求更换人员。

采购人有权要求监理单位保证人员配置的合理性以及团队人员的稳定性，因人员的过失造成采购人的直接经济损失，应赔偿采购人的损失。

- 其他要求： 无

### 5.服务事项的验收（考核）标准（如内容较多，可单独作为附件）

本项目监理考核标准如下：

1)本项目监理机构组成质量合格，可充分满足项目各专业领域要求；

2)项目工程质量、工程进度、成本控制、变更控制符合项目要求；

3)项目档案资料完备、齐全且真实有效。