# 延川工业园区永坪化工园地下水污染专项整治污染源溯源排查服务采购需求

## 采购需求

- 项目背景:

- 根据生态环境部《化工园区地下水污染专项整治工作方案》和陕西省生态环境厅《关于做好化工园区地下水污染专项整治有关工作的通知》(陕环土壤函(2025)27号)，要求全面落实精准治污、科学治污、依法治污方针，以2021-2022年地下水环境状况调查评估发现存在地下水污染指标超标且尚未实现地下水污染不加重不扩散的化工园区为整治对象,按照问题导向、分类施策、分步实施的思路，2026年底前，基本完成化工园区地下水污染问题整治，初步实现不加重不扩散的阶段性目标，推动建立化工园区地下水污染防治长效机制。延川工业园区(永坪镇工业园区)被列入隐患排查和整治断源清单。

- 具体项目内容:

- 1.开展污染源排査，制定整治方案。针对延川工业园区重点场所和重点企业，排查设施设备渗漏、防渗层破损、历史遗留固废等环境污染隐患，查明污染来源，采取断源措施防止新增污染。针对排查出的污染隐患，要拉条挂账建立问题清单，制定整治方案。

- 2.评估整治成效。2025~2026年，分别在地下水丰水期和枯水期进行监测，同步开展整治成效自评估工作，并于2026年底前，总结断源工作和控制措施成果，编制整治成果报告。

- 3.建立地下水污染监测体系。充分利用调查评估、化工园区水质监测、企业自行监测、周边监测等监测井,构建化工园区地下水环境监测体系,健全地下水污染防治长效监管机制。

## 商务需求

### 资质要求

- 供应商需具有工程设计环境工程专项乙级及以上资质（含水污染防治工程），负责人具有水工环类、水文地质类或环境工程类相关专业高级技术职称；

### 服务周期

- 合同履行期：自合同签订之日起六个月。

### 服务质量要求

- 整治成果文件符合规范及相关要求，通过相关部门审批及审查。

### 付款方式

付款方式根据相关政策甲乙双方协商决定。。

### 验收标准

- 项目相关整治方案及评估报告通过技术审查。

### 其他要求

- 保密：对项目技术资料保密，保密期限3年。

- 配合：积极配合采购方开展各项工作，提供必要技术支持。