采购需求

- 项目名称：西安市水利行业抗旱预案编制项目

二、项目概况

根据陕西省防汛抗旱总指挥部办公室、陕西省水利厅《关于做好2026年防汛抗早预案编制工作的通知》和西安市防汛抗旱指挥机构《关于切实做好2026年防汛抗早预案修编工作的通知》文件精神，按照《西安市抗早应急预案》中西安市水务局职能职责，结合西安市水务局工作安排和西安市水旱灾害防御管理中心职能职责，计划组织编制西安市水利行业抗早预案，指导市级及区县的抗早工作，提升我市早灾害防御应对能力。为早灾害防御决策指挥和应急响应等工作提供技术支撑。

三、项目工作内容

（一）开展调研与资料收集分析，对区域范围内的水资源开利用、干旱灾害情况、抗旱能力等情况进行调查与研究，对相关资料进行收集、整理及分析。

（二）通过获取资料编写《风险评估、资源调查与案例分析报告》。

（三）编制《西安市水利行业抗旱应急预案》(包含咨询、评审后等过程中修改工作)。

（四）编制《预案编制说明》。

（五）组织专家开展预案论证会并通过论证。

（六）预案印发后，提供预案和报告成稿（电子档1份，纸质版10份）。

四、本项目采购预算：180000.00元，最高限价：180000.00元。

五、服务期：合同签订后30天内按照采购人要求提交成果文件。