项目编号：ZJDY2025-AK-001.1B1

双安镇双河口村水毁河堤修复项目

竞争性谈判文件

采购单位：紫阳县双安镇人民政府

代理机构：中佳鼎运建设管理有限公司

2025年03月

目     录

第一部分    竞争性谈判公告

第二部分    谈判须知

- 谈判内容

第四部分    商务要求

- 拟签订合同主要条款

- 谈判响应文件格式

- 第一部分  竞争性谈判公告

双安镇双河口村水毁河堤修复项目的潜在投标人应在（安康市汉滨区新城街道办事处木竹桥村泸康大道吾悦首府4-2-1404）获取采购文件,并于2025年03月13日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZJDY2025-AK-001.1B1

2、项目名称：双安镇双河口村水毁河堤修复项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：536956.55元

5、最高限价：536956.55元

6、项目概况：护岸修复77米，护脚加固189米，渠道修复105米，C20埋石混凝土40米，浆砌石4米，具体工程内容详见工程量清单。

7、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：①.《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；②.《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；③.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；④.关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；⑤.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑥.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑦.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑧.《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；⑨.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑩《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证原件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证原件）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2021-2023年）任意一年财务审计报告或银行出具开标前六个月的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖磋商单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标人2024年01月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）、2024年01月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）】；

（6）投标人须具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理（建造师）具备相应专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，及未担任其他在建工程承诺书；

（7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及谈判单位在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，谈判单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图；

（8）本项目专门面向小微企业，投标企业须提供小微企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

三、获取采购文件

时间：2025年03月07日至2025年03月11日，每天上午8:00至12:00，下午14:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：安康市汉滨区新城街道办事处木竹桥村泸康大道吾悦首府4-2-1404；

文件获取方式：电子邮件方式发送

售价：0元

供应商携带单位介绍信、营业执照（或其他证明文件）复印件及本人身份证复印件进行现场投标登记备案并领取竞争性谈判文件。

四、相应文件提交

截止时间：2025年03月13日09点00分（北京时间）

地点：安康宾馆四楼多功能厅会议室

五、开启

时间：2025年03月13日09点00分（北京时间）

地点：安康宾馆四楼多功能厅会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：紫阳县双安镇人民政府

地址：陕西省安康市紫阳县双安镇街道

联系方式：15129700699

2.项目联系方式

项目联系人：柳女士

电 话：18891455507

3.采购代理机构信息

名称：中佳鼎运建设管理有限公司

联系地址：安康市汉滨区新城街道办事处木竹桥村泸康大道吾悦首府4-2-1404

中佳鼎运建设管理有限公司

2025年03月06日

第二部分  谈判须知

一、名词解释

1、采 购 单 位：紫阳县双安镇人民政府

2、谈判组织机构：中佳鼎运建设管理有限公司

3、竞争性谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

4、供   应   商：参加本次谈判活动的服务商或施工方

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对竞争性谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性谈判文件的要求提交全部资料。

2、竞争性谈判文件的澄清：任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的投标人，均应在谈判响应文件递交截止期3日前按竞争性谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购人，谈判组织机构对谈判响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式寄送给有关购买文件的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。

3、竞争性谈判文件的修改

3-1、在谈判响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，谈判组织机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性谈判文件进行修改。

3-2、竞争性谈判文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

3-3、为使投标人编写谈判响应文件时，有充分时间对竞争性谈判文件的修改内容进行研究，谈判组织机构可以酌情延长谈判响应文件递交截止日期。

4、投标人必须从谈判组织机构购买文件，投标人自行转让或复制谈判文件视为无效。文件一经发出，一律不退，仅作为本次竞争性谈判使用。

5、本文件的解释权归谈判组织机构。

三、谈判要求

1、谈判内容： 双安镇双河口村水毁河堤修复项目。（详见文件第三部分）

2、谈判要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证原件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证原件）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2021-2023年）任意一年财务审计报告或银行出具开标前六个月的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖磋商单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标人2024年01月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）、2024年01月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）】；

（6）投标人须具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理（建造师）具备相应专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，及未担任其他在建工程承诺书；

（7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及谈判单位在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，谈判单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图；

（8）本项目专门面向小微企业，投标企业须提供小微企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

谈判单位要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。

上述1-8条资质复印件必须与谈判文件分开单独装袋递交，以便投标时进行资格审查。经审查不合格的谈判单位，其响应文件按废标处理。

3、谈判响应文件的编制：

3-1、谈判响应文件必须根据谈判组织单位发售的谈判响应文件格式编写，对谈判文件作出实质性响应。具体包括但不限于以下内容：

（1）谈判响应函

（2）报价表

（3）已标价工程量清单

（4）资格证明文件

（5）商务响应

（6）供应商概况

（7）施工方案

（8）供应商承诺书

（9）其他证明资料

3-2、谈判报价：

（1） 投标人应充分考虑竞争性谈判文件的各项条款和本工程的实际，依据竞争性谈判文件所附澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及竞争性谈判文件的要求，进行自主报价。

（2） 投标人的谈判报价，应是完成本须知所列招标工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

（3）谈判报价为投标人在谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成竞争性谈判文件所确定的该工程项目招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标人谈判报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在投标前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在谈判报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

（4） 投标人在谈判报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除竞争性谈判文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入谈判报价，凡因投标人对竞争性谈判文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

（5） 谈判报价应考虑的其他风险

投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在谈判报价中。

（6）编制报价的其他约定

投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

（7）供应商不得以低于成本的报价参加谈判，供应商的投标报价明显低于其他投标供应商的报价，经谈判小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经谈判小组认为不成立，则按无效标处理。

3-3、报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。

- 4、谈判费用自理。

5、谈判响应文件有效期为自谈判之日起六十个日历日，成交单位的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

四、谈判文件的式样和签署

1、谈判单位应参照谈判文件给定的样式，准备谈判响应文件正本一份、副本一份，正副本分别封装。电子U盘一个（与纸质投标文件一致的word电子版文档一份，U盘或移动硬盘拷贝，谢绝光盘），电子U盘随正本封装,若缺项则视为对招标文件未作响应而不再参与评标，并各自胶封装订成册，提倡双面打印，每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

2、谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

3、谈判响应文件必须加盖单位公章。

4、由谈判单位法定代表人或经正式授权有约束力的谈判单位代表在需要签字的地方签字或盖章。

5、谈判响应文件除各谈判单位对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判单位法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

六、谈判响应文件的递交及资质审查

1、谈判单位应将谈判响应文件的正本和所有副本按以下要求进行密封：

1-1、加封条密封，在封线处加盖公章、法定代表人章或其授权人代表章。

1-2、应标明项目编号、项目名称，谈判单位全称（公章）等内容。

1-3、如果谈判响应文件未按要求密封和加写标记，造成谈判响应文件过早启封或价格泄露等情况，招标代理机构概不负责。

2、谈判组织机构收到谈判响应文件的时间不得迟于竞争性谈判文件规定的截止时间。在谈判响应文件递交截止期后，谈判单位递交的任何谈判响应文件谈判组织机构拒绝接收。

3、在谈判响应文件递交截止期前，经谈判组织机构同意后，谈判单位方可修改或撤回已送达的谈判响应文件。修改或撤回的内容应按竞争性谈判文件的规定编制、密封、标记和发送。并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

4、谈判响应文件递交截止期后，谈判单位不得对其谈判响应文件做任何修改。

5、在谈判响应文件递交截止期后到竞争性谈判文件规定的谈判响应文件有效期满之间的这段时间内，谈判单位不得撤回其谈判,否则，谈判保证金将不予退还，同时，还按有关规定处罚。

6、在评审过程中，由采购人代表和谈判组织机构代表共同审查谈判单位的资质证明文件，并通报谈判小组确认。

七、谈判小组组成及职责

1、谈判小组组成：在谈判开始前，组建谈判小组，谈判小组由采购人代表及有关专家组成。

2、谈判小组职责

2-1、确认竞争性谈判文件。

2-2、确定符合资质条件的谈判单位参加谈判。

2-3、审查谈判单位的响应文件并作出评价。

2-4、要求谈判单位解释或者澄清其响应文件。

2-5、编写评审报告。

2-6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现谈判单位违法违规行为。

3、确认谈判文件：谈判小组对谈判文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改后经采购人确认后，谈判小组确认，以文字形式通知谈判单位。

七、评审程序

1、谈判会议及记录第一次报价

1-1、在竞争性谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，谈判单位须委派法人或者授权代表参加，签名报到以证明其出席。谈判整个过程接受相关部门的监督和管理。

1-2、竞谈第一次报价记录前，由谈判单位或其推荐的代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1-3、采购代理机构工作人员按照顺序，以招标代理机构工作人员记录的形式将第一次谈判报价表的内容做记录，无异议后，由采购单位代表和监标人签字确认。

1-4、谈判过程由采购代理机构指定专人记录。

2、谈判响应文件符合性及有效性审查：谈判小组对谈判单位响应文件进行有效性审查，出现下列情况之一者不得进入谈判程序。

| 符合性审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照等证明材料一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合谈判文件的规定 |
|  | 谈判有效期 | 均应符合谈判文件的要求和规定 |
|  | 谈判报价 |  |
|  | 工期 |  |
|  | 商务要求 |  |
|  | 施工方案 | 符合谈判文件第三部分“采购内容及要求”中实质性要求和条件 |

- 3、谈判响应文件按以上几点全部做到即通过初步评审，否则不予通过，只有通过初步评审的谈判响应文件才能进入详细评审。

- 4、详细评审

谈判单位的总报价不能大于采购预算，否则报价无效退出谈判。谈判响应文件没有实质性响应谈判文件要求的将被谈判小组拒绝。

5、谈判：谈判小组所有成员集中与单一谈判单位分别进行谈判，并给所有参加谈判单位平等的谈判机会。

5-1、谈判小组以书面形式要求谈判单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致，或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。

5-2、谈判单位澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

5-3、谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动审计内容、审计要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。

5-4、谈判单位应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6、最终报价

6-1、谈判结束后，有效响应谈判单位不少于3家。谈判小组要求谈判单位在规定时间内提交最后报价，最后报价是谈判单位响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者盖章。

6-2、谈判单位最低报价出现相同时，相同的谈判单位再报一次价格，得出最低报价。

八、成交原则

1、质量和服务响应评审：依据谈判文件的要求，对各谈判单位的响应文件的响应程度审查。谈判响应文件出现下列情况视为非实质性的响应，不进入最后推荐排序。

1-1、最终谈判报价超出采购预算的。

1-2、谈判单位在施工、工期、款项结算方式等条件不响应谈判文件。

1-3、谈判单位所提交的施工方案与竞争性谈判文件要求不符的。

2、谈判小组经质量和服务响应评审后，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的谈判单位中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

九、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后三个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交谈判单位，并函告采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“确定成交单位”确认文件后两个工作日内，在紫阳县双安镇人民政府公示栏公布成交结果，并向成交谈判单位发出“成交通知书”。

十、合同

采购人在自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交谈判单位响应文件的约定，采购人与成交谈判单位洽谈合同条款，并签订合同。竞争性谈判文件及成交谈判单位的响应文件均作为合同的组成部分。

十一、成交服务费

成交服务费及其他费用依据《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）标准收取，由成交单位向代理机构支付。

- 第三部分  采购内容及要求

一、项目名称：双安镇双河口村水毁河堤修复项目。

二、工程概况：护岸修复77米，护脚加固189米，渠道修复105米，C20埋石混凝土40米，浆砌石4米，具体工程内容详见工程量清单。

三、现场踏勘

由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。

- 分部分项工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫阳县双安镇双河口村水毁河堤修复项目 |  |  |
| 1.1 | 河堤修复工程(86m) |  |  |
| 1.1.1 | 砂砾石开挖 | m³ | 1533.815 |
| 1.1.2 | 砂砾石回填 | m³ | 1299.095 |
| 1.1.3 | M7.5浆砌石挡墙 | m³ | 572.72 |
| 1.1.4 | ф90PVC排水管 | m | 98 |
| 1.1.5 | 人工铺筑反滤包 | m³ | 5.79 |
| 1.1.6 | 高压聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m² | 59.2 |
| 1.2 | 河堤护脚加固工程(89m) |  |  |
| 1.2.1 | 砂砾石开挖 | m³ | 387.15 |
| 1.2.2 | 砂砾石回填 | m³ | 258.99 |
| 1.2.3 | C20埋石砼挡墙 埋石率25% | m³ | 168.21 |
| 1.2.4 | 高压聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m² | 16.82 |
| 1.2.5 | 模板 | m² | 450 |
| 1.3 | 渠道工程(220m) |  |  |
| 1.3.1 | 河道清理 外运1km | m³ | 69.96 |
| 1.3.2 | 砂砾石开挖 | m³ | 724.04 |
| 1.3.3 | 砂砾石回填 | m³ | 405 |
| 1.3.4 | C20埋石砼挡墙 埋石率25% | m³ | 282.28 |
| 1.3.5 | C20砼渠道 | m³ | 18.75 |
| 1.3.6 | 模板 | m² | 663 |
| 1.4 | 临时工程 |  |  |
| 1.4.1 | 施工导流 |  |  |
| 1.4.1.1 | 抽水台班 | 台班 | 20 |
| 1.4.1.2 | 明渠导流 | m³ | 380 |
| 1.4.2 | 其他临时工程 |  | 3 |

- 第四部分  商务要求

一、工期：30日历天。

二、工程质保期：一年

三、技术标准规范

1.本项目的施工必须符合国家有关水利工程建设标准强制性条文和建设部关于水利施工方面现行标准、规范、规程和办法等。

2.施工单位在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。

3.施工单位在施工中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。

4.建设成果必须通过建设行政主管部门的组织验收。

四、服务质量要求

1.严格按照国家现行标准、规范要求进行建设施工；

2.建设施工要体现实用性、景观性、高质量、高标准的环保理念。

3.在满足基本必要的建设施工时间内，施工进度应满足采购人提出的要求。

4.无条件协助采购人解决各种与建设施工有关的问题。

- 五、款项结算

1、工程款的支付

合同签订后预付合同价款30％，项目完工后，经由项目实施单位委托第三方监测（检测）机构对工程质量进行监测（检测），待检测合格后，组织镇村干部、项目设计和监理单位及施工单位进行项目初验，经初验收合格后及时拨付50%，完成审计后，向主管部门书面竣工申请竣工验收，区主管部门组织发改、财政及相关部门进行项目终验，验收合格后，及时拨付剩余合同价款20%。

2、结算方式：由采购方负责与成交单位结算。在付款前，必须开具全额发票给采购单位。

- 第五部分  合同主要条款

建设工程施工合同

住房城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

- 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

- （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“”。

- 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  紫阳县双安镇人民政府

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就双安镇双河口村水毁河堤修复项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条，工程概况

工程名称：双安镇双河口村水毁河堤修复项目

工程地点：双安镇双河口村

第二条，建设工期：30日历天

第三条，工程质量标准：合格。

第四条，工程款价：大写人民币         （小写：￥       元）

第五条，建设内容：护岸修复77米，护脚加固189米，渠道修复105米，C20埋石混凝土40米，浆砌石4米，具体工程内容详见工程量清单。

第六条 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥      元）；

- 2.合同价格形式： 包工包料，固定综合单价。

- 3.支付方式：合同签订后预付合同价款30％，项目完工后，经由项目实施单位委托第三方监测（检测）机构对工程质量进行监测（检测），待检测合格后，组织镇村干部、项目设计和监理单位及施工单位进行项目初验，经初验收合格后及时拨付50%，完成审计后，向主管部门书面竣工申请竣工验收，区主管部门组织发改、财政及相关部门进行项目终验，验收合格后，及时拨付剩余合同价款20%。

第七条，双方相互协作条款

1、甲方及项目所在村委会负责协调施工期间外部环境保障工作。

2、甲方负责按约支付工程价款；在乙方正常作业的情况下，甲方可以随时对作业进度、质量进行检查。

3、乙方严格按照甲方要求以及施工技术规范相关要求进行施工。

4、乙方提出的任何合理化建议和设计修改意见，必须经过甲方的许可后方可变更施工。

5、如涉及施工内容变更，必须经过甲方同意，甲方组织施工方、监理方、设计方一同会审后方可变更，乙方不得私自调整建设内容，否则不予拨款。

第八条，安全管理

1、本工程安全目标：零安全事故。施工过程中一切的安全责任事故由乙方承担，并与甲方签订安全生产责任书。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方职业健康安全管理体系文件的要求，严格按安全标准进行施工，服从甲方的监督、管理和指挥。

第九条，验收

工程完成后须组织验收，验收结果须达到合格标准。

第十条，合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

第十一条，承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人应保证施工进度与工程质量。因天气原因导致无法施工，工期可以顺延；因承包人原因造成工期延误，每延误一天按合同价款的千分之一处罚，逾期竣工违约金的上限为签约合同价的3%。若因乙方原因导致工程停工30日以上，发包人有权终止施工合同，承包人自行退场并按已完成工程量的造价80%予以结算。

第十二条，词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第十三条，签订时间：本合同于  2025 年  月     日签订。

第十四条，签订地点：

本合同           签订。

第十五条，补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十六条、合同生效

本合同自  签字、盖章   生效。

第十七条、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执2份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

- 第六部分  响应文件编制要求（响应文件格式）

谈判人应认真阅读竞争性谈判文件中所有内容，按照竞争性谈判文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应。

参考格式

（正、副本）

双安镇双河口村水毁河堤修复项目

竞争性谈判响应文件

项目编号：

单位名称：

单位地址：

谈判时间：2025年      月       日

目   录

（包含但不限于以下内容）

一、谈判响应函

二、谈判报价表、已标价工程量清单

三、谈判单位资格证明

四、商务响应

五、谈判单位概况

六、施工方案

- 七、供应商承诺

八、其他资料

- 一 竞争性谈判响应函

中佳鼎运建设管理有限公司：

我单位收到贵单位ZJDY2025-AK-001.1B1号谈判文件，经详细研究，我们决定参加（项目名称）的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、愿意满足谈判文件中的一切要求，提供施工服务，投标总报价为：人民币（大写）：     元（小写￥　　　　　）

2、我方提交的谈判响应文件，正本一份，副本一份。

3、如果我单位为成交单位，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成施工任务。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交者的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）履行自己的全部责任。

6、我方的谈判响应文件自投标后60天内有效。

7、所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：

谈判单位全称：                 （印章）

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

授权代表：

年    月    日

- 二 谈判报价表

项目编号：ZJDY2025-AK-001.1B1

| 项目名称 | 谈判报价（元） | 工期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双安镇双河口村水毁河堤修复项目 |  |  |  |
|  | 总价（大写）：人民币 元。 |  |  |
| 备注 | 表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 三 投标人资格报告

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证原件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证原件）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2021-2023年）任意一年财务审计报告或银行出具开标前六个月的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖磋商单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标人2024年01月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）、2024年01月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）】；

（6）投标人须具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；投标人拟派项目经理（建造师）具备相应专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，及未担任其他在建工程承诺书；

（7）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及谈判单位在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，谈判单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图；

（8）本项目专门面向小微企业，投标企业须提供小微企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

附

法定代表人授权书

中佳鼎运建设管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目   （项目名称）  的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：       性别：    年龄：

职    务：                    身份证号码：

通讯地址：                    邮政编码：

电    话：                    电    传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 授权代表身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 授权代表身份证复印件 （反面） |

单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

本授权有效期为自开标之日起    天：

年    月   日至     年  月  日

- 四、商务要求响应偏离表

| 序号 | 谈判文件 条目号 | 谈判文件 商务条款内容 | 谈判响应文件 承诺内容 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：1.本表须按招标文件“第四章 商务要求”如实逐项填写，不得空项；

2.空缺项目将视为没有实质性响应谈判文件。

单位名称：							 （单位公章）

授权代表签字： 			       （签字或盖章）

日期：

- 五、 谈判单位概况

（格式自拟）

- 施工方案

- 七、投标人承诺

注：

未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由投标人自行承担。

承诺书（一）

| 致：中佳鼎运建设管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的谈判单位，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（二）

| 致：中佳鼎运建设管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的谈判单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：中佳鼎运建设管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的谈判单位，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 谈判单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：中佳鼎运建设管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的谈判单位，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（五）

谈判单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判单位。

6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他谈判单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

- 八、其他资料

- （谈判单位认为对其有利的其他资料）