采购需求

#### 一、项目基本情况

项目编号：SCIT-ZC-SX2025080001

项目名称：周至县青化中心小学等学校房屋检测服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：747,015.39元

采购需求：详见采购需求附件

合同履行期限：

采购包1：结构检测工期计划：25日历天，自进场日算起至出报告完成。 1）移交进场开始起（自然日：第 1 日），现场相对结构检测工期（自然日：第 1-25 日完成出 具结构检测报告） 2）现场勘测检测（自然日：第 1—15 日），现场勘测数据后台分析处理（自然日：第 13-18 日） 初版结构检测数据反馈，初步检测、结构计算（自然日：第 15-20 日）。 3）正式版检测审核报告（自然日：第 20-25 日)

采购包2：结构检测工期计划：25日历天，自进场日算起至出报告完成。 1）移交进场开始起（自然日：第 1 日），现场相对结构检测工期（自然日：第 1-25 日完成出 具结构检测报告） 2）现场勘测检测（自然日：第 1—15 日），现场勘测数据后台分析处理（自然日：第 13-18 日） 初版结构检测数据反馈，初步检测、结构计算（自然日：第 15-20 日）。 3）正式版检测审核报告（自然日：第 20-25 日）

本项目是否接受联合体投标：

采购包1：不接受联合体投标

采购包2：不接受联合体投标