# 招标内容及技术规范

（具体以招标文件为准）

一、本项目采购内容

本标段采购2025年度交警大队使用数字电路（专线）的通信服务。用于交通信号灯设施通信传输和业务拓展。按照实际使用数量、时间进行结算。

- 网络类型：数字电路

- 服务期：12个月

- 带宽：10M

4、暂定数量：286条

- 二、建设目标

此项目采购的线路能够完全满足使用单位对通信线路的各项指标要求。

第二部分  技术要求

1、乙方为甲方提供详细的对端地址、开通时间等；

2、乙方为甲方提供7*24小时不间断保障服务，故障响应时间不超过0.5个小时，一般故障恢复时间不超过一个日历日。

3、传输网络要求

传输网络的技术应符合通信行业和公安部的相关要求与规范。

4、传输时延

≤20ms。

5、施工规范

符合中华人民共和国通信行业标准YD5121-2010《通信线路工程验收规范》中对光缆线路的相关要求。

- 6、光纤衰减满足在1310nm波长上，衰减平均值应小于等于0.36dB/km，衰减最大值应小于等于0.4dB/km；在1550nm波长上，衰减平均值应小于等于0.22dB/km，衰减最大值应小于等于0.25dB/km。

注：服务内容及要求为实质性要求，不得负偏离，否则按无效投标处理。

第三部分  付款方式

- 自合同生效之日起，每6个月支付前6个月结算金额。

- 项目在实施过程中，根据各月实际使用各类有线通讯链路数量据实统计，且最终以甲方确认并考核后为准。

- 本合同金额的结算分为两个阶段，每6个月为一个阶段且由甲方负责。具体结算方式为：

（1）各阶段的结算金额是本阶段6个月内的各月考核结果的合计金额；

（2）各月考核结果的金额=各月实际使用各类有线通讯链路数量×中标单价×当月考核结果。

（3）第二阶段的结算金额应自合同服务期限届满且通过甲方最终验收后支付。

本合同各阶段的结算明细应先由乙方以书面形式报监理单位核算，监理单位核算完成报甲方复核确认。乙方不得向甲方主张支付未经甲方复核确认的费用。

甲方各次付款前，乙方应按实际采购内容提供与支付金额等额且合规的发票并附清单。

4、乙方负责服务实施过程中及售后的所有相关咨询服务，所产生的费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。如果在项目执行阶段，通讯产品行业资费整体下调，甲方应享受最新的资费优惠政策。

5、线路故障和资费结算：自甲方故障报修（电话或书面）之日起，超过10个日历日未修复，甲方当月不予支付故障线路费用；大于5个日历日小于等于10个日历日未修复，当月免予支付50%故障线路费用；如第三方因素造成的故障，如施工、停电、交警设备损坏等，可按正常使用的天数进行核算并予以支付；

- 6、在服务期内，甲方根据设备的使用情况有权新增、拆机通信线路（产品），或对所采购线路的点位、带宽进行调整，调整所增加的费用按实际线路规格结算，价格以投标单价为准。费用结算以链路实际开通日为准，开通当日生效。不足1个自然月的，按当月开通天数与当月天数占比进行月度考核计算。

- 7、鉴于甲方使用的是财政资金，甲方在上述约定的时间内办理财政集中支付手续的（不含政府财政支付部门审查时间和支付时间），即视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合格有效的等额发票或不可抗力原因导致乙方收款延迟的，甲方不承担任何违约责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同义务或向甲方索赔及主张违约金的理由。

三、月度服务考核：

实施“一月一考核、六月一结算”的计价机制。从在线情况、故障响应修复情况两个方面开展考核。

一是乙方应努力提高项目内实行有线联网的信号灯在线率，确保信号系统通讯正常，信号系统有线联网“月度日均”在线率在99%（含99%）以上的视为合格，当月资费全额支付，在线率在99%以下的，每低1%核减当月结算金额1%。

二是乙方应及时响应通信线路的故障。

- 故障响应时间不超过1个小时，未满足要求的每次核减当月结算金额1%，具体按插入法计算；

- 特勤任务自甲方通知至任务结束期间的故障恢复时间不超过1小时，未满足要求的每次核减当月结算金额2%；

- 一般故障恢复时间不超过一个日历日（不可抗力除外）。大型活动期间须按照甲方要求，24小时做好通信保障。大于5个日历日小于等于10个日历日未修复，当月免予支付50%故障线路费用；超过10个日历日未修复，当月不予支付故障线路费用。如第三方因素造成的故障，如施工、停电、交警设备损坏等，可按正常使用的天数进行核算并予以支付。

合同履行过程中甲方有权单方根据实际履行内容调整考核指标、考核内容等，乙方对此知晓且同意。

三、最终验收：

1、甲方根据招标文件、投标文件及乙方各月履约情况报告等相关文件，进行验收，并以验收单形式确认通过。乙方向甲方提供服务过程中的资料，以便甲方日后管理和维护。

2、验收依据：

2-1、招标文件，投标文件，答疑、澄清表（函）

2-2、本合同及附件文本；

2-3、国家相应的标准、规范。

乙方提供的服务，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，乙方须按甲方的补充要求为准。

四、合同实施：

1、费用月度计算周期为每个考核月第一日零时至当月最后一日24时，通信线路应于甲方发出“项目联系单”后30个工作日内报告开通，并经甲方确认符合采购要求后进行计费。在每个考核月内线路开通时间不少于20天的，经甲方确认按整月计费，不足20天的，于下一个考核月开始计费。

2、若未能在服务周期内完成合同规定的义务，由此对甲方造成的延误和一切损失，由乙方承担和赔偿。

3、中标单位应在合同签订后1个日历日内安排人员与使用单位就项目服务实施等工作进行安排、部署，并为使用人提供7*24小时不间断保障服务。