**府谷高新区(清水川、皇甫川产业区)照明工程**

**采购需求文件**

1. **采购工程名称：**府谷高新区(清水川、皇甫川产业区)照明工程

**二、采购工程预算、资金构成和采购方式：**

1、采购项目预算：2699172.00元

2、资金来源：省级专项资金及县财政配套

3、采购方式：竞争性谈判

**三、工程概况、履行期限及方式：**

1、项目实施时间：合同签订后45日历天

2、项目实施地点：府谷高新区

3、工程概况：

本项目为新建工程，建设地点位于府谷县高新区，主要内容包括:在府谷高新区清水川道路沿河侧人行道上安装143盏太阳能路灯，在府谷高新区皇甫川道路双侧(部分单侧)人行道上安装233盏太阳能路灯,路灯间距45米。路灯规格为灯杆高10米、灯臂约2米、光源为150W的高光效LED灯(全夜灯)。（详见采购预算工程量清单）。

**四、付款方式**

工程竣工验收合格后支付不超合同价的80%；工程审计或甲方认可乙方结算书后付清剩余合同款。

**五、履约验收**

1、履约验收时间：2025年11月

2、验收标准及方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

**六、对供应商的要求**

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

府谷高新区(清水川、皇甫川产业区)照明工程特定资格要求详见采购公告。

**七、合同模板：（合同参照GF—2017—0201，具体内容由双方协商拟定）：**

（GF—2017—0201）

**府谷高新区(清水川、皇甫川产业区)照明工程施工合同**

**住房城乡建设部**

**制定**

**国家工商行政管理总局**

### **第一部分 合同协议书**

**发包人: 府谷高新技术产业开发区管理委员会**

**承包人:**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 府谷高新区(清水川、皇甫川产业区)照明工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### **一、工程概况**

1.工程名称: 府谷高新区(清水川、皇甫川产业区)照明工程

2.工程地点： 府谷高新区 。

3.工程立项批准文号： 府发科发(2025)466号 。

4.资金来源：省级专项资金及县财政配套。

5.工程内容：本项目为新建工程，建设地点位于府谷县高新区，主要内容包括:在府谷高新区清水川道路沿河侧人行道上安装143盏太阳能路灯，在府谷高新区皇甫川道路双侧(部分单侧)人行道上安装233盏太阳能路灯,路灯间距45米。路灯规格为灯杆高10米、灯臂约2米、光源为150W的高光效LED灯(全夜灯)。

6.工程承包范围： 采购文件工程量清单内的所有内容 。

#### **二、合同工期**

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 45 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### **三、质量标准**

工程质量符合 合格 标准。

#### **四、签约合同价与合同价格形式**

1.签约合同价为:

人民币(大写): （¥: 元）；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） / (¥ / 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：人民币（大写） / (¥ / 元)。

2.合同价格形式： 固定单价合同 。

#### **五、项目经理**

承包人项目负责人： 。

#### **六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）采购文件已标价工程量清单（预算书）

（3）投标函及其附录

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### **七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

#### **十、签订地点**

本合同在府谷高新技术产业开发区管理委员会会议室签订。

#### **十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### **十二、合同生效**

本合同自 双方签字盖章后 生效。

#### **十三、合同份数**

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 壹 份。

发包人： (公章)

法定代表人： (盖章)

法定代表人或其授权

代理人： （签字）

统一信用代码：12610822MB2A32275D

地址： 府谷镇天府路79号

联系人：

联系方式：

开户银行：

账 号：

承包人： (公章)

法定代表人： (盖章)

法定代表人或其授权

代理人： （签字）

统一信用代码:

地址:

联系人：

联系方式：

开户银行：

账 号：

**八、采购单位、采购单位地址、联系电话**

1、采购单位：府谷高新技术产业开发区管理委员会

2、采购单位地址：府谷县金世纪大楼西辅楼四楼

3、联系电话：0912-8720977