政府采购项目

采购项目编号：HSZB-2024-006

西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程

竞争性磋商文件

（专门面向中小企业）

采   购   人：西安市长安区引镇街道办事处

采购代理机构：正诚管理咨询集团有限公司

二〇二四年三月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评审办法	35

第四章 工程量清单	42

第五章 合同草案	43

第六章 响应文件格式	58

# 竞争性磋商公告

# 西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程竞争性磋商公告

西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程潜在的供应商可在西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创富北高银26幢11407室  获取采购文件，并于2024-03-26   09:30:00前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：HSZB-2024-006

2、项目名称：西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道

路沿线提升工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：851734.35元

5、采购需求：

合同包1（西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程）：

合同包预算金额：851734.35元

合同包最高限价：851734.35元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 城市道路工程施工 | 道路沿线提升工程 | 1（项） | 详见采购 文件 | 851734.35 | 851734.35 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60天内完成

二、 投标供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目为专门面向中小企业的项目。

- 本项目的特定资格要求：

- 合同包1（西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程）特定资格要求如下：

- 供应商法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并出示被授权代表的身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

- 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格及有效的《安全生产考核合格证书》（B级），且无在建工程；

- 供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

- 本项目为专门面向中小企业项目，投标供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、 采购文件的获取方式

时间：2024年03月14日至2024年03月20日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创富北高银26幢11407室

方式：现场获取。

售价：免费获取

四、 响应文件提交

截止时间：2024年03月26 日09时30分00秒

地点：西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创富北高银26幢11407室

五、 开启

时间：2024年03月26日09时30分00秒

地点：西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创富北高银26幢11407室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号)；

- 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

- 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

- 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号；

- 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

- 陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号

- 《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号)

- 《财政部、住房城乡建设部工业和信息化部关于扩大政府采购绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）

- 《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）

- 其他需要落实的政府采购政策。

- 注意事项：

（1）本项目为专门面向中小企业的项目。

（2）请各供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（3）本项目采购文件免费获取，潜在供应商在获取采购文件时，须携带供应商出具的对获取人的授权委托书或介绍信原件以及获取人的身份证复印件加盖公章（携带原件）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市长安区引镇街道办事处

地址：西安市长安区引镇街道鸿翔东街

电话：029-85993277

2、采购代理机构信息

名称：正诚管理咨询集团有限公司

地址：西安市雁塔区二环南路东段凯森盛世1号A座22楼

电话：15677000567

3、项目联系方式

项目联系人：任工

联系方式： 15677000567

正诚管理咨询集团有限公司

二〇二四年三月十三日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：西安市长安区引镇街道办事处 地 址：西安市长安区引镇街道鸿翔东街 联 系 人：王工 电 话：029-85993277 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：正诚管理咨询集团有限公司 地 址：西安市雁塔区二环南路东段凯森盛世1号A座22楼 联 系 人：任工 电 话：15677000567 |
| 1.2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 主要包含引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程，具体详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 工期 | 60天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 对采购文件所作的澄清、修改、补遗以及通知、函件等。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：首次响应文件截止时间两个工作日前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清或修改 | 时间：收到后24小时内（以发出时间为准） 形式： ①纸质版形式（须加盖供应商单位公章），或 ②电子版形式（加盖供应商单位公章的彩色扫描件） |
| 3.1.1 （10） | 构成响应文件的其他资料 | 供应商认为有必要提供的其他资料 |
| 3.2.2 | 最高限价 | 本项目最高限价为：人民币851734.35元; |
| 3.3.1 | 响应文件的 有效期 | 90天 |
| 3.4 | 响应保证金 | 无 |
| 3.5 | 供应商应具备的资格条件 | 基本资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）财务状况报告：提供2022年度经审计的财务报告或财务报表（经审计的财务报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表和利润表），成立时间至递交投标文件截止时间不足一年的可提供磋商时间前六个月内供应商基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； （3）税收缴纳证明：提供自2023年7月至今已缴纳的至少一个月任意税种纳税证明复印件或者税务机关开具的完税证明复印件，依法免税的供应商应提供相关文件证明； （4）社会保障资金缴纳证明：提供自2023年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存记录证明复印件或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明复印件，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （6）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。 特定资格条件： （1）供应商法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并出示被授权代表的身份证原件及复印件加盖公章； （2）供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； （3）拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格及有效的《安全生产考核合格证书》（B级），且无在建工程； （4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加政府采购活动的供应商； （5）本项目为专门面向中小企业项目，投标供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 以上资格条件为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 备注：以上证明资料均为复印件加盖供应商公章。 |
| 3.7.5 | 响应文件副本份数及电子版要求 | 响应文件副本 2 份 电子版响应文件：U盘1份，须与响应文件正本内容一致 |
| 3.7.6 | 分册装订要求 | 无，为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印 |
| 4.1.1 | 响应文件密封 | 响应文件的正本、副本、电子版共计三个密封袋，分别用单独的封袋分装密 封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应 文件”字样 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 项目编号： 项目名称： 响应文件（正本/副本/电子版响应文件） （ 年 月 日 时 分前不得启封） 供应商名称： （公章） |
| 4.2.1 | 递交首次响应文件截止时间和地点 | 截止时间：2024-3 -26 09:30:00 地点：西安市经济技术开发区凤城十二路66号首创富北高银26幢11407室 |
| 4.2.2 | 是否退还 响应文件 | 否 |
| 5.2（4） | 开启程序 | 开启顺序：按随机拆封顺序开启响应文件 |
| 6.3.1 | 磋商轮次及 磋商顺序 | 磋商轮次：本项目共进行 1 轮磋商 磋商顺序：按递交响应文件的先后顺序与供应商单独磋商 |
| 6.5.2 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | 磋商小组根据评审原则与标准进行综合比较，自主打分，按总得分由高到低排序，推荐三名成交候选单位。 |
| 7.3 | 发布成交公告 | 公告媒介：陕西政府采购网 |
| 7.5 | 履约保证金 | 无 |
| 8.1 | 提出异议的 方式 | 联系人：李工 联系电话：15677000567 通信地址：西安市雁塔区二环南路东段凯森盛世1号A座22楼 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 采购代理服 务费 | 采购人与采购代理机构参照《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件及发改办价格[2003]857号文件约定后，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳代理服务费。 |
| 10.2 （1） | 中小企业落实政府采购政策 | （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号) （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号） （4）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号） （5）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）； |
| 10.2 （2） | 磋商产品政府采购政策 | （1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号） （2）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； （3）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） （4）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号； （5）《财政部、住房城乡建设部工业和信息化部关于扩大政府采购绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号） |
| 10.3 | 促进中小企业发展政策功能 | 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号） 《西安市财政局关于贯彻落实<西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）>有关事宜的通知》（市财发〔2015〕4号） |
| 10.4.3 | 法定代表人/负责人直接参加磋商的，须携带《法定代表人/负责人身份证明》和身份证。法定代表人/负责人授权代表参加磋商的，须递交《法定代表人/负责人授权委托书》及授权代表身份证；（原件单独手持，现场核验） |  |
| 10.4.4 | 按照西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知>(市财函(2021)431 号)规定:供应商登记免费领取磋商文件的，如不参与项目投标，应在递交磋商响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并 提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |  |
| 注：1、本项目专门面向中小企业的采购项目，请各供应商在参与本项目时认真考虑。 - 2、合同中所指的发包人即本项目中的采购人，承包人即本项目的拟成交供应商。 |  |  |

## 1.总  则

### 1.1采购项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部财库〔2014〕214号印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的磋商采购方式等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 采   购   人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 监 督 机 构 ：同级人民政府财政部门及有关部门。

1.1.5 项目服务地点：西安市长安区。

### 1.2 资金来源

见供应商须知前附表。

### 1.3 采购范围、工期和质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

### 1.4 采购方式

本项目采用中华人民共和国财政部财库〔2014〕214号印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的磋商采购方式。

磋商采购是指采购人组建磋商小组与响应采购的供应商依次分别进行一轮或多轮交流磋商并对供应商递交的响应文件进行评审，采购人根据磋商小组最终磋商结果及其评审结论，选择确定成交供应商的采购方式。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

### 1.6 保密

参加磋商采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

### 1.10 磋商采购预备会

本项目不组织采购预备会。

### 1.11 分包

不允许。

### 1.12 响应和偏差

采购需求和合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

## 2.磋商文件及要求

### 2.1磋商文件的组成

磋商文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知及前附表

（3）评审办法

（4）工程量清单

（5）合同条款及格式

（6）响应文件格式

（7）供应商须知前附表规定的其他资料

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补全。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商，不足五日应延长至五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，且作为采购文件的组成部分。

2.2.3 供应商在收到采购文件的澄清或修改后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购代理机构，确认已收到澄清或修改。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.2.5 采购文件的解释权归采购代理机构。

## 3、响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容

第一部分：资格证明文件

（1）营业执照等主体资格证明文件

（2）财务状况报告

（3）社保缴纳证明

（4）税收缴纳证明

（5）信用记录

（6）控股管理关系

（7）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（8）法定代表人授权委托书

（9）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺

（10）项目经理证明文件

（11）非联合体投标，不分包承诺

（12）中小企业声明函（监狱企业证明或残疾人福利性单位视同为小微企业，享受预留份额）

第二部分：符合性证明文件

（1）响应函

（2）第一次磋商报价表

（3）供应商承诺书

- 质量安全责任承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（4）技术服务偏差表

（5）合同基本条款响应

第三部分：响应方案

（1）供应商概况

（2）企业业绩

（3）项目经理业绩

（4）施工方案

第四部分：构成响应文件的其他资料

供应商在磋商和评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

### 3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函进行报价。本项目的磋商报价为综合报价，包含供应商为完成该项目的直接费、间接费、利润和供应商必须的其它费用以及磋商文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。磋商报价的计价应符合下列规定：

（1）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明响应的全部报价、工期；任何有选择的报价不予接受，如未按要求响应，其响应文件按无效文件处理；

（2）磋商货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（3）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

（4）磋商文件中的响应报价表为一次报价，供应商磋商现场提交的二次报价为最终报价。

（5）合同价格：经磋商小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（6）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（7）最低报价不是成交的唯一依据；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

（9）供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过磋商文件中规定的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

3.2.2 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价在供应商须知前附表中载明。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，不得修改其响应文件；

### 3.4 响应保证金

无

### 3.5 资格审查资料

供应商基本资格条件:

3.5.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2）财务状况报告：提供2022年度经审计的财务报告或财务报表（经审计的财务报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表和利润表），成立时间至递交投标文件截止时间不足一年的可提供磋商时间前六个月内供应商基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

3）税收缴纳证明：提供自2023年7月已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4）社会保障资金缴纳证明：提供自2023年7月已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存记录证明复印件或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明复印件，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

6）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

7）法律、行政法规规定的其他条件。

3.5.2根据本次采购项目的具体要求，规定的供应商特定资格条件：

- 供应商法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并出示被授权代表的身份证原件及复印件加盖公章；

- 供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

- 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格及有效的《安全生产考核合格证书》（B级），且无在建工程；

- 4）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，将被拒绝参与本次采购活动，供应商只须提供信用记录良好未失信的声明，以采购人或采购代理机构查询结果为准；

- ①采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

- ②截止时间为响应文件递交截止时间后2小时内，在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- ③供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

5）本项目为专门面向中小企业项目，投标供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

### 3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。

3.6.2 本项目供应商只能提出一个响应方案。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则磋商小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件须按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。

3.7.3 响应函及响应文件中需要签字盖章的，必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。响应函及响应文件由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商的法定代表人签字并加盖单位公章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如有修改错漏处，改动之处必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4  响应文件的递交

### 4.1响应文件的包装与装订

4.1.1 响应文件应妥善包装。供应商须知前附表规定响应文件应密封的，响应文件应按要求密封。

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构及采购人。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 5  开启响应文件

### 5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人参加开启会议。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布开启会议的出席人员名单；

（3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（5）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录表上签字确认；

（6）宣布磋商有关安排及注意事项；

（7）开启会议结束。

## 6 磋商和评审

### 6.1 磋商小组

6.1.1 磋商小组由评审专家及采购人代表共同组成，成员人数为3人以上单数，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。由磋商小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与通过资格评审的供应商单独进行磋商、对响应文件进行评审和比较。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 磋商小组组建后，磋商小组成员共同推选磋商小组组长，磋商小组组长负责组织磋商及评审工作。

6.1.4 在磋商和评审过程中，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 6.2 初步评审

6.2.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对供应商递交的响应文件进行初步评审，初步评审主要对响应文件的符合性及供应商的资格响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

6.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明。供应商澄清、说明的内容应由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明的内容作为响应文件的组成部分。

### 6.3 磋商

6.3.1 磋商小组按照供应商须知前附表规定的磋商轮次及磋商顺序与通过初步评审的供应商逐一进行磋商。

6.3.2 磋商小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加磋商。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在磋商中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

6.3.3递交响应文件的供应商未准时参加某一轮次的磋商，视为其放弃参加该轮次磋商。

### 6.4 递交最终报价

磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内递交最终报价；最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字或盖章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

### 6.5 详细评审及推荐候选成交供应商

6.5.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对响应文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的评审方法、评审因素和评审标准不作为评审依据。

6.5.2 评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单，磋商小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

6.5.3 所有供应商最终报价均明显不合理的，采购人将终止磋商活动。

### 6.6 特殊情况处理

通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量少于采购文件规定的成交供应商数量的，采购人将终止采购活动。

## 7 合同授予

### 7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核查，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。

### 7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（若有），确定成交供应商。

### 7.3 发布成交公告

在发出成交结果通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期等其他内容。

### 7.4 发出成交结果通知书

发布成交结果的同时，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交结果通知书。

### 7.5 履约保证金

无

### 7.6 签订合同

7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的（本项目无履约保证金），采购人取消其成交资格，其投标保证金（本项目无投标保证金）不予退还。给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

7.6.2 发出成交通知书时，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第3.1.3项规定对最终报价进行修正后，若修正后的最终报价小于确定的评审价格，则签订合同时以修正后的最终报价为准；若修正后的最终报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正响应文件的单价或合价。

### 7.7 特殊情况处理

因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定成交供应商、进行公示。

## 8  询问与质疑

### 8.1 提出异议

（1）供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（3）供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B、质疑项目的名称、编号；

C、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D、事实依据；

E、必要的法律依据；

F、提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（5）符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：15677000567，联系人：任工

（6）供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 9 纪律要求

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者其他合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者干预采购人，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加磋商采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干预、影响评审工作。

### 9.3 对磋商小组的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人财务或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响磋商工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对磋商活动有关工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守、影响磋商工作正常进行。

## 10  需要补充的其他内容

### 10.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、缴费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

### 10.2 供应商企业政府采购政策

注：本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除优惠的扶持政策，以下价格扣除优惠政策不适用于本项目。

（1）中小企业落实政府采购政策

A.中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，并出具《中小企业声明函》。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在本项目工程采购项目中，对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

B.供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

C.监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

D. 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不视同为小微企业。

E.对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

F.若接受联合体，联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

G. 贫困地区农副产品应符合《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号；

脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

（2） 磋商产品政府采购政策

A. 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定及《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）通知，依据品目清单的形式实施政府采购优先采购。

B.以处于有效期之内的，国家确定的认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书为依据，复印件须加盖供应商公章，否则不予计分。

C. 供应商在磋商响应文件中对所磋商产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表不予计分。

D.  若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成磋商产品的部件、组件或零件的，则该磋商产品不享受鼓励优惠政策。

E. 同一包号的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

F. 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

G. 供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其磋商资格。

### 10.3 融资担保

10.3.1 为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，落实国务院关于支持中小 企业发展的政策措施，积极不断发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号文件），为参与西安市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

成交供应商如果需要融资贷款服务，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相

关资料，按照实施方案规定的程序申请办理政采贷服务。

10.3.2 “政采贷 ”，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用 审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利 率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中 小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持。

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台网址为：

http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/。

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台主要功能为：供应商凭中标项目或成交合提交融资意向，查看融资申请进度等功能，本操作手册将详细说明这些功能。

1、首页

平台首页主要呈现陕西政府采购信用融资相关政策法规、基本操作流程及供应商帮助内容，供应商企业可由登录注册模块登录平台。

2、登录

陕西政府采购网的中标企业可用手机号注册用户，注册时需要填写企业名称及社会统一信用代码等信息，如下图：

注册成功后，凭手机登录平台，如下图，点击首页：

3.点击“可融资项目/合同 ”，再点击申请贷款：

4.勾选融资意向书：

5.页面下拉，输入贷款金额、预计用款周期、可接受利率、贷款资金用途，点击保存，选择办理贷款机构所在地，例如：长安区韦曲街道，然后点击下一步。

6.在意向银行列点击提交贷款意向并确定：

- 在申请进度栏即可查看本笔融资进度：

长安区开展政采贷业务银行联系方式

| 序号 | 银行名称 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行 | 张天宇 | 15102968497 |
| 2 | 中国银行 | 王 羡 | 029-81563158 |
| 3 | 西安市长安区农村信用合作联社 | 高 锋 | 029-89230551 |
| 4 | 浦发银行 | 雷 超 | 13992895375 |
|  |  | 李 昊 | 15209277417 |
| 5 | 北京银行 | 陈 明 | 18149209660 |
| 6 | 兴业银行 | 孙 健 | 18591051627 |
| 7 | 中国建设银行 | 孙振荣 | 18792546729 |
| 8 | 中国工商银行 | 李碧莹 | 13809159860 |

### 10.4 其他内容

10.4.1 首次响应文件递交截止后供应商不足三家或者通过初步审查的供应商不足三家的，磋商失败，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

采购文件没有不合理条款、程序符合规定，需要变更其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

10.4.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10.4.3 法定代表人/负责人直接投标，须递交《法定代表人/负责人身份证明》和身份证。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须递交《法定代表人/负责人授权委托书》及授权代表身份证；（原件单独手持，现场核验）。

10.4.4 其他失信行为，见供应商须知前附表。

- 附件一  开启记录表

开启时间：   年   月   日   时  分

| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 工期 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：

记录人：

年  月  日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

磋商小组对你方的响应文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于    年    月    日    时    分前递交至   （详细地址）或发电子邮件至      （电子邮箱地址）。采用电子邮件方式的，应在    年   月    日    时前将原件递交至        （详细地址）。

磋商小组组长：        （签字）

采购人或采购代理机构：       （盖章）

年    月    日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

磋商小组：

问题澄清通知（编号：     ）已收悉，现澄清、说明和补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件四：成交通知书

成交通知书

(成交供应商名称)：

你方于        (磋商日期)所递交的          (项目名称)的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：             元。

工  期：         日历天。

请你方在接到本通知书后的    日内到        (指定地点)与我方签订采购合同，

特此通知。

采购人：              (盖单位章)

采购代理机构：        (盖单位章)

年    月    日

- 第三章     评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 |  | 综合评分法 |
| 2.1.1 | 符合性评审标准 | 响应文件语言 | 响应文件语言符合磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。 |
|  |  | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求签字、盖章 。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 响应文件有效期符合磋商文件的要求。 |
|  |  | 第一次磋商报价表 | （1）第一次磋商报价表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （3）第一次磋商报价未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |
|  |  | 质量/技术/服务要求 | 完全理解并接受对合格供应商合格的工程质量及工期要求，技术/服务没有重大偏离和保留。 |
|  |  | 无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的 事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
|  |  | 合同条款 | 完全理解并接受合同条款要求，合同条款没有重大偏离和保留。 |
|  |  | 纸质响应文件正、副本数量及装订方式 | 均符合磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）响应方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照等主体资格 证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书（复印件加盖供应商公章）。 |
|  |  | 财务状况报告 | 提供2022年度经审计的财务报告或财务报表（经审计的财务报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表和利润表），成立时间至递交投标文件截止时间不足一年的可提供磋商时间前六个月内供应商基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（复印件加盖供应商公章）。 |
|  |  | 社保缴纳证明 | 提供自 2023 年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明（复印件加盖供应商公章）。 |
|  |  | 税收缴纳证明 | 自 2023年7月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明（复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 信用记录 | 提供《供应商近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》。经查，供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
|  |  | 控股管理关系 | 提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。 |
|  |  | 承诺 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（按格式填写）； |
|  |  | 企业资质 | 供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； |
|  |  | 项目经理 | 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格及有效的《安全生产考核合格证书》（B级），且无在建工程； （提供无在建承诺书）； |
|  |  | 本项目不接受联合体投标，不允许分包 | 供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包； |
|  |  | 中小企业 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商须按采购文件要求提供中小企业声明函或监狱企业证明或《残疾人福利性单位声明函》； |

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | （1）商务部分：10 （2）技术部分：60 （3）报价：30 |
| 3.2.2 |  | 评审基准价 计算 | 各供应商投标报价的算术平均值作为评标基准价 |
| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 3.2.3 （1） | 商务评分标准 （10分） | 企业业绩 （5分） | 供应商提供2021年1月至今同类施工业绩(以合同签订日期为准)每份合同计1分，共计5分。（附：合同协议书复印件加盖公章，当项目经理业绩与企业业绩为同一业绩，可同时得分。） |
|  |  | 项目经理业绩 （5分） | 从2021年1月至今 (以合同签订日期为准)承担过同类施工业绩，每提供一个得1分，最高得5分。（附：合同协议书复印件加盖公章，须体现项目经理姓名，当项目经理业绩与企业业绩为同一业绩，可同时得分。） |
| 3.2.3 （2） | 施工组织设计评分 标准 （60分） | 施工方案 （10分） | 供应商根据针对本项目的特点，制定施工方案（项目整体设想及总体供应规划、项目重点难点、施工实施的流程、管理规章制度方案）： 施工方案非常合理、条理清晰、计划安排合理有效：（7-10]分； 施工方案合理，可行性较高：（4-7]分； 施工方案合理性差，可行性不高：[0-4]分。 |
|  |  | 进度保障措施 （10分） | 进度保障措施描述完整、可操作性强、细节描述详细优越的计：(7-10]分； 进度保障措施有相对的操作性、描述良好计：(4-7] 分； 进度保障措施内容不足，一般的计：[0-4]分； |
|  |  | 质量保障措施 （10分） | 质量保障措施内容完整、廉洁从业措施完善、合理，可实施性强：(7-10]分； 质量保障措施、廉洁从业措施内容较完善、较合理，具有一定的实施性：(4-7]分； 质量保障措施、廉洁从业措施简单、欠合理，可实施性不足或方案欠缺计：[0-4]分； |
|  |  | 项目组织管理机构及人员施工组织安排 （10分） | 组织结构健全，有完善的岗位制度和岗位职责，人员安排合理、分工明确，可操作性强：(7-10]分； 供应商组织结构较为健全，有较为完善的岗位制度和岗位职责，人员安排及分工较为合理，具有一定的操作性：(4-7]分；供应商组织结构不健全，岗位制度和岗位职责安排简单，操作性较差，或无方案：[0-4]分； |
|  |  | 文明施工及环境保护措施 （10分） | #### 文明施工及环境保护措施描述完整、可操作性强、细节描述详细优越计：(7-10]分； #### 文明施工及环境保护措施有相对的操作性、描述良好计：(4-7]分； #### 文明施工及环境保护措施内容不足，一般的计：[0-4]分； |
|  |  | 安全保障措施 （5分） | 安全保障措施描述完整、可操作性强、细节描述详细优越的计：(4-5]分； 安全保障措施有相对的操作性、描述良好计：(2-4]分； 安全保障措施内容不足，一般的计：[0-2]分； |
|  |  | 拟投入施工机械设备（5分） | #### 对拟投入设备的完善性进行横向比较，拟投入设备满足本项目需求优得(4-5]分，良好得（2-4]分，一般得[0-2]分。 |
| 3.2.3 （3） | 报价评分标准 | 投标报价 （30分） | 以各供应商投标报价的算术平均值作为评标基准价，投标报价等于评标基准价得满分，投标报价每高于评标基准价的1%扣1分，每低于1%扣0.5分，增减不足1%时，按1%计算，扣完为止。 偏差率=100% ×（投标供应商有效的报价－评标基准价）/评标基准价 【说明】 本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除优惠的扶持政策。 |
| 3.2.4 | 供应商得分相同时确定供应商优先顺序的办法 |  | （1）评标价低的供应商优先； （2）商务和技术得分较高的供应商优先； |

注：本表分值区间符号：“（”、“）”表示不包含本位数；“［”、“］”表示包含本位数。

1. 评审办法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法，磋商小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

- 2. 初步评审标准和程序

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 初步评审程序

2.2.1 磋商小组根据第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

2.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，其响应文件将被视为无效。

- 3 详细评审标准和程序

- 3.1 评审价格的确定

3.1.1 评审价格超过最高限价（采购预算）的，其响应文件将被视为无效。

3.1.2 磋商小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验及市场标准，认为某一供应商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

3.1.3 最终报价有算数错误或其它错误的，磋商小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认，供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

（6）正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准；

（8）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

最终报价的算数错误修正不改变评审依据的最终总报价，当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

- 3.2 综合评审和排序

3.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报    价：见评标办法前附表；

3.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3.2.3  评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表；

- 4. 评审结果

4.1 提交书面评审报告

磋商小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

磋商小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交供应商。

# 第四章  工程量清单

### 项目基本情况

- 项目名称：西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道

路沿线提升工程

- 项目概况：主要包含引镇街道雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路提升改造，具体详见工程量清单。

3、采购预算：851734.35元

4、最高限价：851734.35元

5、工期：60天

6、质量标准：合格

### 工程量清单

- 编制说明

- （1）编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省市政工程价目表》（2009）《陕西省园林绿化工程价目表》（2009）及配套计价文件；

2、人工费调整执行陕建发〔2021〕1097号文件；

3、税金执行陕建发〔2019〕45号文件；

4、工程量依据委托单位提供的施工图纸计入；

- （2）工程量清单（详见电子招标书）

投标供应商须根据投标总报价及电子招标书（.ZBS），编写已标价工程量清单，将已标价工程量清单装订在响应文件中。

# 合同条款及格式

## 协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路沿线提升工程

2.工程地点：西安市长安区。

3.工程立项批准文号：  /  。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：主要包含包含雁引路、引大路、西汤路、甫十路的道路沿线提升等工程内容，具体详见工程量清单。

6.工程承包范围：本合同项目计划中所包含的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：     年    月    日。

计划竣工日期：     年    月    日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

五、项目经理

承包人项目经理：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）最终磋商报价表；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在           签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发 包 人：（公章） 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： | 承 包 人：（公章） 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： |
| --- | --- |

## 第二部分  通用条款

“通用条款”按照原陕西省建设厅《关于印发<陕西省建设工程施工合同(示范文本)>的通知》(陕建发[2007]110号)印发的由原陕西省建设厅、陕西省工商行政管理局制定的《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》执行

## 第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、成交通知书；5、竞争性磋商文件、答疑纪要及采购内容；6、响应文件、已标价工程量清单；7、标准、规范及有关技术文件，双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用 阿拉伯数字 语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、财政部 建设部财建[2004]369号关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知、CECA/GC3-2007《建设项目工程结算编审规程》、陕西省及西安市建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：__《施工质量验收规范》等

采购人提供标准、规范的时间：不提供

国内没有相应标准、规范时的约定：执行相应行业通用标准_

4、图纸

4.1采购人向供应商提供图纸日期和套数：/。

采购人对图纸的保密要求：  /

使用国外图纸的要求及费用承担： /

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名： / 职务：  /  采购人委托的职权：依据监理合同行使职权

需要取得采购人批准才能行使的职权：依据监理合同行使职权

5.4采购人派驻的工程师

姓名：              职务：

职权：主持开展施工现场的全面工作

5.6不实行监理的，工程师的职权：/

7、项目经理

姓名：           职务：_项目经理___

必须是磋商时提供的项目经理，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，采购人有权解除工程合同，并追究由此给采购人带来的一切损失。

8、采购人工作

8.1采购人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前保证施工现场具备开工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_水、电、电讯线路供应商在采购人指定位置接装表计量，费用由供应商缴纳。

其计量和计价方法为：_按实计量。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：__已开通__。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：由施工单位负责采购人配合，在开工前掌握工程地质和地下管网资料。

（5）由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由供应商办妥有关手续，采购人协调配合。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前由采购人协调提供水准点与坐标控制点，双方进行现场效验并提供书面报告交供应商。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7日内。_

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由采购人会同供应商及有关部门做好保护工作，但因供应商责任造成损害的，其损失赔偿由供应商承担。

（9）双方约定采购人应做的其他工作：施工现场与农民之间协调由承包单位负责，费用由承包单位承担。

8.2采购人委托供应商办理的工作：_届时由采购人委托。

9、供应商工作

9.1供应商应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的供应商完成的设计文件提交时间：  /

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 根据采购人要求

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：供应商应提供场区的安全保卫及交通、巡查之必要的照明，危险物的警示等，并负责施工现场的防火，防盗及施工安全保卫工作并承担由此产生的费用。

（4）向采购人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  /

（5）需供应商办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：上述手续由供应商办理，开工前完成并书面通知采购人。_

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：供应商应采取必要保护措施，供应商负责成品保护工作并承担相应费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：供应商应采取必要的保护措施，确保在施工过程中不对其造成损害，保护费用由供应商承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按西安市长安区城市管理局安全文明施工要求、“创卫”和安全文明标准施工、具体按现场要求执行。

（9）双方约定供应商应做的其他工作：__由供应商负责市容、交通、派出所、街道等部门和周边邻居的协调工作，采购人协助执行。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1供应商提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：__开工前。

工程师确认的时间：_根据采购人要求_

10.2群体工程中有关进度计划的要求：   /

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款13.1条 。

四、质量与检验

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：  /

19、工程试车

19.5试车费用的承担：   /

五、安全防护

成交供应商派驻现场的安全员

姓名：              职务：

职权：负责施工现场的安全责任

六、合同价款

26、合同价款约定

26.2本合同价款采用                 （固定单价合同/固定总价合同）方式确定。

27、合同价款调整

27.1双方约定合同价款和其他调整因素：    /

28、工程预付款

28.1采购人向供应商预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/

28.2扣回工程款的时间、比例：/。

28.3结算方式：

28.4预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间： /。

29、工程量确认

29.1供应商向工程师提交已完工程量报告的时间：    根据采购人要求    。

30、工程进度款结算与支付：

根据工程进度进行支付，待本项目所有工程内容完成并递交完整的竣工资料后，支付至本项目合同金额的80%，由采购人及主管部门在组织进行验收合格后且经审计后，支付剩余合同金额。

七、材料供应

31、采购人供应材料

31.4采购人供应的材料与一览表不符时，双方约定采购人承担责任如下：

（1）材料单价与一览表不符：  /  。

（2）材料的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：  /  。

（3）供应商可代为调剂串换的材料：  /  。

（4）到货地点与一览表不符：  /  。

（5）供应数量与一览表不符：  /  。

（6）到货时间与一览表不符：  /  。

32、供应商采购材料

32.1供应商采购材料的约定：材料进场时，必须附有相关设备材料证明及检验报告等，报监理工程师批准后方可进场，地方材料供应商应按施工规范要求进行试验并将结果报送监理工程师批准后方可进场。

八、工程变更

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1供应商提供竣工图的约定：供应商在工程竣工后一个月内提供二套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，不另计取费用。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：_竣工时间以采购人组织的竣工验收合格日期为准。工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备等必须在10天内全部撤离现场，每延迟一天罚款200元。

37、竣工结算

结算审查期限：按西安市长安区审计机构的相关规定 。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1本合同中关于采购人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定采购人违约应承担的违约责任：  执行通用条款 。

本合同通用条款第30.5款约定采购人违约应承担的违约责任：  执行通用条款 。

本合同通用条款第37.6款约定采购人违约应承担的违约责任：  执行通用条款 。

双方约定的采购人其他违约责任：   /   。

39.2本合同中关于供应商违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定供应商违约承担的违约责任：  执行通用条款 。

本合同通用条款第15.1款约定供应商违约应承担的违约责任：  执行通用条款 。

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请上级主管部门_调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第2 种方式解决：

1）提交             仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1本工程采购人同意供应商分包的专业工程：本项目不允许分包。

分包施工单位为：  /

43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定：

- 执行通用条款

- 补充内容：

（1）洪水爆发、地下水管涌、山体滑坡、泥石流、地震、火山喷发、海啸、地下有害埋藏物或文物、松软地基、地下径流等。

（2）民间或自然爆发类：游行示威、罢工、火灾、爆炸、流行性（传染性）疾病等。

44、保险

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）采购人投保内容：  /

采购人委托供应商办理的保险事项：若有，另行规定。

（2）供应商投保内容：按国家相关规定执行。

50、合同份数

50.2双方约定合同副本份数：正本贰本，副本肆本 。

51、补充条款：

（1）供应商聘用的农民工的工资，采购人有权监督供应商按期支付农民工工资，若因供应商不按期支付农民工工资造成影响时，采购人有权在支付当期进度款中代扣代发。

（2）无故违约，给采购人造成重大影响的，记入长安区工程建设单位“黑名单”，三年内不得参加长安区建设项目招投标。

（3）供应商应客观公正的编制工程结算书，杜绝高估冒算及虚报，合理的减少审计费用。工程结算审减率10%以内，由采购人承担审计费用。工程结算审减率10%以上，由供应商承担审计成果费用。

附件1：供应商承揽工程项目一览表

附件2：采购人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件1

### 供应商承揽工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结 构 | 层 数 | 跨 度 （米） | 设备安装 内 容 | 工程造价（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件2

### 采购人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备 品 种 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质 量 等 级 | 供应 时间 | 送达 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件3

工程 质 量 保 修 书

为保证                                     工程在合理使用期限内正常使用，采购人、供应商协商一致签订工程质量保修书。供应商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容约定如下：本项目招标文件第四章工程量清单包含的全部工程内容。

二、质量保修期

质量保修期自初验报告确认之日起计算。根据本工程约定，质量保修期为 24 个月。

三、质量保修责任

采购人应严格按照相关管理考核办法的标准做好质量保修工作。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                           本工程质量保修书作为施工协议书的组成部分。

甲  方：                               乙  方：

法定代表人                             法定代表人

（或委托人代表）：                     （或委托人代表）：

联系人：                               联系人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

年    月     日                           年    月     日

# 第六章  响应文件格式

响应文件格式是供应商的部分响应文件格式，供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路

沿线提升工程

响 应 文 件

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

时  间：     年  月  日

目  录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、财务状况报告	X

三、社保缴纳证明	X

四、税收缴纳证明	X

五、信用记录	X

六、控股管理关系	X

七、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	X

八、法定代表人授权委托书	X

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺	X

十、项目经理证明文件	X

十一、本项目不接受联合体投标，不允许分包	X

十二、中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函		         	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、响应函	X

二、第一次磋商报价表	X

已标价工程量清单	X

三、供应商承诺书	X

- （一）质量安全责任承诺书	X

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	X

四、技术服务偏差表	X

五、合同基本条款响应	X

第三部分  响应方案	X

一、供应商概况	X

- 二、企业业绩	X

- 三、项目经理业绩	X

- 四、施工方案	X

- （一）进度保障措施	X

（二）质量保障措施	X

（三）项目组织管理机构及人员施工组织安排	X

（四）文明施工及环境保护措施	X

（五）安全保障措施	X

（六）拟投入施工机械设备	X

第四部分  构成响应文件的其他资料

第一部分  资格证明文件

供应商应按照“供应商资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。 其中《供应商信用记录书面声明函》《法定代表人授权委托书》《书面声明》《非联合体不分包投标声明》须按下文给定格式填写。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

- 营业执照等主体资格证明文件

### 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| 上年营业额 |  | 员工总人数 |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  | 电话 | 手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 办公 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  | 等级 | 类型 |  |  | 证书号 |  |  |

说明：1.企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额应与财务报表中的数据一致，金额单位为万元。

2.本表后附供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

- 日      期:  年  月  日

### 二、财务状况报告

（1）提供2022年度经审计的财务报告或财务报表（经审计的财务报告至少包括审计报告、资产负债表、现金流量表和利润表），成立时间至递交投标文件截止时间不足一年的可提供磋商时间前六个月内供应商基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（2）公益类事业单位、自然人无需提供。

（3）原件或复印件可直接装订，复印件加盖供应商单位章。

### 三、缴纳社会保障资金证明

（1）提供自 2023年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（3）公益类事业单位无需提供；

（4）新成立未发生缴纳社保资金事项的供应商，应提供缴纳社保资金的书面承诺；

（5）原件或复印件可直接装订，复印件加盖供应商单位章。

### 四、税收缴纳证明

（1）提供自2023年7月至今已缴纳的至少一个月任意税种完税凭证复印件或者税务机关开具的完税证明复印件，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（2）依法免税的应提供相关文件证明；

（3）公益类事业单位无需提供；

（4）新成立未发生缴纳税收事项的供应商，应提供纳税书面承诺；

（5）原件或复印件可直接装订，复印件加盖供应商单位章。

五、信用记录

供应商信用记录书面声明函（格式）

西安市长安区引镇街道办事处：

我方作为《项目名称》（项目编号：    ）第   标段的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供 应 商：名      称（加盖公章）

日    期：　　年 　月  　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 六、控股管理关系

供应商提供直接控股和管理关系清单，格式不限。

控股管理关系（样表）

西安市长安区引镇街道办事处：

我方与以下供应商存在直接控股、管理关系：

| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |
| --- | --- |
| 关系 | 供应商名称 |

供 应 商： 名    称（加盖公章）

日    期：  年  月  日

- 七、书面声明

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

西安市长安区引镇街道办事处 ：

我方作为项目名称     （项目编号：    ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中    （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方    （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方    （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方    （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供 应 商：  名     称（加盖公章）

日    期：  年  月  日

备注：项目不分标段的，第标段空白处填写“/”。

八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

西安市长安区引镇街道办事处：

现委派（被授权代表姓名）（身份证号：     ）为本公司的被授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：       ）第   标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

被授权代表职务：________________   性别：______

电话：________________             通讯地址：__________

| 法定代表人身份证复印件 （有人像面） | 被授权代表 身份证复印件 （有人像面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （有国徽面） | 被授权代表 身份证复印件 （有国徽面） |

供应商：名称（加盖公章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺

西安市长安区引镇街道办事处：

我方作为项目名称（项目编号：    ）第    标段的供应商，在此郑重声明：

- 我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商： 名称（加盖公章）

日期：  年  月  日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

十、项目经理证明文件

### 项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 |  |  |
| 注册建造师资格证书编号 |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：项目经理简历表后附项目经理身份证、毕业证、注册建造师证书、安全生产考核合格证书（建安B证）复印件及无在建承诺书等证明文件。

十一、非联合体不分包投标声明

西安市长安区引镇街道办事处：

本单位郑重声明，参加陕西省省级单位政府采购中心的项目名称（项目编号：    ）第   标段采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

十二、中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

供应商所投产品制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小型、微型企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商所投产品制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商所投产品制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除。

本项目专门面向中小企业，所有供应商须按要求提供此项内容。

备注：各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（项目名称）采购活动，提供的工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

3、......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名      称（加盖公章）

日期：　年　月　日

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业中小企业划型标准具体如下：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：    ）第     标段采购活动提供由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名   称（加盖公章）

日  期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第二部分  符合性证明文件

## 一、响应函

致： （采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的磋商文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照磋商文件的规定，我公司总报价为：人民币（大写） 　　  元（￥：   元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日，若我方中标，响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的全面技术服务、后续服务保障。

（5）按照磋商文件的规定，在成交后向贵方一次性支付代理服务费。

（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为成交的唯一条件，且尊重评审结论和成交结果。

（7）完全理解并无条件承担成交后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切函电：

供应商全称（公章）：___________________________

地址：_________________________________________

开户银行：_____________________________________

账号：_________________________________________

电话：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：________

_____年_____月_____日

## 二、第一次磋商报价表

单位 ：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | （大写）：人民币 （小写）：￥ |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目经理 |  |
| 证书编号 |  |
| 备注 |  |

说明：1、报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2、本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

供应商                             法定代表人或授权代表

（公章）：                              （签字或盖章）：

年       月      日

## 已标价工程量清单

西安市长安区引镇街道办事处雁引路、引大路、西汤路、甫十路道路

沿线提升工程

投  标  总  价

投标总价人民币（大写）：

（小写）:

投 标 人：　　　                   （盖单位公章）

法定代表人

或其授权人：                         （签字或盖章）

编制时间：     年     月      日

注：投标供应商须根据投标总报价及电子招标书，编写已标价工程量清单，将已标价工程量清单装订在当前部分，磋商结束后，投标供应商仅需提交最终磋商报价表，成交供应商在领取成交通知书前，须向代理公司递交与最终磋商报价表金额相一致且盖章的已标价工程量清单。

## 三、供应商承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方在本项目投入的材料产品的等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试、验收、技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　年　月　日

## 四、技术服务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离 情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表只填写磋商文件中与响应文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商文件中技术响应与响应文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

日    期:    年  月  日

## 五、合同基本条款响应说明

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表只填写磋商文件中与响应文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商文件中商务响应与响应文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

日    期:    年  月  日

第三部分  响应方案

### 一、供应商概况

包括但不限于成立时间、经营范围、股权变更、总公司分公司分布及经营状况、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目、评优获奖情况、以及供应商认为有利于本次投标的其他情况等说明。

### 二、企业业绩

近3年类似项目业绩一览表

单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供自2021年1月以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在工程类型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.提供合同复印件；3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

供应商：                        （单位盖章）

法定代表人或委托代理人                （签字）

日    期:     年   月   日

三、项目经理业绩

拟派项目经理近3年完成的类似业绩证一览表

单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供自2021年1月以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在工程类型、使用功能等方面相同或相近的项目；2.提供合同复印件（须体现项目经理姓名）；3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

供应商：                        （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日    期：   年   月   日

- 四、施工方案

参照招标文件第三章《评标办法》各条款的要求，结合第四章《工程量清单》编制投标方案。包括但不限于以下内容：

（一）进度保障措施

（二）质量保障措施

（三）项目组织管理机构及人员施工组织安排

项目团队样表（仅供参考）

| 1、项目经理/项目总共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3、辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）文明施工及环境保护措施

（五）安全保障措施

（六）拟投入施工机械设备

第四部分：构成响应文件的其他资料