勘查服务合同

甲方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

第一条  工作内容

1、项目名称：洛南县麻坪镇槐树坪一带白云岩矿地质勘查服务

2、项目内容：甲方委托乙方在槐树坪一带开展白云岩矿勘查工作，通过地形地质测量、水工环地质测量、钻探等工作手段查明勘查区资源量情况，为勘查区矿产开发提供依据，同时在槐树坪一带扩展至10km左右，进行地表调查，确认是否存在同类品质的矿床。

3、项目地点：项目地点位于麻坪镇槐树坪一带。

4、核心工作区范围见下表：

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 3783240 | 37418000 | 面积：2.12km² |
| 2 | 3783240 | 37420870 |  |
| 3 | 3782500 | 37420870 |  |
| 4 | 3782500 | 37418000 |  |

第二条  工作周期

本项目分两阶段实施，第一阶段以合同生效两个月为限，乙方在一个月之内查清槐树坪一带周边是否存在同样开发价值的白云岩矿床，两个月内提交槐树坪矿区初步资源量估算结果及矿石质量评价结果，供甲方决策用；第二阶段以合同生效三个月为限，乙方在三个月内提交完整的勘探报告，供甲方划定采矿权使用。

第三条  合同价款及支付方式

(一)项目费用结算标准

项目经费以中标的商务标为结算标准和依据，其中含占地补偿专项费用25万元，占地补偿专项费用由建设单位、施工单位、受偿主体三方确认，据实结算。

(二)费用支付方式

合同签订后支付第一阶段费用的40%作为预付款，出具经专家评审的勘查报告，剩余费用(具体支付方式以双方合同约定为准）。

第四条 技术指标与质量要求

本次勘查工作主要依照以下规范执行，未尽事宜按照现行相关规范执行。

1、中华人民共和国国家标准(GB／T 13908-2020)《固体矿产地质勘查规范总则》

2、中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T 0033-2020)《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》

3、中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T 0348-2020)《矿产地质勘查规范 菱镁矿、白云岩》

4、中华人民共和国国家标准(GB/T 25283--2010)《矿产资源综合勘查评价规范》

5、中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T0078-2015)《固体矿产勘查原始地质编录规程》

6、中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T0079-2015)《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》

7、中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T0038.1-4-2020)《固体矿产资源量估算规程》

第五条 其他

1、本合同未尽事宜经双方协商，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、因本协议产生的争议，双方应协商解决，协商不成的，有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议从甲方预付款到达乙方账户生效，至项目成果提交，甲方结清余款后自行终止。

4、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，均具有同等法律效力。

5、本协议载明的地址为双方往来文件的送达地址，任何一方若有变动，需提前三日书面通知对方，否则按原地址送达的相关文件均视为有效送达。

（以下无正文）

（本页为签署页）

| 甲方(盖章)： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 代表(签字)： | 代表(签字)： |
| 甲方驻地： | 乙方驻地： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户 名： | 户 名： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |